[image: image1.wmf]?????? ???????

Dec 6 2016 6:19 PM


ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՊԱՐՈՆ ԷԴՎԱՐԴ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻՆ

Տեղեկանք

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2008թ. մայիսի 27-ին ստորագրված ֆինանսական արձանագրության թիվ 2 փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագրի ստորագրման վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2008թ. մայիսի 27-ին ստորագրված ֆինանսական արձանագրության (այսուհետ՝ Արձանագրություն) թիվ 2 փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը (այսուհետ` Համաձայնագիր) նախատեսվում է կնքել  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև:

Համաձայն Արձանագրության՝ 2013թ. հունիսի 12-ին կնքված թիվ 1 փոփոխության՝ Արձանագրության 7-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությամբ սահմանված ֆրանսիական ֆինանսավորման օժանդակությունից հատկացումների ժամկետը նախատեսված է մինչև 2016թ. դեկտեմբերի 31-ը: Սակայն նշված ժամկետի ավարտից հետո դեռևս նախատեսված է կատարել որոշակի աշխատանքային և «Ինժեներական ծառայությունների մատուցման» պայմանագրերի պատշաճ ավարտումն իրականացնելու նպատակով աշխատանքներ: Մասնավորապես, կապալառուն պետք է ավարտի, իսկ ինժեները՝ հաստատի չկատարված աշխատանքների իրականացման և թերությունների վերացման, կատարողական ակտի  և շինհրապարակի մաքրման հետ կապված աշխատանքները: Նշյալ աշխատանքների կատարումից և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության կողմից համապատասխան հաստատումից հետո միայն հնարավոր է իրականացնել նախատեսվող հատկացումները:

 
Հիմք ընդունելով վերոնշյալը՝ անհրաժեշտություն է առաջանում փոփոխել Արձանագրության 7-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված հատկացումների ժամկետը՝ այն սահմանելով մինչև 2017թ. հունիսի 30-ը:

Ելնելով վերոգրյալից՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2008թ. մայիսի 27-ին ստորագրված ֆինանսական արձանագրության թիվ 2 փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագրի ստորագրումը գտնում ենք նպատակահարմար:

[image: image2.png]



Հարգանքով` 
ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԱՄՅԱՆ

Կատ.՝ Սուսաննա Իսկանդարյան
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Հեռ.011 800 351
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Ն  Ա  Խ  Ա  Ր  Ա  Ր





0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1


Էլ. փոստ՝ �HYPERLINK "mailto:minister@minfin.am"�minister@minfin.am�		


   					





Հեռ.՝ (+374 60) 700 304, ֆաքս՝ (+374 60) 700 358


Վեբ կայք՝  �HYPERLINK "http://www.minfin.am"�www.minfin.am�





____________________№___________________





� CONTROL ArGrDigsigCtrl \s ���








[image: image3.wmf]?????? ???????

Dec 6 2016 6:19 PM

_1542554091.unknown

