Լրացուցիչ նամակ N 2
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Օգոստոսի 6, 2014

Վերակառուցման և զարգացման

միջազգային բանկ

1818 Հ փող., Հ.Ա.

Վաշինգտոն, 20433

ԱՄՆ
Թեմա` Վարկ No. 8388-AM
(«Լրացուցիչ ֆինանսավորում Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի համար»)


Կատարողականի  մոնիտորինգի ցուցանիշներ        
          Հարգարժան տիկնայք և պարոնայք,         


Հղում ենք կատարում սույն ամսաթվով վերնագրում բերված Ծրագրի վերաբերյալ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (Բանկ) և Հայաստանի Հանրապետության (Վարկառու) միջև Վարկային Համաձայնագրի դրույթների Ժամանակացույց 2, Մաս II Ա, կետ 1-ով նախատեսված պահանջներին:

Վարկառուն սույնով հավաստում է Բանկին, որ այս նամակին կից ներկայացված ցուցանիշները հիմք կհանդիսանան Վարկառուի համար Ծրագրի ընթացքը և նրա նպատակները մոնիտորինգ անելու և գնահատելու համար:
Հարգանքներով,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
-------------------------------կողմից

Լիազոր ներկայացուցիչ 
                                                                   Լրացուցիչ նամակի Հավելված 2  

Արդյունքների շրջանակ և մոնիտորինգ 
	«Լրացուցիչ ֆինանսավորում Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի համար»

	Ծրագրի զարգացման նպատակներ

	

	Ծրագրի զարգացման նպատակի սահմանում

	Առաջարկվող Ծրագրի զարգացման նպատակն (ԾԶՆ) էլեկտրահաղորդման ցանցի հուսալիության ու թողունակության բարձրացումը

	Այս արդյունքները
	Ծրագրի մակարդակի արդյունքներ են

	Ծրագրի զարգացման նպատակի ցուցանիշներ

	
	
	
	
	Կուտակային պլանային արժեք
	Հաճախականություն
	Տվյալների աղբյուր/ մեթոդա-բանություն
	Տվյալների հավաքման համար պատաս-խանատու

	Ցուցինիշի անվանումը
	Առանցք.
	Չափման միավոր
	Բազա-յին
	1-ին տարի
	2-րդ տարի
	3-րդ տարի
	4-րդ տարի
	
	
	

	Ցուցանիշ 1` Էլեկտրահաղորդման գծի թիրախային հատվածի թողունակության ավելացում
	
	ՄՎտ
	250
	250
	310
	310
	310
	Տարեկան
	ԲԷՑ
	ԲԷՑ

	Ցուցանիշ 2` Էլեկտրահաղորդման գծի թիրախային հատվածի տարեկան անջատումները 
	
	Քանակ
	14
	14
	2
	2
	2
	Տարեկան
	Էլեկտրաէներ-գետիկական համակարգի օպերատոր
	ԲԷՑ

	Ցուցանիշ 3` Թիրախային ենթակայաններում սարքավորումների տարեկան խափանումները
	
	Քանակ
	8
	8
	8
	8
	1
	Տարեկան
	ԲԷՑ
	ԲԷՑ

	Ցուցանիշ 4` Ծրագրի մեջ ներառված ենթակայանների կողմից սնուցվող սպառողների էլեկտրամատակարարման ընդհատումների միջին տարեկան հաճախականությունը  
	[image: image1.png]



	Քանակ
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.05
	Տարեկան
	ՀԷՑ, ՀԾԿՀ
	ԲԷՑ

	Ծրագրի իրականացման տարածքում սպասարկվող սպառողները
	[image: image2.png]



	Քանակ
	62,000
	62,000
	62,000
	62,000
	62,000
	Տարեկան
	ՀԷՑ
	ԲԷՑ

	Ցուցանիշ 5` Հաղթանակ ենթակայանի կողմից սպասարկվող Հատուկ տնտեսական գոտու սպառողների էլեկտրամատակարարման ընդհատումների միջին տարեկան հաճախականությունը 
	
	Ենթա-տեսակ
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.05
	Տարեկան
	ՀԷՑ, ՀԾԿՀ
	ԲԷՑ

	.



	Միջանկյալ ցուցանիշներ

	
	
	
	
	Կուտակային պլանային արժեք
	Հաճախականություն
	Տվյալների աղբյուր/ մեթոդա-բանություն
	Տվյալների հավաքման համար պատաս-խանատու

	
	Առանցք.
	Չափման միավոր
	Բազա-յին
	Տարի1
	Տարի2
	Տարի3
	Տարի4
	
	
	

	Միջանկյալ արդյունքի ցուցանիշ 1` Ծրագրի շրջանակում կառուցված կամ հիմնանորոգված էլեկտրահաղորդման գծեր
	[image: image3.png]



	կմ
	0
	190
	230
	230
	230
	Տարեկան
	Ծրագրի իրականացման առաջընթացի հաշվետվություններ
	ԲԷՑ

	Միջանկյալ արդյունքի ցուցանիշ 2` Ծրագրի շրջանակում հիմնանորոգված ենթակայաններ
	
	Քանակ
	0
	0
	0
	1
	3
	Տարեկան
	Ծրագրի իրականացման առաջընթացի հաշվետվություններ
	ԲԷՑ


1

