Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք – Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
«Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 – Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և ֆինանսավորման համաձայնագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
Հայ-գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում KfW բանկի 2003թ. նոյեմբերի 10-17 կայացած Կոմունալ ենթակառուցվածքներ II, «Լոռու (Վանաձոր)  և Շիրակի (Գյումրի)  մարզերի բնակավայրերի  ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում» ծրագրի վերահսկման այցի արձանագրության համաձայն` նշված ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 3 փոխկապակցված փուլերով, որոնց ամբողջական իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլինի ապահովել ծրագրի թիրախների լիարժեք կատարումը: 

Ծրագրի I փուլը արդեն իսկ ավարտվել է, իսկ II փուլի իրականացումը ընթացքում է և նրա ավարտը նախատեսված է 2014թ-ին: Ծրագրի I և II փուլերի ունեցած արդյունքները վտանգի տակ չդնելու և բարեփոխումների սահուն շարունակությունը ապահովելու նպատակով` KfW բանկի հետ հստակեցվել են նաև ծրագրի III փուլի ծավալները: 

Մասնավորապես պետք է նշել, որ III փուլի իրականացումը թույլ կտա ավարտին հասցնել Վանաձոր և Գյումրի քաղաքների ջրամատակարարման ներքին և արտաքին ցանցերի լիարժեք վերականգնումը, ապահովելով այնտեղ շուրջօրյա որակյալ ջրամատակարարում, իրականացնել Լոռու և Շիրակի մարզերի` ընկերությունների սպասարկման տարածքներում գտնվող այլ համայնքներում առկա հրատապ աշխատանքները` կապված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերանորոգման հետ` ապահովելով  ջրամատակարարման տևողության էական ավելացում ի համեմատ ներկայումս առկա 4-6 ժամյա ջրամատակարարման տևողության հետ: 

Արմավիրի տարածաշրջանը գտնվում է համաճարակի առաջացման բարձր ռիսկային գոտում, ինչի արդյունքում խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել կեղտաջրերի մաքրման կայան կառուցելու համար: 

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի 2015-2020 թթ. իրականացվելիք հաջորդ փուլի ներդրումային ծրագրի մի մասը` 20 մլն եվրո գումարի չափով, իրականացնել KfW բանկի ֆինանսավորմամբ:

Բացի այդ, նախկինում վարկային ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված ջրաչափերի մեծ մասի ստուգաչափման ժամկետը լրացել է կամ մոտենում է ավարտին: Նպատակահարմար է գտնվել ջրաչափական սարքերի ձեռք բերման և տեղադրման ծախսերի իրականացման հարցին նույնպես անդրադառնալ ծրագրի III փուլի շրջանակներում: 

Առաջին անգամ Հանարապետությունում ներդրումային ծրագիր է նախատեսվում նաև ՀՀ կառավարության գերակա խնդիրների ցանկում ընդգրկված ջրամատակարար ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող համայնքներում (560 գյուղերում)` 10 մլն եվրո ֆինանսավորմամբ: Արդեն KfW բանկի և Հայաստանի Հանրապետության միջև ստորագրվել է 500.000 եվրո դրամաշնորհի Ֆինանսավորման համաձայնագիր` նշված համայնքներում ուսումնասիրություններ կատարելու համար: 

Նախատեսվում է «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ընկերությունները Կառավարման պայմանագրով կառավարող օպերատորների հետ պայմանագրերը երկարաձգել մինչև 2016թ.մայիս ամիսը: 

Հարկ է նշել, որ III փուլի ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ գումարի (նախնական գնահատմամբ շուրջ 73.5 մլն եվրո) մինչև 25% տրամադրվելու է դրամաշնորհային միջոցներից:

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 – Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և ֆինանսավորման համաձայնագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման մասին

«Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 – Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և ֆինանսավորման համաձայնագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ընդունման կապակցությամբ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություն նախատեսվում է:

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 – Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և ֆինանսավորման համաձայնագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին
«Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 – Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և ֆինանսավորման համաձայնագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն կառաջանա:
ՀՀ  ֆինանսների նախարարություն

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 – Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և ֆինանսավորման համաձայնագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը մշակող մարմնի և այլ մարմինների մասին, ում հետ նախագիծը համաձայնեցվել է
«Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 – Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և ֆինանսավորման համաձայնագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի կողմից: 
                                                                                       ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 – Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և ֆինանսավորման համաձայնագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունների և դիտողությունների մասին 

	Ներկայացված առաջարկությունները և դիտողությունները
	ՀՀ ֆինանսների նախարարության դիրքորոշումը


	

	«Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 – Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և ֆինանսավորման համաձայնագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծն այլ գերատեսչությունների միջև չի շրջանառվել
	


