2

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ    ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈՒԼԻՍԻ 21-Ի ԹԻՎ  28 ՆԻՍՏԻ  26 ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. ՀՀ  կառավարության  2011 թվականի հուլիսի 21-ի նիստի «Գնման պայմանագրի օրինակելի ձևին հավանություն տալու մասին» թիվ 28-26 արձանագրային որոշման 3-րդ կետով հավանության արժանացած կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի ներդրման աշխատանքների կատարման պայմանագրի օրինակելի ձևի (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝

1) 2.4.7. կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2.4.7. Սույն պայմանագրի 1.2.1 կետով նախատեսված համակարգի ներդրումն իրականացնել և համակարգը շահագործման հանձնել պայմանագրի կնքումից հետո 240 օրվա ընթացքում, բացառությամբ էլ-անձնագրերի, որոնց առաջին խմբաքանակը` 50 000 թվաքանակով կմատակարարվի պայմանագրի կնքումից հետո 260 օրվա ընթացքում:»,

2) 7.11. կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7.11. Սույն պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները                        Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Պատվիրատուի անունից տեխնիկական մասով իրականացվում են «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ ֆինանսական և գույքային մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից:»:

2. Պայմանագրի կից ներկայացված Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլետրոնային անձնագրերի  համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի (այսուհետ՝ Տեխնիկական առաջադրանք)12.1. կետի՝ առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ պատասխանատու է նախագծի տեխնիկական կառավարման և իրականացման համար:»:

3. Տեխնիկական առաջադրանքի մեջ «ԷԿԵՆԳ ԲԲԸ» հապավումները փոխարինել «ԷԿԵՆԳ  ՓԲԸ» հապավումներով:

4. Տեխնիկական առաջադրանքի 14.3. կետի «բ. Սահմանումներում և հապավումներում» ենթակետում «ԲԲԸ» հապավումը փոխարինել «ՓԲԸ» հապավումով, իսկ «Բաց բաժնետիրական ընկերություն» բառերը փոխարինել «Փակ բաժնետիրական ընկերություն» բառերով:

5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի    Հանրապետության ոստիկանությանը և «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ-ին` սույն նախագծով սահմանված փոփոխությունները լեհական ՊՎՊՎ ընկերության հետ համատեղ ներառել ԱՇՁԲ-10/53 պայմանագրում և կից հավելվածներում:
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ՎԱՐՉԱՊԵՏ



      
  
             
                             
                 Տ.  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

«       »------------------------ 2012թ.
                                ք.  Երևան
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի թիվ 28-26 արձանագրային որոշման մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին»  ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի
«Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի թիվ 28-26 արձանագրային որոշման մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը նախապատրաստվել է հիմք ընդունելով ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ 1052-Ա որոշմամբ ձևավորված փորձագիտական հանձնաժողովի 12 հունվարի 2012 թվականի N1 նիստի օրակարգային հարցերի քննարկման արդյունքում կայացված որոշումները: 
Փորձագիտական հանձնաժողովի 2012 թվականի N1 նիստի օրակարգային հարցերի քննարկման արդյունքում, 1-ին կետով որոշվել է հաստատել  PWPW S. A. ընկերության առաջարկը նախագծի ժամկետների շեղման վերաբերյալ` 60 օր ընդհանուր համակարգի ներդրման և 80 օր` ինտագլիո էլեմենտով անձնագրերի առաջին խմբաքանակը /50.000 օրինակ/ ապահովելու համար /Հավելված 1` PWPW S. A. Ընկերության PU-0805-1152/2011 գրություն/:
Նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի ներդրման աշխատանքների կատարման պայմանագրի օրինակելի ձևի 2.4.7 կետում կատարվել են համապատասխան ժամկետային փոփոխություններ:
Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով և 2-րդ կետով կատարվող փոփոխությունների համար հիմք են հանդիսացել փորձագիտական հանձնաժողովի 2012 թվականի N1 նիստի օրակարգային հարցերի 4-րդ կետով սահմանված պահանջները: Մասնավորապես, կատարված փոփոխությունները նպատակ ունեն հստակ տարանջատել պայմանագրով նախատեսված իրավուընքների և պարտականությունների ծավալը՝ ինչպես « ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի, այնպես էլ՝ ՀՀ ոստիիկանության մասով:
Նախագծի 3-րդ և 4-րդ կետերով «ԷԿԵՆԳ ԲԲԸ» հապավումները փոխարինվում են  «ԷԿԵՆԳ  ՓԲԸ» հապավումներով` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի 2011 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 201-Ա հրամանը, համաձայն որի «ԷԿԵՆԳ ԲԲԸ» վերակազմավորվել է  «ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ»-ի:  
ՀՀ     ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի թիվ 28-26 արձանագրային որոշման մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների մասում էական ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում: 

ՀՀ  ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի թիվ 28-26 արձանագրային որոշման մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանա: 

ՀՀ  ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
«Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի թիվ 28-26 արձանագրային որոշման մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի վերաբերյալ

	
	Առաջարկությունը ներկայացրած մարմինը
	Առաջարկության բովանդակությունը
	Եզրակացություն

	
	
	
	

	1


	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	Առաջարկություններ չկան:
	


ՀՀ    ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ







paymanagri lramshak.. ekeng

