Նախագիծ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

« ------ »  ------------   2015 թվականի  N   - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 3-րդ ու 72-րդ կետերով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է .

թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանին «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա «Ալարեքս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2014 թվականի հոկտեմբերի 13-ին կնքված ՎՁՄԲԸԱՀԱՇՁԲ N 12/4-1 ծածկագրով պայմանագրում /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ կատարել փոփոխություն` սահմանելով Պայմանագրի N 2 հավելվածում նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2015 թվականի մայիսի 20-ը ներառյալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ						Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

2015 թ. ---------  «--- »

Երևան

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

- Անհրաժեշտությունը

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի N 363-Ն որոշման N 15 հավելվածով նախատեսված և ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացվող՝ <<Զառիթափ համայնքում ոռոգման ջրագծի կառուցում>> ծրագրի ավարտման անհրաժեշտությամբ:

2.Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի N 363-Ն որոշմամբ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման համար հատկացվել է 11640.0 հազ.դրամ: Համապատասխան աշխատանքների իրականացման համար մարզպետարանի կողմից կապալառու կազմակերպության հետ 2014 թվականի հոկտեմբերի 13-ին կնքվել է գնման պայմանագիր՝ աշխատանքների կատարման վեջնաժամկետ սահմանելով մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ը: Սակայն ի հայտ են եկել լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնց կատարման համար ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-իN 1327-Ն որոշմամբ հատկացվել է 16000.0 հազ. դրամ: Վերոնշյալ աշխատանքների կատարման համար կպահանջվի լրացուցիչ ժամկետ:

3.	Կարգավորման նպատակը և բնույթը

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-իN 1327-Ն որոշմամբ սահմանված աշխատանքների  ավարտի համար լրացուցիչ ժամկետի տրամադրման:

4. Նախագծի մշակման գործընթացումներ գրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագծի մշակումը իրականացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։

5.	Ակնկալվող արդյունքը

Որոշման նախագծի ընդունումով կարգավորվում է Զառիթափ համայնքի ոռոգման խնդիրը:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի գնման պայմանագրում փոփոխության կատարման թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում չի նախատեսվում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի գնման պայմանագրում փոփոխության կատարման թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: