ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

… ……………. 2018 թվականի N …-Ա

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 57-րդ հոդվածի 3-րդ մասով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին <<Հորիզոն-95>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ին  կնքված  NՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 ծածկագրով պայմանագրում կատարել փոփոխություն՝ պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև 2018 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ:

- Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետում նշված պայմանագրի վրա չի տարածվում  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 60-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջը: