ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

<Հրանտ Մաթևոսյան> մշակութային կենտրոնի կառուցման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ

Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի Աբովյան փողոցի N51/1 հասցեում կառուցվող <Հրանտ Մաթևոսյան> մշակութային կենտրոնի շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի պատվիրատվությամբ՝ ՀՀ 2015-2017թթ պետական բյուջետային հատկացումների շրջանակներում:

Ներկայումս շինարարական աշխատանքներն ավարտական փուլում են:

<Հրանտ Մաթևոսյան> մշակութային բարեգործական հիմնադրամի  կողմից ներկայացվել են մի շարք առաջարկներ, որոնք քննարկվել են նախագծի հեղինակի, ինչպես նաև ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության  պետական կոմիտեի և շինարարական աշխատանքների կապալառուի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Քննարկումների արդյունքում որոշվել է օբյեկտի շինաշխատանքների նախագծում կատարել որոշակի փոփոխություններ, որոնք մշակութային կենտրոնին հնարավորություն կտան բացի ցուցասրահ-թանգարանային գործունեություն իրականացնելուց, նախատեսվող ժամանակակից սրճարան-ընթերցասրահը օգտագործել մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու համար: Խնդրի լուծումը հնարավորություն կտա մշակութային կենտրոնին իրականացնել նաև հարակից այգու բարեկարգ պահպանման աշխատանքներ:

Առաջարկվում է պայմանագրով սահմանված աշխատանքների փոխարինում այլ աշխատանքներով՝ ընդհանուր մոտ 21,0 մլն. դրամի չափով:

- Խնդրի կարգավորումը

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ խնդրի կարգավորման համար առաջարկվում է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված <Գնումների գործընթացի կազմակերպման>  Կարգի  3-րդ և 61-րդ կետերի համաձայն՝

- ձեռք բերել ՀՀ կառավարության համաձայնությունը կնքված պայմանագրի (համաձայնագրի) ժամկետը երկարաձգելու և նախագծում փոփոխություններ կատարելու համար:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է.

- 21.12.2015թ կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 պետական գնման պայմանագրով նախատեսվող գործարքների վրա չտարածել ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <Գնումների գործընթացի կազմակերպման>  Կարգի  60-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջը:

Առաջարկվող փոփոխությունը ՀՀ պետական բյուջեի վրա լրացուցիչ պարտավորություններ չի առաջացնում:

- Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Շինարարական (այդ թվում նախագծային) ծրագրերի ֆինանսավորման և համակարգման գործընթացը` անհրաժեշտ հիմնավորումների, հաշվարկների, մասնագիտական եզրակացությունների ձեռքբերման, գնման ընթացակարգերի կազմակերպման մասով իրականացվում են ՀՀ քաղաքաշինության ոլորտի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և օրենսդրության, ինչպես նաև Գնումների մասին ՀՀ  օրենսդրության համապատասխան:

- Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Շինարարական օբյեկտի շահագործման համար անհրաժեշտ և առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների կարգավորում:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ:

- Ակնկալվող արդյունքը

Մշակութային կենտրոնի առավել արդյունավետ շահագործման ապահովում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություններ չեն առաջանում։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ  ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության   որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը համապատասխանում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄՄԱՆԸ, ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Հասարակությանը որոշման նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը.

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը տեղադրված է www.minurban.am կայքում.

2. Հասարակության մասնակցությունը.

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին»» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ներկայացվել: