ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

---   2019 թվականի --- Ա

ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 23-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «բ» պարբերության՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Սահմանել, որ.

- Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից՝ Հ-78, Մ-4 - Սևանի թերակղզի ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ0+000 - կմ1+537 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերումն իրականացվում է <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա՝ մեկ անձից  գնման ձևով, կնքվելիք պայմանագրի  պահանջները տարածելով կողմերի  միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ.

- սույն որոշման 1-ին կետում նշված մեկ անձից գնման գործընթացների նկատմամբ չեն կիրառվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի <<դ>> պարբերության, 71-րդ կետի 1-ին ենթակետի <<ա>> պարբերության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջները:

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության << Գնման ընթացակարգ կազմակերպելու  մասին>> որոշման նախագծի վերաբերյալ

Հ-78, /Մ-4/ - Սևանի թերակղզի տանող ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+537 հատվածի առանձին հատվածներում ասֆալտբետոնե ծածկը մաշվել է, ծածկի վրա առաջ են եկել մեծ քանակի ճաքեր, ա/բետոնե ծածկի փոսայնությունը 2.5%-ից բարձր է, որի հետևանքով չի ապահովվում տվյալ ճանապարհահատվածից օգտվող երթևեկության մասնակիցների անվտանգությունը ու հարմարավետությունը, հետևաբար անհրաժեշտ է շուտափույթ միջոցներ ձեռնարկել տվյալ ճանապարհահատվածը նորոգելու համար:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սևանի ավազանը Հայաստանի համար ունի զբոսաշրջային շատ կարևոր նշանակություն և /Մ-4/ - Սևանի թերակղզի տանող ավտոճանապարհը հանգստի ակտիվ շրջանում ծառայում է դեպի զբոսաշրջային կարևոր գոտի տանող երթուղի, իսկ գրեթե մեկ ամսից մեկնարկելու է հանգստի գոտու ակտիվ շրջանը, իսկ շինարարության ծավալները մեծ են և տեխնոլոգիական առումով ժամանակատար, ուստի անհրաժեշտ է շինարարական աշխատանքները իրականացնել հինարավորինս սեղմ ժամկետում:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և այն, որ շինարարական աշխատանքները  անհրաժեշտ է ավարտել մինչև հանգստի ակտիվ շրջանը, ուստի նախագծով առաջարկվում է  Հ-78, Մ-4 - Սևանի թերակղզի  ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ0+000 - կմ1+537 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքները իրականացնելու նպատակով աշխատանքների ձեռքբերումը իրականացվնել  <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա՝ մեկ անձից  գնման ձևով:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության << Գնման ընթացակարգ կազմակերպելու  մասին>>   որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության << Գնման ընթացակարգ կազմակերպելու  մասին>> որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության << Գնման ընթացակարգ կազմակերպելու  մասին>> որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների  ավելացման կամ նվազեցման մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության <<Գնման ընթացակարգ կազմակերպելու  մասին>>  որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

Ց Ա Ն Կ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության << Գնման ընթացակարգ կազմակերպելու  մասին>>  որոշման նախագծի հեղինակների (մշակողների)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության <<Գնման ընթացակարգ կազմակերպելու  մասին>>  որոշման  նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից:

Ց Ա Ն Կ

Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության << Գնման ընթացակարգ կազմակերպելու  մասին>> որոշման նախագիծը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության <<Գնման ընթացակարգ կազմակերպելու  մասին>> որոշման նախագիծը մշակվել է Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին և <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների  հիման վրա: