ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

… ……………. 2016 թվականի N …-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին և 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1555-Ն որոշման NN 5, 11 և 12 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածների:

2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի մասնաշենքի վերակառուցման նախագծային աշխատանքների իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը 2016 թվականի ինն ամսում հատկացնել` 17,540.0 հազար դրամ` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Անհրաժեշտությունը

Անհրաժեշտություն է առաջացել վերակառուցել ՀՀ Կոտայքի մարզի  Աբովյան քաղաքի Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի մասնաշենքը հետագա քայքայումը կանխելու և անվտանգ շահագործելու  համար:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Թանգարանի մասնաշենքն իրենից ներկայացնում է հատակագծային բարդ ուրվագծով  երկու-երեք  հարկանի կառույց, շուրջ 1330 մ2 մակերեսով: Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող տանիքի պատճառով առկա են հալոցքային և անձրևաջրերի ներթափանցման  օջախներ, ներքին և արտաքին  պատերի  երեսպատումը  վնասված   է:  Պատերում կան թեք և ուղղաձիգ ճաքեր: Շենքը կարիք ունի վերակառուցման, որի  շինարարության կազմակերպման համար անհրաժեշտ է ունենալ`

  - կառույցի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն,

  - վերակառուցման  նախագծանախահաշվային  փաստաթղթեր,

  - ներքին գեղարվեստական ձևավորման  նախագիծ,

  - նախագծանախահաշվային  փաստաթղթերի փորձաքննություն:

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի մասնաշենքի վերակառուցման նախագծային աշխատանքների համար նախատեսվում է  17.54 մլն. դրամ:

Հաշվարկ  հիմնավորում

Ա. Տեխնիկական   վիճակի   վերաբերյալ  եզրակացություն`   0.2  մլն.  ՀՀ դրամ

Բ. Նախագծային աշխատանքների արժեքը`

Նա=  7000 դրամ (1մ2   արժեքը) x 1400 մ2  x 1.2 (ԱՀՀ)= 11.76 մլն. դրամ

Նախագծային աշխատանքների արժեքը որոշվում է 2008 թվականի փետրվարի 15-ի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի N 19-Ն հրամանով  հաստատված  «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի (ծրագրային և ճարտարապետաշինարարական) մշակման  աշխատանքների  արժեքի  հաշվարկման»  կարգի  «Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերի մշակման արժեքի» III գլխի 9-րդ կետի համաձայն «Հիմնական նախագծային աշխատանքների արժեքը ըստ օբյեկտների բարդության կարգի» Բ հավելվածի:

Գ.  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի  փորձաքննության արժեքը` - 5%

11.76 մլն. դրամ x 5%  = 0.58 մլն. ՀՀ դրամ

2011 թվականի հուլիսի 23-ի ՀՀ կառավարության N 879-Ն որոշումով հաստատված   «Գործող  գներով  շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» կարգի 13-րդ կետի` նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պարտադիր փորձաքննության համար անհրաժեշտ ծախսերը հաշվարկվում են համաձայն 4-րդ աղյուսակի:

Ե.Կառույցի ներքին գեղարվեստական ձևավորման նախագծի արժեքը` 5 մլն.դրամ

Համաձայն  2008 թվականի փետրվարի  15-ի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի N 19-Ն հրամանով հաստատված կարգի III գլխի 34-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` նախագծային փաստաթղթերի մշակման գնագոյացման նորմատիվներում հաշվի չեն առնված և լրացուցիչ արժեք են պահանջում  շենքերի արտաքին և ներքին գեղարվեստական ձևավորումների, անհատական կահույքի, գովազդի տարրերի և ճարտարապետական փոքր ձևերի նախագծումները:

Հաշվի առնելով վերակառուցվող շենքի բնույթը (թանգարանային շենք) ներքին գեղարվեստական ձևվավորման նախագծային աշխատանքներն իրականացվում են համապատասխան մասնագետների կողմից:

Կից ներկայացվում է  Հայաստանի նկարիչների միության կողմից ստացված` Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի դիզայնի արժեքի վերաբերյալ բացվածքը (առդիր` 1 էջ):

Վերակառուցման նախագծային  աշխատանքների  ընդհանուր  արժեքը`

0.2 մլն.դրամ + 11.76 մլն.դրամ + 0.58 մլն.դրամ +5.0 մլն.դրամ= 17.54 մլն. ՀՀ դրամ:

ՀՀ վարչապետի 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 02/23.15/9081-16 հանձնարարականով հանձնարարվել էր նախագծահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացնել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության միջոցների հաշվին:

Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկվում է  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի մասնաշենքի վերակառուցման նախագծային աշխատանքները ֆինանսավորել ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի ստորև ներկայացված ծրագրերով հատկացված միջոցների վերաբաշխմամբ.

Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգում ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ՀՀ Ազգային ժողովի վարչական շենքի արտաքին պատուհանների, տնտեսական մասնաշենքի, պոմպակայանի, ավտոտնտեսության, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգի հիմնանորոգման նախագծահետազոտական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 750.0 հազ. դրամ,

Բնակարանային շինարարություն ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն կառուցվելիք նոր բնակելի շենքի նախագծահետազոտական և շինարարական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 1600.0 հազ. դրամ,

Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում  ծրագրի շրջանակում իրականացվող Գյումրու Ս. Մերկուրովի տուն-թանգարանի հիմնանորոգման նախագծային և շինարարական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 267.0 հազ. դրամ,

Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Շենիկ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 750.0 հազ. դրամ,

Սևան քաղաքի մշակույթի տան շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, հիմնանորոգման նախագծային և շինարարական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից 502.0 հազ. դրամ,

Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում  ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Արտաշատ քաղաքի Ամո Խարազյանի անվան թատրոնի հիմնանորոգման նախագծային և շինարարական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 1000.0 հազ. դրամ,

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերանորոգման նախագծային և շինարարական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 1184.0 հազ. դրամ, Վ. Պետրոսյանի անվան թիվ 51 հիմնական դպրոցի շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, հիմնանորոգման նախագծային և շինարարական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 520.0 հազ. դրամ, ք. Արտաշատի N 1 մանկապարտեզի շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, հիմնանորոգման նախագծային և շինարարական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 2075.0 հազ. դրամ, Թաիրով գյուղի միջնակարգ դպրոցի շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն և վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 1251.0 հազ. դրամ, Արտիմետ համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 630.0 հազ. դրամ, ք. Նոր Հաճնի N 3 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 600.0 հազ. դրամ, գ. Թեղուտի դպրոցի շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, հիմնանորոգման նախագծային և շինարարական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 1260.0 հազ. դրամ, ք. Սիսիանի թիվ 1 դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծահետազոտական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 2500.0 հազ. դրամ,

Կրթական օբյեկտների շինարարություն ծրագրի շրջանակներում իրականացվող  Մեծ Պարնի գյուղի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 1010.0 հազ. դրամ,

Ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ք. Ստեփանավանի ավագ դպրոցի վերանորոգման նախագծային և շինարարական աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 1001.0 հազ. դրամ,

Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Կապան քաղաքի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզադահլիճի հիմնանորոգում (տախտակից կառուցված հատակի փոխարինում պոլեուրետային ծածկույթով) աշխատանքների գծով մրցույթի արդյունքում տնտեսված գումարից` 640.0 հազ. դրամ:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող  քաղաքականությունը

Բարձրացնել թանգարանային կառույցների դերն ու նշանակությունը:

- Կարգավորվող նպատակը և բնույթը

Հայաստանի Հանրապետությունում  ունենալ ժամանակակից և սեյսմիկ անվտանգ կառույց, համաձայն գործող նորմերի, ինչպես նաև միջազգային  չափորիշների

- Նախագծի մշակման  գործընթացում  ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  աշխատակիցներ, ՀՀ նկարիչներ և  դիզայներներ:

- Ակնկալվող արդյունքը

Թանգարանային  մասնաշենքի վերակառուցմամբ ակնկալվում է կառույցի հետագա բնականոն շահագործումը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություններ չեն առաջանում։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ  ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության   որոշման   նախագծի   ընդունման կապակցությամբ   այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը համապատասխանում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄՄԱՆԸ, ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Հասարակությանը որոշման նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը տեղադրված է www.minurban.am կայքում.

2. Հասարակության մասնակցությունը

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ներկայացվել: