ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

2014 թվականի  ----------- ի      N      - Ն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԱՆՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՂ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ «ՄԵԿ ԿԱՆԳԱՌ, ՄԵԿ ՊԱՏՈՒՀԱՆ» ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2015-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2014 թվականի ապրիլի 22-ի N ՆԿ-50-Ն կարգադրության 2-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել պետական սահմանի անցման կետերում պետական կառավարման մարմինների կողմից կիրառվող ընթացակարգերում «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրմանն ուղղված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջոցառումների 2015-2017 թվականների ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:

2. Հանձնարարել սույն որոշմամբ սահմանված պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին ապահովել սույն որոշմամբ հաստատված միջոցառումների իրականացումը: Միջոցառումների իրականացման համակարգումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը:

3. Սահմանել, որ պետական կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի կողմից յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո մինչև հինգերորդ աշխատանքային օրը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվում տեղեկատվություն սույն որոշմամբ հաստատված իր կողմից իրականացվող միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը ստանալուց հետո ամփոփում է և հնգօրյա ժամկետում ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն: 
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ից:

Հավելված 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
 -ի  N     -Ն  որոշման   

ԾՐԱԳԻՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԱՆՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՂ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ «ՄԵԿ ԿԱՆԳԱՌ, ՄԵԿ ՊԱՏՈՒՀԱՆ» ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

	Հ/Հ
	Միջոցառում
	Կատարման ժամկետ
	Պատասխանատու մարմին
	Համակատարողներ
	Ֆինանսավորման աղբյուր

	1.«Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» սկզբունքի շահառուների  պահանջների սահմանում և կառավարում

	1.1
	«Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» համակարգի  շահառուների`  «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» համակարգի նկատմամբ պահանջների հստակեցում
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	1.2
	«Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» համակարգի շահառուների  պահանջների  փոփոխությունների կառավարում,  ազդեցությունների գնահատում, փոփոխությունների իրականացման առաջնահերթությունների սահմանում
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	1.3
	
«Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» սկզբունքի ներդրման շրջանակի,  ինչպես նաև ռեսուրսների, կարողությունների սահմանափակումների սահմանում
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	1.4
	Հիմնական կատարողական ցուցիչների սահմանում, որոնք կծառայեն իբրև թիրախային քանակական նպատակներ՝ գնահատելու «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» սկզբունքի ներդրման ընթացքը
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	2. Շահառուների համագործակցության հարթակի ստեղծում

	2.1
	ՀՀ կառավարության կողմից «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման համար պատասխանատու լիազոր մարմնի նշանակում
	2015
	ՀՀ կառավարություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	2.2
	Պետական սահմանի անցման կետերում ներգրավված պետական մարմինների դերերի, պատասխանատվության սահմանում, գործառույթների վերաբաշխում և պատվիրակում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	2.3
	«Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» համակարգի շահառուների համագործակցության միջավայրի ստեղծում
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	2.4
	«Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» համակարգի ներդրմանը  շահառուների պատրաստվածության գնահատում
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	2.5
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման տեխնիկական հարցերով զբաղվող փորձագետներից բաղկացած աշխատանքային խմբի ստեղծում՝ դրա կազմում ապահովելով նաև հարևան երկրների համապատասխան ներկայացուցիչների մասնակցությունը
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն,
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	2.6
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի գործարկումից հետո արդյունքները գնահատելու, ինչպես նաև ԱԱԽ հաշվետվությունները ներկայացնելու նպատակով միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծում
	2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	2.7
	Աշխատանքային խմբի ստեղծում`  քննարկելու և անհրաժեշտության դեպքում «Մեղրի», «Բավրա», «Այրում-Ջիլիզա», «Գոգավան» ցամաքային և «Շիրակ» օդանավակայանի Հայաստանի Հանրապետության պետական  սահմանի անցման կետերի բժշկասանիտարական հսկիչ կետերը՝ որպես Միջազգային առողջապահական կանոնների կարողություններն ապահովող սահմանի անցման կետեր նշանակելու նպատակով
	2015
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	 օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	2.8
	 Շահառուների կողմից կիրառվող «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» համակարգին առնչվող տվյալների հենքերի, ծրագրային և տեխնիկական միջոցների  գույքագրում և ուսումնասիրություն
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	3. Բիզնես գործընթացների վերլուծություն և պարզեցում

	3.1
	Ներկայումս կիրառվող ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման բիզնես գործընթացների,տեղեկատվական հոսքերի, առևտրային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	3.2
	Միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի պահանջների համապատասխան  բիզնես գործընթացների, ստանդարտ ընթացակարգերի, ՀՀ պետական սահմանի անցման բոլոր կետերի համար պետական սահմանով անձանց, ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների բացթողման տեխնոլոգիական սխեմաների, տեղեկատվական հոսքերի մշակում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	3.3
	ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում ներգրավված պետական կառավարման մարմինների գործառույթների սահմանում, միասնական աշխատակարգի մշակում` հիմք ընդունելով «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման պահանջները
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	3.4
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի պահանջները հաշվի առնելով՝  պետական սահմանի անցման կետերում ներգրավված մարմինների ստորաբաժանումներում կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացում՝ հաշվի առնելով մարմինների գործառույթների վերաբաշխումն և պատվիրակումը
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	3.5
	ՀՀ պետական սահմանի անցման բոլոր կետերում կիրառվող բիզնես գործընթացների վերակազմավորում՝ «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի պահանջների համապատասխան  
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	4. Տվյալների ներդաշնակեցում և փաստաթղթերի պարզեցում

	4.1
	Տվյալների ներդաշնակեցման և ստանդարտացման նպատակով համապատասխան ստանդարտների սահմանում
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	4.2
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգում կիրառվող տվյալների և համակարգում ընդգրկվող պետական մարմինների նույնականացում 
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	4.3
	Յուրաքանչյուր տվյալի (անվանում, նկարագրություն, աղբյուր, ներկայացում, ձևաչափ) նկարագրություն
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	4.4
	
Տարբեր, սակայն փոխկապակցված փաստաթղթերում կիրառվող տվյալների պահանջների պարզեցում և համապատասխանեցնում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	4.5
	Միջազգային ստանդարտների համապատասխան տվյալների 
ներդաշնակեցում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	4.6
	ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում գործող օրենսդրությամբ տարբեր պետական կառավարման մարմինների կողմից պահանջվող` մաքսային ձևակերպումների իրականացման համար անհրաժեշտ  փաստաթղթերի փաթեթի վերանայում և պարզեցում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	4.7
	Այլ երկրների համապատասխան գերատեսչությունների հետ տվյալների փոխանակման կարգի մշակում և ընդունում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	4.8
	Տվյալների և փաստաթղթերի համակարգ մուտքագրելու համար իրավասու մարմինների ցանկի սահմանում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	4.9
	Տվյալների պահպանման և բաշխման կարգի մշակում և ընդունում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	5. «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» համակարգի գործառույթների և ճարտարապետության կառուցվածքի մշակում

	5.1
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգին ինտեգրվելիք ներկայումս կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի մանրամասն վերլուծություն՝ ներառյալ դրանց գործառույթները, հնարավորությունները
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	5.2
	 «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի կողմից տրամադրվելիք հիմնական ծառայությունների սահմանում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	5.3
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի «վերին մակարդակի» ճարտարապետության մշակում («Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի ենթահամակարգեր, դրանց փոխկապակցվածություն և այլն)
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	5.4
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի  մշակման, ներդրման, շահագործման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների նախնական գնահատում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	6. Ստանդարտների և փոխգործելիության ապահովում

	6.1
	Տեխնիկական փոխգործելիության պահանջների սահմանում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	6.2
	Բաց և միջազգային ստանդարտների ընտրություն, որոնք կապահովեն տարբեր տեղեկատվական համակարգերի փոխգործելիությունը
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	6.3
	 «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի ցանկացած ենթահամակարգի համար կիրառվող փոխգործելիության, անվտանգության ստանդարտների, տեխնիկական հաղորդակարգերի համաձայնեցում և կիրառման ապահովում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7. «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման համար իրավական դաշտի ստեղծում

	7.1
	ՀՀ օրենսդրությամբ «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքին առնչվող հասկացությունների և «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումն ապահովող դրույթների սահմանում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	7.2
	ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում ներգրավված մարմինների գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի վերլուծություն, լրամշակում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն  /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.3
	ՀՀ քաղաքացիների և օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից ՀՀ պետական սահմանը հատելու վերաբերյալ օրենսդրության ուսումնասիրություն և վերլուծություն, համապատասխանեցում «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի պահանջներին
	2015-2016
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.4
	Տվյալների ( ներառյալ առևտրային կազմակերպությունների կողմից  տրամադրած տվյալները, տարբեր պետական գերատեսչությունների միջև փոխանակվող և էլեկտրոնային ստորագրությանն առնչվող տվյալները) գաղտնիության և պաշտպանվածության ոլորտը կարգավորող` «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրմանն առնչվող իրավական ակտերի վերանայում 
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	7.5
	Վիզաների տրամադրման ընթացակարգը սահմանող ՀՀ իրավական ակտերում  փոփոխությունների կատարում` հաշվի առնելով «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի պահանջները
	2015-2016
	ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.6
	Միջազգային լավագույն փորձ ուսումնասիրություն,  վստահելի տնտեսական օպերատոր ինստիտուտի չափորոշիչների սահմանում և ներդրում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	7.7
	Վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների, դրանք պարունակող օրգանների, հյուսվածքների պետական սահմանով տեղափոխման գործընթացը կանոնակարգող օրենսդրության լրամշակում
	2015-2016
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.8
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական տեսչության բժշկասանիտարական հսկիչ կետերի աշխատակարգերի լրամշակում
	2015-2016
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.9
	Օդային երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտով կենսաբանական գործոնների փոխադրումներին առնչվող ստանդարտ ընթացակարգերի մշակում և ներդրում
	2015-2016
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.10
	 Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների հետ կենսաբանական, քիմիական, ճառագայթային  վտանգների   ժամանակ համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող գործընթացների ստանդարտ ընթացակարգերի մշակում և ներդրում
	2015-2016
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.11
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև «Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի և Վրաստանի պետական սահմանի Բագրատաշենի անցման կետի տարածքում նոր կամրջի կառուցման վերաբերյալ» միջկառավարական համաձայնագրի կնքում
	2015-2016
	ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
	ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն
	օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.12
	«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով ամրագրված իրավունքից օգտվելու անհրաժեշտության առաջացման դեպքում սահմանային անցակետում ապաստանի հայցի հիման վրա իրազեկման աշխատանքների ընթացակարգերի մշակում
	2015-2016
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության  Միգրացիոն պետական ծառայություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.13
	Վրաստանի  Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանային անցման կետերում համագործակցության վերաբերյալ  համաձայնագրերի մշակում` կարգավորելով ինչպես տեղեկատվական հոսքերին և տվյալների փոխանակմանը, այնպես էլ` տեխնիկական համագործակցություն հարցերը 
	2015-2016
	ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	 օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	7.14
	Մաքսային օրենսդրության շարունակական կատարելագործում և համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին
	2015-2017, շարունակական
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	8. Բիզնես և կառավարման մոդելների մշակում

	8.1
	«Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» սկզբունքի ներդրման և հետագա կայուն շահագործումն ապահովելու նպատակով ծախսերի և արդյունավետության, գործառնական, ֆինանսական մոդելների վերլուծություն, ռիսկերի, մասնավորապես` գործառնական, իրավական, կառուցվածքային ուսումնասիրություն, որոնք կարող են բարդություններ առաջ բերել խնդրի լուծման իրատեսական արժեքին և ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակին հասնելու համար
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	8.2
	Պետական-մասնավոր համագործակցության մեխանիզմների ուսումնասիրություն և մոդելների նախագծերի մշակում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	8.3
	Մասնավոր հատվածում գործող ընտրված ներկայացուցիչների հետ «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան»  սկզբունքի ներդրման աշխատանքներում նրանց հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ բանակցությունների անցկացում և առաջարկությունների մշակում 
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	8.4
	Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալների հստակեցում, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրի իրագործման համար` սկսած ուսումնասիրությունից մինչև ներդնում
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	8.5
	ՀՀ կառավարության կողմից «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան»  սկզբունքի ներդրման  ֆինանսական լավագույն մոդելի ընտրության հետ կապված համապատասխան որոշման ընդունում
	2015-2016
	ՀՀ կառավարություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	9. ՏՏ ենթակառուցվածքի և լուծումների ներդրում

	9.1
	 «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակման նպատակով մրցույթի անցկացում
	2015
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	9.2
	 «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.3
	 «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի ներդրման նպատակով մրցույթի անցկացում՝ մշակված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	9.4
	 «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի ներդրման և շահագործման համար անհրաժեշտ ապարատային ապահովման գնում, այդ թվում նաև՝ սահմանային անցումային կետերի համար անհրաժեշտ սարքավորումները
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.5
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի մշակում
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.6
	Պետական սահմանի անցման կետերում ներգրավված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի, շտեմարանների ինտեգրում «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգին
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.7
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի  պիլոտային ներդրում  պետական սահմանի ընտրված անցման կետում
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.8
	 «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի ներդրման պիլոտային փուլի  արդյունքների ամփոփում, համակարգի  ներդրում բոլոր սահմանային անցակետերում 
	2016-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.9
	Հնարավորության դեպքում  ԱՏԳ իրականացնողների տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրում «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգին
	2016-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.10
	Նախնական տեղեկատվության և նախնական մաքսային հայտարարագրերի լրացման և ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակման և ներդրման մրցույթի անցկացում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	9.11
	Նախնական տեղեկատվության և նախնական մաքսային հայտարարագրերի լրացման և ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի ներդնում
	2015-2016
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.12
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի օգտվողների համար էլեկտրոնային վճարման   համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, որը թույլ կտա ապահովել առևտրային կազմակերպությունների արդյունավետ սպասարկումը, ինչպես նաև հետագայում ներդրված համակարգի տեխնիկա-տնտեսական արդյունավետության գնահատումը 
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.13
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի օգտվողների համար էլեկտրոնային վճարման   համակարգի ներդրման մրցույթի անցկացում՝ մշակված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	9.14
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի օգտվողների համար էլեկտրոնային վճարման   համակարգի ներդրում
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	9.15
	Փաստաթղթերի ձևակերպման ժամանակը կրճատելու նպատակով ավտոբուսների ուղևորների փաստաթղթերի գրանցման ու ձևակերպման իրականացում անմիջապես տրանսպորտային միջոցներում` սահմանային ծառայության աշխատակիցներին ապահովելով համապատասխան տեխնիկական միջոցներով
	2015-2017
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն
	 ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ 

	10. ՀՀ պետական սահմանի համալիր կառավարման պատասխանատու գերատեսչությունների կարողությունների զարգացում

	10.1
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ՀՀ-ում դրա կիրառման նպատակով այցերի կազմակերպում
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	10.2
	Պետական սահմանի անցման կետերում ներգրավված մարմինների աշխատակիցների ուսուցման և կանոնավոր վերապատրաստման  ուսումնական ծրագրերի մշակում` «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի առանձնահատկությունների, համակարգի կիրառման, տեխնիկական և այլ հարցերի վերաբերյալ
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	10.3
	Պետական սահմանի անցման կետերում ներգրավված մարմինների աշխատակիցների ուսուցումների և կանոնավոր վերապատրաստումների անցկացում
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	10.4
	Սահմանային անցման կետերի կադրերի հաղորդակցման կարողությունների կատարելագործման նպատակով օտար լեզուների (անգլերեն, ռուսերեն) դասընթացների կազմակերպում և իրականացում
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	10.5
	Սահմանային անցման կետերի աշխատակիցների համար մշտական հիմունքներով դասընթացների անցկացում` ուղղված համակարգչային հմտությունների և կիրառվող տեխնոլոգիական համակարգերի իմացությանը, առկա գիտելիքների բարելավմանը:
	2015-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, կապալառու ընկերություն /համաձայնությամբ/
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	10.6
	Սահմանահատման գործընթացը դյուրացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մասնագետների նմուշառման հմտությունների ապահովում
	2015-2017
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն
	 Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	10.7
	 Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում կենսաբանական գործոնով պայմանավորված միջազգային նշանակության   արտակարգ իրավիճակ ներկայացնող դեպքերի կանխարգելման ուղղությամբ   լսարանային վարժանքների իրականացում
	2015-2017
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ 

	10.8
	Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերին կցված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների աշխատակիցների ուսուցում` վարակիչ հիվանդությունների, քիմիական թունավորումների, ճառագայթային ախտահարումների ախտանշանների և այդ հիվանդությունների արձանագրման ժամանակ առաջնային բժշկական օգնության ցուցաբերման նպատակով
	2015-2017
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն
	 Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	10.9
	Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում սահմանային հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների աշխատակիցների համար մշտական հիմունքներով դասընթացների կազմակերպում` ուղղված վարակիչ հիվանդությունների, քիմիական, ճառագայթային գործոնով պայմանավորված դեպքերի արձանագրման ժամանակ միմյանց անժամանակավրեպ տեղեկատվության տրամադրմանը
	2015-2017
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ 

	10.10
	Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանում հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների աշխատակիցներին կենսաբանական ռիսկերի դիմակայման հարցերի վերաբերյալ ուսուցումների անցկացում
	2015-2017
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ 

	11. Հասարակության իրազեկվածության ապահովում

	11.1
	Հասարակայնության հետ կապերի և հանրային իրազեկման ծրագրի մշակում
	2016-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	11.2
	Հասարակայնության հետ կապերի և հանրային իրազեկման լայնածավալ միջոցառումների անցկացում
	2016-2017
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

	12. «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգի ներդրման մոնիտորինգի և գնահատման իրականացում

	12.1
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման աշխատանքների նկատմամբ համակարգված դիտարկումների անցկացում
	2016-2017, շարունակական
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	12.2
	«Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման արդյունքների գնահատում, գնահատման արդյունքների քննարկում սահմանային հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող կառույցների հետ
	2017, շարունակական
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	13. «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման համար շինարարական աշխատանքների և ծառայությունների իրականացում

	13.1
	Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում Բագրատաշենի անցման կետի տարածքում նոր կամրջի կառուցման խորհրդատվական ծառայությունների, ներառյալ վերահսկողության ծառայությունների (Ծառայություններ) մրցույթի իրականացում և պայմանագրի կնքում
	2015
	«Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2012 թվականի նոյեմբերի 23-ին ստորագրված «Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագիր» վարկային համաձայնագրով հատկացված վարկային միջոցներ

	13.2
	Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում Բագրատաշենի անցման կետի տարածքում նոր կամրջի կառուցման խորհրդատվական ծառայությունների, ներառյալ վերահսկողության ծառայությունների (Ծառայություններ) իրականացում 
	2015-2016
	«Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2012 թվականի նոյեմբերի 23-ին ստորագրված «Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագիր» վարկային համաձայնագրով հատկացված վարկային միջոցներ

	13.3
	Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում Բագրատաշենի անցման կետի տարածքում նոր կամրջի նախագծման և կառուցման աշխատանքների մրցույթի իրականացում և պայմանագրի կնքում
	2015
	«Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ /համաձայնությամբ/
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2012 թվականի նոյեմբերի 23-ին ստորագրված <<Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագիր>> վարկային համաձայնագրով հատկացված վարկային միջոցներ

	13.4
	Նոր կամրջի նախագծման և կառուցման աշխատանքների իրականացում և ավարտ
	2015-2016
	«Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ /համաձայնությամբ/
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2012 թվականի նոյեմբերի 23-ին ստորագրված <<Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագիր>> վարկային համաձայնագրով հատկացված վարկային միջոցներ

	13.5
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 383+100 հատվածի Արաքս գետի վրայի կամրջի սպասարկում
	2015 
Շարունակական
	ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի  և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ 

	13.6
	Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում շինությունների և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային ռեժիմի պահպանման հսկողության կանոնակարգում
	2015-2017
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն
	 Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ


