Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

______________  ___-ի N___-  որոշման

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

գնման ընթացակարգի մասնակցության

«ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍՇՏԱԲԻ 
ՄԱՍՐԻԿ – 1 ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ»

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1	Հրավերի գրություն	4

2	Հրաժարում իրավունքից	5

3	Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկ	7

4	Սահմանումներ եվ մեկնաբանություններ	8

4.1	Սահմանումներ	8

4.2	Մեկնաբանման կանոնները	12

5	Ներածություն, նախապատմություն եվ Ծրագրի հիմնական առանձնահատկությունները	14

5.1	Ներածություն	14

5.2	Ծրագրի դրվածքային հզորությունը	16

5.3	Ծրագրի հիմնական առանձնահատկությունները	16

5.4	Տվյալների սենյակ	18

5.5	Նախամրցութային կոնֆերանս, տեղանքի այցելություններ	19

5.6	Ծրագրի նախապատրաստման վճար	19

5.7	Հայտերի հետ կապված ծախսերը	20

5.8	այլ դրույթներ	20

6	Տեղեկատվություն մրցույթի մասին եվ հրահանգներ հայտատուներին	21

6.1	ՀՆՀ-ի փաստաթղթերի ձեռք բերումը	21

6.2	Հայտի լեզուն	22

6.3	Հայտի կառուցվածքը եվ բովանդակությունը	22

6.4	Հայտի ապահովումը	23

6.5	Հայտերի վավերականությունը	26

6.6	Պարզաբանումների եվ փոփոխությունների վերաբերյալ հարցումները	26

6.7	Հայտի ձեվաչափը, ստորագրումը, կնքումը եվ դրոշմանշումը	27

6.8	Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը	29

6.9	Հայտի փոփոխություն / փոխարինում	29

6.10	Հայտի ետ կանչելը	30

6.11	Շահերի բախում	30

6.12	Հաղորդակցությունը հայտատուների հետ	31

6.13	Կոռուպցիոն եվ խարդախ գործելակերպ	31

7	Հայտերի բացումը ԵՎ գնահատումը	33

7.1	Տեխնիկական առաջարկների բացումը	33

7.2	Տեխնիկական առաջարկների գնահատումը	33

7.3	Ֆինանսական առաջարկների բացումը	34

7.4	Ֆինանսական առաջարկների գնահատումը	34

7.5	Հայտերի վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու ծանուցումները	35

7.6	Ընդհանուր գնահատումը	35

8	Հայտատուի ընտրությունը	36

8.1	Բանակցություններ	36

8.2	Ծրագրի շնորհման գրություն (ԾՇԳ)	36

8.3	Նոր Նախընտրելի հայտատուի ընտրությունը	37

ՄԱՍ Բ - ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	38

9	Հավելվածներ	38

ՄԱՍ Ա – ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

# Հրավերի գրություն

ՀԱՍՏԱՏՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ։

# Հրաժարում իրավունքից

### ՀՆՀ-ի փաստաթղթերում պարունակվող հայտարարություններն ու բացատրությունները նախատեսված են, որ Նախաորակավորված հայտատուները գաղափար կազմեն ՀՆՀ-ի փաստաթղթերի և Ծրագրի առարկայի մասին: Նման հայտարարություններն ու բացատրությունները չպետք է բացատրվեն կամ մեկնաբանվեն որպես սահմանափակման որևէ ձև կամ որևէ ձևով սահմանափակեն՝

- Ծրագրի համաձայնագրերի շրջանակներում սահմանված Ծրագրի ընկերության իրավունքներն ու պարտականությունները, կամ

- Պատվիրատուի իրավունքը փոխելու, վերափոխելու, բարեփոխելու, լրացնելու կամ պարզաբանելու Ծրագրի ընկերության իրավունքներն ու պարտականությունները կամ Ծրագրի համաձայնագրերի պայմանները:

Հետևաբար, ՀՆՀ-ի փաստաթղթերի ցանկացած բացթողում, անհամապատասխանություն կամ հակասություն անհրաժեշտ է դիտարկել, մեկնաբանել և պատշաճ ձևով կիրառել՝ հաշվի առնելով վերագրյալը: Պատվիրատուն նման բացթողումների, անհամապատասխանությունների կամ հակասությունների պատճառով որևէ պահանջ չի ընդունի:

### Ո՛չ Պատվիրատուն, ո՛չ ՀՀ Կառավարությունը և ո՛չ էլ նրանց համապատասխան մարմիններից, ներկայացուցիչներից, խորհրդատուներից որևէ մեկը՝

- բացահայտ կամ ենթադրյալ կերպով երբևէ չեն ներկայացնի կամ երաշխիք չեն տրամադրի սույնում, տվյալների սենյակում պարունակվող կամ մեկ այլ կերպով՝ գրավոր կամ բանավոր, սույն Ընտրության գործընթացի կամ սույն ՀՆՀ-ի վերաբերյալ Նախաորակավորված հայտատուներին տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտության, վստահելիության կամ ամբողջականության վերաբերյալ.

- սույն ՀՆՀ-ի, գործարքի կամ Ընտրության գործընթացի կամ Նախաորկավորված հայտատուի կողմից գործարքի գնահատման հետ կապված Նախաորակավորված հայտատուին գրավոր կամ բանավոր կերպով որևէ հաղորդակցության փոխանցման կամ տրամադրման համար որևէ պատասխանատվություն չեն կրում, կամ

- պարտավոր չեն փոխհատուցել Նախաորակավորված հայտատուին վերջինիս կողմից կրած ծախսերը, որոնք կապված են սույն ՀՆՀ-ի գնահատման կամ դրա համաձայն գործելու հետ կամ որևէ այլ կերպով առնչվում են Ընտրության գործընթացին կամ գործարքին:

### Սկսած ՀՆՀ-ի տրամադրումից մինչև Ծրագրի շնորհումը՝ սույն ՀՆՀ-ում ներկայացվող կամ մեկ այլ կերպով Ընտրության գործընթացում Նախաորակավորված հայտատուներին տրամադրվող տեղեկատվությունը, չի ենթադրում, որ ներառում է ամեն ինչ կամ ողջ տեղեկատվությունը, որը Նախաորակավորված հայտատուն կամ վերջինիս խորհրդատուները կարող են պահանջել կամ կցանկանային ունենալ Ծրագրի վերաբերյալ: Նախաորակավորված հայտատուն պետք է ձևավորի իր սեփական տեսակետներն առ այն, թե որ տեղեկատվությունն է համարվում խնդրո առարկային առնչվող և իր սեփական ուսումնասիրությունները, կանխատեսումները և եզրակացություններն անի ու խորհրդակցի իր խորհրդատուների հետ՝ նման տեղեկատվությունը անկախ կերպով ստուգելու և լրացուցիչ այնպիսի տեղեկատվություն ձեռք բերելու համար, որը կարող է վերջինիս անհրաժեշտ լինել Հայտը ներկայացնելուց առաջ:

### Ո՛չ Պատվիրատուն, ո՛չ ՀՀ Կառավարությունը, ո՛չ էլ նրանց համապատասխան աշխատակիցները, պաշտոնատար անձիք, գործակալները և խորհրդատուները որևէ պատասխանատվություն չեն կրում սույն ՀՆՀ-ի կամ Նախաորակավորված հայտատուներին սույն ՀՆՀ-ի համաձայն տրամադրված ցանկացած տեղեկության (այդ թվում նաև արտահայտված ցանկացած կարծիքի) բովանդակային իմաստով ճշգրտության կամ ամբողջականության համար, և նման տեղեկատվության կամ կարծիքների ճշգրտությունը կամ ամբողջականությունը բացահայտ կամ ենթադրյալ կերպով չեն ներկայացվի կամ երաշխիք չի տրամադրվի նման որևէ անձի կողմից: Մասնավորապես, չեն ներկայացվի կամ երաշխիք չի տրամադրվի ապագա կանխատեսումների, հեռանկարներին կամ եկամուտներին հասնելու ճշգրտության, խելամտության կամ հավանականության վերաբերյալ:

### Պատվիրատուն իրավասու է իր սեփական հայեցողությամբ, ցանկացած փուլում,  առանց ծանուցելու փոփոխել Ընտրության գործընթացի կառուցվածքը և ժամկետները, փոփոխել պարունակվող տեղեկությունները կամ մեկ այլ կերպով սույն ՀՆՀ-ի համաձայն տրամադրել Նախաորակավորված հայտատուներին կամ դադարեցնել Ընտրության գործընթացը:

### Ո՛չ Պատվիրատուն, ո՛չ ՀՀ կառավարությունը և ո՛չ էլ վերջիններիս համապատասխան աշխատակիցները, պաշտոնատար անձինք, գործակալները և խորհրդատուները որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չեն կրում Ծրագրի Ընտրության գործընթացի ցանկացած փուլում որևէ Նախաորկավորված հայտատուի կրած ծախսերի, կորուստների կամ այլ պարտավորությունների համար:

# Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկ

ՀԱՍՏԱՏՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ։

# Սահմանումներ եվ մեկնաբանություններ

## Սահմանումներ

### Սույն ՀՆՀ-ում, եթե համատեքստը այլ բան չի պահանջում, մեծատառով գրված տերմինները կունենան ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված իմաստը:

### Մեծատառերով սկսվող և սույն փաստաթղթում սահմանված բառերն ու արտահայտությունները, եթե համատեքստը այլ բան չի պահանջում, կունենան սույնով ամրագրված իմաստը:

| «ՀՀ դրամ» | նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության օրինական արժույթը. |
| --- | --- |
| «ՀՀ», «Հայաստան» | նշանակում է Հայաստանի Հանրապետություն. |
| «Պատվիրատու» | նշանակում է Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ. |
| «Հայտ» | նշանակում է հայտի կամ առաջարկի փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվելու են Նախաորակավորված հայտատուների կողմից Ծրագրի շնորհման նպատակով՝ ի պատասխան սույն ՀՆՀ-ի, և «Հայտ» նշանակում է դրանցից որևէ մեկը. |
| «Հայտով Առաջարկված Սակագին» | նշանակում է Նախաորակավորված հայտատուի կողմից իր Ֆինանսական առաջարկով ներկայացված էլեկտրական էներգիայի սակագին՝ արտահայտված մինչև չորս (4) տասնորդական կետերով ԱՄՆ դոլարով մեկ կՎտ.ժ էլեկտրական էներգիայի թողարկման դիմաց, որը չափվում է միացման (մատակարարման) կետում և կիրառելի է ԷԳՊ-ի ողջ ժամանակահատվածում. |
| «ԿՇԱ» | նշանակում է Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթիվ՝ ԿԱՀ-ի նախագծի պայմաններին համապատասխան. |
| «Օր» | նշանակում է 24 (քսանչորս) ժամ տևողությամբ ժամանակահատված, որը սկսվում և ավարտվում է ժամը 00:00-ին՝ Երևանի ժամանակով. |
| «Վկայակոչման դեպք» | եզրույթն ունի ՀՆՀ-ի Բաժին 6.4.4-ում դրան վերագրված նշանակությունը. |
| «Գնահատող հանձնաժողով» | եզրույթն ունի ՀՆՀ-ի Բաժին 5.1.9-ում դրան վերագրված նշանակությունը. |
| «ԿԱՀ» | Նշանակում է Կառավարության աջակցության համաձայնագիր. |
| «կՎտ.ժ» | նշանակում է կիլովատ ժամ. |
| «Լիցենզիա» | նշանակում է լիցենզիա, որը Ծրագրի ընկերությունը պետք է ստանա ՀԾԿՀ-ից (ՀԾԿՀ-ի 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թիվ 544-Ա որոշմամբ հաստատված լիցենզիայի պայմաններին համապատասխան)՝ Կայանի կառուցման և էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության համար. |
| «ԾՇԳ» | նշանակում է Պատվիրատուի կողմից Ընտրված հայտատուին տրամադրված Ծրագրի շնորհման գրությունը. |
| Տեղական տարածքների զարգացման վճար | նշանակում է Մեծ Մասրիկ համայնքի իրավասության ներքո գտնվող տարածքների, ներառյալ Ծրագրի անմիջական հարևանությամբ գտնվող տարածքների զարգացման գործունեությանն աջակցելու նպատակով Մեծ Մասրիկ համայնքին կատարվելիք վճար. |
| «ՄՎտ» | նշանակում է մեգավատտ և ներկայացնում է AC հզորություն. |
| «ՄՎտ պիկ» | նշանակում է մեգավատտերով արտահայտված պիկային հզորություն և ներկայացնում է DC հզորություն. |
| «Կատարման բանկային երաշխիք» | նշանակում է կատարողականի ապահովում, որը պետք է Ընտրված հայտատուի կողմից ներկայացվի Պատվիրատուին, որպես ԿԱՀ-ի ստորագրման նախապայման (հետաձգող պայման). |
| «Կայան» | նշանակում է արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ–1 արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայան. |
| «ԷԳՊ» կամ «Էլեկտրական էներգիայի գնման պայմանագիր» | նշանակում է բաշխման ցանցին կառուցվող (վերակառուցվող) կայանի միացման, կարգաբերման-գործարկման աշխատանքների ընթացքում էլեկտրական էներգիայի առաքման և էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (օրենքով գնման երաշխիք ունեցող 30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված հզորությամբ կայանում էլեկտրական էներգիա արտադրող - բաշխող) պայմանագրի օրինակելի ձևին համապատասխան (ՀԾԿՀ-ի կողմից հաստատվել է 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թիվ 543-Ն որոշմամբ) Ծրագրի ընկերության և Գնորդի միջև կնքվող պայմանագիր. |
| «ՊՄԳ» | նշանակում է պետական-մասնավոր գործընկերություն. |
| «Նախընտրելի հայտատու» | նշանակում է Տեխնիկապես որակավորված Նախաորակավորված հայտատու, որը ներկայացրել է Ծրագրի շնորհման առումով ամենացածր Հայտով Առաջարկված Սակագինը. |
| «Նախաորակավորված հայտատու» | նշանակում է 2017 թվականի ապրիլի 28-ին հրապարակված Նախաորակավորման հրավերին արձագանքած մասնակից, որը Պատվիրատուի կողմից ներառվել է նախաորակավորված մասնակիցների ցանկում. |
| «Գնորդ» կամ «ՀԷՑ» | նշանակում է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն՝ Հայաստանում էլեկտրական էներգիայի բաշխման միակ լիցենզավորված անձը, կամ դրա իրավահաջորդները. |
| «Ծրագիր» | նշանակում է «Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ – 1 արևային ֆոտովոլտային ծրագիրը»՝ Կայանը նախագծելու, ֆինանսավորելու, կառուցելու, տնօրինելու և շահագործելու հիմունքներով. |
| «Ծրագրի դրվածքային հզորություն» | նշանակում է էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար Ծրագրի շրջանակներում առկա տեղակայված հզորությունը՝ արտահայտված ՄՎտ-ով. |
| «Ծրագրի համաձայնագրեր» | նշանակում է Կառավարության աջակցության համաձայնագիրը, Էլեկտրական էներգիայի գնման պայմանագիրը, Հողամասի փոխանցման պայմանագիրը և Ծրագրի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ ցանկացած այլ փաստաթուղթ |
| «Ծրագրի ընկերություն» կամ «Կառուցապատող» | նշանակում է հատուկ նշանակության միջոց՝ ընկերություն, որը կհիմնադրվի Ընտրված հայտատուի կողմից որպես Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ընկերություն` Ծրագիրն իրականացնելու նպատակով. |
| «Ծրագրի նախապատրաստման վճար» | նշանակում է Ընտրված հայտատուի կողմից վճարման ենթակա ՀՀ դրամով արտահայտված գումար. |
| «ՀԾԿՀ» | նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը. |
| «ՖՎ» | նշանակում է ֆոտովոլտային. |
| «Որակավորված բանկ» | նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված բանկ կամ բանկ, որի երկարաժամկետ չապահովված ավագ պարտքային պարտավորությունները՝ արտահայտված ԱՄՆ դոլարով, ըստ Standard&Poor's-ի ունեն A- կամ դրանից բարձր վարկանիշ (գնահատական) (կամ դրան համարժեք վարկանիշ՝ ըստ միջազգայնորեն ճանաչված այլ վարկային վարկանիշային գործակալության) և որը ներգրավված չէ Պատվիրատուի կամ ՀՀ կառավարության հետ որևէ նյութական դատավարության մեջ. |
| «Հայտով Առաջարկված Ծրագրի դրվածքային հզորություն» | նշանակում է Ծրագրի դրվածքային հզորությունը, որն գտնվում է 46 ՄՎտ-ից մինչև 55 ՄՎտ միջակայքում և որը առաջարկվում է Նախաորակավորված հայտատուի Հայտով. |
| «ՀՆՀ» | նշանակում է Հայտերի ներկայացման հրավեր. |
| «ՀՆՀ-ի փաստաթղթեր» | նշանակում է սույն ՀՆՀ-ն՝ ներառյալ վերջինիս բոլոր հավելվածները և առդիրները. |
| «ՆՈՀ» | նշանակում է 2017 թվականի ապրիլի 28-ին Պատվիրատուի կողմից հրապարակված Ծրագրի Նախաորակավորման հրավերը. |
| «Ընտրված հայտատու» | նշանակում է սույն ՀՆՀ-ին համապատասխան ընտրված Նախաորկավորված հայտատուն՝ Ծրագրի ընկերություն ստեղծելու և էլեկտրական էներգիա մատակարարելու համար՝ համաձայն ՀՆՀ-ի պայմանների. |
| «Ընտրության գործընթաց» | նշանակում է տարբեր փուլերից բաղկացած գործընթացը՝ սկսած 2017 թ. ապրիլի 28-ի ՆՈՀ-ի հրապարակումից և սույն ՀՆՀ-ից՝ մինչև Ծրագրի համար Ընտրված հայտատուի կողմից ԿԱՀ-ի և ԷԳՊ- ի ստորագրումը. |
| «ԱՄՆ դոլար» | նշանակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինական արժույթը: |

## Մեկնաբանման կանոնները

### Սույն ՀՆՀ-ում՝

- վերնագրերը միայն հարմարության համար են և կանտեսվեն այս ՀՆՀ-ն մեկնաբանելիս.

- եզակին ներառում է հոգնակին և ընդհակառակը.

- հոդվածներին, բաժիններին և ժամանակացույցերին հղումները, եթե համատեքստն այլ բան չի պահանջում, սույն ՀՆՀ-ի հոդվածներին, բաժիններին և ժամանակացույցերին հղումներն են.

- եթե սույնով այլ բան նախատեսված չէ, ապա, երբ կողմերից մեկին անհրաժեշտ է մյուսի համաձայնությունը կամ հավանությունը, այդ համաձայնությունը կամ հաստատումը չի կարող անհիմն անտեսվել կամ հետաձգվել.

- «ներառում է» և «ներառյալ» նշանակում է «ներառյալ առանց սահմանափակման».

- «Հայտ» և «Առաջարկ» տերմինները օգտագործվում են որպես համարժեքներ:

### Սույն ՀՆՀ-ի բովանդակությունը գերակայում է ՆՈՀ-ի բովանդակությանը՝ համընկումների, հակասությունների կամ մեկնաբանության տարբերության առկայության դեպքում:

### Եթե ՆՈՀ-ում կամ ՀՆՀ-ում նշված որևէ դրույթ հակասում է ԿԱՀ-ի, Լիցենզիայի և ԷԳՊ-ի նախագծերի բովանդակությանը, ապա գերակայում են վերջիններս:

# Ներածություն, նախապատմություն եվ Ծրագրի հիմնական առանձնահատկությունները

## Ներածություն

### Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (Պատվիրատու) ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության առաջարկությամբ պատասխանատու է մասնավոր ընկերության կամ կոնսորցիումի ընտրելու գործընթացի համար՝ բաշխիչ ցանցին միացված արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ–1 արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանը նախագծելու, ֆինանսավորելու, կառուցելու, տնօրինելու և շահագործելու համար:

### Ծրագիրը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պետական-մասնավոր գործընկերության (ՊՄԳ) նախաձեռնությունը, որն առաջարկվում է մշակել «Նախագծում, ֆինանսավորում, կառուցում, տնօրինում և շահագործում» (ՆՖԿՏՇ) սկզբունքով հատուկ նշանակության մեկ ընկերության կողմից (Ծրագրի ընկերություն), որը 100%-ով պետք է պատկանի Ընտրված հայտատուին: Ծրագրի ընկերությունը պետք է հիմնադրվի և գրանցվի Հայաստանի Հանրապետությունում:

### Պատվիրատուն 2017 թ. ապրիլի 28-ին հրապարակել է Նախաորակավորման հրավեր (ՆՈՀ)՝ սույն Ծրագրի նպատակով տեխնիկապես, ֆինանսապես և իրավաբանորեն որակավորված հայտատուների ընտրության համար:

### 2017 թ. ապրիլի 28-ին Նախաորակավորման հրավերի հրապարակմանը ի պատասխան դիմել են 20 մասնակիցներ և դրանցից 10-ը ընտրվել են որպես Նախաորակավորված հայտատուներ, որոնց հասցեագրված է սույն ՀՆՀ-ն սույն Ընտրության գործընթացին մասնակցելու համար:

### ՀՆՀ-ն Նախաորակավորված հայտատուներին տրամադրում է Ծրագրի տեխնիկական, առևտրային և պայմանագրային համաձայնությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալով.

  - Հայտի ներկայացման գրության ձևաչափ,

  - Ֆինանսական առաջարկի ներկայացման ձևաչափ,

  - Հայտի ապահովման ձևաչափ,

  - Ծրագրի Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ,

  - Կառավարության աջակցության համաձայնագրի նախագիծ,

  - Պարզաբանումների և փոփոխությունների հարցման ձևաչափ,

  - Լիցենզիայի պայմաններ,

  - Էլեկտրական էներգիայի գնման պայմանագրի օրինակելի ձև,

  - Այլ տեխնիկական մանրամասներ (դրանց անհրաժեշտության դեպքում),

  - Համաշխարհային բանկի խմբի ուղեկցող գրությունը և Ծրագրի աջակցության նպատակով առաջարկվող երաշխիքի ինդիկատիվ պայմանները (դրանց առկայության դեպքում)։

### Ծրագրի տեխնիկական, առևտրային և պայմանագրային համաձայնությունների վերաբերյալ ՀՆՀ-ով Նախաորակավորված հայտատուներին տրամադրվող լրացուցիչ տեղեկությունները պայմանականորեն ներառվում են հետևյալ հավելվածներում և առդիրներում.

- հավելվածներ՝

    - Հավելված 1. Հայտի ներկայացման գրության ձևաչափ,

    - Հավելված 2. Ֆինանսական առաջարկի ներկայացման ձևաչափ,

    - Հավելված 3. Հայտի ապահովման ձևաչափ,

    - Հավելված 4. Ծրագրի Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ,

    - Հավելված 5. Կառավարության աջակցության համաձայնագրի նախագիծ,

    - Հավելված 6․ Պարզաբանումների և փոփոխությունների հարցման ձևաչափ,

- առդիրներ՝

    - Առդիր 1. Լիցենզիայի պայմաններ,

    - Առդիր 2. Էլեկտրական էներգիայի գնման պայմանագրի օրինակելի ձև,

    - Առդիր 3. Այլ տեխնիկական մանրամասներ (դրանց անհրաժեշտության դեպքում),

    - Առդիր 4. Համաշխարհային բանկի խմբի ուղեկցող գրությունը և Ծրագրի աջակցության նպատակով առաջարկվող երաշխիքի ինդիկատիվ պայմանները (դրանց առկայության դեպքում)։

### Պատվիրատուն ներկայումս ակնկալում է Նախաորակավորված հայտատուներից ստանալ Տեխնիկական և Ֆինանսական առաջարկներ` Ծրագրի Ընտրված հայտատուի ընտրության նպատակով:

### Յուրաքանչյուր Նախաորակավորված հայտատու կարող է ներկայացնել Ծրագրի Հայտ:

### Սույն ընթացակարգով Ընտրության գործընթացն իրականացնելու նպատակով Պատվիրատուն պետք է ձևավորի Գնահատող հանձնաժողով, որը մասնավորապես, որոշումներ է ընդունելու Հայտերի գնահատմանն ու Ծրագրի շնորհման առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Այնուհետև, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը, հաշվի առնելով Գնահատող հանձնաժողովի առաջարկությունը, ՀՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնելու Ընտրության գործընթացի արդյունքները հաստատելու մասին առաջարկություն:

### Ընտրված հայտատուն կընտրվի Հայաստանի Հանրապետության գնումների մասին օրենսդրության համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի [Ամիս], [Օր] N [_______] որոշմամբ սահմանված կարգով:

## Ծրագրի դրվածքային հզորությունը

### Նախաորակավորված հայտատուներին թույլատրվում է ներկայացնել Ծրագրի դրվածքային հզորություն 46 ՄՎտ-ից 55 ՄՎտ-ի միջակայքում՝ ըստ իրենց սեփական փորձաքննության, որը կդիտարկվի որպես Հայտով Առաջարկված Ծրագրի դրվածքային հզորություն և կհամարվի պարտավորեցնող նրանց համար: Այս միջակայքը սահմանվում է Պատվիրատուի կողմից` հաշվի առնելով տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրության միջոցով սահմանված նվազագույն սպասելիքները (ուսումնասիրությունը հասանելի է եղել Ընտրության գործընթացի հավանական մասնակիցներին 2017 թ․ ապրիլին հրապարակված ՆՈՀ-ի հետ մեկտեղ), հողի առկայության առումով թարմացված տեղեկատվությունը և գնահատված հզորության վերին շեմը, որը կարող է ընդունվել բաշխիչ ցանցի կողմից:

### Նախաորակավորված հայտատուները պետք է իրականացնեն պատշաճ սեփական փորձաքննություն, որպեսզի գնահատեն Հայտով Առաջարկված Ծրագրի դրվածքային հզորությունը՝ հողի առկայությունը, ճառագայթման մակարդակները, Ծրագրի տարածքի հետ կապված տարբեր այլ պայմանները և Ծրագրի համար տեխնոլոգիաների ձեռք բերման իրենց սեփական կարողությունը ուսումնասիրելուց հետո:

### Ընտրված հայտատուն պետք է ԿՇԱ-ի պահին ապահովի Հայտով Առաջարկված Ծրագրի դրվածքային հզորությանը համապատասխան Ծրագրի դրվածքային հզորություն:

### Նախաորակավորված հայտատուների կողմից 46 ՄՎտ-ից մինչև 55 ՄՎտ-ի սահմաններում Հայտով Առաջարկված Ծրագրի դրվածքային հզորություն առաջարկելու անկարողության պարագայում նման Հայտերը կորակվեն որպես անհամապատասխան:

## Ծրագրի հիմնական առանձնահատկությունները

### Ծրագրի հիմնական առանձնահատկությունները ներկայացված են ստորև.

- Ընտրված հայտատուից պահանջվում է նախագծել, ֆինանսավորել, կառուցել, տնօրինել և շահագործել արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ–1 արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանը.

- Նախատեսվում է, որ Ծրագրի իրականացման նպատակով Ծրագրի ընկերությունը ստանձնելու է պարտավորություններ հետևյալ ուղղություններով՝

  - Կառավարության աջակցության համաձայնագիր (ԿԱՀ): Այս համաձայնագիրը նախատեսելու է Հայաստանի կառավարության կողմից Ծրագրին աջակցելու պարտավորություն այնպիսի ուղղություններով, ինչպիսիք են ՀԷՑ-ի կողմից չվճարելու դեպքերի կանխարգելման երաշխիքները, հողամասի փոխանցումը և այլն: Բացի այդ, Կառավարության աջակցության համաձայնագիրը ենթադրում է ապահովման տարբեր մեխանիզմներ, որոնք Ընտրված հայտատուն և/կամ Ծրագրի ընկերությունը պետք է առաջարկի Ծրագրի կապակցությամբ: Կառավարության աջակցության համաձայնագրի նախագիծը կից ներկայացվում է որպես սույն ՀՆՀ-ի Հավելված 5։

  - Լիցենզիա, որը տրվում է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից (ՀԾԿՀ): Լիցենզիան սահմանում է Ծրագրի ընկերությանը տրվող լիցենզիայի պայմանները, Ծրագրի ընկերության իրավունքներն ու պարտականությունները, ներառյալ սակագների ճշգրտման մեխանիզմները և այլն: Լիցենզիան պետք է ունենա ՀԾԿՀ-ի կողմից Ծրագրի համար հաստատված լիցենզիայի պայմանների ձևը և բովանդակությունը, որը կցվում է որպես սույն ՀՆՀ-ի Առդիր 1:

  - Էլեկտրաէներգիայի գնման պայմանագիր (ԷԳՊ) Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի (ՀԷՑ) հետ: ՀԵՑ-ը, որը երկրում էլեկտրական էներգիայի բաշխման միակ լիցենզավորված անձն է, պետք է լինի Ծրագրի արդյունքում արտադրված էլեկտրական էներգիայի միակ գնորդը: Ընտրված հայտատուն պետք է ՀԷՑ-ի կողմից փոխհատուցվի Ծրագրի շրջանակում արտադրած էլեկտրական էներգիայի համար՝ ըստ Լիցենզիայի և ԷԳՊ-ի պայմանների: ՀԾԿՀ-ի կողմից հաստատված ԷԳՊ-ի օրինակելի ձևը կցվում է որպես սույն ՀՆՀ-ի Առդիր 2:

  - Հողամասի ձեռքբերում: Մեծ Մասրիկ համայնքը համաձայնել է համապատասխան հողամասը փոխանցել Պատվիրատուին՝ Ծրագրի իրականացման նպատակով: Պատվիրատուն հետագայում փոխանցելու է հողամասի սեփականության իրավունքը Ծրագրի ընկերությանը՝ պահանջվող պայմանների կատարման դեպքում և վերջնական օգտագործման սահմանափակումների ու Ծրագրի նշանակալից իրադարձությունների ապահովման պայմանով, որոնք կարող են սահմանվել հողամասի փոխանցման պայմանագրում:

  - Տեղական տարածքների զարգացում: Ծրագրի ընկերությունը  կատարելու է 80,000,000 (ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի չափով դրամական փոխանցում (Տեղական տարածքների զարգացման վճար) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված բանկային հաշվին՝ նույն գումարը Մեծ Մասրիկ համայնքին փոխանցելու համար` վերջինիս իրավասության ներքո գտնվող տարածքների, ներառյալ Ծրագրի անմիջական հարևանությամբ գտնվող տարածքների զարգացման գործունեությանն աջակցելու նպատակով:

- Ծրագրի ընկերությունը պարտավոր է ավարտել Կայանի շինարարությունը և այն հանձնել շահագործման` ըստ Ծրագրի պայմանագրերով սահմանված ժամկետի:

- Ծրագիրը պետք է ունենա 46 ՄՎտ-ից մինչև 55 ՄՎտ ընդհանուր անվանական հզորություն՝ ՀՆՀ-ի Բաժին 5.2-ի պայմաններին համապատասխան:

- Ծրագիրը կնախագծվի, կկառուցվի և կշահագործվի Ընտրված հայտատուի գումարների և ռիսկերի հաշվին:

- Համաշխարհային բանկը իր սկզբունքային համաձայնություն է տվել Ծրագրի վարկատուներին 30,000,000 (երեսուն միլիոն) ԱՄՆ դոլարի երաշխիք ապահովելու համար, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չկատարի ԿԱՀ-ով սահմանված իր պարտականությունները: Ծրագրի ընկերությունը, իր հայեցողությամբ, կարող է օգտվել այդպիսի երաշխիքից, իր հաշվին, Ծրագրի համար ֆինանսական հաստատություններից և / կամ առևտրային վարկատուներից վարկեր վերցնելու դեպքում: Համաշխարհային բանկի խմբի ուղեկցող գրությունը և Ծրագրի աջակցության նպատակով առաջարկվող երաշխիքի ինդիկատիվ պայմանները (դրանց առկայության դեպքում) կցվում են որպես սույն ՀՆՀ-ի Առդիր 4:

- Ծրագրի ստեղծման համար անհրաժեշտ բոլոր հաստատումները, պարզաբանումները, թույլտվությունները, որոնք ԿԱՀ-ով, Լիցենզիայով կամ ԷԳՊ-ով ներառված չեն որևէ գերատեսչության պարտավորություններում, կլինեն Ծրագրի ընկերության պարտավորությունների ներքո:

- Հայտատուների Առաջարկված Սակագների մեծությունը հանդիսանալու է  ՀՆՀ-ի շրջանակում Տեխնիկապես որակավորված Հայտեր ներկայացրած  Նախաորակավորված հայտատուների շարքից Նախընտրելի հայտատուի ընտրելու միակ հիմքը, ինչպես սահմանված է ՀՆՀ-ի Բաժին 7-ում: Նախաորկավորված հայտատուներից պահանջվում է ներկայացնել մեկ սակագին, որը ենթակա է գանձման Ծրագրի ողջ ժամանակահատվածում՝ ճշգրտման ենթակա լինելով ըստ Լիցենզիայի համապատասխան պայմանների:

## Տվյալների սենյակ

### Պատվիրատուի կողմից ստեղծվելու է Տվյալների սենյակ (ֆիզիկական կամ էլեկտրոնաին), որը ներառելու է Ծրագրին առնչվող համապատասխան տեղեկատվություն՝ այն Նախաորակավորված հայտատուներին կամ նրանց ներկայացուցիչներին մինչև Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը հասանելի դարձնելու նպատակով: Նման Տվյալների սենյակի ստեղծման մասին Նախաորակավորված հայտատուները լրացուցիչ կտեղեկացվեն:

## Նախամրցութային կոնֆերանս, տեղանքի այցելություններ

### Պատվիրատուն մտադիր է անցկացնել Նախամրցութային կոնֆերանս բոլոր Նախաորակավորված հայտատուների համար Մրցույթի տեղեկատվության թերթիկում նշված ամսաթվին և վայրում: Պատվիրատուն, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության, ՀԷՑ-ի և այլ հաստատությունների համապատասխան ներկայացուցիչների և նրանց խորհրդատուների ներգրավմամբ, կարող է կազմակերպել լիագումար նիստեր Նախաորակավորված հայտատուների մասնակցությամբ, ովքեր մտադիր են օգտվել այդ հնարավորությունից:

### Նախաորակավորված հայտատուներին խորհուրդ է տրվում օգտվել լրացուցիչ կազմակերպված տեղանքի այցելություններից, որոնք կարող են կազմակերպվել և համակարգվել Պատվիրատուին պահանջ ներկայացնելով: Այս այցելությունները թույլ կտան Նախաորակավորված հայտատուներին ստուգել Ծրագրի համար առաջարկվող տեղանքը և ձեռնարկել անհրաժեշտ տեխնիկական փորձաքննություններ տարբեր տեխնիկական կտրվածքների վերաբերյալ, որոնք կօգնեն Նախաորակավորված հայտատուներին իրենց առաջարկները պատրաստելիս: Այցերի ծախսերը պետք է լինեն Նախաորակավորված հայտատուների սեփական միջոցների հաշվին:

### Տեղանքի այցելությունները հնարավոր կլինեն բացառապես այն պայմանով, որ Նախաորակավորված հայտատուն, նրա խորհրդատուները, աշխատակիցները և գործակալները ազատեն և ապահովագրեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և Պատվիրատուին, նրանց խորհրդատուներին, աշխատակիցներին և գործակալներին բոլոր տեսակի պարտավորություններից, և եթե միայն Նախաորակավորված հայտատուն է պատասխանատվություն կրում այցերի ընթացքում հնարավոր անձնական վնասվածքների, կյանքի կորստի, գույքի կորստի կամ վնասի և ցանկացած այլ կորուստների, վնասների կամ ծախսերի համար: Նախաորակավորված հայտատուն պետք է ներկայացնի գրություն, որը հաստատում է այս ամենը և որում գրված են այն աշխատակիցների, խորհրդատուների ու գործակալների անունները և ազգանունները, ովքեր այցելելու են տեղանք:

## Ծրագրի նախապատրաստման վճար

### Ընտրված հայտատուն, Ծրագրի շնորհման գրության (ԾՇԳ) տրամադրումից հետո, Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկում նշված ժամկետներում պարտավոր է Պատվիրատուին վճարել 40,000,000 (քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամ գումար՝ Ծրագրի նախապատրաստման վճարը: Ծրագրի նախապատրաստման վճարը Պատվիրատուին վճարվելու է ՀՀ դրամով ցպահանջ միջոցների տեսքով՝ առանց հարկերի, տուրքերի, վճարների կամ այլ պահումների որևէ նվազեցման (որոնք բոլորը պետք է վճարվեն Ընտրված հայտատուի կողմից)՝ Պատվիրատուի կողմից տրամադրվելիք բանկային հաշվին:

## Հայտերի հետ կապված ծախսերը

### Նախաորկավորված հայտատուն պետք է կրի առաջարկվող Ծրագրի ուսումնասիրության, փորձաքննության և իր Հայտը պատրաստելու ու ներկայացնելու հետ կապված բոլոր ծախսերը, ներառյալ, առանց սահմանափակման, բոլոր ծախսերը կապված Նախաորակավորված հայտատուների ցանկացած հարցի կամ հարցման պատասխանների պատրաստման համար պարզաբանումներ տալու հետ, որ ներկայացրել է Պատվիրատուն:

## այլ դրույթներ

### Սույն ՀՆՀ-ի հետ կապված բոլոր հարցերում և Ընտրության գործընթացում կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները:

### Սույն ՀՆՀ-ին առնչվող Ընտրության գործընթացից բխող ցանկացած վեճերի, դատական վարույթների համար միակ իրավազորությունը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության դատարաններին:

### Պատվիրատուին իրավունք է վերապահվում ընդունել կամ մերժել ցանկացած Հայտ, չեղյալ համարել Ընտրության գործընթացը և մերժել բոլոր Հայտերը, չեղյալ համարել Ընտրության գործընթացը և սկսել նոր գործընթաց և հաշվի չառնել թեթև խախտումները, փոքր անհամապատասխանությունները, որոնք նյութական շեղում չեն առաջացնում ներկայացված Հայտերում, ցանկացած ժամանակ, մինչև ԿԱՀ-ի ստորագրումը՝ առանց Նախաորակավորված հայտատուների հանդեպ որևէ պարտավորության ստանձնման:

# Տեղեկատվություն մրցույթի մասին եվ հրահանգներ հայտատուներին

## ՀՆՀ-ի փաստաթղթերի ձեռք բերումը

### Պատվիրատուն տրամադրել է սույն ՀՆՀ-ն բոլոր Նախաորակավորված հայտատուներին էլեկտրոնային փոստով: Նախաորակավորված հայտատուները պետք է հաստատեն սույն ՀՆՀ-ի ստացումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի կողմից հետագա հաղորդակցության ընթացքում բոլոր նյութերի ստացումը՝ պատասխան էլեկտրոնային գրությամբ:

### ՀՆՀ-ի փաստաթղթերը հասանելի կլինեն միայն «PDF» ձևաչափով` հետևյալ հավելվածների և առդիրների հետ միասին, ներառյալ Ծրագրի համաձայնագրերը.

- հավելվածներ՝

    - Հավելված 1. Հայտի ներկայացման գրության ձևաչափ,

    - Հավելված 2. Ֆինանսական առաջարկի ներկայացման ձևաչափ,

    - Հավելված 3. Հայտի ապահովման ձևաչափ,

    - Հավելված 4. Ծրագրի Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ,

    - Հավելված 5. Կառավարության աջակցության համաձայնագրի նախագիծ,

    - Հավելված 6․ Պարզաբանումների և փոփոխությունների հարցման ձևաչափ,

- առդիրներ՝

    - Առդիր 1. Լիցենզիայի պայմաններ,

    - Առդիր 2. Էլեկտրական էներգիայի գնման պայմանագրի օրինակելի ձև,

    - Առդիր 3.Այլ տեխնիկական մանրամասներ (դրանց անհրաժեշտության դեպքում),

    - Առդիր 4. Համաշխարհային բանկի խմբի ուղեկցող գրությունը և Ծրագրի աջակցության նպատակով առաջարկվող երաշխիքի ինդիկատիվ պայմանները (դրանց առկայության դեպքում)։

## Հայտի լեզուն

### Բոլոր Հայտերը պետք է գրվեն անգլերեն լեզվով և Նախաորակավորված հայտատուների և Պատվիրատուի միջև Հայտերի հետ կապված ամբողջ նամակագրությունը և փաստաթղթերը պետք է լինեն միայն անգլերեն լեզվով:

### Թեև ԿԱՀ-ի, Լիցենզիայի, ԷԳՊ-ի և այլ փաստաթղթերի նախագծերի անգլերեն թարգմանությունները տրամադրվում են սույն ՀՆՀ-ի հետ միասին, պետք է հաշվի առնել, որ Ծրագրի ընկերության կողմից որոշակի փաստաթղթերի ստորագրումը համապատասխան մարմինների հետ պետք է իրականացվի հայերեն լեզվով:

### Նախաորակավորված հայտատուներին խրախուսվում է ձեռք բերել այդ փաստաթղթերի հայերեն տարբերակները Պատվիրատուից և դրանք ուսումնասիրել՝ նախքան իրենց Հայտի ներկայացումը:

## Հայտի կառուցվածքը եվ բովանդակությունը

### Յուրաքանչյուր Նախաորակավորված հայտատու գործարքի համար կարող է ներկայացնել միայն մեկ Հայտ, որը բաղկացած է տեխնիկական առաջարկից («Տեխնիկական առաջարկ») և ֆինանսական առաջարկից («Ֆինանսական առաջարկ»):

### Նախաորկավորված հայտատուները պատասխանատու են իրենց Հայտի մեջ ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու համար և դա չկատարելը կարող է հանգեցնել իրենց Հայտի մերժմանը: Բացի այդ, Տեխնիկական առաջարկի կամ Ֆինանսական առաջարկի մեջ պարունակվող ցանկացած նյութական կեղծ տվյալները նախապայման կհանդիսանան Նախաորակավորված հայտատուի որակազրկման համար: Նախաորակավորված հայտատուները պետք է օգտագործեն միայն այս ՀՆՀ-ում ներկայացված ստանդարտ ձևաչափերը՝ առանց դրանց մեջ որևէ փոփոխություն կատարելու:

### Հայտի ստորագրումը.

- Առաջարկը պետք է ստորագրվի լիազորված անձի (անձանց) կողմից` ՆՈՀ-ի փուլում ներկայացված դիմումներին համապատասխան:

- Յուրաքանչյուր Հայտ պետք է տպագրվի կամ գրվի չմաքրվող թանաքով և պետք է ֆիզիկապես ստորագրվի Նախաորակավորված հայտատուի կողմից լիազորված ստորագրողի կողմից: Հայտը ստորագրող անձի անունը, ազգանունը և պաշտոնը պետք է տպվեն կամ գրվեն ստորագրության տակ:

- Հայտի բոլոր էջերը պետք է ֆիզիկապես ստորագրվեն Նախաորկավորված հայտատուի կամ նրա կողմից լիազորված ստորագրողի կողմից: Եթե ներկայացվում են որևէ տպագիր և հրատարակված փաստաթղթեր, ապա պետք է ստորագրվի այդ նյութերի միայն կազմը և վերջին էջը:

### Տեխնիկական առաջարկ.

Տեխնիկական առաջարկը պետք է պարունակի՝

- լրացված և ստորագրված Հայտի ներկայացման գրության ձևաչափը՝ համաձայն ՀՆՀ-ի Հավելված 1-ի.

- Նախաորակավորված հայտատուի համար անհրաժեշտ ցանկացած այլ / լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են Գնահատող հանձնաժողովին, Տեխնիկական առաջարկը գնահատելու համար՝ սույն ՀՆՀ-ում նշված չափանիշների հիման վրա.

- Ներկայացվող Հայտի ապահովումը` ըստ ՀՆՀ-ի Հավելված 3-ում սահմանված ձևաչափի

### Ֆինանսական առաջարկ:

Ֆինանսական առաջարկը պետք է պարունակի լրացված Ֆինանսական առաջարկի ներկայացման ձևաչափը՝ ըստ ՀՆՀ-ի Հավելված 2-ում ներկայացված ձևաչափի:

## Հայտի ապահովումը

### Յուրաքանչյուր Նախաորակավորված հայտատուից պահանջվում է, որպես իր Տեխնիկական առաջարկի մի մաս, ներկայացնել բանկային երաշխիք Որակավորված Բանկի կողմից 1,000,000 (մեկ միլիոն) ԱՄՆ դոլար գումարի չափով՝ համապատասխան ՀՆՀ-ի Հավելված 3-ում նշված պայմանների:

### Նախաորակավորված հայտատուն պետք է ապահովի, որ Հայտի ապահովումը վավեր լինի Հայտերի վավերականության սկզբնական ժամկետի ավարտից հետո` երեսուն (30) Օրվա ընթացքում: Պատվիրատուն կարող է պահանջվել, որ ի սկզբանե սահմանված Հայտերի վավերականության ժամկետը երկարաձգվի, որի դեպքում բոլոր Նախաորակավորված հայտատուները համաձայնվում են երկարացնել իրենց Հայտերի վավերականությունը և պետք է ապահովեն, որ իրենց Հայտերի ապահովումը վավեր լինի` երեսուն (30) Օր Հայտերի երկարաձգված Վավերականության ժամկետի ավարտից հետո: Եթե Նախաորակավորված հայտատուն հրաժարվում է երկարաձգել իր Հայտի վավերականությունը, այդպիսի մերժումը հիմք է հանդիսանում Նախաորակավորված հայտատուի որակազրկման համար:

### Պատվիրատուն կվերադարձնի անհաջողակ Նախաորակավորված հայտատուների Հայտի ապահովման գումարը հնարավորինս շուտ, բայց ոչ ուշ, քան Ընտրված հայտատուի կողմից ԿԱՀ-ի ստորագրումից երեսուն (30) Օր հետո:

### Համաձայն սույն ՀՆՀ-ի՝ Նախաորակավորված հայտատուն կխախտի իր պարտավորությունները և Պատվիրատուն կարող է վկայակոչել (պահանջել) Նախաորակավորված հայտատուի Հայտի ապահովման ամբողջական գումարը` այն դեպքում, եթե`

- Նախաորակավորված հայտատուն ետ է վերցնում իր Հայտը, բացի այն դեպքից, որը ներկայացված է ՀՆՀ-ի Բաժին 6.10.3-ում.

- ԿԱՀ-ը չի ստորագրվում Նախաորակավորված հայտատուին Ծրագրի շնորհման գրության տրամադրելուց հետո երկու (2) ամսվա ընթացքում` Ընտրված հայտատուին վերագրվող պատճառով․

- Կատարման բանկային երաշխիքը չի տրամադրվում ԿԱՀ-ում նշված պայմաններին համապատասխան.

- Պատվիրատուն տեղեկանում է, որ Նախաորակավորված հայտատուի կողմից ի պատասխան ՆՈՀ-ի կամ սույն ՀՆՀ-ի որևէ հայտարարություն կեղծ կամ ապակողմնորոշող է եղել այն պահին, երբ դա արվել է, կամ այն ժամանակ, երբ դա հաստատվել է Հայտի ներկայացման գրությամբ.

- Նախաորակավորված հայտատուն կամ նրա գործակալներից, անդամներից, կապալառուներից կամ այլ ներկայացուցիչներից որևէ մեկն առաջարկում է, վճարում է, խոստանում է վճարել կամ լիազորում է ցանկացած գումար վճարել, կամ առաջարկում է, տալիս է, խոստանում է տալ կամ թույլատրում է տալ նյութական արժեք ունեցող որևէ առարկա`

  - Պատվիրատուի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ՀԷՑ-ի, ՀԾԿՀ-ի որևէ պաշտոնատար անձի կամ աշխատակցի կամ նրանց անունից պաշտոնապես հանդես եկող որևէ անձի, ներառյալ Գնահատող հանձնաժողովի անդամներին՝ նպատակ ունենալով (Ա) ազդեցություն գործել նման պաշտոնատար անձի ցանկացած գործողության կամ որոշման վրա, (Բ) ներառյալ՝ ստիպել այդպիսի պաշտոնատար անձին կատարել կամ չնկատել ցանկացած գործողություն, որը խախտում է նման պաշտոնատար անձի օրինական պարտականությունը, (Գ) ապահովել որևէ ոչ պատշաճ առավելություն կամ (Դ) ներազդել այդ որոշման վրա, որպեսզի այդ Նախաորակավորված հայտատուին օգնի բիզնեսի ձեռքբերման, պահպանման կամ բիզնեսը ցանկացած անձի ուղղորդելու հարցում կամ սույն Ընտրության գործընթացին առնչվող որևէ առավելություն ձեռք բերելու հարցում,

  - ցանկացած քաղաքական կուսակցությանը կամ դրա պաշտոնատար անձի կամ Հայաստանում քաղաքական գրասենյակի որևէ թեկնածուի նպատակ ունենալով (Ա) ազդեցություն գործել նման կուսակցության, պաշտոնյայի կամ թեկնածուի ցանկացած գործողության կամ որոշման վրա, (Բ) ներառյալ՝ ստիպել այդպիսի կուսակցությանը, պաշտոնյային կամ թեկնածուին կատարել կամ չնկատել ցանկացած գործողություն, որը խախտում է նման կուսակցության, պաշտոնյայի կամ թեկնածուի օրինական պարտականությունը, (Գ) ապահովել որևէ ոչ պատշաճ առավելություն կամ (Դ) ներազդել այդ կուսակցության, պաշտոնատար անձի կամ թեկնածուի վրա, որ օգտագործի իր ազդեցությունը (անմիջապես կամ ապագայում) ազդելու ցանկացած գործողության կամ որոշման վրա, որպեսզի այդ Նախաորակավորված հայտատուին օգնի բիզնեսի ձեռքբերման, պահպանման կամ բիզնեսը ցանկացած անձի ուղղորդելու հարցում կամ սույն Ընտրության գործընթացին առնչվող որևէ առավելություն ձեռք բերելու հարցում, կամ

  - ցանկացած անձի, իմանալով, որ այդ գումարը կամ արժեքավոր առարկան ամբողջովին կամ մասնակիորեն կառաջարկվի, կտրվի կամ կխոստացվի, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներկա կամ ապագա կառավարության պաշտոնատար անձին, քաղաքական կուսակցությանը, կուսակցության պաշտոնատար անձին կամ Հայաստանում քաղաքական գրասենյակի որևէ թեկնածուին նպատակ ունենալով (Ա) ազդեցություն գործել կառավարության նման պաշտոնատար անձի, քաղաքական կուսակցության, կուսակցության պաշտոնատար անձի կամ թեկնածուի ցանկացած գործողության կամ որոշման վրա, (Բ) ներառյալ՝ ստիպել կառավարության նման պաշտոնատար անձին, քաղաքական կուսակցությանը, կուսակցության պաշտոնատար անձին կամ թեկնածուին կատարել կամ չնկատել ցանկացած գործողություն, որը խախտում է կառավարության նման պաշտոնատար անձի, քաղաքական կուսակցության, կուսակցության պաշտոնատար անձի կամ թեկնածուի օրինական պարտականությունը, (Գ) ապահովել որևէ ոչ պատշաճ առավելություն կամ (Դ) ներազդել կառավարության այդ պաշտոնատար անձի, քաղաքական կուսակցության, կուսակցության պաշտոնատար անձի կամ թեկնածուի վրա, որ օգտագործի իր ազդեցությունը (անմիջապես կամ ապագայում) ազդելու ցանկացած գործողության կամ որոշման վրա, որպեսզի այդ Նախաորակավորված հայտատուին օգնի բիզնեսի ձեռքբերման, պահպանման կամ բիզնեսը ցանկացած անձի ուղղորդելու հարցում, կամ սույն Ընտրության գործընթացին առնչվող որևէ առավելություն ձեռք բերելու հարցում:

(վերոհիշյալներից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է «Վկայակոչման դեպք»):

## Հայտերի վավերականությունը

### Հայտերը վավեր են մնում Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկում նշված ժամկետի ընթացքում, որպեսզի Գնահատող հանձնաժողովը բավարար ժամանակ ունենա Հայտերը գնահատելու համար: Այն Հայտերը, որոնք կունենան սահմանվածից պակաս Վավերականության ժամկետ, Գնահատող հանձնաժողովի կողմից կհամարվեն որպես անհամապատասխան և կմերժվեն։ Պատվիրատուն, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է պահանջել Հայտերի վավերականության ժամկետի երկարաձգում, որպեսզի կարողանա գնահատել և ընտրել Նախընտրելի հայտատուին և կնքել անհրաժեշտ պայմանագրերը:

## Պարզաբանումների եվ փոփոխությունների վերաբերյալ հարցումները

### Նախաորակավորված հայտատուները կարող են գրավոր կերպով հարցում կատարել ՀՆՀ-ի ցանկացած մասի, ինչպես նաև ՀՆՀ-ի հետ տրամադրված Ծրագրի այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու նպատակով:

### Պարզաբանումների բոլոր հարցումները պետք է ներկայացվեն միայն ՀՆՀ-ի Հավելված 6-ում ներկայացված ձևաչափով և պետք է հասցեագրվեն սույն Ընտրության գործընթացի համար Պատվիրատուի կողմից նշանակված Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկում նշված պատասխանատու անձին էլեկտրոնային փոստով:

### Պարզաբանումների վերաբերյալ հարցումները պետք է ներկայացվեն Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկում նշված ժամանակահատվածում. Պատվիրատուն պետք է ջանա յուրաքանչյուր հարցմանը արձագանքել 10 օրվա ընթացքում:

### Պատվիրատուն կարող է իր նախաձեռնությամբ, եթե անհրաժեշտ է համարում, պարզաբանումներ տալ բոլոր Նախաորակավորված հայտատուներին:

### Մինչև Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկում նշված օրը, Պատվիրատուն կարող է, ցանկացած պատճառով, կամ իր նախաձեռնությամբ, կամ ի պատասխան Նախաորակավորված հայտատուի կողմից պարզաբանում ստանալու գրավոր հարցման կամ ի պատասխան Նախամրցութային կոնֆերանսի ժամանակ բարձրացված հարցի, փոփոխել ՀՆՀ-ի փաստաթղթերը՝ տրամադրելով ՀՆՀ-ի փոփոխություն:

### Նախաորակավորված հայտատուները պարտավոր են ծանոթանալ ՀՆՀ-ի փաստաթղթերին և դրանց ցանկացած փոփոխությանը, որը կարող է տրամադրվել: Յուրաքանչյուր փոփոխություն պարտադիր է Նախաորակավորված հայտատուների համար, անկախ այն հանգամանքից, Նախաորակավորված հայտատուները ընդունում են այդ փոփոխությունը, թե՝ ոչ:

### Պատվիրատուի կամ որևէ այլ անձի կողմից նրա անունից տրված բանավոր պարզաբանումները և տեղեկությունները որևէ կերպով կամ ձևով չեն պարտավորեցնում Պատվիրատուին:

## Հայտի ձեվաչափը, ստորագրումը, կնքումը եվ դրոշմանշումը

### Հայտը բաղկացած է ՀՆՀ-ի 6.3.4 և 6.3.5 բաժիններում նկարագրված փաստաթղթերից:

### Յուրաքանչյուր Նախաորակավորված հայտատուի Հայտը, ներկայացված ի պատասխան սույն ՀՆՀ-ի, պետք է ներառվի և ներկայացվի հետևյալ երեք ծրարներով.

| (i) | Տեխնիկական առաջարկը դրվում է առանձին ծրարի (կամ տուփի) մեջ («Տեխնիկական ծրար»), որի վրա նշվում է հետևյալը՝ |
| --- | --- |
|  | «Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի / Մասրիկ – 1 արևային ֆոտովոլտային ծրագիր» Հայտ Տեխնիկական առաջարկը ներկայացնող՝ [Նախաորակավորված հայտատուի անվանումը] «ՉԲԱՑԵԼ ՆԱԽՔԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՆԻՍՏԸ» |
| (ii) | Ֆինանսական առաջարկը դրվում է ծրարի մեջ («Ֆինանսական ծրար»), որի վրա նշվում է հետևյալը՝ |
|  | «Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ – 1 արևային ֆոտովոլտային ծրագիր» Հայտ Ֆինանսական առաջարկը ներկայացնող՝. [Նախաորակավորված հայտատուի անվանումը] «ՉԲԱՑԵԼ ՆԱԽՔԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՆԻՍՏԸ» |
| (iii) | Տեխնիկական ծրարը և Ֆինանսական ծրարը դրվում են ծրարի (կամ տուփի) մեջ («Հայտի ծրար»), որի վրա նշված է հետևյալը. |
|  | «Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ – 1 արևային ֆոտովոլտային ծրագիր» Հայտ Հայտը ներկայացնող՝ [Նախաորակավորված հայտատուի անվանումը] «ՍՈՒՅՆ [ԾՐԱՐԸ] [ՏՈՒՓԸ] ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾՐԱՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾՐԱՐԸ» «ՉԲԱՑԵԼ ՆԱԽՔԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՆԻՍՏԸ» |

### Տեխնիկական առաջարկներում չպետք է հղումներ կատարել ֆինանսական չափանիշներին, այսպիսով, տեխնիկական գնահատումը պետք է խստորեն իրականացվի տեխնիկական հատկանիշների հիման վրա: Ֆինանսական չափանիշներին վերաբերող որևէ տեղեկատվության ներառումը կամ դրանց կատարվող որևէ հղում Տեխնիկական առաջարկում հանդիսանալու է Նախաորակավորված հայտատուի որակազրկման հիմք:

### Նախաորակավորված հայտատուները պետք է ներառեն ստորև բերված աղյուսակում նշված բնօրինակը, պատճենների քանակը և տեսակը.

| Փաստաթղթի տեսակը | Տեխնիկական Ծրար Օրինակների քանակը | Ֆինանսական Ծրար Օրինակների քանակը |
| --- | --- | --- |
| Բնօրինակը | 1 | 1 |
| Թղթային պատճենները | 6 | 6 |
| Էլեկտրոնային պատճենները (ներկայացնել USB կրիչով) | 6 | ԶՐՈ |

### Նախաորակավորված հայտատուները Տեխնիկական առաջարկի բնօրինակը և թղթային և էլեկտրոնային պատճենները պետք է տեղադրեն առանձին ծրարների մեջ` հստակ նշելով Տեխնիկական առաջարկի բնօրինակը պարունակող ծրարը` որպես «Բնօրինակ» և Տեխնիկական առաջարկի պատճենները պարունակող ծրարները՝ որպես «Պատճեն No. 1», «Պատճեն No. 2», «Պատճեն No. 3», «Պատճեն No. 4», «Պատճեն No. 5», «Պատճեն No. 6», «Էլեկտրոնային Պատճեն No. 1», «Էլեկտրոնային Պատճեն No. 2», «Էլեկտրոնային պատճեն No. 3», «Էլեկտրոնային պատճեն No. 4», «Էլեկտրոնային պատճեն No. 5» և «Էլեկտրոնային պատճեն No. 6»: «Պատճեն» նշումով ցանկացած ծրարի և «Բնօրինակ» նշումով ծրարի փաստաթղթերի միջև որևէ անհամապատասխանության դեպքում «Բնօրինակ» նշումով ծրարի մեջ պարունակվող փաստաթղթերը կլինեն որոշիչ: Տեխնիկական առաջարկի բնօրինակի և բոլոր պատճենների կնքված ծրարները պատշաճորեն կնքվում և տեղադրվում են Տեխնիկական ծրարի մեջ:

### Նախաորակավորված հայտատուները Ֆինանսական առաջարկի բնօրինակը և թղթային պատճենները պետք է տեղադրեն առանձին ծրարների մեջ` հստակ նշելով Ֆինանսական առաջարկի բնօրինակը պարունակող ծրարը` որպես «Բնօրինակ» և Ֆինանսական առաջարկի պատճենները պարունակող ծրարները՝ որպես «Պատճեն No. 1», «Պատճեն No. 2», «Պատճեն No. 3», «Պատճեն No. 4», «Պատճեն No. 5», «Պատճեն No. 6»: Փաստաթղթերի միջև որևէ անհամապատասխանության դեպքում «Բնօրինակ» նշումով ծրարի մեջ պարունակվող փաստաթղթերը կլինեն որոշիչ: Ֆինանսական առաջարկի բնօրինակի և բոլոր պատճենների կնքված ծրարները պատշաճորեն կնքվում և տեղադրվում են Ֆինանսական ծրարի մեջ:

### Էլեկտրոնային օրինակները պետք է ներառեն ամբողջական Տեխնիկական առաջարկը «PDF» ձևաչափով (պատշաճ կերպով ստորագրված, ինչպես պահանջվում է ՀՆՀ-ի Բաժին 6.3.3-ում): Յուրաքանչյուր ծրարի վրա պետք է նշվի Նախաորակավորված հայտատուի անվանումը և գտնվելու վայրը (կամ եթե Նախաորակավորված հայտատուն հանդիսանում է Կոնսորցիում, դրա Առաջատար անդամի անվանումը և գտնվելու վայրը)՝ հնարավորություն ընձեռելով համապատասխան Հայտը վերադարձնել չբացված, եթե Պատվիրատուն այն ստացել է Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո կամ սույն ՀՆՀ-ի պայմանները չբավարարելու դեպքում:

### Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում ցանկացած Հայտի սխալ առաքման կամ վաղաժամկետ բացման համար, եթե ծրարները կնքված չեն և չունեն անհրաժեշտ նշումները՝ ըստ ՀՆՀ-ի Բաժին 6.7-ի պահանջների:

## Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը

### Հայտերը Հայտերի ներկայացման հասցեով ուղարկվում են Պատվիրատուին Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետից ոչ ուշ, ինչպես նշված է Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկում: Նշված ժամկետից հետո ստացված ցանկացած Հայտ ընդհանրապես մերժվում է:

## Հայտի փոփոխություն / փոխարինում

### Նախաորակավորված հայտատուն կարող է փոփոխել կամ փոխարինել իր Հայտը ներկայացնելուց հետո, եթե նոր Հայտը Պատվիրատուն ստանա մինչև Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը:

### Նախաորակավորված հայտատուն, ով մտադրություն ունի փոփոխելու իր Հայտը, պետք է ներկայացնի ամբողջապես վերանայված Հայտը, ինչպես նաև ուղեկցող գրություն, որով նա խնդրում է Պատվիրատուին թույլ տալ կատարել այդ փոփոխությունը: Նախաորակավորված հայտատուի նախկինում ներկայացված Հայտը վերադարձվում է վերանայված Հայտը ներկայացնելիս:

## Հայտի ետ կանչելը

### Նախաորակավորված հայտատուն կարող է ետ կանչել իր Հայտը՝ ներկայացնելուց հետո, եթե Պատվիրատուն ստանա Հայտի ետ կանչելու մասին ծանուցումը («Ետ կանչելու ծանուցում») նախքան Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը: Հայտի այն Ետ կանչելու ծանուցումը, որը ստացվել է Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո, կդիտարկվի ՀՆՀ-ի Բաժին 6.10.3-ի համաձայն:

### Նախաորակավորված հայտատուի Հայտի Ետ կանչելու ծանուցումը պետք է լինի՝

### ա. գրավոր,

### բ. առաքվի առձեռն կամ սուրհանդակի միջոցով,

### գ. հասցեագրվի Պատվիրատուին Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկում նշված հասցեով և

### դ. կնքված ծրարով, որի վրա գրված կլինի «Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ – 1 արևային ֆոտովոլտային ծրագիր»՝ «ԵՏ ԿԱՆՉԵԼՈՒ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ»», ինչպես նաև Նախաորակավորված հայտատուի անվանումը, գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

### Եթե Նախաորակավորված հայտատուն ետ է կանչում իր Հայտը Հայտերի վավերականության ժամկետի ընթացքում, ապա նա կարող է կորցնել իր Հայտի ապահովումը՝ համաձայն ՀՆՀ-ի Բաժին 6.4.4-ի:

## Շահերի բախում

### Նախաորակավորված հայտատուն չի կարող ունենալ շահերի բախում Ընտրության գործընթացի ընթացքում: Այն Նախաորակավորված հայտատուն, որը Ընտրության գործընթացի ընթացքում կամ դրանից հետո ունենում է շահերի բախում, որակազրկվում է, և նման Նախաորակավորված հայտատուի ներկայացրած Հայտը համարվում է անվավեր: Շահերի բախումը, սույն Ընտրության գործընթացի առումով, ներառում, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով.

- եթե Նախաորակավորված հայտատուն (կամ դրա որևէ հիմնադիր) և մեկ այլ Նախաորակավորված հայտատու (կամ դրա որևէ հիմնադիր) ունեն ընդհանուր վերահսկող բաժնետերեր կամ այլ սեփականության շահ, պայմանով, որ այդ որակազրկումը չի կիրառվում այն դեպքերում, երբ Նախաորակավորված հայտատուի կամ դրա այլ հիմնադիրների ուղղակի կամ անուղղակի մասնաբաժինը մյուս Նախաորակավորված հայտատուի կամ նրա հիմնադիրներից որևէ մեկի մոտ կազմում է իր վճարված և ստորագրված կապիտալի 25%-ից պակասը, կամ

- եթե Նախաորակավորված հայտատուի հիմնադիրը հանդիսանում է նաև մեկ այլ Նախաորակավորված հայտատուի հիմնադիր, կամ

- եթե Նախաորակավորված հայտատուն սույն Ընտրության գործընթացի նպատակների համար ունի նույն իրավաբանական ներկայացուցիչը, ինչպես և մեկ այլ Նախաորակավորված հայտատու, կամ

- Եթե Նախաորակավորված հայտատուն կամ դրա խմբի ցանկացած բիզնես կազմակերպություն անմիջականորեն կամ անուղղակիորեն կապ ունի այլ Նախաորակավորված հայտատուի, կամ դրա խմբի որևէ բիզնես կազմակերպության հետ, որը նրանց տեղեկատվությունը հասանելի է դարձնում միմյանց կամ թույլ է տալիս ազդել միմյանց Հայտերի վրա, կամ

- Եթե Նախաորակավորված հայտատուն կամ դրա խմբի ցանկացած բիզնես կազմակերպություն հանդես է եկել որպես Պատվիրատուի խորհրդատու՝ Ծրագրի ցանկացած փաստաթղթերի, նախագծերի կամ տեխնիկական բնութագրերի պատրաստման հարցում:

## Հաղորդակցությունը հայտատուների հետ

### Պատվիրատուն Նախաորակավորված հայտատուների հետ շփվում է իր էլեկտրոնային գրությունները հասցեագրելով բոլոր Նախաորակավորված հայտատուներին՝ կապված ՀՆՀ-ի տրամադրման, պարզաբանումների տրամադրման, փոփոխությունների, ներկայացման երկարաձգումների և այլնի հետ:

### Նախաորակավորված հայտատուները պետք է հաղորդակցվեն ՄԻԱՅՆ Պատվիրատուի պատասխանատու անձի հետ, ինչպես նշված է Մրցույթի տեղեկատվական թերթիկում:

### Ինչպես ներկայացված է այս ՀՆՀ-ի փաստաթղթերում, Պատվիրատուն Նախաորակավորված հայտատուների հետ որևէ նամակագրություն չի ունենա՝ նրանց Հայտերի ընդունման կամ մերժման հետ կապված:

## Կոռուպցիոն եվ խարդախ գործելակերպ

### Նախաորակավորված հայտատուները պարտավոր են պահպանել էթիկայի բարձրագույն ստանդարտներ գնումների գործընթացի և հետագայում Ծրագրի կատարման ընթացքում: Այս դրույթի նպատակով ստորև ներկայացվող պայմանները սահմանվում են որպես «Արգելված գործելակերպեր».

- «կոռուպցիոն գործելակերպ» նշանակում է անմիջականորեն կամ անուղղակիորեն որևէ արժեքավոր բան առաջարկելը, տալը, ստանալը կամ պահանջելը՝ մյուս կողմի գործողությունների վրա վատ ազդեցություն թողնելու նպատակով.

- «խարդախ գործելակերպ» նշանակում է ցանկացած գործողություն կամ բացթողում, ներառյալ, սխալ տեղեկացվածություն, որը գիտակցաբար կամ անխոհեմաբար մոլորեցնում է կամ փորձում է մոլորեցնել կողմին ֆինանսական կամ այլ օգուտ ստանալու կամ պարտավորությունից խուսափելու համար.

- «հարկադրական գործելակերպ» նշանակում է ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով խափանել կամ վնասել, կամ սպառնալ խափանել կամ վնասել որևէ կողմին կամ նրա գույքը՝ այդ կողմի գործողությունների վրա անպատշաճ կերպով ազդելու համար, և

- «գաղտնի համաձայնեցման գործելակերպ» նշանակում է երկու կամ ավելի կողմերի միջև պայմանավորվածություն, որը նախատեսված է ոչ պատշաճ նպատակի հասնելու համար, ներառյալ անպատշաճ կերպով ազդելու մյուս կողմի գործողությունների վրա:

### Ոչ մի Հայտ չի ընդունվի որևէ Նախաորակավորված հայտատուից, որի մասին բացահայտվել է Արգելված գործելակերպերում ներգրավվելու որևէ փաստ:

# Հայտերի բացումը և գնահատումը

## Տեխնիկական առաջարկների բացումը

### Հայտերի Ծրարները պետք է բացվեն, և Հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր Նախաորակավորված հայտատուի անվանումը պետք է բարձրաձայն ընթերցվի՝ Պատվիրատուի կողմից նշանակված օրը և վայրում: Հայտերի Ծրարների բացմանը կարող են ներկա գտնվել յուրաքանչյուր Նախաորակավորված հայտատուի երկու ներկայացուցիչ:

### Նախքան Հայտերի Ծրարների բացելը Գնահատող հանձնաժողովը որոշում է, թե արդյոք Հայտերը ստացվել են Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից առաջ: Կբացվեն միայն Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից առաջ ստացված Հայտերը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո ստացված Հայտերը չեն դիտարկվի Գնահատող հանձնաժողովի կողմից և կվերադարձվեն չբացված համապատասխան Նախաորակավորված հայտատուներին:

### Գնահատման հանձնաժողովն արձանագրում է Հայտերի Ծրարների բացման գործընթացը և բացման գործընթացի ավարտից հետո այդ արձանագրությունը պատշաճ կերպով ներկայացնում է Նախաորակավորված հայտատուներին:

## Տեխնիկական առաջարկների գնահատումը

### Տեխնիկական գնահատում – քայլ առաջին

Տեխնիկական գնահատման առաջին փուլում յուրաքանչյուր Տեխնիկական առաջարկ գնահատվում է, որպեսզի հաստատվի, որ այն ամբողջական է և պարունակում է Տեխնիկական առաջարկի բոլոր պահանջվող բաղադրիչները, ինչպես նշված և նկարագրված է ՀՆՀ-ի Բաժին 6.3.4-ում:

Եթե Նախաորակավորված հայտատուի Տեխնիկական առաջարկը չի անցնում Տեխնիկական գնահատման առաջին փուլը, ապա Պատվիրատուն իր հայեցողությամբ կարող է՝

- Հայտը որակավորել որպես անհամապատասխան և այդ Նախաորակավորված հայտատուների Ֆինանսական առաջարկների ծրարները վերադարձնել նրանց՝ առանց դրանք բացելու, կամ

- Տեխնիկական առաջարկի վերաբերյալ պարզաբանումների հարցում կատարել՝ ՀՆՀ-ի Բաժին 7.5-ին համապատասխան:

### Տեխնիկական Գնահատում – քայլ երկրորդ

Տեխնիկական գնահատման երկրորդ փուլում, եթե Գնահատող հանձնաժողովը մանրամասն գնահատելուց հետո բավարարված է Նախաորակավորված հայտատուի կողմից ներկայացված Հայտի համապատասխանությամբ և տեխնիկական որակավորմամբ, ապա նման Նախաորակավորված հայտատուն հայտարարվում է որպես Տեխնիկապես որակավորված:

Մնացած առաջարկները նշվում են որպես Տեխնիկապես որակազրկված և Պատվիրատուն պետք է վերադարձնի նման Նախաորակավորված հայտատուների Ֆինանսական առաջարկների ծրարները չբացված վիճակում:

## Ֆինանսական առաջարկների բացումը

### Տեխնիկական առաջարկների գնահատումից հետո սկսվում է այն Ֆինանսական առաջարկների հանրային բացումը և հետագա գնահատումը, որոնք պետք է գնահատվեն: Պատվիրատուն չպետք է բացի Ֆինանսական առաջարկները, քանի դեռ բոլոր Տեխնիկական առաջարկները չեն գնահատվել՝ ՀՆՀ-ի Բաժին 7.2-ի համաձայն:

### Ֆինանսական առաջարկները պետք է բացվեն հրապարակավ, Նախաորակավորված հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ, ովքեր ցանկանում են ներկա գտնվել Ֆինանսական առաջարկների բացման նիստին: Յուրաքանչյուր Տեխնիկապես որակավորված Նախաորակավորված հայտատուի անվանումը և Հայտով Առաջարկված Սակագինը, ինչպես ներկայացված է յուրաքանչյուր Նախաորակավորված հայտատուի կողմից ներկայացված Ֆինանսական առաջարկի մեջ, բարձրաձայն ընթերցվում են և արձանագրվում, երբ Ֆինանսական առաջարկները բացվում են: Գնահատող հանձնաժողովն արձանագրում է Ֆինանսական առաջարկների բացման գործընթացը և բացման գործընթացի ավարտից հետո պատշաճ կերպով այդ արձանագրությունը ներկայացնում է Նախաորակավորված հայտատուներին:

### Յուրաքանչյուր Ֆինանսական առաջարկ ներառում է ամբողջովին լրացված ֆինանսական առաջարկի ձևը՝ ՀՆՀ-ի Հավելված 2-ում ներկայացված ձևաչափով:

## Ֆինանսական առաջարկների գնահատումը

### Գնահատող հանձնաժողովը որոշում է Նախընտրելի հայտատուին Տեխնիկապես որակավորված Նախաորակավորված հայտատուների շարքից՝ հետևյալ չափանիշների հիման վրա.

(i) այն Նախաորակավորված հայտատուն, ով ներկայացրել է ամենացածր Հայտով Առաջարկված Սակագինը.

(ii) եթե մեկից ավելի Տեխնիկապես որակավորված Նախաորակավորված հայտատուների կողմից ներկայացված Հայտով Առաջարկված Սակագները նույնն են, ապա նախապատվությունը տրվում է այն Նախաորակավորված հայտատուին, որն ունեցել է ավելի բարձր զուտ արժեք՝ ըստ ՆՈՀ-ի փուլում Պատվիրատուին ներկայացրած տեղեկատվության:

## Հայտերի վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու ծանուցումները

### Հայտերի գնահատման ընթացքում ցանկացած ժամանակ Գնահատող հանձնաժողովը կարող է Նախաորակավորված հայտատուներին էլեկտրոնային փոստով ուղարկել ծանուցում՝ Հայտերի ցանկացած մասի վերաբերյալ պարզաբանում կամ լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով, ինչպես նաև անդրադառնալ փոքր կամ աննշան բացթողումներին, որոնք էականորեն չեն ազդում Նախաորակավորված հայտատուների Հայտերի վրա՝ համապատասխանության առումով: Նման ծանուցումներով պահանջվելու է, որ Նախաորակավորված հայտատուն պարզաբանի իր Հայտի որոշ մասերը, որոնք կարող են անհասկանալի լինել կամ տրամադրի լրացուցիչ տեղեկություններ:

### Պարզաբանում կամ լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու ծանուցումներին Նախաորակավորված հայտատուն պետք է պատասխանի էլեկտրոնային փոստով ոչ ուշ, քան Գնահատող հանձնաժողովի կողմից պահանջը ստանալուց հինգ (5) աշխատանքային օրվա ընթացքում կամ այն ժամկետում, որը կսահմանի Գնահատող հանձնաժողովը:

### Այն դեպքում, եթե

- Նախաորակավորված հայտատուն չի արձագանքում պարզաբանում կամ լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու ծանուցմանը սահմանված ժամկետում (կամ երկարաձգված ժամկետում),

- Նախաորակավորված հայտատուն չի տրամադրում պահանջված տեղեկատվությունը կամ փաստաթղթերը, կամ

- Գնահատող հանձնաժողովը չի կարողանում հաստատել, որ Տեխնիկական առաջարկը համապատասխանում է ՀՆՀ-ում առկա պահանջներին (ծանուցումից հետո կամ առաջ),

ապա Գնահատող հանձնաժողովը կարող է համարել, որ Տեխնիկական առաջարկը չի համապատասխանում պահանջներին և կարող է մերժել Նախաորակավորված հայտատուի Հայտը:

## Ընդհանուր գնահատումը

### Բոլոր Տեխնիկական առաջարկների և Ֆինանսական առաջարկների գնահատման ավարտից հետո, Գնահատող հանձնաժողովը Տեխնիկապես որակավորված բոլոր Նախաորկավորված հայտատուներին կդասակարգի ըստ նախընտրելիության՝ ըստ Հայտով Առաջարկված Սակագների մեծության՝ համաձայն ՀՆՀ-ի Բաժին 7.4-ի:

# Հայտատուի ընտրությունը

## Բանակցություններ

### Գնահատող հանձնաժողովը կարող է իր հայեցողությամբ Նախընտրելի հայտատուին հրավիրել բանակցությունների:

## Ծրագրի շնորհման գրություն (ԾՇԳ)

### Նախընտրելի Նախաորակավորված հայտատուին հայտարարելուց հետո Պատվիրատուն Ընտրված հայտատուին է տրամադրելու Ծրագրի շնորհման գրություն («ԾՇԳ»)՝ երկու օրինակով՝

- հայտարարելով նրան որպես Ընտրված հայտատու,

- ընդունելով նրա Ֆինանսական առաջարկը,

- խնդրելով նրան կատարել ՀՆՀ-ում նշված պայմանները,

- խնդրելով նրան փոխանցել Ծրագրի նախապատրաստման վճարը՝ համաձայն ՀՆՀ-ի,

- խնդրելով նրան վճարել 1,620,000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր քսան հազար) ԱՄՆ դոլար գումարի չափով Կատարման բանկային երաշխիք` համաձայն ՀՆՀ-ի՝ ԿԱՀ-ի պայմաններին համապատասխան,

- խնդրելով նրան ստորագրել Ծրագրի համաձայնագրերը ՀՆՀ-ում սահմանված ժամկետներում և ձևաչափերով:

### ԾՇԳ-ի ստանալուց հետո 7 Օրվա ընթացքում Նախընտրելի Նախաորակավորված հայտատուն, որը հայտարարվել է որպես Ընտրված հայտատու, ստորագրում և վերադարձնում է Ծրագրի շնորհման գրության կրկնօրինակը՝ որպես հավաստիք:

### Եթե Ընտրված հայտատուի կողմից պատշաճ կերպով ստորագրված Ծրագրի շնորհման գրության կրկնօրինակը սահմանված ժամկետում չի վերադարձվում, ապա Պատվիրատուն, եթե նա համաձայն չէ երկարաձգել սահմանված ժամկետը, կարող է, չխախտելով իր իրավունքներից որևէ մեկը` ըստ ՀՆՀ-ի փաստաթղթերի կամ օրենքի, ետ վերցնել Ծրագրի շնորհման գրությունը և բռնագանձել Հայտի ապահովման գումարը՝ համաձայն ՀՆՀ-ի պայմանների:

### ԾՇԳ-ի ստացման օրվանից 14 Օրվա ընթացքում Ընտրված հայտատուն պետք է կրկին ներկայացնի ՆՈՀ-ի փուլում ներկայացված սահմանված պահանջներին բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի թարմացված տարբերակները՝ դրանով իսկ, ցուցադրելով Ծրագրի առումով իր շարունակական որակավորումը:

## Նոր Նախընտրելի հայտատուի ընտրությունը

### Այն դեպքում, եթե

- տեղի է ունենում Հայտի ապահովման գումարի Վկայակոչման դեպք կամ

- Նախընտրելի հայտատուին չի հաջողվում համապատասխանել սույն ՀՆՀ-ի որևէ պայմանի, որի արդյունքում նա զրկվում է Ընտրության գործընթացին հետագա մասնակցությունից,

### ապա, ցանկացած նման դեպքում Գնահատող հանձնաժողովը հայտարարում է հաջորդ լավագույն Նախաորակավորված հայտատուին որպես Նախընտրելի հայտատու՝ ըստ ՀՆՀ-ի Բաժին 7.4.1-ի, և նոր Նախընտրելի հայտատուն այդուհետ դիտվում է որպես Նախընտրելի հայտատու սույն ՀՆՀ-ի բոլոր նպատակների համար:

# ՄԱՍ Բ - ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

# Հավելվածներ

Ի պատասխան Հայտերի ներկայացման հրավերի՝ Նախաորակավորված հայտատուներից պահանջվում է իրենց Հայտերը ներկայացնել ՀՆՀ-ին կից ներկայացվող ձևաչափերով: Հայտերի գնահատման ժամանակ այդ ձևաչափերն օգտագործվելու են որպես համապատասխանության գնահատման միջոց։ Այդ ձևաչափերին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել Գնահատող հանձնաժողովի կողմից նման Հայտերի մերժմանը: