ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
----------- 2017 թվականի          N-----Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.


1. <<Երևանի Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 ավագ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության N 3 մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած և իրականացված լրացուցիչ աշխատանքների փոխհատուցման նպատակով  Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը 2017 թվականին հատկացնել 6335.5 հազար դրամ, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման <<այլ կապիտալ դրամաշնորհներ>> հոդվածով):  

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 1313-Ն որոշման թիվ 11 հավելվածում կատարել լրացումներ` համաձայն 1 և 2 հավելվածների:
3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին` սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված գումարը <<Արթմաշին>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրել դրամաշնորհի պայմանագրի հիման վրա:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք – Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր Ո Ւ Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
   Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը).

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը բխում է <<Երևանի Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 ավագ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ուսումնական մասնաշենքի վերականգնման ընթացքում առաջացած և իրականացված լրացուցիչ աշխատանքների  փոխհատուցման պահանջներից: 
   Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

2016 թվականի մայիսի 23-ին Երևանում տեղի ունեցած ուժեղ քամու հետևանքով ամբողջությամբ պոկվել է <<Երևանի Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 ավագ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության շենքային համալիրի 1200 մ2 մակերես ունեցող հ.3 հիմնական մասնաշենքի թիթեղյա տանիքը, այդ թվում փայտե տախտակամածը և մյուս փայտե կրող կոնստրուկցիաները, ինչի վերականգնման համար 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի թիվ 947-Ն որոշմամբ ըստ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի տրամադրվել էր 40818.9 հազ.  դրամ գումար: Մրցույթի արդյունքում 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ին <<Արթմաշին>> ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է ՀՀԿԳՆԲԸՀԱՇՁԲ 16/2  պայմանագիր, որի գինը կազմել է 28162.08 հազ. դրամ, իսկ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:  

<<Երևանի Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 ավագ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  N 3 մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները սկսելուց և քանդման աշխատանքներն ավարտելուց հետո ի հայտ են եկել լրացուցիչ աշխատանքներ (տանիքի սալի վրայի շերտեր քանդելուց հետո ի հայտ եկած հավաքովի ե/բ ծածկի և քիվի անբավարար վիճակում գտնվելու հանգամանքից, որոնք անհրաժեշտ էր ամրացնել, տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հանգույցները լրամշակելու անհրաժեշտությունից, ինչպես նաև նախագծողի կողմից նախկինում մի շարք աշխատանքներ նախագծում չընդգրկելու կամ ոչ ամբողջ ծավալով ընդգրկելու պատճառով:
Անհապաղ գործողությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է եղել այն պարագայով, որ աշխատանքը դադարեցնելը կարող էր հանգեցնել շինարարական օբյեկտի վնասման կամ փլուզման: <<Արթմաշին>> ՍՊԸ-ն մինչև պայմանագրի ժամկետի լրանալը 2017 թվականի փետրվարի 02-ին դիմել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն՝ պայմանագրի ժամկետը երկարացնելու և լրացուցիչ աշխատանքների համար վճարումներ կատարելու համար: <<Արթմաշին>> ՍՊԸ-ի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև 2017 թվականի փետրվարի 09-ին կնքված ՀՀԿԳՆԲԸՀԱՇՁԲ 16/2-Հ1  համաձայնագրով    պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ավարտ սահմանվել է 2017 թվականի մարտի 17-ը :

Լրացուցիչ աշխատանքների կատարման համար համաձայնագիր չի կնքվել ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով, քանի որ  2016 թվականի դեկտեմբերի   «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1313-Ն  որոշման 4-րդ կետի 11-րդ ենթակետի  համաձայն՝  Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումներ կատարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն կամ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն առաջարկություններ ներկայացնելիս` անհրաժեշտ էր  դրանց հետ ներկայացնել տեղեկատվություն նշված հատկացման հասցեատեր հանդիսացող ոլորտին Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումներից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ նույն չափի գումար վերաբաշխելու հնարավորության մասին:

         Կարգավորման նպատակը և բնույթը.
    <<Երևանի Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 ավագ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության N 3 մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած և իրականացված լրացուցիչ աշխատանքների փոխհատուցման նպատակով անհրաժեշտ գումարը նախարարությունը առաջարկում է տրամադրել 2017 թվականի ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից քանի, որ մեկ այլ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով 2017թ պետական բյուջեի 09.06.01. «08. Ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում» ծրագրով նախատեսված միջոցները ուղղվել են 2017 թվականի ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ:
    Ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունմամբ հնարավորություն կստեղծվի <<Երևանի Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 ավագ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ՝սույն թվականի մայիսի 23-ին ուժեղ քամուց վնասված 41 քմ մակերեսով տանիքի վերականգնման ընթացքում առաջացած և իրականացված լրացուցիչ աշխատանքների փոխհատուցման համար: 

Այլ տեղեկություններ.

ՀՀ վարչապետի 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1269-Ա որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողության 2017 թվականի ծրագրի շրջանակներում` ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության տեսչության կողմից ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունում կատարված ստուգման արդյունքներով թիվ 46-Ա ակտում արձանագրվել է, որ  <<Երևանի Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 ավագ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տանիքի վերականգնման ընթացքում առաջացած և իրականացված լրացուցիչ աշխատանքների փաստացի արժեքը կազմում է 6335.55 հազար դրամ:  
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
<<Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ  լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ  չի առաջացնի:
                                                      Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

3. Այլ տեղեկություններ.

     Չկան:
  ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
	Առարկության,

առաջարկության հեղինակը,

գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը
	Առարկության,

առաջարկության բովանդակությունը
	Եզրակացություն
	Կատարված փոփոխությունները

	1
	2
	3
	4

	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
15.12.2017թ.
01.1/8-4/23432-17
	«1146 ԾՏ51» ծրագրային դա​սի​չը փոխարինել «1146 ԵԿ16» ծրագրային դասիչով և ներկայացնել 1.4 Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում բաժնի ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափին և բովանդակությանը համապատասխան:
	Ընդունված է:                                                                                                                                


	ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի հավելվածներում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: 



	ՀՀ արդարադատության նախարարություն   

	
	
	


<<Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին >> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ներկայացված դիտողությունների և առաջարկությունների վերաբերյալ:






















































































































































