ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում ,Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1515-Ն որոշման մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու  և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ  ոստիկանության  ճանապարհային ոստիկանության Աբովյանի ՀՔԲ վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած  և կատարված լրացուցիչ աշխատանքների դիմաց վճարումները կատարելու հանգամանքով:

ՀՀ  ոստիկանության  ճանապարհային ոստիկանության Աբովյանի ՀՔԲ վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների  նպատակով 2014 թվականի նոյեմբերի 21-ին <<Էս Թի Սերվիս>> ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է պայմանագիր 197500.0 հազ. դրամ գումարի չափով: Սակայն կապալառուն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները ամբողջական սահմանված ժամկետում կատարելու նպատակով իրականացրել է լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնք ի հայտ են եկել վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում: Նշված աշխատանքների ծավալը կազմում է 14.511.5 հազ. դրամ: Տվյալ փաստը հաստատվել է նաև ՀՀ ոստիկանության և կապալառուի միջև օբյեկտի հանձնման-ընդունման ընթացքում կազմված համեմատական ակտով:

- Առաջարկվող կարգավորման բնույթը.

ՀՀ ոստիկանության կողմից լրացուցիչ աշխատանքների դիմաց պատշաճ և ժամանակին վճարումների իրականացում:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ոստիկանության կողմից:

- Ակնկալվող արդյունքը.

ՀՀ  ոստիկանության  ճանապարհային ոստիկանության Աբովյանի ՀՔԲ վարչական շենքի պայմաննների բարելավում:

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ