Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Անհրաժեշտությունը

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի  Խնձորուտ-Բազում թաղամասերի գերեզմանոց տանող ճանապարհի մի հատվածի, գերեզմանոցի նախահրապարակի և այն գերեզմանոցին կապող ճանապարհահատվածների վերանորոգման անհրաժեշտությամբ:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

<<Վանաձոր քաղաքի Խնձորուտ-Բազում թաղամասերի գերեզմանոց տանող ճանապարհի մի հատվածի, գերեզմանոցի նախահրապարակի և այն գերեզմանոցին կապող ճանապարհահատվածների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ>> ծրագրով նախատեսված մրցույթը կայացել է՝ 11.11.2015թ-ին: Հաղթող կազմակերպության՝ <<Լոռի ՃՇՇ>> ՓԲԻ-ի հետ կնքվել է <<ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՋԲ-ՃՇ-15/11>> պայմանագիրը՝ 52.758.589 դրամ գումարով, ինչի արդյունքում տնտեսվել է մոտ 5 մլն. դրամ: Շինարարության ընթացքում ի հայտ են եկել ծրագիրը ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ լրացուցիչ շինարարական ծավալներ, որոնց նախահաշվային արժեքը կկազմի մոտ 10,000.0 մլն. դրամ, ուստի նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից տրամադրել 10,000.0 հազար դրամ :

3.Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Բնագավառի քաղաքականությունը ՀՀ մարզերում առաջնային լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծումն է:

- Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Կարգավորման նպատակն համայնքներում կյանքի պայմանների բարելավումն է:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագծի մշակումն իրականացվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից։

6. Ակնկալվող արդյունքը

Որոշման իրականացման պարագայում ակնկալվում ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում  փոփոխություններ և /կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Իրավական ակտն ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ  Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն սպասվում:

Ա. Երիցյան