ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«    » ________________ - ի 2017 թվականի № ___ -Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ  ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի և հարակից տարածքների զարգացման և ներդրումների խրախուսման մասին» Հայաստանի Հանրապետության Օրենքի 12-րդ հոդվածի 7-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքում և հարակից տարածքներում իրականացվող Ներդրումային ծրագրերի նախագծերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին ներկայացնելու, հավանության արժանացնելու և ծրագրերի նկատմամբ  հսկողություն իրականացնելու կարգը ` համաձայն հավելվածի:

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանը արժանացած ներդրումային ծրագրերը կամ դրանցով նախատեսված նախագծերը «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի № ---- Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ

- ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Սույն կարգով կարգավորվում են «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի և հարակից տարածքների զարգացման և ներդրումների խրախուսման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված ներդրումային ծրագրերի նախագծերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին ներկայացնելու, հավանության արժանացնելու և ծրագրերի նկատմամբ հսկողության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:

- Սույն կարգում Ներդրումային ծրագիր (այսուհետ` ծրագիր) և ծրագիր իրականացնող անձը/անձիք (այսուհետ՝ Անձ) հասկացությունները կիրառվում են Օրենքով սահմանված նշանակություններին համապատասխան:

- Սույն կարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի և հարակից տարածքներում Ծրագրեր իրականացնող անձանց վրա.

- ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

- Ծրագրի նախագիծը հավանության արժանանալու համար,  Անձը թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն (այսուհետ՝ Լիազոր մարմին) է ներկայացնում Օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան մշակված ծրագրի նախագիծը, որը առնվազն ներառում է՝

        - «Ծրագրի նպատակ և հակիրճ նկարագիր» բաժին, որում մանրամասն ներկայացվում են Ծրագրի իրականացման նպատակը, մարտավարական և ռազմավարական խնդիրները, ծրագրի մանրամասն նկարագրությունը,

        - «Ծրագիրը ներկայացնող» բաժին,  որում ներկայացվում են Ծրագրի իրականացման գործում ներդրումներ իրականացնող անձիք և նրանց կողմից ներդրվող գույքի և (կամ)  գումարի նվազագույն չափը.

        - «Իրականացման գործընթաց» բաժին, որտեղ ներկայացվում են Ծրագրի իրականացման փուլերը, ժամկետները և ներդրումները (այդ թվում՝ կապիտալ ծախսերը, սեփական ներդրվող միջոցները, ներգրավված և (կամ) ներգրավվող միջոցները, անհրաժեշտ տարածքը).

        - «Ծրագրի առանձնահատկությունների մանրամասն նկարագիր» բաժին, որտեղ ներկայացվում է Ծրագրի անհրաժեշտությունը և կարևորությունը, Ծրագրի իրականացման առանձնահատկությունը և մանրամասն նկարագիրը,

        - «Սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և ազդեցությունը Օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Տարածքի զարգացման վրա» բաժին, որտեղ ներկայացվում է Ծրագրի իրականացման ընթացքում և դրա արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղերի քանակը, միջին ամսական աշխատավարձը, վճարվելիք հարկերը, ծրագրի իրականացման արդյունքում այլ ճյուղերի զարգացման հնարավորությունը.

        - Օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված այլ տեղեկատվություն:

- Ծրագրի նախագիծը Լիազոր մարմին մուտքագրվելու օրվան հաջորդող 3 օրվա ընթացքում ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություններ, ինչպես նաև պետական կառավարման շահագրգիռ այլ մարմիններ` կարծիքի:

- Սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված պետական կառավարման մարմինները 5 օրվա ընթացքում ուսումնասիրում են ներկայացված Ծրագրի նախագիծը և լիազոր մարմնին են ներկայացնում Ծրագրի նախագծի վերաբերյալ կարծիքները:

- Ծրագրի նախագծի վերաբերյալ բացասական կարծիք ստանալու դեպքում՝ Լիազոր մարմինը 2 օրվա ընթացքում այդ մասին պատվիրված նամակով հայտնում է Անձին՝ նշելով Ծրագրի նախագծում առկա թերությունները, բացթողումները։ Անձը Ծրագրում առկա բացթողումների և թերությունների վերաբերյալ տեղեկացվելուց հետո 10 օրվա ընթացքում վերացնում է Ծրագրի նախագծում առկա բացթողումները և թերությունները ու թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով լրամշակված Ծրագրի նախագիծը ներկայացնում լիազոր մարմին։

- Լրամշակված Ծրագրի նախագիծը Լիազոր մարմին մուտքագրվելուց հետո՝ ներկայացվում է սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված պետական կառավարման մարմիններ՝ կարծիքի։ Պետական կառավարման շահագրգիռ մարմինները 5 օրվա ընթացքում լիազոր մարմնին են ներկայացնում լրամշակված Ծրագրի նախագծի վերաբերյալ կարծիքները։

- Լիազոր մարմինը ամփոփելով ստացված կարծիքները՝  պատրաստում է եզրակացություն, որի հիման վրա մշակում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծ և այն 7 օրվա ընթացքում ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ՝ սահմանված կարգով ընթացք տալու համար:

- Լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումը ստանալուց հետո 2 օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնում է Անձին:

- ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

- Լիազոր մարմինը Անձի կողմից Ծրագրի իրականացման ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է  փաստաթղթային հսկողություն:

- Անձը յուրաքանչյուր կիսամյակ՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ Լիազոր մարմնին ներկայացնում է հաշվետվություն` մինչև կիսամյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 15-ը համաձայն N 1 Ձևի:

- Ստացված հաշվետվությունների հիման վրա Լիազոր մարմինը գնահատում է Ծրագրի իրականացման ընթացքի կամ վերջնական արդյունքի համապատասխանությունը Ծրագրին:

- Եթե Անձը չի կատարում Ծրագրով նախատեսված պարտավորությունները, Լիազոր մարմինը մշակում և 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ է ներկայացնում Ծրագիրը հավանության արժանացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ:

- Եթե Անձը Ծրագրով նախատեսված պարտավորությունները կատարում է շեղման թույլատրելի շեմը (20 տոկոս) գերազանցող թերություններով, Լիազոր մարմինը յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում Անձին ուղարկում է ծանուցում` շեղումները վերացնելու պահանջով:

- Սույն կարգի 15-րդ կետով նախատեսված ծանուցումը ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում Անձի կողմից շեղումը չվերացնելու կամ շեղումը վերացնելու մասին տեղեկատվություն Լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքերում՝ Լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ է ներկայացնում սույն Կարգի 14-րդ կետով նախատեսված նախագիծը:

- Սույն կարգի 14-րդ և 16-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում Լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումը ստանալուց հետո՝ 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնում է Անձին:

- Սույն կարգի 14-րդ և 16-րդ կետերով նախատեսված որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ծրագիր իրականացնող անձանց մոտ առաջանում են լրացուցիչ պարտավորություններ` Հայաստանի Հանրապետության  օրենքներով սահմանված կարգով՝ արտոնություններից օգտվելու ամբողջ ժամանակահատվածի համար:

Ձև N 1

Կիսամյակային Հաշվետվություն

Անձանց կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ

| NN ը/կ | Ցուցանիշ | 20__թ. — կիսամյակ | 20__թ. — կիսամյակ | 20__թ. — կիսամյակ | 20__թ. — կիսամյակ | 20__թ. — կիսամյակ | 20__թ. — կիսամյակ | 20__թ. — կիսամյակ | 20__թ. — կիսամյակ | Կուտակային |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Իրականացված ներդրումների Ծավալ (հազ. ՀՀ դրամ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աշխատատեղերի քանակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ամսական միջին աշխատավարձ (հազ. ՀՀ դրամ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վճարված եկամտային հարկ (հազ. ՀՀ դրամ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |