ՆԱԽԱԳԻԾ
                                                                                                              -------------------

   ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ

ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ 2017-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հավանություն տալ Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2017-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրին` համաձայն հավելվածի:
Հավելված N
ՀՀ կառավարության  2017 թվականի

 «       » «               »-ի   N       - Ն  արձանագրային որոշման

2017-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ 

ԳԼՈՒԽ I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Նպատակը 
Ջրավազանային կառավարման պլանի իրականացման առանցքը միջոցառումների ծրա​գիրն է, ո​րը նպա​​տա​կա​ուղղված է հասնելու ջրային ռեսուրսների համար սահմանված բնա​​պահ​պա​նա​կան նպա​տակներին: Միջոցառումների ծրա​գիրն հիմնված է տա​րած​​քի ջրա​վազանում սկզբնական պայ​մանների վերլուծության և ջրային ռեսուրսների վրա էա​կան մարդածին ճնշումների և ազ​դե​ցությունների վերլուծության արդյունքների վրա: Հետևա​բար Ախուրյանի ջրավազանային կա​ռավարման պլանի միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակման հիմնական քայ​լե​րից է մար​դածին գործունեության փոխկապակցումը ջրա​​յին էկոհամակարգի վրա դրա ազ​դե​ցու​թյան հետ` ճնշում​​ների-ազդեցությունների վերլուծությու​նը, որը գնա​հա​տում է ջրային ռեսուրսների վրա ճնշումների և հնարավոր ազդեցությունների կարևո​րու​թյունը և կարող է հանգեցնել բնա​պահ​պանական նպատակների ձախողման տեսան​կյունից ռիս​կային ջրային մարմինների ի հայտ գալուն: Ռիսկային ջրային մարմինները և դրանց առնչվող ազդեցությունները ենթակա են հասցեավորման ՄԾ-ի համապատասխան միջոցա​ռում​ների միջոցով՝ սահմանված բնա​պահ​պանական նպատակների ապահով​ման համար:
Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլա​​նի միջոցառումները մշակվել են ՀՀ ջրային ոլորտի օրենս​դրու​թյան և ԵՄ ՋՇԴ պահանջների համաձայն: Օգ​տա​գործված կարևոր սահմանումներն ամփոփվում են աղյուսակ 1.1-ում.

Աղյուսակ 1.1. Ջրերի կառավարման ոլորտի կարևոր սահմանումներ

	Սահմանում
	Բացատրություն

	Ագլոմերացիա (ՔԿՄԴ) 
	Համաձայն Քաղաքային կեղտաջրերի վերամշակման դիրեկտիվի (ՔԿՎԴ)` «ագլո​մե​րացիա» նշանակում է տա​րածք, որում բնակչությունը և/կամ տնտեսական գոր​ծու​նեությունը կեն​տրո​նաց​ված են այն աստիճան, որ պահանջվում է քաղաքային կեղ​տաջրերի հավաքի կազմակերպում և տեղափոխում դեպի կեղտաջրերի մաքրման կայան կամ ջրահեռացման ավարտական կետ:

	Ազդեցություն
	Ճնշման բնապահպանական արդյունքը (օրինակ` սատկած ձկներ, փոփոխված է​կո​​համակարգ):

	Բազմաչափ ինդեքս
	Բազմաչափ ինդեքսը հիմնվում է կենսաբանական նմուշի մի շարք բնութագրերի վրա, ինչպես օրինակ` զգայուն և դիմացկուն ձևերի հարաբերությունը, տարբեր տաքսոնոմիկ խմբերի առատությունը, բազմազանությունը և տարածվածությունը:

	Բավարար կարգավիճակ
	Բնական վիճակի համեմատ չափավոր փոփոխություններ (բազմաթիվ զգայուն տեսակներ անհետանում են, էկոհամակարգի գործառույթները մեծ մասամբ պահպանվում են):

	Բնական հոսք
	Գետում ջրի հոսքի ֆոնային մակարդակ, որը սովորաբար պահպանվում է հիմ​նա​կա​նում ստորերկրյա ջրային ավազանից սնուցմամբ և միջանկյալ հոսքով: Սա նշա​նա​կում է, որ գետը կարող է ապահովել բնական հոսքը չոր ժա​մա​նա​կա​հատ​ված​նե​րի ընթացքում: Երկարաժամկետ երաշտի դեպքում բնական հոսքը կարող է վե​րա​նալ:

	Բնակչի համարժեք (ՔԿՄԴ)
	մեկ «բնակչի համարժեք» նշանակում է օրգանական կենսաբանորեն քայքայվող նյութ, որի հնգօրյա թթվածնի կենսաբանական պահան​ջարկը (ԹԿՊ5) օրական 60գ թթվածին է:

	Գետավազան (ՋՇԴ)
	Տարածք, որից բոլոր մակերևութային ջրերը գետերի, առու​նե​րի և լճերի միջոցով հոսում են դեպի մայր գետ կամ ծով՝ ունենա​լով միևնույն գետա​բե​րան ու դել​տա:

	Գետավազանա​յին կառավար​ման պլան (ՋՇԴ)
	Գետավազանային կառավարման պլանը մեկ փաստաթղթի մեջ ամփոփում և ներկայացնում է տվյալ գետավազանի բնութագրու​մը, վերլուծությունը, մոնիտորինգային արդյունքները և միջոցա​ռում​ների ծրագիրը: Պլանը կարող է օգտագործվել շահագրգիռ կողմերի հետ երկխոսության համար (ներառյալ՝ հասարակությանը տեղեկատվության տրամադրումը և խորհրդակցություն​ները):

	Գետավազա​նա​յին տարածք (ՋՇԴ)
	Ցամաքի կամ ծովի տարածք` կազմված մեկ կամ ավելի հարևան գետավա​զան​ներից և նրանց հետ առնչվող ստորերկրյա ու ափամերձ ջրերից:

	Գերազանց կարգավիճակ
	Աննշան կամ ոչ մի մարդածին միջամտություն (փոփոխությունների կորուստ չկա, կարող է տեղի ունենալ խտության փոփոխություն):

	Գործառնական մոնիտորինգ (ՋՇԴ)
	· ռիսկային ջրային մարմինների կարգավիճակի գնահատում,

· գործողությունների ծրագրի իրականացման արդյունքում ռիսկային ջրային մարմինների կարգավիճակի որևէ փոփոխության գնահատում:

	Դասակարգում
	Ջրային մարմինների դասակարգում ըստ գերազանգ, լավ, բավարար, վատ կամ շատ վատ կարգավիճակների` հաշվի առնելով մոնիտորինգի տվյալները:

	Էական ճնշում
	Ցանկացած ճնշում, որը մենակ կամ այլ ճնշումների հետ կարող է հանգեցնել որոշված նպատակի հասնելու ձախողման:

	Էկոլոգիական որակի հարաբերություն
	Հարաբերություն, որը ներկայացնում է տվյալ մակերևութային ջրային մարմնի կենսաբանական պարամետրերի արժեքների հարաբերությունը տվյալ ջրային մարմնի համար կիրառվող հղումային պայմանների պարամետրերի արժեքներին: Հարաբերությունը պետք է ներկայացվի որպես թվային արժեք զրոյի և մեկի միջև, որտեղ էկոլոգիական լավ կարգավիճակը ներկայացվում է մեկին մոտ թվով, իսկ վատ կարգավիճակը` զրոյին մոտ թվով:

	Լավ կարգավիճակ (ՋՇԴ)
	Բնա​կան վիճակի համեմատ չնչին փոփոխություններ: Տվյալ մակերևութային ջրա​յին մարմնի տեսակի համար մար​դածին ազդեցության հետևանքով կեն​սա​բա​նա​կան ո​րա​​կական տվյալների փոփոխման ցածր մակարդակ կամ մարդածին ազ​դեցությունից զուրկ տվյալ տիպի ջրա​յին մարմինների տվյալներից չնչին շեղում (զգա​​յուն/հազվադեպ տեսակների որոշակի փոխարինում, է​կո​հա​մակարգի գոր​ծա​ռույթների ամբողջական պահ​պա​նում):

	Լիազորված մարմին (ՋՇԴ)
	Երկրի տարածքում գտնվող յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքի համար Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի կիրառման նպատակով անդամ երկրների կողմից որոշված մարմին կամ մարմիններ:

	Լրացնող միջոցառումներ
	Լրացնող միջոցառումները ներառում են ինստիտուցիոնալ, օրենսդրական, հետազոտական միջոցառումներ, տնտեսական գործիքների կիրառում, կրթական ու ցուցադրական նախագծեր և այլն:

	Լրացուցիչ միջոցառումներ (ՋՇԴ)
	Լրացուցիչ միջոցառումները անհրաժեշտ են, եթե մոնիտորինգային կամ այլ տվյալները ցույց են տալիս, որ ՋՇԴ Հոդված 4-ով սահմանվող նպատակները ձախողման վտանգի տակ են, իսկ ջրային մարմինը ընդգրկված չէ միջոցառումների ծրագրում:

	Խորքային հոսք
	Ստորերկրյա հոսքի այն մասը, որը, ներթափանցելով խորքային հորիզոն, անցնում է տվյալ ջրահավաք ավազանի սահմաներից այլ ջրհավաք ավազան կամ ներթափանցում է տվյալ ջրհավաք ավազան այլ ջրհավաք ավազանից:

	Կայուն օրգանական աղտոտիչներ
	Քիմիական նյութեր, որոնք գոյություն ունեն շրջակա միջավայրում, կենսաբանորեն ակումուլացվում են սնման շղթաների միջոցով և առաջացնում են մարդու առողջությանը և շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգներ։

	Կարգավիճակ (ՋՇԴ)
	Ջրային մարմնի կենսաբանական ու էկոլոգիական վարքը` հիմնված հիդրոմորֆոլոգիական ու քիմիական տվյալների վրա:

	Հետազոտական մոնիտորինգ (ՋՇԴ)
	Մոնիտորինգ, որն իրականացվում է, երբ տվյալ ջրային մարմնում ջրի որակի ստանդարտների գերազանցման որևէ դեպք անհայտ պատճառներով է, կամ երբ անհրաժեշտ է բացահայտել վթարային աղտոտման ծավալները և ազդեցությունը:

	Հիմնական միջոցառումներ
	Հիմնական միջոցառումներն են՝ (ա) նվազագույն անհրաժեշտ տեխնիկական միջամտություն` հասնելու ջրային մարմնի լավ կարգավի​ճակի, (բ) այլ ՋՇԴ հոդվածների նպատակներին հասնելու համար ան​հրաժեշտ միջոցառումներ, (գ) ջրերի պաշտպա​նության նպատակով ԵՄ օրենսդրությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումներ:

	Հղումային պայման (ՋՇԴ)
	Անհրաժեշտ է սահմանել տվյալ տիպին առանձնահատուկ կենսաբա​նական հղումային պայմաններ, որոնք կներկայացնեն յուրաքանչյուր ջրային մարմնի տիպի համար բարձր էկոլոգիական կարգավիճակում կենսաբանական որակական տարրերի արժեքները:

	Հսկողական մոնիտորինգ (ՋՇԴ)
	Մոնիտորինգ, որն իրականացվում է հետևյալ նպատակներով (ա) բնութագրման արդյունքների ստուգում, (բ) մոնիտորինգի ապագա ծրագրերի նախագծման համար անհրաժեշտ տվյալների տրամադրում, կամ (գ) բնական պայմանների երկարաժամկետ փոփոխությունների և լայնատարած մարդածին գործունեության հետևանքով առաջացող երկարաժամկետ փոփոխությունների գնահատում: 

	Ճնշում
	Շարժիչ ուժի անմիջական ազդեցությունը, օրինակ` այն ազդեցությունը, որը տեղի է ունենում ջրի հոսքի կամ ջրում քիմիական բաղադրության փոփոխման հետևան​քով:

	Ճնշումային ջրատար հորիզոն
	Նույնն է, ինչ «արտեզյան ջրատար հորիզոնը»

	Մակերևութային ջրային մարմին (ՋՇԴ)
	Մակերևութա​յին ջրերի դիսկրետ և կարևոր բաղադրիչ, ինչպիսին են լիճը, ջրամբարը, գետը, առուն, ջրանցքը, գետի, առվի կամ ջրանցքի առանձին հատվածը, անցումային ջուրը կամ ափամերձ ջրերի հատվածը:

	Մակերևութային ջրերի դասեր (ՋՇԴ)
	Գետեր, լճեր, անցումային ջրեր կամ ափամերձ ջրեր:

	Մակրոանող​նաշարավորներ
	Բենթոսային մակրոանողնաշարավորները կենդանիներ են, որոնք բնակվում են քաղցրահամ բնակմիջավայրերի հատակային շերտերում:

Բենթոս` հատակային շերտ,

Մակրո` այնքան մեծ, որ հնարավոր է տեսնել առանց մանրադիտակի,

Անողնաշարավորներ` կենդանիներ առանց ողնաշարի։

	Միջազգային գե​տա​վա​զանային կա​ռա​վար​ման պլան 
	Եթե միջազգային գետավազանային տարածքը լիովին գտնվում է ԵՄ սահ​մաններում, անդամ երկրները պետք է ապահովեն մեկ ընդհանուր միջազ​գային գետավազանային կառավարման պլանի մշակման համակարգումը:

	Միջանկյալ հոսք
	Որոշակի ուղղությամբ ջրերի շարժումը, որը տեղի է ունենում չհագեցած գոտում: Միջանկյալ հոսքը գետային հոսքի այն մասն է, որը ներթափանցել է գրունտային շերտ, սակայն դեռևս մուտք չի գործել հագեցման գոտի:

	Միկրո ՀԷԿ
	 մինչև 150 ԿՎտ հզորություն ունեցող ՀԷԿ

	Միջին կարգավի​ճակ
	Բնական վիճակի հետ համեմատ չափավոր փոփոխություններ:

	Միջոցառումներ (ՋՇԴ)
	Գործողություններ, որոնք ապահովում են ջրերի պահպանությունը և կայուն օգտագործումը և օգնում են հասնելու ջրային մարմինների նպատակներին գետավազանի տարածքում:

	Շարժիչ ուժ 
	Շրջակա միջավայրի վրա ազդող մարդածին գործունեություն:

	Շատ վատ կարգավիճակ
	Այն կենսաբանական համակեցությունները, որոնք առկա են մարդու որևէ գոր​ծու​​նեությունից զուրկ տվյալ տիպի ջրային մարմիններում, հիմնականում բացակայում են:

	Որոշումների կայացմանն աջակցման համակարգ
	ՈԿԱՀ-ն համակարգչային ինտերակտիվ համակարգ է, որն օգնում է ո​րո​շում​ներ կայացնողներին ելակետային տվյալների, փաստաթղթերի, սեփական գի​տելիքների հիման վրա ստանալու օգտակար տեղեկատվու​թյուն` որոշելու և լուծելու առաջ եկած հիմնախնդիրները: Ավելի լայն սահմանում. ՈԿԱՀ-ն ընթացակարգերի համակարգ է, որը միավորում է չափանիշները, մոդելներն ու փորձագիտական գիտելիքները որոշումների օպտիմալացման նպատակով:

	Պատասխան արձագանք
	Ջրային մարմնի վիճակը բարելավելուն ուղղված միջոցառումներ (օրինակ` ջրա​ռի արգելում, կետային աղտոտման աղբյուրների քանակի սահմանափակում և այլն:

	Ջրային հաշվեկշիռ
	Ջրային հաշվեկշիռը որոշակի տարածքի (ավազանի) սահ​մաններում ջրի մուտքի և ելքի բաղադրիչների քա​նա​կա​կան հարաբերակցությունն է որոշակի ժա​մա​նա​կա​մի​ջո​ցում:

	Ջրային մարմին
	Գետավազանի (տարածքի) կապակցված ենթամիավոր, որի նկատ​մամբ պետք է կիրառվեն դիրեկտիվի բնապահպանական նպատակ​ները: Ջրային մար​​մինների որոշման հիմնական նպատակն է ապահո​վել վիճակի ճշգրիտ նկարագրում ու բնապահպանական նպա​տակների հետ համեմատում:

	Ջրհեղեղ
	Տարածքի զգալի ջրածածկում գետում ջրի մակարդակի կտրուկ բարձրացման հետևանքով:

	Ռիսկային ջրային մարմին

	Ջրային մարմինը սահմանվում է որպես ռիսկային բնապահպանական որակի նպա​​տակների ձախողման տեսանկյունից` հիմնվելով ՋՇԴ Հոդված 5-ով սահ​ման​վող բնութագրման և Հոդված 8-ով սահմանվող մոնիտորինգի արդյունքների վրա:

	Սելավ
	Սելավները ջրի և ցեխաքարաբեկորային զանգվածի խառնուրդից կազմված սրընթաց հոս​քեր են:

	Սողանք
	Սողանքը լեռնալանջերի, գետահովիտների և արհեստական թեքությունների վրա զգալի չափի ապարազանգվածի տեղաշարժն է գրավիտացիոն ուժի ազդեցությամբ:

	Վատ կարգավիճակ
	Կենսաբանական համակեցություները էական փոփոխություն են կրել` համեմատած տվյալ տիպի այն ջրային մարմինների հետ, որոնցում բացակայել է մարդու որևէ գործու​նեություն:

	Վիճակ
	Ջրային մարմնի պայմաններ ինչպես բնական, այնպես էլ մարդա​ծին գոր​ծոն​ների ներքո (ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական բնութագրիչներ):

	Տիպաբանութ​յուն (ՋՇԴ)
	Մակերևութային ջրերի յուրաքանչյուր դասի համար գետավա​զա​նային տարածքի ներսում ջրային մարմինները առանձնացվում են ըստ տիպի:

	Փոքր ՀԷԿ
	մինչև 30 ՄՎտ հզորություն ունեցող ՀԷԿ

	Ֆիտոպլանկտոն
	Մանր լողացող բուսատեսակներ, հիմնականում՝ ջրիմուռներ, որոնց բնակմիջավայրերը անշարժ կամ շատ դանդաղ երերող մակերևութային ջրերն են, և որոնք ինքնուրույն տեղաշարժվելու ունակ չեն:


ԳԼՈՒԽ II. ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԸՆԴՀԱ​ՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
2. Ջրավազանային կառավարման տարածքի բնական պայմանները

1) Աշխարհագրական բնութագիրը 
Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքը գտնվում է Հայաստանի Հան​րա​պե​տու​​​թյան հյուսիս-արևմուտքում, սահմանակից է Վրաստանին և Թուրքիային, իսկ վերջինիս հետ ու​նի նաև անդրսահմանային բնույթ: Տարածքը ներառում է Ախուրյանի և Մեծամորի գե​տա​վա​զան​նե​րը և զբաղեցնում է 5029 կմ2 մակերես ՀՀ տարածքում: Ախուրյանի գետավա​զան​ը ՀՀ տա​րած​քում կազմում է Կարս-Ախուրյան անդրսահմանային գետավազանի մոտ 30%-ը:

[image: image1.jpg]qruouvsuu

U2LREBERUL

Nupduwbwbywbp
Y Zhutulut punupltp
—— Mhnwljwb uwhiul
—— Zhuwljwb ghinkp
© Zpftlyut (£bp b gpunipuptibp
0 Uunppuitth gpunjuquittught junwdwpdut nwpusp
77 Uumpuih qhinunjuquip’ @nipphugh nwpuspnud




Նկար 2.1. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի տեղադիրքը
Ախուրյանի ՋԿՏ-ի մակերևութային ջրերը լայնածավալ օգտագործվում են տարբեր նպա​տակ​​նե​րով: Մի քանի հիմնական ջրամբարներով կարգավորվում է գետային հոսքը ​էներ​գի​​ա​յի արտադրության, ոռոգման և արդյունաբերական նպատակներով: Տարածքի ստոր​երկ​րյա ջրա​յին ռեսուրսները խմելու հիմնական ու կարևորագույն աղբյուր են հանդիսա​նում Շի​րա​կի և Ար​մավիրի մարզերի, մասնավորապես` Գյումրի և Արմավիր քաղաքների համար: Ստոր​երկ​րյա ջրե​​րը կազմում են Արարատյան արտեզյան ավազանի մասը և համարվում են Հա​յաս​տա​նի խմելու ջրի ռազմավարական պաշար:
Ախուրյանի գետավազանը տարածվում է ՀՀ արևմուտքում: Այն սահմանակից է հյու​սի​​​սում Վրաստանին, իսկ արևմուտքում սահմանը հյուսիսից հարավ անց​​նում է Թուրքիայի հետ: ՀՀ տարածքում այն արևելքից սահմանակից է Դեբեդի, Քասախի, իսկ հարավում՝ Մեծամորի գե​տա​վազաններին: Նրա տարածքը 2784 կմ2 է և տարածվում է հյուսիսային լայ​նութ​յան 40006′-41010′ և արևել​​յան երկայնության 43027′-44010′-ի միջև: Տարածքի առավելագույն ձգվա​ծու​թյունը արևել​​քից արևմուտք 54 կմ է, իսկ հյուսիսից հարավ` 115 կմ: Ամենաբարձր կետը Ա​րա​​գա​ծի հյու​սիսային գագաթն է` 4090 մ: Ամենացածր կետը մոտ 948 մ է Ախուրյանի գե​տա​բե​րա​նում` Բա​​գա​րան գյուղի մոտ:
Ախուրյանի ավազանի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է մոտ 297 հազ. մարդ: Գետավազանը ընդգրկում է հանրապետության 3 մարզի 134 բնա​կա​վայ​րեր, ո​րոն​ցից 3-ը՝ քաղաքային, 131-ը՝ գյուղական: Գյուղական բնակավայրերից 120-ը տե​ղա​բաշխ​ված են Շիրակի մարզում, 10-ը՝ Արագածոտնում և 1-ը՝ Արմավիրում:

Ախուրյանի գետավազանում լանդշաֆտները հերթափոխվում են չոր տափաստաններից մինչև բարձր լեռնային ալպյան և նիվալ գոտի: Ավազանում ամենատարածված գոտին լեռ​​նա​տա​փաստանայինն է:
Գետավազանում կենդանական աշխարհից ա​մե​նու​րեք հանդիպում են գայլ, աղվես, նա​պաս​​​տակ և կրծողների մի շարք տեսակներ, հա​րա​​վում` վարազ և փորսուղ: Թռչուններից հան​դի​պում են արծիվ, բազե, արագիլ, կա​քավ, բադ, լոր և այլն: Երկկենցաղներից ամենուրեք տա​րած​ված են գորտերը և դոդոշները, իսկ սողուններից` կովկասյան ագաման, հունական կրիան, գյուր​զան և հայկական իժը: Ախուրյան գետի վերին հոսանքների շրջա​նում և նրա վտակներում հանդիպում են կար​մրա​խայտ, իսկ միջին և ստորին հոսանքներում` լոքո, ծածան և այլ ձկնա​տե​սակ​ներ: Արփի լիճ ջրամբարում բազմանում են ծածան և խրամուլ ձկնատեսակները։
Մեծամորի գետավազանը արևմուտքում և հյուսիսում սահմանակից է Ախուրյանի գե​տա​վա​​​զանին, հարավում սահմանը անցնում է Արաքս գետով և սահմանակից է Թուր​քիա​յին, իսկ արևելքում` Հրազդանի և Քասախի գետավազաններին:

Մեծամորի ջրհավաք ավազանի մակերեսը 2060 կմ2 է (առանց Քասախ վտակի), իսկ Ա​խուր​​​յանի ու Մեծամորի գետաբերանների միջև ընկած Արաքս գետի ձախափնյա (ՀՀ սահ​​​մաններում) անհոսք ավազանի մակերեսը` 185 կմ2: Գետավազանի ընդհանուր մա​կե​​​րեսը 2245 կմ2 է: Այն տարածվում է հյուսիսային լայ​նութ​յան 40001′-40029′ և արևելյան եր​կայ​նութ​յան 43032′-44023′-ի միջև: Առավելագույն ձգվածությունը արևելքից արևմուտք 61 կմ է, իսկ հյու​սի​սից հարավ` 52 կմ: Ամենացածր կետը գետաբերանում մոտ 823 մ է, իսկ ա​մե​նա​բարձրը` մոտ 3300 մ (Արագածի լեռնազանգվածի վրա):

Գետավազանում 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բնակվում է շուրջ 251 հազար մարդ: Գե​տա​վա​զանի տարածքում տեղաբաշխված են հանրապետության 4 մար​​​զի 107 բնակավայրեր, ո​րոնցից 3-ը՝ քաղաքային, 104-ը` գյուղական: Գյուղական բնակավայրերից 66-ը գտնվում է Ար​մա​վիրի մարզում, 36-ը՝ Արագածոտնում, 1-ական՝ Շիրակում և Ա​րա​րա​​​​տում:

Մեծամորի գետավազանում լանդշաֆտները հաջորդում են իրար` կիսաանապատայինից մինչև բարձր լեռնային ալպյան և նիվալ գոտի: 

Գետավազանում կենդանական աշխարհից ա​մե​նու​րեք հանդիպում են գայլ, աղվես, նա​պաս​​​​տակ և կրծողների մի շարք տեսակներ: Թռչուններից հանդիպում են արծիվ, բազե, արա​գիլ, կաքավ, բադ, լոր և այլն: Շատ են երկկենցաղները և սողունները: Ձկնաբուծարաններում ա​​ճեցնում են ծածան, սպիտակ ամուր, լոքո, իշխան, պնդա​ճա​կատ, թառափ և այլ ձկնա​տե​սակ​ներ:

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի հիմնական գետերի բնութագրերը ներկայացված են աղյուսակ 2.1-ում: 
Աղյուսակ 2.1. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի հիմնական բնութագիրը
	
	Ախուրյանի գետավազան
	Մեծամորի գետավազան
	Ախուրյանի 
ՋԿՏ

	Ջրհավաք մակերեսը
	2784 կմ2
	2245 կմ2
	5029 կմ2

	Ամենացածր կետը
	948 մ
	823 մ
	823 մ

	Ամենաբարձր կետը
	4090 մ
	3300 մ
	4090 մ

	Բնակչությունը
	287 000
	222 000
	509 000

	Քաղաքային բնակավայրերը
	3
	3
	6

	Գյուղական բնակավայրերը
	131
	104
	235

	Ընդգրկվող տարածքները ըստ մարզերի
	Արագածոտն, Շիրակ, Արմավիր
	Արմավիր, Արագա​ծոտն, Շիրակ և Արարատ
	Շիրակ, Արագածոտն, Արմավիր և Արարատ


Աբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (ԱՎԾ), 2016 թ., Ջրային պետական կա​դաս​տրի տեղեկատվական համակարգ (ՋՊԿՏՀ), 2016 թ.:
2) Կլիման և բուսականությունը

Կախված աշխարհագրական դիրքից, բարձրությունից՝ ծովի մակարդակից, ռելիեֆի մաս​նատ​​վածությունից և այլ բնական գործոններից` ջրավազանային կառավարման տարածքում կա​րե​լի է անջատել հետևյալ կլիմայական գոտիները (տես աղյուսակ 2.2) .
Աղյուսակ 2.2. Գետավազանի հիմնական կլիմայական գոտիները
	Բարձրություն, մ
	Կլիմա
	Նկարագիր

	<1300 մ
	Չոր ցամաքային 
	Տարածքին բնորոշ են համեմատաբար ցուրտ ձմեռը և աննշան մթնոլորտային տեղումները:

	1300-1500 մ
	Չափավոր չորային
	Ձմեռը համեմատաբար ցուրտ է, ամառը` շոգ, աշունը` տաք:

	1500-2300 մ
	Բարեխառն ցուրտ
	Ձմեռն ավելի երկարատև է և ցուրտ, գերակշռում են սառ​նա​մա​նիքային օրերը, գարունը երկա​րատև է և սառը, ամառը` մեղմ, աշունը` սառը:

	2300-2500 մ
	Ցուրտ լեռնային
	Բնորոշ է ձյան հաստ և կայուն ծածկով երկարատև ձմեռը, երկարատև և անձրևային գարունը, սառը ամառը և աշունը:

	>2500 մ
	Բարձր լեռնային
	Բնորոշ է մասնավորապես Արագածի զանգվածին, որտեղ կլիման խիստ է:


Աղբյուրը` Մարտիրոսյան Լ., Պողոսյան Դ., Նահապետյան Ա., Վալեսյան Լ., «Շիրակի մար​զի գյու​ղա​​տնտե​սության աշխարհագրություն», 2000 թ.: 
Ախուրյանի գետավազանի տարածքի շրջափակվածությունը համեմատաբար բարձր լեռ​նե​​րով, ծովի մակարդակից ունեցած զգալի բարձրությունը և ծովերից հեռու լինելը, ինչ​պես նաև հարավից և հարավ-արևմուտքից չոր մերձարևադարձային գոտուն մոտ գտնվելը նպաս​տում են ամռանը չորային, իսկ ձմռանը խիստ սառնամանիքային եղա​նակ​ների ձևավորմանը` չոր ցամաքայինից մինչև բարձր լեռնային ձնամերձ գոտին:

Շիրակի դաշտում տեղումների քանակը տատանվում է 400-500 մմ-ի սահմաններում: Ա​շոց​​​​​քի գոգավորությունում տեղումները համեմատաբար առատ են, այստեղ միջին հաշ​վով թափ​​վում է 600-700 մմ տեղում: Ախուրյանի ստորին հոսանքներում տեղումները կազ​​​մում են 250 մմ: 800-1000 մմ տեղումներ դիտվում են 3000 մ և ավելի բարձ​րութ​յուն​նե​րի վրա: 

Օդի տարեկան բազմամյա միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -2,70C-ից (Արագածի բարձր լեռնային կայան) մինչև +6,10C (Արթիկ): Ախուրյանի գետավազանում օդի ա​ռա​վե​լա​գույն ջերմաստիճանը դիտվել է Գյումրի օդերևութաբանական կայանում 2009 թ.-ին` +37,5°C, իսկ նվազագույնը` Պաղակն օդերևութաբանական կայանում 2007թ-ին` -46,3°C:

Ախուրյանի ավազանի օդերևութաբանական կայանի օդերևութաբանական բազմամյա որոշ բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 2.3-ում:
Աղյուսակ 2.3. Ախուրյանի ավազանի օդերևութաբանական կայանների օդերևութաբանական բազմամյա (1961-2011թթ.) որոշ բնութագրիչներ 
	Օդերևութաբանական կայան
	Բացարձակ բարձրությունը, մ
	Տարեկան տեղումների քանակը, մմ
	Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը, 0C
	Տարեկան գոլորշացումը, մմ

	Պաղակն
	2004
	611
	2,1
	298

	Աշոցք
	2009
	604
	2,2
	295

	Ամասիա
	1876
	670
	4,3
	309

	Գյումրի
	1556
	507
	6,1
	368

	Արթիկ
	1750
	570
	6,1
	324

	Արագած բ/լ
	3229
	1020
	-2,7
	160


Աղբյուրը` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության (ԱԻՆ) հիդրո​օդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն (ՀՄԵԱՆԾ), 2012 թ.:
Ձմեռը համեմատաբար ցուրտ է, գրեթե ամենուրեք ձևավորվում է հաստատուն ձնա​ծած​կույթ, որի միջին տևողությունը 95 օրից (Գյումրի) մինչև 252 օր է (Արագած բ/լ): Ձյան միջին բարձ​​րությունը տատանվում է 15 սմ-ից մինչև 160 սմ: 
Ախուրյանի գետավազանի հիմնական լանդշաֆտային գոտիները և հողերը ներ​կա​յաց​վում են 2.4 աղյուսակում:

Աղյուսակ 2.4. Ախուրյանի գետավազանի լանդշաֆտային գոտիները և հիմնական հողերը
	Բարձրու-թյունը, մ
	Լանդշաֆտային գոտին
	Հողերը

	1000-1400
	Չոր տափաստաններ
	Շագանակագույն և բաց շագանակագույն հողեր

	1400-2300
	Լեռնատափաստաններ
	Տիպիկ և կարբոնատային սևահողեր

	2300-2600
	Տափաստաններ և մարգագետիններ
	Տափաստանամարգագետնային հողեր

	2600-2800
	Մերձալպյան մարգագետիններ
	Մերձալպյան հողեր

	>2800
	Ալպյան մարգագետիններ
	Մարգագետնային հողեր


Աղբյուրը` Մարտիրոսյան Լ., Պողոսյան Դ., Նահապետյան Ա., Վալեսյան Լ., «Շիրակի մար​զի գյուղատնտեսության աշխարհագրություն», 2000 թ.: 
Անտառները կազմում են գետավազանի տարածքի ընդամենը 3.5%-ը: Դրանք հիմ​նա​կա​նում կղզիակերպ են, իսկ հիմնական ծառատեսակները տնկովի սոճուտներն ու բար​դի​ներն են:  Ա​շոց​քի սարավանդում պահպանվել է դողդոջուն կաղամախու (Populus tremula) բնական ան​տառ (57հա):

Աշոցքի սարավանդի առանձին հատվածներում հանդիպում են նաև ճահճուտներ, օ​րի​նակ` Ձեթ​​հանքովի (Բազիրխանի), որոնց մի մասը խիտ բուսածածկույթի հետևանքով այժմ արդեն վե​​րածվել է տորֆավայրի:
Մեծամորի գետավազանում լեռնային ռելիեֆը մեծ ազդեցություն ունի կլիմայական պայ​​ման​ների ձևավորման վրա: Այստեղ կլիման բնութագրվում է չոր ցա​մա​քա​յի​նից մինչև բարձր​լեռ​նային ցուրտ գոտիներով:

Մթնոլորտային տեղումները Մեծամորի ավազանում անհավասարաչափ են բաշխված, ին​չը պայմանավորված է ոչ միայն մթնոլորտի յուրահատուկ շրջանառությամբ, այլև տա​րած​քի բարդ լեռնային ռելիեֆով:
Համեմատաբար փոքր տարածքում մթնոլորտային տեղումների տարեկան գումարը տա​տան​վում է 250-950 մմ  սահմաններում: Արարատյան դաշտում բազմամյա մի​ջին տեղումների քա​նակը կազմում է 250-300 մմ, նախալեռնային գոտում` 400-500 մմ, իսկ բարձրալեռնային գո​տում` 750-950 մմ:
Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը տատանվում է –2,7°C-ից (Արագած բ/լ) մինչև + 12°C (Ռան​չպար): Միջին ամսական ամառային ջերմաստիճանը տատանվում է 8-12 °C-ից (Ա​րագած) մինչև 26-28 °C (Ռանչպար), իսկ հունվարին` –13°C-ից (Արագած) մինչև –4,3°C (Ռանչ​պար): Մե​ծամորի գետավազանում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը դիտվել է Արմավիր օդերևու​թա​​բանական կայանում 2009 թ.-ին` +42,8°C, իսկ նվազագույնը` Արագած բ/լ օդերևու​թա​բա​նա​​կան կայանում 2005թ.-ին` -42,5°C:

Մեծամորի ավազանի օդերևութաբանական կայանի օդերևութաբանական որոշ բազմամյա բնութագրիչներ ներկայացված են աղյուսակ 2.5-ում: 

Աղյուսակ 2.5. Մեծամորի ավազանի օդերևութաբանական կայանների օդերևութաբանական որոշ բազ​մա​մյա բնութագրիչներ

	Օդերևութաբանական կայան
	Բացարձակ բարձրությունը, մ
	Տարեկան տեղումների քանակը, մմ
	Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը, (0C)
	Տարեկան գոլորշացումը, մմ

	Վերին Թալին 
	1582
	435
	7,9
	340

	Արմավիր
	875
	233
	11,3
	233

	Արագած բ/լ
	3229
	1020
	-2,7
	160


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2012 թ.:
Տեղումների առավելագույն քանակը դիտվում է ապրիլ-մայիս ամիսներին: Գար​նա​նա​յին և ամառային տեղումները մեծ մասամբ ունեն տեղատարափ բնույթ և ձնհալքի հետ համընկնելու դեպքում հաճախ առաջացնում են սելավներ:

Ձնածածկույթը բաշխվում է անհամաչափ: Արարատյան դաշտում այն կազմում է 10-20 սմ, իսկ բարձր լեռնային շրջաններում հասնում է մինչև 100 սմ, որտեղ ձյան շերտը մնում է 3-4,5 ամիս: Արագածի լանջերին 3000 մ և ավելի բարձրություններում ձնա​ծած​կույ​թի առավելագույն ծածկը կազմում է 200 սմ և ավելի: Աղյուսակ 2,6-ում ներկայացնում են գետավազանի գերիշխող լանդշաֆտները, հո​ղե​րը և բուսականությունը ըստ բարձրության տարբեր գոտիների (տես աղյուսակ 2.6):

Աղյուսակ 2.6. Մեծամորի գետավազանի բուսականության փոփոխությունն ըստ բարձրության

	Բարձրություն
	Լանդշաֆտ
	Հողեր
	Գերիշխող բուսականություն

	<1000 մ
	Կիսաանապատներ, անապատներ
	Սևահողեր
	Հավամրգատիպ շորան

	1000-1400 մ
	Չոր տափաստաններ
	Շագանակագույն և բաց շագանակագույն հողեր
	Պոնտական փետրախոտ, շյու​ղա​​խոտ, սեզ, կենդանածին դաշ​տավ​լուկ

	1400-2600 մ
	Տափաստաններ
	Լեռնային գորշ հողեր
	Նեղատերև փետրախոտ, սմբուլ

	2600-2800 մ
	Ենթատափաստաններ, մարգագետին​ներ, մեր​ձալպ​յան լանդշաֆտ​ներ
	Տափաստանա-մարգագետնային հողեր
	Բոշխազգիների խմբակ​ցութ​յուն​ներ, տարախոտային մար​գա​գետիններ

	2800-3400 մ
	Ալպյան մարգագետիններ
	Մարգագետնային հողեր
	Ցածրադիր խոտածածկ


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ.:
Գետավազանի ալպիական մարգագետիներն ու գորգերը հիանալի ամառային արո​տա​վայ​րեր են, ինչպես նաև կերային բազա անասնապահության համար: 
3) Երկրաբանությունը
Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են նստվածքային, հրաբ​խա​ծին, հրաբխածին-նստվածքային, լավային և լճագետային ապարները և ա​ռա​ջա​ցում​նե​րը: Ա​մա​սի​ա​յի անտիկլինալային ծալքում մերկանում են տուրոն-կոնյակի հարկերի շուրջ 420 մ հզո​րությամբ տուֆոավազաքարերը, կոնգլոմերատները, թույլ մար​մա​րաց​ված կրա​քա​րե​րը: Կրաշեն և Սա​րիար գյուղերի մոտ մերկանում են Սեպասարի շեր​տա​խմբի (K2) ա​վե​լի քան 500 մ հզորության կոն​գլոմերանտները, ավազաքարերը, տու​ֆո​ա​վա​​զա​քա​րե​րը: Կավճի ապարները մերկանում են նաև Ախուրյանի վերին հոսանքի ա​վա​զանում շուրջ 550 մ հզորությամբ և ներկայացված են կրա​քարերով, մերգելներով, ա​վա​​զա​քա​րե​րով: Կայնոզոյան հասակի ապարներից ստորին էո​ցենի ապարները տա​րած​ված են Կրա​շեն, Մեծ Սարիար գյուղերի շրջակայքում (Շիրակի լեռ​նա​շղթա) և ներ​կա​յաց​ված են 50-150 մ հզորությամբ ավազաքարերով, մերգելներով, բրեկ​չիա​նման կրա​քա​րե​րով: Միջին էոցենը ներկայացված է Շիրակի շերտախմբի ապարներով` տու​ֆո​ա​վա​զա​​քա​րե​րով, տուֆոալևրոլիտներով, անդեզիտաբազալտներով, նումուլիտային կրա​քա​րե​րով, ո​րոնց ընդհանուր հզորությունը շուրջ 1200 մ է: Նրանք հիմնականում տա​րած​ված են Շի​րա​կի լեռնաշղթայի սինկլինալային ծալքերում: Այս նստվածքները բացա​հայտ​վել են Գյումրիի գո​գավորությունում հորատանցքերի օգնությամբ: Օլիգոցենի նստվածք​​նե​րն ունեն սահ​մա​նա​փակ տարածում: Ներկայացված են Բանդիվանի շերտա​խմբի կոն​գլո​մերատներով, ավա​զա​քա​րե​րով, մերգելներով և այրվող թերթաքարերի և գորշ ա​ծուխ​ների` փոքր հզորության շերտերի պա​րունակությամբ, կավերով: Շեր​տա​խմբի ընդ​հա​​նուր հզորությունը 250 մ է: 

Ստորին-միջին պլիոցենը ներկայացված է Ջաջուռի շերտախմբի ապարներով` շուրջ 600 մ հզո​րությամբ տուֆոբրեկչիաներով, տուֆոավազաքարերով, կավերով, ածխաշերտերով և թեր​​թա​քարերով: Վերին պլիոցենը ներկայացված է նստվածքային և լավային ապարների կոմ​պլեքս​ներով: Նստվածքային ապարների կոմպլեքսը կամ Մարմաշենի շեր​տա​խում​բը ներ​կա​յացված է մինչև 400 մ հզորության կավերով, ավազային կավերով, գրա​վե​լիտ​նե​րով և մանր բե​կորային խճանման առաջացումներով: Նրանք բացահայտվել են հո​րա​տանց​քերով:

Լավային ապարների կոմպլեքսը ներկայացած է մինչև 500 մ և ավելի հզորության դո​լե​րի​տա​յին բազալտներով, անդեզիտներով, անդեզիտաբազալտներով, բազալտներով: Նրանք տա​րածված են Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազաններում:

Ստորին չորրորդականի ապարները ներկայացված են տարբեր կոմպլեքսներով: Հրաբ​խա​յին կոմպլեքսը ներկայացված է մինչև 250 մ և ավելի հզորությամբ հրաբխային ա​վազ​ներով, շլակ​ներով, միջֆորմացիոն անդեզիտաբազալտների հոսքերով:

Վերին Ախուրյանի լճային կոմպլեքսը ներկայացված է մինչև 80 մ հզորությամբ ավազ​նե​րով, կավավազներով, ավազակավերով: Միջին չորրորդականը ներկայացված է Ա​զա​տա​​նի լճա​գետային հորիզոնով (ավազ, խիճ, գլաքար մինչև 25 մ հզո​րութ​յամբ), Վահրամաբերդի տու​ֆա​յին ծածկոցով և Աշոցքի լավային կոմպլեքսով (մինչև 170 մ հզորությամբ անդեզիտներ, ան​դե​զիտաբազալտներ):

Վերին չորրորդականը ներկայացված է Շիրակի լավային կոմպլեքսով (մինչև 75 մ հզո​րութ​​յամբ բազալտներ, անդեզիտաբազալտներ), սառցադաշտային և պրոլյուվիալ, ինչ​պես նաև լճա​գետային բեկորային առաջացումներով (մինչև 45 մ հզորությամբ գե​տա​գլա​քար, ավազ, ավազակավ): Լճագետային առաջացումները մինչև 100 մ և ավելի հզո​րութ​յամբ տարածված են Մեծամորի գետավազանում:

Ժամանակակից առաջացումները ներկայացված են ալյուվիալ-պրոլյուվիալ, էլյուվիալ և դե​լյու​վիալ ծագման խճով, ավազով, ավազակավով: Սահմանափակ մակերեսներով տա​րածված են տարբեր հասակի ինտրուզիվ ապարները` գրանոդիորիտ-պոր​ֆի​րիտ​ներ, գաբրո-պորֆի​րիտ​ներ և գաբրո-դիորիտներ:

Ախուրյանի գետավազանում հարավից հյուսիս տարածվում են Հովունիի, Կարմրաքարի և Կրաշեն-Մեծ Սեպասարի բրախիանտիկլինալները, Ջրաձորի և Թորոսգյուղի սին​կլի​նալ​ները: Կու​լիսանման դասավորված նշված երեք բրախիանտիկլինալները Ջաջուռի սին​կլինալի հետ միա​սին հայտնի են որպես Շիրակի անտիկլինալ: Մեծամորի գե​տա​վա​զա​նում անջատվում է մի​ջինարաքսյան իջվածքը:

4) Սելավներ, սողանքներ, հեղեղումներ
Ախուրյանի գետավազանի մի շարք փոքր գետերում շատ հաճախ ձևավորվում են սե​լա​վա​​յին հոսքեր, որոնք երբեմն աղետների պատճառ են դառնում: Առավել հայտնի սե​լավ​նե​​րը հիմ​​նականում տարածված են Շիրակի լեռնաշղթայի հարավային լանջերին: Այս​տեղ առավել սե​​լավաբեր են Գյումրի, Հացիկ, Ջաջուռ, Մուսայելյան, Կամո, Հովիտ վտակ​​​ները, հատկապես ա​մառային հորդառատ անձրևների պատճառով: Սելավաբեր է նաև Կարկաչուն գետի Ար​թիկ​ջուր վտակը: Այս սե​լավաբեր գետերը շատ հաճախ մեծ ա​վե​րածությունների պատճառ են դառ​նում: Սե​լավ​ների առաջացման հա​ճա​խա​կա​նութ​յու​նը կազմում է 3-5 տարի: Վերջին ժա​մա​նա​կա​հատվածում սելավները հաճախակի են դիտ​վել՝ 2003 և 2004 թվականներին:

Ախուրյանի ավազանում սողանքները հիմնականում տարածված են Արագածի լեռ​նա​զանգ​​վածի Կարկաչուն, Մանթաշ և Ջաջուռ գետերի վերին հոսանքներում, Արփի լիճ ջրամ​բար թափ​վող Եղնաջուր և Էլլարգետ գետավազաններում, Աշոցք և Ղազանչի գե​տա​վազաններում: Սողանքներն ակտիվ չեն, և վտանգավորության աստիճանը մեծ չէ: Խոշոր և ակտիվ սողանքներ կան նաև Առափի և Մարմաշեն բնակավայրերի մերձակայքում:

Ախուրյանի ավազանում հեղեղումներ դիտվում են հիմնականում Ախուրյան գետի մի​ջին հո​սանքներում` մինչև ջրամբար (Ախուրյանի ջրամբարի կառուցումից հետո ջրամ​բա​րից ներքև՝ մինչև գետաբերան, հեղեղումներ արդեն չեն դիտվում): 1940 թ.-ից առայսօր Ախուրյան գետի տար​բեր հատվածներում տաբեր չափերի հե​ղե​ղում​ներ են դիտվել 9 անգամ: Աղետալի հեղե​ղում դիտվել է 1952 թ. Կապս-Բայանդուր հատ​վածում, որտեղ ջրի մակարդակը տարբեր մա​սե​րում բարձրացել է մինչև 6 մետր:

Մեծամորի գետավազանում աչքի են ընկնում Արագածի զանգվածի Մաս​տարայի և Թա​լի​նի սելավները, որոնք կրկնվում են մոտավորապես 2-3 տարին մեկ ան​գամ: Մաստարայի սե​լա​​վի մասին տեղեկություններ կան դեռևս 1905 թ.-ից, որոնք բո​լորն էլ ցեխաքարային բնույթի են եղել: Կործանարար ուժով աչքի է ընկել հատկապես 1929 թ. հուլիսի 9-ի սելավը, որը հան​գեց​​րեց նաև մարդկային զոհերի, տարավ մի քանի հարյուր գլուխ անասուն, քանդեց բազ​մա​թիվ տներ և վնասեց մի քանի հազար հա ցանքեր:

Մաստարայի սելավային հեղեղումները հիմնականում հետևանք են գարնանային և ա​մա​ռա​յին հոր​դառատ անձրևների, հազվադեպ` նաև ձնհալքի: Սելավային ելքերը հասել են երբեմն 165-170 մ3/վ: Թալիշի սելավը 1957 թ. մայիսի 20-ին հեղեղեց Հոկ​տեմ​բեր​յան քա​ղաքի հյուսիս-արևմտյան մասը, ավերեց մի քանի տասնյակ տուն: Ավազանի սելավաբեր գետերից են նաև Սե​​լավ-Շամիրամը, Կալակուտը և Սելավ-Գե​տա​փը, որոնք թափվում են Սելավ-Մաստարայի մեջ: 

Գետերի գարնանային հեղեղումները զգալի վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը, բնա​​կավայրերին ու շրջակա միջավայրին: Հաճախակի հեղեղումներ տե​ղի են ունենում Մե​ծա​մոր և Քասախ գետերի միախառնման վայրում, որի հետևանքով ջու​րը լցվում է ափամերձ տնե​րը և ցանքատարածքները:
Գարնանային հնարավոր հեղեղումները կանխարգելելու նպատակով պարբերաբար կա​տար​վում են հետևյալ միջոցառումները. հեղեղավտանգ տե​ղա​մա​​սերի հետախուզում, վտան​գա​վոր տեղամասերի հայտնաբերում, կանխարգելիչ աշ​խա​​տանքների գնահատում, գետի հու​նի մաքրում և ափերի ամրացում:

Մեծամորի ավազանում սողանքները շատ քիչ են: Զովասար, Կոշ և Ուջան բնա​կա​վայ​րե​րի մոտ հանդիպում են թույլ զարգացած սողանքներ, որոնք մեծ վտանգ չեն ներկայացնում:
3. Բնակչությունը և ժողովրդագրությունը 

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքը ընդգրկում է Ամասիայի, Աշոցքի, Ա​խուր​​յանի, Արթիկի, Անիի, Թալինի, Արմավիրի և Բաղրամյանի տարածաշրջանները, ինչ​պես նաև Արագածի, Աշտարակի, Էջմիածնի և Մասիսի տարածաշրջանների որոշ հատվածներ։
2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բնակչության թիվը Ախուրյանի ջրավազանում կազ​մել է մոտ 548 հազ. մարդ, որի 52,5%-ը կազմել են կանայք, իսկ 47,5%-ը` տղամարդիկ: Գե​տա​վա​զանն ունի 153 գյուղական և 6 քաղաքային բնակավայր: Քաղաքային բնակչությունը կազմում է ընդ​​​հանուր բնակչության 59%-ը, իսկ գյուղականը` 41%-ը:

Բնակչության ազգային կազմը հիմնականում միատարր է: Հայերը կազմում են բնակ​չու​թյան 95,2%-ը, իսկ մնացած ազգերից 3,4%-ը՝ եզդիներ են, իսկ 1,4%-ը՝ ռուս​ներ, ուկ​րաի​նա​ցի​ներ, քրդեր և այլազգիներ:

Ախուրյանի ջրավազանի ամենախոշոր և հանրապետության երկրորդ քաղաքը Գյում​րին է` 121196 բնակչությամբ: 20-րդ դարի սկզբին Գյում​րիում բնակ​վում էր մոտ 30000 մարդ: Մինչև 1988 թ. ավերիչ երկրաշարժը քաղա​քում բնակվում էր շուրջ 250000 մարդ: Սպիտակի երկ​րա​շար​ժի ժամանակ քաղաքը և նրա հարակից բնա​կա​վայ​րե​րը կորցրին շուրջ 17000 մարդ, ինչը կազ​մում է Հա​յաս​տա​նում երկրաշարժից զոհվածների մոտ 68%-ը: Ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ Ախուրյանի ջրավազանում երկրաշարժից հետո բնակ​​​չության թվաքանակը կտրուկ նվազեց բնա​կան աճի նվազման և մեծ չափերի հասնող ար​տա​​գաղթի հետևանքով:

Ախուրյանի ջրավազանի մյուս համեմատաբար խոշոր քաղաքներն են Արմավիրը՝ 29319, Արթիկը` 17418, Մեծամորը՝ 9191,  Մարալիկը` 7514 և Թալինը՝ 5310 մարդ բնակչությամբ: Մե​ծա​​մորը արդյունաբերական քաղաք է հիմնված խորհրդային ժամանակաշրջանում՝ սպա​սար​​կելու Մեծամորի ատոմակայանը։
Ջրավազանի բնակ​չության միջին խտությունը 2011 թ. կազմել է 109 մարդ/կմ2: Ռելիեֆի բազ​մա​զանությունից և տնտեսական յուրացվածությունից կախված` բնակչությունը բաշխված է ան​հա​վա​սա​րաչափ: Տրանսպորտային ուղիները մեծ դեր ունեն բնակչության տեղաբաշխման և տա​րաբնակեցման գոր​ծում: Բնակչության ամենաշատ խտություն դիտվում է Ախուրյանի (290 մարդ/կմ2), և Արմավիրի  (283 մարդ/կմ2) տարածաշրջաններում, իսկ ամենաքիչը` Ամասիայի  (11 մարդ/կմ2) և Թալինի  (32 մարդ/կմ2) տարածաշրջաններում:

Ջրավազանում բնական աճը ցածր է` 0,4%: 2011 թ. ծնվածները կազմել են ամբողջ բնակ​չու​թյան 1,5%-ը, իսկ մահացածները` 1,1%-ը։ Միգրացիայի սալդոն բացասական է և տարեցտարի նվազ​​ման միտում ունի (տես աղյուսակ 2.7):

Աղյուսակ 2.7. Ախուրյանի ջրավազանի հիմնակսն ժողովրդագրական ցուցանիշները
	Տարի
	Բնակչու-թյանը
	Ծնվածների թիվը
	Մահացածների թիվը
	Բնական աճ
	Միգրացիա

	
	
	
	
	
	Եկողների թիվը
	Մեկնող​ների թիվը
	Մնացորդը

	2005
	512000
	7106
	5268
	1838
	8156
	14144
	-5988

	2011
	548000
	8062
	5855
	2272
	8198
	11299
	-3101


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2012 թ., Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կեն​տրոն, «Շիրակ: ՀՀ Շիրակի մարզի ձեռքբերումները 2007-2011թթ.», 2012 թ.:
Աշխատունակ բնակչությունը ջրավազանում 2011 թ. կազմել է ամբողջ բնակչության 62%-ը, որն հիմնականում աշխատում է գյու​ղա​տնտե​սութ​​յան և շինարարության ոլորտներում, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորում: Հայաստանի անկախացումից հետո տնտեսության ոլորտներում կա​​​տարած մեծ փո​փոխություններից հետո` կապված սեփականաշնորհման, նոր շուկայական հա​​​րա​բե​​րութ​յուն​նե​րին անցնելու և այլ երևույթների հետ, ավազանում փոխվեց զբաղ​վա​ծութ​յան կա​ռուց​​վածքը: Ջրավազանի բնակչության մոտ 17%-ը կենսաթոշակառուներ են (2011 թ.): Գոր​​ծազուրկները կազմում են 12%, որոնց գերակշիռ մասը (85%) քաղաքաբնակներ են, իսկ կա​​նայք կազ​​մում են 74%: Գործազուրկների 70%-ը 20-45 տարեկան է (տես աղյուսակ 2.8):
Աղյուսակ 2.8. Ախուրյանի ջրավազանի բնակչության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, 2011թ. 

	Սոցիալական կատեգորիան
	ամբողջ բնակչության նկատմամբ, %

	Աշխատունակ
	62

	Աշխատողներ
	30

	Գործազուրկ
	12

	Կենսաթոշակառու
	17

	Նպաստառու
	12

	Աղքատության մակարդակը
	62


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2012 թ., Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կեն​տրոն, «Շիրակ: ՀՀ Շիրակի մարզի ձեռքբերումները 2007-2011թթ.», 2012 թ.:
Արդյունաբերական կազմակերպությունների զգալի մա​սի չգործելու հետևանքը հան​գեց​նում է Ա​​​խուրյանի ջրավա​զանում ներքին միգրացիոն հոսքի՝ քաղաքային բնակավայրերից դե​պի գյու​ղա​​կան, ինչպես նաև դեպի մայրաքաղաք:

4. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի հիդրոլոգիական բնութագիրը 

1) Մակերևութային ջրային մարմինների տիպաբանությունը
Գետավազանի մակերևութային ջրային մարմինները պատկանում են մակերևութային ջրե​րի «գե​տեր» կամ «լճեր» երկու դասերից որևէ մեկին: Յուրաքանչյուր մակերևութային ջրային մար​​մին բնորոշվում է համապատասխան էկոշրջանով, համաձայն աշխարհագրական տա​րածք​​նե​րի բաժանման: Ախուրյանի ՋԿՏ-ն պատկանում է 24-րդ «Կովկաս» էկոշրջանին (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/ecoregions-for-rivers-and-lakes): Ջրային մար​մին​​​նե​​րը բնորոշվում են ըստ ԵՄ ՋՇԴ Հավելված 2-ում սահմանված տիպաբանության բնու​թա​գրիչ​​​ների, որոնց վրա հիմնվելով տրվել է Ախուրյանի ՋԿՏ-ում «գետային» և «լճային» ջրային մար​​մինների տիպաբանությունը: 


Ախուրյանի ՋԿՏ-ի «գետային» ջրային մարմինների տիպաբանական բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 2.9-ում: 
Աղյուսակ 2.9. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի «գետային» ջրային մարմինների տիպաբանական բնութա​գրիչ​նե​րը

	Բնութագրիչ
	Տիպեր

	
	I
	II
	III

	Էկոշրջան
	24 (Կովկաս)

	Բարձրություն
	>800 մ

	Երկրաբանություն
	Կրաքարային

	Ջրհավաքի մակերեսը, կմ2
	<100
	100-1000
	1000-10 000


Աղբյուրը` «Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մակերևութային և ստոր​երկրյա ջրային մարմինների որոշում, տարանջատում և տիպաբանություն» հաշ​վետ​վու​թյուն, «Շրջակա միջավայրի քաղաքականության վերլուծություն» ՀԿ, 2013 թ.:

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի «լճայի» ջրային մարմինների տիպաբանական բնութագրիչները ներ​կա​յացված են աղյուսակ 2.10-ում:

Աղյուսակ 2.10. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի «լճային» ջրային մարմինների տիպաբանական բնութագրիչները
	Բնութագրիչ
	Տիպեր

	
	I
	II
	III
	IV

	Էկոշրջան
	24 (Կովկաս)

	Բարձրություն
	>800 մ

	Երկրաբանություն
	Կրաքարային

	Մակերեսի չափը, կմ2
	0.5-1
	1-10
	10-100

	Խորությունը, մ
	3-15
	3-15
	3-15
	>15


Աղբյուրը` «Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մակերևութային և ստոր​երկ​րյա ջրային մար​մինների որոշում, տարանջատում և տիպաբանություն» հաշ​վետ​վու​թյուն, «Շրջակա միջավայրի քաղաքականության վերլուծություն» ՀԿ, 2013 թ.:
Ի լրումն նշված դասերի, որոշվում են նաև արհեստական ջրային մարմիններ (հիմ​նա​կա​նում ջրանց​քներ և արհեստական լճակներ) և խիստ փոփոխված ջրային մարմիններ (հիմ​նա​կա​​նում ջրամ​բարներ) (ՋՇԴ Հոդված 2):
2) Գետերը 
Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մեջ մտնում են Ախուրյանի և Մե​ծա​​մորի (առանց Քասախի) ջրհավաք ավազանները` 5029 կմ2 ընդհանուր մակերեսով:

Ախուրյանի գետային ցանցը ամբողջությամբ պատկանում է Արաքս գետի ա​վա​զա​նին, որն անդրսահմանային է Թուրքիայի հետ: Ռելիեֆի, կլիմայի և ջրաերկրաբանական կառուցվածքի ա​​ռանձ​նա​հատ​կութ​յուն​նե​րի պատճառով Ախուրյանի գետավազանը ունի համեմատաբար թույլ զար​գացած ջրագրական ցանց: Գետային ցանցի միջին խտությունը կազմում է 0.53 կմ/կմ2:

Ախուրյանը սկիզբ է առնում 2017 մ. ծ.մ.բարձրության վրա գտնվող Արփի լճից, Ա​րաքս է թափ​վում 905 մ բարձրության վրա` գետաբերանից 708 կմ հե​ռա​վո​րութ​յան վրա: Գետի ընդ​հա​​նուր երկարությունը 186 կմ է: Գետի անկումը հանրապետության տա​րածքում 1067 մ է, իսկ մի​ջին թեքությունը յուրաքանչյուր 1 կմ հաշվով` 5,7 մ: Գետի ջրհա​վաք ավազանի մակերեսը 9670 կմ2 է (այդ թվում Թուրքիայի տարածքում ընկած ջրհա​վաքը), որից հանրապետության տա​րածքում` 2784 կմ2: Միջին և ստորին հո​սանք​նե​րում` աջ վտակ Կարախանի թափվելուց հե​տո, Ախուրյանը Թուրքիայի Հան​րա​պե​տութ​յան հետ հանդիսանում է սահմանային գետ:
Ախուրյանի ամենաջրառատ վտակը աջակողմյան Կարս գետն է Թուրքիայում, որն ունի 139 կմ երկարություն և թափվում է Ախուրյանի ջրամբար: Աջակողմյան վտակներից նշանավոր են նաև Կարախան, Չորլու և Տե​կոր գետերը, որոնք նույնպես գտնվում են Թուրքիայում:

Հայաստանում Ախուրյանի խոշոր վտակներից են Կարկաչունը, Թավշուտը, Ա​շոցքը և Ջրա​​​​​ձորը: Արփի լճի ջրամբար են թափվում Կար​մրա​ջուր, Ծաղկուտ, Եղնաջուր, Ձո​րա​գետ վտակ​​​​ները: 

Ախուրյանի համակարգում կան նաև ոչ մեծ գետակներ, որոնցից հայտնի են Ջա​ջուռը, Գյում​​րի​գետը, Մայիսյանը, Հովիտը (տես աղյուսակ 2.11): Նշված գետակների մի մասը ամռան ամիսներին չորանում են:
Աղյուսակ 2.11. Ախուրյանի գետավազանի հիմնական գետերը և դրանց վտակները 

	Գետի անունը
	Թափվում է
	Երկարությունը, կմ
	Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2

	Ախուրյան
	Արաքս
	186
	9670,0

	Կարմրաջուր
	Արփի լիճ ջրամբար
	15
	40,0

	Եղնաջուր
	Արփի լիճ ջրամբար
	19
	85,0

	Ձորագետ
	Արփի լիճ ջրամբար
	10
	28,0

	Թավշուտ
	Ախուրյան
	14
	108,0

	Ծաղկաշեն
	Թավշուտ
	17
	88,0

	Չախկալ
	Ծաղկաշեն
	14
	20,0

	Աշոցք
	Ախուրյան 
	26
	198,0

	Վարդաղբյուր
	Աշոցք
	13
	29,5

	Ղազանչի
	Աշոցք
	15
	50,0

	Ցողամարգ
	Ախուրյան
	12
	22,3

	Ամասիա
	Ախուրյան
	10
	33,0

	Ջրաձոր
	Ախուրյան
	16
	66,0

	Քեթի
	Ախուրյան
	21
	62,0

	Հայկավան
	Ախուրյան
	25
	52,7

	Կարկաչուն
	Ախուրյան
	55
	1020,0

	Գեղաձոր
	Կարկաչուն
	33
	144,0

	Արթիկիջուր
	Կարկաչուն
	26
	77,0

	Գառնահովիտ
	Կարկաչուն
	35
	249,0

	Մեծձորիջուր
	Գառնահովիտ
	22
	45,0

	Չլկան
	Գառնահովիտ
	18
	81,2

	Ջաջուռ
	Կարկաչուն
	34
	393,0

	Ջրառատ
	Ջաջուռ
	18
	97,0

	Կարմրաքար
	Ջաջուռ
	21
	72,0

	Այգեբաց
	Ջաջուռ
	18
	40,0


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2012 թ.:
Ախուրյանի ավազանում գետային հոսքի քանակական մոնիտորինգ իրականացվում է 11 գե​​​​տային և 2 լճային ջրաչափական դիտակետերում` Արփի լճի և Ախուրյանի ջրամ​բար​​նե​րի վրա: Տարբեր տարիների Ախուրյանի ավազանում գործել է հիդրոլոգիական 29 դի​​տակետ:
Ախուրյանի ավազանում գետային հոսքի գործակիցը ցածր է` 0,24, այն դեպքում, երբ վեր​ջինս ՀՀ տարածքում միջին հաշվով 0,41 է: Փոքր է նաև հոսքի մոդուլի արժեքը: Այն կազ​մում է 5 լ/վրկ կմ2, մինչդեռ ՀՀ տարածքում նրա միջին արժեքը 8 լ/վրկ կմ2 է (տես աղյուսակ 2.12):
Աղյուսակ 2.12. Ախուրյան գետի և նրա վտակների փաստացի հոսքի բնութագրիչները հիդրոլո​գիա​կան դիտակետերում

	Գետ-դիտակետ
	Ջրհավաք ավազանի
	Միջին տա​​րե​կան հոս​քը, մ3/վ
	Տարեկան հոսքի

	
	մակերեսը,

կմ2
	միջին բարձ​րութ​յունը, մ
	
	շերտը,

մմ
	մոդուլը,

լ/վ. կմ2
	ծավալը,

մլն. մ3

	Ախուրյան-գ. Պաղակն
	220
	2350
	2,38
	341
	10,8
	75,1

	Ախուրյան-գ. Ամասիա
	696
	2260
	7,58
	330
	10,5
	239

	Ախուրյան-գ. Կապս
	839
	2210
	7,82
	294
	9,32
	247

	Ախուրյան-գ. Ախուրիկ
	1060
	2100
	9,38
	279
	8,85
	296

	Ախուրյան-գ. Հայկաձոր
	8140
	2010
	31,7
	123
	3,89
	1000

	Ախուրյան-գ.Բագարան
	9650
	1980
	16,5
	53,8
	1,71
	519

	Ձորագետ-գ. Ձորակերտ
	25,2
	2220
	0,29
	359
	11,4
	9,15

	Աշոցք-գ. Կրասար
	197
	2250 
	3,83
	542
	19,5
	107

	Ջրաձոր-գ. Ջրաձոր
	66,0
	1980
	0,54
	258
	8,18
	17,0

	Կարկաչուն-գ.Ղարիբջանյան
	1020
	2020
	1,73
	53,5
	1,70
	54,6

	Ջաջուռ-գ. Ջաջուռ
	39,6
	2000
	0,21
	167
	5,30
	6,63


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.:
Ախուրյանը և նրա վտակներն ունեն խառը սնում, ընդ որում, սնման հիմնական աղ​բյու​րը, բացառությամբ մի քանի փոքր վտակների, հալոցքային ջրերն են: Ստորերկրյա ջրե​րի դերը զգալի է Աշոցք (80%), Կարկաչուն (40%) և Ախուրյան (60%) գետերում:
Գարնան ընթացքում ձյան ինտենսիվ հալքի և անձրևների համեմատաբար ա​ռա​տութ​յան պայմաններում (ապրիլ և մայիս ամիսներին), սովորաբար գետերի սնման գործում գլխա​վոր դերը պատկանում է հալոցքին և անձրևաջրերին: Ամառ-աշնանային և ձմե​ռա​յին սակավաջուր փուլերում գետերը հիմնականում սնվում են ստորերկրյա ջրերով:

Գարնանային վարարումները Ախուրյան գետում և նրա վտակներում դիտվում են մարտ-հու​նիս ընկած ժամանակահատվածում: Գարնանային վարարումների ընթաց​քում գե​տերով անց​նում է տարեկան հոսքի 35-90%-ը: Գետերի առավելագույն ելքերը, բա​ցի փոքր սե​լա​վա​բեր, ժամանակավոր հոսք ունեցող վտակների, անցնում են հիմ​նա​կա​նում ապ​րիլ-մայիս ա​միս​նե​րին: 

Սակավաջուր փուլի` ամառ-աշնանային և ձմեռային, ընթացքում գետերով անցնում է տա​րե​​կան հոսքի ընդամենը 20-65%-ը: Այն ավելի տևական է և կարող է շարունակվել շուրջ 8-9 ա​միս: Ախուրյան գետի և նրա վտակների վրա, բա​ցառությամբ ստորին հոսանքների, ամեն տա​րի դիտվում են սառցային երևույթներ: 

Մեծամորի գետային ցանցը Արաքսի ավազանի մաս է կազմում: Ավազանն ունի թույլ զար​​գա​ցած ջրագրական ցանց: Գետային ցանցի խտության միջինը կազմում է 0,4 կմ/կմ2:

Մեծամոր գետի ակունքն ընդունված է համարել Այղր լճից արևմուտք` մոտ 860 մ բա​ցար​​ձակ բարձրության վրա գտնվող ճահճուտները, սակայն գետի սնման գործում մեծ է հատ​​կա​պես Այղր լճի դերը: Գետը հոսում է Արարատյան դաշտով և թափվում է Արաքս գետ՝ գե​տա​բե​րա​նից 625 կմ վերև: Գետի երկարությունը 38 կմ է, ունի ոչ մեծ թեքություն, մի​​ջինը՝ 1 մ 1 կմ-ի վրա: Ակունքին մոտ նրա մեջ է թափվում Մաստարա սելավը, ո​րը սկիզբ է առնում Արագածի լեռ​​նազանգվածի արևմտյան լանջերի 3600 մ բարձ​րութ​յու​նից և ունի 98 կմ երկարություն: Մե​ծա​​մորի գետաբերանից 26 կմ վերև թափվում է Քա​սախ վտակը (տես աղյուսակ 2.13):
Աղյուսակ 2.13. Մեծամորի գետավազանի հիմնական գետերը և դրանց վտակները

	Գետի անունը
	Թափվում է
	Երկարությունը, կմ
	Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2

	Մեծամոր
	Արաքս
	38,0
	1007,0

	Սելավ-Մաստարա
	Մեծամոր
	98,0
	3624,0

	Սելավ-Գետափ
	Սելավ-Մաստարա
	44,2
	267,8

	Սելավ-Շամիրամ
	Սելավ-Մաստարա
	32,1
	215,5

	Աշնակ
	Սելավ-Մաստարա
	47,1
	225,7

	Կաթնաղբյուր
	Սելավ-Մաստարա
	25,5
	55,8

	Սասնաշեն
	Աշնակ
	16,4
	38,3


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2012 թ.:
Մեծամորի ավազանում գետային հոսքի քանակական մոնիտորինգ իրականացվում է ջրա​չա​փական 3 դիտակետում, մինչդեռ տարբեր տարիներին գործել է 6-ը: Գետային հոս​քի գոր​ծա​կիցը 0,57 է, իսկ հոսքի մոդուլի արժեքը` 9,6 լ/վ. կմ2: 

Հիդրոլոգիական դիտակետերում Մեծամոր գետի և նրա վտակի հոսքի բնութագրիչները ներկայացված են  աղյուսակ 2.14-ում:   
Աղյուսակ 2.14. Մեծամոր գետի և նրա վտակի հոսքի բնութագրիչները հիդրոլոգիական դիտակե​տե​րում

	Գետ-դիտակետ
	Ջրհավաք ավազանի
	Միջին տա​​​րե​կան հոս​քը, մ3/վ
	Տարեկան հոսքի

	
	մակերե​սը, կմ2
	Միջին բարձ​րու​թյունը, մ
	
	շեր​տը
մմ
	մոդուլը,

լ/վ. կմ2
	ծավալը,

մլն մ3

	Մեծամոր-Տարոնիկ
	1560
	1410
	15,0
	304
	9,64
	474

	Սելավ-Մաստարա- Արտենի
	322
	1670
	1,38
	113
	3,59
	36,4

	Մեծամոր - Ռանչպար
	3540
	1610
	33,1
	294
	9,35
	104,4


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2012 թ.:
Եթե չհաշվենք վտակների ազդեցությունը, Մեծամոր գետն ունի բացառապես ստոր​երկ​րյա սնում գետային հոսքի բարձր բնական կարգավորվածությամբ: Այդ և հիդրոլոգիական այլ բնու​թա​գրերով խիստ տարբերվում է հանրապետության մյուս գետերից:

Ըստ սնման աղբյուրների` տարանջատվում են խառը (Մաստարան) և առավելապես ստոր​երկ​րյա սնուցում ունեցող գետեր (օրինակ Մեծամորը` շուրջ 85%): Մեծամորի գետային հոսքը տար​վա ընթացքում բաշխ​վում է գրեթե հավասարաչափ, իսկ Մաստարա հեղեղատը ժա​մա​նա​կա​վոր գործող հեղեղային հուն է: Մաստարայի ջրերի տարեկան միջին հոսքը չի գե​րա​զան​ցում 31,5-63,1 մլն մ3: Սակավաջուր ժամանակահատվածում գետը գրեթե չորանում է, իսկ հոր​դա​ցում​նե​րի ժամանակ հեղեղի ծախսը կարող է հասնել մինչև 150 մ3/վ և ավելի:
Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի ջրային հաշվեկշիռը ներկայացվում է աղյուսակ 2.15-ում :
Աղյուսակ 2.15. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրայինը
	Գետավազան
	Մակերեսը, կմ2
	Տեղումները
	Գետային հոսքը
	Խորքային հոսքը
	Գոլորշացումը

	
	
	մլն. մ3
	%
	մլն. մ3
	%
	մլն. մ3
	%
	մլն. մ3
	%

	Ախուրյան
	2784
	1730 
	100
	420
	24
	377
	22
	933
	54

	Մեծամոր
	2245
	1151
	100
	194
	17
	156
	13
	801
	70

	Ախուրյանի ՋԿՏ
	5029
	2881
	100
	614
	21
	533
	19
	1734
	60


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2016 թ.:
3) Լճերն ու ջրամբարները 
Բնական լճերԱխուրյանի գետավազանում բնական լճերը քիչ են: Միակ խոշորը Արփի լիճն է, որը մինչև 1951 թ. բնական վիճակում էր, իսկ հետո վերափոխվեց լիճ-ջրամբարի:

Արփի լիճը/Արփի լիճ ջրամբարը գտնվում է Վերին Ախուրյանի արևմտյան մասում: Ըստ ծագ​ման` այն հա​մար​վում է տեկտոնապատվարային: Լճից սկիզբ է առնում Ախուրյան գետը:

Մինչև 1951 թ. լիճը գտնվում էր բնական պայմաններում, որի ժամանակ նրա ջրի ծավալը կազ​​​​մում էր մոտ 5 մլն. մ3, հայելու մակերեսը` 4,5 կմ2, իսկ լճի սկզբանական ամենամեծ խո​րու​թյու​նը` 1,61 ն: Լճում ջրի պահուստային հզորությունը բարձրացնելու նպատակով՝ 1951 թ. կա​ռուց​վեց պատ​վար և Արփի լիճը վերափոխվեց լիճ-ջրամբարի: Ներկայումս լիճ-ջրամբարի ամե​նա​մեծ խորությունը մոտավորապես 8,0 մ է, ծավալը` 105 մլն մ3, հա​յե​լու մակերեսը` 22,5 կմ2: Ջրամ​​բարի ջրերը օգտա​գործվում են ոռոգման և Գյումրիի ՀԷԿ-ի համար էներգիայի ար​տա​դրու​թյան նպատակներով:

Բացի Արփի լճից, Ախուրյանի գետավազանում հաշվում են նաև 0,15 կմ2 ընդհանուր մա​կե​րե​սով 8 փոքր լճեր, որոնցից համեմատաբար խո​շոր​ներն են Թագավորականը (0,006 մլն մ3) և Արդենիսը (0,005 մլն մ3):

Մեծամորի ավազանում շատ են փոքր լճերը, բայց համեմատաբար մեծերից են Մե​ծա​մո​րը (Ակ​​նալիճ, Այղր) և Ավազահանքի լճերը: Ավազահանքի լիճը գտնվում է Արաքս գետի հով​տում` Ար​​մավիրի մարզի Հարթաշատ գյուղից 1 կմ դեպի արևմուտք, Մեծամոր գետի ջրհա​վաք ա​վա​զա​​նում, 850 մ բացարձակ բարձրության վրա: Լճի ջրհավաք ավազանը կազ​մում է ընդամենը 3,89 կմ2: Լիճն ունի արհեստական ծագում: Այն առաջացել է շի​նա​րա​րության նպատակով տե​ղա​​փոխված ավազահանքի տեղում: Լճի հայելու մակերեսը 121 հազար մ2 է, ծավալը` 150 հա​զար մ3, իսկ միջին խորությունը` 1,24 մ:

Մեծամոր (Ակնալիճ, Այղր) լիճը գտնվում է Արարատյան դաշտում՝ Մեծամոր (Սևջուր) գե​​տի վե​րին հոսանքներում, 860 մ բարձրության վրա: Լճի ջրհավաք ավազանը զբա​ղեց​նում է 2,19 կմ2 մակերես: Լճի հայելու առավելագույն մակերեսը 70600 մ2 է, ծա​վա​լը` 281 հազար մ3, իսկ մի​ջին խորությունը` 3,96 մ: Լիճը սնվում է ստորերկրյա 200-250 լ/վ ընդհանուր ելքով աղ​բյուր​նե​րից: Լճի ջրերը օգտագործվում են խմելու, ոռոգման, ձկնա​բուծության և տեխնիկական նպա​տակներով: Լճի վրա կառուցվել են 2 ջրհան կա​յան​​ներ, որոնց գումարային ծախսը կազմել է 3,3 մ3/վ: Լիճը օգտագործվում է Արարատյան դաշ​տի հողերի ոռոգման նպատակով: Մեծա​մորի ավազանում գտնվում են բազմաթիվ փոքր լճակ​ներ: 
Ջրամբարներ Ախուրյանի գետավազանում գործում են 9 ջրամբար, իսկ Մեծամորի ա​վա​զա​նում` 21: Ջրամբարների ջուրը օգ​տա​գործ​վում են ոռոգման, ձկնաբուծության նպա​​տակ​ներով (տես՝ աղյուսակ 2.16): Ջրամբարներից դուրս եկող ջրանցքների ջուրը օգտագործվում է նաև էներգետիկ նպատակով:
Աղյուսակ 2.16. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի հիմնական ջրամբարները

	Ջրամբարի անվանումը
	Գետավազան
	Ընդհանուր ծավալը, մլն. մ3
	Օգտակար ծավալը, 
մլն. մ3
	Օգտագործման նպատակը

	Ախուրյան
	Ախուրյան
	525
	510
	Ոռոգում, Ձկնաբուծություն

	Մանթաշ
	Ախուրյան, Մանթաշ վտակ
	8,20
	7,90
	Ոռոգում, Ջրամատակարարում

	Կառնուտ
	Ախուրյան, Կառնուտ և Ջաջուռ հեղեղատներ
	23,9
	22,6
	Ոռոգում

	Թավշուտ
	Ախուրյան
	6,0
	5,75
	Ոռոգում

	Վարդաքար
	Ախուրյան
	5,0
	4,7
	Ոռոգում

	Սառնաղբյուր
	Ախուրյան
	5,0
	4,85
	Ոռոգում

	Արթիկ
	Ախուրյան
	1,85
	1,65
	Ոռոգում

	Ջաջուռ
	Ախուրյան
	0,29
	0,22
	Ոռոգում

	Ն. Սասնաշեն
	Մեծամոր, Սասնաշեն վտակ
	1,15
	1,10
	Ոռոգում

	Հացաշեն
	Մեծամոր, Սելավ-Մաստարա
	1,11
	1,10
	Ոռոգում

	Կաքավաձոր 2
	Մեծամոր, Շամիրամ վտակ
	1,0
	0,95
	Ոռոգում

	Շենիկ
	Մեծամոր, Սելավ-Մաստարա 
	0,78
	0,63
	Ոռոգում

	Կաթնաղբյուր 1
	Մեծամոր, Սելավ-Մաստարա 
	0,40
	0,32
	Ոռոգում

	Թալին 1
	Մեծամոր, Սելավ-Մաստարա 
	0,22
	0,22
	Ոռոգում

	Վ. Բազմաբերդ
	Մեծամոր, Սասնաշեն վտակ
	0,22
	0,21
	Ոռոգում

	Աշնակ 2
	Մեծամոր, Աշնակ վտակ
	0,33
	0,32
	Ոռոգում

	Դավթաշեն
	Մեծամոր, Աշնակ վտակ
	0,32
	0,29
	Ոռոգում


Աղբյուրը` ՀՀ էներգետիկային և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե (ՋՏՊԿ), 2014 թ.:

Գետավազանի, ինչպես նաև Հայաստանի ամենամեծ ջրամբարը` Ախուրյանի ջրամբարը, կա​​ռուցվել է 1975-1982թթ. և օգտագործվում է Թուրքիայի հետ համատեղ` 50/50 հարաբերությամբ: Նրա ընդհանուր ծավալը կազմում է 525 մլն մ3, որից օգտակար ծա​վա​լը 510 մլն մ3 է: Ջրի հայելու մակերեսը 48,4 կմ2 է, առավելագույն խորությունը` 46 մ, իսկ լայ​նու​​թյունը` 5,5 կմ: Ջրամբարի երկարությունը մոտ 20 կմ է: Այն տարածվում է Ջրափի գյուղից մինչև Երազգավորս գյուղը: Ջրամբարի պատվարը բետոնային է, բարձրությունը 59,1 մ է:
Ջրամբարի կարևոր տեղամասերից է Ջրափի գյուղի մոտ կառուցված ջրհանգույցը, որի մեջ է մտնում բետոնե ջրթափային պատվարը: Ջրթափային պատվարով պետք է ջրամբարից հե​ռաց​​​վեն ավելորդ հեղեղային ջրերը 380 մ3/վ քանակով: Մյուս կարևոր հիդ​րո​տեխ​նի​կական կա​ռույ​​ցը 364 մ երկարությամբ ջրնետ թունելն է, որը պետք է հեռացնի հաշ​վարկ​ված ավելորդ հե​ղե​ղատային ջրերի մնացած մասը 370 մ3/վ քանա​կով: 

Ախուրյանի ջրամբարի միջոցով ոռոգվում է միայն Արարատյան դաշտը։ Ոռոգման համար ջրամ​բարից ջուրը բաց է թողնվում լրիվ ավտոմատացված հա​մա​կար​գով` պատվարում տեղա​դրված 2 ջրթողների միջոցով: Ջրթողների միջոցով ջուրը բաց է թողնվում Ախուրյան գետը, որը Թա​լինի ենթաշրջանի Արագած գյուղի տարածքում վերց​վում է 6,5 կմ երկարություն ունեցող թու​​նելի մեջ, տեղափոխվում ու տրվում ոռո​գե​լի հողատարածքներին: 1983 թվականի հոկ​տեմ​բե​​րի 1-ից Ջրափի ջրաչափական դիտակետում կատարվում են ջրամբա​րի մակարդակի տա​տա​​նումների, ջերմաստիճանի և սառցային երևույթների դիտարկումներ: Ջրամբարի ջրի միջին ջեր​​մաստիճանը տատանվում է 5,0-20,5 0C:
Ջրամբարում գրեթե ամեն տարի նկատվում են տարբեր տեսակի սառցային երևույթներ: Ջրամ​​բարի հայելին գրեթե ամեն տարի ծածկվում է համատարած սառցածածկով, որի միջին տևո​​ղությունը 92 օր է, իսկ սառույցի միջին հաստությունը հասնում է 30-35 սմ:
5. Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները 

1) Հիդրոերկրաբանական ստորաբաժանումների բնութագիրը 
Կախված ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, շարժման և բեռնաթափման ա​ռանձ​նա​հատ​կու​թ​յուն​​նե​րից, ինչպես նաև ծախսի մեծությունից և ռեժիմի բնույթից` Ա​խուրյանի ՋԿՏ-ում տա​րած​​ված են հետևյալ հիմնական հիդ​րո​երկրաբանական ստո​րաբաժանումները՝ ջրատար չորրորդական-ժամանակակից ալյուվիալ-պրոլյուվիալ լճագետային ա​ռա​ջա​ցում​​նե​րի հորիզոն, լոկալ ջրատար վերին պլիոցեն-չորրորդական լավաների կոմպլեքս, լոկալ ջրատար մեզո-կայնոզոյան նստվածքային ապարների, առավելապես` կար​բո​նա​տա​​յին ա​պարների կոմպլեքս, լոկալ թույլ ջրատար-ջրամերժ մեզո-կայնոզոյան նստվածքային, հրաբխածին-նստված​քա​յին և նստվածքային ապարների կոմպլեքս:
Այս հիդրոերկրաբանական ստորաբաժանումների մանրամասն բնութագրումը ներ​կա​յաց​վում է ստորև: 

ա) Ջրատար չորրորդական-ժամանակակից, ալյուվիալ-պրոլյուվիալ լճագե​տա​յին առա​ջա​​ցում​ների հորիզոնը մեծ տարածում ունի Վերին Ախուրյանի և Գյում​րիի գո​գա​վո​րութ​յուն​նե​րում և Մեծամորի գետավազանում
Գյումրիի գոգավորությունը տեղադրված է 1400-1500 մ հիպսոմետրիկ նիշերում և սին​կլի​​նա​լային իջվածք է, որի հիմքում տեղադրված են վերին կավճի և պալեոգենի ծալ​քա​վոր ստրուկ​տու​րա​ները: Գոգավորությունը շրջապատող լեռ​նա​շղթա​ները (Շիրակի, Փամ​բա​կի, Արագածի զանգ​վա​ծի) կազմված են նստվածքային, հրաբ​խածին նստված​քա​յին (կրա​քա​րեր, ավազաքարեր, կա​վեր, տուֆոգեններ, պոր​ֆի​րիտ​ներ և այլն) և հրաբ​խա​յին (ան​դե​զիտ​ներ, ան​դե​զիտա​բա​զալտ​ներ, տուֆեր և այլն) ա​ռա​​ջացումներից: Գո​գա​վո​րությունը կազմված է առավելապես ալյուվիալ-պրո​լյուվիալ և լճա​գետային ա​ռա​ջա​ցում​ներից՝ մինչև 450 մ ընդհանուր հզորությամբ: Դեպի արևելք նրանց հզորությունը նվա​զում է և Ա​խուր​​յան բնակավայրում կազմում է 265 մ: Այստեղ նրանք տեղադրված են քայ​քայված տու​ֆոբրեկչիաների վրա: Վերջինները պա​րու​նա​կում են 3-5 մ հզորության բա​զալտների ոսպ​նյակներ: Գոգավորության արևմտյան մա​սում լճագետային նստվածք​​նե​րը տե​ղադրված են դոլերիտային բազալտների վրա, ո​րոնք բացահայտվել են հո​րա​տ​անց​​քերով: Գոգավորության հարավային և հարավ-արևելյան մասերում լճագետային ա​ռա​ջա​ցում​​նե​րը ծածկված են Շարայի լեռան անդեզիտաբազալտային կազմի լավաներով: 

Մեծ տարածում ունեն Գյումրու տիպի տուֆերը: Նրանք ավազակավային և ալյուվիալ-պրո​լյու​վիալ խճային առաջացումները բաժանում են վերտուֆային և ենթատուֆային ջրա​տար հո​րի​զոնների, որոնց հզորությունը համապատասխանաբար կազմում է 13 մ և 30 մ: Գոգավորու​թյան արևելյան մասում բացակայում է տուֆերի ծածկոցը: Գոգավորության ստորերկրյա ջրերի սնու​մը կատարվում է նրա հյուսիս-արևելյան և արևել​յան մասերից` Փամբակի լեռնաշղթայի և Շա​րայի լեռան լանջերից: Գո​գավորության մակերեսին թափվող տեղումների 33%-ը ներծծվում է մինչև 1,5 մ խո​րութ​յու​նը (համաձայն մինչև 1988 թ. կատարված ջրաբալանսային հետազոտու​թյունների): Ստոր​երկրյա ջրերի շարժման ուղղությունը հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-արևմուտք է: Գյումրիի գոգավորության քաղցրահամ ջրերը բացահայտված են բազմաթիվ հո​րա​տ​​անց​քերով: Ջրատար հորիզոնները ներկայացված են ալյուվիալ-պրոլյուվիալ և լճա​գե​տա​յին ծագման ավազախճային առաջացումներով և ճեղքավոր լավաներով:

Մեծ տարածում ունեն գրունտային ջրերը: Գրունտային հորիզոնը գոգավորության կեն​տրո​​նական մասում ներկայացված է 13-15 մ հզորությամբ խճագլաքարային առա​ջա​ցում​ներով (հա​րավային և հարավ-արևելյան մասերում գրունտային հորիզոնի ջրատար ա​պար​ները ներ​կա​յացված են անդեզիտներով և անդեզիտաբազալտներով): Գրունտային ջրե​րի մակարդակը տե​ղադրված է կենտրոնական մասում՝ 0,8-5 մ, իսկ ծայրամասերում` 17-30 մ խո​րու​թյուն​նե​րում: Ջրատար ապարների ֆիլտրացիայի գործակիցը 12-24 մ/օր է:

Տարածված են նաև քաղցրահամ ճնշումային ջրերը: Առաջին ճնշումային ջրատար հո​րի​զո​նը բացահայտվել է խորության 55-70 մ միջակայքում: Այս հորիզոնի ջրերի մա​կար​դա​կը վե​րա​կանգնվում է երկրի մակերևույթից 2 մ ցածր և 1 մ բարձր (շատրվան): Ջրատար ա​​պարները ներկա​յացված են 12-18 մ հզորությամբ տարահատիկ ավազներով, որոնք պա​​րունակում են խիճ: Հորատանցքերի տեսակարար ծախսը q=4-23 լ/վրկ*մ է, ֆիլ​տրացիայի գործակիցը` Kֆ=13-120 մ/օր, ճնշումահաղորդականության գործակիցը` a=2.6 x 105 մ2/օր: Երկրորդ ճնշումային ջրատար հորիզոնը բացահայտված է խորության 110-130 մ մի​ջա​կայ​քում և ներկայացված է մանրահատիկ ավազներով: Այս հորիզոնը թույլ ջրատար է: Նշված ճնշումային ջրատար հորիզոնները գոգավորության արևմտյան մասում հան​քայ​նաց​ված են և պարունակում են ծծմբաջրածնային գազ: Ճնշումային և գրունտային հորիզոնները անջատվում են 25 մ և ավելի հզորությամբ լճա​յին ջրամերժ կավերով:
Բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համար բարենպաստ են գոգավորության հա​րավային մասի կամ «Արևիկի ջրհոսքի», ինչպես նաև հյուսիսային մասի` Ջաջուռ, Կա​մո, Կարնուտ բնակավայրերի հարակից տեղամասերի քաղցրահամ ջրերը:

Վերին Ախուրյանի գոգավորությունը գտնվում է Ախուրյան գետի վերին հոսանքի ա​վա​զա​նի 2000-2200 մ հիպսոմետրիկ նիշերում: Շրջապատված է Խոնավ, Աշոցքի և Շիրակի լեռ​նա​շղթա​ներով: Գոգավորության սահմաններում անջատվում են փոքր մակերես զբա​ղեց​նող Վարդ​աղբյուր-Զույգաղբյուրի, Աշոցքի, Ղազանչիի և Արփի լիճ ջրամբարի իջվածքները: Վար​դաղ​բյուր-Զույգաղբյուրի իջվածքը գտնվում է գոգավորության արևելյան մասում և կազմված է 175-287 մ հզորությամբ լճագետային և հրաբխային առաջացումներից: Նշված հատվածում բա​ցա​հայտված են գրունտային և երկու ճնշումային հորիզոններ, ո​րոնք գտնվում են անմիջական հիդ​րավլիկ փոխկապվածության մեջ: Գրունտային հո​րի​զո​նը տեղադրված է 0.4-16 մ խո​րու​թյան միջակայքում և ներկայացված է խճային ա​ռա​ջա​ցումներով: Առաջին և երկրորդ ճնշու​մա​յին հորիզոնները տեղադրված են 92,5-110,9 մ և 154,5-172,4 մ խորության միջակայքերում: Ստոր​երկրյա ջրերի մակարդակը վե​րա​կանգնվում է 0,3 մ խորությունում: Ջրա​տար ապարները ներ​կայացված են ավա​զա​խճա​յին առաջացումներով և ճեղքավոր լա​վա​նե​րով: Հորատանցքերի տե​սակարար ծախսը 4,6-16 լ/վ մ է: Ջրատար հորիզոնների ռեգիոնալ ջրա​մերժ հիմք են հան​դի​սանում տու​ֆո​ա​վազաքարերը և տուֆոբրեկչիաները:

Վարդաղբյուր-Զույգաղբյուր իջվածքից դեպի արևմուտք տեղադրված են Աշոցքի, Ղա​զան​չիի և Արփի լիճ ջրամբարի գոգավորությունները: Այդ գոգավորությունների ճնշումային հո​րի​զոն​​ները բացահայտված են 103-125 մ և 239-255 մ խորություններում: Առաջին ճնշումային հո​րի​զոնը ներկայացված է լճագետային առաջացումներով: Ջրերի մա​կարդակը վերականգնվում է երկրի մակերևույթից 11 մ ցածր և 2,3 մ բարձր:

Աշոցքի գոգավորությունում մի շարք շատրվանող հորատանցքեր օգտագործվում են Գյում​րիի խմելու ջրամատակարարման համար: Կայնոզոյան ջրամերժ ապարների ելքը Կապս գյու​ղի մոտ պայմանավորում է Վերին Ախուրյանի գոգավորությունների ստոր​երկ​րյա ջրերի բեռ​նա​թա​փումը շուրջ 3,25 մ3/վրկ ծախսով:

Մեծամորի գետավազանը զբաղեցնում է Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևմտյան մա​սը: Այստեղ ջրատար չորրորդական-ժամանակակից, ալյուվիալ-պրո​լյու​վի​​ալ և լճագետային առաջացումների կոմպլեքսում բացահայտված է երկու ջրատար հո​​րիզոն` գրունտային և առաջին ճնշումային: Գրունտային ջրերը տեղադրված են 0-ից մինչև 25 մ (նախալեռնային գոտիներում) խորություններում: Ջրատար ապարները ներ​կա​​յացված են կավավազով, ավազով, խճով, գետաքար-գլաքարով: Նրանց ֆիլ​տրա​​ցիայի գործակիցը տատանվում է 2,5-120 մ/օր, մակարդակա​հաղորդակա​նու​թյու​նը` 1820-ից 10000 մ2/օր, հորատանցքերի տեսակա-րար ծախսը` 0,15-4,3 լ/վ մ, ջրատար հո​րի​զո​նի հզորությունը` 15-25 մ սահմաններում:

Առաջին ճնշումային հորիզոնը տեղադրված է 35-47 մ խորության սահմաններում և գրուն​​տային ջրերից բաժանվում է կավային շերտերով` 15-20 մ հզորությամբ: Ջրատար ա​​պար​ների ֆիլտրացիայի գործակիցը 2-123 մ/օր է, ճնշումահաղորդականությունը (a)` 64-5460 մ: Հորատանցքերի ծախսը (Q) ջրերի մակարդակի 0,92-5,63 մ իջեցման (s) դեպ​քում կազմում է 19,8 լ/վ կամ տեսակարար ծախսը (q)` 1-3,5 լ/վրկ*մ է: Մինչև 1990-ա​կան թվականները ռելիեֆի ցածրադիր մասերում այս հորիզոնի հորատանցքերը շատրվա​նում էին 0,5-100 լ/վ ծախսով (1-17 մ երկրի մակերևույթից բարձր): Ներկայումս շատրվան​ներ նկատվում են միայն Մեծամոր գետի հարակից տարածքներում` մինչև 20 լ/վ ծախսով:

բ) Լոկալ ջրատար վերին պլիոցեն-չորրորդական լավաների կոմպլեքս
Մեծ տարածում ունեն Ախուրյանի գետավազանում: Ներկայացված են դոլերիտային և ան​դե​զի​տա​յին բազալտներով, բազալտներով, հրաբխային տուֆերով և լավային ա​պար​նե​​րի այլ տա​րա​տե​սակներով:

Ախուրյանի գետավազանի բնակավայրերի հիմնական մասի և Գյումրի քաղաքի խմելու ջրա​մատակարարումը իրականացվում է այս կոմպլեքսների ջրերով: Ան​դե​զի​տա​բա​զալ​տա​յին լա​վաները և նրանց պիրոկլաստիկ տարատեսակները ճեղքավորվածության շնոր​հիվ պայ​մա​նա​վորում են միջլավային և ենթալավային խոշոր, մեծ ծախսով ջրհոս​քե​րի ձևավորումը: Այդ ջրհոս​քերի մեծ մասը բեռնաթափվում է երկրի մակերևույթ 10-1000 լ/վ ծախսով աղբյուրների տեսքով: Ներկայումս մեծածախս աղբյուրները կապ​տաժավորված են և օգտագործվում են խմելու ջրամատակարարման համար:

Ախուրյանի գետավազանում հայտնի են բեռնաթափվող Զույգաղբյուրի, Աշոցքի, Ղա​զան​չիի ջրհոսքերը, ինչպես նաև Արևիկի ջրհոսքը, որը օգտագործվում է հորա​տանց​քե​րի օգնությամբ:

Զույգաղբյուրի ջրհոսքը գտնվում է Զույգաղբյուր-Վարդաղբյուր գոգավորության հյու​սիս-արևմտյան մասում: Ստորերկրյա ջրերը կապված են ճեղքավոր ան​դե​զի​տա​բա​զալտ​ների հետ: Այստեղ 2020 մ նիշում բացահայտվել են ստորերկրյա ջրերի 24 աղ​բյուր​, որոնք ներկայումս կապ​տաժավորված են և օգտագործվում են Գյումրի քաղաքի և հա​րակից բնակավայրերի խմելու ջրա​մատակարարման համար: Աղբյուրների ընդ​հա​նուր ծախսը 527 լ/վ է: Աղբյուրների սա​նի​տա​րական պահպանման գոտին ապահովելու հա​մար Զույգաղբյուր գյուղը տեղափոխվել է այլ տե​ղամաս:

Աշոցքի ջրհոսքը նույնպես կապված է վերին պլիոցենի ճեղքավոր ան​դե​զի​տա​բա​զալտ​նե​րի հետ: Այստեղ բացահայտվել է 26 աղբյուր՝ 256 լ/վ ընդհանուր ծախսով: Աղբյուրները տե​ղադրված են 2000մ հիպսոմետրիկ նիշում: Նրանց ելքերը նկատվում են լավաների ճեղքերից: Ներկայումս սանիտարական բավարար վիճակում գտնվող աղբյուրները ավելի քան 100 լ/վ ծախսով կապտաժավորված են և օգտագործվում են խմելու ջրա​մա​տա​կա​րար​ման համար:

Ղազանչիի ջրհոսքը նույնպես կապված է լավաների հետ և բեռնաթափվում է 2020 մ հիպ​սո​մետրիկ նիշում: Աղբյուրների ընդհանուր ծախսը 1000 լ/վ է, որոնք ամբողջությամբ կապ​տաժավորված են և օգտագործվում են խմելու ջրամատակարարման համար:

Արևիկի ջրհոսքը գտնվում է Գյումրիի գոգավորության հարավ-արևելյան և հարավային մա​​սերում: Ջրհավաք ավազանի ռելիեֆը հարթ է և զուրկ մակերևութային հոսքից: Ջրա​տար ապարները ներկայացված են ուժեղ ճեղքավոր և ծակոտկեն ան​դե​զի​տա​բա​զալտ​ներով: Սնման մար​զում թափվող տեղումների տարեկան քանակը 500-700 մմ է: Ըստ ճնշման բնույթի` ջրա​տար հորիզոնը բնորոշվում է աննշան ճնշումով, ստորերկրյա ջրե​​րի մակարդակը վե​րա​կանգնվում է 17-25 մ խորության վրա: Ջրատար հորիզոնի հզո​րութ​յունը 15-20 մ է, ապարների ֆիլ​տրացիայի գործակիցը 250-260 մ/օր է, հո​րա​տանց​քե​րի ծախսը 20-21 լ/վ է ստորերկրյա ջրե​րի մակարդակի մինչև 1մ իջեցման դեպքում: Նկա​րագրվող կոմպլեքսում բացահայտված են ստորերկրյա ջրեր Ախուրյան գետի ստորին հո​սանքի ավազանում և հայտնի են որպես Ար​տե​նի-Արագածի ջրհոսք: Այստեղ հիմ​նա​կան ջրատար հորիզոնը բացահայտված է խորության 218-245 մ միջակայքում: Ստոր​երկ​րյա ջրերը վերականգնվում են երկրի մակերևույթից 55-70 մ ցածր: Հորատանցքի տե​սա​կարար ծախսը տատանվում է 2.5-7 լ/վրկ*մ սահմաններում: Այս տե​ղամասի ավելի մեծ խո​րու​​​թյուն​ներում (428 մ) բացահայտվել են բարձր ջերմաստիճանի (260C) և հան​քայ​նացման ջրեր:

Լավաների կոմպլեքսը Մեծամոր գետի ավազանում համատարած է: Կոմ​պլեքսում բա​ցա​հայտ​ված է Արարատյան արտեզյան ավազանի երկրորդ ճնշումային ջրա​տար հորիզոնը, որի ջրե​րը վե​​րականգնվում են առաջին ճնշումային ջրատար հո​րի​զո​նի ջրերից 1-4 մ բարձր: Մինչև 1990 թ.-ը այս հորիզոնի ջրերը շատրվանել են մինչև 300 լ/վ ծախսով: Ներկայումս մե​ծա​քա​նակ ջրառի պատ​ճառով մի շարք տեղամասերում դա​դա​րել են շատրվանները, կամ պակասել է շատրվանող հո​րատանցքերի ծախսը: Մեծամոր գետի ծախսը ձևավորվում է I և II ճնշումային հո​րիզոնների ջրե​րի բեռ​նա​թափ​մամբ:

գ) Լոկալ ջրատար մեզո-կայնոզոյան նստվածքային ապարների, ա​ռա​վե​լա​պես` կար​բո​​նա​տային ապարների կոմպլեքս
Կոմպլեքսը Ախուրյանի գետավազանում ունի սահմանափակ տա​րածում, իսկ Մեծամորի ա​​​վա​զա​նում բացակայում է: Ստորերկրյա ջրերի ձևա​վո​րու​մը կատարվում է կարբոնատային ա​պար​​​նե​րի, մասնավորապես` կրաքարերի խորը հո​րիզոններում, իսկ բեռնաթափումը` ռելիեֆի է​​​ռո​​​զիոն կտրվածքներում կեն​տրո​նաց​ված ելքերով, 5-10 լ/վ և ավելի ծախսով աղբյուրների տես​​​քով: Բարձ​րադիր գոտիներում ստոր​երկրյա ջրերի ելքերը նկատվում են կրաքարերի և պոր​​​​​ֆի​րիտ​նե​րի հպակից (կոն​տակ​տից): Կախված հիպսոմետրիկ նիշերից` աղբյուրներին բնո​րոշ է ռեժիմի փո​​փո​խա​կան բնույթը: Զբաղեցրած սահմանափակ մակերեսի պատճառով նկա​րա​​​​գրվող կոմ​պլեք​​սում ձևավորվում են աննշան քանակի ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսներ: Հա​մե​​​​​մա​տա​բար բարձր ծախսի աղբյուրները կապված են սինկլինալային ստրուկտուրաների հետ: Դաշ​տային հե​տազոտությունների ընթացքում այս կոմպլեքսի հետ կապված` Ախուր​յանի գե​տա​վազանում նկա​րագրված աղբյուրների (75 աղբյուր) գումարային ծախ​սը 158.3 լ/վ է, իսկ ըստ ճնշման բնույթի` ջրերը ոչ ճնշումային են: Սահմանափակ ռե​սուրս​ների պատճառով այս կոմ​պլեքսի ջրե​րը չեն կարող ապահովել բնակավայրերի ջրա​մատակարարման մեծ ջրապա​հան​ջարկը: 

դ) Լոկալ թույլ ջրատար ջրամերժ մեզո-կայնոզոյան նստվածքային, հրաբ​խա​ծին-նստված​​քային և նստվածքային ապարների կոմպլեքսներ 

Կոմպլեքսներ տարածված են Ախուրյանի վե​րին և միջին հոսանքների ավազաններում, Շի​րա​կի լեռ​​նաշղթայում և Փամբակի լեռ​նա​շղթա​յի արևմտյան լանջերում, իսկ Մեծամորի ա​վա​զա​​նում բա​ցակայում են: Ներ​կա​յաց​ված են ավազաքարերով, կավային թերթաքարերով, տու​ֆո​ավա​զաքարերով, տու​ֆո​բրեկ​չիաներով և պորֆիրիտներով: Ստորերկրյա ջրերի ձևավորումը կա​տարվում է նշված ապարների՝ ոչ մեծ խորությամբ հողմահարման կեղևում (մինչև 50 մ): Ստոր​​երկ​րյա ջրերի սնման հիմնական աղբյուրը մթնոլորտային տեղումներն են: Այստեղ ռե​լի​ե​ֆը խիստ մասնատված է, ինչն էլ պայ​մա​նավորում է ոչ մեծ խորություններ թափանցող ստոր​երկ​րյա ջրերի բեռնաթափումը երկ​րի մակերևույթ լոկալ ուղղություններով: Ստորերկրյա ջրերի բեռ​նաթափումը կա​տար​վում է բազմաթիվ ցածր ծախսի (մինչև 0.5 լ/վ) աղբյուրների տեսքով: Հո​րա​տանց​քե​րի տեսակարար ծախսը տատանվում է 0.05-0.1 լ/վ սահմաններում: Երբեմն նրանք ու​նեն տեղական բնույթի աննշան ճնշում (միջշերտային ջրեր), որի շնորհիվ ժա​մա​նա​կա​​​վոր շատրվանում են 0.1-0.2 լ/վ ծախսով: Տարվա ջրասակավ եղանակներին աղ​բյուր​նե​րը և նշված հորատանցքերի ջրերը մեծ մասամբ չորանում են: Այդ կոմպլեքսը թույլ ջրատար հող​մա​հար​ման կեղևից ներքև գործնականում հա​մարվում է ջրամերժ, որի պատճառով այն կոչվում է «լո​կալ թույլ ջրատար ջրամերժ»: Կոմ​պլեքսի տարածման տեղամասում առավելապես ձևա​վոր​վում է մակերևութային հոսք, ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները խիստ սահմանափակ են: Նրանք հիմնականում բեռ​նաթափվում են դրենաժային հոսքի տեսքով և չունեն գործնական նշա​նակություն խմե​լու ջրամատակարարման համար:

Նկարագրված հիդրոերկրաբանական ստորաբաժանումներից հետևում է, որ Ա​խուր​յա​նի գե​​​տա​վա​զանի հիմնական ջրատար հորիզոնները և կոմպլեքսները ներկայացված են միջ​լեռ​նա​յին գո​գա​վորությունների ալյուվիալ-պրոլյուվիալ և լճագետային ա​ռա​ջա​ցում​նե​րով, ինչպես նաև հրաբ​խային կամ լավային ապարներով:
2) Ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմը 
Ախուրյանի գետավազանի ստորերկրյա ջրերին հիմնականում բնորոշ է մինչև 1 գ/լ ընդ​հա​​նուր հանքայնացումը, 10-120C ջերմաստիճանը և 7 մգ-համ/լ ընդհանուր կոշ​տութ​յու​նը: Բայց կախ​ված սնման և ձևավորման պայմաններից, շարժման և կուտակման մի​ջա​վայ​​րից, ինչպես նաև հիպսոմետրիկ նիշերից` արձանագրվել է նշված ցուցանիշների խիստ փոփոխակա​նու​թյուն: Գյումրիի գոգավորության լճագետային կոմպլեքսի քաղ​ցրա​​համ ցածր հանքայնացման ջրե​րը տարածված են նրա արևելյան մասում: Նրանց բնո​​րոշ է 0,6-0,85 գ/լ ընդհանուր հան​քայ​նացումը, 9,8-10,50C ջերմաստիճանը, հիդ​րո​կար​բո​​նա​տային կամ սուլֆատային քիմիա​կան կազ​մը, 7,6-7,8 pH-ը: Հան​քայ​նացման նվա​զա​գույն արժեքը նկատվում է գարնանը (ապրիլ, մա​յիս ա​միս​նե​րին), իսկ ա​մե​նա​բարձ​րը` աշնանը (նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին): Ան​մի​ջա​պես Գյում​րի քաղաքի և նրա արևմտյան մասերի ստորերկրյա ջրերի ընդհանուր հան​քայ​նա​ցու​մը մինչև 2000-ական թվա​կանները տատանվել է մեծ սահմաններում: Ավելի քան 1 գ/լ ընդ​հա​նուր հան​քայ​նաց​ման ջրերը զբաղեցնում են ավելի քան 150 կմ2 մակերես հետևյալ իոնների գե​րա​​կշռութ​յամբ.

· 1,5-2 գ/լ (գերակշռում է սուլֆատը` մինչև 0,9 գ/լ),

· 2-3 գ/լ (գերակշռում են սուլֆատը և քլորը),

· 3 գ/լ և ավելին (գերակշռում են սուլֆատը և ալյումինիումը):

Գյումրի քաղաքից դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք ֆտորի պարունակությունը գրուն​տա​յին ջրերում կազմել է 1.5-1.9 գ/լ:

Գյումրիի գոգավորությունում խորության տարբեր միջակայքերում բացահայտված են նաև ծծմբա​ջրածնով հագեցած հանքային ջրեր: Արևմտյան մասում դրանք բա​ցա​հայտ​վել են 25 մ խո​րու​թյունից (Նորաբեր), իսկ արևելյան մասում` 250 մ (Ախուրյան): Չի բա​ցառ​​վում, որ արևմտյան մա​սի գրունտային ջրերում սուլֆատ իոնի մեծ պա​րու​նա​կութ​​յու​նը պայմանավորված է քաղ​ցրա​համ և հանքային ջրերի ջրատար հորիզոնների հիդ​րավ​​լիկ փոխկապվածությամբ: Հանքային ջրե​​րը շատրվանում են երկրի մա​կերևույ​թից 3-12 մ բարձր: Բարձր որակական ցուցանիշներով են բնորոշվում Վերին Ախուրյանի գո​գա​​վորության ճնշումային, քաղցրահամ ջրատար հո​րի​զոն​նե​րի ջրերը: Նրանց ընդ​հա​նուր հանքայնացումը տատանվում է 0,08-0,24 գ/լ սահմաններում, իսկ գրուն​տա​յին ջրե​​րինը` 0,36-0,42 գ/լ: Վերին Ախուրյանի գոգավորության խորը հո​րի​զոն​նե​րում ​​հայտնաբերված են հանքային ջրեր` ածխաթթվային գազերով հագեցած, որոնք  Զույգ​աղ​բյուր-Վար​​​​դաղբյուր իջվածքներում հայտնաբերվել են 240-250 մ խորություններից: Զույ​գաղ​​​​բյու​րի իջվածքում դրանք շատրվանում են երկրի մակերևույթից ավելի քան 8 մ  բարձր:
Վերին պլիոցեն-չորրորդականի լոկալ ջրատար հրաբխային ապարների կոմպլեքսի ջրե​րը Վե​րին Ախուրյանի գոգավորություններում գերքաղցրահամ են: Նրանց ընդհանուր հան​քայ​նա​ցու​մը տատանվում է 0,14-0,2 գ/լ սահմաններում, հազվադեպ` 0,27 գ/լ (Զույ​գաղ​բյուր), որոշ կապ​​​տաժ​ներում: Համեմատաբար բարձր հանքայնացմամբ են բնո​րոշ​վում Գյումրիի գո​գա​վո​րու​​թյան հարավային մասի լավաների կոմպլեքսի ջրերը: Այստեղ նրանց հանքայնացումը, ընդ​հա​նուր առմամբ, եղել է մինչև 0,5 գ/լ, որոշ դեպքերում` մինչև 0,8 գ/լ: Ջրերի ջերմաստիճանը տա​​տանվում է 7,5-100C սահմաններում: Ցածր ջեր​մաս​տիճաններ են գրանց​վել Վերին Ա​խուր​յա​նի գոգավորություններում: Մինչև 1 գ/լ հան​քայնացմամբ են բնորոշ​վում նաև լոկալ ջրատար մեզո-կայնոզոյան նստվածքային, ա​ռա​վելապես՝ կարբոնատային ա​պար​ների կոմպլեքսի ստոր​երկրյա ջրերը: Կախված հիպ​սոմետրիկ նիշերից` նրանց ընդհանուր հան​քայնացումը տա​տան​վում է 0,3-0,45 գ/լ սահ​մաններում: Անհրաժեշտ է նշել, որ տվյալ կոմպլեքսի ստորերկրյա ջրե​րի քի​մի​ա​կան կազմը նշվում է ըստ բնաղբյուրների ջրերի անալիզների, որոնք գտնվում են բարձր հիպ​սոմետրիկ նիշերում` արտածին գործոնների ազդեցությունից դուրս: Հա​մե​մա​տա​բար ցածր հանքայնացմամբ են բնորոշվում լոկալ թույլ ջրա​տար ջրամերժ մեզո-կայ​նո​զո​յան նստված​քային, հրաբխածին-նստվածքային և հրաբ​խա​ծին ապարների կոմպլեքսի ջրե​րը: Նրանց ընդհանուր հանքայնացումը տատանվում է 0,2-0,3 գ/լ սահմաններում: 

Ամփոփելով Ախուրյանի գետավազանի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի քիմիական կազ​​մի վեր​​լուծությունը` կարելի է եզրահանգել, որ ավազանում տարածված են տարբեր հան​քայ​նու​թյան ստոր​երկրյա ջրեր: Ցածր հանքայնությամբ (մինչև 0,6 գ/լ) և բարձր որակական ցու​ցա​նիշ​​​ներով են (աղտոտող քիմիական տարրերի բացակայությամբ կամ աննշան քանակի պա​րու​նա​​կությամբ) բնորոշվում միջլեռնային գոգավորությունների լճագետային նստվածք​ների ճնշու​մա​յին հորիզոնների և վերին պլիոցեն-չորրորդական հասակի լո​կալ ջրատար լավային ա​պար​նե​րի կոմպլեքսի ստորերկրյա ջրերը: Միջլեռնային գո​գա​վո​րությունների գրունտային հո​րի​զոն​նե​րի ջրերին և լեռնային մարզերի արմատական ա​պար​ների` հողմահարման կեղևի հետ կապ​ված ստորերկրյա ջրերին բնորոշ է քի​մի​ա​կան կազմի նշանակալի փոփոխություններ բնական և արտածին (տեխնածին) գոր​ծոն​նե​րի ազդեցությամբ:

Մեծամորի գետավազանում հիմնականում տարածված են մինչև 1 գ/լ հանքայնացման ստոր​​​​​երկրյա ջրերը: Մեծամոր գետի կեն​տրո​նա​կան մասի ստորերկրյա ջրերի սպառման պատ​ճա​​ռով շրջակա հանքային ջրերի հա​մար ստեղծվում է թույլ դիմադրության գոտի, որի պատ​ճա​ռով նրանք շարժվում են դե​պի այդ գոտի, խառնվում քաղցրահամ ջրերի հետ և բարձ​րաց​նում նրանց հան​քայ​նա​ցումը: Ներկայումս Մեծամոր գետի ավազանում գործում է հիդ​րո​երկ​րաբա​նա​կան մոնիտորինգի 8 դիտակետ, որից 7-ը՝ ճնշումային, 1-ը` գրունտային հորիզոններում:

3) Ստորերկրյա ջրերի պահպանությունը
Հիդրոերկրաբանական ստորաբաժանումների ստորերկրյա ջրերի պաշտ​պան​վա​ծութ​յան աս​տիճանը մեր կողմից գնահատվել է բալերի գումարով, որոնք հաշվարկվել են` հաշվի առ​նե​լով հետևյալ երեք հիմնական ցուցանիշները.
· գրունտային ջրերի մակարդակի խորությունը,

· աերացիայի գոտու գրունտների լիթոլոգիական կազմը,

· աերացիայի գոտու թույլ ջրաթափանց ապարների հզորությունները:

Թվարկված ցուցանիշները ստացվել են դաշտային հետազոտությունների ընթացքում, ո​րոնց համաձայն` միջլեռնային գոգավորությունների գրունտային ջրերը, ըստ պաշտ​պան​վա​ծության աստիճանի, բաժանվել են հետևյալ կարգերի.

· I կարգ - մինչև 4,5 բալ - առավել չպաշտպանված,

· II կարգ – 4,5-9 բալ- չպաշտպանված,

· III կարգ - 9-13,5 բալ - թույլ պաշտպանված,

· IV կարգ – 13,5-18 բալ – պաշտպանված,

· V կարգ - 18 բալից բարձր - լավ պաշտպանված:

Առավել չպաշտպանված և չպաշտպանված (I և II կարգեր) գրունտային ջրերը տա​րած​ված են Գյումրիի և Վերին Ախուրյանի գոգավորությունների կենտրոնական մասերում: Կախ​​ված գրուն​տային ջրերի տեղադրման խորությունից` նրանց պաշտ​պան​վա​ծութ​յու​նը մե​ծա​նում է դե​պի նախալեռնային գոտիներ` հասնելով 18 բալի և ավելի:

Անհրաժեշտ է նշել, որ գրունտային կամ ոչ ճնշումային ջրերի պաշտպանվածության գնա​​հա​տումը տրվել է կավային կազմի չլիտիֆիկացված գրունտների (կավավազ, ա​վա​զա​​կավ, կավ) համար, որոնք տարածված են միջլեռնային գոգավորություններում: Ինչ​պես հայտնի է, Ա​խուր​​յանի գետավազանում մեծ տարածում ունեն տարբեր լի​թո​լո​գի​ա​կան կազմի և ծագման ար​​մատական լիտիֆիկացված ապարները, որոնք տարբերվում են ճեղքավորվածությամբ, ֆիլ​տրա​ցիոն հատկություններով, մթնոլորտային տե​ղում​նե​րի ներծծման որոշակի խո​րու​թյուն​նե​րով: Այս շրջանների լեռնային և նախալեռնային գո​​տիների գրունտային կամ ոչ ճնշումային ջրե​​​րի պաշտպանվածությունը գնահատվել է նշված սկզբունքներով նախկինում կատարված մեծ խորության (50-250 մ և ավել) հո​րա​տանց​քե​րի տվյալներով:

Հրաբխային լավաների տարածման շրջաններում հրաբխային խարամների տե​ղա​մա​սե​րի հա​​​​մար անջատվել է նոր կարգ` պայմանական պաշտպանված: Չնայած այս տե​ղա​մա​​սե​րում գրուն​​տային ջրերը տեղադրված են 70 մ և ավելի խորություններում, նշված ա​պար​​նե​րի ֆիլ​տրա​ցի​այի գործակիցը 60 մ/օր և ավելի է: Այդ պատճառով այդ տե​ղա​մա​սե​​րի ստոր​երկրյա ջրերը բնո​րոշվում են որպես պայմանական պաշտպանված: Հրաբ​խա​​յին ա​պար​​ների տարածման նա​խա​լեռնային կամ տրանզիտի գոտիներում ոչ ճնշու​մա​​յին ջրերը տե​ղադրված են 50-250 մ և ա​վե​լի խորություններում: Այդ կտրվածքում մաս​​նակցում են թույլ ջրաթափանց դացիտային կազմի լա​վաները և տուֆերը, որի պատ​​ճառով այդ գո​տի​նե​րի ստորերկրյա ջրերը գնահատվում են որ​պես լավ պաշտ​պան​ված: Լոկալ ջրատար մե​զոկայնոզոյան կարբոնատային ապարների կոմ​պլեք​​սի ջրերը հա​​մարվում են լավ պաշտ​պանված, քանի որ նրանց տարածման սահմանափակ մա​​կե​րես​​ներում բա​ցա​կա​յում են կարստային պրոցեսներ: Լո​կալ թույլ ջրատար ջրամերժ մե​զո​կայ​​նոզոյան ապարների կոմ​պլեք​​սի հողմահարման կեղևի հետ կապված` ջրերը համարվում են պայ​մանական պաշտ​​​պանված: 

Բացի գրունտային կամ ոչ ճնշումային ջրերից, գնահատվել է նաև ճնշումային հորի​զոն​նե​րի ջրե​րի պաշտպանվածությունը: Գնահատումը կատարվել է ճնշումային հորիզոնը ծած​կող ջրամերժ շեր​տի հզորության (m0) և ճնշումային (H2) ու գրունտային (H1) ջրերի մա​​կարդակների հա​րա​բե​րու​թյամբ: Առանձնացվել են պաշտպանվածության հետևյալ խմբե​րը.

· պաշտպանված, երբ m0>10 մ, իսկ H2>H1,

· պայմանական պաշտպանված, երբ m0-ն տատանվում է 5-10 մ սահմաններում (5մ≤m0≤10մ), իսկ H2>H1,

· չպաշտպանված, երբ m0-ն փոքր է 5մ-ից (m0<5մ), իսկ H2≤H1:

Պաշտպանված ճնշումային ջրերը տարածված են Գյումրիի գոգավորության հյու​սի​սա​յին մա​սում, Աշոցքի և Ղազանչիի գոգավորություններում: Գյումրիի գոգավորության հա​​​րավային մասի ստորերկրյա ջրերը գնահատվել են որպես պայմանական պաշտ​պան​​ված:

4) Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմը 
Ախուրյանի գետավազանում առանձնացվում են ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի հետևյալ տի​պերը. 1) բնական, 2) տեխնածին խախտված, 3) բնական խախտված:

Ռեժիմի բնական տիպերը բնորոշ են լեռնային շրջանների աղբյուրներին (Զույգ​աղ​բյու​րի, Աշոցքի, Ղազանչիի, Արփի լիճ ջրամբարի հարակից տարածքների, Շիրակի և Փամբակի լեռ​նա​շղթա​​ների), որտեղ բացակայում են էական նշանակության տեխնածին գործոնները: Նշված տարածքներում ստորերկրյա ջրերի մակարդակի, ջերմաստիճանի և քիմիական կազ​​մի փոփոխությունները գտնվում են խիստ փոխկապվածության մեջ բնական գոր​ծոն​​ների հետ:

Տեխնածին խախտված ռեժիմը բնորոշ է Գյումրիի և Աշոցքի գոգավորությունների և Մե​ծա​մորի գետավազանի ստորերկրյա ջրերին: Գրունտային ջրերի մակարդակի բարձ​րա​ցու​մը սկսվում է ոռոգման ժամանակահատվածից: Համապատասխանաբար փոփոխվում են նաև ջրե​​​րի ջերմաստիճանը և քիմիական կազմը:

Գյումրիի գոգավորության հարավ-արևմտյան մասի տեխնածին խախտված ռեժիմը պայ​մա​նավորված է ստորերկրյա ջրերի ջրառով և ոռոգմամբ: Դրա հետևանքով բարձրացել է ստոր​​երկրյա ջրերի հանքայնացումը: Ներկայումս Գյումրիի գոգավորության կեն​տրո​նա​կան մասում գործում է շաքարի գործարանը, որի կոնկրետ ազդեցությունը հայտնի չէ ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի տվյալների բացակայության պարագայում:
Տեխնածին խախտված ռեժիմը բնորոշ է նաև Մեծամորի գետավազանի ստորերկրյա ջրե​րին, ինչը պայմանավորված է մեծաքանակ ջրառով:

Բնական խախտված ռեժիմը բնորոշ է Գյումրիի գոգավորության արևմտյան մասին, որ​տեղ հատկապես հանքային ջրերի տարածման շրջանում նկատվում է ստորերկրյա ջրե​րում քիմիական հարուստ կազմի առկայություն:

Սկսած 1990-ական թվականներից` Ախուրյանի գետավազանում չեն կատարվել հիդ​րո​երկ​րա​​​բանական մշտադիտարկումներ, որի պատճառով դժվար է գնահատել գե​տա​վա​զա​նի ստոր​​​երկրյա ջրերի մակարդակի ներկա վիճակը: Վերջինս հնարավոր է բնորոշ դի​տակետերի վրա կատարված դիտարկումների արդյունքներով:

5) Ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի փոխադարձ հիդրավլիկ կապը 
Ախուրյանի գետավազանում ստորերկրյա և մակերևութային ջրերը գտնվում են ան​մի​ջա​կան փոխկապվածության մեջ: Ընդ որում, տարվա բոլոր եղանակներին ստոր​երկրյա ջրերի բեռ​​նաթափումը կատարվում է Ախուրյան գետում և նրա վտակ​նե​րում: Լեռնային շրջաններում (Շի​րակի, Փամբակի, Խոնավ լեռներում և նրանց լեռ​նա​շղթա​ներում) ստորերկրյա ջրերի բեռ​նա​թափումը կատարվում է լեռնալանջերում, գետի հու​նից բարձր աղբյուրների կամ դրե​նա​ժա​յին հոսքի տեսքով: Տար​վա ջրասակավ եղանակներին տեղումների բացակայության պայ​ման​նե​րում գե​տե​րի ծախսը ամբողջությամբ ձևավորվում է ստորերկրյա հոսքով:

Ախուրյանի գետավազանի միջլեռնային գոգավորությունների կենտրոնական մասերում (Գյում​​​​րիի, Վերին Ախուրյանի) գետերի գրունտային հորիզոնի սնումը կատարվում է ճնշու​​մային հո​​րի​զոնների ջրերի ուղղաձիգ բեռնաթափման հաշվին: Նշված գո​գա​վո​րութ​​յունների կեն​տրո​նա​կան մասերում ճնշումային ջրերի մակարդակը վե​րա​կանգնվում է գրունտային ջրերի և երկ​րի մակարդակից բարձր: Ճնշումների տար​բե​րութ​​յունների շնորհիվ որոշ տարածքներում ստոր​երկրյա ջրերի բեռնաթափումը կա​տար​​վում է ճահճացումների, երբեմն վերընթաց աղ​բյուր​ների տեսքով: Վերին Ախուր​յա​նի գոգավորությունում Աշոցք գետի ծախսը Աշոցք բնա​կա​վայ​րի մոտ ճնշումային ջրերի վեր​​ընթաց շարժման հաշվին ավելանում է շուրջ 500լ/վ: Նման երևույթներ են նկատվում նաև Վարդաղբյուր-Զույգաղբյուրի, Ղազանչիի գո​գա​վո​րու​թյուն​նե​րում և Գյումրիի գո​գա​վո​​րության արևմտյան մասում` Չերկեզի ձոր գետակում: Վերջինում գե​տի ծախսը շուրջ 350 լ/վ է և ամբողջությամբ ձևավորվում է Գյումրիի գոգավորության լճա​գե​տա​յին ջրա​տար ճնշումային հորիզոնների ջրերի բեռնաթափման շնորհիվ: Այստեղ բեռ​նա​թա​փու​մը կա​​տարվում է վերընթաց աղբյուրների և գետակի հունում դրենաժային հոսքի տեսքով: Աղ​​բյուրների որոշ մասը կապտաժավորված է և օգտագործվում է խմելու ջրա​մա​տա​կա​րար​ման հա​մար: Հակադարձ երևույթ է նկատվում միջլեռնային գոգավորությունների նա​խալեռնային գո​տիներում: Գյումրիի գոգավորության հյուսիսային և արևելյան մա​սե​րում մեծ տարածում ու​նեն գետահեղեղատային (ալյուվիալ-պրոլյուվիալ) նստվածք​նե​րը` կազմված արտածման կո​նե​րում: Նրանք հանդիսանում են մակերևութային հոսքի ներ​ծծման և ստորերկրյա ջրերի սնման բարենպաստ միջավայր:

Մեծամոր գետը Արարատյան արտեզյան ավազանի ստորերկրյա ջրերի բեռ​նաթափման արդ​​յունք է: Նրա ավազանում բացակայում է մակերևութային հոսքը: Գետավազանում այլ ա​վա​​զանների մակերևութային հոսքի հաշվին (Սևանի, Հրազդանի, Քասախի, Ա​խուր​յա​նի) կա​տար​վում է ոռոգում, որից արհեստական եղանակով սնվում է գրուն​տա​յին հո​րի​զո​նը: Հիմ​նա​կան ոռոգման ջրանցքները անցնում են նախալեռնային գո​տի​նե​րով, որտեղ մեծ տարածում ու​նեն ճեղքավոր լավաները: Ոռոգման համակարգերից կա​տար​վող ֆիլ​տրա​ցիոն կորուստները սնում են երկրորդ ճնշումային ջրատար հորիզոնը: Մինչև 1990-ա​կան թվականները ոռոգման ժա​​մանակաշրջանում Մեծամորի գե​տա​վա​զան էր մտնում տարեկան ա​վելի քան 1576,8 մլն մ3 ջրա​քանակ: Հա​մա​ձայն որոշ գնահատականների` ո​ռոգ​​ման ջրերի շուրջ 28-30%-ը ներծծվում է խորք և լրաց​նում ստորերկրյա ջրերի ռե​սուրս​​ները: Հետևաբար, ստորերկրյա ջրերի ար​հես​տա​կան ռե​սուրս​ները Մեծամորի ա​վա​​զանում ժամանակին կազմել են տարեկան շուրջ 441,5 մլն մ3: Ներկայումս ոռոգումը հիմ​նականում կա​​տարվում է ստորերկրյա ջրերով: Եթե մինչև 1990-ական թվականները ավա​զա​նի ո​ռո​գու​​մը կատարվում էր այլ ավազանների մա​կերևու​թա​յին հոսքով, որոնց հաշվին ձևա​վոր​​​վում էին նաև ստորերկրյա ջրերի արհեստական ռե​սուրս​ներ, ապա ներկայումս կա​տար​վում է ավազանի ստորերկրյա ջրերով, և չեն ձևավորվում ստոր​երկ​րյա ջրե​րի ար​հես​տական ռե​​սուրսներ: Եթե նախկինում խստիվ արգելվում էր II ճնշումային ջրա​​տար հո​րիզոնի ջրերի օգ​տա​գործումը այլ նպատակներով, բացի խմելու ջրա​մա​տա​կա​րա​րու​​մից, ապա ներկայումս այն լայ​նորեն օգտագործվում է ձկնաբուծության նպա​տակ​ներով շուրջ 410 մլն մ3 և ավելի ընդհանուր ջրա​քանակով: Նշված պայմաներում, երբ ստորերկրյա ջրա​յին հաշվեկշռում պակասել է ջրա​տար հո​րի​զոնների մուտքային մասը կամ սնումը, և ավե​լա​ցել է նրա ծախսը (գոլորշացում, ջրառ), ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարները չեն կարող մնալ հաստատուն: Ջրա​յին ռեսուրսների ռացիոնալ կամ օպտիմալ կառավարման համար նրա շա​հա​գոր​ծա​կան պա​շար​ների վերագնահատումը անհրաժեշտ և պարտադիր է:

6) Ջրային ռեսուրսների ընդհանուր ծավալը 

Ստորև բերվող աղյուսակ 2.17-ում ամփոփ ներկայացնում են Ախուրյանի ՋԿՏ-ի հաշվարկված օգ​տագործելի գետային հոսքը և հարակից բաղադիչները` համաձայն «Հայաստանի Հան​րա​պետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի պահանջների: Հաշ​վարկ​ներն անելիս օգտագործվել են ստորև նշված փաստաթղթերը, ինչպես նաև ինչպես նաև ԵՄ ՄԳՇՄՊ ծրագրի շրջանակներում 2012-2016 թթ. իրականացված դաշտային աշխատանքների և փորձագետների վերլուծությունների արդյունքները.
· ՀՀ կառավարության 2016թ. մարտի 31-ի 338-Ն որոշում,
· 2015թ. դեկտեմբերի 21-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության «Ջրի ազգային ծրագ​րին մասին» օրենքում փոփոխությունների կատարելու մասին» ՀՀ օրենք,

· ՀՀ կառավարության 2008թ. մայիսի 29-ի 549-Ն որոշում:
Աղյուսակ 2.17. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսները 2016 թ. դրությամբ
	Գետավազան
	Մակերեսը, կմ2
	Գետային հոսքը, մլն մ3
	Հաստատված ստոր​երկ​րյա ջրային ռե​սուրս​ները, մլն մ3

	
	
	բնական
	օգտագործելի
	Էկոլոգիական
	

	Ախուրյանի
	2784
	700,7
	506,2
	194,5
	138,0

	Մեծամորի
	2245
	1892,7
	1786,7
	106,0
	792,5

	Ընդամենը` Ախուրյանի ՋԿՏ
	5029
	2593,4
	2292,9
	300,5
	930,5


ԳԼՈՒԽ III. ԷԱԿԱՆ ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵ​ՐԸ ՋՐԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ
6. Շարժիչ ուժեր 

1) Գյուղատնտեսություն 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գյուղատնտեսությունը համարվում է տնտեսության ա​ռաջ​նա​յին ճյու​ղե​​րից մե​կը: 2013 թ. դրությամբ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գյուղատնտեսական հողերը կազմել են մոտ 456900 հա, որից 51%-ը` արոտավայրեր են, 30%-ը` վարելահողեր, 8%-ը` խոտհարքներ, 3%-ը` բազ​մամյա տնկիներ, և 9%-ը` այլ հողեր:

Ջրավազանի գյուղատնտեսության մասնագիտացման գլխավոր ճյուղերն են հա​ցա​հա​տի​կի, կար​​​տոֆիլի, բանջարաբոստանային մշա​կա​բույսերի մշակումը, ինչպես նաև կաթ​​նատու տա​​​​վա​րա​​​բուծությունը և ոչխարաբուծությունը: Մշակովի հիմ​նական հո​ղա​տեսքերը տա​րած​վում են Շի​րա​​կի դաշտում, որտեղ ցն​քա​տա​րածքների մոտ 70%-ը զբաղեցնում են հա​ցա​հա​տի​կա​յին մշա​կա​​​բույսերը, որոնց մեջ առանձնանում են կաղամբը, գա​զարը, ճակնդեղը և կար​տո​ֆիլը: Ար​մա​վի​​րի տարածաշրջանում, գնալով մեծ թափ է ստա​նում վաղահաս բանջարեղենի ար​​տա​դրութ​յու​նը: Շուրջ 1000 հա վրա ապակյա և պոլիէթիլե​նային թա​ղանթե ծածկոցների տակ աճեցվում են բան​​ջարեղենի տարբեր տեսակներ և ելակ, ին​չը հնարավորություն է տալիս գրե​թե ողջ տարին ազ​​գաբնակչությանը մա​տա​կա​րա​րե​լու թարմ բանջարեղեն:  Մեծամորի ստո​րին հոսանքներում վեր​​ջին 10 տարվա ընթացքում գյուղատնտեսական ար​տա​դրութ​յան մեջ պա​կա​սել են հա​ցա​հա​տի​​կային մշակաբույսերի ցան​քա​տա​րա​ծութ​յուն​նե​րը, իսկ փո​խա​րենն ավելացել է խաղողի և բոս​տանային ու բանջարանոցային մշա​կա​բույ​սերի տա​րա​ծու​թյու​նը (տես՝ աղյուսակ 3.1):
Աղյուսակ 3.1. Ախուրյանի ջրավազանի  ցանքատարածքները
	Գյուղատնտեսական կուլտուրաների անվանումը
	Ցանքատարածքները, հա

	
	2011 թ.
	2012 թ.
	2013 թ.

	Հացահատիկ
	53381
	56983
	59959

	Կարտոֆիլ
	5351
	5980
	6215

	Բանջարեղեն
	7644
	7694
	8122

	Միրգ
	2739
	2741
	2941

	Խաղող
	4846
	5017
	5265

	Կերային մշակաբույսեր
	21048
	21232
	21926

	Այլ արտադրանք
	17
	16
	31


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ., Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կեն​տրոն, «Շիրակ: ՀՀ Շիրակի մարզի ձեռքբերումները 2013 թ.», 2014 թ., «ՀՀ Արագածոտնի մարզի ձեռքբերումները 2013 թ.», 2014 թ., ՀՀ Արմավիրի մարզի ձեռքբերումները 2013 թ.», 2014 թ.:
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գյուղատնտեսական հողերը սպասարկվում են Շիրակ, Ակնալիճ, Մա​սիս, Խոյ, Փար​պի, Ամբերդ, Շահումյան, Արմավիր, Սևջուր-Ախթա​մար, Մերձափնյա, Ա​րաքս, Թա​​լին և Շենիկ ջրօգտագործողների ընկերություն​ների (ՋՕԸ) կողմից, որոնց սպասարկման տա​​րածքը կազմում է մոտ 69825 հա: Ոռոգման ենթակառուցվածքները ընդգրկում են 51 պոմ​պա​կայան և 43 ոռոգման ջրանցքների ցանց, ներառյալ՝ մայր ջրանցքները, երկրորդական ու եր​րորդական ջրանցքները: 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ոռոգման նպա​տակով թույլատրված տարեկան ջրօգտա​գոր​ծումը կազմում է 1343,3 մլն մ3: 
Ոռոգման ենթակառուցվածքների վատթար վիճակի պատճառով ջրակորուստները ցան​ցում կազմում են մոտ 50%: Շուրջ 18000 հա գյուղատնտեսական նշանակության ոռոգելի հողեր չեն մշակվում Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ստորին հատվածում (Մեծամորի գետավազանում)՝ հիմ​նա​կա​նում ոռոգման ջրի պակասի, ներտնտեսային ցանցերի բա​ցա​կա​յության, հողերի կրկնակի ա​ղա​կալված լինելու, ինչպես նաև առանձին գյու​ղա​ցիա​կան տնտեսությունների ցածր վճա​րու​նա​կու​թյան և բնակչության` արտագնա աշ​խա​տան​քի մեկնելու պատճառով։
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում անասնապահությունը միշտ եղել է ավանդական ենթա​ճյու​ղե​րից՝ հաշ​վի առնելով աշխարհագրական դիրքն ու կլիմայական նպաստավոր պայմանները։ Դրա վկա​յու​​թ​յունն է այն, որ տարեցտարի ա​ճում է անասունների գլխաքանակը և մթերատվությունը (տես՝ աղյուսակ 3.2): 
Աղյուսակ 3.2. Ախուրյանի ջրավազանի անասունների թվաքանակը, հազար
	Խոշոր եղջերավորներ
	Խոզեր
	Ոչխարներ և այծեր
	Թռչուններ

	2011 թ.
	2012 թ.
	2013 թ.
	2011 թ.
	2011 թ.
	2012 թ.
	2013 թ.
	2011 թ.
	2011 թ.
	2012 թ.
	2013 թ.
	2013 թ.

	177.4
	181.3
	188.1
	34.4
	37
	37.9
	169.7
	185.1
	190.5
	524
	500.5
	635


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ., Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կեն​տրոն, «Շիրակ: ՀՀ Շիրակի մարզի ձեռքբերումները 2013 թ.», 2014 թ., «ՀՀ Արագածոտնի մարզի ձեռքբերումները 2013թ.», 2014 թ., ՀՀ Ար​մավիրի մարզի ձեռքբերումները 2013 թ.», 2014 թ.:
Գետավազանում գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 2013 թ. կազմել է 278,7 մլրդ. ՀՀ դրամ:
[image: image2.png]ulll

2009

2010

2011

2012

2013





Նկար 3.1. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը (մլրդ ՀՀ դրամ) (տվյալ​ների աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ., Շիրակի, Արագածոտնի, Արմավիրի մարզպետարանների 2013 թ. տարեկան հաշվետ​վու​թյուններ)
2) Ձկնաբուծություն 

2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գործում են 85 ձկնային տնտե​սու​թյուն​​​​ներ, տարեկան 157,3 մլն մ3 թույլատրված ջրօգտագործմամբ և 141,6 մլն մ3 թույ​լա​տրված հե​​​տադարձ հոսքով: Այդ տնտեսությունները զբաղեց​նում են 964 հա հողատարածք, իսկ ջրառը հիմ​​​նականում իրականացնում են 176 ստորերկրյա բարձրորակ ջրաղբյուրներից: 

Վերջին 6-7 տարվա ընթացքում ձկնաբուծությունը լայն թափ է ստացել Արմավիրի մար​զում, զգա​լի ներդրում ունենալով Ախուրյանի ՋԿՏ-ի տնտեսության մեջ: Ձկնային տնտե​սու​թյունները ջրա​​ռը իրականացնում են Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրատար հո​րի​զոն​նե​րից, իսկ հե​տա​​դարձ ջրերը վերադարձնում են մակերևութային ռեսուրս (Մեծամոր և Արաքս գե​​տեր):

Ախուրյանի ՋԿՏ ձկնային տնտեսություններում բուծվում են ծածան, արծաթափայլ ծածան, սպի​​​տակ ամուր, լոքո, իշխան, պնդա​ճակատ, թառափ: Համախառն արտադրանքը 2013 թ. կազ​մել է մոտ 2500 տոննա, որի 65-70%-ը բաժին է ընկնում իշխան և թառափ ձկնա​տե​սակ​նե​րին: Ար​տա​դրան​քի մի մասն օգտագործվում է տեղական սպառման նպատակով, իսկ մնա​ցածն՝ ար​տա​հան​​վում է միջազգային շուկաներ՝ Ռուսաստան, Վրաստան, ԱՄՆ, արաբական երկրներ և այլն:

3) Հիդրոէներգետիկա 

Ինչպես Ախուրյանի ՋԿՏ-ի, այնպես էլ ողջ Հայաստանում փոքր հզո​րության ՀԷԿ-երի կա​ռուց​​ման գործընթացը համարվում է կարևոր վերականգնվող է​ներ​​գետիկայի զարգացման ա​ռու​​մով: Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ներկայումս գործում է 12 փոքր ՀԷԿ` ընդհանուր 29368 կՎտ հզո​րու​​​թյամբ: Ախուրյանի ՋԿՏ-ի փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից ամե​նա​հզո​րը Գյումրի ՀԷԿ-ն է` 5280 կՎտ հզորությամբ և 6,4 մ3/վ հաշվարկային ելքով: Արմավիրի մայր ջրանցքի վրա ա​մե​նա​հզորը Արմավիրի ՀԷԿ-ն է` 2040 կՎտ հզո​րությամբ և 22 մ3/վ հաշվարկային ելքով (տես՝ աղյուսակ 3.3):
Աղյուսակ 3.3. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գործող փոքր ՀԷԿ-երի բնութագիրը
	ՀԷԿ-ի անվանումը
	Գետա​վազան
	Հզորու​թյունը, կՎտ
	Հաշ​վար​կային ելքը, մ3/ վ
	Ջրաղբյուրը
	Էկոլոգիա​կան հոսքի ապահովում
	Ձկնուղի​ների առ​կա​յություն

	Գյումրի
	Ախուրյան
	5280
	6,4
	Շիրակի ջրանցք 
	Ոչ
	Ոչ

	Թալին
	Մեծամոր
	5140
	5,6
	Թալինի ոռոգման ջրանցք
	-
	-

	Ջրաձոր
	Ախուրյան
	5930
	5,0
	Ախուրյանի ջրանցք
	Ոչ
	Ոչ

	Փարոս
	Ախուրյան
	2380
	9,2
	Ախուրյան գետ
	Ոչ
	Այո

	Մարմաշեն
	Ախուրյան
	2150
	16,0
	Ախուրյան գետ
	Այո
	Այո

	Արմավիր
	Մեծամոր
	2040
	22,0
	Արմավիրի մայր ջրանցք 
	-
	-

	Վարդան
	Մեծամոր
	1863
	5,0
	Թալինի 2-րդ հեր​թի ջրանցք
	-
	-

	Ամասիա
	Ախուրյան
	1600
	
	Ախուրյան գետ
	Ոչ
	Այո

	Հեղնաջուր
	Ախուրյան
	1230
	
	Եղնաջուր գետ
	Այո
	Այո

	Վարդանանց
	Մեծամոր
	1050
	4,0
	Թալինի 2-րդ հեր​թի ջրանց​​քի Շենիկ-Վանանդ արա​գա​հոս
	-
	-

	Արթիկ-1
	Ախուրյան
	380
	0,25
	«Մանթաշ-Արթիկ» խմելու ջրատար
	-
	-

	Մայիսյան
	Ախուրյան
	320
	0,5
	«Զույգաղբյուր - Գյումրի» խմելու ջրատար
	-
	-


Աղբյուրը` ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, 2016 թ., ՀՀ ԲՆ Ախուրյանի ՋՏԿԲ, 2016 թ.:
Չնայած Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ՀԷԿ-երը, ընդհանուր առմամբ, փոքր հզորություն ունեն, սա​կայն դրանք կարող են զգալի ճնշում գործադրել ջրային ռեսուրսների վրա: Ներկայումս Ա​խուր​յա​նի ՋԿՏ-ում կառուցվում են 2 այլ փոքր ՀԷԿ-եր (տես՝ աղյուսակ 3.4):
Աղյուսակ 3.4. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում կառուցվող փոքր ՀԷԿ-երի բնութագրերը
	Անվանումը
	Գետա​վազան
	Հզորու​թյունը, կՎտ
	Հաշվար​կային ելքը, մ3/ վ
	Ջրաղբյուրը
	Էկոլոգիա​կան հոսքի ապահովում
	Ձկնուղի​ների առկա​յություն

	Շենիկ
	Մեծամոր
	595
	
	Թալինի 2-րդ հերթի ոռոգման ջրանցք
	-
	-

	Բաղրամյան
	Մեծամոր
	403
	
	Թալինի ոռոգման ջրանցք
	-
	-


Աղբյուրը` ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, 2016 թ., ՀՀ ԲՆ Ախուր​յա​նի ՋՏԿԲ, 2016 թ.:

[image: image3.jpg]Nuydwbwhowbubp

D Ulunipuyghlt 24S uwhdwbwghdp
[ puwywduptn
[ ] t&p, Gulubn, ppunipuptitp
— Shuuyhl guiig
-~~~ Ubquwyht hnuptp

% anpdon dmpp 2K T bp

; Yumnnigynn thnpp 2EY-Ep

Qnpédny thnpp 2EY-tp
1: "Bluugmip”

2: "Qpuidnp”

3: "Udwupw”

4: "upnu”

5: "Qynuiph”

6: "Twpdupkl"

7: "Uwhujwb"

& "Upphl 1"

9: "@wht"
10:"Jwpnub”
11:"qwpnubwbg”

12:"Upfudhp’

Yupmgynn thnpp ZEY-tp
13" Twuljwy"
14:" Punpudjub”

15:"CLUhY"

20

30
Km

Projection: WGS-1984, UTM, Zone 38N





 Նկար 3.2. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի փոքր ՀԷԿ-երը 2016 թ. հունվարի դրությամբ (տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ, 2016 թ.)

4) Ջրառ և ջրային ոլորտի ծառայություններ 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրառն իրականցվում է խմելու-կենցաղա​յին, ոռոգման, արտա​դրա​կան, ​էներ​գե​տիկական և ձկնաբուծության նպատակ​ներով: 2016 թ. հունվարի 1-ի դրու​թյամբ Ախուր​​յանի ՋՏԿ-ում, ըստ թույլտվությունների` ընդ​հա​​նուր ջրառը կազմել է 2298,5 մլն. մ3: Ջրառի գերակշիռ մա​սը մա​կերևութային ջրառն է` 1907,1 մլն. մ3 (կամ ընդհանուր ջրառի 83%): Ստորերկրյա ջրառը կազմել է 391,4 մլն. մ3 (17%): Ջրառի կետերը, ինչպես նաև ծա​վալ​ները` ըստ ջրառի նպատակների, ներկայացված են ստորև:  
[image: image4.jpg]Upar st opdy.

Nuydwbwiywubp

[ Uunipuyht 94 uwhiwiwghdp
[ Puwhunuyptp
[ 1ctip, (6ulstp, opuntpuptitn
— Stnughl gutg

Ubquitiughlt hnuptip

Qpwnh Yhwnkpp pun

gpoqunugnpduwl byyuwnwlh
®  uukni-Ykbgunuyht
©  Nnngmu
®  2pnpntubpghuwgh wpnwnppymt
®  Upymbwpbpulurl
®  Quuupnisulub

0 5 10 20 30

Km

Projection: WGS-1984, UTM, Zone 38N





Նկար 3.3. Ախուրյանի ՋԿՏ ջրառի կետերը 01.01.2016 թ. դրությամբ 
(տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ, 2016թ)
[image: image5.png]S Nnngnud

S 2funp kb sl
5 B lisplipulju
S outgne-fliliguin gl

© Ol lupnidmlyml





Նկար 3.4. Ջրառը Ախուրյանի ՋԿՏ-ում (մլն մ3) 2016 թ. հունվարի դրությամբ 
(տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ, 2016sթ)
Ախուրյանի գետավազանում ներկայումս գործում է ջրառի 62 կետ, որոնցից 36-ը` ստոր​երկ​​​րյա, իսկ 26-ը` մակերևութային աղբյուրներից։ Ստորերկրյա ջրերի գերակշիռ մասը օգ​տա​գործ​​վում է խմելու-կենցաղային նպատակով: Գետավազանում ընդհանուր ջրառը 2016 թ. հուն​վա​րի 1-ի դրությամբ կազմել է 824,5 մլն մ3: Ամենաշատ ջրառ իրականացվում է էներ​գի​ա​յի արտադրության նպատակով` 541,1 մլն. մ3, ինչպես նաև ոռոգման նպա​տա​կով` 203,8 մլն. մ3: Ա​մենա​քիչ ծավալի ջրառ իրականացվում է արդյունաբերական նպատակներով` 0,3 մլն. մ3:  Խմե​​լու-կենցաղային նպատակով ջրառը կազմում է 64,0 մլն. մ3, իսկ ձկնաբուծության նպա​տա​կով՝ 15,3 մլն. մ3: Ախուրյանի գետավազանի հետադարձ ջրերը կազմում են շուրջ 562 մլն մ3, ո​րոնք հիմ​նա​կա​նում առաջանում են էներգետիկայի և ձկնաբուծության ջրօգտագործումից:

Ստորերկրյա ջրառը կատարվում է աղբյուրային և հորատանցքային ջրհավաք կա​ռույց​նե​​րով: Աղ​բյուրային ջրհավաք կառույցները կենտրոնացված են Վերին Ախուրյանի գո​գա​վո​րութ​յունների հյու​սիսային ծայրամասերում: Զույգաղբյուրի, Աշոցքի և Ղազանչիի աղբ​յուր​նե​րը կապտաժա-վոր​ված են և տարեկան 53.6 մլն մ3 գումարային ծավալով օգտագործվում են Գյում​​րի քա​ղա​քի և հա​րա​կից բնակավայրերի խմելու ջրի մատակարարման համար: Նման պայ​ման​նե​րում Աշոցք գետի հոս​քը կպակասի համապատասխան քանակով (53.6 մլն մ3): Այս գոգավորություններում, մաս​նա​վո​րապես` Աշոցքի գոգավորությունում, ջրառը կա​տար​​վում է նաև հորատանցքերով: Աշոցքի գո​գա​​վորությունում շուրջ 13 հորատանցքերի օգ​​նությամբ ընդհանուր ջրառը կազմում է տարեկան շուրջ 11 մլն մ3: Նշված ջրաքանակը միացված է Զույգ​աղ​բյուրի ջրատարին և նրա հետ միասին օգ​տագործվում է Գյումրի քաղաքի և հա​րա​կից բնա​կավայրերի խմելու ջրի մատակարարման հա​մար: Բոլոր հորատանցքերը ինքնաշատրվանող են: Փաստորեն, ճնշումային հո​րի​​զոնի ջրե​րը բնական վիճակում բեռնաթափվում են գետի մեջ: Հետևաբար Աշոցք գետի փաս​​տա​ցի ծախ​սը պակասել է 64.7 մլն մ3-ով և ոչ թե 53.6 մլն մ3-ով:
Նշանակալի քանակ են կազմում խմելու ջրամատակարարման համար օգտագործվող ջրե​​րը նաև Գյումրիի գոգավորությունում: Ջրառը կատարվում է 15 հորատանցքերից պոմպերի օգ​նութ​​յամբ: Ներկայումս նշված հորատանցքերից ջրառը կատարվում է առանձին տնտե​սութ​յունների կողմից առանց ջրաքանակի հաշվառման: Եթե նշված ջրառի պայ​ման​նե​րում ստոր​երկ​րյա ջրերի մակարդակը տատանվում էր 7-30 մ խորության սահ​ման​նե​րում, ապա ներ​կա​յումս, հիդրոերկրա​բանական դիտարկումների բացակայության պայ​մաններում, դժվար է կռա​հել նրանց խորությունը:

[image: image6.png]Bnngnud
B2kt bl
O U e g sl s
Boub n-lbliguinuhl

B9l lupnidumlul





Նկար 3.5. Ջրառը Ախուրյանի գետավազանում ըստ ոլորտների, 2016 թ. հունվարի դրությամբ (տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ, 2016թ)
Մեծամորի գետավազանում ներկայումս ջրառ է կատարվում 121 կետից, որոնցից 104-ը` ստոր​​երկրյա, իսկ 17-ը` մակերևութային աղբյուրներից: Ստորերկրյա ջրառի թույլտվությունների քա​​նա​կը շուրջ 6 անգամ գերազանցում է մակերևութային ջրառի քանակին: Պատճառն այն է, որ Մեծամորի գետավազանում վերջին տարիներին զարգանում է ձկնաբուծությունը, և Արա​րատ​յան դաշտի խորքային շերտերից հանված ստորերկրյա ջուրը օգտագործվում է հիմ​նա​կա​նում ձկնաբուծության և ոռոգման նպատակներով:
2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Մեծամորի գետավազանում ընդհանուր ջրառը կազմել է 1474,0 մլն. մ3: Ամենաշատ ջրառ կատարվում է ոռոգման նպատակով (1139,5 մլն. մ3): Ձկնա​բու​ծա​կան նպատակով ջրառը կազմում է 142,0 մլն. մ3, էներգետիկականը՝ 69,6 մլն. մ3, խմե​լու-կեն​ցաղայինը` 90,1 մլն. մ3, իսկ արդյունաբերականը` 32,8 մլն. մ3:
Մեծամոր գետի ավազանում ստորերկրյա ջրերն օգտագործվում են խմելու, ձկնա​բու​ծութ​​յան և ոռոգման նպատակներով: Ջրառի հիմնական մասը կատարվում է ձկնաբուծության հա​մար, սակայն փաստացի ջրառի ստու​գման դիտարկումներ չեն կատարվում: Մեծաքանակ ջրա​​​ռի պատ​ճա​ռով մեծ ին​տեն​սիվությամբ իջնում է ճնշումային ջրերի մակարդակը (տարեկան 0,15-0,35 մ և ա​վե​լի): Բնականաբար, ստորերկյա ջրերի մակարդակի իջեցումները ջրառի տե​ղա​​​մա​սե​րում իրենց անմիջական ազդեցությունն են թողնում շրջակա միջավայրի վրա:
[image: image7.png]2.23%

Onngnut
B 2 kb bus g
B U e g bl s
B ok -l g s

B9l lupnidumlul





Նկար 3.6. Ջրառը Մեծամորի գետավազանում ըստ ոլորտների, 2016 թ. հունվարի դրությամբ (տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ, 2016թ)

ա. Ջրառ խմելու-կենցաղային նպատակներով 

2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում խմելու-կենցաղային նպատակներով օգ​​տա​գործ​վում է տարեկան 154,1 մլն մ3 ջուր` համաձայն տրված ջրօգտագործման թույլտվու-թյուն​ների: Կո​մու​նալ-կենցաղային նպատակներով ջրամատակարարումն իրականաց​վում է «Շի​​րակ​ջրմուղ​կոյուղի» ՓԲԸ, «Նոր-Ակունք» ՓԲԸ և «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ, ինչպես նաև ինք​նա​​սպասարկվող համայնքների կողմից: Ախուրյանի գետավազանում 2016 թ. հունվարի դրու​թյամբ խմելու-կենցաղային նպատակներով օգտա​գործվում է տարեկան 64,0 մլն մ3 ջուր (կամ գետավազանի ընդհանուր ջրառի 7,8%-ը), իսկ Մեծամորի գետավազանում` 90,1 մլն մ3 ջուր (կամ գետավազանի ընդհանուր ջրառի 21,3%-ը):

Ախուրյանի գետավազանում ջրամատակարարումն իրականացվում է «Հայջրմուղ​կո​յու​ղի», «Շիրակջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից: Գյում​​​րի քաղաքի, Ախուր​յա​նի, Անիի, Ամասիայի տարածաշրջանների 37 համայնքների ջրա​մա​տա​​​կա​րարումն ի​րա​կանացվում է «Շիրակջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից «Ղազանչի», «Զույգ​աղ​​բյուր», «Կրասար», «Կռունկի աղբյուր» և «Վարդ բաղ» ջրաղբյուրներից, որոնց ընդհանուր ար​​​տադրական հզորությունը կազմում է տարեկան 46,7 մլն մ3 ինքնահոս եղանակով: Արթիկ և Աշոցք հա​մայնք​ների ջրամատակարարումը իրականացվում է «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կող​մից Ման​թաշ ինքնահոս համակարգի և Աշոցքի ջրաղբյուրներից:
Ջրամատակարարումն իրականացվում է շուրջ 229,2 կմ ընդհանուր երկարությամբ մայ​րու​ղի ջրատարներով, որոնք հիմնականում կառուցված են բարդ ռելիեֆային պայ​ման​նե​րում և անց​​նում են կարծր ապարների շերտերի ու ճահճային գրունտների միջով, ինչ​պես նաև գլխա​վոր ջրատարներով, որոնց ընդհանուր երկարությունը 250,8 կմ է: «Շի​րակջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ն շահագործում է 10 օրվա կարգավորող ջրամբար (ՕԿՋ) և 5 քլո​րակայան: Ընկերությունը սպա​​սարկում է համայնքների ներքին բաշխիչ ցանցերը, ո​րոնց մոտավոր երկարությունը 660-700 կմ է: «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ն շահագործում է Արթիկ և Աշոցք համայնքների ներքին բաշ​խիչ ցանցերը, որոնց մոտավոր եր​կա​րութ​յու​նը մոտ 150 կմ է:

Գետավազանի համայնքներից հիմնականում 3 քաղաքային (Գյումրի, Արթիկ, Մա​րա​լիկ) հա​​մայնքներն են խմելու ջուրը ստանում կենտրոնացված ջրամատակարարման հա​մակար​գե​րից, որտեղ սահմանված կարգով կատարվում է ջրի վարակազերծում: Մյուս բնա​կավայրերի, հատ​​​կապես` գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերը գտնվում են խիստ անբարվոք ու մաշված վիճակում, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում բնակչությանը ստանդարտներին համապատասխան ո​րակ​յալ ջրամատակարարման հարցում:
Մեծամորի գետավազանում ջրամատակարարումը գետավազանում իրականացվում է «Հայ​​​ջրմուղ​կոյուղի» ՓԲԸ և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ կազմակերպությունների ու տեղական ինքնա​կա​​​ռա​​վար​ման մար​մին​​​ների կողմից։ Կազմակերպությունների կողմից ջրամատակա​րարման սպա​​​սար​կու​մը կատարում են հիմնականում 1235 լ/վ ընդհանուր հզորությամբ Չլկաններ և Ա​րա​​գա​ծի աղբյուրներից, Տարոնիկի և Շոր-Շորի պոմպակայանի ջրաղբյուրներից: 

Գետավազանի 3 քաղաքները և 50-ից ավելի համայնքները խմելու ջուրը ստանում են կեն​​տ​րո​նացված ջրամատակարարման համակարգերից, որտեղ սահմանված կարգով կա​​տարվում է ջրի վարակազերծում: Իսկ մնացած բնակավայրերում ջրա​մա​տա​կա​րա​րու​մը իրականացվում է տեղական կառավարման մարմինների կողմից:
Գետավազանի որոշ գյուղական բնակավայրերում տնային տնտեսությունների մեծ մասն օգտվում է ընդհանուր ծորակներից: Արգինա, Շենիկ, Քարակերտ, Մյասնիկյան, Կող​բա​վան հա​​​մայնքների ջրամատակարարումն իրականացվում է ավտոցիստեռների մի​ջո​ցով: Արևա​դաշտ և Հուշակերտ համայնքների խորքային հորերից ստացվող ջուրն օգ​տա​գոր​​ծում են ո​ռոգ​ման համար, խմելու ջուր ստանում են Սարդարապատ գյուղի հորերից:
[image: image8.jpg]dpwunwl

MNuydwbwlwl tywbp
®  Puwluiuypbp
——— Qtubp

- Létp L gpuifpwptbip

[ umppuh 2us
AT ——y

- Sy gpiinn,

B v uynip

I ehpuy

“o... Uuwhduwb' Upuwpu b
Ubduwiinp ginkph
wywquitbph dhol




Նկար 3.7. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրամատակարարման կազմակերպությունների սպասարկման տարածքը (տվյալների աղբյուրը` Գեոինֆո ՍՊԸ, 2013 թ.)
բ. Ջրառ ոռոգման նպատակով 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ամենաշատ ջրօգտագործում իրականացվում է ոռոգման նպա​տա​կով: 2016 թ. հուն​վարի դրությամբ ջրավազանում ոռոգման նպատակներով տա​րե​կան ջրառը կազ​մել է 1343,3 մլն. մ3 (կամ ջրավազանի ընդհանուր ջրառի 58,4%-ը): Ջրավազանում ոռոգման նպա​​տակով ջրառը սպասարկում է Շիրակ ՋՕԸ-ն, իսկ Մեծամորի գետավազանում` Ակնալիճ, Մա​​սիս, Խոյ, Փար​պի, Ամբերդ, Շահումյան, Արմավիր, Սևջուր-Ախթամար, Մերձափնյա, Ա​րաքս, Թալին և Շենիկ ՋՕԸ-ները:
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ոռոգումը իրականացվում է 42 ջրանցքներով՝ 69825 հա ընդ​հա​նուր ոռոգելի տարածքի վրա (ջրանցքերի մանրամասն բնութագիրը տես՝ աղյուսակ 3.5-ում):

Աղյուսակ 3.5. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ջրանցքների ընդհանուր բնութագիրը
	Անվանումը
	Սնման աղբյուրը
	Ճնշումը, մ
	Թողունա-կությունը, մ3/վրկ
	Ոռոգ​վող տա​րած​քը, hա


	Արմավիրի ջրանցք
	Արաքս գետ
	43,65
	35-50
	19538

	Շիրակի ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	21,3
	6,6
	9817

	Թալինի ջրանցքի 2-րդ աստիճան
	Թալինի ջրանցք
	27
	8
	4970

	Թալինի ջրանցքի 1-ին աստիճան
	Թալինի ջրանցք
	11,2
	11
	4865

	Ախուրյանի աջափնյա ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	30,18
	5
	4230

	Զարթոնքի պոմպակայանի ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	11,86
	5
	2871

	Ախուրյանի ջրանցք
	Ջրանցք
	26,6
	0,1-1,12
	2826

	Այգեբացի ջրանցք
	Կառնուտի ջրամբար
	21,7
	3,6
	2668

	Ջրառատի ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	19,4
	5
	1440

	Արմավիրի թիվ 1, 2 պոմպակայանների ջրանցք
	Արմավիրի ջրանցք
	13
	0,3-1,6
	1432

	Ակնալճի պոմպակայանի ստորին ջրագիծ
	Մեծամոր լիճ
	11,5
	2
	1325

	«Խոտհունձի» մեխանիկական ոռոգում
	Ախուրյան գետ
	0,8
	0,6
	1298

	Հայկաշենի ջրանցք
	Մեծամորի ձախափնյա ջրանցք
	10
	6
	1227

	Կարանգու գետի աջափնյա ջրանցք
	Կարանգու գետ
	17,4
	2
	1193

	Կարանգու գետի ձախափնյա ջրանցք
	Կարանգու գետ
	2,9
	1,5
	1144

	Ակնալճի պոմպակայանի վերին ջրագիծ
	Մեծամոր լիճ
	10,4
	2
	999

	Մարալիկի ջրատար
	Սառնաղբյուրի ջրամբար
	3,5
	0,9
	775

	Կապսի ջրամբարի համակարգ
	Կապսի ջրամբար
	
	
	760

	Ախուրյանի աջափնյա ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	4,4
	0,7
	755

	Հոռոմի ջրանցք
	Կառնուտի ջրամբար
	9,2
	0,8
	631

	Ոսկեհասկի պոմպ, ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	6,1
	0,6
	590

	Ջրափի-Աղին ջրատար
	Ախուրյան ջրամբար
	2,52
	0,4
	449

	Կառնուտի ջրարբիացման համա​կարգ
	Կառնուտի ջրամբար
	15,5
	0,8
	445

	Մեծամորի պոմպակայանի ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	0,6
	0,35
	390

	Երվանդաշատի ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	10,7
	2
	384

	Մեծամորի պոմպակայանի ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	0,6
	0,35
	350

	Թավշուտի ջրարբիացման ջրանցք
	Թավշուտի ջրամբար
	1,5
	5,1
	331

	Իրափի-Հայկաձոր
	Ախուրյան ջրամբար
	1,62
	0,5
	315

	Սարի Առու ջրանցք
	Չիլկանի աղբյուրներ
	13,9
	2,5
	277

	Ախուրիկի- Երազգաորսի ջրանցք
	Պոմպակայան
	48
	08
	270

	Մեծամորի ձախափնյա ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	16,8
	11,2
	226

	Բազմաբերդի ջրանցք
	Ոսկեթասի աղբյուրներ
	10,0
	3,0
	207

	Մաստարայի ջրանցք
	Չիլկանի աղբյուրներ
	28,0
	1,5
	165

	Կաթնաղբյուր-Աշնակի ջրանցք
	Ոսկեթասի աղբյուրներ
	26,0
	3,5
	159

	Սիս-Արաքսի թիվ 1, 2 պոմպակայանների ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	0,9
	0,25
	130

	Քառանգու գետի ճյուղի ջրանցք
	Քառանգու գետ
	0,8
	0,3
	123

	Հացաշենի ջրանցք
	Մաստարա գետ
	3,5
	2,5
	118

	Բայանդուրի պոմպակայանի ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	2,3
	0,2
	91

	Ագարակի ջրանցք
	Ոսկեթասի աղբյուրներ
	12,9
	1,5
	70

	Կարմրաշենի ջրանցք
	Կարմրաշեն գետ
	2,5
	2,5
	64

	Մեծամորի պոմպ. ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	17,9
	3
	10,1

	Թալինի ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	23,4
	27,5
	8


Աղբյուրը` ՀՀ ՏԿՆ ՋՏՊԿ, 2014 թ.:
Ջրավազանի ամենախոշոր ջրանցքներն են` Արմավիրի մեծ ջրանցքը՝ 19538 հա և Շիրակի ջրանց​քը` 9817 հա ընդհանուր ոռոգման տարածքով։
Ախուրյանի ջրավազանի պոմպակայանները 59-ն են, բայց ոչ բոլորն են գործում: Դրանցից ա​​​​մենախոշորներն են Արթիկի, Փոքր Սեպասարի, Անիի երկաստիճան և Թավշուտի պոմ​​պա​կա​​յանները: Պոմպակայանների ոռոգման ընդհանուր տարածքը մոտ 43180 հա է: Ա​մե​նա​խո​շոր​ներն են Ռանչպարի, Արևշատի, Զար​թոն​քի և Ակնալճի պոմ​պա​կա​յանները։ Ախուրյանի գետավազանի պոմպակայանների ընդհանուր բնութագիրը ներկայացված է աղյուսակ 3.6-ում: 
Աղյուսակ 3.6. Ախուրյանի ջրավազանի պոմպակայանների ընդհանուր բնութագիրը
	Անվանումը
	Սնման աղբյուրը 
	Ճնշումը, մ
	Հզորու​թյունը, մ3/վրկ
	Ոռոգվող տարածքը, hա

	Ռանչպար - 1
	Դրենաժային-ջրհավաք ջրեր
	80
	1,75
	9419

	Արևշատ - 2
	Պոմպակայան
	95
	3,3
	9259

	Արևշատ - 1 
	Ակնալիճ
	80
	12,25
	3637

	Զարթոնք
	Մեծամոր գետ
	27
	5,05
	2875

	Ակնալիճ
	Ակնալիճ
	65
	4,55
	2210

	Արթիկ
	Կարնուտի ջրամբար
	100
	2
	1743

	Փոքր Սեպասար
	Աղբյուրներ
	240
	0,73
	1238

	Հոկտեմբերյան
	Արաքս գետ
	52
	1,66
	914

	Թալին-1
	Թալինի ջրանցք
	100
	2,2
	859

	Դաշտադեմ
	Ախուրյան ջրամբար
	310
	1,53
	852

	Տոլորս գյուղ
	Ախուրյանի ջրամբար 
	210
	0,44
	755

	Հուշակերտ
	
	40
	1,12
	737

	Ոսկեհասկ
	Ախուրյան գետ 
	210
	0,55
	590

	Բենիամին II մակարդակ
	Կարնուտի ջրամբար
	120
	0,59
	396

	Մեծամոր
	
	52
	3,04
	350

	Տավշուտ 
	Տավշուտի ջրամբար
	175
	0,78
	331

	Ախուրիկ III մակարդակ
	Ախուրյան գետ
	65
	0,38
	323

	Մայիսյան
	Մեծամորի պոմպակայան
	40
	0,56
	300

	Այգաբաց I մակարդակ
	Կարնուտի ջրամբար
	120
	0,32
	257

	Այգաբաց II մակարդակ
	Կարնուտի ջրամբար
	90
	0,54
	250

	Ղարիբջանյան
	Ախուրյան գետ
	120
	0,64
	247

	Մեծամոր
	Ակնալիճ
	21
	0,55
	232

	Հայրենյաց
	Կարնուտի ջրամբար
	70
	0,30
	197

	Ախուրիկ I և II մակարդակ
	Ախուրյան գետ
	50
	0,66
	185

	Հուշակերտ
	Արմավիրի ջրանցք
	90
	0,58
	163

	Մայիսյան
	Շիրակի ջրանցք
	120
	0,26
	160

	Նոր Կեսարիա-1
	Արմավիրի ջրանցք
	65
	0,7
	150

	Բազմաբերդ
	
	600
	0,16
	130

	Սառնաղբյուր
	Սառնաղբյուրի ջրամբար 
	210
	0,32
	130

	Արաքս-1
	
	40
	0,17
	104

	Բայանդուր II մակարդակ
	Ախուրյան գետ
	75
	0,23
	100

	Արմավիր
	Արմավիրի ջրանցք
	14
	0,7
	100

	Բայանդուր I մակարդակ
	Ախուրյան գետ
	90
	0,57
	91

	Ախուրիկ V մակարդակ
	Ախուրյան գետ
	50
	0,08
	85

	Ախուրիկ IV մակարդակ
	Ախուրյան գետ
	50
	0,16
	80

	Ակնալիճ -2
	Ակնալիճ
	30
	0,08
	80

	Նոր Կեսարիա -2
	
	28
	0,22
	76

	Լեռնամերձ
	Խորքային հորեր
	85
	0,04
	75

	Արաքս -1
	Ակնալիճ
	14
	1,05
	70

	Վարդանաշեն
	Լճերից
	36
	0,28
	70

	Ախուրյան
	Ախուրյան գետ
	90
	0,36
	67

	Հացիկ
	
	20
	0,08
	60

	Արաքս -2
	Ակնալիճ
	14
	0,7
	60

	Հուշակերտ-1
	Արմավիրի ջրանցք
	30
	0,16
	40

	Արաքս-2
	
	65
	0,7
	25

	Երվանդաշատ
	Արաքս գետ
	55
	0,08
	20

	Բագարան
	Բագարանի ջրանցք
	55
	0,02
	15

	Բենիամին I մակարդակ
	Կարնուտի ջրամբար
	36
	0,13
	3

	Խարկով
	Ախուրյան գետ
	210
	0,16
	

	Հոռոմ
	Հորոմի ջրամբար
	264
	0,02
	

	Արևիկ
	Դրենաժային ջրեր
	40
	0,84
	Չորացում

	Արտաշար
	Արմավիրի ջրանցք
	13,5
	0,66
	Չորացում

	Ակնալիճ -3
	Ակնալիճ
	21
	1,35
	Փոխհատու​ցում


Աղբյուրը` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության, 2014 թ.:
գ. Ջրառ արդյունաբերական նպատակով 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում արդյունաբերության նպատակով ջրառը ի​րակա​նաց​վում է հիմ​նա​կա​նում սննդի արդյունաբերության, թեթև արդյունաբերության և հան​քար​դյու​​նաբերության ճյու​ղե​րում: 2016 թ. հունվարի դրությամբ արդյունա​բերական նպա​տակ​ներով տարեկան ջրօգ​տա​գոր​ծումը Ախուրյանի ՋԿՏ-ում կազմել է 33.1 մլն. մ3 (կամ ընդhանուր ջրառի 2,7%-ը):
դ. Ջրառ էներգիայի արտադրության նպատակով 

2016 թ. հունվարի դրությամբ էներգետիկական նպատակով տարեկան ջրառը Ա​խուր​յա​նի ՋԿՏ-ում կազմել է 610,7 մլն. մ3 (կամ ընդhանուր ջրառի 49,0%-ը)։ 2016 թ. հունվարի դրությամբ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գործում է 12 փոքր ՀԷԿ՝ 27180 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ:

2017թ. հունվարի դրությամբ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գործում է 12 փոքր ՀԷԿ՝ 29368 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ:
ե. Ջրառ ձկնաբուծական նպատակով 

2016 թ. հունվարի դրությամբ ձկնաբուծական նպատակով տարեկան ջրառը Ախուրյանի ՋԿՏ-ում 157,3 մլն մ3 է։ Հարյուրից ավելի ձկնաբուծարանների մեծ մասը ջրառ են իրա​կա​նաց​նում Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ավազանից: Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ռե​սուրս​ների ջրերը անվերադարձ կորչում են՝ մակերևութային հոսքով լցվելով Մեծամոր և Ա​րաքս գետերը և դուրս հոսելով երկրի սահմաններից:

զ. Կենցաղային ջրահեռացում 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում քաղաքային բնակավայրերի կո​յու​ղու և արդյունաբերական կեղ​տա​ջրե​​րը անմիջապես թափվում են գետերը, քա​նի որ չեն գործում մաքրման կայանները, կո​յու​ղա​գծե​​րի և արդյունաբերական ջրա​գծե​րի ցանցերը հնամաշ են և դրանց 70-80 %-ը շարքից դուրս է եկել: Որպես արդյունք` բոլոր կեղտաջրերը, ներառյալ կենցաղային, արդյունաբերական և ոչ արդ​​յունաբերական, հեռացվում են առանց մաքրման:

Է. Ջրօգտագործման ամփոփում 

Ստորև ներկայացված աղյուսակ 3.7-ում ամփոփվում է Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման ծավալների վիճակա​գրու​թյունը:  

Աղյուսակ 3.7. Թույլատրված ջրառը Ախուրյանի ՋԿՏ-ում 2016 թ. հունվարի դրությամբ
	Ջրօգտագործան նպատակը
	Ախուրյանի գետավազան
	Մեծամորի գետավազան
	Ախուրյանի ՋԿՏ

	
	մլն. մ3
	%
	մլն. մ3
	%
	մլն. մ3
	%

	Ոռոգում
	203,8
	24,72
	1139,5
	77,31
	1343,3
	58,44

	Էներգետիկա
	541,1
	65,63
	69,6
	4,72
	610,7
	26,57

	Արդյունաբերական
	0,3
	0,04
	32,8
	2,23
	33,1
	1,44


	Խմելու-կենցաղային
	64,0
	7,76
	90,1
	6,11
	154,1
	6,70

	Ձկնաբուծական
	15,3
	1,86
	142,0
	9,63
	157,3
	6,84

	Ընդամենը
	824,5
	100,00
	1474,0
	100,00
	2298,5
	100,00


Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ, 2016 թ., ՋՌԿԳ, 2016 թ.:
5) Արդյունաբերություն 

Ներկայումս Ախուրյանի գետավազանում գործում են 110 արդյունաբերական կազ​մա​կեր​պու​թյուններ, որոնց 90%-ը միջին և փոքր ընկերություններ են: 2013 թ. դրությամբ ար​​տա​դրանք թո​​​ղար​կող տնտեսավարող սուբյեկտներից 76-ը մշակող արդ​յու​նա​բե​րութ​յան ճյուղի ըն​կե​​րու​թյուն​ներ են: Արդյունաբերության հիմնական ճյուղը վերամշակող արտադրությունն է, որի 88%-ը կազ​մում է սննդամթերքների արտադրությունը (տես՝ աղյուսակ 3.8):
Աղյուսակ 3.8. Ախուրյանի գետավազանի արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքն ըստ արտադրության ճյուղերի, %

	Արդյունաբերական ճյուղերը
	Արտադրանքի ծավալը, %

	Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
	10,7

	Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում
	0,3

	Մշակող արդյունաբերություն
	88,4

	Ջրամատակարարում, կոյուղի. թափոնների կառավարում և վերամշակում
	0,6


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2013 թ.:
Ախուրյանի գետավազանում արդյունաբերական կազմակերպությունների մեծ մասը գտնվում է Գյում​​​րի քաղաքում: Դրանց գերակշիռ մասը սննդի և թեթև արդ​յու​նա​բե​րութ​յուն​ներն են: Գե​տա​​վազանի համեմատաբար խոշոր կազմակերպություններն են «Լենտեքս», «Ի​գիթ», գարեջրի «Շի​րակ», Արթիկի «Ստեկլոմաշ», «Տուֆաբլոկների գործարան», Մա​րա​լի​կի «Նայ​տեքս», Ար​թիկի «Արթիկ տուֆ» և այլ ընկերությունները: Ախուրյանի տա​րա​ծա​շրջա​նում շա​հագործման է հանձնվել օրական 500 տոննա արտադրական հզորությամբ շաքարի գոր​ծա​րա​նը: Ախուրյանի գետավազանի համեմատաբար խոշոր կազմակերպությունների ցանկը ներ​կա​յացված է աղյուսակ 3.9-ում:  

Աղյուսակ 3.9. Ախուրյանի գետավազանի համեմատաբար խոշոր կազմակերպությունները
	Ձեռնարկության անվանումը
	Տարածա​շրջանը
	Գործունեության ոլորտը

	«Անալիտ սարք -1» ԲԲԸ
	Ախուրյան
	էլեկտրական, էլեկտրոնային, օպտիկական սարքավորումներ

	«Արշալույս» ԲԲԸ
	Ախուրյան
	Մանածագործական և կարի արդյունաբերություն/գուլպեղեն/

	«Արմեն կարպետ» Գյումրու մասնաճյուղ
	Ախուրյան
	Մանածագործական և կարի արդյունաբերություն /գորգեր/

	Գյումրի ածիկ գարեջրի «Շիրակ» ՓԲԸ
	Ախուրյան
	Սննդամթերքի և խմիչքների արտադրություն

	«Լենտեքս» ՓԲԸ
	Ախուրյան
	Մանածագործական և կարի արդյունաբերություն

	«Ստեկլոմաշ» ԲԲԸ
	Արթիկ
	Մեքենաների և սարքավորումների արտադրություն

	«Անիպեմզա»ԲԲԸ
	Անի
	Ոչ մետաղային հանքային արտա​դրա​տե​սակ​ների արտադրություն

	«Աշոցքի պանրագործարան» ԲԲԸ
	Աշոցք
	Սննդամթերքի արտադրություն

	«Ամասիայի պանրագործարան» ԲԲԸ
	Ամասիա
	Սննդամթերքի արտադրություն


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2013 թ.:
Գետավազանում օգ​տա​կար հանածոների արդ​յու​նա​հանումը հիմնականում կեն​տրո​նաց​ված է Արթիկում և Պեմ​զաշենում, որտեղ արդյու​նա​հա​նում են տուֆ և պեմզա(տես՝ աղյուսակ 3.10):

Աղյուսակ 3.10. Օգտակար հանածոների արդյունահանումը Ախուրյանի գետավազանում 
	Կազմակերպությունը
	Հանքավայրի անվանումը
	Գտնվելու մարզը

	«Ֆիրմա կռունկ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Դուստր Մոնիկա» ՍՊԸ
	Առափիի ԱԿԽ
	Շիրակ

	«Դուստր Մոնիկա» ՍՊԸ
	Ջաջուռի անդեզիտադացի
	Շիրակ

	«Դուստր Մոնիկա» ՍՊԸ
	Կապս-Բզնոցի դոլերիտային բազալտ
	Շիրակ

	«Ֆիրմա կռունկ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Վասիլ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Չաուշ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Դանսառ» ՍՊԸ
	Գյուլիբուլաղի տու
	Շիրակ

	«Մերձմոսկովյան» ՍՊԸ
	Ադամի ԱԿԽ
	Շիրակ

	«Մերձմոսկովյան» ՍՊԸ
	Կառնուտի անդեզիտ
	Շիրակ

	«Ախուրյանի կոոպշին» ՍՊԸ
	Ղարիբջանյանի ԱԿԽ
	Շիրակ

	«Տուֆ քառյակ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամասի հյուսիս-արևմտյան թև)
	Շիրակ

	«Մառմ քար» ՍՊԸ
	Ավդրամանի պեմզային տուֆեր (1-ին և 2-րդ տեղամասեր)
	Շիրակ

	«Նազարեթյան և գործընկերներ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ
	Շիրակ

	«Արթուր-91» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Մերսմոսկովյան» ԲԲԸ
	Այգաբացի անդեզիտաբազալտ (1-ին և 2-րդ տեղամասեր)
	Շիրակ

	«Մովսիսյան» ՍՊԸ
	Գառնասարի տուֆ
	Շիրակ

	«Պարթև» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Կ. Գորոյան և գործընկերներ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Տուֆաբլոկների գործարան» ԲԲԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Վեստա» ՍՊԸ
	Գավանի պեմզային տուֆ
	Շիրակ

	«Վարդատուֆ» ԱԿ
	Արթիկի տուֆ (Արևելյան տեղամաս)
	Շիրակ

	«Գրիգոր» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Սերպանտին» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ
	Շիրակ

	«Ախուրյանի շինանյութեր» ԲԲԸ
	Ազատանի բազալտ
	Շիրակ

	«Ախուրյանի շինանյութեր» ԲԲԸ
	Մայիսյան տուֆ
	Շիրակ

	«Հառիճաձոր» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ
	Շիրակ

	«Երերույք» ՍՊԸ
	Ռունազի պեմզային տուֆ (Երերույքի տեղամաս)
	Շիրակ

	«Անիպեմզա կոմբինատ» ԲԲԸ
	Անիպեմզային պեմզա և տուֆ
	Շիրակ

	«Նարվա» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Անի» ԲԲԸ
	Աղինի բազալտ
	Շիրակ


	«Վարդան Աղբյուր» ՍՊԸ
	Կամոյի դացիտային տուֆ
	Շիրակ

	«Չորս Վասալ» ՓԲԸ
	«Կապս 1» տեղամասի դոլերիտային բազալտ
	Շիրակ

	«Թուրինջ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆեր (Հարավային տելամաս)
	Շիրակ

	«Լեռքար» ՍՊԸ
	Կայծքարի հրաբխային տուֆեր
	Շիրակ

	«Դանսառ» ՍՊԸ
	Գյուլիբուլախի բազալտ
	Շիրակ

	«Հարտիմե» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Անի Հագրի» ՍՊԸ
	Հագի պեմզային տուֆեր (1-ին, 2-րդ տեղամասեր)
	Շիրակ

	«Անի» ՍՊԸ
	Ազատանի բազալտ
	Շիրակ

	«Անգելինա-Դայմոնդ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Տուֆագործ-90» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Արտակ-տուֆ» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հոռոմի տեղամաս)
	Շիրակ

	«Ռունազ» ՍՊԸ
	Ռունազի պեմզային տուֆ (Ռունազի տեղամաս)
	Շիրակ

	«Արթուր-Մուրադի» ՍՊԸ
	Ռունազի պեմզային տուֆ (Արթուր-Մուրադի տեղամաս)
	Շիրակ

	«Դորոժնիկ» ՍՊԸ
	Հայկաձորի անդեզիտաբազալտ
	Շիրակ

	«Տուֆաշենի քար» ՍՊԸ
	Արթիկի տուֆ (Հարավային տեղամաս)
	Շիրակ

	«Հարմնիկ» ՍՊԸ
	Քարափի տուֆեր
	Շիրակ

	«Կարին-Գեո» ՍՊԸ
	Ջաջուռի գորշ ածուխ
	Շիրակ

	«Վեստա» ՍՊԸ
	Ձիթհանքովի պեմզային տուֆեր
	Շիրակ

	«Հարբովաս» ՍՊԸ
	Անիի պեմզային տուֆեր (Քար-2 տեղամաս)
	Շիրակ

	«Վարանդա» ՍՊԸ
	Փանիկի բազալտ
	Շիրակ

	«Գրիգոր» ՍՊԸ
	Արթիկի տուգի հանքավայրի հարավային տեղամաս
	Շիրակ

	«Գեսալ տուֆ» ՍՊԸ
	Ավդրամանի պեմզային տուֆ (Գեսալ տեղամաս)
	Շիրակ

	«Յուտան» ՍՊԸ
	Գյուլիբուլախի տուֆի հանքավայր
	Շիրակ

	«Ծովինար-Լուսինե» ՍՊԸ
	Խարկովի տուֆերի և խարամի հանքավայր
	Շիրակ

	«Վեստա» ՍՊԸ
	Ձիթհանքովի պեմզային տուֆերի հանքավայր
	Շիրակ

	«Անի-Ապար» ՍՊԸ
	Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս
	Շիրակ


Աղբյուրը` ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, 2016 թ.:
Ախուրյանի գետավազանի արդյունաբերության մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում նաև շի​նա​րա​​​րությունը: Շինարարության ոլորտում վերջին 5 տարվա ընթացքում ծախսվել է 30 մլրդ դրամ: Հիմնական ծախսերը կատարվել են Գյումրի և այլ բնակավայրերի բնա​կա​րանաշի​նու​թյան համար (տես՝ աղյուսակ 3.11): 

Աղյուսակ 3.11. Ախուրյանի գետավազանի արդյունաբերական արտադրանքը և իրացումը ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների
	Տնտեսական ցուցանիշներ
	Թողարկվող արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ գներով), 
մլն ՀՀ դրամ
	Իրացված ար​տա​դրանքի ծավա​լը, մլն ՀՀ դրամ

	Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, 
այդ թվում
	42750
	42580

	Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
	4932
	4696

	Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում
	124,3
	120,5

	Մշակող արդյունաբերություն
	40406
	38575

	Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում
	287,5
	281,3


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2012 թ., Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կեն​տրոն, «Շիրակ: ՀՀ Շիրակի մարզի ձեռքբերումները 2007-2011թթ.», 2012 թ.:
Եթե թեթև արդյունաբերության արտադրական կեղտաջրերը թափվում են Գյումրի քա​ղա​քի կո​​​​յուղու ցանց, ապա նոր գործարկված շաքարի գործարանի արտադրական հեղուկ թա​փոն​​​​​ների կու​տակ​ման վայրն անհայտ է: Հաշ​​վի առնելով գրունտային ջրերի տարածումը Գյում​րիի ամբողջ գո​գա​վորությունում և ջրա​տար ապարների բարձր ֆիլտրացիոն հատկությունները (մինչև 24 մ/օր և ավելի)` նշված գործարանի արտադրական հոսքերը առանց նախնական մաքրման կարող են հան​դի​​սա​նալ ստորերկրյա ջրերի և աերացիայի գոտու գրունտների հնա​րա​վոր աղտոտման աղբյուր:

Մեծամորի գետավազանի տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից է արդ​յու​նա​բե​րութ​​յու​նը: Գետավազանում ներկայումս այն մասնագիտացված է էլեկ​տրաէներգիայի, թանկարժեք ի​րե​​​րի արտադրության ու շինանյութերի հան​քա​վայ​րե​րի շահագործման, սննդամթերքի, ըմ​պե​լի​քի, ալկոհոլային խմիչքների ար​տա​դրութ​յան ու ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հան​քա​​վայրերի (տուֆ, անդեզիտ-բազալտ, պեռլիտի ավազներ, շլակի հանքեր) շահագործման ուղ​​ղու​թ​յուն​ներում: Գետավազանի արդյունաբերու​թյան մեջ կարևոր նշանակություն ունի մշա​կող արդ​​յունաբե​րությունը, որի ծավալը տարեցտարի ավելացել է։ Ներկայումս մշակող արդյու​նա​​բերությունը կազմում է ամբողջ արդյունաբերության 84%-ը: Այն ավելացել է ի հաշիվ սննդա​մթեր​քի, ներառյալ` խմիչք​նե​րի արտադրությունը և ոչ մետաղական հանքանյութերի վե​րա​մշա​կու​մը։ Այսօր գե​տա​վա​զանում կան մանր ու միջին գյուղմթերքներ վերամշակող տնտե​սու​թյուն​ներ, որոն​ցից խոշորներն են Արմավիրի «ՄԱՊ» և «Սարդարապատ» ընկերությունները: Ստորև բերված աղյուսակ 3.12-ում ներկայացվում է Մեծամորի գետավազանի արտադրանքի կառուցվածքն ըստ արտադրության ճյուղերի և արտադրանքի ծավալի:
Աղյուսակ 3.12. Մեծամորի գետավազանի արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքն ըստ արտադրության ճյուղերի, %
	Արդյունաբերական ճյուղերը
	Արտադրանքի ծավալը, %

	Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
	12

	Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում
	3

	Մշակող արդյունաբերություն
	84

	Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում
	1


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2013 թ.:
Գետավազանը հարուստ է նաև շինանյութերի պաշարներով: Օգտակար հանածոները ներ​կա​​​յաց​ված են տուֆերով, անդեզիտաբազալտներով, պեռլիտային ա​վազ​ներով և խա​րամ​նե​րով (տես՝ աղյուսակ 3.13): 
Աղյուսակ 3.13. Օգտակար հանածոների արդյունահանումը Մեծամորի գետավազանում
	Կազմակերպությունը
	Կազմակերպության անվանումը
	Գտնվելու մարզը

	«Մուդամ» ՍՊԸ
	Կաքավաձորի տուֆ
	Արագածոտն

	«Փետար» ՍՊԸ
	Կաթնաղբյուրի տուֆ (արևելյան տեղամաս)
	Արագածոտն

	«Շենիկ» ԱԿ
	Արուճի տուֆ
	Արագածոտն


	«Սաֆարդայ» ՍՊԸ
	Եղնիկի տուֆ
	Արագածոտն

	«Արգաս» ՍՊԸ
	Շղարշիկի տուֆ
	Արագածոտն

	«Բազմաբերդ» ՍՊԸ
	Վերին Բազմաբերդի տուֆ (2-րդ տեղամաս)
	Արագածոտն

	«ԿրեդոԱրմ» ՍՊԸ
	Եղնիկի տուֆ (2-րդ տեղամաս)
	Արագածոտն

	«ՄԳՄ Անդրգրաունդ» ՍՊԸ
	Ուջանի տուֆեր
	Արագածոտն

	«ՄԳՄ ԱՆդրգրաունդ» ՍՊԸ
	Կոշի տուֆ
	Արագածոտն

	«Հասակ» ՍՊԸ
	Վերին Բազմաբերդի տուֆ (2-րդ տեղամաս)
	Արագածոտն

	«Դավիթ, Արաման, Քրիստին» ՍՊԸ
	Կոշի տուֆ
	Արագածոտն

	«Մուշեղ և Մարինե» ՍՊԸ
	Եղնիկի տուֆ (1-ին տեղամաս)
	Արագածոտն

	«Ընկուզնյակ» ՍՊԸ
	Վերին Բազմաբերդի տուֆ
	Արագածոտն

	«Հով» ՍՊԸ
	Կաթնաղբյուրի տուֆ
	Արագածոտն

	«Սիմ» ՍՊԸ
	Կաքավաձորի տուֆ
	Արագածոտն

	«Ավագ և Աշոտ» ՍՊԸ
	Կաքավաձորի տուֆ
	Արագածոտն

	«Տաթևիկ-3» ՍՊԸ
	Կաքավաձորի տուֆ (2-րդ տեղամաս)
	Արագածոտն

	«Հանքաղբյուր» ՍՊԸ
	Շղարշիկի տուֆ
	Արագածոտն

	«Լեվադան» ՍՊԸ
	Արագածավանի պեռլիտ
	Արագածոտն

	«Էդիկ Ամիրխանյան» ՍՊԸ
	Մաստարայի պեռլիտ
	Արագածոտն

	«Արհագ» ՍՊԸ
	Կոշի տուֆ
	Արագածոտն

	«Երհակ» ՍՊԸ
	Կոշի տուֆ (Երհակի տեղամաս)
	Արագածոտն

	«Տիգրան և Արման եղբայրներ» ՍՊԸ
	Կոշի տուֆ
	Արագածոտն

	«Արագած-Պեռլիտ» ԲԲԸ
	Արագածի պեռլիտ
	Արագածոտն

	«Շտոլնյա» ՍՊԸ
	Կաքավաձորի տուֆ (Պարտիզակի տեղամաս)
	Արագածոտն

	«Կեչ» ՍՊԸ
	Սասնաշեն-Պարտիզակի տուֆ
	Արագածոտն

	«Մեծ Մեսրոպ» ՍՊԸ
	Կաքավաձորի տուֆ
	Արագածոտն

	«Թալինի ԱՏՃ» ՓԲԸ
	Թալինի անդեզիտացիտ
	Արագածոտն

	«Թալինի ԱՏՃ» ՓԲԸ
	Արագածավանի անդեզիտաբազալտ
	Արագածոտն

	«Արտմետ Քոնսթրաքշն»
	Ներքին Բազմաբերդի տուֆ
	Արագածոտն

	«Մարտիկյան եղբայրներ» ՍՊԸ
	Կոշի տուֆի հանքավայր (Կոշ-2 տեղամաս)
	Արագածոտն

	«Լցոն» ՍՊԸ
	Արաքսի ավազ
	Արմավիր

	«Էսենդ» ՍՊԸ
	Ջրառատի ԱԿԳԽ
	Արմավիր

	«Արմավիր-Շին» ՍՊԸ
	Գետաշենի ԱԿԽ
	Արմավիր

	«Կուարլինի» ՍՊԸ
	Արագածի անդեզիտ
	Արմավիր

	«Սամսերսև» ՍՊԸ
	Կողբավանի հրաբխային տուֆ (Սևակասարի տեղա​մաս)
	Արմավիր

	«Լերի Դիա» ՍՊԸ
	Կողբավանի հրաբխային տուֆ (Բաղրամյան 1 տեղա​մաս)
	Արմավիր

	«Տնա-Շին Աշոտ» ՍՊԸ
	Լուկաշինի տուֆ
	Արմավիր

	«Տնա-Շին Աշոտ» ՍՊԸ
	Տանձուտի ԱԿԽ (1-ին և 2-րդ տեղամաս)
	Արմավիր

	«Տնա-Շին Աշոտ» ՍՊԸ
	Հոկտեմբերյանի տուֆ (Գրե-Ակոյի Մերձարաքսյան տեղամաս)
	Արմավիր

	«Արաքսի ավազան» ՍՊԸ
	Գոռի ավազ
	Արմավիր

	«Առվա երկիր» ՍՊԸ
	Կողբավանի հրաբխային տուֆ (Սևակասարի տեղա​մաս)
	Արմավիր

	«Վինեկա» ՍՊԸ
	Մարգարայի ավազ
	Արմավիր

	«Լումարգ» ՍՊԸ
	Լուկաշինի տուֆ (Պարտիզակի տեղամաս)
	Արմավիր

	«ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ
	Մարգարայի ավազի հանքավայրի արևմտյան տե​ղա​մաս
	Արմավիր

	«Հասինէդ» ՍՊԸ
	Ապագայի ավազի և կոպճագլաքարային խառնուրդ
	Արմավիր

	«Սամ. Կար. Քար.» ՍՊԸ
	Հուշակերտի բազալտ
	Արմավիր

	«Ակո-տուֆ» ՍՊԸ
	Լուկաշինի տուֆ
	Արմավիր

	«Գամմա Ռեսուրս» ՍՊԸ
	Ջրառատի ԱԿԽ (Հյուսիսային տեղամաս)
	Արմավիր

	«Արգավազշին» ՍՊԸ
	Արգավանդի ԱԿԽ (Արևելյան տեղամաս)
	Արմավիր

	«Մաձրքարշին» ՍՊԸ
	Դալարիկի անդեզիտադացիտ
	Արմավիր

	«Ալտագո» ՍՊԸ
	Ջանֆիդայի ԱԿԽ (Հարավային տեղամաս)
	Արմավիր


Աղբյուրը` ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, 2016 թ.:
Ստորև բերված աղյուսակ 3.14-ում ներկայացվում է Մեծամորի գետավազանի արդյունաբերական արտադրանքը և իրացումը ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների: 

Աղյուսակ 3.14. Մեծամորի գետավազանի արդյունաբերական արտադրանքը և իրացումը ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների
	Տնտեսական ցուցանիշներ
	Թողարկվող արտա​դրան​քի ծավալը (ընթացիկ գներով), մլն ՀՀ դրամ
	Իրացված ար​տա​դրան​քի ծավալը, մլն ՀՀ դրամ

	Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, այդ թվում
	39015
	40333

	Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
	4682
	4911

	Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում
	1125
	1558

	Մշակող արդյունաբերություն
	32773
	33467

	Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում
	435
	397


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2013 թ., ՀՀ Արմավիրի մարզի 2011-2014թթ. զարգացման ծրագիր», 2011 թ.:
Արմավիրի հաստոցաշինական գործարանն արտադրում է մինչև 9 կգ ձուլածո դե​տալ​ներ, ո​րի համար ունի ՀՀ-ում եզակի համարվող գերճշգրիտ ճնշման վառարան, ար​տա​դրում է նաև եր​կաթյա գնդեր «Արմենիան Քոփփեր Փրոգրամ», Ախթալայի ԼՀԿ, Դրմբոնի ոս​կու ֆաբրիկա և այլ ընկերությունների համար: 


Ստորև բերված աղյուսակ 3.15-ում ներկայացվում է Մեծամորի գետավազանի հա​մե​մա​տա​բար խոշոր կազմակերպությունների ցանկը:
Աղյուսակ 3.15. Մեծամորի գետավազանի համեմատաբար խոշոր կազմակերպությունները
	Ձեռնարկության անվանումը
	Տարածաշրջանը
	Գործունեության ոլորտը

	Արմավիրի «ՄԱՊ» ՓԲԸ
	Արմավիր
	Պահածոների, սննդամթերքի արտադրություն 

	«Լևոն»ՍՊԸ
	Արմավիր
	Պահածոների, սննդամթերքի արտադրություն

	«Բիոկաթ պլյուս»ՍՊԸ
	Թալին
	Սննդամթերքի և կաթնամթերքի արտադրություն

	«Արմավիր ֆերմեր» ՓԲԸ
	Արմավիր
	Ձկնաբուծություն

	«Արմենիա Վայն» ՓԲԸ
	Թալին
	Խմիչքների արտադրություն

	«Գոլդեն Գրեյփ Արմաս» ԲԲԸ
	Արմավիր
	Գյուղամթերքների վերամշակում

	Արմավիրի հաստոցաշինական գործարան
	Արմավիր
	Մեքենաշինական դետալներ 

	«Սարդարապատ» ՓԲԸ
	Բաղրամյան
	Պահածոների, սննդամթերքի արտադրություն

	«Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Արմավիրի մասնաճյուղ
	Արմավիր
	Խմիչքների արտադրություն


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2013 թ.:
Գետավազանի տարածքում է գտնվում Մեծամորի ատոմային էլեկ​տրա​կա​յա​նը, որի հզո​րու​​​​​թյու​նը կազմում է 407.5 ՄՎտ: Ատոմակայանը գե​նե​րա​տոր​նե​րի հովացման համար ջուր է վերց​​​նում Մե​ծամոր գետից` շուրջ 2 մ3/վ: Մեծամորի ա​տո​մակայանը, գտնվելով Մեծամոր գետի ա​​​կունք​​նե​րից 4 կմ դեպի հյուսիս, ամենամեծ հնա​րավոր ազդեցությունը կարող է ունենալ շրջա​​կա մի​ջա​վայ​րի վրա: Հաշվի առնելով, որ Մեծամորի ԱԷԿ բլոկի շահագործման ժամկետը ար​դեն անցել է, բնա​պահպանական և անվտանգության տեսանկյունից ՄԱԳԱՏԷ-ի ու ԵՄ երկրնե​րի կողմից ա​ռա​ջարկվում է դա​դարեցնել հին բլոկի աշխատանքները և կառուցել նորը: 

Բավարար ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու անկարողության պատճառով 1060 ՄՎտ հզո​րու​​թյամբ նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցումը հետաձգվել է մինչեւ 2026 թ.:
6) Զբոսաշրջություն 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում զբոսաշրջությունը թույլ է զարգացած: Ախուրյանի գետավազանը հա​րուստ է  լեռնային գետերի և փոքր լճերի գեղատեսիլ վայրերով, ինչպես նաև պատ​մա​ճար​տա​րա​​​պե​տա​կան բազմաթիվ հուշարձաններով ու կոթողներով, ներառյալ` Մար​մա​շենի միջ​նա​դար​​​յան վան​քը, Հառիճի վանական կոմպլեքսը, որոնք ունեն հանգստյան ու զբոսաշրջության զար​​​​գաց​ման մեծ պոտենցիալ: Այդ պոտենցիալը, այդուհանդերձ, ներ​կայումս բավարար չա​փով չի օգ​տա​գործվում: 

Մեծամորի գետավազանը պատ​մա​մշա​կու​թային առումով մի յուրօրինակ տարածք է, ուր պահ​​​​պան​ված են Հա​յաստանի պատմության գրեթե բոլոր շրջաններին բնորոշ պատմական հու​շար​ձան​​​ներ կամ նրանց վկայությունները։ Լավ պահպանված են ուրարտական ամրոցներ (Հնա​բերդ, Ծաղկահովիտ), Շենիկի (5-7-րդ դար), Մաստարայի (6-րդ դար), Գառնահովիտի (6-7-րդ դար),Ներքին Սասնաշենի եկեղեցիները: Հիշատակման են արժանի նաև Մեծամորի հնա​գի​տա​կան թան​գարանը, Հայաստանի ազգագրական պետական թանգարանը Սարդարա​պատում, Հա​յաս​տանի ստորերկրյա ջրերի ամենամեծ ելքը` Այղր լիճը, հին հեթանոսական կենտ​րոն Բագա​րա​նը, Սարդարապատ հուշակոմպլեքսը: Պաշտպանական ու պաշ​տա​մուն​քա​յին կառույցների մնա​ցորդներ կան Թալինում:

Երևան–Արմավիր խճուղու ձախ մասում` Ակնալիճ և Տարոնիկ գյուղերի միջև, գտնվում է Հա​​յաստանի ստորերկրյա ջրերի ամենամեծ ելքը` Ակնա լիճը (Այղր լիճը)` պատ​մա​կան Մե​ծա​մո​րը: Ակնա լճի շրջակայքում կան նախնադարյան բերդերի մնա​ցորդ​ներ և դամ​բա​րա​նա​դաշ​տեր, ինչը ցույց է տալիս, որ այս տարածքում, ինչպես նաև մո​տա​կա բնակատեղում բնա​կու​թյու​​նը եղել է հնագույն ժամանակներից։ Անհրաժեշտ հո​գա​ծության ու ներդրումների առ​կա​յու​թյան դեպքում լիճը իր շրջակայքով և հանգստյան տնե​րով կարող է դառնալ զբոսաշրջության կարևորա​գույն վայր։

Նշված պատմամշակութային և բնության հուշարձանների տարածքում տուրիստական հոսք գրեթե չի նկատվում: Զբոսաշրջիկների համեմատաբար մեծ թիվ գրանցվում է միայն Սար​​դարապատ հուշահամալիրում: Սակայն քանի որ գետավազանում բարձրորակ ճա​նա​պարհ​​ներ, հյուրանոցներ, հանգստյան տներ և սպասարկում  չկա, տուրիզմն առայժմ թույլ է զար​գացած և էական ճնշում չի գործադրում ջրավազանի ջրային ռեսուրսների վրա:

7) Կոշտ թափոնների աղբավայրեր 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում թափոնների կա​ռա​վար​​մանն առնչվող հիմնահարցերը մնում են ա​​ռաջ​​նային ու արդիական, քանի որ բա​ցա​կա​​յում են սանիտարահիգիենիկ, քա​ղա​քա​շի​նա​​կան պա​հանջներին համապատասխան կեն​ցաղային թափոնների աղբավայրերը, չի ի​րա​​կա​նաց​վում արդյունաբերական և կեն​ցա​ղային թափոնների տարանջատված հա​վա​​քում, ինչպես նաև չեն իրականացվում թա​փոնների գոյացման կանխարգելմանը, դրանց հավաքմանը, փո​խա​դրմա​նը, պահմանը, մշակմանը, վերամշակմանը, oգ​տա​հան​​մանը, հեռացմանը, վնա​uա​զերծ​մա​նը և թաղմանը ուղղված գործողություններ: 

Ախուրյանի գետավազանի Գյումրիի, Արթիկի, Մարալիկի և Ախուրյանի քաղաքային աղ​​բա​վայ​րերը անմխիթար վիճակում են: Գյումրի քաղաքի աղբավայրը գտնվում է քա​ղա​​քի հյուսիս-արևմտյան մասում` Ախուրյանի գետահովտում, որն ունի մոտ 40 հա տա​րածք և չունի սա​նի​տա​րական պաշտպանիչ գոտի: Չի կատարվում արդ​յունաբերական և կենցաղային թա​փոն​նե​րի կուտակման հաշվառում: Հատուկ վտան​​գավոր թափոնները չեն տարանջատվում և տե​ղա​դրվում են ընդհանուր աղ​բա​վայ​րում: Քաղաքի տարածքի տարբեր հատվածներում` ձո​րակ​նե​րում, գետակների մեջ և այլն, նույնպես առկա են շինարարական աղբի և կոշտ կենցաղային թա​​փոնների մե​ծա​քա​​նակ կուտակումներ, ինչը նկատելիորեն բարդացնում է քաղաքի էկո​լո​գիա​կան վի​ճա​կը: Քաղաքի տարածքի աղբակուտակումները տեղումների և ձնհալքների ժա​մա​նակ ո​ղող​​վում են ջրով, և դրա հետևանքով շատ վտանգավոր միացություններ են ներթա​փան​​ցում ստորգետնյա ջրային ավազաններ:

Մեծամորի գետավազանում նույնպես արդյունաբերական թա​փոն​նե​​րը և շինարարական աղ​բը կոշտ կենցաղային թափոնների հետ հեռացվում են քա​ղա​քա​​յին ու գյուղական աղ​բա​վայ​րեր։ Գետավազանի թափոնների տեղափոխումը և աղ​բա​հա​​նությունը, համաձայն «Աղ​բա​հա​նու​​թյան և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքի (ընդունված 2011 թ.) և այլ նոր​մա​տի​վա​մեթոդական փաս​տա​թղթերի պահանջների, չի իրագործվում։

Ջրառատ համայնքի թունաքիմիկատների նախկին պահեստի տարածքում այժմ ձկնա​բու​​​ծա​կան տնտեսություն է գործում: Բայց պահեստի` դեռևս կանգուն երկու շի​նութ​յուն​նե​​​​րում կան հարյուրավոր կիլոգրամներ թունաքիմիկատներ, որոնց մի մասը պարկերի, մյու​​​​սը` տակառների մեջ է, իսկ որոշ մասը սփռված է պահեստի տարածքում: Թու​նա​քի​մի​​​​կատների պարկերը պատառոտված են և քանդված շինություններից հեշտությամբ քամու և անձրևաջրերի միջոցով տա​​րածվում են դեպի ձկնաբուծարան և շրջակա մի​ջա​վայր: 2011 թվականին չեխական «Արնիկա» կազմակերպությունն այնտեղից նմուշ​ներ է վերց​​​րել և պարզել, որ որոշ պարկերում ԴԴՏ-ի պարունակությունը 50 տոկոսից ավելի է: Փոր​​​ձաքննված պարկերից մեկում 1 կգ թունաքիմիկատում 647 գրամ ԴԴՏ է եղել: Պար​կե​րում պահպանում են նաև ԴԴՏ-ի քայքայման նյութեր` մետաբոլիտներ, ԴԴԴ և այլ նյու​թեր, որոնք բոլորն էլ ունեն բարձր թունունակություն: Պահեստի շրջակա տա​րած​քում 1 կգ հողում հայտնաբերվել է 280 մգ ԴԴՏ:
8) Տրանսպորտ 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ով անցնող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 1620 կմ է  (տես՝ աղյուսակ 3.16):

Աղյուսակ 3.16. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ճանապարհները՝ ըստ նշանակության
	Գետավազան
	Ընդամենը, 

կմ
	Միջպետական, կմ
	Հանրապետական, կմ
	Համայնքային,

 կմ

	Ախուրյանի գետավազան
	830
	114
	433
	283

	Մեծամորի գետավազան
	790
	260
	310
	220

	Ընդհանուր` Ախուրյանի ՋԿՏ
	1620
	374
	743
	503


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2013 թ.:
Ախուրյանի գետավազանում բեռնափոխադրումները և ուղևորափոխադրումները իրա​կա​նաց​​վում են ավտոմոբիլային, երկաթուղային և օդային տրանսպորտներով: Գետավազանում գոր​ծում է «Շիրակ» օդանավակայանը Գյումրի քաղաքում, որն ապա​հո​վում է օդային կապը ԱՊՀ երկրների հետ և հնարավորություն ունի ընդունելու ցան​կա​ցած տեսակի ինքնաթիռ: 

Այդուհանդերձ, հիմնական ուղևորափոխադրումները և բեռնափոխադրումները կա​տար​վում են ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցով: Գետավազանի տարածքով է անց​նում պե​տա​​կան նշանակության Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա ավտոճանապարհը: Գետավազանի ներ​ցան​​ցային ավտոմոբիլային ճանապարհները վերջին տարիներին լայն թափով նորոգվում են: Այ​դուհանդերձ, շատ միջհամայնքային ճանապարհներ դեռ մնում են անմխիթար վիճակում:

Մեծամորի գետավազանում հիմնական ուղևորափոխադրումները և բեռ​նա​փո​խա​դրում​նե​րը կա​տար​վում են ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցով: Գետավազանի տարածքով է անց​նում պետական նշանակության Մ3 (Թուրքիայի Հանրապետության սահման-Մար​գա​րա-Ար​մա​վիր-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման) և Մ5 (Երևան-Արմավիր) միջ​պե​տա​կան նշա​նա​​կության ճանապարհները: Գետավազանի միջպետական նշանակության ճանապահները ներ​​կայումս հա​մե​մա​տա​բար բարվոք վիճակում են: Գետավազանում տեղական նշանակության ճա​​​նապարհների զգա​​լի մասը ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով տաս​նյակ տա​րի​ներ շա​րունակ նորոգման չի ենթարկվել:

Ստորև ներկայացված աղյուսակ 3.17-ում ներկայացվում է Ախուրյանի ՋՏԿ-ում իրակա​նաց​​ված ուղևորափոխադրումների 2011թ դրությամբ: 

Աղյուսակ 3.17. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում իրականացված ուղևորաբեռնափոխադրումները 2011 թ.
	Գետավազան
	Փոխադրվել են բեռներ,

հազ. տ
	Բեռնաշրջա-

նառությունը,
մլն տ/կմ
	Փոխադրված
ուղևորների քանակը
	Ուղևորաշրջանա​ռու​թյունը, մլն ուղևոր/կմ

	Ախուրյանի գետավազան
	445
	24
	470 000
	76

	Մեծամորի գետավազան
	390
	35
	510 000
	89

	Ընդհանուր` Ախուրյանի ՋԿՏ
	835
	59
	980 000
	165


Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2013 թ.:
9) Ենթակառուցվածքների հետագա զարգացում 

Ախուրյանի ՋՏԿ-ում ջրային ռեսուրսների ամբարման բարելավման նպատակով պլա​նա​վոր​վում է իրականացնել երկու ծրագիր. Սելավ-Մաստարա ջրամբարի կառուցում և մասամբ կա​​ռուցված Կապսի ջրամբարի վերակառուցում: 

Սելավ-Մաստարա ջրամբարը տեղակայվելու է Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան հա​մայն​քում՝ Սելավ-Մաստարա գետի վրա: Ջրամբարի ընդհանուր տարողությունը կազմելու է 10,2 մլն.մ3 (ջրամբարի նախատեսված պատվարի բարձրությունը 30մ է): Ախուրյան ջրամբարի և Թա​​լինի ոռոգման համակարգի գլխամասային կառույցի միջև ընկած հատվածում կուտակվելու են Սելավ-Մաստարա գետի բնական ջրահոսքերը: Ջրամբարի կառուցման արդյունքում հնա​րա​​վոր կլինի ոռոգման ջրով ապահովել տարածաշրջանի 4384 հա գյուղատնտեսական հողեր: Ներ​կայումս Համաշխարհային բանկը ֆինանսավորում է ջրամբարի կառուցման տեխ​նիկա​տնտե​​սական հետազոտությունը, իսկ որպես կառուցման հնա​րավոր ֆինանսավորող նշվում է Եվրա​սիական զարգացման բանկը: Ջրամբարի կառուց​ման գնահատված արժեքը կազմում է 27 մլն ԱՄՆ դոլար:
Մեկ այլ ծրագիր կապված է մասամբ կառուցված Կապսի ջրամբարի վերականգնման հետ: Գեր​​​մանական KfW բանկի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվել է Կապսի ջրամբարի վե​​​​​րա​կանգնման և ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցման տեխնիկատնտեսական ու​սում​​​​​​նա​​​սիրությունը, իսկ ներկայումս ընթացքի մեջ է վերջնական նախագծման փուլը: Նա​խա​տես​վում է ջրամբարը վերականգ​նել շուրջ 25 մլն մ3 ծավալով` հետագայում ավելացնելով ջրամ​բա​րի նախատեսված տարողությունը մինչև 60 մլն մ3: 
7. Ճնշումների տիպեր 

1) Աղտոտման կետային աղբյուրներ 

ա. Կենցաղային կեղտաջրեր
Սույն բաժնում գնահատվել է ավազանի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի ներ​գոր​ծութ​​յունը ջրա​յին ռեսուրսների որակի վրա: Ինչպես արդեն նշվել է նախորդ բաժիններում, ինչպես Հա​յաս​տա​նի մեծ մածում, այնպես էլ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում, կեղտաջրերն առանց մաքրվելու ար​տա​նետ​վում են ջրային մարմիններ կեղտաջրերի մաքրման կայանների բացակայության կամ ան​մխի​թար վիճակի պատճառով: Ի լրումն դրա` Հայաստանում արտանետվող կեղտաջրերի քա​նա​կա​կան և որակական (օրինակ` օրգանական նյութեր, ԹՔՊ) տվյալների էական բաց կա: 

Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերից ճնշումը վերլուծելու համար ադապտացվել է «ՄԳՇՄՊ պի​լոտային գետավազաններում ճնշումների/ազդեցությունների վերլուծություն (ռիսկի գնա​հա​տում)» ուղեցուցային փաստաթղթի ճնշումների առաջին ցուցանիշը, որի հիման վրա կիրառվել է կետային աղբյուրից աղտոտման պարզեցված մոդելը: Կիրառելով այդ մո​տե​ցու​մը` Ախուրյանի գետավազանում, որպես հնարավոր էական ճնշումների աղբյուրներ, դի​​տարկ​վում են Գյումրի, Արթիկ և Մարալիկ քաղաքները: Քննարկված մեթոդով գնա​հատ​​վել է  ճնշման աղ​բյուրների ազդեցությունը, որի արդյունքները ամփոփվել են ստորև ներկայացվող աղ​յու​սա​կ 3.18-ում: 
Աղյուսակ 3.18. Ճնշումը Ախուրյանի գետավազանի քաղաքների կեղտաջրերից 
	Բնակավայր
	Բնակչու​թյուն
	Ծախս,
լ/վրկ
	ԹԿՊ5, մգ/լ
	Կախված մասնիկներ, մգ/լ
	Ֆոսֆոր, մգ/լ
	Ազոտ, մգ/լ

	Գյումրի
	121 976
	4200
	20,2
	30,3
	1,0
	5,2

	Արթիկ և Մարալիկ
	24 932
	400
	43,3
	64,9
	2,2
	11,2


Աղբյուրը` 2011 թ. հոկտեմբերի մարդահամար, ԱՎԾ, 2012 թ. «Գեոինֆո» ՍՊԸ, 2013 թ.:
Մոդելի արժեքները հաշվի առնելով` Ախուրյանի գե​տա​վա​​զանի համար հաշվարկվել են ԹԿՊ5-ի, կախված մասնիկների, ընդհանուր ազոտի և ընդհանուր ֆոս​ֆորի կան​խա​տես​վող ար​​ժեք​նե​րը: Այդ արժեքները համեմատվել են Ախուրյան գետի վրա ՇՄՆՄԿ թիվ 34 և Կար​կա​չուն գետի վրա թիվ 38 դիտակետերի 2009-2012թթ. միջինացված ար​ժեք​նե​րի հետ: Արդ​յունք​նե​րը բերված են ստորև տրվող աղյուսակ 3.19-ում:
Աղյուսակ 3.19. Ախուրյանի գետավազանի ջրի որակի ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները և փաստացի մոնիտորինգային տվյալները
	
	ԹԿՊ5, մգ/լ
	Կախված մաս​նիկներ, մգ/լ
	Ֆոսֆոր, մգ/լ
	Ազոտ, մգ/լ

	Ախուրյան գետի ֆոնային կոնցենտրացիաները
	3,0
	25
	0,086
	0,8

	Հաշվարկային հավելաճը Գյումրիի համար
	20,2
	30,3
	1,0
	5,2

	Հաշվարկային հավելաճը Արթիկի և Մարալիկի հա​մար 
	43,3
	64,9
	2,2
	11,2

	Մոդելային հաշվարկային արժեքը (N34 դիտակետ)
	44,1
	88,26
	2,1
	11,4

	Մոնիտորինգի փաստացի տվյալները (N34 դիտակետ)
	3
	208,6
	0,24
	4,5

	Մոդելային և փաստացի կոնցենտրացիաների տար​բե​րությունը, %
	93
	-136
	89
	61

	Մոդելային հաշվարկային արժեքը (N38 դիտակետ)
	38,8
	80,8
	1,9
	10

	Մոնիտորինգի փաստացի տվյալները (N38 դիտակետ)
	2,7
	70
	0,26
	5

	Մոդելային և փաստացի կոնցենտրացիաների տարբերությունը, %
	93
	13
	86
	50


Աղբյուրը` «Գեոինֆո» ՍՊԸ, 2013 թ.:

Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ կա էական տարբերություն ջրի որակի մո​նի​տո​​​րինգային տվյալների և մոդելային հաշվարկային տվյալների միջև: Ստաց​ված արդյունքների մեջ հետաքրքրական է նաև այն, որ մոդելային արժեքների և փաս​տացի մոնիտորինգային տվյալ​ների տարբերության գնահատումը երկու դի​տա​կե​տե​րում էլ գրեթե նույնն է: Այդօրինակ տար​բերության ի հայտ գալու պատճառներից կարելի է նշել կենցաղային կեղտաջրերի ճնշման կե​​​տային բնույթն ու մոդելի օգտագործման սահմանափակումները: Բացի այդ, կո​յու​ղա​ջրե​րը ամ​բողջությամբ չեն կոյուղացվում, իսկ կոյուղատարներում առ​կա են մեծ կո​րուստ​ներ, ինչը բե​րում է կեղտաջրերի ցրման և գետի ջրի որակի վրա ազ​դեցության նվազ​ման: Անհրաժեշտ է նաև հաշ​վի առնել ինքնամաքրման պրոցեսի առ​կայությունը, ինչն երևում է ազոտի և ֆոսֆորի փաս​տա​ցի կոնցենտրացիաների հա​մե​մատաբար ցածր ար​ժեքներից: 

Այդուհանդերձ, տվյալները ցույց են տալիս, որ աղտոտման կետային աղբյուրներից կեն​​​ցա​ղային կեղ​տա​​ջրերն էական ճնշում են գործադրում Ախուրյանի գե​տա​վա​զա​նի ջրա​յին ռե​​սուրս​նե​րի վրա և ենթակա են ուսումնասիրության ԵՄ ՋՇԴ բնա​պահ​պա​նական նպա​​​​տակ​ների ձախողման առումով ռիսկային ջրային մարմինների ա​ռա​ջացման տեսանկ​յու​նից:
Մեծամորի գետավազանում որպես կենցաղային կեղտաջրերի հնարավոր էա​կան ճնշում​նե​րի աղ​բյուր​ներ՝ դիտարկվում են Արմավիր, Մեծամոր և Թալին քա​ղաք​նե​րը (): Այս քա​ղաք​նե​րում գոր​ծում է կոյուղաջրերի կոլեկտոր, որոնք առանց որևէ մաքրման հա​​​վաքված կեղ​տա​ջրերն ար​տանետում են բաց ջրային մարմիններ: Արմավիր և Մե​ծա​մոր քաղաքների կո​յու​ղա​տար​​նե​րը միացված են կենցաղային կեղտաջրերի կո​յու​ղատարերին, որոնց միջոցով ար​տա​նետ​վում են Մեծամոր գետ` գործնականում ա​ռանց մաքրվելու: Թալինի կոյուղաջրերի կոլեկ​տո​րից կեղ​տա​ջրերը արտանետվում են Սե​լավ-Մաստարայի ներքին հոսանքի հուն` փաստացի նո​րից լցվե​լով Մեծամորի վե​րին հատվածը (տես՝ աղյուսակ 3.20): Սույն բաժնում գնահատվել է գետավազանի կո​մունալ-կեն​ցաղային կեղ​տա​ջրերի ներգործությունը Մեծամոր գետի որակի վրա: Օգտագործվել է վերը նկա​րագրված կետային աղ​բյու​րից աղտոտման պարզեցված մոդելը: 
Աղյուսակ 3.20. Ճնշումը Մեծամորի գետավազանի քաղաքների կեղտաջրերից 
	Բնակավայր
	Բնակչու‑

թյուն
	ԹԿՊ5, մգ/վ
	ԹՔՊբիքրոմատ
	ԿՄ, մգ/վ
	Ֆոսֆոր, մգ/վ
	Ազոտընդ, մգ/վ
	Ամոնիում, մգ/վ

	Արմավիր
	29319
	23,61
	35,42
	35,42
	0,57
	6,10
	4,05

	Մեծամոր
	9191
	7,29
	10,94
	10,94
	0,18
	1,88
	1,25

	Թալին
	5310
	3,96
	5,94
	5,94
	0,10
	1,02
	0,68

	Ընդամենը 
	211402
	174,31
	261,46
	261,46
	4,22
	45,03
	29,92


Աղբյուրը՝ 2011 թ. հոկտեմբերի մարդահամար, ԱՎԾ, 2012 թ. «Գեոինֆո» ՍՊԸ, 2013 թ.:
Հաշվի առնելով մոդելի արժեքները` Մեծամորի գետավազանի համար հաշվարկվել են ԹԿՊ5-ի, կախված մասնիկների, ընդհանուր ազոտի, ամոնիումի և ընդհանուր ֆոսֆորի կան​խա​​տես​վող արժեքները: Արժեքները ստացվել են` աղտոտիչների ներհոսքի արա​գութ​յունը բաժանելով գե​տի ջրի հոսքի մեծության վրա: Այդ արժեքները համեմատվել են Մեծամոր գետի ջրի որակի` ՇՄՆՄԿ-ի 40-րդ դիտակետի (Էջմիածնից 11 կմ վերև) 2009-2012թթ. միջինացված արժեքի հետ: Ստացված արդյունքները բերված են ստորև 3.21 աղյուսակում : 

Աղյուսակ 3.21. Մեծամորի գետավազանի ջրի որակի ցուցանիշների կանխատեսվող հա​վե​լաճը և փաստացի տվյալները
	
	Ցուցանիշների կոնցենտրացիաների մեծությունները

	
	ԹԿՊ5, 

մգO/լ
	ԹԿՊ5, 

մգO/լ
	ԹԿՊ5, 

մգO/լ
	ԹԿՊ5, 

մգO/լ
	ԹԿՊ5, 

մգO/լ
	ԹԿՊ5, 

մգO/լ

	Մեծամորի ֆոնային կոնցենտրացիաները
	3,0
	10
	6,2
	0,174
	2,27
	0,103

	Հաշվարկային հավելաճը Մեծամորում
	5,56
	8,33
	8,33
	0,13
	1,44
	0,95

	Հաշվարկային հավելաճը Արմավիրում
	1,72
	2,57
	2,57
	0,04
	0,44
	0,29

	Հաշվարկային հավելաճը Թալինում
	0,93
	1,40
	1,40
	0,02
	0,24
	0,16

	Ընդհանուր հաշվարկային հավելաճը երեք քաղաքների բնակչության հաշվառմամբ
	8,20
	12,30
	12,30
	0,20
	2,12
	1,41

	Ընդհանուր հաշվարկային հավելաճը գետավազանում բնակ​չության ընդհանուր թվի հաշվառմամբ
	41,50
	62,25
	62,25
	1,00
	10,72
	7,12

	Մոդելային սպասվելիք արժեքը 3 քաղաք​ների բնակչության թվի հաշվառմամբ
	11,2
	22,30
	18,5
	0,374
	4,39
	1,513

	Մոդելային սպասվելիք արժեքը գետավա​զանում բնակ​չության ընդհանուր թվի հաշվառմամբ
	44,5
	72,25
	68,45
	1,174
	12,99
	7,103

	Մոնիտորինգի փաստացի տվյալները ՇՄՆՄԿ-ի 40-րդ դիտակետում
	3,0
	29
	22,5
	0,281
	4,2
	0,89

	Մոդելային և փաստացի կոնցենտրացիաների տարբերությունը
	-41,5
	-43,25
	-45,95
	-0,893
	-9,09
	-6,213


Աղբյուրը` «Գեոինֆո» ՍՊԸ, 2013 թ.:
Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ կա էական տարբերություն ջրի որակի մո​նի​տո​​րին​գային տվյալների և մոդելային հաշվարկային տվյալների միջև, ինչպես Ա​խուր​յա​նի գե​տա​​վա​զանի դեպքում: Այդօրինակ տարբերության ի հայտ գալու պատճառներից կարելի է նշել կեն​​ցաղային կեղտաջրերի ճնշման կե​​տային բնույթն ու մոդելի օգտագործման սահ​մա​նա​փա​կում​​ները: Բացի այդ, կո​յու​ղա​ջրե​րը ամբողջությամբ չեն կոյուղացվում, իսկ կոյուղատարերում առ​​​կա են մեծ կո​րուստ​ներ, ինչը բերում է կեղտաջրերի ցրման և գետի ջրի որակի վրա ազ​դե​ցու​թյան նվազ​ման: Սակայն եթե վերցնենք միայն Մեծամորի գետավազանի ե​րեք խոշոր բնա​կա​վայ​​րերի գումարային կեն​ցաղային ճնշումը կոյուղատարի մի​ջոցով, ապա մոդելային հաշվարկի տվյալ​​ները բա​վականին լավ համընկնում են մոնիտորինգային փաստացի տվյալների հետ` բա​ցա​​ռու​թ​յամբ ԹԿՊ5 ցուցանիշի: Ան​հրա​ժեշտ է նաև հաշվի առնել ինքնամաքրման պրոցեսի առ​կա​յությունը, ինչն երևում է ա​զո​տի և ֆոսֆորի փաստացի կոնցենտրացիաների հա​մե​մա​տա​բար ցածր արժեքներից: 

Այդուհանդերձ, մոնիտորինգի տվյալների և մոդելով հաշվարկվածի միջև արդյունքների տար​​​բե​րությունը կարելի է դիտարկել ՄԳՇՄՊ ծրագրի շրջանակներում պլանավորվող բացերի լրաց​​​մանն ուղղված դաշտային աշխատանքներում, որը պլանավորվում է իրականացնել 2015 թ. գարնանը: 

Տվյալները ցույց են տալիս, որ աղտոտման կետային աղբյուրներից կենցաղային կեղ​տա​​​​​ջրերն էական ճնշում են գործադրում Մեծամորի գետավազանի ջրային ռե​սուրս​նե​րի վրա և ենթակա են ուսումնասիրության ԵՄ ՋՇԴ բնապահպանական նպատակների ձա​խող​ման առումով ռիսկային ջրային մարմինների առաջացման տեսանկյունից:

բ. Սննդարդյունաբերության կեղտաջրեր
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում սննդի արդյունաբերության կեղտաջրերը թափ​վում են կոյուղու ցանց, հետևա​​​​բար այդ կեղտաջրերի ազդեցությունը գումարվում է կենցաղային կեղտաջրերի ազ​դե​ցու​​թ​յանը:

Ախուրյանի գետավազանում արդյունաբերական կազմակերպությունների 86%-ը կեն​տրո​նաց​​ված է Գյումրի քաղաքում, և արտադրական կեղտաջրերը թափվում են կոյուղու ցանց, հետևա​բար այդ կեղտաջրերի ազդեցությունը գումարվում է կոյուղու ազ​դե​ցութ​յա​նը: Ախուրյան գետի ջրի ո​րա​կի վրա սննդի կազմակերպութ​յուն​նե​րի ճնշու​մը նույնպես էական է` հաշվի առնելով ՇՄՆՄԿ N34 (Գյումրի քաղաքից 5 կմ ներքև` Ախուրյան գետի վրա) դիտակետի մո​նի​տո​րին​գա​յին տվյալները:
Մեծամորի գետավազանում ամբողջ արտադրական կեղտաջրերի ծավալը կազմում է ըն​դա​​մենը 0.015 մ3/վ և կոյուղացվում է ընդհանուր քաղաքային կոյուղատար, այնուհետև ար​​տա​նետ​վում է Մեծամոր գետ: Թալինի արտադրական կեղտաջրերը նույնպես կո​յու​ղաց​​վում են և, ի վերջո, արտանետվում Մեծամոր գետ: Արմավիրի և Թալինի սննդի արդ​յու​​նաբերության կեղ​տա​ջրերի ծավալներն իրականում փոքր են: Օրինակ` Արմավիրում կո​​յուղի արտանետվող բոլոր տե​սակի արտադրական կեղտաջրերի ծավալը երկու ան​գամ փոքր է կոմունալ-կենցաղային կեղ​տաջրերի ծավալից: Սննդի կազմակերպությունների ար​տանետումների մասնաբաժինը հայտ​նի չէ, հետևաբար հնարավոր չէ դիֆերենցել հատ​​կապես սննդի կազմակերպությունների ճնշումը կենցաղային ճնշումից: Սա​կայն, բոլոր դեպքերում, Մեծամոր գետի ջրի որակի վրա սննդի կազմակերպությունների ճնշու​մը նույնպես էական է:

գ. Հանքարդյունաբերության և արդյունաբերության այլ ճյուղերի կեղտաջրեր

Ախուրյանի ՋԿՏ հանքարդյունաբերության և այլ արդյունաբերական ար​տա​​նե​տում​ների ազ​դե​ցու​թյուն​ները գնահատելու համար ուսումնասիրվել է մետաղների կոն​​ցենտրացիայի ար​ժեք​ների դինամիկան գետի հոսանքով` դիտակետերի միջև, դի​տա​​կետերում, և իրականացվել է համապատասխան դասակարգում: Դասակարգման հա​​մար հիմք են ընդունվել ցու​ցա​նիշ​նե​րի 2010-2012թթ. տարեկան միջին կոն​ցեն​տրա​ցիոն արժեքները: Դասակարգումը կատարվել է հա​մաձայն ՀՀ կա​ռա​վա​րու​թյան 2011 թ. հուն​​վարի 27-ի թիվ 75-Ն որոշման:
Քանի որ դասակարգման հիմքում ընկած են մետաղների բնական ֆոնային կոնցեն​տրա​ցիա​​​ները, դա թույլ է տալիս գնահատել արդյունաբերական ճնշումը: Ախուրյանի գե​տա​վա​զա​նում Գյումրի քաղաքի կեղտաջրերի ազդեցության հետևանքով Ախուրյան գետում մեծացել են (հիմնվե​լով փոր​ձագիտական դատողությունների վրա` որպես սահ​ման` վերց​վել է 30%-ը) քրո​մի, նի​կե​լի, ցինկի, մոլիբդենի, կադմիումի, մկնդեղի և կապարի պա​րունակությունները: Գետի հո​​սանքով մինչև Գյումրի և Գյումրուց էլ հետո մեծանում են նատրիումի, կալցիումի, վա​նա​դի​ու​մի, երկաթի, մանգամի, կոբալտի և պղնձի պա​րու​նա​կությունները: Նշված ցու​ցանիշները, չնա​յած ցուցաբերած աճին, համաձայն ջրի ո​րա​կի էկոլոգիական նոր​մե​րի դասակարգման` դա​սա​կարգ​վել են «գերազանց» և «լավ» որակ​ների մեջ:
Կարկաչուն գետում կտրուկ մեծանում են նատրիումի, մագնեզիումի, կա​​լիումի, կալցիումի, բրո​մի, մանգանի, ստրոնցիումի, մոլիբդենի, ստիբիումի, սուլֆատ և քլորիդ իոնների պա​րու​նա​կու​թյունները և հանքայնացման արժեքները, ինչը պայ​մա​նա​​վորված է Արթիկի տա​րա​ծա​շրջա​նում տուֆ քարի և գետավազանում այլ օգտակար հա​նա​​ծոների արդյունահանմամբ: Կա​տար​վել է նաև նշված ցուցանիշների դա​սակարգում: Այդ ցուցանիշ​ներից միայն նատրիումը և մո​լիբ​դենն են դասակարգվել որպես «վատ» կար​գավիճակ ունեցող, մանգանը, մկնդեղը և հան​քայ​նացումը` «միջին», իսկ մնա​ցած​ը` «լավ» կամ «գերազանց»:

Ախուրյան գետի Աշոցք վտակի ստորին հատվածներում առկա են երկաթի և մոլիբդենի հանքաքարի պաշարներ: Այս տեղամասերի դրենաժային ջրերը պարունակում են մկնդեղի, տիտանի, մանգանի, նիկելի, երկաթի, քրոմի և բորի բարձր կոնցենտրացիաներ: Ըստ ՇՄՆՄԿ տվյալների` Աշոցք գետի գետաբերանի տարածքում մկնդեղի կոնցենտրացիան գերազանցում է գետի ակունքում գրանցված կոնցենտրացիային ավելի քան 50 անգամ, ինչի արդյունքում Աշոցք գետի գետաբերանի ջուրը համապատասխանում է «միջին» (III) դասին:

Աշոցքի տարածաշրջանի երկաթի և մոլիբդենի հանքաքարի պաշարները էական ճնշում են գործադրում Ախուրյան գետի Աշոցք վտակի վրա: Շինանյութերի արդյու​նա​հանումն ու մշակումը էական ճնշում են հանդիսանում Կարկաչուն գետի վրա: 

Մեծամորի գետավազանում առկա է շինանյութերի, հիմնականում՝ տուֆերի, ան​դե​զի​տա​բա​զալտների, պեռլիտային ավազների և խարամների արդյունահանում: Գե​տա​վա​զանում ներ​կա​յումս գործում է 50 հանքավայր: Արմավիրի տարածաշրջանում կա շա​հա​գործվող 35 հան​քա​վայր 420 հա ընդհանուր հողատարածքի վրա: Հանքավայրերի ար​տա​նետումները, մա​կե​րե​սից լվացվող շերտը, արդյունահանող տեխնիկայի շա​հա​գոր​ծու​մը, քարակտրման և քա​րա​մշակ​ման պրոցեսի հովացման հեղուկների ար​տա​նե​տում​նե​րը ունեն որոշակի ներգործություն Մե​ծա​մոր գետի ջրի որակի վրա: Սակայն դի​ֆե​րեն​ցել այդ ազդեցությունների մասնաբաժինը ընդհանուր աղտոտման մեջ ներկայումս հնա​րավոր չէ համապատասխան տվյալների բացակայության պատճառով:
Ամենամեծ ծավալի արդյունաբերական արտանետումներ կատարվում է Արմավիրի «Հոկ​տեմ​​բերյանի ֆերոսպլավ» ՓԲԸ-ի կողմից` 485.1 տ/տարի ծավալով: Ընդ որում, նշված ար​տա​նե​տումների հիմնական մասնաբաժինը կազմում է ծծմբի երկօքսիդը, որը մա​սամբ նստում է գե​տավազանի վրա արդեն ծծմբական թթվի տեսքով և թթվային է​ռո​զիա​յի է ենթարկում հողի մա​կերևութային շերտը: Որպես հետևանք` հողից լուծվում և ջրա​յին միջավայր են անցնում մի շարք մետաղներ, որոնք, ի վերջո, մասամբ կարող են հայտնվել ստորերկրյա, իսկ հիմ​նա​կա​նում` Մեծամոր գետի ջրերում և հատակային նստվածք​ներում, ինչպես նաև ոռոգման ջրերում:

Քանի որ դասակարգման հիմքում ընկած են մետաղների բնական ֆոնային կոն​ցեն​տրա​ցի​ա​​​​ները, դա թույլ է տալիս գնահատել արդյունաբերական ճնշումը: Չնայած ֆոնային կոն​​​ցեն​տրա​ցիաների համեմատ գետի վերին հոսանքի դիտակետում և գետի հոսանքով դե​​​պի ներքև ցու​ցանիշների մեծ մասի կոնցենտրացիաների արժեքները աճում են, այ​դու​հան​​դերձ ջրի ո​րա​կը դասակարգվել է «գերազանց» և «լավ» կարգավիճակների (հա​մա​ձայն ջրի որակի է​կո​լո​գիա​կան նորմերի դասակարգման): Ըստ այդմ, ջրի որակն էական փո​​փոխության չի են​թարկ​վում: Հաշվի առնելով բերված արդյունքները և Արմավիրի ար​տա​դրական կեղտաջրերի փոքր ծավալը (0.015 մ3/վ)` կարելի է եզրակացնել, որ Ար​մա​վիրի արդյունաբերական կեղտաջրերի արտանետում​ները Մեծամոր գետի ջրի ո​րակի վրա էական ազդեցություն չունեն:

ԱԷԿ-ի և ՇՄՆՄԿ-ի կողմից կատարվում են անհրաժեշտ դիտարկումներ և լա​​​​բո​րատոր հետազոտություններ: Ինդիկատորային ցուցանիշների (Pb, Cs, Sr, U և այլն) կոն​​​​ցեն​տրացիաների արժեքները համապատասխանում են ֆոնային արժեքներին և բնո​րոշ են ՀՀ տարածքի մյուս ջրավազանների համար ևս: Հետազոտությունների արդ​յունք​նե​​​րը ցույց են տալիս, որ գետավազանի ջրերի որակի վրա ԱԷԿ-ը ազդեցություն չունի:
դ. Կոշտ կենցաղային թափոններ 

Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազաններում պաշտոնապես գործում է Գյումրի, Արթիկ, Մա​րա​​լիկ, Արմավիր, Թալին և Մեծամոր քա​ղաքների 6 աղբավայր: Նշված բոլոր աղբավայրերը գտնվում են անմխիթար վիճակում և վեր են ած​​վել անկանոն աղբակույտերի տարածքների: Աղ​​բա​վայրերը չունեն կեղտաջրերի հա​վաք​ման ֆիլ​տրաց​վող համակարգեր, ինչի հետևանքով կեղ​​տա​ջրերը ֆիլտրվում են դե​պի ընդերք` պատ​ճառ դառնալով ստորերկրյա և մակերևութային ջրե​րի աղտոտման: Չնա​յած աղ​բավայրերը գտնվում են անմխիթար վիճակում և աղտոտման աղ​բյուր են շրջա​​կա միջավայրի համար, այնուամենայնիվ լուրջ ճնշում չեն կարող ներկայացնել գե​​տա​​վազանի ջրային ռեսուրսների համար, քանի որ դրանց չափերը փոքր են, բացի Գյում​րիի աղ​բավայրից: 40 հա տարածքով Գյումրիի աղբավայրը գտնվում է Ախուրյան գե​տի մոտ և իր բա​​ցա​սական ազդեցությունն է թողնում Ախուրյան գետի վրա Առափիից Ա​խուրիկ բնա​կա​վայ​րե​րի միջև ընկած գետահատվածքում: Աղբավայրերի լվացման հետևան​քով առաջացած կեղ​տա​ջրե​րը ան​միջականորեն կամ միջնորդավորված, անց​նե​լով ստորգետնյա ջրեր, վատացնում են ջրի ո​րա​կը:
Մեծամորի գետավազանում արդյունաբերական թափոնները և շինարարական աղբը կոշտ կեն​ցաղային թափոնների հետ տեղափոխվում են քաղաքային և գյուղական աղ​բա​վայ​​րեր, ին​չը, սակայն լիարժեք չի կատարվում։ Որոշ թափոններ պահվում են ար​տա​դրա​կան տա​րածք​նե​րում և օգտագործվում են արտադրական և այլ նպատակներով, օ​րի​նակ` ֆերոմոլիբդենի խա​րա​մը վերամշակվում և օգտագործվում է: Այլ օրինակ է կոն​յա​​կի գործարանի արտադրության մնացուկը` մոտ 3000 տ/տարի, որը կու​տակ​վում է հենց գործարանի տարածքում: Ներկայումս տկուցքը օգտագործվում է աղուտ ալ​կա​լի հողերի վերականգնման և որոշ գյուղատնտեսական կուլտուրաների պա​րար​տաց​ման համար: Խաղողի մշակման ժամանակ առաջացած չանչերը և կնճեռները տարեկան կազ​մում են մոտ 2000 տ և օգտագործվում որպես անասնակեր:
Կարելի է եզրակացնել, որ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում կոշտ թափոններն ունեն որոշակի լոկալ ազդեցություն գետավազանի ջրի ո​րա​կի վրա, որը սակայն չի կարող համարվել էական փոքր տարածվածության պատճառով:
2) Աղտոտման ցրված աղբյուրներ 

ա. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակում և պարարտանյութերի օգտագործում 

Ախուրյանի գետավազանի վարելահողերը կազմում են գյուղատնտեսական հողերի մոտ 35%-ը` 80,500 հա: 2013 թ. դրությամբ գետավազանում մշակվել է 61,309 հա վարելահող:  Գե​տա​վազա​նում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 69%-ը կազմում են հացահատիկային կուլ​տու​րաները: ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տվյալների համաձայն` 2013 թ. գետավազանում գյու​ղատնտե​​սական մշակաբույսերի համար օգտագործվել է 4250 տոննա ազոտական պա​րար​տանյութ: Մեկ հա համար օգտագործվել է մոտ 70 կգ ազոտական պարարտանյութ, մինչ​դեռ նմա​նա​տիպ մշակաբույսերի համար միջին հաշվարկում օգտագործվում է 150-200 կգ պա​րար​տանյութ 1 հա հաշ​վով: Հաշվի առնելով, որ գետավազանում պարարտանյութերի կի​րառ​ման վերաբերյալ տա​րան​ջատ​ված տվյալներ չկան, ինչպես նաև ենթադրելով, որ գյու​ղա​տնտե​սա​կան հողատեսքերի վրա պարարտանյութերը կիրառվում են համամասնորեն, ընդունվել է, որ 2013թ.-ին գետավազանում ազոտական պարարտանյութերի կիրառումը էական ճնշում չի հա​մարվում ջրի որակի վրա:

[image: image9.jpg]31.0

® 2wgwthwnhl

B Guipuindhy

® Purbpwiplinkl

= Uhpq

B Ubpuyhtidpwlupnubp

Uy wptnunpadtip





Նկար 3.8. Ախուրյանի գետավազանի գյուղատնտեսական մշակաբույսերը, հա, 2013 թ. (տվյալների աղբյուրը` ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին Շիրակի մարզպետարանի տարեկան հաշվետվություն, 2014 թ., ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ.)
Մեծամորի գետավազանի վարելահողերը կազմում են գյուղատնտեսական հողերի մոտ 24%-ը` 54456 հա: 2013 թ. դրությամբ գետավազանում մշակվել է 43150 հա, որը կազմում է գե​տա​վազանի ընդհանուր վարելահողերի 79%-ը: ՀՀ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզ​պե​տա​րան​ների տվյալների համաձայն՝ 2013 թ. գետավազանում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հա​մար օգտագործվել է  5100 տոննա ազոտական պարարտանյութ: Մեկ հեկտարի համար օգ​տա​գործվել է մոտ 118 կգ ազոտական պարարտանյութ, մինչդեռ նմանատիպ մշակաբույսերի համար միջին հաշվարկով օգտագործվում է 150-200 կգ պարարտանյութ 1 հա հաշվով:
[image: image10.jpg]¥ Zwguhuinhl

B Qupunndhy
# Puibipupbnkl

B Uhpq
® Ykpuyhlidpuljupnyubp

Uy wpununpuitip





Նկար 3.9. Մեծամորի գետավազանի գյուղատնտեսական մշակաբույսերը, հա, 2013 թ.: (տվյալների աղբյուր. ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ., «ՀՀ Արագածոտնի մարզի ձեռքբերումները 2007-2011 թվականներին», «ՀՀ Արմավիրի մարզի ձեռքբերումները 2007-2011 թվականներին», Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն, 2012 թ.)
Համաձայն տեղական վարչական մարմիններից ստացված տեղեկատվության, ինչպես նաև ելնելով փորձագիտական դատողություններից` համարվում է, որ Ախուրյանի ՁԿՏ-ում պա​րար​​տա​նյութերի կիրառումամբ ինտենսիվ/արտադրական գյուղատնտեսական հողատարածք​ները աննշան են` գետավազանի ընդհանուր տարածքի համեմատ: 

Հիմնվելով ստացված տեղեկատվության վրա, որ ջրավազանի գյուղատնտեսական հո​ղե​րում պարարտանյութերի օգտագործումը հավասարապես է բաշխված, ինչպես նաև հիմք ըն​դու​նելով գյուղատնտեսական հողերի ընդհանուր տարածքի ու պարարտանյութերի ընդհանուր ծա​վալի արժեքներր՝ եզրակացվել է, որ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում օգտագործված ազոտական պա​րարտա​նյութերը չեն կարող էական ճնշում գործադրել ջրավազանի գետերի ջրերի որա​կի վրա:

բ. Անասնապահություն 

Անասնապահությունից առաջացած գոմաղբն Ախուրյանի ջրավազանի ջրային ռե​սուրս​նե​րի վրա գործադրվող ճնշումներից մեկն է: Այն լվացվելով անցնում է մակերևութային ջրեր և ներ​թափանցելով ստորեկրյա ջրեր՝ հանգեցնում է գետերի ջրերում ազոտի, ֆոսֆորի և օր​գա​նա​կան միացությունների կոնցենտրացիաների բարձրացմանը: 

Ախուրյանի գետավազանում անասնապահությունը համարվում է գյուղատնտեսության ա​վան​դական ճյուղերից: Գետավազանի տարածքի 55%-ն արոտավայրեր են: Բնակլիմայական պայ​մանները և ընդարձակ արոտավայրերը բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում անաս​նա​պա​​հության զարգացման համար, մասնավորապես` Ախուրյանի գետավազանի Անիի և Արթիկի տա​րածաշրջաններում: Խորհրդային Միության փլուզման և դրան հաջորդող տնտեսական ճգնա​ժամի տարիներին Ախուրյանի գետավազանում զգալիորեն նվազեց անասունների ընդ​հա​նուր գլխաքանակը: Սակայն վերջին 10 տարիներին գրանցվել է անասնագլխքանակի աճ:

[image: image11.jpg]¥ Tungnp kngkpurnp
W Tunq

= Nsfuup buygs

® Posml





Նկար 3.10. Անասնապահությունը Ախուրյանի գետավազանում, 2013 թ., հազար գլուխ (տվյալների աղբյուրը` ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին Շիրակի մարզպետարանի տարեկան հաշվետվություն, 2014 թ., ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ.)
Ախուրյանի գետավազանում 2013 թ. դրությամբ անասնապահությունից ազոտի և ֆոսֆորի ընդհանուր արտանետումների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են ստորև 3.22 աղյուսակում: 

Աղյուսակ 3.22. Ախուրյանի գետավազանում անասնապահությունից ընդհանուր աղտոտվա​ծու​թյան վերաբերյալ տվյալները, տոննա/տարի
	Կենդանա​տեսակ
	Գլխա-քանակ
	Արտանետման տարեկան նորմ մեկ գլխի հաշվով, տոննա/տարի
	Ընդհանուր տարեկան արտանետում, տոննա/տարի

	
	
	Գոմ​աղբ
	Ազոտընդհ.
	Ֆոսֆոր
	Գոմ​աղբ
	Ազոտընդհ.
	Ֆոսֆոր

	Խոշոր եղջերավոր
	105700
	8,00
	0,0055
	0.0013
	845,600
	581,35
	137,41

	Խոզ
	15700
	2,00
	0,0059
	0.0020
	31,400
	92,63
	31,4

	Ոչխար և այծ
	86400
	0,40
	0,0107
	0.0022
	34,560
	924,48
	190,08

	Թռչուն
	315000
	0,04
	0,0130
	0.0041
	12,600
	4095
	1291,5

	Ընդամենը`
	924,160
	5693,46
	1650,39


Աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ, 2013 թ., «Կենդանիների թափոններ` ազգային ակնարկ» Շրջակա մի​ջա​վայ​րի պահպանության հիմնադրամի ցուցանիշները (www.scorecard.org), 2000 թ.:

Մեծամորի գետավազանում, որի ընդհանուր տարածքի 47%-ն արոտավայրեր են, անաս​նա​պա​​հությունը նույնպես գյուղատնտեսության ավանդական ճյուղերից է:

[image: image12.jpg]= Tungnp kngkpurnp
W Tunq

» Oshuup buygs

M Fpynily





Նկար 3.11. Անասնապահությունը Մեծամորի գետավազանում, 2013 թ., հազար գլուխ (տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ., «ՀՀ Արագածոտնի մարզի ձեռքբերումները 2007-2011 թվականներին», «ՀՀ Արմավիրի մարզի ձեռքբերումները 2007-2011 թվականներին», Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական -տեղեկատվական կենտրոն, 2012 թ.)
Մեծամորի գետավազանում 2013 թ. դրությամբ անասնապահությունից ազոտի և ֆոսֆորի ընդհանուր արտանետումների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են աղյուսակ 3.23-ում: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ ազոտի և ֆոսֆորի արտանետումները ինչպես Ախուրյանի, այնպես էլ Մեծամորի գետավազաններում բավականին մեծ են: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ աղտոտիչների բարձր կոնցենտրացիաներ դիտարկվում են Ախուրյանի գետավազանի Կարկաչուն գետում` Անիի և Արթիկի տարածաշրջաններում, ինչպես նաև Մեծամորի գետավազանի Թալինի և Բաղրամյանի տարածաշրջաններում:

Աղյուսակ 3.23. Մեծամորի գետավազանում անասնապահությունից ընդհանուր աղտոտվա​ծու​թյան վերաբե​րյալ տվյալները, տոննա/տարի
	Կենդանատեսակ
	Գլխա-քանակ
	Արտանետման տարեկան նորմ մեկ գլխի հաշվով, տոննա/տարի
	Ընդհանուր տարեկան արտանետում, տոննա/տարի

	
	
	Գոմ​աղբ
	Ազոտընդհ.
	Ֆոսֆոր
	Գոմ​աղբ
	Ազոտընդհ.
	Ֆոսֆոր

	Խոշոր եղջերավոր
	82400
	8,00
	0,0055
	0,0013
	659,200
	453,2
	107,12

	Խոզ
	36100
	2,00
	0,0059
	0,0020
	72,200
	212,99
	72,2

	Ոչխար և այծ
	22200
	0,40
	0,0107
	0,0022
	8,800
	237,54
	48,84

	Թռչուն
	320000
	0,04
	0,0130
	0,0041
	12,800
	4,160
	1,312

	Ընդամենը`
	753080
	5063,73
	1540,16


Աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ, 2013 թ., «Կենդանիների թափոններ` ազգային ակնարկ» Շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնադրամի ցուցանիշները (www.scorecard.org), 2000 թ.:

Անասնապահությունը էական ճնշում է գործադրում Ախուրյանի ՋԿՏ ջրային ռե​սուրս​նե​​րի որակի վրա: 
Անասնապահությունը կարող է նաև գերարածեցման և դրա հետևանքով բուսա​ծածկի կրճատ​​​ման և հողերի էրոզիայի հանգեցնել, որոնք նույնպես ճնշում են գործադրում ջրերի որա​կի վրա: 

Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազաններում 2013 թ. դրությամբ արոտավայրերի, ինչպես նաև խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են ստորև բերված աղյուսակ 3.24-ում:

Աղյուսակ 3.24. Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազանների արոտավայրերի և խոշոր ու մանր եղջերավոր անասունների վերաբերյալ տվյալները 2013 թ. դրությամբ
	Գետավազան
	Արոտա​վայր, հա
	Խոշոր եղջերավոր անասուն, գլուխ
	Փոքր եղջերավոր անասուն, գլուխ 
	Մեկ խոշոր եղջերավոր անասունին բաժին ընկ​նող արոտա​վայր, հա 
	Մեկ փոքր եղջերավոր անասունին բաժին ընկ​նող արոտա​վայր, հա

	Ախուրյանի 
	126500
	105700
	86400
	1,19 
	1,46

	Մեծամորի 
	106643
	82400
	104100
	1,29
	1,02


Ըստ ՀՀ-ում ներկայումս գործող նորմերի՝ մեկ խոշոր եղջերավոր անասունի բավարար ա​րա​ծեց​ման համար անհրաժեշտ է միջին հաշվով 0,5 հա արոտավայր, իսկ մեկ փոքր եղ​ջերա​վոր անասունի համար` 0,05 հա: 

Հիմնվելով վերոնշյալ աղյուսակներում կատարված հաշվարկների վրա՝ գեր​արա​ծե​ցու​մը էական ճնշում չի գործադրում Ախուրային ՋԿՏ-ի ջրային մարմինների վրա:

գ. Ավտոմոբիլային տրանսպորտ 

Ախուրյանի գետավազանում ավտոմայրուղիներից համեմատաբար ծանրաբեռնված են M1` Երևան-Թալին-Գյումրի-Բավրա ՀՀ պետական սահման (Վրաստանի հետ) և M7` ՀՀ սահման (Թուրքիայի հետ)-Գյումրի-Վանաձոր մայրուղիները: Մեծամորի գետավազանում հիմնական ավտոմայրուղիներից են M1-ը` Երևան-Թալին-Գյումրի-Բավրա ՀՀ պետական սահման, և M5-ը` Երևան-Արմավիր-Բագարան (ՀՀ-ի և Թուրքիայի պետական սահման): Երկու գե​տա​վա​զան​նե​​րում էլ տրանսպորտային ուղիները հեռու են գետահուներից և ստորերկրյա ջրային ռե​սուրս​նե​րից, այդ իսկ պատճառով էական ճնշում չեն գործադրում ջրային ռեսուրսների վրա:
Հիմնվելով ջրավազանի վերլուծության փուլում կատարված ավտոմիբիլային մայրուղիների երթևե​կու​թյան ինտենսիվության և բեռնափոխադրումների վերլուծության ու գնահատման արդ​​յունքների վրա, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ճանապարհները հիմ​նա​​​կանում անցնում են մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից հեռու վայրերով՝ կա​​րելի է եզրակացնել, որ ավտոմոբիլային տրանսպորտը էական ճնշում չի գործա​​դրում ջրա​​յին ռեսուրսների վրա:
3) Հիդրոմորֆոլոգիական փոփոխություններ 

ա. Ջրառ 

Ոռոգում. Ախուրյանի գետավազանում ոռոգման ենթակառուցվածքը բաղկացած է ջրամ​բար​​ների, պոմպակայանների և ջրանցքների համակարգից: 

Ախուրյանի գետավազանում տարեկան ավելի քան 600 միլիոն մ3 ջուր է ամբարվում ջրամ​բար​​​ներում, որը հիմնականում ոռոգման նպատակով է օգտագործվում:

Մշտական հոսք ունեցող գետերի վրա կառուցված ջրամբարների հիմնական բնու​թա​գրիչ​նե​րը ներկայացվում են ստորև բերված աղյուսակ 3.25-ում:

Աղյուսակ 3.25. Ախուրյանի գետավազանի ջրամբարների հիմնական բնութագրիչները
	Ջրամբարի անվանումը
	Սնման աղբյուրը
	Մակերես,

կմ2
	Ընդհանուր ծա​վալ, մլն. մ3
	Օգտակար ծավալ, մլն. մ3

	Արփի լիճ
	Ձորագետ, Կարմրաջուր, Եղ​նաջուր գետեր և աղբյուրներ 
	22,5
	105,0
	100,0

	Ախուրյան
	Ախուրյան գետ
	48,39
	525,0
	510

	Մանթաշ
	Մանթաշ գետ
	0,94
	8,20
	7,90

	Կապս
	Ախուրյան գետ
	0,78
	
	

	Թավշուտ
	Թավշուտ գետ
	0,58
	6,0
	5,75

	Վարդաքար
	Կարկաչուն գետ
	0,57
	5,0
	4,7

	Սառնաղբյուր
	Մեծ Ձորի ջուր գետ 
	0,68
	5,0
	4,85


Աղբյուրը` ՀՀ էներգետիկային և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, 2014 թ.:

Ախուրյանի գետավազանում կա 28 պոմպակայան, այդ թվում՝ նաև չշահագործվողները: Անմիջապես գետերից ջրառ իրականացնող պոմպակայանների հիմնական բնութագրիչները ներկայացվում են ստորև բերված աղյուսակ 3.26-ում:

Աղյուսակ 3.26. Ախուրյանի գետավազանի պոմպակայանների հիմնական բնութագրիչները
	Պոմպակայանի անվանումը
	Սնման աղբյուրը
	Արտադրողա-կանություն, մ3/վ
	Սպասարկման տարածք, հա

	Ոսկեհասկի ջրանցքի պոմպակայան
	Ախուրյան գետ 
	0,55
	590

	Ախուրյան
	Ախուրյան գետ 
	0,36
	67

	Ախուրիկի 1 և 2 աստիճաններ 
	Ախուրյան գետ 
	0,66
	185

	Բայանդուրի 1 աստիճան 
	Ախուրյան գետ 
	0,57
	91

	Ղարիբջանյան
	Ախուրյան գետ 
	0,64
	247

	Խարկով
	Ախուրյան գետ 
	0,16
	


Աղբյուրը` ՀՀ էներգետիկային և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, 2014 թ.:

Ախուրյանի գետավազանում կան 20 մեծ և փոքր ջրանցքներ, որոնց ընդհանուր սպա​սարկ​​​ման տարածքը 28600 հեկտար է: Անմիջապես գետերից ջրառ իրականացնող ջրանցք​նե​րի հիմնական բնութագրիչները ներկայացվում են ստորև բերված աղյուսակ 3.27-ում:

Աղյուսակ 3.27. Ախուրյանի գետավազանի ջրանցքների հիմնական բնութագրիչները
	Ջրանցքի անվանումը
	Սնման աղբյուրը
	Երկա​րու​​թյուն, կմ
	Ջրթողու-նակու​թյուն, մ3/վ
	Ոռոգվող տարածք, հա

	Շիրակի ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	21,3
	6,6
	9,817

	Ոսկեհասկի պոմպակայանի ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	6,1
	0,6
	590

	Կարանգու գետի ճյուղի ջրանցք 
	Կարկաչուն գետ 
	0,8
	0,3
	123

	Բայանդուրի պոմպակայանի ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	2,3
	0,2
	91

	Ախուրյանի աջափնյա ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	30,18
	5
	4,230

	Ախուրյանի աջափնյա ջրանցք
	Ախուրյան գետ
	4,4
	0,7
	755

	«Խոտհունձի» մեխանիկական ոռոգում
	Ախուրյան գետ
	0,8
	0,6
	1,298

	Կարանգու գետի ձախափնյա ջրանցք 
	Կարկաչուն գետ
	2,9
	1,5
	1,144

	Կարանգու գետի աջափնյա ջրանցք
	Կարկաչուն գետ
	17,4
	2
	1,193


Աղբյուրը` ՀՀ էներգետիկային և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, 2014 թ.:

Ախուրյանի գետավազանում ջրամբարները խափանում են գետերի անընդհատությունը, ինչ​պես նաև փոխում են գետերի հիդրոլոգիական ռեժիմը, ներառյալ` բնական հոսքը, հոսքի ա​րագությունն ու մակարդակը, և նվազեցնում են նստվածքների տեղափոխումը: Ըստ գե​տա​վա​զանային վերլուծության հաշվետվության (2013 թ. հունվար) և փորձագետների դի​տար​կում​նե​րի՝ Ախուրյան գետի մոտ 11 կմ երկարությամբ հատվածի (Բերդաշեն և Փոքր Սեպասար հա​մայնք​ների միջև ընկած) հունը ուղղորդվել է հողային ջրանցքով: Սա իրականացվել է 1951 թ.՝ Ար​փի լիճ ջրամբարի շինարարության ավարտից հետո, գետի հունն ուղղելու միջոցով գետի հոս​քը կարգավորելու նպատակով: Գետի հունի այս ձևափոխումը փոխել է Ախուրյան գետի բնա​կան ռեժիմը:
Ախուրյանի գետավազանում անմիջապես գետերից ջրառ իրականացնող պոմ​պա​կա​յան​նե​րի և ջրանցքների գլխամասային ջրընդունիչ կառուցվածքները փոխում են գետերի մոր​ֆո​լո​գիան և հիդրոլոգիական ռեժիմը, ներառյալ` գետերի ափերն ու առափնյա գոտին, ո​ղո​ղատ​նե​րը, հոսքի ռեժիմն ու մակարդակը, սակայն էական ճնշում չեն գործադրում:

Մեծամորի գետավազանի ոռոգման ենթակառուցվածքը նույնպես բաղկացած է ջրամ​բար​նե​րի, պոմպակայանների և ջրանցքների համակարգից:

Մեծամորի գետավազանում կա ժամանակավոր հոսք ունեցող գետերի (Մեծամոր գետի վտակ​​նե​րի) վրա կառուցված 9 ջրամբար` մոտ 5,15 միլիոն մ3 ընդհանուր օգտակար ծավալով: Դրան​ցում կուտակվում են հալոցքային ջրերը, որոնք օգտագործվում են ոռոգման նպատակով: 

Մեծամորի գետավազանում կա 30 պոմպակայան, ներառյալ` չշահագործվողները: Ան​մի​ջա​պես գետերից ջրառ իրականացնող պոմպակայանների հիմնական բնութագրիչները ներ​կա​յացվում են ստորև բերված աղյուսակ 3.28-ում:

Աղյուսակ 3.28. Մեծամորի գետավազանի պոմպակայանների հիմնական բնութագրիչները

	Պոմպակայանի անվանումը
	Սնման աղբյուրը
	Արտադրողա-կանություն, մ3/վ
	Սպասարկման տարածք, հա

	Զարթոնք
	Մեծամոր գետ
	5,05
	2,875

	Հոկտեմբերյան
	Արաքս գետ
	1,66
	914

	Վարդանաշեն
	Լճեր
	0,28
	70

	Երվանդաշատ
	Արաքս գետ
	0,08
	20

	Ակնալիճ
	Մեծամոր լիճ
	4,55
	2,210

	Արեվշատի 1 հերթ 
	Մեծամոր լիճ 
	12,25
	3,637

	Արաքս -1
	Մեծամոր գետ
	1,05
	70

	Արաքս -2
	Մեծամոր գետ
	0,7
	60

	Մեծամոր
	Մեծամոր գետ
	0,55
	232


Աղբյուրը` ՀՀ էներգետիկային և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, 2014 թ.:

Քսաներեք ջրանցքները ապահովում են մոտ 41225 հա վարելահողերի ոռոգում: Անմիջա​պես գետերից ջրառ իրականացնող ջրանցքների հիմնական բնութագրիչները ներկայացվում են ստորև բերված աղյուսակ 3.29-ում:

Աղյուսակ 3.29. Մեծամորի գետավազանի ջրանցքների հիմնական բնութագրիչները
	Ջրանցքի անվանումը
	Սնման աղբյուրը
	Երկարու​թյուն, կմ
	Ջրթողու-նակություն, մ3/վ
	Ոռոգվող տարածք, հա

	Արմավիրի ջրանցք
	Արաքս գետ
	43,65
	35-50
	19538

	Զարթոնքի պոմպակայանի ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	11,86
	5
	2871

	Մեծամորի պոմպակայանի ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	17,9
	3
	10,1

	Ջրառատի ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	19,4
	5
	1440

	Մեծամորի ձախափնյա ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	16,8
	11,2
	226

	Մեծամորի պոմպակայանի ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	0,6
	0,35
	390

	Սիս-Արաքսի թիվ 1, 2 պոմպակա-յանների ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	0,9
	0,25
	130

	Մեծամորի պոմպակայանի ջրանցք
	Մեծամոր գետ
	0,6
	0,35
	350

	Թալինի ջրանցք
	Ախուրյան
	23,4
	27,5
	8

	Կարմրաշենի ջրանցք
	Կարմրաշեն գետ
	2,5
	2,5
	64

	Հացաշենի ջրանցք
	Սելավ-Մաստարա գետ
	3,5
	2,5
	118


Աղբյուրը` ՀՀ էներգետիկային և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, 2014 թ.:

Մեծամորի գետավազանի ջրամբարները էական ճնշում չեն գործադրում գետերի հիդրոլո​գիա​​​կան ռեժիմի վրա, քանի որ կառուցված են ժամանակավոր հոսք ունեցող գե​տե​րի/ա​ռու​նե​րի վրա հալոցքային ջրերը կուտակելու նպատակով: 

Մեծամորի գետավազանում անմիջապես գետերից ջրառ իրականացնող պոմպա​կա​յան​նե​րի և ջրանցքների գլխամասային ջրընդունիչ կառուցվածքները փոփոխում են գետերի մոր​ֆո​լո​գիան և հիդրոլոգիական ռեժիմը, ներառյալ` գետերի ափերն ու առափնյա գոտին, ո​ղո​ղատ​նե​րը, հոսքի ռեժիմն ու մակարդակը, սակայն էական ճնշում չեն գործադրում:

Էներգիայի արտադրություն. Ախուրյանի գետավազանում ներկայումս գոր​ծում է 8 փոքր ՀԷԿ, և 3 փոքր ՀԷԿ էլ կառուցման փուլում են գտնվում: Ախուրյանի ՋՏԿԲ-ից ստացված տվյալ​նե​րի և տեղեկության համաձայն՝ «Մարմաշեն» և «Փա​րոս» փոքր ՀԷԿ-երից հոսան​քով վար է​կո​լոգիան հոսքը չի պահպանվում: Նույն աղբյուրի հա​մաձայն՝ ակնկալվում է, որ «Կասկադ» փոքր ՀԷԿ-ի շահագործումից հետո նույնպես չի պահ​պան​վի էկոլոգիական հոսքը Ախուրյան գե​տում:
[image: image13.jpg]



Նկար 3.12. Ախուրյան գետի այն հատվածները, որտեղ փոքր ՀԷԿ-երի շահագործման հետևանքով չի պահպանվում էկոլոգիական հոսքը (աղբյուրը` Ախուրյանի ՋՏԿԲ, 2014 թ.)

Փոքր ՀԷԿ-երը էական ճնշում են գործադրում ջրային ռեսուրսների վրա Ախուրյան գետի ա​ռանձին հատվածներում էկոլոգիական հոսքը չպահպանելու պատճառով, ինչպես նաև խա​փա​նում են գետի անընդհատությունը և փոխում հիդրոլոգիական ռեժիմը:
Մեծամորի գետավազանում ներկայումս կա 3 շահագործվող փոքր ՀԷԿ, իսկ 2-ը նա​խա​գծման փուլում են գտնվում: Բոլոր կայանները շահագործվում են ոռոգման ջրանցնքների վրա, և դրանց շինարարությունն ու շահագործումը հիդրոմորֆոլոգիան ճնշում չեն գործադրում գե​տա​​վազանի գետերի վրա: 

Ձկնարտադրություն.  Ձկնարտադրությունն Ախուրյանի գետավազանում ճնշում չի գոր​ծա​​դրում գետավազանի մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների քանակի և ո​րա​​կի վրա: Փոքր ձկնային տնտեսությունների կողմից իրականացվող ջրառը գետավազանում կազ​​մում է ընդհանուր ջրառի 1,9%-ը:
Ձկնարտադրության նպատակով ջրառը Մեծամորի գետավազանում զգալի ճնշում է գոր​​​ծադրում Մեծամոր գետի, ինչպես նաև ստորերկրյա, մաս​նա​վո​րա​պես` գետավա​զանի Ար​​​մա​վիրի և Վաղարշապատի տարածաշրջաններում, և մակերևութային ջրերի վրա: Վեր​ջին 7-10 տարվա ընթացքում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ին​տենսիվ օգտագործումը Մե​ծա​​մո​րի գետազա​վազանում (ստորերկրյա ջրերի փաստացի օգտագործման ծավալը 2013 թ. գրե​թե 3 անգամ գերազանցել է թույլատրված ծավալը) հանգեցրել է ստորերկրյա ջրերի մա​կար​​դակ​նե​րի անկմանը, շատրվանող հորատանցքերի և աղբյուրների մակարդակների ու ջրա​ելքե​րի կտրուկ նվազմանը: 

Այս իրավիճակը հանգեցրել է Սևջուր-Ակնալիճ աղբյուրների խմբի ելքերի կտրուկ կրճատ​մա​նը: ՀՀ ԱԻՆ հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներ​գոր​ծության ծառայության տվյալների հա​​մա​ձայն՝ Մեծամոր գետի հոսքը Տարոնիկ դիտա​կե​տում (գետի վերին հոսանք) 1983-2013թթ. ժամանակա​հատվածում նվազել է մոտ 6 անգամ` 17,8-ից մինչև 3 մ3/վ: Միևնույն ժամանակ ձկնարտադրության նպատակով ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հետևանքով զգալիորեն կրճատվել է Մեծամոր գետի ջրային ռեժիմը:

Մեծամորի գետավազանում ստորերկրյա հորատանցքերի չկարգավորված հորատումը, նե​րառյալ` առանց նախագծերի և ոչ ճիշտ տեխնիկական կառուցվածքով հորատումը, ինչպես նաև հորատանցքերի միջև սահմանված 500 մետր հեռավորության չպահպանում խախտել են ջրա​տար հորիզոնների միջև գոյություն ունեցող բնական հիդրավլիկ կապը: Հատկապես խիտ ցան​ցով հորատված հորատանցքերի պատճառով ավելացել է ջրատար հորիզոնների միջև գոյու​թյուն ունեցող հիդրոերկրաբանական պատուհանների քանակը` հանգեցնելով պիեզո​մետ​րիկ մակարդակների անկմանը, տարբեր ջրատար հորիզոնների ջրերի միախառնմա​նը և ջրե​րի քիմիական կազմի փոփոխությանը (ջրերի հանքայնացման բարձրացում մինչև 0,3 գ/լ): Խախտ​վել է նաև ջրատար հորիզոնների ելքի բաղադրիչը. կտրուկ նվազել են բնական աղ​բյուր​ների ելքերը (աղբյուր` «Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնա​հա​տում» ուսումնասիրություն, ԱՄՆ ՄԶԳ, Հայաստան, 2014 թ.): 

[image: image14.emf]y = -0,1666x + 353,32

R

2

 = 0,391

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

î³ñÇÝ»ñ

ºÉù, Ù

3

/í


Նկար 3.13. Մեծամոր-Ռանչպար դիտակետում գրանցված հոսքի փոփոխման միտումը 1947-2004թթ. (աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն, 2012 թ.)
Արդյունաբերություն. Արդյունաբերական նպատակներով ջրօգտագործումն Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազաններում (տարեկան 36,8 մլն. մ3) էական հիդրոմորֆոլոգիական ճնշում չի գործադրում Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների վրա, քանի որ հիմնականում իրականացվում է փոքր ծավալներով ստորերկրյա ջրերից:

բ. Գետային հոսքի տեղափոխում 

Գետային հոսքի տեղափոխումը մեկ ավազանից այլ ավազան կարող է զգալի կերպով փոխել գետերի ջրային ռեժիմը (օրինակ` գետային հոսքի նվազում կամ ավելացում): Գետային հոսքի տեղափոխումներն Ախուրյանի ՋԿՏ-ում հետևյալն են.

· Ախուրյան գետի հոսքի տեղափոխում Մեծամոր գետ Թալինի մայր ջրանցքով,

· Արաքս գետի հոսքի տեղափոխում Մեծամոր գետ Արմավիրի մայր ջրանցքով,

· Մեծամոր գետի հոսքի տեղափոխում Հրազդանի գետավազան Մխչյանի պոմպակայանի համար:

Արդյունքում Ախուրյան գետից (ստորին հատված՝ Արագածավան համայնքի շրջակայք) Թալինի ջրանցքով Մեծամոր գետ է տեղափոխվում տարեկան մոտ 300 մլն մ3 ջուր, որը հիմնականում օգտագործվում է Թալինի և Բաղրամյանի տարածաշրջանների մոտ 17000 հա գյուղատնտե​սական հողերը ոռոգելու համար: 

Մեծամոր գետի ստորին հատվածում` գետաբերանում, մոտ 5 մ3/վ ջուր է տեղափոխվում Հրազ​դանի գետավազան, որտեղից Մխչյանի պոմպակայանով մղվում է Հրազդանի և Ազատի գետավազաններ՝ մոտ 5200 հա գյուղատնտեսական հողերը ոռոգելու համար: 

Ախուրյան և Մեծամոր գետերի ջրի տեղափոխումը համապատասխան տարածքներում ջրի պա​կասորդ չի առաջացնում: Ախուրյան գետը կարգավորվում է Ախուրյանի ջրամբարի մի​ջո​ցով, որտեղ կուտակվում են ձնհալից առաջացած ջրերն ու անձրևաջրերը: Նման ամբարումը հնա​րավորություն է տալիս հոսքի տեղափոխման`առանց այլ օգտագործողների համար պա​կա​սորդ առաջացնելու: Մխչյանի պոմպակայան տեղափոխվող հոսքը ներառում է Մեծամոր գետի հոս​քը և գետաբերանում թափվող դրենաժային ջրերը (30% կազմող` 5 մ3/վրկ ջրի տե​ղա​փո​խում): Հոսքի ներտարեկան բաշխման վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նման տեղափոխումը էա​կան ազդեցություն չունի ջրի ընդհանուր ծավալի վրա:
Հաշվի առնելով Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գետային հոսքի փոխադրումների ծավալը գետա​վա​զան​նե​րում ընդհանուր ջրային հոսքի ծավալում` մեկ ավազանից մյուս ավազան տե​ղա​փո​խում​ներն էական ճնշում չեն գործադրում Ախուրյանի ՋԿՏ ջրային ռեսուրսների վրա:
գ. Պաշտպանության միջոցներ հեղեղումներից 

Ախուրյանի գետավազանում հեղեղումները վնասներ են հասցնում ափամերձ բնա​կա​վայրերին ու հողերին: Գետավազանի շատ սելավաբեր գետերում հեղեղումների պատճառ է հան​դիսանում նաև մարդածին ազդեցությունը: Շատ գետերի հուները և հեղեղատարները լցված են կենցաղային աղբով, շինարարական և այլ արտադրական թափոններով: 

Հեղեղումներ են առաջանում Ախուրյան գետի՝ Գյումրի քաղաքից մինչև Ախուրյանի ջրամ​բար ընկած հատվածում: Հեղեղումները հիմնականում վնասներ են հասցնում Ախուրիկ հա​մայն​քի որոշ տներին ու գյուղատնտեսական հողերին: Մեծամորի գետավազանում հեղե​ղա​վտանգ են Արաքս գետի մերձափնյա համայնքներն ու հողերը: Թալինի և Բաղրամյանի տա​րա​ծաշրջան​ները հեղեղում են Սելավ-Մաստարան և նրա սելավաբեր վտակները: Ավելի քան 3000-3500 հա հողատարածք ջրածածկ է լինում կամ վերածվում է ճահիճների (հիմ​նականում նախ​կին ավազի հանքերի տարածքները): Սելավների և հեղեղումների ակտիվացման ու վտան​գավորության պատճառ է նաև մարդածին գործոնը, երբ գետահուները լցվում են կեն​ցա​ղա​յին աղբով, արդյունաբերական թափոններով և այլն:
Ամեն տարի իրականացվում են Ախուրյան և Արաքս գետերի ափապատնեշների վե​րա​կանգն​ման, ամ​րաց​ման, Մեծամոր և Սելավ-Մաստարա գետերի հուների մաքրման ու ափերի ամ​​րացման աշ​խա​տանքներ, որոնք նպատակաուղղված են Ախուրյանի և Մեծամորի գե​տա​վա​զան​ներում հեղեղումների հետևանքով ցանքատարածությունների և բնակավայրերի տա​րածք​ների ջրածածկման կանխարգելմանը: Այդ աշխատանքներն ունեն շարունակական բնույթ:
Հեղեղումներից պաշտպանության միջոցառումները, մասնավորապես` գետերի ափերին գա​բիոն​​ների կառուցումը, որոշ դեպքերում նաև՝ հուների մաքրումը, ճնշումներ են գործադրում Ա​խուր​յանի գետավազանի գետերի (Ախուրյան գետի՝ Գյումրի քաղաքից ներքև գտնվող հատված, Հայ​կա​վան վտակ) և Մեծամորի գետավազանի գետերի (ստորին հատվածներ) հիդրոմորֆոլո​գիա​կան պայմանների վրա: Սակայն համաձայն ՀԴՈՒ-ների ընթացքում իրականացված տե​ղան​քի ստուգումների՝ նշված ճնշումները էական չեն, քանի որ նկարագրված մի​ջո​ցա​ռում​ները չեն խաթարում գետային հոսքը, չեն փոխում գետի հունը և էկո​հա​մա​կար​գը:

4) Ենթակառուցվածքային ապագա ծրագրեր
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում Սելավ-Մաստարա և Կապսի ջրամբարների կառուցումը, վե​րա​կա​ռու​ցու​մը և հետագա շահագործումն ու պահպանումը կարող են ճնշում հանդիսանալ ջրային ռե​սուրս​նե​րի վրա, ինչպես օրինակ` գյուղատնտեսական նպատակներով ջրառի ավելացումը և հե​​տա​​դարձ հոսքերը: Ճնշումների նախնական գնահատումը և դրանց ազդեցությունները ներ​կա​յումս վեր​լուծվում են այս ջրամբարների տեխնիկատնտեսական հետազոտությունների շրջա​նակներում: Նշված ծրագրերի իրականացման դեպքում ազդեցությունների համակող​մա​նի գնահատումը պլանավորվում է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման շրջանակներում, որը պետք է իրականացվի 2016 թ.-ին տեխնիկատնտեսական հետազոտու​թյան համար պատասխանատու թիմերի կողմից:

8. Ազդեցություններ 

1) Կենսաբանական կարգավիճակի գնահատում 

Եվրամիության Ջրի շրջանակային դիրեկտիվով (ՋՇԴ, 2000/60/ЕС) պահանջվում է ի​րա​կա​նացնել բենթոսային անողնաշարավորների (մակրոզոոբենթոս) մոնիտորինգ և գետերի էկո​լո​գիական կարգավիճակի (պոտենցիալի) գնահատում: ՋՇԴ-ի շրջանակում գործող Աշխարհա​գրա​կան ինտերկա​լիբրացիայի խմբերի (ԱԻԽ) մեծամասնությունը համեմատում է անող​նա​շա​րա​վոր​ների տվյալների շարքերը` որպես չափման միավոր օգտագործելով, այսպես կոչված, «բազ​մա​բնակմիջավայրային նմուշառման» հիման վրա մեկ քառակուսի մետրի վրա հայտ​նա​բերված տեսակների թվաքանակը: 

Չնայած ԵՄ ՋՇԴ-ն պահանջում է, որպեսզի կենսաբանական կարգավիճակի գնահատումն ի​րա​կանացվի ըստ կենսաբանական որակի 5 տարրերի, սակայն նախնական գնահատման հա​մար կիրառվել է Արագ կենսաբանական գնահատման (ԱԿԳ) եղանակը, որը հիմնվում է բեն​թոսային անողնաշարավորների համակեցությունների (մակրոզոոբենթոս) վերլուծության վրա: Այդ համակեցությունները պայմանականորեն բաժանվել են «ինդիկատորային խմբերի» հետևյալ կերպ՝ խումբ Ա (զգայուն տեսակներ), խումբ Բ (պակաս զգայուն տեսակներ), խումբ Գ (դիմացկուն տեսակներ) և խումբ Դ (առավել դիմացկուն տեսակներ):

Ուսումնասիրության համար կենսաբանական նյութը նմուշառվել է ծանծաղ ու արագահոս տարածքներից, և էկոլոգիական կարգավիճակը գնահատվել է տեղում: Նմուշում տարբեր օրգա​նիզմների հարաբերական համամասնությունները որոշելուց հետո էկոլոգիական կարգավիճակը տրվել է ուսումնասիրվող գետի տեսակի համար հղումային պայմաններում ակնկալվող նմանատիպ տվյալների հետ համեմատությամբ: Գնահատման ընթացակարգում հաշվի են առնվում նաև այլ համապատասխան գործոններ, ինչպիսիք են ջրիմուռների և/կամ մոլախոտերի զարգացման ինտենսիվությունը, ջրի պղտորությունը, հատակում տիղմի ա​ռա​ջա​ցումը, սուբստրատի տիպը, հոսքի արագությունը, ջրի խորությունը, լուծված թթվածնով հա​գեց​վածությունը, էլեկտրահողորդակցությունը և pH-ը: Այս խմբերն ու դրանց հարա​բե​րու​թյու​նը ԱԿԳ-ի հետ սահմանվում են ստորև բերվող աղյուսակ 3.30-ում:
Աղյուսակ 3.30. Մարդածին գործունեության հետևանքով հոսքի միջին ամսական փոփոխությունը (մլն մ3)
	Ինդիկատորային խումբ
	Ինդիկատորային խմբում տաքսոնների քանակ
	Ընդհանուր տաքսոնների քանակ

	
	
	0 - 1
	2 - 5
	6 - 10
	11 - 15
	16+

	
	
	ԱԿԳ-ի ինդեքսի մեծություն (%)

	Ա


	3+
	չկա
	75
	80
	90
	100

	
	2
	չկա
	60
	75
	80
	95

	
	1
	5
	40
	60
	75
	85

	Բ
	3+
	չկա
	40
	60
	75
	80

	
	1 - 3
	5
	25
	50
	65
	70

	Գ
	Վերոնշյալ բոլոր ինդիկատո​րային խմբերը բացակայում են
	5
	25
	35
	45
	55

	Դ
	Վերոնշյալ բոլոր ինդիկատո​րային խմբերը բացակայում են*
	5
	20
	25
	30
	չկա

	Ե
	Վերոնշյալ բոլոր ինդիկատո​րային խմբերը բացակայում են*
	0
	10
	15
	չկա
	չկա


(*) – Նմուշում կարող են առկա լինել ինդիկատորային խմբերի մի քանի տեսակներ։

Աղբյուրը` «Բենթոսային անողնաշարավորների վերլուծության վրա հիմնված Արագ կեն​սա​բա​​նական գնահատում (ԱԿԳ)», 2013 թ.:

ԱԿԳ-ն որոշվում է հետևյալ սխեմայով.

	


 «Գերազանց» (90-100%)` տրվում է հղումային պայմանների կարգավիճակ , եթե. 
[1] Ա խումբն ամենաքիչ տարածվածն է` սովորաբար 3-4 կամ ավել տաքսոններով (ինչպես օրինակ` Heptageniidae տեսակներ, Ephemera տեսակներ, Plecoptera և այլն),

[2] Բ խումբը կարող է տատանվել քչից/բացակայից մինչև առատ տիրույթում, 
[3] Գ խումբը սովորաբար տարածված է կամ քիչ, սակայն որոշ տաքսոններ (օրինակ` Baetis, Gammaridae, Hydropsyche և այլն) կարող են երբեմն գերիշխող լինել,

[4] Դ և Ե խմբերը սակավ են (քիչ) կամ բացակայում են,

[5] Մակրոֆիտները, եթե առկա են, բազմազան են և չափազանց շատ չեն, 
[6] Թելիկային/Filamentous ջրիմուռները (Cladophora և այլն), եթե առկա են, չափազանց շատ չեն, 
[7] Sphaerotilus կոմպլեքսները (թելիկային/filamentous բակտերիաներ) և այլ տիղմային կոմպլեքսները բացակայում են,
[8] Սուբստրատը մաքուր է և չտիղմավորված, 
[9] Լուծված թթվածինը միշտ մոտ է 100%-ին:
	


«Գերազանց» (80-85%)`հղումային պայմաններին մոտ կարգավիճակ է տրվում, եթե. 
[1] Ա խմբի առնվազն մեկ տաքսոն է առկա` նմուշում առնվազն 6 առանձնյակ: Սովորաբար, Ա խմբի 1-3 տաքսոններ, 
[2] Բ խմբի տաքսոնները կարող են լինել չափազանց շատ, տարածված, քիչ կամ բացակա: Բ խմբի տաքսոնները հազվադեպ կարող են գերիշխել (դանդաղ հոսք, մակրոֆիտային տիպի գետեր և այլն),

[3] Baetis-ը, Gammarida-ն, Hydropsyche-ն հաճախ գերիշխող են, սակայն երբեք չեն գերազանցում 300-ից ավել առանձնյակը: Գ խմբի այլ տաքսոնները չափազանց շատ չեն,
[4] Դ և Ե խմբերը կարող են փոքր քանակով (քիչ) լինել կամ` բացակայել, 
[5] Մակրոֆիտների և ջրիմուռների գոյացությունները չափազանց շատ չեն, 
[6] Cladophora-ն, եթե առկա է, շատ չէ, 
[7] Sphaerotilus կոմպլեքսները (թելիկային/filamentous բակտերիաներ) և այլ տիղմային կոմպլեքսները բացակայում են,
[8] Սուբստրատը կարող է թեթևակի տիղմային լինել,

[9] Լուծված թթվածինը սովորաբար տատանվում է <80 մինչև >120% տիրույթում:

	


«Լավ» կարգավիճակ է (70-80% Վրաստան կամ 60-75% Պրուտ/Դնեպր) տրվում, եթե. 
[1] Ա խմբի առնվազն մեկ տաքսոն է ներկա` նմուշում առնվազն մի քանի առանձնյակ (2-ից ավելի), 
[2] Բ խմբի տաքսոնը կարող է լինել առատ, տարածված, շատ քիչ կամ բացակա: Սովորաբար Բ խմբի տաքսոնները կարող են լինել գերիշխող (դանդաղ հոսք, մակրոֆիտային տիպի գետեր և այլն), 
[3] Գ խումբը սովորաբար չափազանց շատ է/առավելապես գերիշխող (300-ից ավել առանձնյակ),
[4] Դ խումբը տարածված է, ներկա է, շատ քիչ է կամ բացակա: Chironomidae որոշ ընդհ. տեսակներ կամ Mollusca հստակ տեսակներ կարող են լինել առատ կամ գերիշխող,

[5] Ե խումբը միշտ շատ քիչ է կամ բացակա, 
[6] Մակրոֆիտային և ջրիմուռային գոյացությունները սովորաբար շատ փարթամ են, հաճախ` չափից ավելի,
[7] Cladophora-ն սովորաբար լավ զարգացած է.
[8] Sphaerotilus կոմպլեքսները (թելիկային/filamentous բակտերիաներ) և այլ տիղմային կոմպլեքսներն երբեմն լինում են փոքր քանակություններով, 
[9] Սուբստրատը կարող է զգալիորեն տիղմային լինել (մանավորապես դանդաղ հոսքի պայմաններում).

[10] Լուծված թթվածինը սովորաբար տատանվում է 80 -120% տիրույթում:

	


«Միջին» կարգավիճակ է (50-65% Վրաստան կամ 40-55% Պրուտ կամ 45-55% Դնեպր) տրվում, եթե. 
[1] Ա խմբի տաքսոնները բացակայում են, 
[2] Բ խումբը ներկա է, քիչ է կամ բացակա (հազվադեպ առատ է),

[3] Գ խումբը սովորաբար չափազանց շատ է/առավելապես գերիշխող (300-ից ավել առանձնյակ), (որոշ Gammaridae, Hydropsyche և այլն կարող են սնկերով վարակված լինել),

[4] Դ խումբը (բացառությամբ Asellus aquaticus <21 առանձնյակից) կարող է լինել տարածված, ներկա, շատ քիչ կամ բացակա: Chironomidae որոշ ընդհ. տեսակներ կամ Mollusca հստակ տեսակներ կարող են լինել առատ կամ գերիշխող, 
[5] Ե խումբը քիչ է կամ բացակա, 
[6] Մակրոֆիտները, եթե առկա են, հաճախ տիղմային են և/կամ հեղեղված են էպիֆիտային ջրիմուռներով,
[7]  Cladophora-ն սովորաբար չափից շատ է,

[8] Sphaerotilus կոմպլեքսները (թելիկային/filamentous բակտերիաներ) և այլ տիղմային 
 կոմպլեքսներն երբեմն կարող են զգալի լինել,

[9] Սուբստրատը կարող է խիստ տիղմային լինել,
[10] Լուծված թթվածինը սովորաբար տատանվում է 80 - 120% տիրույթում:

	


«Անբավարար» կարգավիճակ է (30-45% Վրաստան կամ 25-35% Պրուտ կամ 25-40% Դնեպր) տրվում, եթե. 
[1] Ա և Բ խմբերը բացակայում են, 
[2] Գ խումբը ներկա է, քիչ է կամ բացակա,

[3] Asellus aquaticus-ը սովորաբար չափացանզ տարածված է, Դ խմբի այլ տաքսոները կարող են լինել տարածված, առատ, գերիշխող կամ գերակշռող,
[4] Ե խումբը կարող է տարածված լինել,
[5] Մակրոֆիտները, եթե առկա են, հաճախ տիղմային են և/կամ հեղեղված են էպիֆիտային ջրիմուռ​ներով, ֆիկոմիցետներով կամ թելիկային/filamentous բակտերիաներով (Sphaerotilus natans).

[6] Cladophora-ն ոչ միշտ է ակնհայտ,
[7] Sphaerotilus կոմպլեքսները (թելիկային/filamentous բակտերիաներ) և այլ տիղմային 
 կոմպլեքսները երբեմն/սովորաբար զգալի են,

[8] Սուբստրատը սովորաբար խիստ տիղմային է, հաճախ բարձր պղտորության և կոյուղաջրերի/ լվացող միջոցների հոտով,

[9] Լուծված թթվածինը սովորաբար շատ ցածր է (20 – 50%)։

	


«Վատ» կարգավիճակ է (<30% Վրաստան կամ <25% Պրուտ/Դնեպր) տրվում, եթե. 
[1] Ա, Բ և Գ խմբերը բացակայում են,
[2] Դ խումբը ներկա է, քիչ է կամ բացակա (հազվադեպ առատ են Chironomidae ընդհ. տեսակները, Oligochaeta իգ. տեսակները, բացառությամբ` Tubificidae),

[3] Ե խումբն առատ է կամ գերիշխող, 
[4] Մակրոֆիտները բացակայում են, 
[5] Cladophora-ն բացակայում է,
[6] Sphaerotilus կոմպլեքսները (թելիկային/filamentous բակտերիաներ) և այլ տիղմային կոմպլեքսները (օրգանական նյութ) առկա են կամ բացակայում են (թունավոր ջրեր),

[7] Սուբստրատը սովորաբար խիստ տիղմային է` անէրոբ նստվածքներով, հաճախ H2S հոտ ունի,

[8] Լուծված թթվածինը սովորաբար շատ ցածր է, երբեմն` զրոյական:
Ստորև բերվող աղյուսակ 3.31-ը և քարտեզը ցույց են տալիս կիրառված մեթոդով իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները:
Աղյուսակ 3.31. Համատեղ դաշտային ուսումնասիրության արդյունքներով կատարված մակ​րո​զո​ո​բեն​թոսի կարգավիճակի դասակարգում (2013 թ. հունիս և 2014 թ. հուլիս)

	Նմուշառ-ման կետ
	Նմուշառման կետի անվանումը
	ՋՄ տիպը
	Չափված ծախսը, մ3/վրկ
	Մակրոզոոբենթոսի կարգավիճակ

	
	
	
	
	ՀԴՈՒ 1-ին փուլ
	ՀԴՈՒ 2-րդ փուլ

	SW-01
	Եղնաջուր-Գառնառիճ
	1
	1,15
	Գերազանց
	Գերազանց

	SW-02
	Կարմիրջուր-Շաղիկ
	1
	0,54
	Գերազանց
	Գերազանց

	SW-03
	Ձորագետ-Զորակերտ
	1
	0,16
	Գերազանց
	Գերազանց

	SW-04
	Թավշուտ-Թավշուտ
	1
	-
	Միջին
	Գերազանց

	SW-05
	Ծաղկաշեն-Սարագյուղ
	1
	0,011
	Լավ
	-

	SW-06
	Լեռնաջուր-Լեռնագյուղ
	1
	0,082
	Գերազանց
	Գերազանց

	SW-07
	Հարթաշեն-Հարթաշեն
	1
	0,063
	Գերազանց 
	Գերազանց

	SW-08
	Ախուրյան-Կրասար
	2
	-
	Միջին
	Գերազանց

	SW-09
	Քեթի-Քեթի
	1
	0,053
	Անբավարար
	Միջին

	SW-10
	Ջաջուռ-Ջաջուռ
	1
	0,032
	Միջին
	Գերազանց

	SW-11
	Հայկավան-Ողջի
	1
	0,074
	Միջին
	-

	SW-12
	Ախուրյան-Գյումրի վերև
	2
	3,38
	Գերազանց
	Միջին

	SW-13
	Ախուրյան-Գյումրի ներքև
	2
	3,62
	Վատ
	Վատ

	SW-14
	Արթիկջուր-Արթիկ
	1
	0,15
	Գերազանց
	Գերազանց

	SW-15
	Կարկաչուն-Բենյամին
	2
	0,011
	Անբավարար
	Գերազանց

	SW-16
	Սառնաղբյուր-Սառնաղբյուր
	1
	0,28
	Անբավարար
	-

	SW-17
	Մանթաշ-Մեծ Մանթաշ
	1
	0,051
	Գերազանց
	-

	SW-18
	Մեծամոր-Գայ
	3
	0,012
	Գերազանց
	Միջին

	SW-19
	Մեծամոր-Մեծամոր
	3
	0,92
	Վատ
	-

	SW-20
	Մեծամոր-Ռանչպար
	3
	-
	Վատ
	Գերազանց

	SW-21
	Սելավ-Մաստարա
	1
	-
	-
	Գերազանց

	SW-22
	Ախուրյան-Բերդաշեն
	1
	-
	-
	Գերազանց

	SW-23
	Աշոցք-Կրասար
	1
	-
	-
	Գերազանց

	SW-24
	Ախուրյան-Ամասիա
	1
	-
	-
	Միջին

	SW-25
	Ջրառատ-Կառնուտ
	1
	-
	-
	Գերազանց


Աղբյուրը` ՄԳՇՄՊ ծրագիր, 2014 թ.:

[image: image15.jpg]Nuydwbwbywbitp

Ulunipjuth 24S
uwhudwiwughs

- Puwljuuypkp

- L&hp, (dwljukp ne gpudpuptibp

Ykumpwmbwulwi
Yupquijh&wlh nuup

Ghwnught gulg
Utqniiwyghtt hnupkp

Uumpju]

Qhpuquig o

Luy]
Uhght
Uupwupup

Jun




Նկար 3.14. Մակերևութային ջրային ռեսուրսների դասակարգումն ըստ կենսաբանական կարգավիճակի («Րիզորս Մենեջմենթ» ՍՊԸ, 2014 թ.: Տվյալների աղբյուրը` Համատեղ դաշտային ուսումնասիրություն, ՄԳՇՄՊ ծրագիր, 2013-2014թթ.)

2) Քիմիական կարգավիճակի գնահատում 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ջրային մարմինների վրա ազդեցությունները գնահատելու նպատակով ընդ​​հանրացվել են նախորդ բաժիններում վերլուծված ու գնահատված բոլոր հնարավոր ազ​դե​ցու​​թյունները կետային և ցրված աղբյուրներից, ինչպես նաև ջրերի որակի չափումների արդ​յունք​ները: Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազանների քիմիական վիճակի գնահատումն իրա​կա​նացվել է 2011 թ. հունվարի 27-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված «Կախված տե​ղան​քի առանձնահատ​կություններից` յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տա​րած​քի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» թիվ 75-ն որոշման պահանջների հա​մա​ձայն: 
Ախուրյանի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը համաձայն «Կախված տեղանքի ա​ռանձ​​նահատկություններից` յուրաքանչյուր ջրավազանային կա​ռա​վար​ման տա​րած​քի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2011 թ. հուն​​վարի 27-ի թիվ 75-Ն որոշման, ներկայացված են աղյուսակ 3.32-ում: 

Աղյուսակ 3.32. Ախուրյանի գետավազանի գետերի ջրերի որակի նորմերը

	Որակի ցուցանիշներ
	Միավոր
	Դաս

	
	
	Գերազանց
	Լավ
	Միջին
	Անբավարար
	Վատ

	Լուծված թթվածին
	մգO2/լ
	>7
	>6
	>5
	>4
	<4

	ԹԿՊ5
	մգO2/l
	3
	5
	9
	18
	>18

	ԹՔՊ-Cr
	մգO2/l
	10
	25
	40
	80
	>80

	Ամոնիում իոն
	մգ N/լ
	0,057
	0,4
	1,2
	2,4
	> 2,4

	Նիտրիտ իոն
	մգ N/լ
	0,007
	0,06
	0,12
	0,3
	>0,3

	Նիտրատ իոն
	մգ N/լ
	0,463
	2,5
	5,6
	11,3
	>11,3

	Ֆոսֆատ իոն
	մգ/լ
	0,085
	0,1
	0,2
	0,4
	> 0,4

	Ընդհանուր ֆոսֆոր
	մգ լ
	0,086
	0,2
	0,4
	1
	>1

	Ընդհանուր անօրգանակ. ազոտ
	մգ N/լ
	0,8
	4
	8
	16
	>16

	Կախված մասնիկներ
	մգ/լ
	25
	30
	50
	100
	>100

	Պղինձ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	3
	23
	50
	100
	>100

	Քրոմ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	2,1
	12,1
	100
	250
	>250

	Մկնդեղ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,42
	20
	50
	100
	>100

	Կադմիում, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,6
	1,6
	2,6
	4,6
	>4,6

	Կապար, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,9
	10,9
	25
	50
	>50

	Նիկել, ընդհանուր
	մկգ/լ
	2,9
	12,9
	50
	100
	>100

	Մոլիբդեն, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,97
	1,94
	3,88
	7,76
	>7,76

	Մանգան, ընդհանուր
	մկգ/լ
	26
	52
	104
	208
	>208

	Վանադիում, ընդհանուր
	մկգ/լ
	10,6
	21,2
	42,4
	84,8
	>84,8

	Կոբալտ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,67
	1,34
	2,68
	5,36
	>5,36

	Երկաթ, ընդհանուր
	մգ/լ
	0,78
	1,56
	0,5
	1
	>1

	Կալցիում
	մգ/լ
	26,7
	100
	200
	300
	>300

	Մագնեզիում
	մգ/լ
	8,4
	50
	100
	200
	>200

	Բարիում
	մկգ/լ
	35,6
	71,2
	142,4
	1000
	>1000

	Բերիլիում
	մկգ/լ
	0,04
	0,08
	0,16
	100
	>100

	Կալիում
	մգ/լ
	2,88
	5,76
	11,52
	23,04
	>23,04

	Նատրիում
	մգ/լ
	13,2
	26,4
	52,8
	105,6
	>105,6


	Լիթիում
	մկգ/լ
	8,6
	8,6
	 
	<2500
	>2500

	Բոր
	մկգ/լ
	180,2
	450
	700
	1000
	>1000

	Ալյումին
	մկգ/լ
	800
	1600
	3200
	5000
	>5000

	Սելեն, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,31
	20
	40
	80
	>80

	Մկնդեղ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,22
	0,44
	0,88
	1,76
	>1,76

	Անագ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,05
	0,1
	0,2
	0,4
	>0,4

	Քլորիդ իոն
	մգ/լ
	6,56
	13,12
	150
	200
	>200

	Սուլֆատ իոն
	մգ/լ
	7,3
	14,6
	150
	250
	>250

	Սիլիկատ իոն
	մգ/լ
	13,6
	27,2
	54,4
	108,8
	>108,8

	Ընդհանուր հանքայնացում
	մգ/լ
	160
	320
	1000
	1500
	>1500

	Էլեկտրահաղորդականություն
	µՍիմ/սմ
	245
	490
	1000
	1500
	>1500


Աղյուսակ 3.33. Մեծամորի գետավազանի գետերի ջրերի որակի նորմերը
	Որակի ցուցանիշներ
	Միավոր
	Դաս

	
	
	Գերազանց
	Լավ
	Միջին
	Անբավարար
	Վատ

	Լուծված թթվածին
	մգO2/լ
	>7
	>6
	>5
	>4
	<4

	ԹԿՊ5
	մգO2/l
	3
	5
	9
	18
	>18

	ԹՔՊ-Cr
	մգO2/l
	10
	25
	40
	80
	>80

	Ամոնիում իոն
	մգ N/լ
	0,080
	0,4
	1,2
	2,4
	> 2,4

	Նիտրիտ իոն
	մգ N/լ
	0,042
	0,06
	0,12
	0,3
	>0,3

	Նիտրատ իոն
	մգ N/լ
	1,720
	2,5
	5,6
	11,3
	>11,3

	Ֆոսֆատ իոն
	մգ/լ
	0,1
	0,1
	0,2
	0,4
	> 0,4

	Ընդհանուր ֆոսֆոր
	մգ լ
	0,174
	0,2
	0,4
	1
	>1

	Ընդհանուր անօրգանակ. ազոտ
	մգ N/լ
	2,271
	4
	8
	16
	>16

	Կախված մասնիկներ
	մգ/լ
	6,2
	7,5
	12,5
	25
	>25

	Ցինկ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	4,0
	100
	200
	500
	>500

	Պղինձ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	3,0
	23
	50
	100
	>100

	Քրոմ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	2,0
	12,0
	100
	250
	>250

	Մկնդեղ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	4,2
	20
	50
	100
	>100

	Կադմիում, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,01
	1,01
	2,01
	4,01
	>4,01

	Կապար, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,13
	10,13
	25
	50
	>50

	Նիկել, ընդհանուր
	մկգ/լ
	3,0
	13,0
	50
	100
	>100

	Մոլիբդեն, ընդհանուր
	մկգ/լ
	7
	14
	28
	56
	>56

	Մանգան, ընդհանուր
	մկգ/լ
	29
	58
	116
	232
	>232

	Վանադիում, ընդհանուր
	մկգ/լ
	27
	54
	108
	216
	>216

	Կոբալտ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,4
	0,8
	1,6
	3,2
	>3,2

	Երկաթ, ընդհանուր
	մգ/լ
	0,11
	0,22
	0,5
	1
	>1

	Կալցիում
	մգ/լ
	119,8
	100
	200
	300
	>300

	Մագնեզիում
	մգ/լ
	76,7
	50
	100
	200
	>200

	Բարիում
	մկգ/լ
	71
	142
	284
	1000
	>1000

	Բերիլիում
	մկգ/լ
	0,024
	0,048
	0,096
	100
	>100

	Կալիում
	մգ/լ
	8,31
	16,62
	33,24
	66,48
	>66,48

	Նատրիում
	մգ/լ
	112,89
	225,78
	451,56
	903,12
	>903,1

	Լիթիում
	մկգ/լ
	50
	50
	 
	<2500
	>2500

	Բոր
	մկգ/լ
	623
	450
	700
	1000
	>2000

	Ալյումին
	մկգ/լ
	50
	100
	200
	5000
	>5000 

	Սելեն, ընդհանուր
	մկգ/լ
	3,6
	20
	40
	80
	>80

	Մկնդեղ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	1,2
	2,4
	4,8
	9,6
	>9,6

	Անագ, ընդհանուր
	մկգ/լ
	0,08
	0,16
	0,32
	0,64
	>0,64

	Քլորիդ իոն
	մգ/լ
	146,0
	2920
	150
	200
	> 200

	Սուլֆատ իոն
	մգ/լ
	193,2
	3864
	150
	250
	> 250

	Սիլիկատ իոն
	մգ/լ
	15,0
	30
	60
	120
	>120

	Ընդհանուր հանքայնացում
	մգ/լ
	1037
	2074
	1000
	1500
	>1500

	Էլեկտրահաղորդականություն
	µՍիմ/սմ
	1595,2
	3190,4
	1000
	1500
	>1500


Դասակար​գումը հիմնվել է 2011-2013թթ. ցուցանիշների միջին տարեկան կոնցեն​տրա​ցիա​նե​րի մեծությունների վրա: 

Աղյուսակ 3.34. Ախուրյանի ՋԿՏ մակերևութային ջրերի քիմիական կարգավիճակի գնահատ​ման արդյունքներ
	Գետ
	Մոնիտորինգի կետի համար և տեղադիրք 
	Ջրի որակի դաս
	Ջրի որակի դասը պայ​մանա​վորող ցուցանիշ​ները
	Էական ճնշման պատճառը

	Ախուրյան
	31. Ամասիա գյուղից 0,5 կմ վերև 
	(II) լավ
	
	

	
	32. Ամասիա գյուղից 1 կմ ներքև
	(II) լավ
	
	 

	
	33. Գյումրի քաղաքից 0,8 կմ վերև 
	(II) լավ
	
	 

	
	34. Գյումրի քաղաքից 5 կմ վերև 
	(IV) ան-բավարար
	Սննդարար նյութեր
	Կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքեր 

	
	35. Երվանդաշատ գյուղի մոտ
	 (III) միջին
	Սննդարար նյութեր
	Կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքեր 

	Աշոցք
	36. Արտաշեն գյուղից 0,5 կմ վերև
	(II) լավ
	
	 

	
	37. Գետաբերան
	(III) միջին
	Մկնդեղ
	Հանքախորշերից հոսքեր

	Կարկաչուն
	38. Գետաբերան
	(V) վատ
	Սննդարար նյու​թեր, օր​գա​նա​կան միա​ցու​թյուն​ներ,
հան​քայնացում
	Կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքեր, շինանյութի արդյունահա-նում և վերամշակում 

	Մեծամոր
	40. Էջմիածին քաղաքից 10 կմ դեպի հարավ (քաղաքից վերև)
	(III) միջին
	Սննդարար նյութեր, օրգանական միացություններ
	Ճահճուտներ և լճակներ

	
	41. Էջմիածին քաղաքից 11 կմ դեպի հարավ-արևելք (քաղաքից ներքև)
	(IV) ան-բավարար
	Սննդարար նյութեր, օրգանական միացություններ
	Ճահճուտներ և լճակներ,
կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքեր 

	
	42. Ռանչպար գյուղից 0,5 կմ ներքև
	(IV) ան-բավարար
	Սննդարար նյութեր, օրգանական միացություններ
	Ճահճուտներ և լճակներ,
կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքեր 


Տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ, 2014 թ.:

ՀԴՈՒ-ի երկրորդ փուլի քիմիական մոնիտորինգի արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց մի համընդհանուր պատկեր, որը հաստատեց վերոնշյալ դատողությունները (տես՝ աղյուսակ 3.35):
Աղյուսակ 3.35. Քիմիական կարգավիճակի դասակարգում՝ հիմնված ՀԴՈՒ երկրորդ փուլի արդ​յունքների վրա 
	հ/հ
	Տեղանքի անվանումը
	Քիմիական կարգավիճակ
	հ/հ
	Տեղանքի անվանումը
	Քիմիական կարգավիճակ

	SW-01
	Եղնաջուր-Գառնառիճ
	Լավ
	SW-13
	Ախուրյան-Գյումրի ներքև
	Միջին

	SW-02
	Կարմիրջուր-Շաղիկ
	Լավ
	SW-14
	Արթիկջուր-Արթիկ
	Միջին

	SW-03
	Ձորագետ-Զորակերտ
	Լավ
	SW-15
	Կարկաչուն-Բենյամին
	Վատ

	SW-04
	Թավշուտ-Թավշուտ
	Միջին
	SW-18
	Մեծամոր-Գայ
	Միջին

	SW-06
	Լեռնաջուր-Լեռնագյուղ
	Միջին
	SW-20
	Մեծամոր-Ռանչպար
	Անբավարար

	SW-07
	Հարթաշեն-Հարթաշեն
	Լավ
	SW-21
	Սելավ-Մաստարա
	Լավ

	SW-08
	Ախուրյան-Կրասար
	Միջին
	SW-22
	Ախուրյան-Բերդաշեն
	Միջին

	SW-09
	Քեթի-Քեթի
	Լավ
	SW-23
	Աշոցք-Կրասար
	Միջին

	SW-10
	Ջաջուռ-Ջաջուռ
	Լավ
	SW-24
	Ախուրյան-Ամասիա
	Լավ

	SW-12
	Ախուրյան-Գյումրի վերև
	Միջին
	SW-25
	Ջրառատ-Կառնուտ
	Միջին


Աղբյուրը` «Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն» ծրագիր, 2014 թ.:

[image: image16.jpg]Nuydwbwpwbkp

Uunipjunth 94S
uwhuwiwghs

- Puwluuyptp

Qhwnwht guig
—— = Utqnuuyhlt hnupbp

- L&Ep, 1fwybibp nu gpunlpwplitp 3 / ¥ sw-

Lhihwlwui ‘

Yupquhdwlh quup
®  9hpuquig

Ly

Uhghtt

Ubpunfupup

Jun




Նկար 3.15.Մակերևութային ջրային ռեսուրսների դասակարգումն ըստ քիմիական կարգավիճակի (Տվյալների աղբյուրը` ՇՄՆՄԿ, 2014 թ. և ՄԳՇՄՊ ծրագրի ՀԴՈՒ-ներ, 2013 թ., 2014 թ.)

3) Հիդրոմորֆոլոգիական կարգավիճակի գնահատում 

Մարդածին ճնշումը բնութագրող փոփոխականների դասերի սահմանային արժեքները որո​շե​լու համար այդ արժեքները պետք է կորելացվեն գնահատված կենսաբանական կար​գա​վի​ճակի հետ (ֆիզիկաքիմիական չափանիշներն ու հիդրոմորֆոլոգիան պետք է աջակցեն կեն​սա​​​բա​նա​կան տարրերին (ՋՇԴ Հավելված 5): Համատեղ դաշտային ուսում​նա​սի​րու​թյան ժա​մա​նակ, ըստ պայմանավորվածության, օգտագործվել է ԵՄ «Անդրսահ​մա​նային գե​տե​րի կա​ռա​վար​​ման II փուլ` Քուռ-Արաքս գետավազան. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբե​ջան» ծրագ​րի շրջա​​նակ​ներում մշակ​ված դասակարգման սխեման: 

ՄԳՇՄՊ ծրագրի շրջանակներում հիդրոմորֆոլոգիական կարգավիճակի գնահատումը կա​​տար​վել է` հիմնվելով ուղեցուցային փաստաթղթի վրա և օգտագործելով ԵՄ Քուռի երկրորդ փու​​​լի ծրագրի շրջանակներում մշակված հիդրոմորֆոլոգիական գնահատման ձևանմուշն ու հիդ​​​րոմորֆոլոգիական տեղանքի ձևանմուշը: Տեղանքի ձևանմուշը ներառում է մի շարք պա​րա​​մետ​րեր, որոնք բնութագրում են գետը և դրա շրջակայքը: Դա նաև օգտագործվում է` բա​ցա​հայ​​տելու հետազոտության տեղանքը, և ներառում է բազմաթիվ հարակից պարա​մետ​րեր, ո​րոնք հնարավորություն են ընձեռում իրականացնելու տարբեր վերլուծություններ: Պա​րա​մետ​րե​րի մեծ մասը կարող են օգտագործվել` խմբավորելու միևնույն բնութագրերն ունեցող ջրա​հոս​քերը` այդպիսով հնարավորություն տալով համեմատելու համանման ջրահոսքերի հիդ​րո​մոր​ֆո​լոգիական ու կենսաբանական պարամետրերը: 
Տեղանքի ձևանմուշը բաղկացած է 5 առանձին մասերից` տեղանքի բացահայտում, հունի և տե​​​ղանքի պարամետրեր, գետափ և ողողահուն, ջրհավաք ավազանի բնութագրեր և հիդ​րո​լո​գիա​​կան պայմաններ: Առաջին պարամետրերն օգտագործվում են բացահայտելու տեղանքը և դրա հստակ տեղադիրքը ջրհավաքում: Պարամետրերից շատերը կարող են գնահատվել քար​տեզ​​​ներից, մնացածը պետք է գնահատվեն համապատասխան աղբյուրներից: Քարտեզների ա​ռան​ձին պարամետրեր ցանկալի է, որ ստացվեն համանման մասշտաբներ ունեցող քար​տեզ​նե​րից` ապահովելու համադրելի պարամետրերի գնահատումը: 
Տեղանքի բացահայտում 

	1.1. Գետի անունը


	1.2. Տեղանունը
	1.3. Հեռավորությու​նը գետաբերանից, կմ

	1.4. Տեղանքի/գետի համարը

	1.5. Գետային ավազան


	1.6. Համարը քարտեզում
	1.7. Գետի կարգը

	1.8 Աշխ. լայնություն

	1.9. Երկայնություն


	1.10. Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ


	1.11. Գետի լայնության տիպը (փոքր, միջին, մեծ)


	1.12. Գետի տիպը (ՋՇԴ տիպ)

	1.13. Սխեմա/նկար



	1.14. Հետազոտող


	1.15. Հետազոտողի պաշտոնը


	1.16. Հետազոտման ամսաթիվը

	1.17. Տեղանքի վրա ազդող գետի օգտագործումը (նշել «X»-ով)

Տրանսպորտ ( Ջրառ (  Էներգիայի արտադրություն (
Կեղտաջուր ( Ռեկրեացիոն օգտագործում ( Չի օգտագործվում (



Հունի և տեղանքի պարամետրերը 

	2.1. Ջրհավաքի տարածքը (կմ2)


	2.2. Հեռավորությունը աղբյուրից (կմ)
	2.3. Գետի միջին թեքությունը տեղանքում (‰)

	2.4. Հունի հատածքը


	Բնական (
	[image: image17.png]



	Կայունացրած (
	[image: image18.png]




	Կիսաբնական (
	[image: image19.png]



	Գետափի կայունացում (
	[image: image20.png]




	Ջրանցք (
	[image: image21.png]



	Արհեստական կրկնակի պրոֆիլ (
	[image: image22.png]




	2.5. Ափի կայունացում (նշել կայունացումը «X»-ով)

Վերափոխված ( Գլաքարային/գետաքարային ( Պողպատե (
Փայտե ( Աղյուսե ( Բետոն (


	2.6. Հատածքի չափերը
Փաստացի թաց մասի լայնությունը ( մ Հունի լցման գնահատվող լայնությունը ( մ



	2.7. Խորությունը / խորության փոփոխությունը

	Ցածր [image: image23.png]



	Միջին [image: image24.png]



	Բարձր [image: image25.png]




	2.8. Մակրոֆիտների ծածկույթը. Չկա ( Սաղր ( Միջին ( Խիտ (

	2.9. Հունի տեսքը

	Միահուն (
	Բազմահուն (

	Ուղիղ (
	[image: image26.png]



	Սինուսոիդ (
	[image: image27.png]




	Խոտորվող (
	[image: image28.png]



	Հյուսվող (
	[image: image29.png]




	2.10. Գետի հովտի տեսքը

	Կիրճ (
	[image: image30.png]



	V-ատիպ հովիտ (
	[image: image31.png]




	Նեղ U-ատիպ (<500 մ լայնություն) (
	[image: image32.png]



	Լայն U-ատիպ (>500 մ լայնություն) (
	[image: image33.png]




	Ընկալելի գետահովիտ չկա (
	[image: image34.png]



	Ասիմետրիկ (
	[image: image35.png]




	2.11. Միգրացիոն արգելքների առկայություն

	Արդյո՞ք միգրացիայի արգելքը
	Բնական է [ ]
	Արհեստական է [ ]

	Միգրացիոն արգելքների առկայություն, որոնք պոտենցիալ ազդեցություն կարող են ունենալ տեղանքի կենսաբանական պայմանների վրա

	Այո, ներքևի մասում [ ]
	Այո, վերևի մասում [ ]
	Ոչ [ ]

	Արգելքի բարձրությունը <0.3մ [ ]
	0.3–1մ [ ]
	>1մ [ ]

	Հեռավորությունը մինչև արգելքը
	Ներքև [ ] կմ
	Վերև [ ] կմ

	Միգրացիան խթանող արհեստական կառույցների առկայություն (նշել առկայությունը «X»-ով)

	Միգրացիայի կառույց չկա (
	
	Ձկան սանդուղք (

	Միգրացիոն անցուղի-մասնակի թեք հարթություն (
	
	Միգրացիոն անցուղի – ամբողջական թեք հարթություն (


Գետափը և ողողահունը 

Գետափի ոչ բնական բուսածածկի կառուցվածքը (մոտակա 5% ճշտությամբ)

	Տեղական ծառերի շարք
	
	
	Մեկուսացած տեղական ծառեր
	
	

	Բարձր թփեր
	
	
	Մեկուսացած ինվազիոն ծառեր
	
	

	Ինվազիոն ծառերի շարք
	
	
	Պլանտացիա
	
	

	Խոտ
	
	
	Մշակաբույսերի դաշտ
	
	

	Քայքայում էռոզիայից
	
	
	Արհեստական կառույցներ
	
	


Հողօգտագործումը ողողահունում (մոտակա 5% ճշտությամբ)

	Շինություններ (տներ, քաղաքներ, ճանապարհներ)
	
	
	Բնական կամ կիսաբնական բաց հողատարածք
	
	

	Գյուղատնտեսություն
	
	
	Քաղցրահամ ջրեր (լճեր և այլն)
	
	

	Բնական անտառ
	
	
	Գերխոնավ տարածքներ
	
	

	Պլանտացիա
	
	
	
	
	


Ջրհավաք 

	4.1. Պինդ ապարների երկրաբանություն (նշել բոլոր առկա տիպերը «X» նշանով: Օգտագործեք «Գ» տառը գերիշխող երկրաբանության համար) 
	4.2. Հողի տիպեր (նշել բոլոր առկա տիպերը «X» նշանով: Օգտագործեք «Գ» տառը գերիշխող երկրաբանության համար) 

	Բյուրեղային
	
	
	Ավազ
	
	

	Կարբոնատային
	
	
	Մաքուր ավազ
	
	

	Ֆլիշային
	
	
	Կավային ավազ
	
	

	Նեոհրաբխային
	
	
	Ավազային կավ
	
	

	Ոչ կապակցված` պելիտային
	
	
	Կավ
	
	

	Ոչ կապակցված` ավազային
	
	
	Ծանր կավ
	
	

	
	
	
	Օրգանական
	
	

	
	
	
	Հատուկ
	
	


	4.3. Հողօգտագործում (նշել բոլոր առկա տիպերը «X» նշանով: Օգտագործեք «Գ» տառը գերիշխող երկրաբանության համար)
	4.4. Ռելիեֆ

	Շինություններ, քաղաքներ և այլն
	
	
	Ջրհավաքի ամենաբարձր կետը
	
	մ ծովի մակարդակից

	Գյուղատնտեսություն
	
	
	Դիտակետի բարձրությունը
	
	մ ծովի մակարդակից

	Անտառ
	
	
	Տարբերություն
	
	մ

	Պլանտացիա
	
	
	
	
	

	Բնական կամ կիսաբնական բաց հողատարածք
	
	
	
	
	

	Գերխոնավ տարածքներ
	
	
	
	
	

	Քաղցրահամ ջրեր
	
	
	
	
	


Հիդրոլոգիական պայմաններ 

	5.1. Միջին տարեկան երկարաժամկետ ծախսը (մ3 վրկ.-1)

	

	5.2. Հիդրոլոգիական ռեժիմի փոփոխությունները

	Ազդեցությունը ստորերկրյա ջրերի ջրառից
	Ազդեցությունը մակերևութային ջրառից

	Ազդեցություն չկա/ չնչին ազդեցություն [ ]
	Միջին ազ​դեցություն [ ]
	Մեծ ազդեցություն [ ]
	Ազդեցություն չկա/ չնչին ազդեցություն [ ]
	Միջին ազ​դե​ցություն [ ]
	Մեծ ազդեցություն [ ]


Հիդրոմորֆոլոգիական համընդհանուր կարգավիճակը գնահատվում է` օգտագործելով 1-5 միա​​​վոր​ները` ըստ Դանուբի գետավազանի համար կիրառված սանդղակի (Սլովակիայի Հան​րա​​պե​տու​թյուն):  
Մորֆոլոգիական բնութագիր
Գետի անվանումը. ___________ Տեղանքի անունը. ________________ Ամսաթիվ. ____________ Հետազոտող. ____________________ 

	Կատեգորիա
	Պարամետր
	ՀԵՄ1
	ՀԵՄ2
	ՀԵՄ3
	ՀԵՄ4
	ՀԵՄ5
	ՀՄ միավոր

	
	
	Ձախ
	Աջ
	Ձախ
	Աջ
	Ձախ
	Աջ
	Ձախ
	Աջ
	Ձախ
	Աջ
	

	1. Գետ
	1.1. Գետի կորություն
	

	
	1.2. Գետի տիպ
	

	
	1.3. Գետի հունի կարճացում
	

	
	Գետի ձևաբանության միավոր, ԳՁՄ. (1.1+1.2+1.3)/3
	


	2. Գետի հոսք
	2.1. Հոսքի տարրերը1)
	ԾԾ/ԿԶ/ԱԾ/ՍՔ/ԱՊ/ՀԳ
	ԾԾ/ԿԶ/ԱԾ/ՍՔ/ԱՊ/ՀԳ
	ԾԾ/ԿԶ/ԱԾ/ՍՔ/ԱՊ/ՀԳ
	ԾԾ/ԿԶ/ԱԾ/ՍՔ/ԱՊ/ՀԳ
	ԾԾ/ԿԶ/ԱԾ/ՍՔ/ԱՊ/ՀԳ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Սուբստրատ2)
	ԿԱ/ԳԼ/ԳՔ/ԽՔ/ԱՎ/ԿՄ
	ԿԱ/ԳԼ/ԳՔ/ԽՔ/ԱՎ/ԿՄ
	ԿԱ/ԳԼ/ԳՔ/ԽՔ/ԱՎ/ԿՄ
	ԿԱ/ԳԼ/ԳՔ/ԽՔ/ԱՎ/ԿՄ
	ԿԱ/ԳԼ/ԳՔ/ԽՔ/ԱՎ/ԿՄ
	

	
	
	ՑԽ/ԿՎ/ՏՖ
	
	ՑԽ/ԿՎ/ՏՖ
	
	ՑԽ/ԿՎ/ՏՖ
	
	ՑԽ/ԿՎ/ՏՖ
	
	ՑԽ/ԿՎ/ՏՖ
	
	

	
	2.3. Լայնության փոփոխությունը3)
	Լայն.
	Նեղ.
	Լայն.
	Նեղ.
	Լայն.
	Նեղ.
	Լայն.
	Նեղ.
	Լայն.
	Նեղ.
	

	
	2.4. Հոսքի տիպերը4)
	ԱԱ/ԶՎ/ՔԱ/ՋԿԱ/ՉԿԱ/ԱԾ/ԲՁ
	ԱԱ/ԶՎ/ՔԱ/ՋԿԱ/ՉԿԱ/ԱԾ/ԲՁ
	ԱԱ/ԶՎ/ՔԱ/ՋԿԱ/ՉԿԱ/ԱԾ/ԲՁ
	ԱԱ/ԶՎ/ՔԱ/ՋԿԱ/ՉԿԱ/ԱԾ/ԲՁ
	ԱԱ/ԶՎ/ՔԱ/ՋԿԱ/ՉԿԱ/ԱԾ/ԲՁ
	

	
	
	ՀԴ/ՆՀՉ
	
	ՀԴ/ՆՀՉ
	
	ՀԴ/ՆՀՉ
	
	ՀԴ/ՆՀՉ
	
	ՀԴ/ՆՀՉ
	
	

	
	2.5. Խոշոր փայտե մնացորդներ5)
	Քանակը.
	Քանակը.
	Քանակը.
	Քանակը.
	Քանակը.
	

	
	2.6. Արհեստական հունի բնութագիրը
	
	
	
	
	
	

	
	Հոսքի բնութագրի միավոր, ՀԲՄ. (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)/6
	

	3. Գետափ
	3.1. Գետափի բու​սականու​թյունը
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. Գետափի կայունացումը
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3. Գետափի պրոֆիլը
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Գետափի միավորը` ԳՄ. (3.1+3.2+3.3)/3
	

	4. Ողողահուն
	4.1. Ողողվող տարածք (ողողատ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2. Բնական բու​սականութ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ողողահունի միավոր` ՈՄ. (4.1+4.2)/2
	

	Հիդրոմորֆոլոգիական որակի միավոր. (ԳՁՄ+ՀԲՄ+ԳՄ+ՈՄ)/4
	


1) ԾԾ – ծանծաղուտներ, ԿԶ – կղզյակներ, ԱԾ – ալեծփեր, ՍՔ – սահանքներ, ԱՊ – ապարներ, ՀԳ – հաջորդական գետափոսեր: 
2) ԿԱ – կարծր ապար, ԳԼ – գլաքար, ԳՔ – գետաքար, ԽՔ – խճաքար, ԱՎ – ավազ, ԿՄ – կոշտ մնացուկներ, ՑԽ - ցեխ, ԿՎ – կավ, ՏՖ – տորֆ:
3) Չափել յուրաքանչյուր ՀԵՄ-ում ամենալայն և ամենանեղ հատվածները: Հաշվարկել լայնության փոփոխությունը համընդհանուր ամենալայն և ամենանեղ հատվածների համար: 
4) ԱԱ – ազատ անկում, ԶՎ – զառիվայր, ՔԱ – քաոսային, ՋԿԱ – ջարդվող կանգուն ալիքներ, ՉՋԱ – չջարդվող կանգուն ալիքներ, ԱԾ – ալեծալք, ԲՁ – բարձրացող, ՀԴ – հանդարտ, ՆՀՉ – նկատելի հոսք չկա: 

5) Հաշվել փայտե խոշոր մնացորդների քանակը բոլոր ՀԵՄ-երում և ստանալ համապատասխան թիվը ողջ ՀՄ-ում մեկ քառակուսի կիլոմետրի հաշվով:
Հիդրոլոգիական բնութագիր
Գետի անվանումը. ___________ Տեղանքի անունը. ________________ 

Ամսաթիվ. ____________ Հետազոտող. ____________________ 

	Կատեգորիա
	Պարամետր
	ՀՄ միավորը

	5. Հիդրոլո​գիական ռեժիմ 
	5.1. Միջին հոսք
	

	
	5.2. Սակավաջուր հոսք
	

	
	5.3. Ջրի մակարդակի փոփոխությունը
	

	
	5.4. Հոսքի հաճախակի փոփոխությունները
	

	
	Հիդրոլոգիական ռեժիմի միավորը. ՀՌՄ = (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)/4
	


ՀԻԴՐՈՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՐԱԿԻ ԴԱՍ 

	Որակի դասը ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի
	Վերջնական միավոր
	Գույն

	1
	Գերազանց
	1,0-1,7
	Կապույտ

	2
	Լավ
	1,8-2,5
	Կանաչ

	3
	Միջին
	2,6-3,4
	Դեղին

	4
	Վատ
	3,5-4,2
	Նարնջագույն

	5
	Շատ վատ
	4,3-5,0
	Կարմիր


2013-2016 թթ. ընթացքում ՄԳՇՄՊ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են չորս հա​մա​տեղ դաշ​​տային ուսումնասիրություններ: Հիդրոմորֆոլոգիական գնահատումն իրականացվել է, ընդ​​​​​​​հանուր առմամբ, Ախուրյանի ՋԿՏ-ի 25 կետում: Ստորև բերվող աղյուսակ 3.36-ը և քար​տեզ​​նե​րը ցույց են տալիս գնահատման արդյունքները` հիմնվելով վերոնշյալ սահմանային արժեքների վրա:

Աղյուսակ 3.36. Հիդրոմորֆոլոգիական կարգավիճակի դասակարգումը` հիմնված առաձին և երկրորդ համատեղ դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունքների վրա

	հ/հ
	Տեղանքի անվանումը
	ՋՄ տիպը
	ՀՄ միավորը/կարգավիճակը

	SW-01
	Եղնաջուր-Գառնառիճ
	1
	1,1

	SW-02
	Կարմիրջուր-Շաղիկ
	1
	1,2

	SW-03
	Ձորագետ-Զորակերտ
	1
	1,3

	SW-04
	Թավշուտ-Թավշուտ
	1
	2,1

	SW-05
	Ծաղկաշեն-Սարագյուղ
	1
	1,2

	SW-06
	Լեռնաջուր-Լեռնագյուղ
	1
	1,2

	SW-07
	Հարթաշեն-Հարթաշեն
	1
	1,2

	SW-08
	Ախուրյան-Կրասար
	2
	2,2

	SW-09
	Քեթի-Քեթի
	1
	1,8

	SW-10
	Ջաջուռ-Ջաջուռ
	1
	1,2

	SW-11
	Հայկավան-Ողջի
	1
	3.0

	SW-12
	Ախուրյան-Գյումրի վերև
	2
	2,6

	SW-13
	Ախուրյան-Գյումրի ներքև
	2
	3,5

	SW-14
	Արթիկջուր-Արթիկ
	1
	1,2

	SW-15
	Կարկաչուն-Բենյամին
	2
	3,7

	SW-16
	Սառնաղբյուր-Սառնաղբյուր
	1
	2,3

	SW-17
	Մանթաշ-Մեծ Մանթաշ
	1
	2,5

	SW-18
	Մեծամոր-Գայ
	3
	4,3

	SW-19
	Մեծամոր-Մեծամոր
	3
	2,5

	SW-20
	Մեծամոր-Ռանչպար
	3
	2,5

	SW-21
	Սելավ-Մաստարա
	1
	1,2

	SW-22
	Ախուրյան-Բերդաշեն
	1
	3,6

	SW-23
	Աշոցք-Կրասար
	1
	1,4

	SW-24
	Ախուրյան-Ամասիա
	1
	3,2

	SW-25
	Ջրառատ-Կառնուտ
	1
	3,5


Աղբյուրը` «Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն» ծրագիր, 2016 թ.:

[image: image36.jpg]Nuydwbwpwbbp

E Ulumpjuih 2Us
uwhuwiwghs

- Puwljunfuypkp

Qtunwghl gulig

— — Utiqnlujhl hnuptp

- L&k, | &wlukp nt gpudpuplikp

Zhnpmunp$ninghwljutb

Yupquih&whh puiup
®  9kpuquig

L]

Uhghta
Ulipwupup

Ulumpyubh |
opup.

Jwn

o 5 10 20
- U




Նկար 3.16. Մակերևութային ջրային ռեսուրսների դասակարգումը ըստ հիդ​րո​մոր​ֆո​լո​գիա​կան կար​​գավիճակի` ըստ ՀԴՈՒ-ների արդյունքների (Տվյալ​նե​րի աղբյուրը` ՄԳՇՄՊ ծրագրի համատեղ դաշտային ուսումնասիրություն, 2013 թ., 2014 թ., 2015թ., 2016թ.)

9. Հիմնական ճնշումները և ջրերի կառավարման հիմնական խնդիրները 

1) Ախուրյանի ՋԿՏ-ում բացահայտված ջրային ռեսուրսների կառավարման հիմնական խնդիրները 

Ստորև բերվող աղյուսակներ 3.37-ում և 3.38-ում ամփոփ ներկայացվում են Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրային ռե​սուրս​ների վրա գործադրվող էական մարդածին ճնշումները:
Աղյուսակ 3.37. Ախուրյանի գետավազանի ջրային ռեսուրսների վրա գործադրվող էական մար​դա​ծին ճնշումների ամփոփ ներկայացում
	Ճնշման տիպը
	Ջրային ռեսուրս
	Մեկնաբանություն

	Կենցաղային կեղտաջրեր
	Ախուրյան գետ` Գյումրի քաղաքից ներքև ընկած հատված 

Կարկաչուն գետ

 
	Կենցաղային կեղտաջրերի հեռացումը պատշաճորեն չի իրականացվում, որի հետևանքով անձրևաջրերի հետ միասին գետ են թափվում օրգանական և անօրգանական ծագում ունեցող վնասակար նյութեր: Սա էական ազդեցություն է գործում Ախուրյան գետի` Գյումրի քաղաքից ներքև ընկած հատվածում և Կարկաչուն գետի ջրերի որակի վրա: Արդյունքում գետերի ջրերում մեծանում են ԹԿՊ5-ի, ֆոսֆորի, ընդհանուր ազոտի և կախված մասնիկների կոնցենտրացիաները: 

	Կեղտաջրեր սննդի արդյունաբերությու​նից 
	Ախուրյան գետ` Գյումրի քաղաքից ներքև ընկած հատված 

Կարկաչուն գետ
	Սննդի արդյունաբերությունից թափոնաջրերը կոյուղու միջոցով հեռացվում են գետեր և էական ճնշում գործադրում ջրի որակի վրա: Գյումրի քաղաքից ներքև ընկած հատվածում Ախուրյան և Կարկաչուն գետերի ջրերում մեծանում են ազոտի և ֆոսֆորի օրգանական ու անօրգանական միացությունների պարունակությունները: 

	Հանքարդյունաբե​րու​թյունից և այլ արդյու​նաբերական կեղտաջրեր 
	Աշոցք գետ` Աշոցք բնակավայրից մինչև գետաբերան 
Կարկաչուն գետ
	Ախուրյան գետի Աշոցք վտակի ստորին հոսանքում երկաթի և մոլիբդենի հանքանյութի չօգտագործված հան​քե​րի բաց հանքախորշերից անձրևային ջրերից առաջա​​ցած հոսքերում բարձր են մկնդեղի, տիտանի, մանգանի, նիկելի, երկաթի, քրոմի, բրոմի կոնցենտրացիաները:

Շինանյութերի արդյունահանման և մշակման հետևանքով Կարկաչուն գետի ջրերում մեծանում են նատրիումի, մագնեզիումի, կալիումի, կալցիումի, բրոմի, մանգանի, ստրոնցիումի, մոլիբդենի, ստիբիումի, սուլֆատ և քլորիդ իոնների կոնցենտրացիաները և հանքայնացման արժեք​ները: Հետևաբար Կարկաչուն գետի ջրի որակը համապա​տաս​խանում է «վատ» դասին ըստ նատրիումի և մոլիբ​դենի, իսկ ըստ մանգանի, մկնդեղի ու հանքայնացման` «միջին» դասին:

	Ջրառ էներգետիկական նպատակով 
	Ախուրյան գետ` Ամասիա քաղաքից վերև ընկած հատված 
Ախուրյան գետ` Կապ​սի ջրամբարից ներքև ընկած հատված 
	Փոքր ՀԷԿ-երի շահագործման հետևանքով չի ապահովվում էկոլոգիական թողքը: 


	Անասնապահություն 
	Ախուրյան գետ` Գյում​րի քաղաքից ներքև ընկած հատված 

Ախուրյան գետ` Ա​խուր​յանի ջրամբարից ներքև ընկած հատված 

Կարկաչուն գետ
	Անասնապահությունը Ախուրյանի գետավազանում հանգեցնում է ազոտի և ֆոսֆորի, օրգանական միացությունների պարունակությունների որոշակի մեծացման, մասնավորապես` Ախուրյան և Կարկաչուն գետերի ջրերում: 


	Հիդրոմորֆոլոգիա-կան փոփոխություն
	Ախուրյան գետ` Արփի լիճ ջրամբարից ներքև ընկած հատված 
	Ախուրյան գետի մոտ 11 կմ երկարությամբ հատվածի (Բերդաշեն և Սեպասար համայնքների միջև) հունն ուղղորդվում է հողային ջրանցքով: 


Աղյուսակ 3.38. Մեծամորի գետավազանի ջրային ռեսուրսների վրա գործադրվող էական մար​​դածին ճնշումների ամփոփ ներկայացում
	Ճնշման տիպը
	Ջրային ռեսուրս
	Մեկնաբանություն

	Կենցաղային կեղտաջրեր


	Մեծամոր գետի միջին և ստորին հատվածներ
	Կենցաղային կեղտաջրերի հեռացումը պատշաճորեն չի իրականացվում, ինչը էական ազդեցություն ունի Մե​ծա​մոր գետի` Մեծամոր և Արմավիր քաղաքներից ներքև ընկնող հատվածների ջրերի որակի վրա: Դրա հետևան​քով գետի ջրերում մեծանում են ԹԿՊ5-ի, ֆոս​ֆորի, ընդհանուր ազոտի և կախված մասնիկների կոնցենտրացիաները: 

	Կեղտաջրեր սննդի արդյունաբերությու​նից 

	Մեծամոր գետի միջին և ստորին հատվածներ
	Սննդի արդյունաբերությունից թափոնաջրերը կոյուղու միջոցով հեռացվում են Մեծամոր գետ` էական ճնշում գործադրելով ջրի որակի վրա: Արմավիր, Թալին և Մեծամոր քաղաքներից ներքև գետի ջրերում մեծանում են ազոտի և ֆոսֆորի օրգանական և անօրգանական միացությունների պարունակությունները:


	Ձկնարտադրություն
	Մեծամոր գետի միջին և ստորին հատվածներ

Արարատյան արտեզյան ավազանի հյուսիսարևմտյան մաս
	Ձկնարտադրության նպատակով ջրառը զգալի ճնշում է գոր​ծադրում Մեծամորի գետավազանի հարավ-արևել​յան մասի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների, ինչպես նաև Մեծամոր գետի հոսքի վրա:

	Անասնապահություն 
	Մեծամոր գետի Սե​լավ-Մաստարա վտակ

Մեծամոր գետի ստորին հատված 
	Անասնապահությունը հիմնականում զարգացած է Մե​ծա​մորի գետավազանի Թալինի և Բաղրամյանի տա​րա​ծաշրջաններում: Այն հանգեցնում է ազոտի, ֆոս​ֆորի և օրգանական միացությունների պա​րու​նա​կու​թյուն​ների մեծացմանը գետերի ջրերում: 

	Հիդրոմորֆոլոգիա-կան փոփոխություն
	Մեծամոր գետի ստորին հատված 

	Առաջին ՀԴՈՒ-ի արդյունքների համաձայն՝ Մեծամոր գետի ստորին հատվածում (Գայ բնակավայրի շրջա​կայ​քում) էական հիդրոմորֆոլոգիական փո​փո​խու​թյուն​ներ են տեղի ունեցել: 


2) Ախուրյանի ՋԿՏ-ում բացահայտված տվյալների հիմնական բացերը 

Ճնշում-ազդեցություն վերլուծության հաշվետվության մշակման ընթացքում հայտնաբերվել են մի շարք հիմնական տվյալների բացեր: Եթե ​​այդ տվյալները հասանելի լինեին, զգալիորեն կփոխ​վեր որոշ ճնշումների բնույթի և ազդեցության վերաբերյալ փորձագիտական դատո​ղու​թյուն​​ների ձևն ու ուղղվածությունը և դա մեծապես կաջակցեր մշակելու վտանգված ջրա​յին մար​մինների խնդիրների լուծման ծախսաարդյունավետ գործողությունների ծրագիր:
Ջրավազանի էկոլոգիայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, հատկապես ջրի էկոլոգիայի մա​​սով, շատ սակավ է: Սա վերաբերվում է ոչ միայն Ախուրյանի ՋԿՏ-ին, այլև ողջ Հա​յաս​տա​նին: Կենսաբանական մոնիտորինգ չի իրականացվում, ինչը, բնականաբար, անհնար է դարձ​նում էկոլոգիական նվազագույն հոսքի պահանջների սահմանումը և հետևաբար գնահատումը, թե արդյոք այդ պահանջները խախտվել են մարդու գործունեության հետևանքով, թե ոչ:
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում հողօգտագործմանն առնչվող տվյալները սակավ են և չհա​մա​կարգ​ված: Որոշ տվյալներ կան համայնքներում (տվյալների պարամետրերը մեծապես տարբերվում են համայնքների միջև), մինչդեռ տվյալների մյուս մասը գտնվում է մարզպետարաններում: Նույ​​նիսկ շատ կարևոր ոլորտների համար, ինչպիսին է` գյուղատնտե​սական մշակաբույսերի ար​տադրության մեջ պարարտանյութերի կիրառումը, մասնակի տվյալներ հասանելի չեն: Շատ մո​տավոր փորձագի​տական գնահատման մեթոդ է կիրառվել օգտագործված պարար​տա​նյու​թե​րի ծավալի հաշվարկ​ման և հետևաբար ՋԿՏ ջրային ռեսուրսների վրա բուսաբուծության ազ​դե​ցության գնահատման համար:
Որպես իրավակիրարկման գործառույթ, ձկնաբուծական տնտեսությունների կեղտաջրերը ևս պետք է վերահսկվեն` օրգանական միացությունների բացահայտման նպատակով:
Ինչ վերաբերում է հիդրոմորֆոլոգիական մոնիտորինգին, այստեղ օգտագործվել են Հա​մա​​​տեղ դաշտային երկու ուսումնասիրությունների արդյունքներր: ՀԴՈՒ-ներն իրականացվել են 2013 թ. հունիսին և 2014թ. հուլիսին` Ախուրյանի ՋՏԿ-ի նմուշառման 25 կետերում: ՀԴՈՒ-նե​​րի արդյունքները հիմք են ծառայել էական մարդածին ճնշումների վերաբերյալ փոր​ձա​գի​տա​​​​կան եզրակացությունների համար, և տրվել է ջրային մարմինների դասակարգումն ըստ կեն​​​​սաբանական և հիդրոմորֆոլոգիական կարգավիճակի:
Հիդրոմորֆոլոգիական և քիմիական տարրերի մոնիտորինգը պետք է սերտորեն հա​մա​կարգ​​վի, քանի որ ջրի որակի դիտակետերում գետային հոսքի տվյալների ստացումը խիստ կարևոր է համապատասխան վերլուծությունների համար, ինչպես օրինակ՝ աղտոտիչների տե​ղա​​փոխման վերաբերյալ վերլուծությունը:

ԳԼՈՒԽ IV. ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատումը կլիմայի փոփոխության համատեքստում  հան​դիսանում է ՀՀ կառավարության 2011 թ. փետրվարի 3-ի նիստի թիվ 4 «Ջրավազանային կա​ռավարման մոդելային պլանի բովանդակությունը հաս​տա​տե​​լու մասին» արձանագրային որոշ​ման պահանջներից մեկը։ Կառավարման պլանի նախագծի սույն գլուխը մշակվել է այդ պա​հանջին համապատասխան և նպատակաուղղված է որոշում կայացնողներին ներկայացնե​Ա​խուրյանի ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության երկարաժամկետ ազ​դե​ցու​թ​​յունները։ Այդ նպատակով, նախ և առաջ վերլուծվել են Ախուրյանի ջրավազանի հիդ​րո​լո​գիա​կան և կլիմայական բնութագրերը և վերհանվել 1950-1960թթ-ից ի վեր գետային հոսքի փո​փոխման միտումները։ Ապա կատարվել է գետային հոսքի արժեքների կանխատեսում՝ հաշ​վի առնելով օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների կանխատեսվող փո​փո​խու​թյուն​նե​րը։
10. Հիդրոլոգիական բնութագրեր

Ախուրյան գետը Արաքսի ամենախոշոր վտակն է, որի ջրահավաք ավազանի մակերեսը 9700 կմ2 է: Վերին հոսանքում գետը գտնվում է ՀՀ տարածքում, որի ավազանի մակերեսը մինչև Հայ​​կա​ձոր ջրաչափական դիտակետը 2130 կմ2 է: Թուրքական կողմում Ախուրյանի ա​վա​զա​նի մա​​կե​րե​սը մինչև նշված ջրաչափական դիտակետը շուրջ 6000 կմ2 է: Միջին հոսանքում Ա​​խուր​յա​նը ծա​ռա​յում է որպես պետական սահման Հայաստանի և Թուրքիայի միջև: Թուր​քա​կան կող​մից Ա​խուր​յան գետն են թափվում Կարս, Կարախան և Չորլու գետերը: Ախուրյանի ա​մե​​նա​մեծ վտակը Կարս գետն է, որի ջրահավաք ավազանի մակերեսը 5020 կմ2 է: 

Հայկաձոր դիտակետից անմիջապես վերև կառուցվել և 1981 թ. շահագործման է հանձնվել Հա​յաս​​տանի ամենամեծ` Ախուրյանի ջրամբարը: Ախուրյանի ավազանում տարբեր ժա​մա​նակ​նե​​րում կառուցվել են մի շարք ջրամբարներ, որտեղ կուտակվում են գարնանային վարա​րում​նե​րի ժա​մանակ տեղի ունեցող գետային հոսքերը, հետևաբար հիդրոլոգիական դիտակետե​րում չափ​վող հոսքը ոչ թե բնական, այլ, այսպես կոչված, կարգավորված կամ խախտ​ված հոսք է: 

Գետավազանի ամենախոշոր ջրամբարներն են Ախուրյանը` 525 մլն մ3, և Արփի լիճը` 105 մլն մ3 ծա​վալներով, իսկ մնացած ջրամբարների ընդհանուր ծավալը կազմում է նշված երկու ջրամ​​բար​ների գումարային ծավալի 8%-ից էլ պակաս մասը: Ջրամբարների կառուցման հետ​ևանքով խախտ​վել է ոչ միայն գետերի բնական, այլ նաև հոսքի ներտարեկան բաշխ​վա​ծու​թյու​նը: Ամե​նա​շա​տը խախտվել է Ախուրյան-Հայկաձոր դիտակետի հոսքը և նրա ներտարեկան բաշխ​​վա​ծու​թյու​նը: Ախուրյանի ջրամբարից մի փոքր վերև գործում է Ախուրիկ ջրաչափական դի​տակետը, ո​րի ջրահավաք ավազանի մակերեսը կազմում է Ախուրյան գետի ընդհանուր ջրհավաք ա​վա​զա​նի մակերեսի մոտ 13%-ը (1060 կմ2): Ախուրիկ ջրաչափական դիտակետի բնա​կան հոսքը հա​մե​մատաբար քիչ է խախտված, ինչի հետևանքով հնարավոր եղավ կորելյացիոն կապեր հաս​տա​տել Ախուրիկ և Հայկաձոր ջրաչափական դիտակետերի ջրի հոսքերի՝ 1953-1980թթ. (այսինքն մինչև Ախուրյանի ջրամբարի շահագործման տարին) ամսական և տարեկան մեծությունների միջև, որոնք բավականին հուսալի կապեր են: Ստացված հավասարումների օգնությամբ վե​րա​կանգնվել են Ախուրյան-Հայկաձոր դիտակետի ամսական և տարեկան հոսքերի մեծությունները 1981-2013թթ. համար: Գետավազանում ջրային ռեսուրսների հետազոտությունների համար օգ​տա​գործվում են նաև Ախուրյան-Հայկաձոր դիտակետի հոսքի՝ 1953-1980թթ. չխախտված և 1981-2013 թթ. վերականգնված տվյալ​ները, Ախուրյան-Ախուրիկ դիտակետի հոսքի տվյալները, ինչ​պես նաև Կարկաչուն-Ղա​րիբ​ջանյան դիտակետի հոսքի ամսական և տարեկան մեծությունները:

Նշված երկու դիտակետերի գետային հոսքերի միջև հունվար-հունիս ամիսների համար գո​​յու​​թյուն ունեն բավականին սերտ կորելյացիոն կապեր, որոնց գործակիցների մե​ծու​թյուն​նե​րը տա​տան​վում են 0.62-0.90-ի միջև: Մնացած ամիսներին, այսինքն` հուլիս-դեկտեմբեր, նշված դիտակետերի գետային հոսքերի միջև կապը համարյա բացակայում է: Դա բա​ցա​տրվում է այն հանգամանքով, որ մինչև հունիսի վերջը Ախուրիկ դիտակետից վերև գտնվող բո​լոր ջրամբարներում տեղի է ունենում գետային հոսքերի կուտակում, այսինքն` Արփի լճի, Կառ​նու​տի և Թավշուտի ջրամբարների ջրահավաք ավազաններից դեպի Ախուրյան գետ հոսքը դա​​​դարում է, հետևաբար նշված ջրամբարներից ներքև ձևավորված և Ախուրիկ դիտակետում չափ​​​ված գետային հոսքը գրեթե չխախտված հոսք է, իսկ սկսած հու​լիս ամսից` ջրամբարները բաց​վում են, հետևաբար բնական հոսքը խախտվում է: Ինչ վե​րա​բե​րում է Ախուրիկ և Հայ​կա​ձոր դիտակետերի տարեկան հոսքերի միջև կորելյացիոն կապին, ապա պետք է նշել, որ դրա գոր​ծակցի մեծությունը մոտ 0,8 է: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս վե​րականգնել Հայկաձոր դիտակետի տարեկան հոսքը Ախուրյանի ջրամբարի շահագործումից հե​տո, այսինքն՝ 1981 թ.-ից մինչև 2013 թ. գետի տարեկան հոսքի մեծությունները: Ախուրյան-Հայ​կա​ձոր, Ախուրյան-Ա​խու​րիկ և Կարկաչուն-Ղարիբջանյան դիտակետերի գետային հոսքերի բաշխ​վածությունները տա​րեկան հոսքերի նկատմամբ %-ներով ներկայացվում են ստորև բեր​ված աղյուսակ 4.1-ում:
Աղյուսակ 4.1. Ընտրված դիտակետերի միջին բազմամյա ամսական և տարեկան հոսքերի մե​ծու​​թյունները (մլն մ3) և միջտարեկան բաշխվածությունը (%)
	Գետ-դի​տա​կետ
	
	Միջին բազմամյա հոսքը, մլն մ3 և միջտարեկան բաշխվածությունը, %
	

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Տարի

	Ախուրյան-Հայկաձոր
	մլն մ3
	43,6
	43,3
	72,5
	210,7
	195,2
	102,4
	56
	49,7
	40,8
	44,9
	46,8
	44,9
	951,2

	
	%
	4,6
	4,5
	7,6
	22,2
	20,5
	10,8
	5,9
	5,2
	4,3
	4,7
	4,9
	4,7
	100

	Ախուրյան-Ախուրիկ
	մլն մ3
	15,6
	14,4
	20
	41,7
	31,2
	16,6
	15
	18,3
	15,2
	14,8
	15
	15,4
	233,2

	
	%
	6,7
	6,2
	8,6
	17,9
	13,4
	7,1
	6,4
	7,8
	6,5
	6,3
	6,4
	6,6
	100

	Կարկա​չուն-Ղա​րիբ​​ջան​յան
	մլն մ3
	2,0
	2,0
	3,2
	4,5
	5,2
	3,3
	1,8
	1,6
	1,8
	2,5
	2,3
	2,1
	32,4

	
	%
	6,2
	6,2
	9,9
	13,9
	16,2
	10,3
	5,5
	5,0
	5,6
	7,7
	7,1
	6,5
	100


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Ըստ վերը բերված 4.1 աղյուսակի` 

· Բոլոր դիտակետերում էլ առավելագույն հոսքերը համընկնում են ապրիլ-մայիս, մա​սամբ էլ՝ մարտ-հունիս ամիսներին: 

· Ախուրյան-Հայկաձոր դիտակետում ապրիլ ամսվա միջին բազմամյա հոսքը տարեկան հոս​քի 22%-ն է, մայիսինը` 20,5%-ը, մարտինը` 7,6%-ը, հունիսինը` 10,8%-ը, իսկ մնացած սա​կա​վա​ջուր ամիսներինը` շուրջ 5%-ը: 
· Ախուրյան-Ախուրիկ և Կարկաչուն-Ղարիբջանյան դիտակետերում Ախուրյան-Հայկաձորի նկատ​մամբ հոսքի անհավասարաչափ տարեկան բաշխվածությունը համեմատաբար թույլ է ար​տահայտված: Այստեղ նույնպես առավելագույն հոսքը դիտվում է ապրիլ-մայիս ա​միս​նե​րին, սակայն տոկոսային մեծությամբ ավելի փոքր, քան Հայկաձորում: Ախուրիկում ապրիլի հոս​քը կազմում է տարեկան հոսքի մոտ 18%-ը, մայիսինը` 13,4%-ը, մնացած ամիսներինը` 6,3-ից մինչև 8%:
· Կարկաչուն-Ղարիբջանյան դիտակետում ապրիլ ամսին հոսքի մեծությունը տարեկանի նկատ​մամբ կազմում է 13,3%, մայիսինը` 14,9%, հունիսինը` 10,1%, մարտինը` 9,8%, մնացած ա​միս​ներինը` 5,2-ից մինչև 8 %:
Ստորև բերված աղյուսակ 4.2-ում ներկայացվում է Ախուրյանի գետավազանի գետերի միջին տարեկան հոսքի բնութագիրը:

Աղյուսակ 4.2. Ախուրյանի գետավազանի գետերի միջին տարեկան հոսքի հիմնական բնու​թա​գիրը

	Գետ-

դիտակետ
	Ավազանի մա​կերեսը, կմ2
	Հոսքի մո​դու​լը, լ/վ կմ2
	Տարեկան հոս​քը, մլն մ3
	Հոսքի շեր​տը, մմ
	Տեղում​ներ, մմ
	Հոսքի գոր​ծակիցը

	Ախուրյան-Հայկաձոր
	8140
	3,70
	951,2
	116,9
	600
	0,19

	Ախուրյան-Ախուրիկ
	1060
	6,73
	233,2
	218,4
	600
	0,36


	Կարկաչուն-Ղարիբջանյան
	1020
	1,05
	32,4
	30,6
	600
	0,05


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Գետային մակերևութային հոսքը ավազանի տարբեր հատվածներում բաշխված է ան​հա​վա​​սա​րա​չափ, ինչն արտահայտված է ինչպես հոսքի մոդուլի, այնպես էլ հոսքի գործակցի մի​ջո​ցով: Հա​մեմատաբար մեծ հոսք է ձևավորվում Ախուրյան-Ախուրիկ ավազանում, որի հոսքի գոր​​ծա​կի​ցը 0,36 է, Ախուրյանի ամբողջ ավազանում` 0,19, իսկ Կարկաչուն վտա​կի ավազանում մա​կերևութային հոսքը շատ փոքր է` ընդամենը 0,05 գործակցով:
11. Կլիմայական նկարագիր

Օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների քանակի փո​փո​խու​թյան գնահատման հա​մար օգտագործվել են Գյումրի (1528 մ), Ամասիա (1849 մ) և Աշոցք (2008 մ) օդերևու​թա​բա​նա​կան կա​​յանների տվյալները, որոնք բնութագրում են ջերմության և խո​նա​վության ընդ​հա​նուր օրի​նա​չա​​փությունները Ախուրյանի ՋԿՏ-ում: 

Տվյալների հետ կապված անորոշությունները հնարավորինս նվազեցնելու նպատակով ի​րա​​կա​նաց​վել է դիտարկումների տվյալների որակի մանրակրկիտ հսկողություն, ճշտվել են սխալ​ներն ու վրիպակները, իսկ բացերը լրացվել են HOMO ծրագրային փաթեթով: 

Ախուրյանի ՋԿՏ օդերևութաբանական կայանների օդի ջեր​մաս​տի​ճանի և մթնոլորտային տե​ղումների բազմամյա միջին տարեկան մեծությունների ուսումնասիրությունները ցույց տվե​ցին, որ օդի ջերմաստիճանը օրինաչափորեն նվազում է ըստ տեղանքի բարձրության, որի ա​նա​​լի​տիկ արտահայտությունն ունի հետևյալ տեսքը` T=14,3-0,00524 H, որտեղ T-ն տարեկան օդի ջեր​մաս​տիճանն է (oC), H-ը՝ տեղանքի բարձրությունը` արտահայտված մետրերով:

Մթնոլորտային տեղումների` ըստ բարձրության փոփոխությունն ունի ոչ գծային բնույթ, որն ար​​​​​​տա​հայտված է հետևյալ բանաձևով. Q=27,97
[image: image37.wmf] 

H

-591, որտեղ Q-ն մթնոլորտային տե​ղում​​ների քանակն է (մմ), H-ը` տեղանքի բարձրությունը (մ):

Ուսումնասիրվել են ավազանում 1953-2013թթ. ջերմաստիճանի, տեղումների և Ախուրյան-Հայ​​կա​​ձոր, Ախուրյան-Ախուրիկ և Կարկաչուն-Ղարիբջանյան դիտակետերի գետային տա​րե​կան հոս​​​քերի փոփոխությունները 1961-1990թթ. նորմայի նկատմամբ: Ընդ որում, օգ​տա​գործ​վել են Գյում​​րի, Ամասիա և Աշոցք օդերևութաբանական կայանների օդի ջերմաստիճանի և տե​ղում​​նե​րի միջինացված մեծությունները: 

[image: image38.emf]y = 2,3334x - 3675,7

R

2

 = 0,0372

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

W, 

մլն

 

մ

3

Ախուրյան

-

Հայկաձոր


[image: image39.emf]y = 0,6747x - 1105,1

R

2

 = 0,046

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

W, 

մլն

 

մ

3

Ախուրյան

-

Ախուրիկ


[image: image40.emf]y = 0,0529x - 72,655

R

2

 = 0,007

0

10

20

30

40

50

60

70

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

W, 

մլն

 

մ

3

 

Կարկաչուն

-

Ղարիբջանյան


Նկար 4.1. Ախուրյան-Հայկաձոր, Ախուրյան-Ախուրիկ և Կարկաչուն-Ղարիբջանյան դիտակետերի հոսքերի փոփոխությունները 1953-2013թթ. (տվյալ​նե​րի աղբյուրը` Հայպետհիդրոմետ, 2014 թ.) 

[image: image41.emf]y = 0,0047x - 9,0879

R

2

 = 0,0136

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

T, 

°C


[image: image42.emf]y = 1,707x - 36,215

R

2

 = 0,0535

-200

-100

0

100

200

300

400

1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

Q, 

մմ


Նկար 4.2. Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանի և տարեկան տեղումների քանակի (մմ) շե​ղումները Ախուրյանի ՋԿՏ-ում 1961-1990 թթ. միջինի նկատմամբ (ըստ Գյումրի, Աշոցք և Ամասիա օդերևու​թա​բա​նա​կան կայանների միջինացված տվյալների) (տվյալ​նե​րի աղբյուրը` Հայպետհիդրոմետ, 2014 թ.)
Վերը բերված նկարների արդյունքներն ամփոփվում են ստորև բերված աղյուսակ 4.3-ում:

Աղյուսակ 4.3. Գետային հոսքի բազմամյա միջին տարեկան փոփոխությունները Ախուրյանի ՋԿՏ-ում

	Գետ-

դիտակետ
	Ժամանակա-

հատվածը
	Հոսքի միջինը,

մլն մ3
	Տարեկան հոսքի փոփոխությունը

	
	
	
	մլն մ3
	%

	Ախուրյան-Հայկաձոր
	1953-2013
	951.2
	142,34
	15

	Ախուրյան-Ախուրիկ
	1953-2013
	231.5
	41,16
	18

	Կարկաչուն-Ղարիբջանյան
	1953-2013
	32.4
	3,23
	10


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Օդի ջերմաստիճանի ու մթնոլորտային տեղումների բազմամյա միջին տա​րե​կան փոփոխու​թյուն​ները Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ներկայացված են աղյուսակ 4.4-ում: 

Աղյուսակ 4.4. Օդի ջերմաստիճանի ու մթնոլորտային տեղումների բազմամյա միջին տա​րե​կան փոփոխու​թյուն​ները Ախուրյանի ՋԿՏ-ում

	Ժամանակահատվածը
	Միջին ջերմաստիճանը, oC
	Ջերմաստիճանի փոփոխությունը, oC

	1953-2013
	4.6
	0. 29


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Մթնոլորտային տեղումների բազմամյա միջին տարեկան փո​փո​խու​թյուն​նե​րը Ա​խուր​յանի ՋԿՏ-ում ներկայացված է աղյուսակ 4.5-ում:

Աղյուսակ 4.5. Մթնոլորտային տեղումների բազմամյա միջին տարեկան փո​փո​խու​թյուն​նե​րը Ա​խուր​յանի ՋԿՏ-ում

	Ժամանակահատվածը
	Միջին տեղումները, մմ
	Տեղումների փոփոխությունը

	
	
	մմ
	%

	1953-2013
	608
	104,1
	17


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Ինչպես երևում է գրաֆիկներից, Ախուրյանի գետավազանում կա գետային հոսքի աճ՝ 1953-2013թթ. տեղումների աճի հետևանքով։ Այդ աճը հասնում է 15%-ի՝ Ա​խու​րյան-Հայկաձոր, 18%-ի Ախուրյան-Ախուրիկ և 10%-ի՝ Կարկաչուն-Ղարիբջանյան դի​տա​կետերում: Բազմամյա կտրված​​քով կա նաև գետավազանի օդի ջերմաստիճանի և մթնո​լորտային տեղումների աճ: Գե​տավազանում ջերմաստիճանի միջին տարեկան գու​մա​րա​յին արժեքները 1953-2013թթ. Ըն​թաց​քում աճել են 0,29°C-ով 1961-1990թթ. նկատմամբ, իսկ նույն ժա​մանակահատվածում տե​ղում​ների միջին գումարային արժեքներն աճել են 17 %-ով: 
Ի տարբերություն Ախուրյանի գետավազանի` Մեծամորի գետավազանում Մեծամոր գետի փաս​​​​​տացի հոսքը 1991-2013թթ. ընթացքում զգալի փոփոխության է ենթարկվել: Մեծամոր գե​տի ին​​​տենսիվությունը հիմնականում նվազել է: Այդ նվազումը կապված է վերջին տարիների ըն​​թաց​քում Մեծամորի գետավազանում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ինտենսիվ օգ​տա​գործ​​​ման (ստորերկրյա ջրերի փաստացի օգտագործման ծավալը 2013 թ. շուրջ 3 անգամ գե​րա​​զանցել է թույլատրելի ծավալը) հետ, ինչը հանգեցրել է ստորերկրյա ջրերի մակարդակների անկ​​մանը, շատրվանող հորատանցքերի և աղբյուրների մակարդակների և ջրաելքերի կտրուկ նվազ​​մանը: Այս իրավիճակը հանգեցրել է Մեծամոր-Ակնալիճ աղբյուրների խմբի ելքերի կտրուկ կրճատ​մանը: Մեծամոր գետի հոսքը Տարոնիկ դիտակետում 1961-1990թթ. բազիսային հոսքի նկատ​մամբ նվազել է 38.4%-ով, իսկ Էջմիածին դիտակետում` 36.8%-ով: 
Մեծամորի գետա​վա​զա​նում ստորերկրյա հորատանցքերի չկարգավորված հորատումը, նե​​​րառ​յալ` առանց նախագծերի և ոչ ճիշտ տեխնիկական կառուցվածքով հորատումը, ինչպես նաև հո​րատանցքերի միջև սահ​ման​ված 500մ հեռավորության չպահպանումը հանգեցրել է ջրա​տար հորիզոնների միջև գո​յու​թյուն ունեցող բնական հիդրավլիկ կապի խախտման: Հատ​կա​պես խիտ ցանցով հո​րատ​ված հորատանցքերի պատճառով ավելացել է ջրատար հո​րի​զոն​նե​րի միջև գո​յություն ունեցող հիդ​րոերկրաբանական պատուհանների քանակը` հանգեցնելով պիե​զո​​մետ​րիկ մակարդակների անկ​մանը։ Խախտվել է նաև ջրատար հորիզոնների ելքի բաղա​դրիչը. կտրուկ նվազել են բնա​կան աղբյուրների ելքերը: 

Հաշվի առնելով, որ Մեծամոր գետի Ռանչպար հիդրոլոգիական դիտակետում ար​դեն 20 տարուց ավել ջրի ելքի չափումներ չեն իրականացվում, ուստի գետի բազմամյա մի​ջին ելքը ճշգրիտ որոշելու համար, անհրաժեշտություն առաջացավ Ռանչպարի դի​տար​կում​նե​րի շարքը երկարացնել Մեծամոր-Էջմիածին հիդրոլոգիական դիտակետի տվյալներով: Այդ դիտակետերի միջին տարեկան ելքերի կապի գրաֆիկն ունի հետևյալ տեսքը.
[image: image43.png]y=1,213x - 2,958

R*=0,775
*

16,0

22,0

By

24,0

26,0

28,0

30,0





Նկար 4.3. Մեծամոր-Էջմիածին և Մեծամոր-Ռանչպար դիտակետերի միջին տարեկան

ելքերի կապի գրաֆիկը (1950-1987թթ.) (տվյալ​նե​րի աղբյուրը` Հայպետհիդրոմետ, 2014 թ.)

Ստացված գրաֆիկի միջոցով եր​կա​րաց​վել է վերջին տարիներին ջրի ելքի չափումներ չիրականացվող Մեծամոր-Ռանչպար դիտակետի դի​տար​կումների շարքը (տես՝ աղյուսակ 4.6):

Աղյուսակ 4.6. Մեծամոր-Էջմիածին և Մեծամոր-Ռանչպար դիտակետերի բազմամյա միջին տարեկան ելքերը (մ3/վ)

	Տարի
	Մեծամոր-Էջմիածին
	Մեծամոր-Ռանչպար
	Տարի
	Մեծամոր-Էջմիածին
	Մեծամոր-Ռանչպար

	1950
	25,8
	28,4
	1965
	23,1
	23,9

	1951
	27,1
	29,9
	1966
	23,3
	25,0

	1952
	27,1
	29,6
	1967
	23,7
	26,4

	1953
	23,5
	27,2
	1968
	24,7
	28,1

	1954
	27,6
	30,3
	1969
	26,1
	28,7

	1955
	23,9
	26,5
	1970
	20,6
	23,0

	1956
	25,9
	30,1
	1971
	20,5
	20,5

	1957
	26,4
	30,0
	1972
	23,0
	24,8

	1958
	23,7
	27,9
	1973
	21,4
	22,4

	1959
	26,5
	28,0
	1974
	20,4
	21,9

	1960
	28,8
	31,1
	1975
	18,2
	20,5

	1961
	22,0
	23,8
	1976
	22,8
	26,2

	1962
	21,7
	23,9
	1977
	22,3
	24,0

	1963
	27,0
	32,9
	1978
	25,2
	29,3

	1964
	21,7
	27,4
	1979
	22,8
	25,6

	1980
	19,5
	23,1
	2000
	15,8
	22,1

	1981
	19,7
	19,8
	2001
	13,7
	19,2

	1982
	20,7
	21,4
	2002
	15,3
	17,5

	1983
	22,0
	19,4
	2003
	16,6
	11,3

	1984
	21,8
	21,0
	2004
	13,6
	21,2

	1985
	22,7
	22,0
	2005
	16,7
	17,3

	1986
	18,7
	19,4
	2006
	12,2
	11,9

	1987
	21,3
	22,9
	2007
	10,8
	10,2

	1988
	22,6
	24,5
	2008
	8,48
	7,33

	1989
	17,1
	17,8
	2009
	12,5
	12,2

	1990
	16,5
	17,1
	2010
	8,34
	7,15

	1991
	19,3
	20,4
	2011
	9,91
	9,06

	1992
	19,4
	20,6
	2012
	8,90
	7,84

	1993
	20,6
	30,8
	2013
	7,90
	6,62

	1994
	17,9
	26,7
	2014
	2,55
	0,14


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Աղյուսակից ստացված կորելյացիայի կապի գրաֆիկով Մեծամոր-Ռանչպար դի​տակետի 2003-2014թթ. ժամանակահատվածի վերականգնված շարքի ելքերի (կարմիրով նշված) ար​ժեք​​ներն ավելի փոքր են ստացվել, քան նրանից ավելի վերև տեղաբաշխված Մե​ծա​մոր-Էջ​միա​ծին դիտակետի ելքերի արժեքները: Ուստի այդ ժամանակահատվածի համար Մեծամոր-Ռանչ​պար դիտակետի միջին տարեկան ել​քերը վերականգնվել են` օգտագործելով հիդրոլոգիական հաշ​​վարկներում լայնորեն կի​րառ​վող բնական հոսքի մոդուլի ռեգիոնալ կապի կորի հա​վա​սա​րում​ները: Ստացված արդյունքները ներ​կայացված են ստորև բերված աղյուսակ 4.7-ում: 


Աղյուսակ 4.7. Մեծամոր-Էջմիածին և Մեծամոր-Ռանչպար դիտակետերի 2005-2014 թթ. Ժամանա​կա​հատ​վածի վերա​կանգնված միջին տարեկան ելքերը (մ3/վ)
	Տարի
	Մեծամոր-Էջմիածին
	Մեծամոր-Ռանչպար
	Տարի
	Մեծամոր-Էջմիածին
	Մեծամոր-Ռանչպար

	2003
	16,6
	17,1
	2009
	12,5
	16.5

	2004
	13,6
	21,2
	2010
	8,34
	11.0

	2005
	16,7
	22,1
	2011
	9,91
	13.1

	2006
	12,2
	16,2
	2012
	8,90
	11.7

	2007
	10,8
	14,3
	2013
	7,90
	10.4

	2008
	8,48
	11,2
	2014
	2,55
	3.37


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Ստորև ներկայացվող նկար 4.4-ում բերված է Մեծամոր–Ռանչպար դիտակետի միջին տարե​կան ելքերի փո​փո​խու​թյան միտումը 1950-2014թթ. համար:
[image: image44.png]y =-0,281x + 31,09

1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968

1971

1974

1977
1980
1983

1986
1989
1992
2000

R*=0,657
T
M o o o
S o 9 5
S o 2 &
& & &





Նկար 4.4. Մեծամոր-Ռանչպար դիտակետում միջին տարեկան հոսքի դինամիկան (տվյալ​նե​րի աղ​բյու​րը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.)
Ինչպես երևում է հոսքի փոփոխության գրաֆիկից, վերջին 65 տարվա ընթացքում Մե​ծա​մոր գե​տի միջին տարեկան ելքը ինչպես տնտեսական գործունեության, այնպես էլ կլիմայի փո​փո​​​խու​թյան հետևանքով, նվազել է մոտ 62%-ով: Չնայած այստեղ հիմնական գործոնը մար​դա​ծին ազդեցու​թյունն է, սակայն դժվար է առանձնացնել կլիմայի փոփոխության ազդեցության մաս​​նա​բա​ժինը։
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում Ախուրյանի գետավազանի եզրափակող հիդրոլոգիական դիտակետ հան​​դի​սացող և տվյալների կարճ շարք ունեցող Ախուրյան-Բագարան դիտակետի միջին տարեկան ել​քերի տվյալները վերականգնվել են հոսքի մոդուլի ռեգիոնալ կորի հիման վրա (տե՛ս ստորև բեր​վող նկարը), քանի որ այս դիտակետում հոսքի չափումներն իրականացվում են՝ սկսած 1983 թ.-ից: Ախուրյան-Բագարան հիդրոլոգիական դիտակետի համար որպես նմանակ դիտակետ է ընտրվել երկար տարիների շարք ունեցող Ախուրյան-Ախուրիկ հիդրոլոգիական դիտակետը՝ իր մի​ջին տարեկան ելքերի արժեքներով:
Ստորև ներկայացվող աղյուսակ 4.8-ում բերված են Ախուրյան-Բագարան դիտակետում չափված և հաշ​վարկված միջին տարեկան ելքերի արժեքները:

[image: image45.png]udhghtu pwpdpnipiniu, 4

y=57,97x + 1821,
R*=0,724

1800 T T T T T T
0,0 2,0 4,0 6,0 80 100 120 140 160 180 200

hnuph dnnny, A Y2





Նկար 4.5. Ախուրյանի գետավազանի գետերի հոսքի մոդուլի և դրանց միջին հավասարակշռված բարձրությունների կապի գրաֆիկը (տվյալ​նե​րի աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.)
Աղյուսակ 4.8. Ախուրյան-Բագարան դիտակետում ջրի միջին տարեկան ելքերը (մ3/վ), 1953-2014թթ. ժամանակահատվածում (կարմիրով նշված են հաշվարկված ելքերը)
	Տարի
	Ախուրյան-Բագարան
	Տարի
	Ախուրյան-Բագարան
	Տարի
	Ախուրյան-Բագարան
	Տարի
	Ախուրյան-Բագարան

	1953
	20,7
	1969
	40,2
	1985
	15,4
	2001
	23,3

	1954
	22,5
	1970
	24,1
	1986
	17,5
	2002
	20,7

	1955
	21,2
	1971
	23,0
	1987
	21,7
	2003
	29,4

	1956
	22,8
	1972
	24,6
	1988
	27,8
	2004
	39,3

	1957
	17,8
	1973
	23,2
	1989
	18,7
	2005
	34,6

	1958
	17,2
	1974
	16,4
	1990
	26,5
	2006
	32,8

	1959
	23,6
	1975
	19,2
	1991
	22,9
	2007
	27,9

	1960
	35,0
	1976
	32,8
	1992
	23,7
	2008
	23,3

	1961
	24,5
	1977
	29,5
	1993
	23,6
	2009
	26,9

	1962
	16,8
	1978
	35,0
	1994
	26,7
	2010
	36,2

	1963
	31,8
	1979
	28,9
	1995
	29,2
	2011
	26,9

	1964
	31,4
	1980
	24,9
	1996
	30,3
	2012
	23,0

	1965
	26,6
	1981
	20,9
	1997
	30,0
	2013
	22,1

	1966
	22,6
	1982
	22,1
	1998
	33,3
	2014
	19,6

	1967
	17,5
	1983
	16,9
	1999
	22,1
	
	

	1968
	36,3
	1984
	19,9
	2000
	21,7
	
	


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Ստորև բերվող նկարում պատկերված է Ախուրյան-Բագարան հիդրոլոգիական դիտակետի միջին ամսական ելքերի 1953-2014թթ փոփոխության դինամիկան:

[image: image46.png]y=0,058x + 23,41

R*=0,031

A M N
N~ 7

~NIV YV VU W SRR A N
N N 0 TN O ™ N 0 0 = X I o
CE2:8E8556588888¢2888¢88¢8¢

wnwph





Նկար 4.6. Ախուրյան-Բագարան դիտակետում միջին տարեկան հոսքի դինամիկան (տվյալ​նե​րի աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.)
Ինչպես ցույց է տալիս գրաֆիկի տրենդի գիծը, տնտեսական և կլիմայի փոփոխության համալիր ազ​դեցությունները Ախուրյանի գետավազանում շատ փոքր են: 1953-2014թթ. նկատվում է հոսքի ոչ էական փոփոխություն, որը հաշվի է առնվել 2030 թվականի հոսքի խոցելիության գնա​հատ​ման ժամանակ:

12. Գետային հոսքի ձևավորումը և կանխատեսումը

Հոսքի ձևավորումը պայմանավորված է գետավազանի ֆիզիկա-աշխարհագրական պայ​ման​​նե​​րով, դիրքադրությամբ, լանջերի թեքությամբ, ծովի մակարդակից բարձրությամբ, կլի​մա​յա​​կան գործոններով, գրունտների կազմով, հողի և բուսականության տեսակներով և այլ գոր​ծոն​նե​​​րով: Ինչպես արդեն նշվել է, Ախուրյան գետի տարեկան հոսքի ավելի քան 2/3-ը տար​վա ա​ռա​ջին կեսին է անցնում, իսկ մոտ 55 %-ը` հորդացման շրջանում, այսինքն` ապրիլ-հունիս ա​միս​նե​րի ըն​թացքում: Տարվա մնացած մասը ջրասակավ ժամանակահատված է: Գետի հիմ​նա​կան հիդ​րոլոգիական բնութագրից երևում է, որ հոսքի կորուստները նրա տարբեր հատ​ված​նե​րում տար​բեր են: Ախուրյանի ՋԿՏ-ի որոշ մասերում (Արագածի լեռնազանգված), մաս​​նա​վո​րա​պես` Կար​կաչուն գետի ավազանում, մթնոլորտային տեղումների մեծ մասը ներ​ծծվում է գրունտ​ների խո​րը շերտեր և դուրս է գալիս երկրի մակերևույթ ավազանի ցածրադիր գո​տի​նե​րում հզոր աղ​բյուր​ների տեսքով: Ասվածի տիպիկ օրինակ է Այղր լիճը, ո​րից սկիզբ է առնում Մե​​​ծա​մոր գետը:

Հիմնական գետային հոսքը ձևավորվում է ձնհալի ջրերի հաշվին, որոնց կորուստները անձրևա​​​​ջրե​​րի կորուստներից փոքր են: Այդ պատճառով գարնանային հորդացումների ձևա​վոր​​ման հիմնական գործոններն են գետավազանի ձյան պաշարները ձնհալից ա​ռաջ: Հոր​դաց​ման հոսքի մեծության վրա էական ազդեցություն են ունենում նաև անձրևի տեսքով տե​​ղում​նե​րը, որոնք հատկապես տեղում են ձյունածածկ տարածքներում: Գարնանային հոսքի ձևա​վոր​ման վրա որոշ ազդեցություն կարող է ունենալ նաև գետավազանի հողի նախաձմեռային խո​նա​​վությունը, որը բնորոշվում է մթնոլորտային տեղումների միջոցով, ինչպես նաև ձմռան և հոր​​դացաման ժամանակահատվածում օդի ջերմաստիճանը: Հողի բարձր խոնավության պայ​ման​​ներում հոսքի կորուստները փոքրանում են, և միևնույն քանակի տեղումների դեպքում խո​նավ հողի վրա ավելի մեծ հոսք է ձևավորվում:

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի սահմաններում հոսքի ձևավարման վրա ազդող ֆիզիկա-աշ​խար​հա​գրա​​կան պայ​մանները մոտավորապես հաստատուն են և ժամանակի ընթացքում փո​փո​խու​թյան չեն են​թարկ​վում, հետևաբար հոսքի ձևավորման վրա նրանց ազդեցությունը ժամանակի ըն​​թացքում չի փոխ​վում: Հետևաբար հոսքի փոփոխության վրա ազդում են բացառապես միայն կլի​​մայական պայ​մանները, այսինքն` օդի ջերմաստիճանը և մթնոլորտային տեղումները:

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի գետերի հոսքի կանխատեսման համար, բացի հոսքի տվյալներից, ան​հրա​​​ժեշտ են նաև տվյալներ գետավազանի օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների վե​​​րա​բեր​յալ: Այդուհանդերձ, Ախուրյանի գետավազանի մակերեսի շուրջ 74%-ը գտնվում է Թուր​քիայի տա​րածքում, որի հիդրոօդերևութաբանական բնութագրերի վերաբերյալ տվյալներ չկան, ավելի ճիշտ` հասանելի չեն: Ուստի այս պարագայում կորելյացիոն կապեր են հաս​տատ​վել Ա​խուր​յան-Հայկաձոր, Ախուրյան-Ախուրիկ և Կարկաչուն-Ղարիբջանյան դիտակետերի 1953-2013թթ. գե​​տային հոսքերի և ավազանի օդի ջերմաստիճանի ու տեղումների մի​ջի​նաց​ված տարեկան մե​ծու​թյունների միջև: 
Այդ կապերի հավասարումները ներկայացված են ստորև.

· Ախուրյան-Հայկաձոր` W = 33,7T + 1,37Q – 30,22,




· Ախուրյան-Ախուրիկ` W = 4,7T + 0,36Q - 6,643,




· Կարկաչուն-Ղարիբջանյան` W = -1,18T + 0,067Q – 3,167:


Այս հավասարումների ճշտությունները ստուգվել են կախյալ փո​փո​խականներով, որոնց փո​​փոխու​թյան դինամիկան ներկայացված է ստորև: Փաստացի և հաշ​վարկային հոսքերի ա​ռա​​վելագույն շեղումները կազմում են 15 %:

[image: image47.emf]400

600

800

1000

1200

1400

1600

1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

Փաստացի Հաշվարկային

W, 

մլն

 

մ

3

Ախուրյան

-

Հայկաձոր


[image: image48.emf]100

150

200

250

300

350

400

1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

Փաստացի Հաշվարկային

W, 

մլն

 

մ

3

Ախուրյան-Ախուրիկ


Նկար 4.7. Ախուրյան գետի Հայկաձոր և Ախուրիկ դիտակետերի փաստացի և կանխատեսվող տարեկան հոսքերի բազմամյա փոփոխությունները (տվյալ​նե​րի աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.)
13. Ջերմաստիճանի և տեղումների փոփոխությունները ըստ կլիմայական մոդելների

Կլիմայի փոփոխությունը Հայաստանում գնահատվել է ըստ Community Climate System Model 4.0 (CCSM4) գլոբալ մոդելի արդյունքների, երկու` RCP8,5 և RCP6,0 սցենարներով: RCP8,5 սցե​նա​րը մթնոլորտում արդյունավետ ճառագայթման ավելացումն է` 8,5 Վտ/մ2, որը համարժեք է ջերմոցային գազերի արտանետումների SRES A2 սցենարին, իսկ RCP6,0-ն համարժեք է SRES B2 սցենարին: 
Կլիմայի փոփոխության համայնքային մոդելը (CCSM)՝ կլիմայի փոփոխության համապարփակ համակարգ է՝ ուղղված Երկիր մոլորակի կլիմայական բնութագրերի կանխատեսմանը։ Այն ներառում է չորս առանձին մոդել, ո​րոնք միաժա​մանակ աշխատելով, մոդելավորում են մոլորակի մթնոլորտը, օվկիանոսները, հողային մակերևույթը, և  ծով-սառցային շերտ կապը։ Կենտրոնական շղթայակցող բաղադրիչի օգնությամբ այս բոլոր մոդելների աշ​խա​տան​քի արդյունքները վերլուծվում են, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու Երկիր մոլորակի կլիմայի անցյալ, ներկա և ապագա վիճակի ֆունդամենտալ հետազոտություններ (տես՝ http://www.cesm.ucar.edu/models/ccsm4.0/)։ CCSM4 կապակցված մոդելը մշակվել է ԱՄՆ Մթնոլորտի ուսումնասիրության ազգային կեն​​տ​րո​նում (NCAR): Այն բավականին կատարելագործված է և ունի չորս բաղադրիչ` մթնո​լորտ, օվ​կիանոս, երկրի մակերևույթ և սառցադաշտեր: Այն ունի 0.94° x 1.25° հորիզոնական լու​​​​ծա​չափ (մոտավորապես 110 կմ) և 26 մակարդակ` ըստ բարձրության (մինչև 40 կմ): Այ​նու​ա​​​​մե​նայ​նիվ, մոդելում դեռևս առկա են մթնոլորտային տեղումների մոդելավորման անճշտու​թյուն​​ներ: 
Արդյունքների վերամասշտաբավորման համար օգտագործվել են պարզ գծային ռեգ​րե​սի​ա​յի հա​վա​սարումներ Հայաստանի ողջ տարածքի օդերևութաբանական կայանների միջին տա​​րե​կան ջերմաստիճանի, տեղումերի տարեկան գումարի և ծովի մակերևույթից կայանների հա​​մա​պատասխան բարձությունների արժեքների միջև: Կախվածության հավասարումների օգ​​նու​թյամբ ստացվել են հիմնական կլիմայական պարամետրերի` ջերմաստիճանի և տե​ղում​նե​​րի փոփոխականների տարածական գնահատականները, որոնք քարտեզագրվել են երկ​րա​​տե​ղեկատվական համակարգով: CCSM4 մոդելային տվյալների` արտանետումների RCP8,5 (A2) և RCP6,0 (B2) սցենարների հիման վրա մշակվել են օդի ջերմաստիճանի և մթնո​լոր​տա​յին տե​ղումների քանակի ապագա փոփոխությունները Ախուրյանի ՋԿՏ-ի համար մինչև 2100 թ.:

	[image: image49.png]



	[image: image50.png]




	ա) 1961-1990թթ.
	բ) 2071-2100թթ.

	Նկար 4.8․Օդի ջերմաստիճանի տարեկան միջին արժեքների բաշխումը Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ըստ RCP8,5 սցենարի (տվյալ​նե​րի աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.)

	[image: image51.png]



	[image: image52.png]




	ա) 1961-1990թթ.
	բ) 2071-2100թթ.

	Նկար 4.9. Օդի ջերմաստիճանի տարեկան միջին արժեքների բաշխումը Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ըստ RCP8,5 սցենարի (տվյալ​նե​րի աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.)


Վերը բերված նկարները ներկայացնեում են տարեկան ջերմաստիճանի և գումարային տե​ղում​նե​​րի բաշխվածությունը միայն RCP8,5 սցենարի և 2071-2100թթ. կախնատեսման համար: RCP6,0 սցե​​​նարի և 2011-2040, 2041-2070 ու 2071-2100թթ. կանխատեսման արդյունքները ներ​կա​յաց​վում են ստորև բերվող աղյուսակ 4.9-ում:

Աղյուսակ 4.9. Տարեկան միջին ջերմաստիճանի և գումարային տեղումների ապագա փո​փո​խու​​թյունները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում
	
	1961-1990 թթ.
	2011-2040թթ.
	2041-2070թթ.
	2071-2100թթ.

	Մթնոլորտային տեղումներ, RCP6.0 սցենար 
	մմ
	581 մմ
	598,7
	584,1
	587,0

	
	%
	
	3,1
	0,5
	1,0

	Մթնոլորտային տեղումներ RCP8.5 սցենար 
	մմ
	
	605,9
	608,5
	610,0

	
	%
	
	4,3
	4,7
	5,0

	Ջերմաստիճան, RCP6.0 սցենար 
	°C
	4,6 °C
	6,0
	7,2
	7,9

	
	ΔT
	
	1,4
	2,6
	3,3

	Ջերմաստիճան, RCP8.5 սցենար
	°C
	
	6,2
	7,8
	8,4

	
	ΔT
	
	1,6
	3,2
	3,8


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Ինչպես երևում է աղյուսակից, ըստ մոդելի` Ախուրյանի ՋԿՏ-ում տեղումներն ունեն աճման մի​տում, ընդ որում ըստ RCP6.0 մոդելի` տեղումնեի ավելացման առավելագույն մեծությունը շուրջ 3% է, որն ապագայում նվազելով` հասնում է 1%-ի: RCP8.5 սցենարի դեպքում 2100 թ. տե​ղում​նե​րի ավելացումը կկազմի 5%: Ջերմաստիճանի փոփոխությունը երկու սցենարի դեպքում էլ մո​նո​տոն աճում է: 2100 թ. այդ աճը RCP6.0 սցենարի դեպքում կկազմի 3,3 °C, իսկ RCP8.5 սցենարի դեպ​քում` 3,8 °C:

14. Ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման համար օգտա​գործ​վել են ստորև ներկայացվող աղյուսակ 4.10-ի տեղումների և ջերմաստիճանի փոփոխության արդ​յունք​ները 2011-2040, 2041-2070 և 2071-2100 թթ. համար 1961-1990 թթ. միջինի նկատմամբ` ըստ RCP6.0 և RCP8.5 սցենարների, ինչպես նաև Ախուրյան-Հայկաձոր, Ախուրյան-Ախուրիկ և Կար​​կա​չուն-Ղարիբջանյան դիտակետերի տարեկան հոսքի կանխատեսման հավասարումները և Մե​ծամոր-Էջմիածին ու Մեծամոր-Ռանչպար դիտակետերում հոսքի փոփոխության ին​տեր​պո​​​լյա​​ցիոն գնահատականների արժեքները:
Աղյուսակ 4.10. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի գետային հոսքի 1961-1090թթ. տարեկան միջին արժեքները և դրանց նկատմամբ փոփոխությունները
	Գետ-դիտակետ
	Սցենար
	Նորմա

1961-1990
	Հոսքի փոփոխությունը

	
	
	
	2011-2040
	2041-2070
	2071-2100

	
	
	 մլն մ3 
	 մլն մ3
	%
	 մլն մ3
	%
	 մլն մ3
	%

	Ախուրյան-Ախուրիկ

	RCP6,0
	232


	237,3
	2,5
	237,7
	2,7
	242,0
	4,5

	
	RCP8,5
	
	240,7
	4,0
	249,1
	7,6
	252,5
	9,1

	Ախուրյան-Հայկաձոր


	RCP6,0
	951


	993,1
	4,4
	1013,8
	6,6
	1041,5
	9,5

	
	RCP8,5
	
	1008,8
	6,1
	1066,3
	12,1
	1088,6
	14,5

	Կարկաչուն-Ղարիբջանյան
	RCP6,0
	33


	29,8
	-8,7
	27,4
	-16,1
	26,8
	-18,0

	
	RCP8,5
	
	30,1
	-7,9
	28,4
	-13,1
	27,8
	-15,0

	Մեծամոր-Էջմիածին
	RCP6,0
	338
	330
	-2
	320
	-5
	300
	-11

	
	RCP8,5
	
	327
	-3
	315
	-6
	295
	-13

	Մեծամոր-Ռանչպար
	RCP6,0
	442
	435
	-1
	425
	-4
	400
	-9

	
	RCP8,5
	
	426
	-4
	420
	-5
	390
	-12


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2015 թ.:
Ըստ վերը բերված արդյունքների` Ախուրիկ և Հայկաձոր դիտակետերում գետային հոս​քե​րը իրենց 1961-1990թթ. նորմաների նկատմամբ երկու սցենարների դեպքում էլ կաճեն, ընդ ո​րում, Ախուր​յան-Ախուրիկում առավելագույն աճը RCP8,5-ի դեպքում կունենա 9,1%, իսկ Ա​խուր​յան-Հայ​կաձորում` 14,5%: Կարկաչուն-Ղարիբջանյան, Մեծամոր-Էջմիածին և Մեծամոր-Ռանչ​պար դի​տակետերում դիտվում է հոսքի նվազում, համապատասխանաբար 15%, 13% և 12%-ով:

Այս արդյունքները կարելի է օգտագործել տնտեսության տարբեր ոլորտներում կլիմայի փո​փո​խու​թյան հարմարվողականության միջոցառումների մշակման ժամանակ: 

ԳԼՈՒԽ V. ՌԻՍԿԱՅԻՆ ՋՐԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
15. Ռիսկի գնահատման ինդիկատորներ և չափանիշներ

Մակերևութային ջրային մարմինների («գետային» և «լճային» տիպերի) բացահայտումը հիմնվում է «Հիդրոմորֆոլոգիական և ֆիզիկաքիմիական մոնիտորինգի արդյունքների օգ​տա​գոր​​ծումը ճնշումներ-ազդեցություններ վերլուծության/ռիսկերի գնահատման համար՝ հա​մա​ձայն ԵՄ ՋՇԴ մոտեցումների» (ԵՄ ՄԳՇՄՊ ծրագիր, 2014 թ.) ուղեցուցային փաստաթղթով ա​ռա​ջարկվող ռիսկերի ինդիկատորների ու չափանիշների վրա, որոնք ադապտացվել են` հաշվի առ​նե​լով  Հայաստանում առկա տվյալները: 

Աղտոտման հիմնական աղբյուրները գնահատվել են ըստ հետևյալ ինդիկատորների.

· ճնշման երկու ինդիկատոր կենցաղային կեղտաջրերից աղտոտման (ներառյալ՝ հնարավո​րու​թյան սահմաններում, արդյունաբերական կեղտաջրերը) աղբյուրների համար,
· ճնշման երկու ինդիկատոր գյուղատնտեսությունից աղտոտման ցրված աղբյուրների համար:

Նշված ինդիկատորների կիրառելով` ստացվել է ռիսկի 3 կատեգորիա. (1) ռիսկային, (2) հնարավոր ռիսկային, (3) ոչ ռիսկային:

Մակերևութային ջրերի քիմիական կարգավիճակը գնահատվել է համաձայն ՀՀ կառա​վա​րության 2011 թ.-ի հունվարի 27-ի թիվ 75-Ն որոշմամբ Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազանների համար սահմանված ջրի որակի էկոլոգիական նորմերի: Կենսաբանական որակի տարրերի գնահատման համար օգտագործվել է արագ կենսաբանական գնահատման (ԱԿԳ) եղանակը, որը հիմնվում է բենթոսային անողնաշարավորների համա​կեցությունների (մակրոզոոբենթոս) վերլուծության վրա: 

16. Ախուրյանի ՋԿՏ մակերևութային ջրային մարմինների տարանջատում
1) Մակերևութային ռիսկային ջրային մարմինների որոշում
Համաձայն ԵՄ ՋՇԴ սահմանման՝ ռիսկային ջրային մարմին (ՌՋՄ) է համարվում այն ջրա​յին մարմինը, որում առկա է ՋՇԴ բնապահպանական որակի նպատակ​ների ձախողման վտանգ (Հոդված 2). ՌՋՄ-ները հատկորոշվում են՝ հիմնվելով բնութագրման (Հոդված 5) և գոր​​ծառնա​կան մոնտորինգի (Հոդված 8) արդյունքների վրա: 

Հաշվի առնելով Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ճնշում-ազդեցություն վերլուծության արդյունքները («Ա​խուր​​յանի ՋԿՏ-ի ճնշում-ազդեցություն վերլուծության հաշվետվություն», 2014 թ.)` ՌՋՄ-ների, ինչ​​պես նաև հետագայում հնարավոր ռիսկային ջրային մարմինների հատկորոշման համար կի​​րառվել են «Հիդրոմորֆոլոգիական և ֆիզիկաքիմիական մոնիտորինգի արդյունքների օգ​տա​​գործումը ճնշումներ-ազդեցություններ վերլուծության/ռիսկերի գնահատման համար՝ հա​մա​ձայն ԵՄ ՋՇԴ մոտեցումների» ուղեցուցային փաստաթղթում առաջարկվող ճնշումների ին​դի​կա​տորները և ռիսկերի չափանիշները: Ստորև ներկայացվում են ռիսկերի գնահատման արդ​յունք​ները: 

ա) Ախուրյան գետի Բերդաշեն և Սեպասար համայնքների միջև ընկած հատված` Արփի լիճ ջրամբարից ներքև. հատկորոշվել է որպես ՌՋՄ էական հիդրոմորֆորոգիական փո​փո​խու​թյուն​ների պատճառով, որոնք առաջացել են մոտ 19 կմ երկարությամբ գետի հատվածը հո​ղա​յին ջրանցքով ուղղորդելու հետևանքով: Այս ջրային մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնա​պահպանական նպատակների ձախողման առումով`«անբավարար» հիդրո​մոր​ֆո​լոգիա​​կան կարգավիճակի (սահմանային արժեքներ` 3,5–4,2) պատճառով՝ համաձայն երկրորդ ՀԴՈՒ արդ​յունքների: 

բ) Աշոցք գետի` Աշոցք բնակավայրից մինչև գետաբերան ընկած հատված. հատկորոշվել է որ​պես ՌՋՄ երկաթի և մոլիբդենի հանքերի բաց հանքախորշերից անձրևային ջրերով ա​ռա​ջա​ցած հոսքերում մկնդեղի, տիտանի, մանգանի, նիկելի, երկաթի, քրոմի, բրոմի բարձր կոն​ցեն​տրացիաների պատճառով: Այս ջրային մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնա​պահ​պանական նպատակների ձախողման առումով` Աշոցք-Կրասար նմուշառման կե​​տում (N23) քիմիական «միջին» կարգավիճակի պատճառով՝ համաձայն երկրորդ ՀԴՈՒ արդ​յունք​նե​րի: Այս ՌՋՄ-ի երկարությունը 5,5 կմ է: 
1) Ախուրյան գետի` Կասկադ ՓՀԷԿ-ից Ամասիա քաղաք ընկած հատված. Ախուրյան գետի այս հատվածում չի ապահովվում էկոլոգիական հոսքը փոքր ՀԷԿ-ի շահագործման նպա​տա​​կով ջրառի հետևանքով: Այս ջրային մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնա​պահ​​​պանական նպատակների ձախողման պատճառով` հաշվի առնելով Ախուրյան-Ամա​սիա հիդրոլոգիական դիտակետում գրանցված փաստացի մինիմալ հոսքը (1,41-1,94 մ3/վրկ հուն​​վար-մարտ և սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին), որը պակաս է ՀՀ կառավա​րու​թյան կողմից 2011 թ. սահմանված էկոլոգիական հոսքի հաշվարկի մեթոդով ստացված ար​ժեք​ներից (2,18-2,39 մ3/վրկ տարբեր ամիսների համար): Այս ՌՋՄ-ի երկարությունը 9,2 կմ է: 

2) Ախուրյան գետի` Կապսի ջրամբարից Մարմաշեն համայնք ընկած հատված. Ախուրյան գե​տի այս հատվածում չի ապահովվում էկոլոգիական հոսքը փոքր ՀԷԿ-ի շահագործման նպա​տակով ջրառի հետևանքով: Այս ջրային մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնապահպանական նպատակների ձախողման պատճառմով՝ հաշվի առնելով Ախուրյան-Կապս հիդրոլոգիական դիտակետում գրանցված փաստացի մինիմալ հոսքը (1,57-2,47 մ3/վրկ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներն), որը պակաս է ՀՀ կառավա​րու​թյան կողմից 2011թ. սահմանված էկոլոգիական հոսքի հաշվարկի մեթոդով ստացված ար​ժեք​ներից (2,61-2,94 մ3/վրկ տարբեր ամիսների համար): ՌՋՄ-ի երկարությունը 7 կմ է: 
3) Կումայրի գետը Գյումրի քաղաքի տարածքում. Չմաքրված կենցաղային կեղտաջրերը, ո​րոնց մաս են կազմում նաև Գյումրի քաղաքի կոյուղաջրերը, անմիջապես լցվում են Կու​մայ​րի գետի այս հատվածի մեջ, որի հետևանքով տեղի է ունենում գետի աղտոտում վնա​սա​կար տարրերով: Ի հավելումն դրա՝ անձրևաջրերի հետ միասին գետ են թափվում օր​գա​նա​կան և անօրգանական ծագում ունեցող վնասակար նյութեր՝ հանգեցնելով ԹԿՊ5-ի, ֆոս​ֆո​րի, ընդհանուր ազոտի և կախված մասնիկների կոնցենտրացիաների մեծացմանը: Այս ջրա​յին մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնապահպանական նպատակների ձա​խող​ման պատճառով՝ հառվի առնելով ճնշման 1-ին ինդիկատորը՝ «Չմաքրված կեղտաջրեր ԹԿՊ»: Համաձայն հաշվարկների` Dկջ=20,2, որն ավելի մեծ է 1,5-ից և հա​մա​պա​տաս​խա​նում է «ռիսկային» կատեգորիային: Այս ՌՋՄ-ի երկարությունը 8,8 կմ է:
4) Ախուրյան գետը Կումայրի գետի միախանումից մինչև Ախուրյանի ջրամբար. Այս հատվածում առկա է կենցաղային և սննդի արդյունաբերությունից կեղտաջրերի էական ճնշում, որի հետևանքով մեծանում են ազոտի և ֆոսֆորի օրգանական ու անօրգանական միացություն​նե​րի պարունակությունները: Այս ջրային մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնապահպանական նպատակների ձախողման պատճառով՝ հաշվի առնելով ճնշման 1-ին ինդիկատորը՝ «Չմաքրված կեղտաջրեր ԹԿՊ» (Dկջ=20,2), ինչպես նաև սննդի արդյունաբերու​թյան կեղտաջրերից օրգանական և անօրգանական նյութերի հավելյալ արտանետումները: Այս ՌՋՄ-ի երկարու​թյու​նը 5.7 կմ է:
5) Կարմրաքար գետը (որոշ դեպքերում հղոմ է արվում որպես «անանուն» գետ). Այս գետն ամ​բողջությամբ էական ճնշումներ է կրում Գյումրի քա​ղա​քում և քաղաքից հոսանքով վար հատ​վածում կենցաղային ու սննդի արդյունաբերությունից ա​ռաջացող կեղտաջրերից: Այս ջրային մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնա​պահ​պանական նպատակների ձախողման պատճառով՝ հաշվի առնելով ճնշման 1-ին ին​դի​կա​տորը` «Չմաքրված կեղտաջրեր ԹԿՊ» (Dկջ=20,2), ինչպես նաև սննդի արդյունաբե​րու​թյան կեղտաջրերից օրգանական և անօրգանական նյութերի հավելյալ արտանե​տումները: Այս ՌՋՄ-ի երկարու​թյու​նը 12,5 կմ է: 
6) Կարկաչուն գետը. Մեծձորիջուր և Ջաջուռ գետերի միջև ընկած այս գետն ամբողջությամբ էական ճնշումներ է կրում անասնապահությունից և արդյունաբերական կեղտաջրերից: Անասնապահությունը հանգեցնում է ազոտի և ֆոսֆորի, օրգանական միացությունների պարունակությունների որոշակի մեծացմանը: Շինանյութերի արդյունահանման և մշակման հետևանքով Կարկաչուն գետի ջրերում մեծանում են նատրիումի, մագնեզիումի, կալիումի, կալցիումի, բրոմի, մանգանի, ստրոնցիումի, մոլիբդենի, ստիբիումի, սուլֆատ և քլորիդ իոնների կոնցենտրացիաները և հանքայնացման արժեքները: Այս ջրային մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնապահպանական նպատակների ձախողման առումով՝ ՇՄՆՄԿ Կարկաչուն (N38) դիտակե​​տում քիմիական «վատ» կարգավիճակի պատճառով: Այս ՌՋՄ-ի երկարու​թյու​նը 11,6 կմ է: 
7) Արթիկջուր գետը Արթիկ քաղաքից մինչև Վարդաքարի ջրամբար. Այս հատվածը կրում է էական ճնշում գետի հունից որպես շինանյութ օգտագործվող, ավազի և մանրախճի արդյու​նա​հանման պատճառով: Այս ջրային մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնապահպանական նպատակների ձախողման առումով` Արթիկջուր-Արթիկ նմուշառման կե​​տում (N14) քիմիական «միջին» կարգավիճակի պատճառով՝ համաձայն երկրորդ ՀԴՈՒ արդյունքների: Այս ՌՋՄ-ի երկարու​թյու​նը 5.1 կմ է:
8) Մեծամոր գետի միջին և ստորին հոսանքներ` Քասախ գետի միախանումից գե​տա​բե​րան. Այս հատվածը ջրի որակի վրա էական ճնշում է կրում մի շարք գործոնների պատ​ճա​ռով: Հիմնական ճնշումներն են կենցաղային և սննդի արդյու​նա​բե​րու​թյան կեղտաջրերը, ձկնար​​տա​դրու​թյունը, անասնապահությունը և հիդրոմորֆոլոգիական փո​փո​խու​թյունները: Կեն​​ցաղային կեղտաջրերի հեռացումը Մեծամոր և Արմավիր քա​ղաք​նե​րից ներքև ընկնող հատ​​վածներում պատշաճորեն չի իրականացվում, որի հետևանքով գետի ջրերում մե​ծա​նում են ԹԿՊ5-ի, ֆոսֆորի, ընդհանուր ազոտի և կախված մասնիկների կոն​ցեն​տրա​ցիա​նե​րը: Սննդի արդյունաբերությունից թափոնաջրերը կոյուղու միջոցով հեռացվում են Մե​ծա​մոր գետ, որի հետևանքով Արմավիր, Թալին և Մեծամոր քաղաքներից ներքև գետի ջրե​րում մե​ծանում են ազոտի և ֆոսֆորի օրգանական և անօրգանական միացությունների պա​րու​​նա​կությունները: Ձկնարտադրության նպատակով ջրառը զգալի ճնշում է գործադրում Մե​ծամորի գետավազանի հարավ-արևելյան մասի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների, ինչ​պես նաև Մեծամոր գետի հոսքի վրա: Ինտենսիվ անասնապահությունը Թալինի և Բաղ​րամ​յա​նի տարածաշրջաններում հանգեցնում է ազոտի, ֆոսֆորի և օրգանական միա​ցու​թյուն​նե​րի պարունակությունների մեծացմանը Մեծամոր գետի ջրերում: Այս ՌՋՄ-ի երկարու​թյու​նը 27,2 կմ է: Այս ջրային մարմինը գնահատվել է ռիսկային ԵՄ ՋՇԴ բնապահպանական նպա​տակ​ների ձախողման պատճառով` հաշվի առնելով ճնշման 1-ին ինդիկատորը՝ «չմաքրված կեղ​տա​ջրեր ԹԿՊ-ի առումով»: Համաձայն հաշվարկների` Dկջ=5,56, որը մեծ է 1,5-ից և համապատասխանում է «ռիսկային» կատեգորիային: Ի լրումն դրա` ռիսկային կարգա​վի​ճա​կը հիմնավորվել է հետևյալ գործոններով.
· «անբավարար» քիմիական կարգավիճակ` հիմնվելով ՇՄՆՄԿ-ի նմուշառման թիվ 41 և թիվ 42 դիտակետերում գնահատված քիմիական կարգավիճակի վրա,
· «միջին» քիմիական կարգավիճակ` հիմնվելով նմուշառման թիվ 28 դիտակետում (Մեծամոր-Գայ) ՀԴՈՒ երկրորդ փուլի ընթացքում գնահատված քիմիական կարգավիճակի վրա, 
· «անբավարար» քիմիական կարգավիճակ` հիմնվելով նմուշառման թիվ 20 դիտակետում (Մեծամոր-Ռանչպար) ՀԴՈՒ երկրորդ փուլի ընթացքում գնահատված քիմիական կարգավիճակի վրա,
· «միջին» հիդրոմորֆոլոգիական կարգավիճակ` հիմնվելով նմուշառման թիվ 18 դիտակետում (Մեծամոր-Գայ) ՀԴՈՒ երկրորդ փուլի ընթացքում գնահատված հիդրոմորֆոլոգիական կարգավիճակի վրա:
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում հատկորոշված ՌՋՄ-ի ընդհանուր երկարությունը 111 կմ է, որը կազմում է ամբողջ գետային ցանցի երկարության մոտ 12%-ը:
2) Մակերևութային հնարավոր ռիսկային ջրային մարմինների որոշում 

ՋՇԴ բնապահպանական որակի նպատակ​ների ձախողման առումով հնարավոր ռիսկային մա​​կերևու​թային ջրային մարմին է համարվում այն ջրային մարմինը, որն ունի տվյալ​ների պա​կաս ռիսկի գնահատում իրականացնելու համար: Ջրային մարմինների այս խում​բը կրում է ժա​մա​նակավոր բնույթ, քանի որ դրանց` «պայմանականորեն ԽՓՋՄ» դասին վերագրելը պետք է իրա​կանացվի լրացուցիչ տվյալների հիման վրա և որոշակի ուսումնասիրության արդ​յունքում: 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում որոշվել են հետևյալ հնարավոր ռիսկային ջրային մարմինները (ՀՌՋՄ) փորձագիտական դատողությունների հիման վրա` հաշվի առելով տվյալների բացերը.

1) Ախուրյան գետի` Մարմաշեն համայնքից մինչև Կումայրի գետի միախառնում ընկած հատվածը. Այս գետահատվածում գետի հիդրոլոգիայի ու հիդրոմորֆոլոգիայի վրա էական ազդեցություն կարող է ունենալ Մարմաշենի ՓՀԷԿ-ը, իսկ կենսաբանական պայմանները կարող են խախտվել առկա ձկնուղիների ոչ պատշաճ ֆունկցիոնալ վիճակի պատճառով: Նշված հանգամանքները հաշվի առնելով՝ 10,1 կմ երկարությամբ այս ջրային մարմինը հատկորոշվել է որպես ՀՌՋՄ: 
2) Գյումրի քաղաքով հոսող Կումայրի գետի Գյումրի գետակ վտակ. Գետակի քիմիական ու կենսաբանական վիճակը կարող է էական փոփոխություն կրել անմիջականորեն հունի մեջ լցվող մեծածավալ քաղաքային թափոնների պատճառով: Նշված հանգամանքը հաշվի առնելով՝ 12,6 կմ երկարությամբ այս ջրային մարմինը հատկորոշվել է որպես ՀՌՋՄ: 

3) Ջաջուռ գետի` Կարմրաքար գետի միախառնումից մինչև գետաբերան ընկած հատ​վա​ծը. Գետի այս հատվածում անհնար է գնահատել մակերևութային ջրերի քիմիական ու կեն​սա​բանական կարգավիճակը տվյալների բացակայության պատճառով: Նշված հան​գա​ման​քը հաշվի առնելով՝ 5,8 կմ երկարությամբ այս ջրային մարմինը հատկորոշվել է որպես ՀՌՋՄ: 
4) Մանթաշ գետի` Վարդաքարի ջրամբարից մինչև գետաբերան ընկած հատվածը. Տվյալների բացակայության պատճառով անհնար է գնահատել արդյոք ջրամբարից ջրի բացթողումները ապահովում են էկոլոգիական հոսքը գետի այս հատվածում: Այդ իսկ պատճառով 4,1 կմ երկարությամբ այս ջրային մարմինը հատկորոշվել է որպես ՀՌՋՄ:
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում հատկորոշված ՀՌՋՄ-ի ընդհանուր երկարությունը 32,6 կմ է, որը կազ​​մում է ամբողջ գետային ցանցի երկարության 3,5%-ը):
[image: image53.jpg]Uum pputteh opp.

The Project s funded by
the European Unio

Environmental Protection of
International River Basins Project

Contract No. 2011/279-666

human
dynamics

publicsector consuling

Aproject implemented by a Consortium}
Jed by Hulla & Co Human Dynami

Nuydwuwiywuikp

D Uunipjuith QUS uwhdwbwughd

- Phwluuyptip

- L&kp, (§wyukp, opunlpuplikpn

e (Phuljuijhti opuyhtt dwplhuiibp

~ Zuwpunp nhuljuyhb gpuyhlt dwpdhlitkp
Ny phuljwyhti gpuyyhtt vwpuhukp

— = Jwdwbwlwynp hnupkp

Nrhuljuyht gpuyhts dwpdhubp
(+QU-01: Uunipjwl glnp” Rlpnupkt b
®npp Ukywuwp hwdwjiplitph dholt
[+QU-02. Upngp qlnp’ Upngp

punuiphg Uhlish glnwpkpul

QU-03. Uunipjwil glnp Ywulwn
®2ZEY-hg uhlyh Udwuhw punup

(QU-04. Uunipjwt glnp Ywuguh
opwdpwiphg Uhtish Uwpdwpkt hwdwjup
fush opp. :

[rQU-05. Unudwyph ghwnp Ynudph
pwnuph nwpwdpnul

QU-06. Uunipjui glinp Unuduyph glnh
Uhwiwntinudhg dhtish Uinipjubh gpundpup
[+QU-07. Yuipupwpup glwnp
rQU-08.Ywnljwsnih glnp

0RU-09. UpphYyenip gkwnp Upphly
puquiphg Twprupuinh opunfpuip

+QU-10. Ukdundnp glnh Uhghtt b winnpht
hnuwtpbp

5 10 20 30




Նկար 5.1. Ախուրյանի ՋԿՏ ռիսկային ջրային մարմինները և հնարավոր ռիսկային ջրային մարմինները («Րիզորս Մենեջմենթ» ՍՊԸ, 2014 թ.)
3) Մակերևութային արհեստական ջրային մարմինների որոշում
Համաձայն ԵՄ ՋՇԴ-ի` «արհեստական ջրային մարմին» նշանակում է մարդու գոր​ծունեության հետևանքով առաջացած մակերևութային ջրային մարմին (Հոդված 2): Ջրային մարմինը կարող է հատկորոշվել որպես արհեստական ջրային մարմին միայն այն դեպքում, երբ բավարարվում են հետևյալ չափանիշները.
· էկոլոգիական լավ կարգավիճակի հասնելու համար անհրաժեշտ հիդրոմորֆոլոգիական հատկությունների փոփոխությունները էական բացասական ճնշում ունեն. (ա) շրջակա միջավայրի վրա, (բ) գործունեության այն ոլորտի վրա, որի համար կատարվում է ջրառը, (օրինակ` ձկնաբուծություն կամ ոռոգում) և (գ) ջրի կարգավորման միջոցառումների վրա (հեղեղումներից պաշտպանում կամ դրենաժ):
· Սահմանափակ տեխնիկական ռեսուրսների կամ չափից մեծ ծախսերի պատճառով հնա​​րավոր չէ հասնել ջրա​յին մարմնի արհեստական բնույթից ստացվող օգուտներին այլ​ընտրանքային մե​թոդ​ներով, որոնք ավելի բարենպաստ են շրջակա միջավայրի համար։
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ներկայումս գործում է 42 ջրանցք, որոնք օգ​տագործվում են 69825 հա գյու​​ղատնտեսական հողերի ոռոգման նպատակով: Ախուրյանի գե​տա​վազանի ամենախոշոր ջրանցք​ներն են` Շիրակի` 9817 հա ոռոգման տարածքով, Կապսի` 4230 հա, Այգաբացի` 2668 հա, և Ախուրյանի` 2826 հա: Նշված 4 ջրանցքները հատկորոշվել են որ​պես արհեստական ջրա​յին մարմիններ Ախուրյանի գետավազանում: Մեծամորի գե​տա​վա​զա​նում ամենամեծը Ար​մա​վի​րի մայր ջրանցքն է, որի թո​ղու​նա​կութ​յու​նը հասնում է մինչև 50 մ3/վ, իսկ ո​ռոգման տա​րած​քը կազ​մում է ընդհանուր ո​ռոգ​ման տարածքի գրեթե կեսը` 19538 հա: Մյուս խոշոր ջրանցք​​ներն են` Թա​լինի ջրանց​քը՝ իր բաշխիչ ցանցով` 9755 հա, Ակնալճի ջրանցքը` 1325 հա, Ջրա​​ռա​տի ջրանց​քը` 1440 հա, Բազմաբերդի ջրանցքը` 130 հա, և Մեծամորի ջրանցքը` 350 հա: Նշված 6 ջրանցք​ները հատկորոշվել են որպես արհեստական ջրային մարմիններ Մեծա​մորի գետա​վա​զա​նում:
Ի լրումն վերը նշված 10 ջրանցքների՝ Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի և Ստորին Հրազդանի ջրանցքի՝ Ախուրյանի ՋԿՏ-ով անցնող հատվածները (համապատասխանաբար 29,2 կմ և 31,8 կմ երկարու​թյան) նույնպես հատկորոշվել են որպես արհեստական ջրային մարմիններ: 

Վերջապես, Մեծամոր քաղաքի շրջակայքում գտնվող 4 մեծ ձկնաբուծական լճակները միա​վոր​վել են և հատկորոշվել որպես մեկ արհեստական ջրային մարմին (տես՝ աղյուսակ 5.1):

Աղյուսակ 5.1. Ախուրյանի ՋԿՏ 13 արհեստական ջրային մարմինների ցանկը
	հ/հ
	Անվանումը
	Երկար. (կմ)
	Մակերես (կմ2)

	ԱՋՄ-01
	Ախուրյանի մայր ջրանցք
	27,87
	 

	ԱՋՄ-02
	Կապսի ջրանցք
	12,46
	 

	ԱՋՄ-03
	Շիրակի մայր ջրանցք
	26,86
	 

	ԱՋՄ-04
	Այգաբացի ջրանցք
	16,51
	 

	ԱՋՄ-05
	Թալինի մայր ջրանցք՝ իր բաշխիչ ցանցով 
	103,29
	 

	ԱՋՄ-06
	Արմավիրի մայր ջրանցք՝ իր բաշխիչ ցանցով
	108,74
	 

	ԱՋՄ-07
	Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի հատված
	29,23
	 

	ԱՋՄ-08
	Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հատված
	31,75
	 

	ԱՋՄ-09
	Բազմաբերդի ջրանցք
	11,57
	 

	ԱՋՄ-10
	Ակնալճի ջրանցք
	11,45
	 

	ԱՋՄ-11
	Մեծամորի ջրանցք
	16,08
	 

	ԱՋՄ-12
	Ջրառատի ջրանցք
	14,64
	 

	ԱՋՄ-13
	Մեծամորի լճակներ
	 
	6,9


Աղբյուրը` «Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մակերևութային և ստորերկրյա ջրային մարմինների որոշում, տարանջատում և տիպաբանություն», ԵՄ ՄԳՇՄՊ, 2013 թ.:
[image: image54.jpg]Nuydwiwbywubbp

D Ulunipyutth QUS uwhdwlwughs

- Pluwuuypbp

- L&bp, &wljutp, gpundpupbibp

e Qhiinuhl guitig

= = duwdwbwlwynp hnupbp
Uphbunwlwb 9pughtt dwpdhubbp
ULU-01. Uunipjwtih Uwyp gputigp
ULU-02. Guuuh gpuiigp
ULQU-03. Thpwyh duyp opuigp
ULU-04. Ujqupwgh gpuligp )
ULU-05. Buhith dwyp 9putigp
pwipluhy guiigh htan Uhwuht )
ULQU-06. Upuunfhph dujp gpuitigp

woh opip. pwipjupy gugh htn Uhwupt

ULU-07. Unpquh-Cudhpud gpuiigph

hunnus

ULU-08. Unnphl Zpuqnuiih

opuigph hunnyus

ULU-09. Puquupkpnh opuligp

ULQU-10. Uhru&h oputigp

UQU-11. Ukdudnph gpuigp

UQU-12. Qpuinwinh 9pwiigp

UQU-13. Ukbuninph 1wlip

Hwy

Upuntppulih opup!

Environmental Protection of
Intornational River Basins Project

Gontract No. 20111279:666.

human
R 0 5 10 20 30





Նկար 5.2. Ախուրյանի ՋԿՏ արհեստական ջրային մարմինները («Րիզորս Մենեջմենթ» ՍՊԸ, 2014 թ.)

4) Մակերևութային խիստ փոփոխված ջրային մարմինների որոշում 

Համաձայն ԵՄ ՋՇԴ-ի` «խիստ փոփոխված ջրային մարմին» (ԽՓՋՄ) նշանակում է մա​կերևու​​​թային ջրային մարմին, որը մարդու գործունեությամբ պայմա​նա​վորված ֆիզիկական ձևա​փո​​խու​թյունների հետևանքով էականորեն փոփոխվել է իր բնույթով (Հոդված 2):

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ամբարվում է տարեկան ավելի քան 600 միլիոն մ3 ջուր 17 ջրամ​բար​նե​​րում, որոնք հիմնականում օգտագործվում են ոռոգման և էներգետիկական նպատակներով: Նշված ջրամբարներից 8-ը հատկորոշվել են որպես ԽՓՋՄ, իսկ 9-ը՝ ոչ, քանի որ կառուցված են Մեծամոր գետի ժամանակավոր հոսք ունեցող վտակների վրա և մակերեսով չեն բա​վա​րա​րում տարանջատման պայմանին (այսինքն՝ փոքր են 0,5 կմ2-ից):
Այսպիսով՝ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում որոշվել ու տարանջատվել է 8 ԽՓՋՄ: Դրանցից ամե​նա​մե​ծը` Արփի լիճը, ձևափոխվել է ջրամբարի 1951 թ., որի հետևանքով հայելու մակերեսը մե​ծա​ցել է 5-ից 22,5 կմ2, իսկ ջրի ծավալը` 5-ից 105 միլիոն մ3: Ջրամբարի ջուրն օգտագործվում է ո​ռոգ​ման նպատակով, ինչպես նաև Գյումրի ՓՀԷԿ-ի համար: 

Տարածքի, ինչպես նաև Հայաստանի ամենամեծ ջրամբարը Ախուրյանի ջրամբարն է, որը կա​ռուցվել է 1975-1982թթ.: Ջրի ընդհանուր ծավալը կազմում է 525 միլիոն մ3, ջրի հայելու մա​կե​րեսը` 41,8 կմ2, միջին խորությունը` 46 մ, երկարությունը` 20 կմ, իսկ լայնությունը` 5,5 կմ: Ջրամ​բարի պատվարը ունի 59,1 մ բարձրություն:
Նշվածներից բացի, 6 ջրամբար ևս (0.5 կմ2-ից ավել հայելու մակերես ունեցող) հատ​կո​րոշ​վել են որպես ԽՓՋՄ (տես՝ աղյուսակ 5.2): 

Աղյուսակ 5.2. Ախուրյանի ՋԿՏ 8 խիստ փոփոխված ջրային մարմինների ցանկը
	հ/հ
	Անվանումը
	Մակերես (կմ2)

	ԽՓՋՄ-01
	Արփի լիճ
	22,50

	ԽՓՋՄ-02
	Ախուրյանի ջրամբար
	48,39

	ԽՓՋՄ-03
	Մանթաշի ջրամբար
	0,94

	ԽՓՋՄ-04
	Կարնուտի ջրամբար
	1,64

	ԽՓՋՄ-05
	Կապսի ջրամբար
	0,78

	ԽՓՋՄ-06
	Տավշուտի ջրամբար
	0,58

	ԽՓՋՄ-07
	Վարդաքարի ջրամբար
	0,57

	ԽՓՋՄ-08
	Սառնաղբյուրի ջրամբար
	0,68


Աղբյուրը` «Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մակերևութային և ստոր​երկրյա ջրային մարմինների որոշում, տարանջատում և տիպաբանություն» հաշվետ​վու​թյուն, «Շրջակա միջավայրի քաղաքականության վերլուծություն» ՀԿ, 2013 թ.:
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում նախատեսվում է կառուցել երկու նոր ջրամբար: Սելավ-Մաստարա ջրամ​​բա​րը տեղակայվելու է Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան համայնքում` Սելավ-Մաստարա գե​տի վրա: Ջրամբարի ընդհանուր տարողությունը կազմելու է 10,2 մլն.մ3 (ջրամբարի պատվարի նա​​​խա​տեսված բարձրությունը 30 մ է): Ջրամբարի կառուցման հետևանքով հնարավոր կլինի ո​​​ռոգ​​ման ջրով ապահովել տարածաշրջանի 4,400 հա գյուղատնտեսական հողեր: 

Մեկ այլ ծրագիր կապված է մասամբ կառուցված Կապսի ջրամբարի վերականգնման հետ: Գեր​մանական KfW բանկի ֆինանսական աջակցությամբ ընտրված խորհրդատուն 2013 թ. ի​րա​կանացրել է Կապսի ջրամբարի վերականգնման և ինքնահոս ոռոգման համակարգի կա​ռուց​ման տեխնիկատն​տեսական ուսումնասիրությունը: Նախնական փուլի ընթացքում նա​խա​տես​վում է ջրամբարը վերականգնել ջրի ցածր մակարդակով` ապահովելով 6 մլն.մ3 տա​րո​ղու​նա​կություն և ոռոգման ջրի ինքնահոս մատակարարում 2200 հա տարածքների համար, որոնք ներ​կայումս ոռոգվում են պոմպերի միջոցով կամ չեն ոռոգվում:

[image: image55.jpg]Uunipjuith QUS juhuwn
thnthnjujwsé gpughtt fwpuhukpp

Nuydwbwhpwbubp

D Uhinipjuith QU8 uwthdwtimughd
- Puwljuuypkp

- L&k, [£uliibp, gpundpuptitip
Qbwnught gutig

— — Jdudwbwlfunp hnupkp

(] hun thoihnju]wd
opwiht vwpuhubbtp
u®QU-01. Unthh 1h& 9pudpup
udQU-02. Uunipjulth gpudpup
u®QU-03. Uwtipwph gpudpwip
udQU-04. Yunhnunh gpudpun
dQU-05. Ywwuh opulpup
PQU-06. Swipninh gpudpuip
dQU-07. Twpnupwph opudpup
udQU-08. Uwnlwnpmniph gpudpwp

Environmantal Protaction of
International River Basins Project
Cantract No. 20111279-686.

human
dynamics





Նկար 5.3. Ախուրյանի ՋԿՏ խիստ փոփոխված ջրային մարմինները («Րիզորս Մենեջմենթ» ՍՊԸ, 2014 թ.)
5) Ոչ ռիսկային մակերևութային ջրային մարմինների որոշում 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի այն բոլոր ջրային մարմինները, որոնք չեն հատկորոշվել որպես ռիս​կա​յին, արհեստական կամ խիստ փոփոխված ջրային մարմիններ, բնական ոչ ռիսկային ջրային մար​միններ են: Այդ ջրային մարմինները հատկորոշվել են՝ համաձայն ԵՄ ՋՇԴ ՀԻՌ թիվ 2 «Ջրա​յին մարմինների հատկորոշում» ուղեցուցային փաստաթղթի չափանիշների: Ուստի ոչ ռիս​կային ջրային մարմինների սահմանման համար կիրառվել են հետևյալ սկզբունքները. 

· փոքր գետերը կամ վտակները կարող են նույն տիպի ավելի մեծ գետերի կամ մայր գետերի հետ հատկորոշվել որպես միասնական ջրային մարմին,
· այն փոքր գետերը, որոնք (ա) պատկանում են միևնույն տիպի, (բ) կրում են միևնույն տիպի ու մակարդակի ազդեցություն և (գ) միևնույն կերպ են ազդում այլ տարանջատված ջրային մարմնի վրա, կարող են միավորվել մեկ ջրային մարմնի մեջ:

Ի հավելումն վերը նշվածի՝ տարանջատման ընթացքում հաշվի են առնվել այլ գործոն​նե​​ր.

· բնորոշ հիդրոմորֆոլոգիական բնութագրիչները,

· բնորոշ հիդրոլոգիական բնութագրիչները,

· հիմնական գետերի միախառնման կետ լինելը, ռիսկային, արհեստական կամ խիստ փոփոխված ջրային մարմինների առկայությունը հոսանքով վար, երկու արհեստական կամ երկու ռիսկային ջրային մարմինների միջև տեղակայությունը,

· բնության հատուկ պահպանվող տարածքի առկայությունը,
· պետական սահմանին մոտ տեղակայությունը:

Ընդհանուր առմամբ, Ախուրյանի ՋԿՏ-ում հատկորոշվել է 26 ոչ ռիսկային ջրային մար​մին:

6) Տարանջատված մակերևութային ջրային մարմինների ամփոփում 

Ընդհանուր առմամբ, Ախուրյանի ՋԿՏ-ում տարանջատվել է 61 մակերևութային ջրային մար​մին, որոնցից.

· 26-ը բնական ջրային մարմիններ են, որոնք ռիսկային չեն ԵՄ ՋՇԴ բնապահպանական նպատակների ձախողման առումով,

· 10-ը ռիսկային ջրային մարմիններ են, 

· 4-ը հնարա​վոր ռիսկային ջրային մարմիններ են,

· 13-ը արհեստական ջրային մարմիններ են, ներառյալ՝ 12 ջրանցք ու լճակների 1 խումբ,
· 8-ը խիստ փոփոխված ջրային մարմիններ են (ջրամբարներ):

[image: image56.jpg]03 nhuljushl opushl dnppbitn
Zoupunep chulurb spuh dupbttn

= Dpuljugh ppubh GwpUbbbEp





Նկար 5.4. Ախուրյանի ՋԿՏ տարանջատված մակերևութային ջրային մարմինների քանակը` ըստ կարգավիճակի («Րիզորս Մենեջմենթ» ՍՊԸ , 2014 թ.)
[image: image74.png]11156 ya
11.9%

32,5748
3.5%

794.02 ya

0 6% Dy nhuljuh ppught Vumtip

Zoupundep chulurb puh dupbttn

= Dhuljught gpuyht dupibbbp




Նկար 5.5. Ախուրյանի ՋԿՏ տրանջատված մակերևութային ջրային մարմինների ու երկարությունը` ըստ կարգավիճակի («Րիզորս Մենեջմենթ» ՍՊԸ , 2015 թ.)
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում տարանջատված 61 մակերևութային ջրային մարմիններից 52-ը «գետ», իսկ 9-ը «լիճ» տիպի են: Մեկ արհեստական լիճ և 7 ջրամբար հատկորոշվել են որպես ԽՓՋՄ, իսկ Մեծամորի գետավազանում գտնվող 1 լճակների խումբը` որպես ԱՋՄ (տես՝ աղյուսակ 5.3, աղյուսակ 5.4): 

Աղյուսակ 5.3. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի «գետ» տիպի ջրային մարմինները

	Բնական ջրային մարմիններ
	ԱՋՄ

	Քանակ 
	Ընդհ. երկարու-թյուն, կմ 


	Միջին երկարու-թյուն, կմ 


	Ամենաերկարի երկարությունը, կմ 
	Ամենակարճի երկարությունը, կմ 
	Քանակ 
	Ընդհ. երկարու-թյուն, կմ 


	Միջին երկարու-թյուն, կմ 


	Ամենաերկարի երկարությունը, կմ 
	Ամենակարճի երկարությունը, կմ 

	40
	938,15
	23,45
	1,19
	98,18
	12
	410,45
	34.2
	11,45
	108,74


Աղբյուրը` «Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մակերևութային և ստոր​երկրյա ջրային մարմինների որոշում, տարանջատում և տիպաբանություն» հաշ​վետ​վու​թյուն, «Շրջակա միջավայրի քաղաքականության վերլուծություն» ՀԿ, 2013 թ.:
Աղյուսակ 5.4. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի «լիճ» տիպի ջրային մարմինները

	ԱՋՄ 
	ԽՓՋՄ 

	Քանակ 
	Մակերես, կմ2
	Քանակ
	Մակերես, կմ2
	Միջին մակերես, կմ2

	1
	6,90
	8
	74,17
	9,27


Աղբյուրը` «Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մակերևութային և ստոր​երկրյա ջրա​յին մարմինների որոշում, տարանջատում և տիպաբանություն» հաշ​վետ​վու​թյուն, «Շրջակա մի​ջա​վայրի քաղաքականության վերլուծություն» ՀԿ, 2013 թ.:
Բացարձակ բարձրության և երկրաբանության տեսանկյունից բոլոր 52 «գետ» տիպի ջրային մարմինները միևնույն տիպաբանության են, սակայն դասակարգվում են 3 տարբեր խմբերի մեջ՝ ըստ իրենց ջրհավաք ավազանների մակերեսների: Այսպես.

· I տիպը ընդգրկում է 16 ջրային մարմին՝ 100 կմ2-ից փոքր ջրհավաք ավազանով,

· II տիպը ընդգրկում է 24 ջրային մարմին՝ 100 կմ2-1000 կմ2 ջրհավաքների մակերեսներով, 

· III տիպը ընդգրկում է 12 ջրային մարմին՝ 1000 կմ2-10 000 կմ2 ջրհավաքների մա​կե​րես​նե​րով:

«Լիճ» տիպի 9 ջրային մարմինների տիպաբանությունը հիմնվում է աշխարհագրական և մորֆո​լո​գիա​կան բնութագրիչների վրա։ Դրանք դասակարգվում են 4 տարբեր խմբերի մեջ՝ ըստ իրենց հայելու մակերեսների և միջին խորության: Այսպես.

· I տիպը ընդգրկում է 5 ջրամբար և 1 լճակների խումբ՝ 0,5-1 կմ2 հայելու մակերեսով և 3-15մ մի​ջին խորությամբ,

· II տիպը ընդգրկում է 1 ջրամբար՝ 1-10 կմ2 հայելու մակերեսով և 3-15մ միջին խորությամբ,

· III տիպը ընդգրկում է 1 ջրամբար՝ 10-100 կմ2 հայելու մակերեսով և 3-15մ միջին խորու​թյամբ

· IV տիպը ընդգրկում է 1 ջրամբար՝ 10-100 կմ2 հայելու մակերեսով, և 15մ-ից մեծ խորու​թյամբ:
[image: image57.jpg]Nuyiwbwhywuubp

E Uhinipuith QUS nwhdwtwghs

- Puwuuyptp

I Bpuw dnpnjugws gpuhl dwpuhbbtn (WEQUT)
e Uphbutnwlut gpuyght dwpuhubbp (UQU)

s (*hulujhl gpuyht dwpuhbkp (:QU)

- Zowpuynp nhuljuyhb gpuyht dwpdhbikp (20:QU)
(13 DhUlurzht opuightt dwpdhualip (QUY)

— = dwdwbwluynp hnupkp

Environmental Protaction of
Intornational River Basins Project

human
Cantact No, 2011270685 dynamics

i 0 5 10 20
e e s ey o ———— | mm — T





Նկար 5.6. Ախուրյանի ՋԿՏ մակերևութային ջրային մարմինների տարանջատում 

(«Րիզորս մենեջմենթ» ՍՊԸ, 2014 թ.)

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում տարանջատված մակերևու​թա​յին ջրային մարմինները ամփոփ ներկայացվում է ստորև բերված աղյուսակ 5.5-ում: 
Աղյուսակ 5.5. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում տարանջատված մակերևու​թա​յին ջրային մարմինները 
	հ/հ
	ՋՄ համար
	Նկարագրություն
	Երկա-րություն (կմ)
	Մակե​րես (կմ2)

	1. 
	ՋՄ-01
	Կարախան գետն իր վտակներով 
	48,97
	 

	2. 
	ՋՄ-02
	Կարմրաջուր, Եղնաջուր, Էլարգետ և Ձկնագետ գետերն ակունքից մինչև Արփի լիճ 
	90,91
	 

	3. 
	ՋՄ-03
	Ախուրյան գետի հատվածն Արփի լճից մինչև Բերդաշեն համայնք 
	2,39
	 

	4. 
	ՋՄ-04
	Բերդաշեն և Փոքր Սեպասար համայնքների միջև ընկած Ախուրյան գետի վտակները
	20,64
	 

	5. 
	ՋՄ-05
	Գիժգետ և Ծաղկաշեն գետերը
	75,57
	 

	6. 
	ՋՄ-06
	Ախուրյան գետի հատվածը Գիժգետից մինչև Կասկադ փոքր ՀԷԿ 
	12,79
	 

	7. 
	ՋՄ-07
	Կազանչի գետն իր վտակներով
	31,48
	 

	8. 
	ՋՄ-08
	Աշոցք գետն ակունքից մինչև Աշոցք քաղաք 
	74,76
	 

	9. 
	ՋՄ-09
	Ախուրյան գետի Ցողամարգ վտակը
	9,74
	 

	10. 
	ՋՄ-10
	Ախուրյան գետի Հորթաջուր վտակը 
	17,54
	 

	11. 
	ՋՄ-11
	Ախուրյան գետի հատվածը Հարթաջուր և Չաիր գետերի միջև 
	5,46
	 

	12. 
	ՋՄ-12
	Չաիր գետն իր վտակներով
	25,08
	 

	13. 
	ՋՄ-13
	Ախուրյան գետի հատվածը Չաիր գետի և Կապսի ջրամբարի միջև 
	15,28
	 

	14. 
	ՋՄ-14
	Գթաշեն գետը մինչև Կապսի ջրամբար 
	13,93
	 

	15. 
	ՋՄ-15
	Կումայրի գետը ակունքից մինչև Գյումրի քաղաք 
	10,34
	 

	16. 
	ՋՄ-16
	Հայկավան գետն իր վտակներով 
	41,21
	 

	17. 
	ՋՄ-17
	Ջաջուռ գետն ակունքից մինչև Ջրառատ գետի հետ միախառնումը
	24,63
	 

	18. 
	ՋՄ-18
	Ջրառատ գետի հատվածը Կառնուտի ջրամբարից մինչև Ջաջուռ գետի հետ միախառնում 
	4,56
	 

	19. 
	ՋՄ-19
	Ջաջուռ գետի հատվածը Ջրառատ և Կամրաքար գետերի միջև 
	10,00
	 

	20. 
	ՋՄ-20
	Մանթաշ գետն ակունքից մինչև Մանթաշի ջրամբար
	6,19
	 

	21. 
	ՋՄ-21
	Արթիկջուր գետն ակունքից մինչև Արթիկ բնակավայր 
	15,70
	 

	22. 
	ՋՄ-22
	Մեծջուր գետն ակունքից մինչև Սառնաղբյուրի ջրամբար 
	39,85
	 

	23. 
	ՋՄ-23
	Մեծջուր գետը Չլկան գետի միախառնումից մինչև գետաբերան 
	1,19
	 

	24. 
	ՋՄ-24
	Ախուրյան գետի հատվածն Ախուրյանի ջրամբաից մինչև Արաքս գետի հետ միախառնում 
	89,00
	 

	25. 
	ՋՄ-25
	Արաքս գետի հատվածն Ախուրյան և Մեծամոր գետերի միջև
	98,18
	 

	26. 
	ՋՄ-26
	Մեծամոր գետն ակունքից մինչև Քասախ գետի հետ միախառնում 
	8,63
	 

	27. 
	ՀՌՋՄ-01
	Ախուրյան գետի հատվածը Մարմաշեն բնակավայրի և Կումայրի գետի հետ միախառնման կետի միջև
	10,10
	 

	28. 
	ՀՌՋՄ-02
	Կումայրի գետի Գյումրիգետկա վտակը 
	12,59
	 

	29. 
	ՀՌՋՄ-03
	Ջաջուռ գետի հատվածը Կարմաքար գետից մինչև գետաբերան 
	5,80
	 

	30. 
	ՀՌՋՄ-04
	Մանթաշ գետի հատվածը Վարդաքարի ջրամբարից մինչև գետաբերան 
	4,08
	 

	31. 
	ՌՋՄ-01
	Ախուրյան գետի հատվածը Բերդաշեն և Փոքր Սեպասար համայնքների միջև 
	18,94
	 

	32. 
	ՌՋՄ-02
	Աշոցք գետը Աշոցք քաղաքից մինչև գետաբերան 
	5,53
	 

	33. 
	ՌՋՄ-03
	Ախուրյան գետի հատվածը Կասկադ փոքր ՀԵԿ-ից մինչև Ամասիա քաղաք
	9,16
	 

	34. 
	ՌՋՄ-04
	Ախուրյան գետի հատվածըԿապսի ջրամբարից մինչև Մարմաշեն բնակավայր
	7,04
	 

	35. 
	ՌՋՄ-05
	Կումայրի գետը Գյումրի քաղաքի տարածքում 
	8,80
	 

	36. 
	ՌՋՄ-06
	Ախուրյան գետի հատվածը Կումայրի գետի հետ միախառնման կետից մինչև Ախուրյանի ջրամբար 
	5,69
	 

	37. 
	ՌՋՄ-07
	Կարմրաքար գետը
	12,47
	 

	38. 
	ՌՋՄ-08
	Կարկաչուն գետի հատվածըՄեծջուր գետի և Ախուրյանի ջրամբարի միջև 
	11,62
	 

	39. 
	ՌՋՄ-09
	Արթիկջուր գետը Արթիկ բնակավայրից մինչև Վարդաքարի ջրամբար 
	5,12
	 

	40. 
	ՌՋՄ-10
	Մեծամոր գետը Քասախ գետի միախառնման կետից մինչև Արաքս գետ 
	27,19
	 

	41. 
	ԱՋՄ-01
	Ախուրյանի մայր ջրանցք
	27,86
	 

	42. 
	ԱՋՄ-02
	Կապսի ջրանցք
	12,46
	 

	43. 
	ԱՋՄ-03
	Շիրակի մայր ջրանցք
	26,86
	 

	44. 
	ԱՋՄ-04
	Այգաբացի ջրանցք
	16,51
	 

	45. 
	ԱՋՄ-05
	Թալինի մայր ջրանցք իր բաշխիչ ճյուղերով
	103,29
	 

	46. 
	ԱՋՄ-06
	Արմավիրի ջրանցք իր բաշխիչ ճյուղերով
	108,74
	 

	47. 
	ԱՋՄ-07
	Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի հատված 
	29,23
	 

	48. 
	ԱՋՄ-08
	Ստորին Հրազդան ջրանցքի հատված 
	31,75
	 

	49. 
	ԱՋՄ-09
	Բազմաբերդի ջրանցք
	11,57
	 

	50. 
	ԱՋՄ-10
	Ակնալիճ ջրանցք
	11,45
	 

	51. 
	ԱՋՄ-11
	Մեծամորի ջրանցք
	16,08
	 

	52. 
	ԱՋՄ-12
	Ջրառատի ջրանցք
	14,64
	 

	53. 
	ԱՋՄ-13
	Մեծամորի լճակներ
	 
	6,9

	54. 
	ԽՓՋՄ-01
	Արփի լիճ
	 
	20,59

	55. 
	ԽՓՋՄ-02
	Ախուրյանի ջրամբար
	 
	48,33

	56. 
	ԽՓՋՄ-03
	Մանթաշի ջրամբար
	 
	0,94

	57. 
	ԽՓՋՄ-04
	Կառնուտի ջրամբար 
	 
	1,64

	58. 
	ԽՓՋՄ-05
	Կապսի ջրամբար 
	 
	0,78

	59. 
	ԽՓՋՄ-06
	Թավշուտի ջրամբար
	 
	0,58

	60. 
	ԽՓՋՄ-07
	Վարդաքարի ջրամբար
	 
	0,57

	61. 
	ԽՓՋՄ-08
	Սառնաղբյուրի ջրամբար
	 
	0,68


17. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատում

1) Ստորերկյա ջրային մարմինների տարանջատման չափանիշներն ու ընթացակարգը 

Համաձայն ՋՇԴ Հոդված 2.12-ի՝ «ստորերկրյա ջրային մարմին» նշանակում է ստորերկրյա ջրե​րի որոշակի ծավալ տվյալ ջրատար հորիզոնում կամ հորիզոններում: Ստորերկրյա ջրային մար​մինների որոշման գործընթացի առաջին քայլը ստորերկրյա ջրերի էական հոսք և/կամ ջրա​ռի էական ծավալներ ունեցող ստորերկրյա հորիզոնների վերլուծությունն է: 

Համաձայն ՋՇԴ-ի` «Ստորերկրյա ջրերի էական հոսքը այն հոսքն է, որով սնուցվող մա​կերևութային ջրային մարմինը կամ որին առնչվող ցամաքային էկոհամակարգը ենթարկվում են էական վատթարացման` էկոլոգիական ու քիմիական որակի տեսանկյունից»:

ՋՇԴ Հոդված 7-ը պահանջում է, որ որոշվեն այն բոլոր ստորերկրյա ջրային մարմինները, ո​​րոնք օգտագործվում են մարդու կողմից սպառման համար նախատեսված ջրառի համար, և այդ նպա​տակներով ջրառը կազմում է օրական առնվազն 10 մ3: Ջրային մարմինների բա​ցա​հայտ​ման մեջ այս ծավալը համարվում է ստորերկրյա ջրերի էական քանակ: Այն երկ​րա​բա​նա​կան շեր​տե​րը, որոնք ունակ են ապահովելու նշված ծավալով ջուր, որակվում են որպես ջրա​տար հո​րի​զոն​ներ: Գրեթե բոլոր ջրատար հորիզոնները, որոնց հզորությունը գերազանցում է օրական 10 մ3-ը, պետք է վերլուծվեն ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատմամբ:
Դիրեկտիվը չի առաջարկում հստակ մոտեցում ստորերկրյա ջրային մարմինների տա​րան​ջատ​​ման համար, սակայն սահմանում է, սր ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատ​ումը պետք է ապահովի Դիրեկտիվի համապատասխան նպատակների իրականացումը: Այսինքն՝ տա​րանջատումը այնպես պետք է իրականացվի, որ ապահովվի ստորերկրյա ջրերի քա​նա​կա​կան և քիմիական կարգավիճակների համապատասխան նկարագրությունը: Ստորերկրյա ջրե​րի մոնիտորինգը ևս պետք է հիմնվի ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատման վրա: Ստոր​երկրյա ջրային մարմինների տարանջատումը պետք է հաշվի առնի ջրային ռեսուրսի ոչ միայն որակական, այլև քանակական կարգավիճակի գնահատականը: Շատ դեպքերում քա​նա​կական կարգավիճակը հնարավոր է գնահատել միայն երկարաժամկետ մոնիտորինգային տվյալ​ների շարքերի առկայության դեպքում: Այլ դեպքերում ստորերկրյա ջրերի ծավալները պետք է գնահատվեն ջրային հաշվեկշռի հաշվարկի միջոցով:
ՋՇԴ ՀԻՌ թիվ 2 ուղեցուցային փաստաթուղթը («Ջրային մարմինների որոշում») ա​ռա​ջար​կում է ստորերկրյա ջրային մարմինների որոշման հետևյալ հաջորդական քայլերը.

· Ստորերկրյա ջրային մարմինների աշխարհագրական սահմանների բացահայտման ելակե​տը հոսքի երկրաբանական սահմաններն են:

· Ջրատար հորիզոնի կամ հորիզոնների ենթաբաժանումները, որոնք չեն կարող հիմնվել երկ​​րա​​բանական սահմանների վրա, պետք է առաջին հերթին հիմնվեն ստորերկրյա ջրերի բարձ​​​րությունների կամ, անհրաժեշտության դեպքում, ստորերկրյա ջրերի հոսքի գծերի վրա:

· Մարմինները պետք է լինեն քիմիական մեկ վիճակի և քանակական մեկ վիճակի միա​վոր​ներ, որոնք հնարավոր է բնութագրել և կառավարել` դիրեկտիվի նպատակներին արդ​յու​նա​վե​տորեն հասնելու համար: Ուստի տարանջատման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առ​նել ստորերկրյա ջրերի վիճակի էական փոփոխությունները, որպեսզի, հնարավորության սահ​մաններում, ապահովվի ստորերկրյա ջրերի վիճակի ճշգրիտ նկարագրությունը:

· Ստորերկրյա ջրային մարմինները տարանջատելիս պետք է հաշվի առնվի ջրատար հորիզոնների խոցելիությունը և իրականացվի ավելի վեր տեղակայված երկրաբա​նական շերտի կամ շերտերի բնութագրում:

· Ստորերկրյա ջրային մարմինները կարող են բացահայտվել կա՛մ առանձին` ուղղահայաց կտրվածքով միմյանց համադրվող տարբեր շերտերի սահմաններում, կա՛մ որպես տարբեր շերտերում բաշխվող ստորերկրյա ջրերի մեկ ջրային մարմին:

· Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների տարանջատման ընթացքում անհրաժեշտ է գնահատել մակերևութային ջրեր-ստորերկրյա ջրեր փոխազդեցությունը: Ստորերկրյա ջրերից կախում ունեցող մակերևութային ջրերի էկոհամակարգերը կարող են ոչ անմիջական բացասական ազդեցություն կրել ստորերկրյա ջրառի հետևանքով գետի հոսքի կրճատման պատճառով: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումը նույնպես կարող է վտանգ ներկայացնել ցամաքային էկոհամակարգերի համար, մանավանդ՝ այն տեղանքներում, որոնք պատված են բարձր ստորերկրյա ջրերի մակարդակին չադապտացված բուսականությամբ: 

· Խորքային ստորերկրյա ջրերը չեն կարող հատկորոշվել որպես ստորերկրյա ջրային մարմիններ, եթե դրանք. 

· չեն ազդում համապատասխան մակերևութային ջրային մարմինների վրա, 

· չեն օգտագործվում ստորերկրյա ջրառի համար,
· պիտանի չեն որպես խմելու ջուր մատակարարման համար իրենց բնական որակների պատճառով, կամ էլ երբ ջրառը տեխնիկապես նպատակահարմար չէ կամ անհամաչափ ծախսատար է:

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրային մարմինները տարանջատելիս հաշվի են առնվել ՋՇԴ հետևյալ առաջարկությունները.

· հիդրոերկրաբանական քարտեզի հիման վրա առանձնացվել են տարբեր տիպի ջրատար հորիզոններ (ծակոտկեն, նստվածքային, հրաբխային),

· որոշվել են ջրատար հորիզոնների երկրաբանական սահմանները,
· վերլուծվել են ջրատար հորիզոնների հիդրոդինամիկ տարբերությունները,
· գնահատվել է ջրատար հորիզոնների հիդրոքիմիական բազմազանությունը,
· ստուգվել և որոշվել է ստորերկրյա ջրառը (>10 մ3/օր),

· նույնատիպ հիդրոդինամիկ և հիդրոքիմիական հատկանիշներով մի քանի ծանծաղ ջրա​տար հորիզոններից բաղկացած ստորերկրյա ջրերի համակարգը դիտարկվել է որպես մեկ ջրա​յին մարմին,
· նույն քիմիական և մեկ քանակական կարգավիճակ ունեցող հիդրոերկրաբանական միավորները սահմանվել են որպես ստորերկրյա ջրային մարմիններ,
· ՍՋՄ-ի ստորին սահմանը որոշվել է այն խորությամբ, որից դեռ իրատեսական է ստորերկրյա ջրի մղումը (ոչ շատ ծախսատար) դեպի արտադրական պրոցեսներ,
· հաշվի է առնվել ջրատար հորիզոնների մասնատումը անկառավարելի, մեծ թվով ջրային մարմինների, և նմանատիպ բնութագրիչներով փոքր ստորերկրյա ջրային մարմինները խմբավորվել են,
· ստորերկրյա ջրային մարմիններին տրվել են ժամանակավոր համարներ՝ G102, G201 և այլն, որ​տեղ G-ն նշանակում է «ստորերկրյա», իսկ 101-ը, 201-ը, և այլն` մարմինների հա​մար​​​ներն են։
2) Ախուրյանի ՋԿՏ ստորերկրյա ջրային մարմինների ընդհանուր տարանջատում 

Հիմնվելով 2012 թ. ՀՀ ԲՆ Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոնում մշակված Ախուրյան-Մեծամոր ավազանի հիդրոերկրաբանական քարտեզի վրա` Ախուրյանի ՋՏԿ-ում առանձնացվել է հիդրոերկրաբանական չորս հիմնական միավոր (ջրատար հորիզոն).

· Չորրորդական-ժամանակակից ալյուվիալ-դելյուվիալ-պրոլյուվիալ և լճային առաջա​ցում​ների ջրատար հորիզոն (եկրաբանական ինդեք՝ Q3-4),

· Լոկալ ջրատար վերին պլիոցեն-չորրորդական հրաբխային ապարների կոմպլեքս (N23-Q),

· Լոկալ ջրատար կավիճ-պալեոգեն հասակի նստվածքային ապարների կոմպլեքս, հիմնա​կա​նում` կարբոնատային ապարներ (K2- P2),

· Լոկալ թույլ ջրատար և/կամ ջրամերժ մեզոկայնեզոյան նստվածքային և հրաբխային-նստված​քային ապարների կոմպլեքս (Mz-Kz):

Այս ջրատար հորիզոնները վերլուծվել են և, վերլուծության արդյունքների հիման վրա, հատ​կորոշ​վել են ստորերկրյա ջրային մարմինները։

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերի հատկորոշման և տարանջատման արդյունքում ստացվել են հետևյալ ջրային մարմինները.
ա) Ալյուվիալ-պրոլյուվիալ-լճային նստվածքներում և հրաբխային ապար​նե​րում հատկորոշ​ված ՍՋՄ-ներ 
Ալյուվիալ-պրոլյուվիալ-լճային նստվածքներում և հրաբխային ապարներում հատկորոշվել են չորս ստորերկրյա ջրային մարմիններ (G101, G102, G103, G104)` Աշոցքի, Գյումրու, Ար​մա​վի​րի և Մեծամորի ՍՋՄ-ները: 
ՍՋՄ-ներ Աշոցքի ջրատար հորիզոնում (Q4-N23), ժամանակավոր համար՝ G101։ Այս՝ 276.5 կմ2 մակերեսով Աշոցքի ստորերկրյա ջրատար հորիզոնը, գտնվում է Ախուրյանի գետա​վա​զանի վերին հոսանքում՝ Ախուրյանի իջվածքի վերին մասում, ծովի մակարդակից 2000-2200 մետր բարձրության վրա: Ջրատար ապարները կազմված են 175-287 մ հզորությամբ ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքների և հրաբխային լավայի հանքավայրերից: Ջրատար կոմպլեքսը բաղկացած է գրունտային/ոչ ճնշումային և երկու ճնշումային/արտեզյան՝ միմյանց հետ փոխադարձ հիդրավլիկական կապով ջրատար հորիզոններից: Գրունտային հորիզոնը կազմված է կոպճային նստվածքներից, որը գտնվում է երկրի մակերևույթից 0,5-1,6 մ խորության վրա: Առաջին և երկրորդ ճնշումային հորիզոնները դիտարկվում են հա​մա​պա​տաս​խա​նաբար 92,5-125 մ և 155-255 մ խորությունների վրա: Մարմնի հզորությունը 12-25 մետր է: Ներծծման գործակիցը տատանվում է 12-24 մ/օր տիրույթում, իսկ ջրաթափանցելիությունը հաս​նում է մինչև 244–360 մ2/օր:
Հորատանցքերի տեսակարար ծախսը 4,6-16 լ/վրկ է, իսկ աղբյուրների ջրատվությունը տատանվում է 35-1000 լ/վրկ սահմաններում: Տարածքի ստորերկրյա ջրերը ճնշումային և ոչ ճնշու​մային/գրունտային բնույթի են՝ երկրի մակերևույթից 1,5 մ բարձր գերակշռող մա​կար​դա​կով: Տուֆային ավազաքարերը և տուֆաբրեկչիաները ծառայում են որպես տա​րա​ծա​շրջա​նա​յին ջրամերժ շերտեր ջրատար հորիզոնների համար: Աշոցքի ջրատար հորիզոնն օգ​տա​գործ​վում է խմելու ջրամատակարարման նպատակով: Հորիզոնից ստորերկրյա ջրառն իրա​կա​նաց​վում է վեց կապտաժավորված աղբյուրներով և չորս հորատանցքերով: Քիմիական բա​ղա​դրու​թյամբ ջրատար հորիզոնի ջրերը բիկարբոնատային-կալցիումային են և համապատասխանում են քաղցրահամ և քիմիական «լավ» կարգավիճակ ունեցող ջրերի դասին:
Ջրային մարմինը սնվում է մթնոլորտային տեղումներով, որոնց տարեկան քանակը 600-700 մմ է: Ստորերկրյա ջրերը հիդրավլիկ կապի մեջ են մակերևութային ջրերի հետ և բեռնաթափվում են գետահովիտներ: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակն ունի բնական սեզոնային տատանում, մակարդակի նվազման միտումներ չեն դիտարկվել: Ստորերկրյա ջրային մարմնի տարածքում գործունեության հիմնական տեսակներն են ստորերկրյա ջրառն ու գյուղատնտեսությունը:
ՍՋՄ-ների տարանջատման առաջին հաշվետվության նախագծում Աշոցքի ջրատար հորի​զո​նը նախապես դասակարգվել էր որպես ռիսկային մարմին գյուղատնտեսությունից աղ​տոտ​ման և ինտենսիվ շահագործման արդյունքում ՋՇԴ բնապահպանական նպատակները ձա​խո​ղե​լու արդյունքում: 2013 թ. գարուն-աշուն ժամանակահատվածում իրականացված դաշտային ու​սում​նա​​սի​րու​​թյունների ժամանակ ստորերկրյա ջրերի որակի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալ​ներ հավաքագրվեցին, որոնց համաձայն՝ գյուղատնտեսական նյութերով ստորեկրյա ջրերի աղ​տոտում չի դիտարկվել: ՋՇԴ-ն խորհուրդ է տալիս ջրային մարմինը «լավ» կարգավիճակի դասել, եթե բավարար տվյալներ չկան հակառակն ապացուցելու համար, այսինքն` որ ՍՋՄ-ն «վատ» կարգավիճակ ունի: Անհրաժեշտ է իրականացնել լրացուցիչ մոնիտորինգ իրակա​նացնել` ՍՋՄ-ների դասակարգման հաջորդ փուլում կարգավիճակը թարմացնելու նպատակով: 
2013 թ. ապրիլին իրականացված դաշտային ուսումնասիրության ժամանակ, Աշոցքի ջրա​տար հորիզոնից վերցված նմուշներում հայտնաբերվել են մկնդեղի (As) բարձր կոն​ցենտրա​ցիա​ներ՝ մինչև 78,4 մգ/լ, ինչը մոտ 8 անգամ գերազանցում է ԵՄ խմելու ջրի նորմերը (10 մգ/լ):
Ենթադրվում է, որ մկնդեղի նման բարձր կոնցենտրացիան կարող է պայմանավորված լի​նել լաբորատոր անալիզի սխալով: Սակայն, սա ապացուցելու համար անհրաժեշտ է Աշոցքի ստոր​երկրյա ջրային մարմնում մկնդեղի կոնցենտրացիայի լրացուցիչ ուսումնասիրություն կա​տա​րել: Աշոցքի ջրատար հորիզոնի բնութագրումը տրված է աղյուսակ 5.6-ում:

Աղյուսակ 5.6. Աշոցքի ջրատար հորիզոնի բնութագրումը
	Ցուցանիշ
	Ջրային մարմնի բնութագրիչներ
	Լիթոլոգիական-հիդրոերկրաբանական սյունակ

	ՍՋՄ-ի համար 
	G101
	[image: image75.jpg]g=
RS 15.0
Z 2
2
N,-
,-Q -
P4
103
A Z HCO;
N, >10M s
2 = M /cyT P
125
4
N z
2
240
| ZAE | Heoy
2 > >10m/eyr|  op2
= 255
N o <10m'/cyT
300

u 6oee





	ՍՋՄ-ի անուն 
	Աշոցք
	

	ՍՋՄ-ի մակերես,կմ2
	276,5
	

	Շերտագրություն, երկրաբանական ինդեքս 
	N23-Q
	

	Լիթոլոգիական նկարագրություն
	Ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքներ և լավային ծածկույթ 
	

	Ջրատար հորիզոնի տեսակ. գրունտային – ճնշումային 
	Գրունտային-ճնշումային
	

	Վերին շերտ
	Գլաքար, քարախիճ, կոպիճ՝ կավի շերտերով 
	

	ՍՋՄ-ի հզորություն. նվազագույն, առավելագույն, միջին 
	12-15
	

	Ներծծման գործակից, К, մ/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	12-24
	

	Ջրաթափանցելիություն Кմ, մ2/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	244-360
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակ. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	+0.6-+1,5 մ երկրի մակերևույթից բարձր 
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի տարեկան տատանում 
	
	

	Ջրառը >10 մ3/օր. այո/ոչ
	Այո
	

	Օգտագործվող աղբյուրներ
	6 
	

	Օգտագործվող հորատանցքեր
	4
	

	Ջրառի նպատակ
	Խմելու նպատակով ջրամատակարարում
	

	Հորատանցքերի և աղբյուրների ջրատվություն
	35-1000 լ/վրկ
	

	Քիմիական կազմ (հիմնական կատիոններ և անիոններ)
	Բիկարբոնատային-կալցիումային
	

	Սնուցման հիմնական աղբյուր 
	Մթնոլորտային տեղումներ
	

	Առնչվող ջրաէկոհամակարգեր 
	Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերը փոխկապակցված են 
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի միտումներ
	Բնական տատանում
	

	Տարածված գործունեություն
	Ջրառ և գյուղատնտեսություն
	

	ՍՋՄ-ի քիմիական կարգավիճակ 
	Լավ
	

	ՍՋՄ-ի քանակական կարգավիճակ
	Լավ
	

	Տվյալների հավաստիության մակարդակ
	Բարձր
	

	Տարեկան տեղումներ, մմ
	600-700
	


Աղբյուրը` «Ստորերկրյա ջրային մարմինների հատկորոշումը, բնութագրումը և տարան​ջա​տու​մը Կովկասի երկրներում» ՄԳՇՄՊ ծրագրի հաշվետվություն, 2014 թ.: Տվյալների աղ​բյու​րը` ՀՀ ԲՆ ՀՄԿ, 2013 թ.:

ՍՋՄ Գյումրու ջրատար հորիզոնում (Q3-4, Q1), ժամանակավոր համար՝ G102։ Գտնվում է Գյում​րի քաղաքի շրջակայքում և զբաղեցնում է 404,2 կմ2 տարածք: Մինչև 450 մ հզորությամբ ջրա​տար նստվածքները կազմված են ալյուվիալ-լճային և էլյուվիալ-դելյուվիալ նստվածքներից՝ բե​կորներ, գլաքարեր, քարախիճ, կոպիճ և ավազ՝ կավի և կավահողի շերտերով: Ջրատար կոմ​պլեքսը բաղկացած է գրունտային և երկու ճնշումային ջրատար հորիզոններից: Գրուն​տա​յին ջրատար հորիզոնի խորությունը կազմում է 13-15-ից մինչև 17-30 մ` երկրի մակերևույթից 0,8-5 մ խորության վրա ջրի ստատիկ մակարդակով: Առաջին ճնշումային հորիզոնն ա​ռա​ջա​նում է 50-70 մ խորության վրա և գտնվում է 12-18 մ հզորությամբ ջրատար ավազաններում: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը տատանվում է երկրի մակերևույթից ցածր 2 մետրից մինչև երկրի մակերևույթից 1 մ բարձրության վրա: Ջրատար հանքավայրերի ներծծման գործակիցը տատանվում է 13-ից մինչև 120 մ/օր սահմաններում: Ջրաթափանցելիությունը բավականին բարձր է` 150-2150 մ2/օր: Աղբյուրների ջրատվությունը կազմում է 5-ից 50 լ/վրկ, իսկ հորատանցքերինը՝ 1-ից մինչև 20 լ/վրկ` 4-23 լ/վրկ տեսակարար ծախսով: 
Երկրորդ ճնշումային հորիզոնն առաջանում է 110-130 մ խորության վրա և գտնվում է ման​րա​​​​վազային շերտում: Ջրային մարմինն օգտագործվում է խմելու և արդյունաբերական նպա​տակ​​​ներով: Տեղադրվել է 3 կապտաժավորված աղբյուր և հորատվել է ավելի քան 15 հորա​տանցք:

Փոխկապակցված ջրատար հորիզոնների քիմիական կազմում գերակշռում են կատիոններն ու անիոնները` Ca2+ և HCO3-, երբեմն նաև՝ Na+ և SO42-: Ջրային մարմնի սնուցման հիմնական աղբյուրը մթնոլորտային տեղումներն են: Ստորերկրյա ջրային մարմնի տարածքում գործունեության հիմնական տեսակներն են ստորերկրյա ջրառն ու արդյունաբերությունը: Ջրային մարմնի քանակական կարգավիճակը գնահատվում է «լավ», քանի որ վերջինի գերշահագործում չի դիտարկվում: Մարմնի քիմիական կարգավիճակը երբեմն փոխվում է` պայմանավորված արդյունաբերական տեղային աղտոտումով:
Գյումրու ջրատար հորիզոնի բնութագրումը տրված է աղյուսակ 5.7-ում: 
Աղյուսակ 5.7. Գյումրու ջրատար հորիզոնի բնութագրումը
	Ցուցանիշ
	Ջրային մարմնի բնութագրիչներ
	Լիթոլոգիական-հիդրոերկրաբանական սյունակ

	ՍՋՄ-ի համար 
	G102
	[image: image76.jpg]55
S [>10m/cyrfCO; Ca®
SO, Na,
~ ~ ~ 7!
Q| " ~™
—— 110
Q | olerae® 5, JHCO, Ca’
i e, >10m /ey SO Nal
130
Q| 2T

150






	ՍՋՄ-ի անուն 
	Գյումրի
	

	ՍՋՄ-ի մակերես,կմ2
	404,2
	

	Շերտագրություն, երկրաբանական ինդեքս 
	Q3-4, Q1
	

	Լիթոլոգիական նկարագրություն
	Բեկորներ, գլաքարեր, քարախիճ, կոպիճ և ավազ՝ կավի և կավահողի շերտերով 
	

	Ջրատար հորիզոնի տեսակ. գրունտային – ճնշումային 
	Ճնշումային
	

	Վերին շերտ
	Ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքներ (կավահող և ավազոտ կավահող)
	

	ՍՋՄ-ի հզորություն. նվազագույն, առավելագույն, միջին 
	12-18 մ
	

	Ներծծման գործակից, К, մ/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	13-120 մ/օր
	

	Ջրաթափանցելիություն Кմ, մ2/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	156-2160 մ2/օր
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակ. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	Երկրի մակերևույթից 2 մ ցածր և +1 մ բարձր 
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի տարեկան տատանում 
	0,4 մ
	

	Ջրառը >10 մ3/օր. այո/ոչ
	Այո
	

	Օգտագործվող աղբյուրներ
	3 
	

	Օգտագործվող հորատանցքեր
	15 և ավել
	

	Ջրառի նպատակ
	Խմելու և արյունաբերական նպատակներով ջրամատակարարում
	

	Հորատանցքերի և աղբյուրների ջրատվություն
	Աղբյուրներ՝ 5-50 լ/վրկ, հորատանցքեր՝ 1-20 լ/վրկ
	

	Քիմիական կազմ (հիմնական կատիոններ և անիոններ)
	Ca2+, HCO3-, երբեմն Na+, SO42-
	

	Սնուցման հիմնական աղբյուր 
	Մթնոլորտային տեղումներ և ոռոգման ջրեր 
	

	Առնչվող ջրաէկոհամակարգեր 
	Փոխկապակցված
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի միտումներ
	Հիմնականում՝ նվազում
	

	Տարածված գործունեություն
	Ջրառ և արդյունաբերություն
	

	ՍՋՄ-ի քիմիական կարգավիճակ 
	Արդյունաբերական թափոններով տեղային աղտոտում 
	

	ՍՋՄ-ի քանակական կարգավիճակ
	Լավ
	

	Տվյալների հավաստիության մակարդակ
	Բարձր
	

	Տարեկան տեղումներ, մմ
	450
	


Աղբյուրը` «Ստորերկրյա ջրային մարմինների հատկորոշումը, բնութագրումը և տարան​ջա​տու​մը Կով​կա​սի երկրներում» ՄԳՇՄՊ ծրագրի հաշվետվություն, 2014 թ.: Տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՀՄԿ, 2013 թ.:

ՍՋՄ Արմավիրի ջրատար հորիզոնում (Q3-4 , N23), ժամանակավոր համար՝ G103։ Ար​մա​վի​րի ջրա​տար հորիզոնը զբաղեցնում է 337,5 կմ2 տարածք Ախուրյանի գետավազանի հա​րա​վա​յին մա​սում: Ջրատար կոմպլեքսը կազմված է չորրորդական-ժամանակակից ալյուվիալ-պրո​լյու​​վիալ առաջացումներից և հրաբխային լավաներից: Հատկորոշվել 2 ջրատար հորիզոն` գրուն​​տա​յին և առաջին ճնշումային: Գրունտային ջրերը տեղադրված են 0-25 մ խորության վրա (նախալեռնային գոտիներում): Ջրատար ապարները ներկայացված են կավավազով, ա​վա​զով, կոպիճով, գետաքարով և հրաբխային լավաներով: Ջրատար հորիզոնի ներծծման գոր​ծա​կիցը տատնվում է 2-120 մ/օր սահմաններում, ջրաթափանցելությունը կազմում է 20-1104 մ2/օր, հորատանցքերի տեսակարար ծախսը 30-100 լ/վրկ է, իսկ հորիզոնի հզորությունը` 10-30 մ:
Առաջին ճնշումային ջրատար հորիզոնը տեղադրված է 30-47 մ խորության վրա: Այն տարանջատված է խորքային ջրերից 5-10 մ հզորությամբ կավի շերտով: Ջրատար ապարների ներծծման գործակիցը 2-123 մ/օր է, իսկ պիեզահաղորդունակությունը (a)` 64-5460 մետր: 0,92-ից մինչև 5,63 մետրով մակարդակի նվազման պայմաններում (s) հորատանցքերի ջրա​տվությունը 19,8 լ/վրկ է, այսինքն` հորատանցքերի տեսակարար ծախսը (Q) 1-3,5 լ/վրկ է: Ցած​րա​դիր գոտիներում գտնվող ջրատար հորիզոններում մինչև 1990-ական թվականները հո​րատ​ված հորատանցքերը շատրվանող են եղել` 0,5-100 լ/վրկ ծախսով (երկրի մակերևույթից 1-17 մ բարձր): Ներկայումս շատրվանող հորատանցքեր դիտարկվում են միայն Մեծամոր գետի հարևա​նությամբ գտնվող տարածքներում` 20 լ/վրկ ծախսով:
2013 թ. ապրիլ ամսին իրականացված դաշտային առաջին ուսումնասիրության ժամանակ Ար​մա​վիրի ջրատար հորիզոնից վերցված նմուշներում մկնդեղի (As) բարձր կոնցենտրացիաներ են հայտ​նաբերվել` 22-82 մգ/լ, ինչը 2,2-8,2 անգամ գերազանցում է ԵՄ խմելու ջրի նորմերը (10 մգ/լ): Են​թադրվում է, որ մկնդեղի նման բարձր կոնցենտրացիան կարող է պայմանավորված լինել լա​բո​րատոր անալիզի սխալով: Սակայն սա հետագայում լրացուցիչ ուսումնասիրություն կարիք ու​նի:

Արմավիրի ջրատար հորիզոնի բնութագրումը տրված է աղյուսակ 5.8-ում: 
Աղյուսակ 5.8. Արմավիրի ջրատար հորիզոնի բնութագրումը
	Ցուցանիշ
	Ջրային մարմնի բնութագրիչներ
	Լիթոլոգիական-հիդրոերկրաբանական սյունակ

	ՍՋՄ-ի համար 
	G103 
	[image: image77.jpg]i
Q| horenr s
A 51
[T e
53
HCO.
N, z >10M/ &
5 5 M/cyT) Na'
62
2 2
N'|z =z
z
2
o 82
2 Z
N, )Z\ >10m'/cy1]
z Nz
z
105
z z
N, z
z z
12(?







	ՍՋՄ-ի անուն 
	Արմավիր
	

	ՍՋՄ-ի մակերես,կմ2
	337,46
	

	Շերտագրություն, երկրաբանական ինդեքս 
	N23-Q
	

	Լիթոլոգիական նկարագրություն
	Բեկորներ, գլաքարեր, քարա​խիճ, կոպիճ, ավազ, կավի և հրաբխային լավա
	

	Ջրատար հորիզոնի տեսակ. գրունտային – ճնշումային
	Գրունտային և ճնշումային 
	

	Վերին շերտ
	Գլաքարեր, քարախիճ, ավազով կոպիճ, կավ
	

	ՍՋՄ-ի հզորություն. նվազագույն, առավելագույն, միջին 
	10-23
	

	Ներծծման գործակից, К, մ/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	7-25
	

	Ջրաթափանցելիություն Кմ, մ2/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	70-575
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակ. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	8
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի տարեկան տատանում 
	0,5-1
	

	Ջրառը >10 մ3/օր. այո/ոչ
	Այո
	

	Օգտագործվող աղբյուրներ
	-
	

	Օգտագործվող հորատանցքեր
	Ավելի քան 20
	

	Ջրառի նպատակ
	Խմելու և գյուղատնտեսա-կան նպատակներով ջրամատակարարում
	

	Հորատանցքերի և աղբյուրների ջրատվություն
	15-25 լ/վրկ
	

	Քիմիական կազմ (հիմնական կատիոններ և անիոններ)
	Na+, HCO3-
	

	Սնուցման հիմնական աղբյուր 
	Մթնոլորտային տեղումներ
	

	Առնչվող ջրաէկոհամակարգեր 
	Փոխկապակցված
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի միտումներ
	Նվազող
	

	Տարածված գործունեություն
	Գյուղատնտեսություն
	

	ՍՋՄ-ի քիմիական կարգավիճակ 
	Լավ
	

	ՍՋՄ-ի քանակական կարգավիճակ
	Լավ
	

	Տվյալների հավաստիության մակարդակ
	Ցածր
	

	Տարեկան տեղումներ, մմ
	Ջրային մարմնի տարածքում` 300-350 մմ
	


Աղբյուրը` «Ստորերկրյա ջրային մարմինների հատկորոշումը, բնութագրումը և տարան​​ջա​տու​մը Կովկասի երկրներում» ՄԳՇՄՊ ծրագրի հաշվետվություն, 2014 թ.: Տվյալների աղ​բյուրը` ՀՀ ԲՆ ՀՄԿ, 2013 թ.:

ՍՋՄ-ներ Մեծամորի ջրատար հորիզոնում (Q1-3, N23), ժամանակավոր համար՝ G104։ Մե​ծա​մորի ջրատար հորիզոնը զբաղեցնում է 182,82 կմ2 տարածք Ախուրյանի գետավազանի հա​րավ-արևելյան մասում: Ջրատար կոմպլեքսը կազմված է չորրորդական-ժամանակակից ալյուվիալ-պրոլյուվիալ և հրաբխային առաջացումներով: 
Մեծամորի ջրատար հորիզոնում հատկորոշվում է երկու ստորերկրյա ջրային համալիր` գրու​նտային հորիզոն և ճնշումային (արտեզյան) ջրատար հորիզոն, որը պայմանականորեն բաժանված է երկու ջրատար հորիզոնների: Գրունտային ջրատար հորիզոնը հանդիպում է Մեծամորի ՍՋՄ գրեթե ողջ տարածքում: Այն գտնվում է 0,5-50,0 մ խորության վրա: Հոսքի ուղղությունը համընկնում է տեղանքի թեքության հետ և ուղղված է դեպի Մեծամոր և Արաքս գետեր: Գրունտային ջրերը պարունակվում են ավազոտ կավահողային, կավահողային ավազային և կոպճաքարախճային հանքավայրերում: Ճնշումային ջրատար հորիզոնները բաժանվում են ծակոտկեն ստորերկրյա ջրերի` կապված լճային հանքավայրերի հետ (1-ին ճնշու​մային ջրատար հորիզոն) և ճեղքավոր-ծակոտկեն ու ճեղքավոր ստորերկրյա ջրերի` կապված լավային ապարների հետ (2-րդ ճնշումային ջրատար հորիզոն):
Ջրատար հորիզոնների հիդրավլիկ բնութագրերը փոփոխական են: Երկրի մակերևույթից մինչև 1-ին ճնշումային ջրատար հորիզոնի վերին եզրը խորությունը կազմում է 2-ից 60 մետր, իսկ մինչև 2-րդ ճնշումային ջրատար հորիզոն` 30-80 մետր: 1-ին ճնշումային ջրատար հորիզոնի հորատանցքերի ծախսը տատանվում է 7-80 լ/վրկ տիրույթում, իսկ 2-րդ ճնշումային ավազանում հորատանցքերի ծախսերը շատ ավելի մեծ են (13-ից մինչև 234 լ/վրկ): Առաջին ճնշու​մային հորիզոնի ներծծման գործակիցը (K) 2,5-115 մ/օր է, իսկ երկրորդ ճնշումային հորի​զո​նում այն ավելի փոքր է` 4-22 մ/օր: Իսկ ճնշումային ջրատար հորիզոնների ջրա​թա​փան​ցե​լիու​թյունը հակառակ բաշխվածությունն ունի: Այն ավելի ցածր է վերին ջրատար հորիզոնում (110-1100 մ2/օր) և բարձր է ստորին ջրատար հորիզոնում (480-3200 մ2/օր): 

Մեծամորի ջրատար հորիզոնի ստորերկրյա ջրերն օգտագործվում են խմելու, գյու​ղա​տնտե​սության և ձկնաբուծության նպատակներով: Տարածքի հորատանցքերի խորությունը 150-200 մետր է` 30-100 լ/վրկ ծախսով: Հիմնական քիմիական տարրերն են Na+ -ն և SO42—ը: Ստոր​երկրյա ջրերի որակը լավն է, սակայն արդեն դիտարկվում է տեղային աղտոտում գյու​ղա​տնտե​սությունից: Ստորերկրյա ջրերը սնուցվում են մթնոլորտային տեղումներով և բեռնա​թափ​վում են գետահովիտներ:
Վերջին 7-8 տարիներին ձկնաբուծարանների ինտենսիվ զարգացման արդյունքում Մե​ծա​մորի ՍՋՄ-ում զգալիորեն ավելացել է ստորեկրյա ջրառը: Գերշահագործումը հանգեցրել է ստոր​երկրյա ջրերի մակարդակների անկնմանը և ճնշումային հորատանցքերի ծախսերի կրճատ​մանը, ներառյալ` Սևջուր-Ակնալիճ աղբյուրների խմբի ելքերի կրճատումը 17,8-ից (1983 թ.) մինչև 3 մ3/վրկ (2013 թ.): Մասիսի և Էջմիածնի շրջաններում ստորերկրյա ջրառի արդ​յուն​քում առաջացել է 530 կմ2 մակերեսով ճնշումային ջրատար հորիզոններում, որը տարածվում է մինչ Սևջուր-Ակնալիճ աղբյուրների ելքի տարածք:

[image: image58.jpg].
Updunfhp
{ 2
. e
°
o i /
1 = Gphpnjlinne
B e et
0 ﬂw\. % Zmfinugunn 5 ° /
. ™= o ] . 2
S i ° ° au ot
! - 3
2 —— . X % % - 2 @ i
= = L o 7 N, A o
N . . e . i -./! L
= /e o 8
.
e °
W = >
v ° °
>, Y
Nuplwhmgmubkp e?% C .
¢
e Puwhunjuyptp —— Qb gui 777 tplut punuy Upintguive
yht gubig 7 bphw punup i .;
@ Punuplbtp —— Ubqntughti glwbp [ | Upwpunnyut pupn
Ov Ulgnip-Uliaths wnppmpbbn [ [ gulubp

Ubbuninph wnniuljuyul

{77 enhuwqnbgnipjut dwquiph wpwsp





Ստորերկրյա ջրերի գերօգտագործման պատճաով Արարատյան արտեզյան ավազա​նում առաջացած փոխազդեցության ձագարը («Րիզորս Մենեջմենթ» ՍՊԸ , 2014 թ.)
Ըստ ԵՄ ՋՇԴ-ի, ստորերկրյա ջրային ռեսուրսի քանակական կարգավիճակը համարվում է «լավ» այն դեպքում, երբ «ջրային մարմնում ստորերկրյա ջրերի մակարդակն այնքան է, որ եր​կ​ա​րարաժամկետ միջին տարեկան ջրառը չի գերազանցի մատչելի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսը»:
Մեծամորի ՍՋՄ-ում ստորերկրյա ջրառն ակնհայտորեն գերազանցում է հորիզոնի սնուցումը` արդյունքում հանգեցնելով ստորերկրյա ջրերի մակարդակների նվազման: Այդ իսկ պատճառով Մեծամորի ստորերկրյա ջրային մարմինն առանձնացվել է որպես ռիսկային մարմին, որտեղ չեն իրականացվում ԵՄ ՋՇԴ բնապահպանական նպատակները: Անհրաժեշտ է առաջարկել և կառավարման պլանում ընդգրկել ստորերկրյա ջրերի քանակական կարգավիճակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ:
Մեծամորի ջրատար հորիզոնի բնութագրումը տրված է աղյուսակ 5.9-ում: 
Աղյուսակ 5.9. Մեծամորի ջրատար հորիզոնի բնութագրումը
	Ցուցանիշ
	Ջրային մարմնի բնութագրիչներ
	Լիթոլոգիական-հիդրոերկրաբանական սյունակ

	ՍՋՄ-ի համար 
	G104
	[image: image78.jpg]Qi

>10m/cyT

Ql—.\

T
@ g e g
L, v aig
S OER
ST Sy |
oo et 2 g
g B B
o < e,
Le olfigeei
& 2 e

Qi

>10m/cyT

Qi

>10m7/cyT

140





	ՍՋՄ-ի անուն 
	Մեծամոր
	

	ՍՋՄ-ի մակերես,կմ2
	185,82
	

	Շերտագրություն, երկրաբանական ինդեքս 
	Q1-3, N23
	

	Լիթոլոգիական նկարագրություն
	Բեկորներ, գլաքարեր, քարախիճ, կոպիճ և ավազ, կավ և հրաբխային լավաներ
	

	Ջրատար հորիզոնի տեսակ. գրունտային – ճնշումային 
	Գրունտային և ճնշումային 
	

	Վերին շերտ
	Գլաքարեր, քարախիճ, կոպիճ՝ ավազով, և կավ 
	

	ՍՋՄ-ի հզորություն. նվազագույն, առավելագույն, միջին 
	5–25
	

	Ներծծման գործակից, К, մ/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	2.5-ից 115 

4-ից 22 
	

	Ջրաթափանցելիություն Кմ, մ2/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	110-1100 

480-3200 
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակ. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	8
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի տարեկան տատանում 
	0,5–1
	

	Ջրառը >10 մ3/օր. այո/ոչ
	Այո
	

	Օգտագործվող աղբյուրներ
	–
	

	Օգտագործվող հորատանցքեր
	>20
	

	Ջրառի նպատակ
	Խմելու, գյուղատնտե-սական նպատակներով ջրամատակարարում, ձկնաբուծություն 
	

	Հորատանցքերի և աղբյուրների ջրատվություն
	7-ից 80 
13-ից 234 
	

	Քիմիական կազմ (հիմնական կատիոններ և անիոններ)
	Na+, HCO3-
	

	Սնուցման հիմնական աղբյուր 
	Մթնոլորտային տեղումներ
	

	Առնչվող ջրաէկոհամակարգեր 
	Ջրատար հորիզոնը փոխկապակցված է մակերևութային ջրերի հետ 
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի միտումներ
	Նվազում
	

	Տարածված գործունեություն
	Գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն 
	

	ՍՋՄ-ի քիմիական կարգավիճակ 
	Լավ
	

	ՍՋՄ-ի քանակական կարգավիճակ
	Ռիսկային
	

	Տվյալների հավաստիության մակարդակ
	Ցածր
	

	Տարեկան տեղումներ, մմ
	400 մմ 
	


Աղբյուրը` «Ստորերկրյա ջրային մարմինների հատկորոշումը, բնութագրումը և տարան​ջա​տու​մը Կովկասի երկրներում» ՄԳՇՄՊ ծրագրի հաշվետվություն, 2014 թ.: Տվյալների աղ​բյու​րը` ՀՀ ԲՆ ՀՄԿ, 2013 թ.:

բ) Լոկալ ջրատար վերին պլիոցեն-չորրորդական հրաբխային կոմպլեքսում հատկորոշված ՍՋՄ-ներ 

Հրաբխային ստորերկրյա ջրային մարմինն ամենամեծն է Ախուրյանի ՋԿՏ-ում, որը զբա​ղեց​նում ավելի քան 3470 կմ2 տարածք: Ջրատար հանքավայրերը ներկայացված են դո​լե​րի​տա​յին և անդեզիտային բազալտներով, բազալտներով, հրաբխային տուֆերով և այլ տեսակի լա​վա​յին ապարներով: ՍՋՄ-ի համարը G201 է, իսկ երկրաբանական ինդեքսը` N23-Q:

Վերին պլիոցեն-չորրորդական կոմպլեքսների ջրերն օգտագործվում են Ախուրյանի գե​տա​վա​​զանի բնակավայրերի հիմնական մասի և Գյումրի քաղաքի խմելու ջրամատակարարումն ա​պա​հովելու նպատակով: Անդեզիտաբազալտե լավաներն ու դրանց պիրոկլաստիկ տեսակները ա​ռաջացնում են միջլավային և ենթալավային մեծ ծախսով ջրահոսքեր, որոնց մեծ մասն աղ​բյուրների տեսքով բեռնաթափվում է երկրի մակերես` 10-1000 լ/վրկ ընդհանուր ծախսով: Մեծ ծախ​սով աղբյուրները ներկայումս կապտաժավորվում են և օգտագործվում են խմելու ջրա​մա​տա​կարարման համար:
Ստորերկրյա ջրային մարմնի տարածքում կա ջրամատակարարման մի քանի դաշտ՝ Զույ​գաղ​բյուրի, Աշոցքի, Ղազանչիի, Արևիկի և այլն: Զույգաղբյուրի ջրամատակարարման տա​րած​քը գտնվում է Զույգաղբյուր-Վարդաղբյուր գոգավորության հյուսիս-արևմտյան մասում` ծովի մա​​կարդակից 2020 մ բարձրության վրա: Այստեղ կապտաժավորվում է 24 ստորերկրյա ջրաղ​բյուր, որոնք օգտագործվում են Գյումրի քաղաքի և հարակից բնակավայրերի խմելու ջրա​մա​տա​​​​կարարումն կատարելու համար: Ջրաղբյուրների գումարային ծախսը 527 լ/վրկ է: Ջրաղ​բյուր​ների սանիտարական պահպանման գոտին ստեղծելու համար Զույգաղբյուր հա​մայնքը տե​ղափոխվել է այլ վայր: Աշոցքի ջրամատակարարման դաշտը նույնպես կապված է վաղ պլիո​ցենի ճեղքված անդեզիտաբազալտների հետ: Այստեղ հատկորոշված է 26 ջրաղբյուր` 256 լ/վրկ գումարային ծախսով: Ջրաղբյուրները գտնվում են 2000 մ հիպսոմետրիկ նիշի վրա: 

Ղազանչիի ջրաղբյուրների դաշտը նույնպես կապված է լավաների հետ և գտնվում է 2020 հիպ​սոմետրիկ նիշի վրա: Աղբյուրների գումարային ծախսը 1000 լ/վրկ է, որն ամբողջությամբ կապ​տաժավորվում է և օգտագործվում խմելու ջրամատակարարման համար:
Արևիկի ջրամատակարարման համակարգը տեղադրված է Գյումրի քաղաքի հարավ-արևելյան և հարավային մասերում: Ջրատար ապարները ներկայացված են խիստ ճեղքավոր և ծա​կոտկեն անդեզիտաբազալտներով: Սնուցման գոտում տարեկան տեղումները կազմում են 500-700 մմ: Ջրատար հորիզոնում ջրի ստատիկ մակարդակը կայունանում է 17-25 մ խորության վրա: Հորիզոնի հզորությունը 15-20 մ է, ապարների ներծծման գործակիցը՝ 250-260 մ/օր, իսկ տեսակարար ծախսը` 20 լ/վրկ: 

Մեծամորի գետավազանում մեծ տարածում ունի նաև լավային ջրատար հորիզոնների կոմ​պլեք​​սը, որում հատկորոշվում է Արարատյան արտեզյան ավազանի երկրորդ ճնշումային ջրա​տար հորիզոնը: Այս ջրատար հորիզոնի ջրի մակարդակը կայունանում է առաջին արտեզյան ա​վազանի ջրերի մակարդակից 1-4 մ բարձրության վրա: Մինչև 1990-ական թվականները այս ջրա​տար հորիզոնի ջրերն ինքնաշատրվանող էին` մինչև 300 լ/վրկ ծախսով: Ներկայումս մեծածավալ ստորերկրյա ջրառի հետևանքով վերացել են շատրվանները, կամ ինքնաշատրվա​նող հորատանցքերի ծախսերը նվազել են: Մեծամոր գետը նույնպես սնվում է առաջին և երկրորդ ճնշումային ջրատար հորիզոնների ջրերով:
Պլիոցեն-չորրորդական ջրատար հորիզոնի բնութագրումը տրված է աղյուսակ 5.1-ում 
Աղյուսակ 5.10. Պլիոցեն-չորրորդական ջրատար հորիզոնի բնութագրումը
	Ցուցանիշ
	Ջրային մարմնի բնութագրիչներ
	Լիթոլոգիական-հիդրոերկրաբանական սյունակ

	ՍՋՄ-ի համար 
	G201
	[image: image79.jpg]200

>10M"/cyTHCO, Ca?
21

= 300






	ՍՋՄ-ի անուն 
	Հրաբխային ջրային մարմին
	

	ՍՋՄ-ի մակերես,կմ2
	3473,82
	

	Շերտագրություն, երկրաբանական ինդեքս 
	N23-Q
	

	Լիթոլոգիական նկարագրություն
	Հրաբխային ապարներ. դացիտներ, անդեզիտներ, տուֆեր և նրանց պիրոկլաստներ 
	

	Ջրատար հորիզոնի տեսակ. գրունտային – ճնշումային 
	Գրունտային/ճնշումային
	

	Վերին շերտ
	Բեկորներ, ավազոտ կավահող, կավահող 
	

	ՍՋՄ-ի հզորություն. նվազագույն, առավելագույն, միջին 
	15-20
	

	Ներծծման գործակից, К, մ/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	24-70 և ավելի
	

	Ջրաթափանցելիություն Кմ, մ2/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	360 - 1750 և ավելի
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակ. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	17-25
	

	Ստորերկրյա ջրի մա​կար​դա​կի տարեկան տատանում 
	4-5
	

	Ջրառը >10 մ3/օր. այո/ոչ
	Այո
	

	Օգտագործվող աղբյուրներ
	15
	

	Օգտագործվող հորատանցքեր
	–
	

	Ջրառի նպատակ
	Խմելու/գյուղատնտեսական ջրամատա-կարարում 
	

	Հորատանցքերի և աղբյուրների ջրատվություն
	10-1000
	

	Քիմիական կազմ (հիմնական կատիոններ և անիոններ)
	Ca2+, HCO3-
	

	Սնուցման հիմնական աղբյուր 
	Մթնոլորտային տեղումներ
	

	Առնչվող ջրաէկոհամակարգեր 
	Ջրատար հորիզոնը փոխկապակցված է մակերևութային ջրերի հետ
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի միտումներ
	Բնական տատանում 
	

	Տարածված գործունեություն
	Ջրառ և գյուղատնտեսություն (անասնապահություն)
	

	ՍՋՄ-ի քիմիական կարգավիճակ 
	Լավ
	

	ՍՋՄ-ի քանակական կարգավիճակ
	Լավ
	

	Տվյալների հավաստիության մակարդակ
	Բարձր
	

	Տարեկան տեղումներ, մմ
	500–900
	


Աղբյուրը` «Ստորերկրյա ջրային մարմինների հատկորոշումը, բնութագրումը և տարանջա​տու​մը Կովկասի երկրներում» ՄԳՇՄՊ ծրագրի հաշվետվություն, 2014 թ.: Տվյալների աղ​բյու​րը` ՀՀ ԲՆ ՀՄԿ, 2013 թ.:
գ) ՍՋՄ-ներ լոկալ թույլ ջրատար/ջրամերժ մեզոկայնեզոյան նստվածքային և հրաբխային-նստվածքային ապարների ջրատար հորիզոններում 
Ամասիայի ջրատար հորիզոն (Mz-Kz), ժամանակավոր համար՝ G301։ Կազմված է Ա​խուր​յանի գետավազանի վերին և միջին հատվածների, Շիրակի և Փամբակի լեռնաշղթաների արևմտյան լանջերի ավելի քան 315,4 կմ2 վրա տարածված ջրատար հորիզոններից: Ամասիայի ջրա​տար հորիզոնում հատկորոշվել է 1 ջրային մարմին։ Ամասիայի ստորերկրյա ջրային կոմ​պլեքս​ները ներկայացված են ավազաքարերով, կավային թերթաքարերով, տուֆային ավա​զա​քա​րերով, տուֆաբրեկչիաներով և պորֆիրիտներով: Ստորերկրյա ջրերի ձևավորումը կա​տար​վում է թվարկված ապարների վերին հողմնահարման կետում (մինչև 50 մ):
Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների սնուցման հիմնական աղբյուրը մթնոլորտային տե​ղում​ներն են: Ստորերկրյա ջրերի բեռնաթափումը պայմանավորվում է մեծապես սեգրեգացված տե​ղագրությամբ. ստորերկրյա ջրերը ներթափանցում են երկրի մակերևույթ բազմաթիվ փոքր ջրաղ​բյուրների տեսքով (մինչև 0,5 լ/վրկ ծախսով): Հորատանցքերի տեսակարար ծախսը տատանվում է 0,05-0,1 լ/վրկ սահմաններում: Երբեմն հորատանցքերում դիտվում են  տեղային բնույթի փոքր ճնշումներ, ինչի շնորհիվ հորատանցքերը ժամանակավորապես ունենում են 0,1-0,2 լ/վրկ ծախս: Ցածր հոսքի ժամանակ աղբյուրների և հորատանցքերի մեծ մասը չորանում է:

Հրաբխային-նստվածքային կոմպլեքսը թույլ ջրատար շերտի հողմնահարման կետից ցածր գործնականում ջրամերժ է: Այնուամենայնիվ, ջրային մարմինն օգտագործվում է խմելու և գյուղատնտեսական տեղական պահանջարկը բավարարելու համար: Ստորերկրյա ջրերի քիմիական կարգավիճակը համապատասխանում է «լավ» դասին: Հիմնական քիմիական տարրերն են Ca2+-ն և HCO3--ը:
Ամասիայի ջրատար հորիզոնի բնութագրումը տրված է աղյուսակ 5.11-ում: 
Աղյուսակ 5.11. Ամասիայի ջրատար հորիզոնի բնութագրումը
	Ցուցանիշ
	Ջրային մարմնի բնութագրիչներ
	Լիթոլոգիական-հիդրոերկրաբանական սյունակ

	ՍՋՄ-ի համար 
	G301
	[image: image80.jpg]< <

< >

ES

30

Kl € L

HCO,Ca’

50







	ՍՋՄ-ի անուն 
	Ամասիա 
	

	ՍՋՄ-ի մակերես,կմ2
	315,39
	

	Շերտագրություն, երկրաբանական ինդեքս 
	Mz-Kz
	

	Լիթոլոգիական նկարագրություն
	Հրաբխածին-նստվածքային ապարներ. ավազաքարեր, կավային թերթաքարեր, տուֆային ավազաքարեր, տուֆաբրեկչիաներ և պորֆիրիտներ
	

	Ջրատար հորիզոնի տեսակ. գրունտային – ճնշումային 
	Գրունտային
	

	Վերին շերտ
	Բեկորներ, ավազային կավահողեր, կավահողեր
	

	ՍՋՄ-ի հզորություն. նվազագույն, առավելագույն, միջին 
	5-6
	

	Ներծծման գործակից, К, մ/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	0,1-1,2 մ/օր
	

	Ջրաթափանցելիություն Кմ, մ2/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	0,5-7 մ2/օր
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակ. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	15-20
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի տարեկան տատանում 
	8-10
	

	Ջրառը >10 մ3/օր. այո/ոչ
	Այո
	

	Օգտագործվող աղբյուրներ
	50 և ավելին
	

	Օգտագործվող հորատանցքեր
	
	

	Ջրառի նպատակ
	Խմելու և գյուղատնտեսական ջրամատակա-րարում
	

	Հորատանցքերի և աղբյուրների ջրատվություն
	0,1-0,4 լ/վրկ
	

	Քիմիական կազմ (հիմնական կատիոններ և անիոններ)
	Ca2+, HCO3-
	

	Սնուցման հիմնական աղբյուր 
	Մթնոլորտային տեղումներ
	

	Առնչվող ջրաէկոհամակարգեր 
	Փոխկապակցված
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի միտումներ
	Բնական տատանում
	

	Տարածված գործունեություն
	Գյուղատնտեսություն 
	

	ՍՋՄ-ի քիմիական կարգավիճակ 
	Լավ
	

	ՍՋՄ-ի քանակական կարգավիճակ
	Լավ
	

	Տվյալների հավաստիության մակարդակ
	Ցածր
	

	Տարեկան տեղումներ, մմ
	500-600
	


Աղբյուրը` «Ստորերկրյա ջրային մարմինների հատկորոշումը, բնութագրումը և տարան​ջա​տու​մը Կովկասի երկրներում» ՄԳՇՄՊ ծրագրի հաշվետվություն, 2014 թ.: Տվյալների աղ​բյու​րը` ՀՀ ԲՆ ՀՄԿ, 2013 թ.:
դ) ՍՋՄ-ներ լոկալ ջրատար կավճային-պալեոգեն կարբոնատային հանքավայրերի կոմ​պ​​լեքսում 

Կավճային-պալեոգեն կարբոնատային հանքավայրերի ջրատար հորիզոնը (K2-P2) սահ​մա​​նափակ տարածում ունի Ախուրյանի գետավազանում և բացակայում է Մեծամորի գե​տա​վա​զա​նում: Հատկորոշվել է 2 ՍՋՄ (G401 և G402 ժամանակավոր համարներով)` 21,44 կմ2 ընդ​հա​նուր մակերեսով: Ստորերկրյա ջրերը ձևավորվում են կարբոնատային ջրատար հո​րի​զոն​նե​րում, մասնավորապես` խորը կրաքարային հորիզոններում: Ստորերկրյա ջրերի ելքն ա​ռա​ջա​նում է քայքայված տեղագրական ճեղքերից կենտրոնացված հոսքերի միջոցով, 5-10 լ/վրկ և ա​վե​լի ծախսով աղբյուրների տեսքով: Բարձրադիր գոտիներում ստորերկրյա ջրերի ար​տա​հոս​քե​րը դիտարկվում են կրաքարերի և պորֆիրիտների շփման տարածքներում: Աղբյուրների ռե​ժի​մը տատանվում է` կախված դրանց բարձրությունից՝ ծովի մակարդակից: Ջրատար հո​րի​զոն​նե​րի մակերեսը սահմանափակ է, և չնչին քանակի ստորերկրյա ջուր է ձևավորվում: Հարա​բե​րա​​կան մեծ ելքով աղբյուրները կապված են սինկլինալի կառույցների հետ: Ախուրյանի գե​տա​վա​զանում կարբոնատային հանքավայրում ջրաղբյուրները 75-ն են` 158,3 լ/վրկ գումարային ծախ​սով, որոնք գրունտային ջրեր են: Ջրատար հորիզոնի ներծծման գործակիցը տատանվում է 25-ից 110 մ/օր, իսկ ջրաթափանցելիությունը` 100-1100 մ2/օր սահմաններում: Այս կոմքպլեքսի ջրա​յին ռեսուրսները սահմանափակ են և չեն կարող բավարարել բնակավայրերի խմելու ջրի պա​հանջարկը: Այս կոմպլեքսի ստորերկրյա ջրերն օգտագործվում են հա​մայնք​նե​րին խմելու և ոռոգման ջուր մատակարարելու նպատակով: Ջրերի ինչպես քանակական, այն​պես էլ որակական կարգավիճակը համապատասխանում է «լավ» դասին: Քիմիական կազմում գե​րակշռում են Ca2+ կատիոններն ու HCO3- անիոնները:

Լոկալ ջրատար կավճային-պալեոգեն կարբոնատային հանքավայրերի հորիզոնի բնութագրումը տրված է աղյուսակ 5.12-ում: 
Աղյուսակ 5.12. Լոկալ ջրատար կավճային-պալեոգեն կարբոնատային հանքավայրերի հորիզոնի բնութագրումը
	Ցուցանիշ
	Ջրային մարմնի բնութագրիչներ
	Լիթոլոգիական-հիդրո​երկրաբանական սյունակ

	ՍՋՄ-ի համար 
	G401, G402
	[image: image81.jpg]Q | a A
5
i | -
- -
K, l_
- HCO,
= 3
K, [—Al —[>l0mYeyr] Ca” :‘2
K —
— 72
B Y - /\
K, —| _[>10m/cyn
—]
82
=i =l
K, -
=l w==l

90






	ՍՋՄ-ի անուն 
	Կարբոնատային
	

	ՍՋՄ-ի մակերես,կմ2
	4,74; 16,71 = 21,45
	

	Շերտագրություն, երկրաբանական ինդեքս 
	K2
	

	Լիթոլոգիական նկարագրություն
	Նստվածքային ապարներ. կրաքարեր, կրակավեր, ավազաքարեր 
	

	Ջրատար հորիզոնի տեսակ. գրունտային – ճնշումային 
	Գրունտային
	

	Վերին շերտ
	Բեկորներ, ավազոտ կավահողեր, կավահողեր 
	

	ՍՋՄ-ի հզորություն. նվազագույն, առավելագույն, միջին 
	4-10
	

	Ներծծման գործակից, К, մ/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	25-110
	

	Ջրաթափանցելիություն Кմ, մ2/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	100-1100
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակ. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	40-72
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի տարեկան տատանում 
	0,5-1,0
	

	Ջրառը >10 մ3/օր. այո/ոչ
	Այո
	

	Օգտագործվող աղբյուրներ
	2
	

	Օգտագործվող հորատանցքեր
	-
	

	Ջրառի նպատակ
	Խմելու և գյուղատնտեսական ջրամատակա​րարում
	

	Հորատանցքերի և աղբյուրների ջրատվություն
	Աղբյուրներ՝ 2.5-6 լ/վրկ
	

	Քիմիական կազմ (հիմնական կատիոններ և անիոններ)
	Ca2+, HCO3-
	

	Սնուցման հիմնական աղբյուր 
	Մթնոլորտային տեղումներ
	

	Առնչվող ջրաէկոհամակարգեր 
	Փոխկապակցված
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի միտումներ
	Բնական սինուսոիդալ տատանում 
	

	Տարածված գործունեություն
	Գյուղատնտեսություն
	

	ՍՋՄ-ի քիմիական կարգավիճակ 
	Լավ
	

	ՍՋՄ-ի քանակական կարգավիճակ
	Լավ
	

	Տվյալների հավաստիության մակարդակ
	Ցածր
	

	Տարեկան տեղումներ, մմ
	600
	


Աղբյուրը` «Ստորերկրյա ջրային մարմինների հատկորոշումը, բնութագրումը և տարան​ջա​տու​մը Կովկասի երկրներում» ՄԳՇՄՊ ծրագրի հաշվետվություն, 2014 թ.: Տվյալների աղ​բյու​րը` ՀՀ ԲՆ ՀՄԿ, 2013 թ.:
ե) Հանքային ստորերկրյա ջրային մարմիններ 

G501 ժամանակավոր համարով (Q1-2) հանքային ստորերկրյա ջրային մարմինն առանձ​նաց​վել է իրեն հատուկ քիմիական հատկանիշների հիման վրա: Տվյալ պահին հանքային ջրե​րը չեն օգտագործվում, սակայն նախատեսվում է դրանց օգտագործումը շշալցման և բուժիչ նպա​տակներով: Գյումրի քաղաքի մոտակայքում գտնվող հանքային ջրերի հանքավայրերը զբա​ղեցնում են 8,32 կմ2: Ջրատար ավազների ներծծման գործակիցը տատանվում է 5-40 մ/օր, իսկ ջրաթափանցելիությունը՝ 50–1560 մ2/օր սահմաններում: Ջրատար շերտի հզորությունը 7–40 մետր է: Հորատանցքերի հզորությունը 4-15 լ/վրկ է։ Հանքային ջրերում գերակշռում են Na+, Mg2+ և HCO3-իոնները:
Գյումրու հանքային ջրերի հանքավայրի բնութագրումը տրված է աղյուսակ 5.13-ում: 
Աղյուսակ 5.13. Գյումրու հանքային ջրերի հանքավայրի բնութագրումը
	Ցուցանիշ
	Ջրային մարմնի բնութագրիչներ
	Լիթոլոգիական-հիդրոերկրաբանական սյունակ

	ՍՋՄ-ի համար 
	G501 
	[image: image82.jpg]= . a7
g
]
2 2
=
z
=
S
A
N
0 A i : U o -,
0 R N y
w ) . Y ey e :
U y i I
o G Y e R 2
5 Jd o







	ՍՋՄ-ի անուն 
	Գյումրու հանքային ջրեր 
	

	ՍՋՄ-ի մակերես,կմ2
	8,32
	

	Շերտագրություն, երկրաբանական ինդեքս 
	Q-N2
	

	Լիթոլոգիական նկարագրություն
	Լճային ավազներ, տուֆաբրեկչիաները
	

	Ջրատար հորիզոնի տեսակ. գրունտային – ճնշումային 
	Ճնշումային
	

	Վերին շերտ
	Լճային կավեր, ավազ, կոպիճ, քարախիճ 
	

	ՍՋՄ-ի հզորություն. նվազագույն, առավելագույն, միջին 
	10-39
	

	Ներծծման գործակից, К, մ/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	 5-40
	

	Ջրաթափանցելիություն Кմ, մ2/օր. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	50-1560
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակ. նվազագույն, առավելագույն, միջին
	Գետնի մակերևույթից 1-6 մետր և ավելի բարձր 
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի տարեկան տատանում 
	0,2-0,8
	

	Ջրառը >10 մ3/օր. այո/ոչ
	Նախատեսվում է օգտա-գործել ապագայում
	

	Օգտագործվող աղբյուրների թիվ
	-
	

	Օգտագործվող հորատանցքեր
	6
	

	Ջրառի նպատակ
	Նախատեսվում է բուժիչ նպատակներով
	

	Հորատանցքերի և աղբյուրների ջրատվություն
	4-15 լ/վրկ
	

	Քիմիական կազմ (հիմնական կատիոններ և անիոններ)
	Na+, HCO3-
	

	Սնուցման հիմնական աղբյուր 
	Մթնոլորտային տեղումներ
	

	Առնչվող ջրաէկոհամակարգեր 
	Փոխկապակցված
	

	Ստորերկրյա ջրի մակարդակի միտումներ
	Մակարդակը կայուն է
	

	Տարածված գործունեություն
	Գյուղատնտեսություն
	

	ՍՋՄ-ի քիմիական կարգավիճակ 
	Լավ
	

	ՍՋՄ-ի քանակական կարգավիճակ
	Լավ
	

	Տվյալների հավաստիության մակար​դակ
	Ցածր
	

	Տարեկան տեղումներ, մմ
	400-450
	


Աղբյուրը` «Ստորերկրյա ջրային մարմինների հատկորոշումը, բնութագրումը և տարան​ջա​տու​մը Կով​կա​սի երկրներում» ՄԳՇՄՊ ծրագրի հաշվետվություն, 2014 թ.: 
3) Ամփոփում 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում հատկորոշվել և նախապես բնութագրվել է 9 ստորերկրյա ջրային մար​մին: Առաջին հերթին որոշվել են ջրատար հորիզոնների երկրաբանական սահմանները և գնա​​հատ​վել հիդրոքիմիական տեսակները: Հաշվի է առնվել ջրատար հորիզոնների մաս​նա​տու​մը անկառավարելի, մեծ թվով ջրային մարմինների, և նմանատիպ բնութագրիչներով փոքր ստոր​երկրյա ջրային մարմինները խմբավորվել են: Ստորերկրյա ջրային մարմիններին տրվել են ժամանակավոր համարներ:
Բոլոր ստորերկրյա ջրային մարմինները` բացառությամբ հանքային ջրերի հանքավայրերի, օգ​տագործվում են խմելու, գյուղատնտեսական և/կամ արդյունաբերական նպատակներով ջրա​մատակարարման համար 10 մ3/օր ընդհանուր ջրառով: Հանքային ջրերը նախատեսվում է օգ​տագործել շշալցման և բուժիչ նպատակներով:
Տարանջատված ջրային մարմինների քանակական և քիմիական կարգավիճակները համապատասխանում են «լավ» դասին: Մեկ ջրային մարմին (Մեծամորի) դասակարգվել է որպես ռիսկային ստորերկրյա ջրերի գերշահագործման և դրա հետևանքով առաջացած դեպրեսիոն կոնի պատճառով: Գետավազանային կառավարման պլանում նախատեսվում են կնախատեսվեն այդ մարմնի քանակական կարգավիճակը բարելավելու համար:

     Ախուրյանի ՋԿՏ-ում հատկորոշված ստորերկրյա ջրային մարմինները ամփոփ ներ​կա​յաց​ված է աղյուսակ 5.14-ում: 
Աղյուսակ 5.14. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում հատկորոշված ստորերկրյա ջրային մարմինները 

	Ջրատար հորիզոնի անունը
	Ջրատար նստվածքներ և ապարներ 
	ՍՋՄ-ների քանակը
	ՍՋՄ-ի համարը

	Ալյուվիալ-պրոլյուվիալ լճագետային ա​ռաջացումներ և հրաբխային ապարներ (Q3-4)
	Գլաքար, քարախիճ, կոպիճ, ավազ կավի և կավահողի շերտերով

	4
	G101, G102, G103, G104

	Լոկալ ջրատար վերին պլիոցեն-չոր​րորդական լավայի կոմպլեքս (N23-Q)
	Դացիտներ, անդեզիտաբազալտային լավաներ և դրանց պիրոկլաստիկ տեսակներ, տուֆեր 
	1
	G201

	Լոկալ թույլ ջրատար մեզոկայ-նեզոյան նստվածքային և հրաբխային-նստվածքային հան-քավայրերի կոմպլեքս (Mz-Kz) 
	Ավազաքարեր, կավային թերթաքարեր, տուֆային ավազաքարեր, տուֆաբրեկչիաներ և պորֆիրիտներ
	1
	G301

	Լոկալ թույլ ջրատար և ջրամերժ մե​զո​կայ​նեզոյան կարբոնատային նստված​քա​յին ջրատար հո-րիզոնների կոմպլեքսներ (K2-P2)
	Կրաքար,կրակավ, ավազաքար՝ հրաբխային ապարների շերտերով

	2
	G401, G402

	Հանքային ջրային մարմիններ 
(Q1-2)
	Կավեր, ավազներ, տուֆաբրեկ​չիաներ, տուֆային ավազաքարեր 
	1
	G501

	Ընդամենը
	9
	


Աղբյուրը` «Ստորերկրյա ջրային մարմինների հատկորոշումը, բնութագրումը և տարանջա​տու​մը Կովկասի երկրներում » ՄԳՇՄՊ ծրագրի հաշվետվություն, 2014 թ.:

Վերը նշված ցուցանիշների և բնութագրման հիման վրա Ախուրյանի ՋԿՏ-ում 5 տիպի ջրատար հորիզոններում տարանջատվել է 9 ՍՋՄ: Ստորև բերվող նկարներում ներկայացվում են տարանջատ​ված տարբեր տիպերի ՍՋՄ-ների համեմատական տարածքները, ինչպես նաև Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ՍՋՄ-ների տարանջատման ընդհանուր քարտեզը:
[image: image59.jpg]2144 4

31539

® Uynufhur-wpnymuyhur, b &wglinugh dapiwghwitn

® Zpuphight gpunuip haphqnbitkp

¥ Zpuphiushb-tmnjuspuyght gudp hqnpuiput gpunup haphqnittkp
® Lunduépuyht juippnbunught opuninwp hnphqniitp

= 2wiipuhl gpbiph hwbpmimpkp





Նկար 5.7. Ախուրյանի ՋԿՏ տարանջատված ստորերկրյա ջրային մարմինների մակերեսները (կմ2) ըստ տիպերի («Րիզորս Մենեջմենթ» ՍՊԸ, 2014 թ.)
[image: image60.jpg]Nujiwbwbyubbbp
[ Ulumpputh 2uS uwhifwbughs

. Lunuplibp

—— Qlunwhl guilg

B stn b gpuipupttn

Dihuluht opuyht dupdptkp

7777} L Yuipquuh&wlyh gpuyhts wpuhbiskp

D Upuipuinyul wpinbquil wiwuquith
shnhnuqnbgntpput dwquiph uwhiwtiught|

Uwnnpbiplpju ppushb dwpuhliskph.
wlbpbubipp (pun )

G101: 276.48

G102: 404.19

G103: 337.46

G104: 185.82

G201:3473.84
| G301:31539
G402: 473
G402:1671
I G502 832
(Clinhutim dulEpkup 5022
Uunnpbplpra spunht dwpdpuberh
wlptubbpn o whbph (pun )
120395
347384
B 31539
2144
2

Clighwbinup dwlfpbup 5022.94

0153 6 9 12
i

Uwnpbplpyw gpwyht dwpdth whyp

fren— b (quopuuptp, prpalusp, dusbpuuduslp, wihaq Yl o —
I - Enmironment! rotaction of
opunay iy wm Intomational Rver Basns Prooct
i human
] qubp hnpmppul . i 1. prblphutbp) ontactNo. 20111275.686 dynamics
) It b u  hpwphoisht dwynbph tipp " P —

e Progtis unced Aprjctmpmentd by 3 Consrum
I s g hutpusiugptp e Eoopean man” iedty il & Coriuman Dynames K





Նկար 5.8. Ախուրյանի ՋԿՏ ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատում («Րիզորս Մենեջմենթ» ՍՊԸ , 2014 թ.)

ԳԼՈՒԽ VI. ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքում են գտնվում «Արփի լիճ» ազգային պարկը և «Որդան կարմիր» պե​տական արգելավայրը:
[image: image61.jpg]H
H

En
H
RNtPehU

H

i-

En

H

i

H

H

E_

H

Nuplutubyullbp

L —
e —-———

Upumpyubh 945
Spugpbp
[ camppupupity

Flualjufuplpr pun
J———"

sk 10000
10000 - 100 000
100000-hg wikih

e inuljut ubih

!
sadoon

d4puusuv

7
7/

Uuong, Hpwanut

<o)
Brunshus

<{usuusuu

K
H
5
: -£
§
; K
H
K
H
i
Npt o © .
Wl i
wnabwywn 3]

!
asdinn

s2deo woduo wduo
Environmental Protection of

Projection: UTM 0 375 75 15 Kilometers International River Basins Project g,:mg

Datum: WGS 1984 5 Contract No. 2011/275-666 iy

Year: 2014 Scale for A3: 1:420,000

This proect s funded by
he Eurgpean Unon

A proect implemented by a Consortum
Ied'by Holla & Co. Humn Dynamics KG





Նկար 6.1. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի պահպանվող տարածքները (ՄԳՇՄՊ ծրագիր, 2014 թ.)
«Արփի լիճ» ազգային պարկը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 16.04.2009 թ. ապրիլի 16-ի թիվ 405-Ն որոշմամբ, որն ընդգրկում է Արփի և Արդենիս լճերը և Ախուրյան գե​տի վերին հո​սան​քի ձախակողմյան վտակների ավազաններն ու ողողատները: Պարկում ընդգրկված են նաև Աշոցքի կաղամախու անտառները, Կապուտան և Ակնա լեռնային լճակ​​ների էկո​հա​մա​կար​​գերն ու Հայաստանի ջրաճահճային հանդակները: Պարկի ստեղ​ծումը նպատակ ունի ա​պա​հովելու նշված տարածքների էկոհամակարգերի պահ​պա​​նությունը: 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 21.07.2011 թ. ««Արփի լիճ» ազգային պարկի սահմանների նկա​րագիրը, հատակագիծը, տարածքի չափը հաստատելու և հողերի նպատակային նշա​նա​կու​թյունը փոփոխելու մասին» թիվ 1151-Ն որոշման` ազգային պարկի ընդհանուր մակերեսը կազ​մում է 21179,3 հա: ՀՀ կառավարության 22.12.2011 թ. թիվ 1854-Ա որոշմամբ հաստատվել է «Ար​փի լիճ» ազգային պարկի 2011-2015 թվականների կառավարման պլանը, որով կար​գա​վոր​վում է տվյալ տարածքի զարգացման, պահպանության, վերականգնման և օգտագործման գոր​ծու​նեությունը: Կառավարման պլանում ներկայացված է նաև լանդշաֆտների, էկո​հա​մա​կար​գե​րի, ֆլորայի և ֆաունայի բազմազանությունը և դրանց պահպանությանն ուղղված մի​ջո​ցա​ռում​նե​րը: Բացի այդ, նշված են նաև «Արփի լիճ» ազգային պարկի տարածքում առկա` ՀՀ բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքում և Բնության պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ) կար​միր ցանկում գրանցված տեսակները: Պարկի տարածքում աճում է մոտ 670 տեսակի բույս, որոնցից 22-ը գրանցված են ՀՀ կարմիր գրքում: Առկա են նաև 30 հազվագյուտ տեսակի կաթ​նասուններ, թռչունների մոտ 200 տեսակ, որոնցից 40 տե​սակը գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում: Հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում  ԲՊՄՄ կարմիր ցանկում գրանցված, որ​պես «Կրիտիկական վիճակում գտնվող» Դարևսկու իժը (Vipera Darevskii), որը գրանցվել է նաև Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գրքում:
«Որդան կարմիր» պետական արգելավայրը ստեղծվել է 1987 թ.: Գտնվում է Ա​րա​րատ​յան դաշտում` Մեծամորի ավազանում: Նրա տարածքն ընդգրկում է աղուտային է​կո​​համակարգերի մի փոքր տեղամաս` 219.85 հա մակերեսով, ծովի մակերևույթից 835-850 մ բարձրության վրա: Արգելավայրի գործունեության հիմնական նպատակն է ա​պա​հովել Արարատյան դաշտի հալոֆիտ (աղուտային) ցուցա​նմու​շային էկոհամակարգերը: Ար​գելավայրի հատուկ պահպա​նության օբյեկտը Հայաստանի էնդեմիկ արժեքավոր մի​ջատն է` որդան կարմիրը, որն ապրում է որդանախոտ և եղեգն բույսերի վրա:
Արգելավայրն Արարատյան դաշտի գրեթե անհետացած ա​ղու​տա​​յին համակեցություն​նե​րի վերջին հանգրվանն է, որի պահպանությունը մեծ նշա​նա​կութ​​յուն ունի կենսաբազ​մազա​նության պահպանության համար նաև միջազգային մա​կար​​դակով:

Պահպանվող տարածքների մեկ այլ կատեգորիա է սանիտարահիգիենիկ պահպանման գոտիները, որոնք կարգավորվում են ՀՀ կառավարության 2005 թ. թիվ 64-Ն «Ջրաէկոհամա​կարգերի սանիտարական պահպանման, հոսքի ձեվավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի եվ անօտարելի գոտիների տարածքների սահմանման չափորոշիչների մասին» որոշմամբ: Ըստ այդ որոշման` անհրաժեշտ է կատարել ջրապահպան գոտիների առանձնացում: Սակայն, բացառությամբ մի քանի խմելու խոշոր ջրաղբյուրների, ներառյալ` 22 կապտաժների, 6 քլորացման կայանների և 2 օրվա կարգավորիչ ջրամբարների, ջրային ռեսուրսների, ջրօգտագործման կառույցների՝ սանիտարահիգենիկ ջրապահ​պանման գոտիները Ախուրյանի ՋԿՏ-ում փաստացիորեն առանձնացված չեն և դրանց պատշաճ պահպանում չի իրականացվում:

Սանիտարական պահպանման գոտիները պետք է ընդգրկեն ջրային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսված բոլոր տարածքները: Դրանք են ջրային ռեսուսների այն բոլոր խոցելի տեղերը, որոնք կարող են առաջացնել ջրային ռեսուրսի էկոլոգիական խախտումներ և վնաս պատճառել մարդու առողջությանն ու բարեկեցությանը: Ստորև պատկերված են Ախուրյանի ՋԿՏ-ի սանիտարական պահպանման գոտիները ըստ տիպերի։
[image: image62.jpg]Ypwuwnw

wl (Uznglh wz)

=

Mujdwtwwu bywuubp -&

—

@ 1 2ppugynn juywt é
2 Qph lllnliwwllu.iju { fLuulj Gl ) wly(UWunLpj wuh w?)

3 Utnuwyeptph dwppdwt Ywjwu

4 Ywwywwd & wa g &Y

5 Opwlwt Ywpquynphs wjwqub /
Phand o hpwifuy w

Uwhdwt' U.nwpu L | T AnLuwnpynip
Ubkdwdnp qliwnbph g ° '
wyqwquutbph dhol "

.huulhtul” wl

Pupadpup bl

% rllﬂl." U‘ ) 3
wp wy
(3 2 n'pwly
ek ¢ ]

.Ulup wl wwy &

e )
L2wnwpbin

 Uwnlwn

g w

a
hy
/Pihun

'luun_pj nL’héwﬁnp

wt[pwz l:'u Opll.ul'u
S 2 h wil
OdtEpht qu_ll'wplsm. LEtnlwpnwun

o) e i Mwpuwdnp

Fawl,h

Uy wl
;.UZ'IIWII 'l:nph'll Pulq_tl'luplinll.‘h”ﬂ_l-u Uwunt Uy
Ugupuwy (Ruy huh w/2)
. - .l-lnz NL g wl
.U.pncﬁ °
- cwdhpwd
:l’nhqwl! .
Ltnlwqnq .ul‘“lqw“mh.hnhtud’hnb
. ‘“l‘ Udwlnu Unfwy UwwnL b
L wp ¢ Lnp Gnuhw

Up wiq wé
@

‘Guin i wp wlyg
StEphy

[ ]
w) pun
Un2 wlgl-,

J wl
.'l.-n n wy wl

Up dgﬂlh.lunumnq

.l-lnn_puu[w'll Unl.l.lun.l‘m Ujlbw h&
" Gpywlnug usn U il & i 5“’"""‘
g Juwiliwilin Su.ll_ Unphy .Unlllilnlulluﬂl 3
Chuwpu (U.pd'wl[hph wi2g fuwdpw wzu,é’"l‘llh
w“hpudwhuﬂanhII f
i L S o
n 4k ugnb W gt o "

ek l:mwzl:'u Z2uu$hnw T,
nngu@‘ oP2 wmwt[ul'll. _\,

0 3450 6900 13800 20700 27600
B N T N JUop





Նկար 6.2. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի սանիտարական պահպանման գոտիները (տվյալների աղբյուրը` «Գեոինֆո» ՍՊԸ, 2012 թ.)

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2008 թ. օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապեության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 967-Ն որոշման` Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքում կան նաև բնության 25 հուշարձաններ: Ստորև բերվող աղյուսակ 6.1-ն ամփոփ տեղեկատվություն է պարունակում Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքում գտնվող երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական, բնապատմանական և կենսաբանական հուշարձանների վերաբերյալ:

Աղյուսակ 6.1. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի բնության հուշարձանները
	Անվանումը 

(նկարագիրը)
	Տեղադիրքը
	Բնության հու​շար​ձա​նի տիպը

	«Տափակ Բլուր» լիպարիտային գմբեթ
	Արագածոտնի մարզ, Թաթուլ գյուղից 2 կմ հարավ-արևմուտք
	Երկրաբանական հուշարձան

	«Բազալտե արև», եզակի ճառագայթաձև անջատում
	Արագածոտնի մարզ, Բյուրական գյուղից 7 կմ հյու​սիս, Արխաշան գետի ձախափնյա մասում Ամբերդ ամրոցի մոտ
	Երկրաբանական հուշարձան

	«Տատիկ» քարե բնական քանդակ
	Արագածոտնի մարզ, Դաշտադեմ գյուղի հարավ-արևելյան եզրին
	Երկրաբանական հուշարձան

	«Փոքր Արտենի» հրաբուխ
	Արագածոտնի մարզ, Արևուտ գյուղից 2.5 կմ հարավ-արևմուտք
	Երկրաբանական հուշարձան

	«Մեծ Արտենի» էքստրուզիվ կոն
	Արագածոտնի մարզ, բնապատմական համալիր Մեծ Արտենի լեռ (2047մ), քարեդարյան (օլիգոցեն) հասակի եզակի հնագիտական հուշարձաններ
	Երկրաբանական հուշարձան

	«Ամասիայի» քարանձավ
	Շիրակի մարզ, Ամասիա գյուղից 1.5 կմ արևելք, Ա​խուր​յան գետի կիրճի աջ ափին, նրա հունից 80 մ բարձ​րության վրա, ծ.մ.-ից 2000 մ բարձրության վրա
	Երկրաբանական հուշարձան

	«Կրիա» քարե բնական քանդակ
	Շիրակի մարզ, Երևան-Գյումրի խճուղու ձախ կողմում, Լանջիկ և Մարալիկ բնակավայրերի միջև
	Երկրաբանական հուշարձան

	«Ամասիայի աղբյուր N 1»
	Շիրակի մարզ, Ամասիա գյուղից 1.5 կմ հարավ-արևմուտք, Ախուրյան գետի կիրճի ձախ ափին, ծ.մ.-ից 1735 մ բարձրության վրա
	Ջրաերկրաբանա​կան հուշարձան

	«Ամասիայի աղբյուր N 2»
	Շիրակի մարզ, Ամասիա գյուղից 1.5 կմ հարավ-արևմուտք, Ախուրյան գետի կիրճի ձախ ափին, ծ.մ-ից 1750 մ բարձրության վրա
	Ջրաերկրաբանա​կան հուշարձան

	«Ամասիայի աղբյուր N 3»
	Շիրակի մարզ, Ամասիա գյուղից 1.8 կմ հարավ-արևմուտք, Ախուրյան գետի կիրճի ձախ ափին, ծ.մ.-ից 1745 մ բարձրության վրա
	Ջրաերկրաբանա​կան հուշարձան

	«Գոմերի տակի աղբյուր»
	Շիրակի մարզ, Աշոցք գյուղից հարավ-արևելյան ծայրամասում, ծ.մ.-ից 1980 մ բարձրության վրա
	Ջրաերկրաբա​նա​կան հուշարձան

	«Ձորաղբյուր»
	Շիրակի մարզ, Բավրա գյուղից 5 կմ հյուսիս-արևելք, ծ.մ.-ից 2430 մ բարձրության վրա
	Ջրաերկրաբանա​կան հուշարձան

	«Զույգաղբյուր» աղբյուր
	Շիրակի մարզ, Զույգաղբյուր գյուղից 200 մ արևմուտք, Աշոցք գետակի աջ ափին, ծ.մ.-ից 2015 մ բարձրության վրա
	Ջրաերկրաբանա​կան հուշարձան

	«Լուսաղբյուր» աղբյուր
	Շիրակի մարզ, Հարթաշեն գյուղից 1.2 կմ արևելք, Գյումրի-Տաշիր ավտոճանապարհից 150 մ ձախ, ծ.մ.-ից 2030 մ բարձրության վրա
	Ջրաերկրաբանա​կան հուշարձան

	«Անանուն» աղբյուր
	Շիրակի մարզ, Հարթաշեն գյուղի դպրոցից 1.8 կմ հյուսիս-արևելք, ծ.մ.-ից 2180 մ բարձրության վրա
	Ջրաերկրաբանա​կան հուշարձան

	«Ամբերդ» լիճ
	Արագածոտնի մարզ, Բյուրականից մոտ 2.1 կմ հյուսիս-արևմուտք, Արագած լեռան հարավ-արևմտյան մերձկատարային սարավանդին
	Ջրագրական հուշարձան

	«Մեծամոր» լիճ
	Արմավիրի մարզ, Տարոնիկ գյուղից մոտ 3 կմ հյուսիս-արևմուտք
	Ջրագրական հուշարձան

	«Անանուն» լիճ
	Շիրակի մարզ, Արթիկի ենթաշրջան, Ախուրյանի ջրավազանում, ծ.մ.-ից 3200 մ բարձրության վրա
	Ջրագրական հուշարձան

	«Արքայական» լիճ
	Շիրակի մարզ, Մանթաշ գետի վերին հոսանքում, ծ.մ.-ից 3050 մ բարձրության վրա
	Ջրագրական հուշարձան

	«Ամասիայի» ջրվեժ
	Շիրակի մարզ, Ախուրյան գետի աջակողմյան վտակի վրա, համանուն գյուղից արևելք
	Ջրագրական հուշարձան

	«Մանթաշի» ջրվեժներ
	Շիրակի մարզ, Մեծ Մանթաշ գյուղից 16 կմ հարավ-արևմուտք, համանուն գետի աջ վտակի վրա
	Ջրագրական հուշարձան

	«Մեծ Արտենի» էքստրուզիվ կոն
	Արագածոտնի մարզ, Արևուտ գյուղից 2 կմ հարավ-արևմուտք
	Բնապատմական հուշարձան

	«Ջրաճահճային բուսականություն»
	Արմավիրի մարզ, Մեծամոր լիճ
	Կենսաբանական հուշարձան

	«Դողդոջուն կաղամախու ծառուտներ»
	Շիրակի մարզ, Ամասիա գյուղից 3 կմ արևմուտք, ծ.մ.-ից 3200 մ բարձրության վրա
	Կենսաբանական հուշարձան

	«Փետրախոտային տափաստան»
	Շիրակի մարզ, Ամասիա գյուղից 3 կմ հյուսիս-արևմուտք
	Կենսաբանական հուշարձան


ԳԼՈՒԽ VII. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԸ ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 

18. Մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգ 

Հայաստանում մակերևութային ջրերի մոնիտորինգն իրականացնում է ՀՀ ԲՆ «Շրջակա մի​ջա​վայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» (ՇՄՆՄԿ) ՊՈԱԿ-ը: ՀՀ կա​ռա​վա​րու​թյան 2011 թ. հունվարի 27-ի թիվ 75-Ն «Կախված տեղանքի առանձնահատ​կություններից` յու​րա​քանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահ​մա​նելու մասին» որոշմամբ սահմանվել է ջրի որակի ցուցանիշների ցանկը: Ցանկն ընդգրկում է հիդրոքիմիական 103 և հիդրոկենսաբանական 2 ցուցանիշ (վերջին երկու ցուցնիշների մո​նի​տո​րինգ դեռ չի իրականացվել): Հիդրոքիմիական ցուցանիշների ցանկում ընդգրկված են ՋՇԴ ա​​ռաջնային աղտոտիչներ (օրգանական միկրոաղտոտիչներ)` 33, հատուկ աղտոտիչներ` 8, և այլ քիմիական 62 ցուցանիշ: Ներկայումս ջրի որակի 105 ցուցանիշներից որոշվում են 45-60 հիդ​րոքիմիական ցուցանիշներ: Մնացած ցուցանիշների փորձազննումները գտնվում են ներդրման փուլում և կիրականացվեն առաջիկայում:
1) ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգի առկա համակարգը 
Մակերևութային ջրերի բոլոր նմուշառումները, դաշտային չափումները, լաբորատոր անա​լիզ​​ները կատարվում են ՇՄՆՄԿ-ի կողմից: Ախուրյանի գետավազանում ջրի նմուշառում և դաշ​տա​​յին չափումներ կատարվում է 10 դիտակետից, որից երկուսը գտնվում են ջրամբարների վրա (Ախուրյանի ջրամ​բար և Արփի լիճ), իսկ Մեծամորի գետավազանում մոնիտորինգ իրա​կա​նաց​վում է 3 դիտակետից: Ախուրյանի ավազանի երկու միջսահմանային դիտակետերից (Ա​խուր​​յանի գետաբերան և ջրամբար, որոնք գտնվում են հայ-թուրքական սահ​մա​նին) տարեկան կա​տարվում է 12 նմուշառում (ամեն ամիս), իսկ մնացած ութ դի​տա​կե​տե​րից` տարեկան ութա​կան նմուշառում և չափումներ: Տվյալ​ների մշակումը, պահպանումը և տրամադրումը իրա​կա​նաց​նում է ՇՄՆՄԿ-ը, որը բավականաչափ հագեցած է սարքավորումներով և չափման միջոց​նե​րով: Ախուրյանի ՋԿՏ-ի մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգի դիտակետերի ցանկը տրվում է ստորև ներկայացված աղյուսակ 7.1-ում։
Աղյուսակ 7.1. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ջրի որակի մոնիտորինգի դիտակետերը
	N
	Գետ
	Դիտակետ
	Նմուշառման վայրը

	25
	Արաքս
	գ. Սուրմալու
	Թուրքիայի Սուրմալու գյուղի դիմաց

	31
	Ախուրյան
	գ. Աշոցք
	0.5 կմ գյուղից վերև

	32
	Ախուրյան
	գ. Աշոցք
	1 կմ գյուղից ներքև

	33
	Ախուրյան
	գ. Գյումրի
	0.8 կմ քաղաքից ներքև

	34
	Ախուրյան
	գ. Գյումրի
	5 կմ քաղաքից ներքև

	35
	Ախուրյան
	գ. Երվանդաշատ
	0.5 կմ գյուղից ներքև

	36
	Ղուկասյան
	գ.  Հարթաշեն
	0.5 կմ գյուղից վերև

	37
	Ղուկասյան
	գ.  Հարթաշեն
	գետաբերան

	38
	Կարկաչուն 
	գ. Ղարիբջանյան
	1կմ գյուղից ներքև

	39
	Սելավ-Մաստարա
	գ. Քարակերտ
	0.5 կ գյուղից վերև

	40
	Մեծամոր
	ք. Էջմիածնից հարավ
	10 կմ քաղաքից դեպի հարավ

	41
	Մեծամոր
	ք. Էջմիածնից հարավ-արևելք
	11 կմ քաղաքից դեպի հարավ-արևելք

	42
	Մեծամոր
	գ. Ռանչպար
	0.5 կմ գյուղից ներքև

	110
	Ախուրյանի ջրամբար
	գ. Ջրափի
	Ջրամբարի պատվարի մոտ

	109
	Արփի լճի ջրամբար
	Գ.Պաղակն
	Ջրամբարի պատվարի մոտ


Աղբյուրը` ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ, 2014 թ.:

2) Մակերևութային ջրի որակի գնահատման մեթոդաբանությունը 
Մակերևութային ջրերի որակի գնահատումը ՀՀ տարածքում կատարվում է որակի քի​միա​կան ցուցանիշների հիման վրա: Հիդրոկենսաբանական և հիդրոմորֆոլոգիական գնահատում չի իրականացվում համապատասխան մոնիտորինգի և տվյալների բացակայության պատ​ճա​ռով: Ջրերի հիդրոքիմիական որակը դասակարգվում է հինգ դասերի (գերազանց, լավ, միջին, ան​բավարար և վատ) համակարգով: Մակերևութային ջրի որակի գնահատումը կատարվում է ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 27-ի թիվ 75-Ն որոշման հավելվածներով սահմանված նոր​​մերի հիման վրա: 

Ըստ այդմ, Հայաստանի 14 հիմնական գետերից յուրաքանչյուրի կամ դրանց առանձին հատ​վածների համար սահմանվել է ջրի որակի նորմերի 23 համախումբ` ելնելով ֆոնային կոն​ցենտրացիաների արժեքներից:

Մակերևութային ջրերի որակի գնահատումը կատարվում է բավականին հստակ ըն​թա​ցա​​կարգով: Ջրի նմուշում որակի ցուցանիշների արժեքների որոշումից ու հաս​տա​տե​լուց հետո ստացված արժեքները համեմատվում են նմուշի` համապատասխան գետի կամ հատվածի համար սահմանված նորմերի արժեքների հետ: Համեմատությունը կա​տար​վում է բոլոր ցուցանիշների համար, ինչը հնարավորություն է տալիս որոշել ջրի որակի դասը: Կիրառվում է «վատ է ըստ մեկ ցուցանիշի, վատ է ընդհանրապես» սկզբունքը, այսինքն` որակի դասը որոշվում է ըստ ամենավատ ցուցանիշի:

3) Առաջնային նյութերի նմուշառում և վերլուծություն
Նմուշառումը, պահածոյացումը, պահպանությունը, լաբորատոր նմուշապատրաս​տու​մը, քի​​​​միա​կան ընթացակարգերն ու վերլուծությունը կատարվում են ISO և EPA (ԱՄՆ) ստան​դարտ մե​​​թոդների համաձայն։ Ցուցանիշների, մեթոդների և սարքավորումների ցանկը տրվում է ստորև աղյուսակ 7.2-ում:

Աղյուսակ 7.2. Մակերևութային ջրերի որակի ջրաքիմիական ցուցանիշների, անալիզների ստան​դարտ​ների և նորմերի, սարքավորումների ցանկը

	հ/հ
	Որակի ցուցանիշ
	Մեթոդ
	Ստանդարտներ և նորմեր
	Սարքավորումներ

	1-2
	Օդի, ջրի ջերմաստիճան
	
	
	YSI WQMM 6600, կամ pH/ion/mV/T, sens ION 378i, or WTW 340

	3
	Պղտորություն
	
	
	

	4
	Ընդհանուր լուծված աղեր
	Էլեկտրաքիմիական
	
	

	5
	Էլեկտրահաղորդականություն
	Էլեկտրաքիմիական
	ISO 7888
	

	6
	pH
	Պոտենցիոմետրիկ
	ISO 10523
	

	7
	Լուծված թթվածին
	Ամպերոմետրիկ
	ISO 5814:1990;
	

	8
	ԹԿՊ5
	Էլեկտրաքիմիական
	ISO 5815
	

	9
	Կախված մասնիկներ
	Գրավիմետրիկ
	ISO 11923
	Կշեռք «OHAUS Voyager»

	10
	ԹՔՊ
	ՕքսիդացումCr2O7
	ISO 6060
	

	11
	Կոշտություն
	Տիտրոմետրիկ
	Կեղտաջրերի քիմիական փորձազննման ուղեցույց - 77
	

	12
	Կարբոնատ
	Տիտրոմետրիկ
	
	

	13
	Հիդրոկարբոնատ
	Տիտրոմետրիկ
	
	

	14
	Նիտրատ
	Իոն քրոմատոգրաֆ
	ISO 10304
	Իոն քրոմատոգրաֆ «DIONEX1000»

	15
	Նիտրիտ
	Իոն քրոմատոգրաֆ
	
	

	16
	Ֆոսֆատ
	Իոն քրոմատոգրաֆ
	ISO 10304
	

	17
	Քլորիդ
	Իոն քրոմատոգրաֆ
	ISO 10304
	

	18
	Սուլֆատ
	Իոն քրոմատոգրաֆ
	ISO 10304
	

	19
	Ամոնիում
	Սպեկտրո-ֆոտոմետրիկ
	ISO 7150-1
	«Perkin Elmer Lambda 35»

	20
	Նավթամթերքներ
	Գազ քրոմատոգրաֆ
	ISO 9377-4
	Perkin Elmer Clarus 400FID

	21-24
	Բենզոլ, տոլուոլ, արոմատիկներ
	Գազ քրոմատոգրաֆ
	ISO11423-2
	Perkin Elmer Clarus 400 FID

	25-30
	ԴԴՏ,ԴԴԵ,ԴԴԴ, հեպտաքլոր, լինդան Հեպտաքլորցիկլոհեքսան,
	Գազ քրոմատոգրաֆ
	ISO 6468
	VARIAN CP 3800 ECD

	31-54
	Al, Ca, P, Fe, Mn, Pb, Zn, B, Ni, Cd, Co, Cu, Cr, Mg, Mo, Sn, Se, Ti, Ba, K, Na, V, Bi
	Սպեկտրոմետրիկ մեթոդ
	ISO 17294
	Սպեկտրոմետր «ELAN 9000 ICP Mass-spectrometer»

	
	Պոտենցիալ ներդրվող անալիզներ

	55
	Ընդհանուր օրգանական ածխածին
	Էլեմենտար անալիզ
	ISO 8245:2000
	Էլեմենտար 1000

	56
	Ընդհանուր կապված ազոտ
	Էլեմենտար անալիզ
	ISO 8245:2000
	

	57
	Hg
	ICP MS
	ISO 17294
	Սպեկտրոմետր «ELAN 9000 ICP Mass-spectrometer»

	58-91
	ՋՇԴ առաջնային նյութեր
	Գազ քրոմատոգրաֆ
	ISO 10695
	Գազային քրո​մա​տո​գրաֆ/սպեկ​​տրո​մետր Aggilent 6890A/5975 C

	92-99
	Սպեցիֆիկ աղտոտիչներ
	Գազ քրոմատոգրաֆ
	
	


4) Որակի ապահովման/որակի վերահսկման համակարգեր 
ՇՄՆՄԿ-ի լաբորատորիան հավատարմագրված է ազգային մակարդակով, ու​​նի հա​մա​պա​տաս​խան հավաստագիր: Լաբորատորիայի բոլոր սարքավորումներն ա​մեն տարի ստու​գա​չափ​վում են Չափագիտության ազգային ինստիտուտում (ՉԱԻ), ունեն հա​մապատասխան սեր​տի​ֆիկատներ: Սկսած 2008 թ.-ից` ՇՄՆՄԿ-ի լա​բո​րա​տո​րիան ամեն տարի մասնակցում է մի​ջազ​գային չափագրման (տարեկան երկու ան​գամ, Նորվեգիայի և Սլովակիայի լա​բո​րա​տո​րիա​նե​րում): ՇՄՆՄԿ-ի լաբորատորիան վերջին 5 տարում անցել է տեսչական ստուգում հա​վա​​տար​​մագրման մարմնի վերահսկողական ծառայության կողմից: Անալիզների տվյալ​նե​րի ո​րա​կը, ըստ ստուգման արձանագրությունների, համապատասխանել է ընդունված չա​​փո​​րո​շիչ​նե​րին: ՇՄՆՄԿ-ի լաբորատորիայի 3 անալիտիկ խմբերի (քրո​մա​տո​​գրա​ֆի​կա​կան, սպեկ​տրո​ֆո​տո​​մետ​րա​կան և ֆիզիկաքիմիական) մասնագետները ՉԱԻ-ում երեք տա​րին մեկ անցնում են դաս​​ընթացներ և ստանում որակավորում ու սեր​տիֆիկատ:
ՇՄՆՄԿ-ի կազմում գործում է որակի ապահովման/որակի վերահսկման խումբ 2 մաս​նա​գե​տով: Խումբը ապահովում է սարքավորումների տարեկան չափա​գրու​մը ՉԱԻ-ում, պար​բե​րա​բար իրականացնում է լաբորատորիայի բոլոր սար​քա​վորում​նե​րի և անալիտիկ մեթոդների ստու​գաճշտման վերահսկողություն:
ՇՄՆՄԿ-ի համակարգում իրականացվում են տվյալների որակի ապահովման հատուկ մշակված պրոցեդուրաներ տվյալների ստացման բոլոր փուլերում, սակայն դրանք կրում են հատվածային բնույթ, և անհրաժեշտություն կա ներդնելու որակի վերահսկման և գնահատման ամբողջական համակարգ: 

19. Մակերևութային ջրերի քանակի մոնիտորինգ 

ՀՀ ջրային ռեսուրսների քանակական և ռեժիմային դիտարկումներն ու ուսում​նա​սի​րութ​յուն​ներ իրականացնում է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Հայ​պետ​հիդ​րոմետ» ՊՈԱԿ-ը: Ըստ հիդրոլոգիական մոնիտորինգային կառուցվածքի` հան​րա​պետութ​յան տարածքի ջրաչափական դիտակետերը սպասարկում են հիդրոլոգիական 7 կա​յան: Ախուրյանի գետավազանը սպասարկում է Գյումրի հիդրոլոգիական կայանը, իսկ Մեծամորի գետավազանը` Քասախ-Մեծամոր (Սևջուր) հիդրոլոգիական կայանը: 

1) Ախուրյանի ՋԿՏ-ում առկա հիդրոլոգիական մոնիտորինգի համակարգը 
Ախուրյանի գետավազանում առաջին ջրաչափական դիտակետերը բացվել են Ախուր​յան գետի վրա՝ Սեպասար գյուղի, ինչպես նաև Աղին և Ախուրյան երկաթուղային կա​յա​րան​ների մոտ, դեռևս 1912-13թթ., որոնք աշխատել են մի քանի տարի: Գետավազանում, ընդ​հանուր առմամբ, գործել է հիդրոլոգիական 29 դիտակետ: 

Ներկայումս Ախուրյանի գետավազանի գետերի վրա գործում են 11 գետային և 2 լճային ջրա​չափական դիտակետեր` Արփի լճի և Ախուրյանի ջրամբարների վրա (տես աղյուսակ 7.3):
Աղյուսակ 7.3. Ախուրյանի գետավազանում ջրի քանակի մոնիտորինգի գործող դիտակետերը

	հ/հ
	Գետ-դիտակետ
	Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2
	Բացման ամսաթիվը
	Դիտակետի բացարձակ բարձրությունը, մ

	85476
	Ախուրյան-գ. Պաղակն
	220
	06.1953
	1998

	85477
	Ախուրյան-գ. Ամասիա
	724
	11.1984
	1966

	85478
	Ախուրյան-գ.Կապս
	839
	04.1929
	1675

	85479
	Ախուրյան-գ. Ախուրիկ
	1060
	01.1958
	1457

	85483
	Ախուրյան-գ. Հայկաձոր
	8140
	10.1945
	1397

	85484
	Ախուրյան-Բագարան
	9650
	08.1983
	952

	85491
	Ձորագետ-գ. Ձորակերտ
	25,5
	04.1961
	2049

	85493
	Աշոցք-գ. Կրասար
	197
	01.1959
	1980

	85494
	Ջրաձոր-գ. Ջրաձոր
	66.0
	01.1963
	1701

	85498
	Կարկաչուն-գ. Ղարիբջանյան
	1020
	01.1941
	1461

	85499
	Ջաջուռ-գ. Ջաջուռ
	39,6
	07.1965
	1669

	85528
	Արփի լճի ջրամբար-գ. Պաղակն
	-
	06.1950
	2017

	85540
	Ախուրյանի ջրամբար-գ. Ջրափի
	-
	10.1983
	1400


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.:
Մեծամորի գետավազանում գետային հոսքի դիտարկումներ Մեծամոր գե​տի վրա կատարվել են դեռևս 1913 թ.-ից սկսած, սակայն՝ ընդհատումներով: Մշտական դիտարկումներ սկսվել են 1930-ական թվականներից: Մեծամորի գետավազանում, ընդհանուր առմամբ, գործել է հիդ​րոլոգիական 6 դիտակետ:

Ներկայումս Մեծամորի գետավազանում ջրերի քանակական մոնիտորինգ իրականացվում է ջրա​չափական 4 դիտակետերում, և մեկը` Արաքս գետի վրա (աղյուսակ 7.4):

Աղյուսակ 7.4. Մեծամորի գետավազանում ջրի քանակի մոնիտորինգի գործող դիտակետե​րը 
	հ/հ
	Գետ-դիտակետ
	Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2
	Բացման ամսաթիվը
	Դիտակետի բացարձակ բարձրությունը, մ

	85472
	Արաքս-Սուրմալու
	2210
	08.1963
	

	85301
	Մեծամոր-Տարոնիկ
	1560
	01.1959
	845

	85302
	Մեծամոր-Էջմիածին
	3260
	01.1926
	832

	85303
	Մեծամոր-Ռանչպար
	3540
	01.1931
	826


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.:
2) Մեթոդաբանությունը և դիտարկումների հաճախականությունը 
Հայպետհիդրոմետի կողմից ջրաչափական դիտակետերում կատարվում են հետևյալ չափում​նե​րը. 

Գետերում.

· ջրի ելքը (ծախսը)` հորդացման շրջանում ամսական 3-4 անգամ, մյուս ամիսներին` 1-2 անգամ (տվյալները գրանցվում են ջրի ելքի չափման ՀԳ-3 գրքույկում), իսկ օրական հոսքի հաշվարկն իրականացվում է` օգտագործելով ջրի մակարդակ-ջրի ծախս կորով գնահատման մեթոդը,

· գետի լայնության և խորության տատանումները (չափվում են գետային հոսքի հետ միաժամանակ),
· ջրի մակարդակը և ջերմաստիճանը 12 ժամը մեկ անգամ,

· սառցային և բուսական երևույթները 12 ժամը մեկ անգամ (տվյալ​նե​րը գրանցվում են դիտարկումների ՀԳ-1 գրքույկում),
Ախուրյանի և Արփի լճի ջրամբարներում.

· ջրի մակարդակը, ծավալը և ջերմաստիճանը 12 ժամը մեկ անգամ,

· սառցային և այլ երևույթներ` առկայության դեպքում:

3) Հիդրոլոգիական պարամետրերի և որակի տարրերի բացահայտում 
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրաչափական դիտակետերի մեծ մասում դիտարկումները կա​տար​վում են հնամաշ, մեխանիկական գործիքներով, և դիտակետերի կառուցվածքները վատ վիճակում են ու վերակառուցման կարիք ունեն: Ջրաչափական դիտակետերի մեծ մասն ունի ճոպանային անցում և ջրի մակարդակի չափման ինքնագիր, որոնք լրիվ կամ մաս​նակի վերանորոգման կարիք ունեն:

Ջրաչափական դիտակետերում հնամաշ սարքավորումներով և գործիքներով կա​տար​ված դիտարկումներով ստացված տվյալների ճշտությունը մեծացնելու հա​մար անհրաժեշտ է դիտակետերը վերազինել ժամանակակից սարքերով ու սարքա​վո​րում​ներով:
Ընդհանուր առմամբ, մոնիտորինգային ցանցի ավտոմատացման և վերանայման կարիք կա, քանի որ ներկա ցան​ցը չի համապատասխանում ներկա ջրային ռեսուրսների կառավարման պա​հանջ​նե​րին: Հավաքագրված տվյալները պահվում են հիդրոլոգիական տվյալների աղյուսակային բազայում:
4) Պատմական չափումներ 
Ստորև տրվող աղյուսակ 7.5-ը ներկայացնում է տարբեր տարիներին Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազաններում գործած հիդրոլոգիական դիտակետերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Այդ բոլոր դիտակետերը ներկայումս փակված են:
Աղյուսակ 7.5. Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազանի փակված հիդրոլոգիական դիտակետերը, 1913-1985թթ.

	հ/հ
	Գետ-դիտակետ
	Հեռավորու​թյունը գե​տա​բե​րանից, կմ
	Ջրհա​վաք ա​վա​զանի մակերե​սը, կմ2
	Դիտակետի «0» նիշի բարձրությունը, մ

	
	
	
	
	Բացման ամսաթի​​վը (օր, ամիս, տարի)
	Փակման ամսաթի​վը (օր, ամիս, տարի)

	Ախուրյանի գետավազան

	1
	Ախուրյան-գ. Սեպասար
	175
	427
	03.08.1913

15.01.1932
	03.04.1914

01.06.1935

	2
	Ախուրյան-գ. Կապս
	142
	839
	01.11.1928

13.06.1929
	24.04.1929

01.01.1988

	3
	Ախուրյան-կ. Ախուրյան 
	116
	1090
	24.10.1912
	14.04.1918

	4
	Ախուրյան-կ. Աղին 
	95,0
	7770
	05.08.1913

01.12.1928

01.01.1948
	13.12.1917

01.01.1946

01.01.1964

	5
	Ախուրյան-կ. Անի 
	53.0
	8240
	23.10.1940
	01.10.1964

	6
	Կարմրաջուր-գ. Շաղիկ 
	1,0
	35,0
	01.01.1960
	01.10.1998

	7
	Եղնաջուր-գ. Գառնառիճ
	0,8
	83,0
	01.01.1960
	01.05.1920

	8
	Ծաղկուտ-գ. Ծաղկուտ 
	0,9
	19,3
	01.01.1960
	01.01.1987

	9
	Թավշուտ-գ. Թավշուտ 
	3,6
	116
	01.01.1963
	 01.01.1982

	10
	Քեթի-գ. Մայիսյան 
	6,5
	18,8
	05.07.1965
	01.10.1981

	11
	Մանթաշ-գ. Մեծ Մանթաշ 
	51
	16,5
	01.07.1973
	01.10.1997

	12
	Մանթաշ-գ. Մեծ Մանթաշ 
	35
	38,5
	01.04.1961
	01.07.1973

	13
	Կարախան-գ. Երիզակ
	66,0
	80,5
	10.10.1965
	01.09.1973

	14
	Ձիթհանքով ջրանցք 
	-
	-
	12.10.1973
	01.01.1987

	15
	Չիչխան-գ. Ձորաշեն

	15
	109

108
	01.01.1946

01.01.1970

01.11.1978
	01.01.1964

01.01.1972

01.10.1999

	16
	Ձորաշեն-գ. Ձորաշեն 
	1,8
	18,8
	01.01.1985
	01.12.1988

	17
	Սարապատ-գ. Սարապատ
	1,75
	18,5
	01.01.1985
	01.12.1988

	Մեծամորի գետավազան

	1
	Սելավ Մաստարա-Մաստարա
	81
	54,0
	01.01.1936
	01.08.1938

	2
	Սելավ Մաստարա-Արտենի 
	44
	322
	01.04.1960
	01.09.1993

	3
	Սելավ Մաստարա-Դալարիկ

	28
	693
	01.01.1968
	31.12.1973

	4
	Սելավ Մաստարա-Արմավիր
	10
	1380
	01.01.1960
	31.12.1963


Աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ ՀՄԵԱՆԾ, 2014 թ.:

20. Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգ 

1) Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի առկա ցանցը և ենթակառուցվածքը Ախուրյանի ՋԿՏ-ում 

Մինչև 1992-1993թթ. Հայաստանի բոլոր գետավազաններում գործում էր հիդրո​երկրա​բա​նա​​կան մոնիտորինգի դիտակետերի լայն ցանց: Նշված ժամանակվանից մինչև 2009 թ. դա​​​դարել էին հիդրոերկրաբանական մշտադիտարկումները: Դիտողական ցանցը 2009 թ. վե​​րականգնվեց սահմանափակ քանակի դիտակետերում, որոնք տեղադրված են ոչ բոլոր գետավազաններում: 

Ներկայումս ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի դիտակետերը բացակայում են մի շարք գետավազաններում, այդ թվում` Ախուրյանի գետավազանում: Այս գետավազանի վերին և միջին հոսանքների գո​​գա​​վորություններում և նրանց եզրային մասերում (Զույգաղբյուրի, Աշոցքի, Ղա​զան​չիի, Գյում​րիի) առկա են մի շարք ստորերկրյա ջրաղբյուրներ (բնաղբյուրներ և հո​րա​տանց​​քեր), որոնք կապտաժավորված են և օգտագործվում են Շիրակի մարզի քա​ղաք​նե​րի և գյու​​ղերի խմելու ջրի մատակարարման համար: Սակայն ջրհավաք կա​ռույց​նե​րի հա​​րա​կից տեղամասերում առկա են մարդածին և բնական հնարավոր աղտոտման օ​ջախ​ներ, ո​​րոնք ջրառների շահագործման ընթացքում բացասաբար կարող են ան​դրա​դառ​​նալ խմե​լու համար օգտագործվող բարձրորակ ջրերի որակի և քանակի վրա (գյու​ղա​​​տնտե​սա​​կան օբյեկտներ, ծծմբաջրածնային և ածխաթթվային գազերով հարուստ հան​​քային ջրե​​րի հորիզոններ, հորատանցքային ջրառներ, կենցաղային և արդ​յու​նա​բե​րա​​կան կեղտաջրեր, ոռոգման համակարգեր և այլն): Այդ պատճառով հիդրոերկրաբանական մշտա​​​դի​տար​​կումների վարումը Ախու​րյանի ավազանում ներկայումս հրամայական պա​​հանջ է, որը չի կատարվում ֆինանս​ների սղության պատճառով:

Ի տարբերություն Ախուրյանի` Մեծամորի գետավազանում 2009 թ. դիտարկումները սկսվե​​​​​ցին 7 հորատանցքերում, որոնցից 3-ը գտնվում են նույն տեղամասում (գ. Ակնաշեն) և նա​​​խա​​​​տես​ված են գրունտային, I և II ճնշումային հորիզոնների վիճակի ու​սում​նա​սիրու​թյուն​նե​րի համար:

Մնացած 4 հորատանցքերում դիտարկումները կատարվում են II ճնշումային հորիզոնի ջրերի վիճակի ուսումնասիրության համար: Դրանք գտնվում են Եղեգնուտ (1), Վարդաշեն (2) և Գայ (1) գյուղերի վարչական տարածքներում:

Մեծամորի գետավազանում ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի կետերը ներկայացվում է աղյուսակ 7.6-ում:  
Աղյուսակ 7.6. Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի կետերը Մեծամորի գետավազանում 

	հ/հ
	Գտնվելոու վայրը
	Դիտակետի բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ

	108
	Ակնաշեն համայնքի տարածքում
	851

	198
	Ակնաշեն համայնքի տարածքում
	850

	199
	Ակնաշեն համայնքի տարածքում
	852

	105
	Եղեգնուտ համայնքի տարածքում
	848

	192
	Վարդանաշեն համայնքի տարածքում
	841

	152
	Վարդանաշեն համայնքի տարածքում
	842

	1818
	Գայ համայնքի տարածքում, Մեծամորի գետավազանի սահմանին
	837


Աղբյուրը` ՀՀ բնապահպանության նախարարության հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կեն​տ​րոն, 2012 թ.:

Հաշվի առնելով Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների` ՋՇԴ սկզբունք​նե​րին համահունչ մոնիտորինգ իրականացնելու վերաբերյալ ՄԳՇՄՊ ծրագրի ա​ռա​ջար​կու​թյուն​նե​րը` ՀՀ ԲՆ նախաձեռնությամբ ներկայացվեց համապատասխան առաջարկություն ստոր​երկ​րյա ջրերի մոնիտորինգի ցանցի ընդլայնման վերաբերյալ, որն արժանացավ ՀՀ կա​ռա​վա​րու​թյան հավանությանը (2014 թ. հոկտեմբերի 16-ի նիստի թիվ 43 արձանագրային որոշում): Այս​պիսով, սկած 2015 թ. հունվարից` ավելացվել է ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի ևս 30 դիտակետ, ներառյալ` 13 ջրաղբյուր և 17 հորատանցք: 

2) Ստորերկրյա ջրերի չափումներ 
Դիտակետերում ծախսի, ջերմաստիճանի և մակարդակի (ճնշման) դիտարկումները կա​տար​​​վում են ամիսը 6 անգամ: Քիմիական կազմի ուսումնասիրությունների համար նմու​​շար​կում​ները կատարվում են տարվա ընթացքում 2 անգամ:
3) Տվյալների մշակում և գնահատում
Լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակ որոշվում են քիմիական լրիվ անալիզով պա​հանջվող տարրերը` հիմնական անիոնները և կատիոնները, նիտրատները, նիտ​րիտ​ները, կոշտությունը, չոր մնացորդը, երկաթը, ջրածնային ցուցիչը: Ման​րէա​բա​նա​կան անալիզներ չեն կատարվում:

Ճնշումային ջրերի դիտարկվող հորատանցքերը ներկայումս ինքնաթափ են` չնչին ծախ​սով (0.2-0.7 լ/վրկ): Ներկայումս ջրերի շահագործական պաշարների սպառման պայ​ման​ներում մոտ ապագայում դրանք կդադարեն շատրվանելուց:

21. Կենսաբանական մոնիտորինգ 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում կենսաբանական մոնիտորինգ չի իրակա​նաց​​վում:

[image: image63.jpg]Nuydwiwbpwbkp

Ulunmipjuth QUS
uwhdwbuighd

- Puwljuuypkp

QLwnwyht gubg
— —  Ukgnuuyht hnuptp

- L&kp, [ulubp ne gpudpupbkp

&  ’Zhnpninghwfubh nhunwltntp

Uwljtplinipwiht opkph npulh
é
nhunwljknbkp

A Uunnphplpjw opkph nhwinwhnpp

2014p. nEhntdpkpht uinnp-

®  tpypyw opkph unhwinphiigh

A hbEuulbunwght guightt
wykjugdws hnpkp b wnpynipubp

0 5 10 20 30





Նկար 7.1. Ախուրյանի ՋԿՏ ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգային ցանցի տեղաբաշխվածությունը (տվյալների աղբյուրը` ՋՊԿՏՀ, 2015 թ.)

ԳԼՈՒԽ VIII. ՋՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
22. Ներկա իրավիճակը

Ըստ ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի` ջրային ռեսուրսների նկատմամբ պահանջարկի գնա​հատ​ման խնդրում ջրի առաջարկը կրում է գերակա բնույթ ոչ միայն ջրաէկոհամակարգի, այլ նաև տվյալ է​​կոհամակարգի էկոլոգիական հավասարակշռությունը պահպանելու տեսանկյունից: 
Տնտեսական զարգացման 2014-2030թթ. ծրագրերն ուղղված են Ախուրյանի ՋԿՏ-ի տա​րած​​​քի մար​զերի զարգացման անհամաչափությունների նվազեցմանը, աղքատության հաղ​թա​հար​​​ման արդ​յունավետության բարձրացմանը, գործարար միջավայրի բարելավմանը, սոցիալ-տնտե​​​​սա​կան հիմնախնդիրների լուծմանը: 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի մակերևութային օգտագործելի ջրային պաշարները, որոնք համարվում են ջրա​ռաջարկի ձևավորման մակերևութային պաշարները, կազմում են մոտ 2292,9 մլն մ3, իսկ ստոր​​երկրյա ջրերի շահագործական (երաշխավորված) պաշարները կազմում են 102,9 մլն մ3` Ա​խուր​յանի և 792,5 մլն մ3` Մեծամորի գետավազանում: 

Ախուրյան գետի բազմամյա միջին տարեկան ծավալը Կարս վտակի միախառնումից հետո կազ​մում է մոտ 1000 մլն մ3, իսկ սակավաջուր տարիներին` 300-350 մլն մ3: 
Ախուրյանի ջրամբարի հիմնական սնման աղբյուր հանդիսացող Կարս գետի բազմամյա միջին տա​րեկան ծավալը մինչև ջրամբար լցվելը կազմում է 550-600 մլն մ3, իսկ սակավաջուր տա​րի​նե​րին հասնում է 200-250 մլն մ3: Ստորև ներկայացված են Արաքսի, Ախուրյանի և Մեծամորի հոսքի միջին ամ​​սական ելքերը:


Արաքսի և Ախուրյանի ՋԿՏ-ի հոսքի բնութագրիչների ներտարեկան բաշ​խու​մը տրված է աղյուսակ 8.1-ում:
Աղյուսակ 8.1. Արաքսի և Ախուրյանի ՋԿՏ-ի հոսքի բնութագրիչների ներտարեկան բաշ​խու​մը
	Գետ-դիտակետ
	Ջրի միջին ամսական ելքը, մ3/վ


	Ջրի միջին տարե​կան ելքը, մ3/վ
	Ջրի միջին տա​-​

րե​կան ծավալը, մլն.մ3

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	
	

	Արաքս գետը Սուր​​​​​մալու դիտա​կե​​տում բնա​կան հոս​​քը (մի​ջին տա​րի)
	48,6
	42,4
	59,9
	227
	277
	136
	56,8
	37,2
	32
	37,2
	43,4
	35,1
	86,0
	2712

	Արաքս գետը Սուր​​​մալու դի​տա​​կե​տում բնա​​​​կան հոս​քը (նվա​զա​գույն տարի)
	22,0
	21,4
	10,5
	27,7
	68,9
	33,5
	19,3
	14,7
	15,7
	21,6
	21,2
	22,9
	25,0
	787

	Կարս գետի հոս​​քը (մինչև Ա​խուր​յա​նի հետ միա​ցու​մը)
	9,65
	8,65
	11,0
	30,0
	53,5
	35,7
	15,4
	14,8
	15,4
	11,3
	10,6
	10,4
	18,87
	595

	Ախուրյան-Բագարան
	19,1
	17,3
	26,5
	63,5
	90,5
	55,8
	30,2
	26,8
	25,1
	23,1
	19,6
	18,9
	34,7
	1094

	Մեծամոր-

Ռանչպար
	30,4
	28,8
	29,3
	49,9
	46,6
	34,5
	31,0
	30,8
	30,4
	29,3
	29,5
	28,3
	33,2
	1047


Ջրառաջարկի ձևավորման հիմնական խնդիրներից է գետավազանի ազատ ջրահոսքի կու​​տա​կու​​մը: Կուտակված ջուրը կարող է հնարավորինս հավասարաչափ բաշխվել տարվա բո​լոր ա​միս​​ներին` ջրապահանջի բավարարման համար: Դա կարելի է լուծել գետավազանում նոր ջրամ​​​բարներ կառուցելու միջոցով:

Ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգը հիմնավորում է հան​րա​​​պե​տու​​թյան տարածքում կազմավորվող ջրային ռեսուրսների առաջարկի հեռանկարը, որի հիմ​​​քում դրված են ջրամբարներում ջրի կարգավորման ծրագրի մշակման ան​հրա​ժեշ​տու​թյու​նը, ջրամ​​բար​ներից ջրի հոսքերի կարգավորման հնարավորությունները և դրանց հետագա օգ​տա​​գործ​​ման ռազմավարությունը: Այն իր մեջ ներառում է հետևյալը. 

· ջրային ռեսուրսների հնարավոր բացասական հաշվեկշռի պայմաններում հան​րա​պե​տու​թյան ջրի պահանջարկի բավարարման հեռանկարային խնդիրների լուծման ուղիները,

· ջրերի վնասակար ազդեցությունների կանխարգելման և մեղմացման միջոցառումները, 

· ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները,

· ջրային ռեսուրսների օգտագործման ռազմավարության հստակեցումը` ելնելով ՀՀ աշ​խար​հա​գրական դիրքից,

· ջրի կորուստների հնարավորինս նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները: 

Հաշվի առնելով կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով 2030 թ. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրա​յին ռեսուրսների կանխատեսվող նվազումը և ջրի հեռանկարային պահանջարկը` գե​տա​​վա​զա​նի ջրի պահանջարկի, տնտեսության կայուն զարգացման, ջրային ռեսուրսների արդ​յու​նավետ օգ​տագործման նպատակով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում նա​խա​տեսվում են կառուցել նոր ջրամբարներ: 

Ջրամբարների կառուցումն ու գետային հոսքի վերաբաշխումը գետավազանների միջև տնտե​​սա​​​կան գործունեության առանձնահատուկ ձևերից են: Տեղի է ունենում գետի հիդ​րո​լո​գիա​կան ռե​​​ժիմի արմատական փոփոխություն ստորին հոսանքներում տեղաբաշխված գե​տա​հատ​ված​​նե​​​րում: Սակավաջրության ժամանակ փոխվում են հոսքի ներտարեկան բաշխումը և ջրի ել​քե​​րը:

Ախուրյանի գետավազանում Ախուրյանի ջրամբարի կառուցումից հետո ջրամբարից ներքև ար​​​​​​​​​մա​​​​տապես փոխվել է գետի ջրային ռեժիմը, և գետի ռեժիմն արհեստականորեն կար​գա​վոր​վել է: 

Գերմանական KfW բանկի ֆինանսավորմամբ ներկայումս իրականցվում է «Ջրային ռե​սուրս​նե​րի հա​մատեղ կառավարում/Ախուրյան գետ-Կապսի ջրամբար ինքնահոս համակարգի կա​​ռու​ցում» վար​կային ծրագիրը: Ծրագրով նախատեսվում է ավարտին հասցնել Կապսի ջրամ​բա​րի կի​​սա​կա​ռույց պատվարը, օժանդակ կառույցները և վերականգնել թունելները, ինչը կա​պա​​​հովի ստո​​րին բիեֆում գտնվող տարածքների անվտանգությունը: Նախատեսվում է կա​ռու​ցել ինք​նա​հոս հա​մակարգ, որը հնարավորություն կտա անցում կատարելու մեխանիկական ո​ռոգ​​ման ե​ղա​նակից ինք​նահոս եղանակի և ապահովելու ոռոգումը նաև նոր հողատարածքների հա​​մար:
Ջրամբարի պատվարային հանգույցն առաջին փուլում նախատեսվում է կառուցել 25 մլն մ3 ծա​​​վա​լի համար: Նշված պատվարը կկառուցվի այնպես, որ հետագայում հնարավոր լինի այն բարձ​​​​րացնել` ջրամբարի ծավալը հասցնելով 60 մլն մ3-ի: Մանրամասն նախագիծը նա​խա​տես​վում է ավարտել 2016 թ. երկրորդ կիսամյակում, որից հետո կտրվի շինարարական աշ​խա​տանք​​​​նե​րի մեկնարկը: Ջրամբարի կառուցումը թույլ կտա ընդգրկել շուրջ 5 հազ. հա նոր ո​ռո​գե​​լի տա​րածք​ներ, ինչպես նաև բարելավել ներկայումս ոռոգվող տարածքների ջրա​ապա​հով​վա​​ծու​թյունը: Ծրագ​րի իրականացման արդյունքում շրջանառությունից դուրս կգա «Շիրակ» ՋՕԸ-ի սպա​սարկ​ման տակ գտնվող ութ պոմպակայան, ինչի շնորհիվ կխնայվի տարեկան 1,3 մլն. կՎտ/ժ է​լեկտրաէներգիա: 

Ջրամբարի շինարարության երկրորդ փուլով նախատեսվում է ջրամբարի տա​րո​ղա​կա​նու​թյու​նը հասց​նել 60 մլն մ3-ի, ինքնահոս խողովակաշարը հասցնել Թալինի տարածաշրջան, որի արդ​​յուն​քում կապահովվի շուրջ 20,5 հազ. հա հողերի հուսալի ոռոգում, մեխանիկական եղա​նա​կով ո​ռոգվող շուրջ 3,5 հազ. հա հողատարածքներ կոռոգվեն ինքնահոս եղանակով, կբարձ​րա​նա 16 հազ. հա հողատարածքների ջրապահովվածությունը, ինչպես նաև կավելանա ևս 952 հա ոռո​գե​լի հողատարածք:

Մաստարայի ջրամբարի կառուցման հարցը քննարկվում է Եվրասիական զարգացման բան​կի հետ: Ջրամբարը կունենա 10,2 մլն մ3 ջրատարողություն, օգտակար ծավալը կլինի 8,2 մլն մ3, պատ​վա​րի բարձրությունը` 30 մ: Մաստարայի ջրամբարի տիրույթում են Արմավիրի մայր ջրանցքի 27-րդ կիլոմետրից հետո գտնվող «Արմավիր» և «Շենիկ» ՋՕԸ-ների կողմից սպա​սարկվող հա​մայնք​ները` Հացիկ, Մյասնիկյան, Լուկաշին, Նորապատ և Նորավան: Ան​ցումն ինքնահոս ոռոգ​ման թույլ կտա շահագործումից հանել խորքային հորերը, որի հետևան​քով կտնտես​վի պոմպերի շահագործման ու պահպանման համար ծախսվող տարեկան շուրջ 2,1 մլն կՎտ/ժ է​լեկ​տրաէներգիա, իսկ Արարատյան ստորերկրյա ավազանից ջրառը կպակասի տա​րեկան շուրջ 5,3 մլն մ3-ով: Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջանառությունից դուրս կգա «Շիրակ» ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածքի ութ պոմպակայան, որի շնորհիվ կխնայվի տա​րե​կան 1,3 մլն. կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիա: 

Թուրքիայի տարածքում ներկայումս գործոմ է 3 ջրամբար. Կագիզմանի` մոտ 150 մլն. մ3 ծա​​վա​լով (Արաքսի վրա, ջրօգտագործումը՝ հիմնականում էներգետիկական նպատակով), Բայ​բուր​​դի` 52 մլն. մ3 ծավալով (Կարս գետի վտակի վրա), և Շիրինքյուի` 1.9 մլն. մ3 ծավալով (Ա​խուր​​յա​նի աջ վտակ Դիգոր գետի վտակի վրա):

Արաքս գետի վրա՝ Հայաստանի սահմանից ընդամենը 1200 մետր հեռավորության վրա, Իգ​դիրի նա​հանգի Թուզլուջա (Կողբ) շրջանի Վերին Չըյրըքլը գյուղի մոտ, պլանավորվում է կա​ռու​ցել 285 մլն մ3 ծավալով ջրամբար: Ամբարտակի բարձրությունը կազմելու է 45 մետր, իսկ հա​վաքված ջրով ոռոգվելու է Իգդիրի հովիտը: Կարս գետի վրա կառուցման փուլում է Կարսի ջրամ​​բարը` 232 մլն. մ3 ծավալով:

Նախատեսվում է նաև Արաքս գետի վրա` Կարակուտ քաղաքի մոտ, կառուցել Կա​րա​կուր​դի ջրամ​​բարը՝ շուրջ 1 մլրդ. մ3 ծավալով: Վերջինս պետք է ունենա նաև էներգետիկ նշա​նա​կու​թյուն: 

Թուրքիայի տարածքում Արաքս գետի և նրա վտակների վրա կառացված և մոտ ա​պա​գա​յում կա​​ռուցվող ջրամբարները մեծ ազդեցություն կունենան Հայաստանի ջրային հաշվեկշռի և ջրա​​​պա​​հանջարկի վրա: Արաքս գետի էկոլոգիական հոսքը մինչև Հայաստանի սահման չի պահ​​պան​​վի, որի հետևանքով կվատթարանա Արաքս գետի էկոլոգիական վիճակը: Այսպիսով, Թուր​​​քիա​յի տարածքում նախատեսվող Արաքս և Կարս գետերի վրա, ընդհանուր առմամբ, մոտ 1,3 մլրդ. մ3 ջրի ամբարումը Հայաստանը կկանգնեցնի լուրջ խնդիրների առջև, հատ​կա​պես՝ ոռոգման նպա​տակով ջրապահանջարկի պայմաններում:

23. Ջրի առաջարկը և պահանջարկը կլիմայի փոփոխության պայմաններում
Հաշվի առնելով, որ ջրառաջարկը գետավազաններում սովորաբար փոփոխվում է ինչպես մար​​​դու տնտեսական գործունեության, այնպես էլ կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքով, Ա​խուր​​յանի ՋԿՏ-ում ջրառաջարկի գնահատման համար հաշվի է առնվել նշված երկու գոր​ծոն​նե​​րի ազդեցությունը: Ջրօգտագործման կանխատեսումները կատարվել են երկու սցենարով. (1) բա​զային (ե​լա​կե​տա​յին) սցենար, որի դեպքում ոլորտների աճի տեմպերի կանխատեսումները հիմ​նականում հիմնված են ո​լոր​տային զարգացման ծրագրերով սահմանված նպատակային ցու​ցանիշների վրա, (2) լա​վա​տե​սական սցենար, որի դեպքում ելակետային սցենարին լրա​ցու​ցիչ խելամիտ աճի տեմպ է ավելացվել` հաշ​վի առնելով ոլորտի առանձնահատ​կությունները (տնտե​սական աճի լավատեսական սցենարի դեպ​​քում ջրօգտագործման պահանջարկն ավելա​նում է): Ստորև ներկայացվող աղյուսակ 8.2-ում տրվում է Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ջրառաջարկը կլիմայի փո​​​փո​խու​թյան հետևանքով մինչև 2030 թ.-ը` կիրառելով 2 սցենար` RCP 6.0 (համարժեք է SRES B2-ին) և RCP 8,5 (համարժեք է SRES A2-ին): 

Աղյուսակ 8.2. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ընդհանուր ջրառաջարկի գնահատումը կլիմայի փոփո​խու​​թյան A2 և B2 սցենարներով 2030 թվականի համար
	Գետ​ա​վազան
	Ջրառա​ջար​կը 2016 թ., մլն.մ3
	Ջրառաջարկը, 2030 թ. ԿՓ A2 սցենարով, %
	Ջրառաջարկը 2030 թ. ԿՓ A2 սցենարով, մլն.մ3
	Ջրառաջարկը 2030 թ. ԿՓ B2 սցենարով, %
	Ջրառաջարկը 2030 թ. ԿՓ B2 սցենարով, մլն.մ3

	Ախուրյան
	609,1
	-4.0
	584,7
	-9.0
	554,3

	Մեծամոր
	2579,2
	-8.0
	2372,9
	-10.0
	2321,3

	Ախուրյանի ՋԿՏ
	3188,3
	-7.2
	2957,6
	-9.8
	2875,9


Աղ​յու​​​​սա​կում 2030 թ. համար կանխատեսվող արժեքների մեջ միաժամանակ հաշվի են առնվել ինչ​​​պես կլի​​մայի գլոբալ փոփոխության հետևանքով հոսքի կանխատեսվող նվազումը, ան​ձեռնմխելի էկոլոգիական հոսքը (Արաքս-Սուրմալույում և Ախուրյան-Բա​գա​րա​նում), այնպես էլ այն հանգամանքը, որ մինչև 2030 թ. Թուրքիայի տարածքում` Ախուրյանի վտակ​ների (Կարս և Դի​​գոր) վրա, նախատեսվում է կառուցել ջրամբարներ` 286 մլն մ3 ընդ​հա​նուր ծավալով, իսկ Ա​րաք​սի վրա` շուրջ 1.2 մլրդ մ3 ծավալով: Դա զգալի չափով կազդի ինչպես Ա​խուրյանի ՋԿՏ-ի ջրա​յին ռեսուրսների քանակի, այնպես էլ Արաքս և Ախուրյան գետերի հոսքի ծա​վալների 50%-ի օգ​տագործման հնարավորության (ըստ Թուրքիայի հետ երկկողմանի հա​մա​ձայ​նագրի) վրա:

24. Ջրօգտագործման պահանջարկի գնահատումն ըստ ոլորտների 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրառը հիմնականում ոռոգման, խմելու-կենցաղային ու ար​տա​դրա​կան ջրա​​​​մատակարարման, ձկնաբուծության և էներգետիկական նպատակներով է: Վեր​ջին եր​կու նպատակների համար օգտագործումից հետո գետավազանի ջրային ռեսուրսները չեն պա​կա​​սում, սակայն ձկնաբուծության համար օգտագործված ջրերն անվերադարձ հան​րա​պե​​տու​թյու​​նից կորչում են: 
Ջրօգտագործման պահանջարկի գնահատումն ըստ ոլորտների իրականացվել է` հիմք ըն​դու​​​​նե​լով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունից, ՀՀ Շիրակի, Արմավիրի և Արա​գա​ծոտ​​​նի մարզ​​պետարաններից, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունից, ՀՀ էնեգետիկային բնական պաշարների նա​​խարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեից, ՀՀ արտակարգ ի​րա​վի​​​​​ճակ​նե​րի նախարարության հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակ​տիվ ներգործության ծա​ռայությունից և այլ համապատասխան գերատեսչություններից ստաց​​ված տվյալ​նե​րը: 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում 2016 թ. հունվարի դրությամբ ընդհանուր ջրօգտագործման պա​հան​ջար​​​կի (ե​​լա​​կետային վիճակ) և ըստ առանձին ոլորտների՝ ջրօգտագործման գնահատումն ի​րա​կա​​​​նաց​վել է` հիմք ընդունելով ՀՀ ԲՆ-ի կողմից տրամադրված ջրօգտագործման թույլ​տվու​թյուն​​​​նե​րով սահ​մանված ջրօգտագործման ծավալները, որոնցով ձևավորվում է ջրա​պա​հան​ջար​կը: 

Ախուրյանի գետավազանում ներկայումս գործում է ջրառի 62 կետ, որոնցից 36-ը` ստոր​երկ​րյա, իսկ 26-ը` մակերևութային աղբյուրներից։ Ստորերկրյա ջրերը հիմնականում օգ​տա​գործ​​վում ն խմե​լու-կենցաղային և ձկնաբուծական նպատակներով: 

Մեծամորի գետավազանում ջրառ է կատարվում 121 կետից, որոնցից 104-ը` ստոր​երկրյա, իսկ 17-ը` մակերևութային ջրաղբյուրներից: Ստորերկրյա ջրառի թույլտվությունների քա​նա​կը շուրջ 6 անգամ գերազանցում է մակերևութային ջրառի քանակին: Պատճառն այն է, որ Մե​ծա​մո​​​րի գե​տա​վազանում վերջին տարիներին զարգանում է ձկնաբուծությունը, և Արարատյան դաշ​​​տի խոր​քային շերտերից հանված ստորերկրյա ջուրը օգտագործվում է հիմնականում ձկնա​​​​բու​ծու​թյան նպատակով:

Իրավիճակի բարելավման նպատակով 2014-2016 թթ. ՀՀ ԲՆ-ը իրականացրել է Ա​րա​րատ​յան դաշտի, այդ թվում` Մեծամորի գետավազանի, ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի պա​շար​նե​րի վերականգնմանն ուղղված միջոցառումներ: Լուծարվել, կոնսերվացվել կամ փականային ռե​​ժիմի են բերվել ապօրինի շահագործվող հորատանցքները, ինչի արդյունքում նկատվում է ջրա​​ելքերի ավելացում: Դա հաստատվում է նաև պետական պատվերով Արարատյան դաշտում ի​​րա​​կանացված հիդրոերկաբանական մշտադիտարկումներով: Այսպես, վերոգրյալ մի​ջո​ցա​ռում​​ների կատարման արդյունքում ստորերկրյա հիդրոսֆերայում արձանագրվել են դրական փո​​փո​խություններ, որոնք դիտարկվել են հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի ազգային ցան​ցի դիտակետերում: Մասնավորապես, Արմավիրի մարզի Գայ (N1521) և Ակնաշեն (N108) գյու​ղե​​րի վար​չական տարածքների դիտակետերում 2016 թ. հուլիս ամսին նկատվում է ջրերի բարձ​​​րա​ցում հա​մա​պատասխանաբար 0.04մ և 0.55 մ` 2014 թ. հուլիս ամսվա համեմատ:
1) Ոռոգում

2014 թ. համեմատ 2016 թ.-ին Ախուրյանի ՋԿՏ-ում զգալի չափով ավելացել է առավել մեծ ջրա​​​պա​հանջ ունեցող, մասնավորապես՝ բանջար-բոստանային մշակաբույսերի ցանքը: Համա​կար​​​գում ջրի դեֆիցիտի պատճառ է հանդիսանում գերնորմատիվային ջրապահանջարկից ա​վել ջրա​պա​հան​ջ ունեցող հողերի առկայությունը: Օրինակ` Արմավիրի մարզի Ակնալիճ, Ար​շա​լույս հա​մայնք​ների շուրջ 1100 հա հողատարածքների ջրապահանջը, կախված հողի կա​ռուց​ված​​քից, կազ​մում է շուրջ 48.8 մլն մ3 պլանային 19.8 մլն մ3-ի փոխարեն:

«Ախուրյան-Արաքս-ջրառ» ՓԲԸ-ն ոռոգման ջուր է մատակարարում 6 ՋՕԸ-ների կողմից սպա​​​սարկ​վող շուրջ 30 հազ. հա հողատարածքների:

2016 թ. հուն​վարի դրությամբ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ոռոգման նպատակներով տա​րե​կան ջրա​​​ռը կազ​մել է 1343,3 մլն. մ3 (կամ ընդհանուր ջրառի շուրջ 58%-ը): Եթե ներկայումս Ա​խուր​յա​նի ՋԿՏ-ում ո​ռոգ​ման նպատակներով ջրառի մոտ 10%-ն իրականացվում է ստորերկրյա ջրաղ​բյուրներից, ա​պա մոտակա տարիներին նախատեսվում է այդ նպատակով օգտագործել միայն մա​կերևու​թա​յին ջրաղբյուրները: 
Գետավազանի ջրի առաջարկի և պահանջարկի արդյունքները ոռոգման ոլորտում, ինչպես նաև միջ​նաժամկետ կտրվածքով հետագա միտումները ներկայացվում են ստորև տրվող աղ​յու​սա​​​կ 8.3-ում: 
Աղյուսակ 8.3. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրի առաջարկի և պահանջարկի արդյունքները ոռոգ​ման նպա​տա​կով 2016թ. և 2030 թ.
	Գետավա​զան
	Ջրա​ռա​ջար​​​կը 2016թ, մլն մ3
	Ջրա​պա​հան​ջար​կը 2016 թ., մլն մ3
	Ջրօգ​տա​գոր​ծումը 2016 թ. ջրա​ռա​ջար​կի նկատ​մամբ, %
	Ջրառա​ջար​կը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրապա​հան​​ջարկը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրօգ​տա​գոր​ծու​մը 2030 թ. ջրա​ռաջարկի նկատ​մամբ, %

	Ախուրյան
	609,1
	203,8
	33,5
	584,7
	453,9
	77,6

	Մեծամոր
	2579,2
	1139,5
	77,3
	2372,9
	1346,6
	56,8

	Ախուրյանի ՋԿՏ
	3188,3
	1343,3
	42,1
	2957,6
	1800,5
	60,9


Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ ոռոգման ոլորտում օգտագործվող մա​կերևու​թա​​​​յին ջրաղ​բյուրները միջնաժամկետ կտրվածքով Ախուրյանի ՋԿՏ-ի համար լրիվ կերպով կբա​​​​​վա​րա​րեն 2030 թ. ջրապահանջը: 
2) Խմելու-կենցաղային ջրամատակարարում

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում խմելու-կենցաղային նպատակով ջրօգտագործումը տնտե​սու​թյան կարևոր ճյուղերից մեկն է, որտեղ վերջին տարիներին սկսվել են որոշակի բա​րե​փո​խում​ներ: Խմե​լու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հետագա բարեփոխումները նպա​​տակ են հետապնդելու բարձրացնել այդ համակարգերի շահագործման հուսալիությունը և արդ​​յունավետությունը, կրճատել ջրի կորուստները և բարելավել ջրամատակարարման ու ջրա​հե​​ռացման ծառայությունների որակը:
Վերջին տարիներին զգալի կերպով բարելավվել է կենտրոնացված ջրամատակարարման հա​սա​նելիությունը, հատկապես՝ գյուղական բնակավայրերում: Այսպես, գյուղական բնա​կա​վայ​րե​րում կենտրոնացված ջրամատակարարման հասանելիությունը 2008 թվականի համեմատ մե​ծա​ցել է և 2015 թվականին հասել 94,7%-ի: 2015 թվականի դրությամբ լուծվել է բերովի ջրից օգտվող տնային տնտեսությունների խնդիրը: Այսպես, եթե 2008 թ.-ին բերովի ջրից օգտվում էր տնա​յին տնտեսությունների մոտ 1,1%-ը, ապա 2015 թվականի տվյալներով այդպիսի տնային տնտե​սություններ համարյա չկան:

Հետազոտության արդյունքների համաձայն` 2015 թ.-ին ջրամատակարարման միջին օրա​կան տևո​ղությունը 2008 թվականի համեմատ բարելավվել է շուրջ 3,8 ժամով` կազմելով 17 ժամ և հա​սել 2015 թ. համար սահմանված նպատակադրմանը: Ջրամատակարարման միջին օ​րա​կան տևո​ղությունը գյուղական բնակավայրերում ևս բնութագրվում է զգալի ան​հա​մա​չա​փու​թյուն​​նե​րով: Այսպես, «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող գյուղական բնա​կա​վայ​րե​րում 2015 թ.-ին ջրամատակարարման միջին օրական տևողությունը կազմել է 15,8 ժամ: Նա​​​խա​տես​վում է շարունակել խմելու ջրի համակարգերի բարեփոխումները` նպատակ ունե​նա​լով բարձ​րաց​նել համակարգերի շահագործման հուսալիությունն ու արդյունավետությունը և բա​​րե​լա​վե​լ ջրամատակարարման ու ջրահեռացման ծառայությունների որակը` ուշադրության կեն​​տրո​նում պահելով տարածքային անհամաչափությունների մեղմացման խնդիրը:
2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում խմելու-կենցաղային նպատակներով օգ​​​​տա​​գործ​վել է տարեկան 154,1 մլն մ3 ջուր` համաձայն տրված 48 ջրօգտագործման թույլ​տվու​թյուն​​​ների: Ախուրյանի գետավազանում 2016 թ. հունվարի դրությամբ խմելու-կենցաղային նպա​​​տակ​​ներով օգտա​գործվել է տարեկան 64,0 մլն մ3 ջուր (կամ գետավազանի ընդհանուր ջրա​​ռի 7,8%-ը), իսկ Մեծամորի գետավազանում` 90,1 մլն մ3 ջուր (կամ գետավազանի ընդ​հա​նուր ջրա​ռի 6,1%-ը):
Կո​մու​նալ-կենցաղային նպատակներով ջրամատակարարումը ՋԿՏ-ում իրակնաց​վում է «Շի​րակ​​ջրմուղ​կոյուղի» ՓԲԸ-ի, «Նոր-Ակունք» ՓԲԸ-ի և «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից: 
Բնակչության կողմից խմելու-կենցաղային ջրօգտագործումը ներկայումս յուրաքանչյուր բնակ​չի կողմից կազ​մում է 40 լիտր/օր, իսկ հետագայում` 2030 թ., այն պետք է կազմի շուրջ 75 լիտր/օր: Սակայն, ի հաշիվ նախատեսվող ջրակորուստների նվազեցման աշխատանքների` ջրի պա​​հանջարկը կնվա​զի: Նույնիսկ այդ դեպքում խմելու-կենցաղային նպատակներով ջրօգ​տա​գործ​​ման նորմի (մինչև 200 լ/անձ/օր) ավելացման դեպքում էլ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում բնակ​չու​թյան կողմից կօգ​տա​գործ​վի ջրառաջարկի շատ փոքր մասը: Նախատեսվում է, որ ջրա​պա​հան​​ջը, շնորհիվ ջրա​մա​տա​կա​րարման համակարգերի բարելավման, մինչև 2030 թ. կնվազի մոտ 15%-ով: Ախուրյանի ՋԿՏ-ում խմելու-կենցաղային նպատակով ջրառի քիչ տոկոսով աճը պայ​մանավորված է բնակչության ցածր աճի միտումներով և ջրամատակարարման ցանցի բա​րե​լավմամբ: Ստորև բերվող աղ​յու​սա​կ 8.4-ում ներկայացվում են Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրի ա​ռա​ջար​կի և պահանջարկի արժեքները խմե​լու-կենցաղային նպատակներով:

Աղյուսակ 8.4. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրառաջարկը և ջրօգտագործման միտումները խմելու-կեն​​ցա​ղա​յին ոլորտում ներկա և միջնաժամկետ կտրվածքով
	Գետա​վա​​զան
	Ջրա​ռա​ջար​​կը 2016 թ., մլն մ3
	Ջրա​պա​հան​ջար​կը 2016 թ., մլն մ3
	Ջրօգ​​տա​գոր​ծու​մը 2016թ. ջրա​ռա​​ջարկի հա​մե​մատ, %
	Ջրա​​ռա​ջար​կը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրա​​պա​հան​ջար​կը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրօգ​​տա​գոր​ծու​մը 2030թ. ջրա​ռա​​ջարկի հա​մե​մատ, %

	Ախուրյան
	609,1
	64,0
	10,5
	584,7
	55,6
	9,5

	Մեծամոր
	2579,2
	90,1
	3,5
	2372,9
	77,2
	3,3

	Ախուրյանի ՋԿՏ
	3188,3
	154,1
	4,8
	2957,6
	132,8
	4,5


Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ խմելու-կենցաղային ոլորտում օգտագործվող ստոր​​​երկրյա ջրաղբյուրները դեռ երկար տարիներ կբավարարեն ջրի պահանջարկը ինչպես միջ​նաժամկետ, այն​պես էլ երկարաժամկետ կտրվածքով:

3) Արդյունաբերական ջրամատակարարում

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում արդյունաբերության նպատակով ջրառն իրականացվում է հիմ​նա​կա​նում սննդի, ինչպես նաև թեթև արդյունաբերության ճյուղերում: Արդյունաբերական նպա​տա​կով օգ​տա​գործվող ջրի քանակության ծավալը տարեկան 40,7 մլն մ3 է, ինչը կազմում է ամբողջ ջրա​​ռի ըն​դամենը 2%-ը: 

Ներկայումս Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գործում է շուրջ 110 արդյունաբերական կազ​մա​կեր​պու​թյուն, ո​րոնց 90%-ը միջին և փոքր ընկերություններ են: 2016 թ. դրությամբ ար​​տադրանք թո​ղար​կող տնտես​​​​վարող սուբյեկտներից 76-ը մշակող արդ​յու​նա​բե​րութ​յան ճյուղի ընկերություններ են: Արդ​​յու​​նա​բերության հիմնական ճյուղը վերամշակող արտադրությունն է, որի 88%-ը կազ​մում է սննդա​​​մթերքների արտադրությունը, այսինքն հիմնականում ջրառն իրականացվում է ստոր​երկ​րյա ջրաղբյուրներից: Ստորև բերվող աղյուսակ 8.5-ում տրվում է 2015 թ. և 2030 թ. համար Ախուր​յա​նի ՋԿՏ-ի ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի գնահատականն արդյունաբերության ոլորտում` հաշ​​​վի առնելով միջ​նա​ժամ​կետ և երկարաժամկետ արդյունաբերության զարգացման տեմ​պե​րը:
Աղյուսակ 8.5. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ջրի առաջարկի և պահանջարկի արդյունքներն արդյունա​բե​րու​թյան ոլորտում` ներկա և միջնաժամկետ կտրվածքով, մլն մ3
	Գե​​​​տա​վա​զան
	Ջրա​​​ռա​ջար​կը 2016 թ., մլն մ3
	Ջրա​պա​հան​ջարկը 2016 թ., մլն մ3
	Ջրօգ​տա​գոր​ծումը 2016թ. ջրա​ռա​ջար​կի հա​մե​մատ, %
	Ջրա​ռա​ջար​կը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրա​պա​հան​ջը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրօգտա​գոր​ծումը 2030 թ. ջրա​ռա​ջար​կի հա​մե​մատ, %

	Ախուրյան
	609,1
	0,3
	0,1
	584,7
	0,5
	0.1

	Մեծամոր
	2579,2
	40,4
	1,6
	2372,9
	60,7
	2.6

	Ախուրյանի ՋԿՏ
	3188,3
	40,7
	1,3
	2957,6
	61,2
	2.1


Ինչպես երևում է աղյուսակից, արդյունաբերական նպատակներով ջրօգտագործումն ինչ​պես ներ​կա պայ​ման​​ներում, այնպես էլ հեռավոր ապագայում ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրային ռե​սուրս​նե​րը լիովին կա​​պահովեն արդյունաբերության ոլորտի կարիքները: Արդյունաբերական նպա​տա​կով կան​խա​​տեսվող ջրառի հետագա աճը պայմանավորված է գետավազանում սննդի և թեթև արդ​յու​նա​​​բերական փոքր կազմակերպությունների ավելացմամբ: 

4) Ձկնաբուծություն

Ձկնաբուծությունը ինչպես Ախուրյանի ՋԿՏ-ում, այնպես էլ ամբողջ հանրապետությունում հա​​​​մե​​մատաբար նոր, բայց զարգացող հեռանկարային ճյուղ է: Ներկայումս ՋԿՏ-ում ձկնա​բու​ծու​​​թյան նպա​տակով տարեկան թույլատրելի ջրառը կազմում է մոտ 157,3 մլն մ3, որի մի մասը ձկնա​​​բու​​ծա​կան լճակներում գոլորշանում է: Այն կազմում է ՋԿՏ-ի ամբողջ ջրառի 6,7 %-ը: 

Վերջին տարիների ընթացքում հանրապետության ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ին​տեն​​​​սիվ օգ​տագործումը Մեծամորի գետավազանում (ստորերկրյա ջրերի փաստացի օգ​տա​գործ​​​ման ծա​վա​լը 2015 թ. համարյա 4-5 անգամ գերազանցել է օգտագործման համար թույ​լա​տրված ծավալը) հան​գեցրել է ստորերկրյա ջրերի մակարդակների անկմանը, շատրվանող հո​րա​​տանցքերի և աղ​բյուր​ների մակարդակների ու դեբիտների կտրուկ նվազմանը: Մեծաքանակ ջրառի պատճառով մեծ ինտենսիվությամբ իջնում է ճնշումային ջրերի մակարդակը (տարեկան 0,15-0,35 մ և ավելի): Բնա​կանաբար, ստորերկյա ջրերի մակարդակի իջեցումները ջրառի տե​ղա​մասերում իրենց ան​մի​​ջական ազդեցությունն են թողնում շրջակա միջավայրի վրա: Ստոր​երկ​րյա քաղցրահամ ջրա​յին պաշարների՝ տնտեսապես չհիմնավորված և ոչ արդյունավետ օգ​տա​​գործումը բերում է ճնշու​մային ջրերի մակարդակի ինտենսիվ իջեցմանը, որի հետևանքով կրճատ​վում են ստոր​երկ​րյա ջրային պաշարները:
Մեծամորի գետավազանի ստորին հոսանքներում (Արմավիրի տարածաշրջանում) գործում է 100-ից ավելի ձկնաբուծական տնտեսություն, որոնցից 9-ը (623 հա ընդհանուր մակերեսով) գոր​ծում են ջրածածկ տարածքների, իսկ մնացածը (312 հա ընդհանուր մակերեսով)` տարբեր նպա​տակ​ներով հողատարածքների վրա: Այս իրավիճակը հանգեցրել է Մեծամոր-Ակնալիճ աղ​բյուր​նե​րի խմբի ելքերի կտրուկ կրճատմանը: Միևնույն ժամանակ ձկնարտադրության նպա​տա​կով ստոր​երկրյա ջրերի օգտագործման արդյունքում Մեծամոր գետի հոսքը վերին հո​սանք​նե​րում 1983-2014թթ. ժամանակահատվածում նվազել է մոտ 6 անգամ. Տարեկան 561,3 մլն մ3-ից իջել է մինչև 94.6 մլն մ3: 
Ախուրյանի ավազանում կան 5 փոքր ձկնարդյունաբերական տնտեսություններ, որոնք էա​կան դեր չունեն գետավազանի տնտեսության մեջ, քանի որ զբաղեցրած տարածքները շատ քիչ են` մոտ 6-7 հա: Գետավազանում ձկնաբուծությամբ զբաղվում են նաև Արփի լճի և Ա​խուր​յա​​նի ջրամ​​բարներում: 

Հարյուրից ավելի ձկնաբուծական տնտեսություն ջրառի զգալի մասն իրականացնում է Ա​րա​​​րատյան դաշտի ստորերկրյա ջրավազանից: Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային պա​շար​​ներից օգտագործված մեծ քանակությամբ հետադարձ ջրերը մակերևութային հոսքով լցվում են Մեծամոր և Արաքս գետերը և հեռանում հանրապետությունից: 
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում հորատված 600-ից ավելի խորքային հորերի միջոցով տարեկան, ա​ռանց թույլտ​վության, արդյունահանվում է մոտ 450 մլն. մ³ ջուր, որը միանգամայն պիտանի է խմե​​լու և կեն​ցաղային կարիքների օգտագործման համար, այնինչ օգտագործվում է հիմ​նա​կա​նում մի քա​նի հազար տոննա ձկան արտադրության համար:

Ստորև բերվող աղյուսակ 8.6-ում տրվում է 2015 թ. և 2030 թ. համար Ախուր​յա​նի ՋԿՏ-ի ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի գնահատականն ձկնաբուծության ոլորտում`
Աղյուսակ 8.6. Ախուրյանի գետավազանի ջրի առաջարկի և պահանջարկի արդյունքները ձկնա​բու​ծության ոլորտում 2016 թ. և 2030 թ., մլն մ3
	Գե​​տա​վազան
	Ջրա​​ռա​ջար​​կը 2016 թ., մլն մ3
	Ջրա​պա​հան​ջար​կը 2016 թ., մլն մ3
	Ջրօգ​տա​գոր​ծումը 2016թ. ջրա​ռա​ջար​կի հա​մե​մատ, %
	Ջրա​ռա​ջար​կը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրա​պա​հան​ջարկը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրօգ​տա​գոր​ծումը 2030թ. ջրա​ռա​ջար​կի համե​մատ, %

	Ախուրյան
	609,1
	15,3
	2,5
	584,7
	15,3
	2,6

	Մեծամոր
	2579,2
	142,0
	5,5
	2372,9
	126,9
	5,4

	Ախուրյանի ՋԿՏ
	3188,3
	157,3
	4,9
	2957,6
	142,2
	4,8


5) Հիդրոէներգետիկա և էներգետիկա
Հիդրոէներգետիկայում ջուրն օգտագործվում է հիմնականում ագրեգատների հովացման և այլ գործընթացներում շրջանառվող ջրի կորուստները լրացնելու համար: Ախուրյանի ՋԿՏ-ում է գտնվում տարածաշրջանի միակ ատոմային էլեկտրակայանը` Մեծամորի, որի հզորությունը կազ​մում է 407 ՄՎտ: Ատոմակայանը գեներատորների հովացման համար ջուր է վերցնում Մե​ծա​մոր գետից` տարեկան շուրջ 63 մլն մ3: Ջրի ծախսը ՀԱԷԿ-ում որոշ չափով կաճի 2020-ական թվա​կան​նե​րին՝ նախատեսվող նոր ատոմակայանի գործարկումից հետո:

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում վերջին տարիներին սկսել են ինտեսիվ տեմպերով կառուցել փոքր հիդ​րո​էլեկ​տրա​կայաններ, քանի որ փոքր հզորության ՀԷԿ-երի կառուցման գործընթացը հա​մարվում է վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման առաջատար ուղղություն։


Ախուրյանի գետավազանում ներկայումս գործում է 8 փոքր ՀԷԿ, որոնց ընդհանուր հզորությունը 19,275 կՎտ է: Գետավազանի փոքր ՀԷԿ-երից ամենահզորը Գյումրիի ՀԷԿ-ն է` 5,280 դրված​քա​յին հզորությամբ և 6.4 մ3/վ հաշվարկային ելքով:

Մեծամորի գետավազանում ներկայումս էլեկտրաէներգիա է արտադրում 4 փոքր ՀԷԿ` 10,093 կՎտ  ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ և 21.6 մլն. կՎտ/ժ տարեկան ար​տա​դրու​թյամբ: Գետավազանում կառուցվում է 2 փոքր ՀԷԿ՝ 0.998 կՎտ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ և 5.2 մլն. կՎտ/ժ տարեկան ար​տա​դրու​թյամբ:

Ստորև բերվող աղյուսակ 8.7-ում տրվում է 2015 թ. և 2030 թ. համար Ախուր​յա​նի ՋԿՏ-ի ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի գնահատականն հիդրոէներգետիկայի ոլորտում`
Աղյուսակ 8.7. Ախուրյանի գետավազանի ջրի առաջարկի և պահանջարկի արդյունքները հիդ​րոէներգետիկայի ոլորտում` ներկա և միջնաժամկետ կտրվածքով, մլն մ3
	Գե​տա​վա​զան
	Ջրա​ռա​ջար​կը 2016 թ., մլն մ3
	Ջրա​պա​հան​ջար​կը 2016 թ., մլն մ3
	Ջրօգ​տա​գոր​ծու​մը 2016թ. ջրա​ռա​ջար​կի հա​մե​մատ, %
	Ջրա​ռա​ջար​կը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրա​պա​հան​ջը 2030 թ., մլն մ3
	Ջրօգ​տա​գոր​ծու​մը 2030թ. ջրա​ռաջարկի հա​մեմատ, %

	Ախուրյան
	609,1
	88,8
	88,8
	584,7
	343,9
	58,8

	Մեծամոր
	2579,2
	69,6
	2,7
	2372,9
	69,6
	2,9

	Ախուրյանի ՋԿՏ
	3188,3
	610,7
	19,2
	2957,6
	413,5
	14,0


Աղյուսակում բերված արժեքները ցույց են տալիս, որ ոչ հեռավոր ապագայում ​էներ​գե​​​​տի​կական նպատակով ջրօգտագործումը Ախուրյանի ՋԿՏ-ի Ախուրյանի գետավազանում ներ​կա​յումս կազմում է շուրջ 90%, իսկ գե​տա​յին հոս​քի հետագա նվազումը կապված կլիմայի փո​փո​խության և Թուրքիայում նոր ջրամ​բար​նե​րի կա​ռուց​ման հետ, կառաջացնի ջրի դեֆիցիտ` հաշ​վի առնելով հիդրոէներգետիկայի ոլորտում ջրօգ​տագործման աճի տեմպերը` ուստի եր​կա​րաժամկետ կտրվածքով ջրառը պետք է հա​մա​պատաս​խա​նա​բար նվազեցվի:
25. Ջրի հեռանկարային առաջարկի և պահանջարկի գնահատում
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում 2016-2022 թթ. ժամանակահատվածի համար ջրային ռեսուրսների ա​ռա​​​ջար​կը և պահանջարկը գնահատվել է` հաշվի առնելով գետավազաններում տնտեսական զար​​​գաց​ման միտումները և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների վրա: Ջրա​​պա​հանջարկի` տնտեսական զարգացման վրա հիմնված կանխատեսումները կատարվել են` կի​րառելով տարբեր մոտեցումներ առանձին ջրօգտագործման ոլորտների համար` պայ​մա​նա​վոր​ված տնտեսական զարգացման առանձնահատկություններով (աղյուսակ 8.8): 

Աղյուսակ 8.8. Ախուրյան ՋԿՏ-ում տնտեսական զարգացման և ջրօգտագործման կան​խա​տես​ման մոտեցում​ները
	Ջրօգտագործման ոլորտը
	Կանխատեսման հիմքը 

	Ոռոգում
	Կանխատեսումները կատարվել են ոռոգելի հողատարածքների ավելացման կան​խատեսման և միջին ջրապահանջարկի կանխատեսման հիման վրա` հիմք ըն​դունելով ոլորտի զարգացման ռազմավարական թիրախները։

	Խմելու-կենցաղային
	Կանխատեսումները կատարվել են բնակչության թվաքանակի աճի, ջրա​մա​տա​կա​​րարման համակարգում կորուստների նվազեցման կանխատեսման վրա` նոր​մատիվային ջրօգտագործման կիրառությամբ։

	Արդյունա​բերություն 
	Կանխատեսումները կատարվել են ոլորտի տնտեսվարողների քանակի և միջին ջրա​պահանջարկի հիման վրա։

	Էներգետիկա
	Կանխատեսումները կատարվել են` հիմք ընդունելով Հանրային ծա​ռա​յու​թյուն​նե​րը կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված նոր ՀԷԿ-երի կառուցման լիցենզիաները, որոնց հիման վրա կանխատեսվել են տարեկան կտրված​քով ու​ժի մեջ մտնող լրացուցիչ հզորությունները, ինչպես նաև ՀՀ ԲՆ Ջրային ռե​սուրս​ների գործակալության կողմից տրամադրված ջրօգտագործման թույլ​տվու​թյունները։

	Ձկնաբուծություն
	Կանխատեսումները կատարվել են ոլորտի տնտեսվարողների քանակի և միջին ջրա​պահանջի հիման վրա։


Ախուրյանի ՋԿՏ-ում կանխատեսված ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի համադրությամբ գնա​​​հատ​վել է գետավազանում ջրային ռեսուրսների դեֆիցիտը կամ պրոֆիցիտը 2016-2022 թթ. ժա​մա​նակահատվածի համար: Ջրառաջարկը գնահատվել է` հաշվի առնելով ջրա​վա​զանի տնտե​​սա​կան զարգացման միտումները և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ջրային ռե​սուրս​ների վրա: 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում կանխատեսված ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի` ըստ ջրօգտագործման ոլորտների ամփոփ վերլուծությունը կատարվել է «Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ: 
ԳԼՈՒԽ IX. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

26. Բնապահպանական նպատակներ ջրային մարմինների և պահպանվող տարածքների համար 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում տարանջատվել են 61 մակերևութային և 9 ստորերկրյա ջրային մար​մին​ներ, մասնավորապես.

· 40 մակերևութային ջրային մարմիններ, որոնցից 10-ը՝ ռիսկային ջրային մարմիններ, 4 –ը՝ հնարավոր ռիսկային ջրային մարմիններ և 26-ը՝ ոչ ռիսկային ջրային մարմիններ,

· 13 արհեստական ջրային մարմիններ՝ 12 ջրանցքներ ու լճակների մեկ խումբ,

· 8 խիստ փոփոխված ջրային մարմիններ՝ ջրամբարներ,
· 9 ստորերկրյա ջրային մարմիններ, ներառյալ` 1 ռիսկային ստորերկրյա ջրային մարմին: 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում գտնվում է բնության հատուկ պահպանվող երկու տարածք (ԲՀՊՏ)` 62000 հա ընդհանուր մակերեսով՝ «Արփի լիճ» ազգային պարկը և 219,85 հա ընդ​հա​նուր մա​կե​րեսով «Որդան կարմիր» պետական արգելավայրը: 

Տարանջատված մակերևութային և ստորերկրյա ջրային մարմինների համար սահմանված բնա​պահպանական նպատակները, ներառյալ՝ Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ԲՀՊՏ-ների համար սահ​ման​ված հատուկ պահանջ​ները, ներկայացված են ստորև բերվող  9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 և 9.6 աղյուսակներում: Բնա​պահ​պա​նական նպատակները սահմանվել են ԵՄ ՋՇԴ Հոդված 4-ի պահանջների համաձայն և ՄԳՇՄՊ ծրագրի շրջանակներում մշակված «ԵՄ ՋՇԴ-ի համաձայն՝ միջոցառումների ծրագրի մշա​կում և բնապահպանական նպատակների իրականացում» ուղեցուցային փաստաթղթի կի​րառ​մամբ:

Աղյուսակ 9.1. Ռիսկային մակերևութային և ստորերկրյա ջրային մարմինների համար սահ​ման​ված բնապահպանական նպատակները
	Ռիսկային մակերևութային ջրային մարմինը և նրա երկարությունը
	Ջրի կարգավիճակը 2015 թ.
	Բնապահպանական նպատակը

	ՌՋՄ-1. Ախուրյան գետի հատվածը Արփի լճից ներքև ՝ Բերդաշեն և Փոքր Սեպասար համայնքների միջև, 18,94 կմ
	Հիդրոմորֆոլոգիական փո​փո​խություններով պայ​մա​նա​վոր​ված «վատ կար​գա​վի​ճակ»
	Հասնել «միջին կարգավի-ճա​կի» մինչև 2021 թ. և հաս​նել «լավ կարգավիճակի» և պահ​պանել այն մինչև 2027 թ.

	ՌՋՄ-02. Աշոցք գետը Աշոցք քաղաքից մինչև գետաբերան, 5,53 կմ
	Երկաթի և մոլիբդենի հան​քա​նյութի չօգտագործված հանքերի առկայությամբ պայմանավորված «միջին կարգավիճակ»
	Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ համահունչ գնա​հատման համակարգ մինչև 2021թ և հասնել «լավ կար​գավիճակի» և պահ​պա​նել այն մինչև 2027 թ.

	ՌՋՄ-3. Ախուրյան գետի հատվածը Կասկադ փոքր ՀԷԿ-ից մինչև Ամասիա քաղաք, 9,16 կմ
	Էկոլոգիական հոսքի չապահովման պատՃառով ռիսկային 
	Հասնել «լավ կարգավիճակի» մինչև 2021 թ. և պահպանել այն մինչև 2027 թ.

	[image: image64.jpg]Nuydwiwipwukp

D Uunipjuth QUS uwhuwtwghs
[ ] Puwluduyptp

- L&k, 1&wlukp, opudpupibp

[rhuljuyhl gpuyhtt dwpdhibp
+QU-01: Uunipjwh glnp Apnupki b
@npp Ukujuuwp hudwylptkph thel
+QU-02. Upngp qginp Upngp

punuphg Uhlish gknwpkpu

1QU-03. Uunipjwl glnp Ywulur
®ZEY-hg uhliph Udwuhw punup







	Ռիսկային մակերևութային ջրային մարմինը և նրա երկարությունը
	Ջրի կարգավիճակը 2015 թ.
	Բնապահպանական նպատակը

	ՌՋՄ-4. Ախուրյան գետի հատվածը Կապսի ջրամբարից մինչև Մարմաշեն բնակավայր, 7,04 կմ
	Էկոլոգիական հոսքի չապահովման պատՃառով ռիսկային
	Հասնել «լավ կար​գա​վի​ճա​կի» մինչև 2021 թ. և պահ​պա​նել այն մինչև 2027 թ.

	ՌՋՄ-5. Կումայրի գետը Գյումրի քաղաքի տարածքում, 8,80 կմ
	Կենցաղային կեղտաջրերի ճնշումներով պայմանավորված՝ ռիսկային 
	Հասնել «լավ կար​գա​վի​ճա​կի» մինչև 2021 թ. և պահ​պա​նել այն մինչև 2027 թ.

	ՌՋՄ-6. Ախուրյան գետի հատվածը Կումայրի գետի հետ միախառնման կետից մինչև Ախուրյանի ջրամբար, 5,69 կմ
	Կենցաղային և արդ​յունա​բե​րա​կան կեղտաջրերի ճնշումներով պայ​մանավորված՝ «վատ» քի​մի​ա​կան կարգավիճակ
	Հասնել «միջին կար​գա​վի​ճա​կի» մինչև 2021թ. և «լավ կարգավիճակի» մինչև 2027 թ.

	ՌՋՄ-7. Կարմրաքար գետն ամբողջությամբ, 12,47 կմ
	Կենցաղային կեղտաջրերի ճնշումներով պայմանավորված ռիսկային 
	Հասնել «լավ կար​գա​վի​ճա​կի» մինչև 2021 թ. և պահ​պա​նել այն մինչև 2027 թ.

	ՌՋՄ-8. Կարկաչուն գետի հատվածը Մեծջուր գետի և Ախուրյանի ջրամբարի միջև, 11,62 կմ
	Գյուղատնտեսության և արդ​յու​նա​բերության ճնշումներով պայմանավորված՝ «վատ» քիմիական կարգավիճակ 
	Հասնել «միջին կար​գա​վի​ճա​կի» մինչև 2021թ. և «լավ կարգավիճակի» մինչև 2027 թ.

	ՌՋՄ-9. Արթիկջուր գետը Արթիկ բնակավայրից մինչև Վարդաքարի ջրամբար, 5,12 կմ
	Արդյունաբերության ճնշումներով պայմանավորված՝ «միջին» քիմիական կարգավիճակ 
	Հասնել «լավ կար​գա​վի​ճակի» մինչև 2021 թ. և պահ​պա​նել այն մինչև 2027 թ.

	[image: image65.jpg]Ufuntppulih gpup.

Nuydwbwipwhutp

E Ulunipjuth QUS uwhdwbwghd

- Puwluuyptp

- L&k, (dwlukp, gpudpupubp

e [Thuljuyght 9puajhtt dwipuhtiibp

~ Zhwpunp nhuuyht gpuyhtt dwpuhiikp
[rhuljuyht gpuyhts dwpdhuubp
NQU-04. Ulunipywil glnp Ywwguh
opwdpuphg Uhsh Uwpuwpkh hwdwjip
[+QU-05. Ynudwyph ghwnip Gynudph
puuph nwpwspnid

QU-06. Uunipjwlb glwnp Ynidwyph glwnh
Uhwhiwntinidhg dhlish Uhunipjuith gpundpuip
[+QU-07. Yupupwpun gliwnp
+QU-08.Yupluynil ghinp

0:QU-09. Upphlgntp glunp Upphy
pwinwphg Ywpnwpuiph gpuipwp





	ՌՋՄ-10. Մեծամոր գետը Քասախ գետի միախառնման կետից մինչև Արաքս գետ, 27,19 կմ
	Կենցաղային, գյուղատնտե-սա​կան և արդյունաբերական կեղ​տա​ջրերի ճնշումներով և հիդ​րո​մոր​ֆոլոգիական փոփո​խու​թյուն​նե​րով պայմանավորված՝ «վատ» քիմիական կարգավիճակ 
	Հասնել «միջին կարգավիճակի» մինչև 2021թ. և «լավ կարգավիճակի» մինչև 2027 թ.

	[image: image66.jpg]Dhuluiyht gpuyyhl dwpdh
t2U-10. Ukdwidnp alnh Uhohlt
b uinnpht hnuwlipubkp







	Ռիսկային ստորերկրյա ջրային մարմինը և նրա մակերեսը
	Ջրի կարգավիճակը 2015 թ.
	Բնապահպանական նպատակը

	Մեծամորի ջրատար հորիզոնում ՍՋՄ-ներ (Q1-3, N23), ժամանակավոր համար G104, 185,82 կմ2
	Քանակական կարգավիճակով պայմանավորված՝ ռիսկային 
	Հասնել «միջին քանակական կարգավիճակի» մինչև 2021 թ. և «լավ քանակական կար​գավիճակի» մինչև 2027 թ. 

	[image: image67.jpg]Nuydwbhwiywikp
D Uumpjutth 948 uwhdwbwghs

@ i
—— Qbunuht guig

I ctp b gpuntpupiitp

~ Dhuuyht gpuyhl dwpuhtp

7777} Lu] Yupquufhduh spuyht twpuhtiikp

D Upwpunnjub wpnbqub wjuquith
hnhiuqnbgnipul dwquph vwhdwbwughd







Աղյուսակ 9.2. Հնարավոր ռիսկային ջրային մարմինների համար սահմանված բնապահ​պա​նա​կան նպատակները
	Հնարավոր ռիսկային ջրային մարմինը և նրա երկարությունը
	Ջրի կարգավիճակը 2015 թ.
	Բնապահպանական նպատակը

	ՀՌՋՄ-1. Ախուրյան գետի հատվածը Մարմաշեն բնակավայրի և Կումայրի գետի հետ միախառնման կետի միջև, 10,10 կմ
	Հիդրոլոգիական և հիդրոմոր​ֆոլոգիական փոփոխություն​նե​րով պայմանավորված՝ հնա​​րավոր «միջին» կարգավիճակ 
	Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ-ին համահունչ մոնիտորինգի և գնահատման համակարգ մինչև 2021 թ. և հասնել «լավ էկոլոգիական պոտենցիալի» մինչև 2027 թ. 

	ՀՌՋՄ-02. Կումայրի գետի Գյումրիգետակ վտակը, 12,59 կմ
	Կենցաղային թափոնների ճնշումներով պայմանա​վորված՝ հնարավոր «վատ» քիմիական և կենսաբանական կարգավիճակ
	Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ-ին համահունչ մոնիտորինգի և գնահատման համակարգ մինչև 2021 թ. և հասնել «լավ էկոլոգիական պոտենցիալի» մինչև 2027 թ.

	ՀՌՋՄ-03. Ջաջուռ գետի հատվածը Կամրաքար գետից մինչև գետաբերան, 5,80 կմ
	Կենցաղային թափոնների ճնշումներով պայմանա​վորված՝ հնարավոր «վատ» քիմիական և կենսաբանական կարգավիճակ
	Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ-ին համահունչ մոնիտորինգի և գնահատման համակարգ մինչև 2021 թ. և հասնել «լավ էկոլոգիական պոտենցիալի» մինչև 2027 թ. 

	ՀՌՋՄ-04. Մանթաշ գետի հատվածը Վարդաքարի ջրամբարից մինչև գետաբերան, 4,08 կմ
	Էկոլոգիական հոսքի չապահովման պատՃառով հնարավոր ռիսկային
	Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ-ին համահունչ մոնիտորինգի և գնահատման համակարգ մինչև 2021 թ. և հասնել «լավ էկոլոգիական պոտենցիալի» մինչև 2027 թ. 


Աղյուսակ 9.3. Արհեստական ջրային մարմինների համար սահմանված բնապահպանական նպատակները
	Արհեստական ջրային մարմինը և նրա երկարությունը
	Բնապահպանական նպատակը

	ԱՋՄ-01. Ախուրյանի մայր ջրանցք, 27,86 կմ
	Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ-ին համահունչ մոնիտորինգի և գնահատման համակարգ մինչև 2021 թ. և հասնել «լավ էկոլոգիական պոտենցիալի» մինչև 2027 թ.

	ԱՋՄ-02. Կապսի ջրանցք (կամ Ախուրյանի աջակողմյան ջրանցք), 12,46 կմ
	

	ԱՋՄ-03. Շիրակի մայր ջրանցք, 26,86 կմ
	

	ԱՋՄ-04. Այգաբացի ջրանցք, 16,51 կմ
	

	ԱՋՄ-05. Թալինի մայր ջրանցք՝ իր բաշխիչ ճյուղերով, 103,29 կմ
	

	ԱՋՄ-06. Արմավիրի ջրանցք՝ իր բաշխիչ ճյուղերով, 108,74 կմ
	

	ԱՋՄ-07. Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի հատված, 29,23 կմ
	

	ԱՋՄ-08. Ստորին Հրազդան ջրանցքի հատված, 31,75 կմ
	

	ԱՋՄ-09. Բազմաբերդի ջրանցք, 11,57 կմ
	

	ԱՋՄ-10. Ակնալիճ ջրանցք, 11,45 կմ
	

	ԱՋՄ-11. Մեծամորի ջրանցք, 16,08 կմ
	

	ԱՋՄ-12. Ջրառատի ջրանցք, 14,68 կմ
	

	ԱՋՄ-13. Մեծամորի լճակներ, 6,9 կմ2
	


Աղյուսակ 9.4. Խիստ փոփոխված ջրային մարմինների համար սահմանված բնապահպանա​կան նպատակ​ները
	Խիստ փոփոխված ջրային մարմինը և նրա երկարությունը
	Բնապահպանական նպատակը

	ԽՓՋՄ-01. Արփի լիճ, 20,59 կմ2
	Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ-ին համահունչ մոնիտորինգի և գնահատման համակարգ մինչև 2021 թ. և հասնել «լավ էկոլոգիական պոտենցիալի» մինչև 2027 թ.

	ԽՓՋՄ-02. Ախուրյանի ջրամբար, 48,39 կմ2
	

	ԽՓՋՄ-03. Մանթաշի ջրամբար, 0,94 կմ2
	

	ԽՓՋՄ-04. Կառնուտի ջրամբար, 1,64 կմ2
	

	ԽՓՋՄ-05. Կապսի ջրամբար, 0,78 կմ2
	

	ԽՓՋՄ-06. Թավշուտի ջրամբար, 0,58 կմ2
	

	ԽՓՋՄ-07. Վարդաքարի ջրամբար, 0.57 կմ2
	

	ԽՓՋՄ-08. Սառնաղբյուրի ջրամբար, 0,68 կմ2
	


Աղյուսակ 9.5. Ոչ ռիսկային ջրային մարմինների համար սահմանված բնապահպանական նպա​տակները
	Ոչ ռիսկային մակերևութային ջրային մարմինը և նրա երկարությունը
	Ջրի կարգավիճակը 2015 թ.
	Բնապահպանական նպատակը

	ՋՄ-01. Կարախան գետն իր վտակներով, 48,97 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	Պահպանել «գերազանց/լավ»

կարգավիճակը մինչև 2021 թ. և 2027 թ.

	ՋՄ-02. Կարմրաջուր, Եղնաջուր, Էլարգետ և Ձկնագետ գետերն ակունքից մինչև Արփի լիճ, 90,91 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-03. Ախուրյան գետի հատվածն՝ Արփի լճից մինչև Բերդաշեն համայնք, 2,39 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-04. Բերդաշեն և Փոքր Սեպասար համայնքների միջև ընկած Ախուրյան գետի վտակները, 20,64 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-05. Գիժգետ և Ծաղկաշեն գետերը, 75,57 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-06. Ախուրյան գետի հատվածը Գիժգետից մինչև Կասկադ փոքր ՀԷԿ, 12,79 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-07. Կազանչի գետն իր վտակներով, 31,48 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-08. Աշոցք գետն՝ ակունքից մինչև Աշոցք քաղաք, 74,76 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-09. Ախուրյան գետի Ցողամարգ վտակը, 9,74 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-10. Ախուրյան գետի Հորթաջուր վտակը, 17,54 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-11. Ախուրյան գետի հատվածը Հարթաջուր և Չաիր գետերի միջև, 5,46 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-12. Չաիր գետն իր վտակներով, 25,08 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-13. Ախուրյան գետի հատվածը Չաիր գետի և Կապսի ջրամբարի միջև, 15,28 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-14. Գթաշեն գետը մինչև Կապսի ջրամբար, 13,93 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-15. Կումայրի գետը՝ ակունքից մինչև Գյումրի քաղաք, 10,34 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-16. Հայկավան գետն իր վտակներով, 41,21 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-17. Ջաջուռ գետն՝ ակունքից մինչև Ջրառատ գետի հետ միախառնումը, 24,63 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-18. Ջրառատ գետի հատվածը Կառնուտի ջրամբարից մինչև Ջաջուռ գետի հետ միախառնում, 4,56 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-19. Ջաջուռ գետի հատվածը Ջրառատ և Կամրաքար գետերի միջև, 10,00 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-20. Մանթաշ գետն ակունքից մինչև Մանթաշի ջրամբար, 6,19 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-21. Արթիկջուր գետն ակունքից մինչև Արթիկ բնակավայր, 15,70 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-22. Մեծջուր գետն ակունքից մինչև Սառնաղբյուրի ջրամբար, 39,85 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-23. Մեծջուր գետը Չլկան գետի միախառնումից մինչև գետաբերան, 1,19 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-24. Ախուրյան գետի հատվածն Ախուրյանի ջրամբարից մինչև Արաքս գետի հետ միախառնում, 89,00 կմ 
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-25. Արաքս գետի հատվածն Ախուրյան և Մեծամոր գետերի միջև, 98,18 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	ՋՄ-26. Մեծամոր գետն ակունքից մինչև Քասախ գետի հետ միախառնում, 8,63 կմ
	«Գերազանց» և/կամ «լավ» կարգավիճակ 
	

	Ոչ ռիսկային ստորերկրյա ջրային մարմինը և նրա մակերեսը
	Ջրի կարգավիճակը 2015 թ.
	Բնապահպանական նպատակը

	ՍՋՄ-ներ (Q4-N23) Աշոցքի ջրատար հորի​զո​նում, ժամանակավոր համար G101, 276,5 կմ2
	«Լավ» քանակական և քիմիական կարգավիճակ 
	Պահպանել «լավ» քանակական և քիմիական կարգավիճակը 

	ՍՋՄ (Q3-4, Q1) Գյումրու ջրատար հորիզոնում, ժամանակավոր համար G102, 404,2 կմ2
	«Լավ» քանակական և քիմիական կարգավիճակ 
	

	ՍՋՄ (Q3-4 , N23) Արմավիրի ջրատար հորիզո​նում, ժամանակավոր համար G103, 337,5 կմ2
	«Լավ» քանակական և քիմիական կարգավիճակ 
	

	Հրաբխային ՍՋՄ (N23-Q), ժամանակավոր համար G201, 3473,82 կմ2
	«Լավ» քանակական և քիմիական կարգավիճակ 
	

	Ամասիայի ջրատար հորիզոն (Mz-Kz), ժամանակավոր համար G301, 315,4 կմ2
	«Լավ» քանակական և քիմիական կարգավիճակ 
	

	Կավճային-պալեոգեն կարբոնատային հանքավայրերի ջրատար հորիզոնը (K2-P2), 21,44 կմ2 ընդհանուր մակերես 
	«Լավ» քանակական և քիմիական կարգավիճակ 
	

	Գյումրի քաղաքի մոտակայքում գտնվող (Q1-2) հանքային ՍՋՄ՝ G501 ժամանակավոր համարով, 8,32 կմ2
	«Լավ» քանակական և քիմիական կարգավիճակ 
	


Աղյուսակ 9.6. ԲՀՊՏ-ների համար սահմանված հատուկ պահանջները
	ԲՀՊՏ, տարածք
	Պահանջը

	«Արփի լիճ» ազգային պարկ, 21179,3 հա
	Ունենալ ազգային պարկի ԵՄ ՋՇԴ-ին համահունչ ռեգիստր, «Արփի լիճ» ազգային պարկի կառավարման պլան մինչև 2021 թ. և ապահովել կառավարման պլանով սահմանված պահանջների կատարումը մինչև 2027 թ. 

	«Որդան կարմիր» պետական արգելավայր, 219,85 հա
	Ունենալ ազգային պարկի ԵՄ ՋՇԴ-ին համահունչ ռեգիստր, «Որդան կարմիր» պետական արգելավայրի կառավարման պլան մինչև 2021 թ. և ապահովել կառավարման պլանով սահմանված պահանջների կատարումը մինչև 2027 թ.


27. Բացառությունների կիրառում բնապահպանական նպատակների սահմանման գործընթացում 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում տարանջատված 61 մակերևութային և 9 ստորերկրյա ջրային մար​մին​նե​րից 6 ջրային մարմնի համար, (5 մակերևութային և 1 ստորերկրյա), կիրառվել են բա​ցա​ռու​թյուն​ներ բնապահպանական նպատակները սահմանելիս: Ստորև բերված աղյուսակ 9.7-ում ներ​​կա​յացված բացառությունները սահմանվել են ԵՄ ՋՇԴ 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի հա​մա​ձայն և ՄԳՇՄՊ ծրագրի շրջանակներում մշակված «ԵՄ ՋՇԴ-ի համաձայն՝ միջոցառումների ծրագ​րի մշա​կում և բնապահպանական նպատակների իրականացում» ուղեցուցային փաս​տա​թղթի կի​րառ​մամբ:

Աղյուսակ 9.7. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում կիրառված բացառությունները
	Ջրային մարմին
	Բացառություն
	Բացառությունը կիրառելու պատճառը

	ՌՋՄ-1. Ախուրյան գետի հատ​վածը Արփի լճից ներքև` Բերդաշեն և Փոքր Սեպասար համայնքների միջև, 18,94 կմ
	Պլանավորման առաջին փուլի համար սահմանված պակաս խստության բնապահպանական նպատակ 
	Գործնական խոչընդոտներ (օրինակ` հո​ղի օտարում, վերաբնակեցում և այլն) գետի բնական հունը վե​րա​կանգ​նելու համար 
Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների կարգավիճակի վերականգնման ժամանակ

	ՌՋՄ-02. Աշոցք գետն Աշոցք քաղաքից մինչև գետաբերան, 5,53 կմ
	Պլանավորման առաջին փուլի համար սահմանված պակաս խստության բնապահպանական նպատակ 
	Տեխնիկապես անիրագործելի լինելը` պայմանավորված տեխնիկական լուծման (երկաթի և մոլիբդենի հանքանյութի չօգտագործված հանքերի շուրջ բուֆերային գոտի) նախագծի բարդությամբ 

	ՌՋՄ-6. Ախուրյան գետի հատ​​վածը Կումայրի գետի հետ միախառնման կետից մինչև Ախուրյանի ջրամբար, 5,69 կմ
	Պլանավորման առաջին փուլի համար սահմանված պակաս խստության բնապահպանական նպատակ 
	Ջրի «վատ» կարգավիճակին հան​գեց​նող տարբեր աղտոտիչների աղ​բյուր​նե​րը վերացնելու տեխնիկապես ան​իրա​գործելի լինելը

	ՌՋՄ-8. Կարկաչուն գետի հատվածը Մեծջուր գետի և Ախուրյանի ջրամբարի միջև, 11,62 կմ
	Պլանավորման առաջին փուլի համար սահմանված պակաս խստության բնապահպանական նպատակ
	Ջրի «շատ վատ» կարգավիճակին հանգեցնող ցրված աղտոտման տարբեր աղբյուրների (գյուղատնտեսություն, շինանյութերի արդյունահանում և մշակում) տեխնիկապես անիրագործելի լինելը

	ՌՋՄ-10. Մեծամոր գետը Քասախ գետի միախառնման կետից մինչև Արաքս գետ, 27,19 կմ
	Պլանավորման առաջին փուլի համար սահմանված պակաս խստության բնապահպանական նպատակ 
	Տեխնիկապես անիրագործելի լինելը` պայմանավորված «վատ» քիմիական կարգավիճակին հանգեցնող ազդեցությունների աղբյուրների բարդությամբ, 

Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների կարգավիճակի վերականգնման ժամանակ 

	ՍՋՄ-ներ (Q1-3, N23) Մեծամորի ջրատար հորիզոնում, ժամանակավոր համար G104, 185,82 կմ2
	Պլանավորման առաջին փուլի համար սահմանված պակաս խստության բնապահպանական նպատակ 
	Ծախսերի և օգուտների անհամաչափություն` պայմանավորված ձկնային տնտեսություններում ներդրվող փակ և/կամ կիսափակ ջրօգտագործման համակարգերի բարձր արժեքով, 

Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների կարգավիճակի վերականգնման ժամանակ


ԳԼՈՒԽ X. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

Միջոցառումների ծրագիրը (ՄԾ) նպատակաուղղված է Ախուրյանի ՋԿՏ-ում բնա​պահ​պա​նա​կան նպատակների իրա​կա​նացմանը և այդպիսով,՝ ջրի «լավ կարգավիճակի» ապա​հով​մանը: Ծրագրով տրվում են այն գոր​ծողությունները և կանոնակարգող մեխանիզմները, որոնք պետք է իրականացվեն Ախուր​յա​նի ՋԿՏ-ում ջրի լավ կարգավիճակն ապահովելու համար: 

ՄԾ-ն մշակվել է հիմնվելով ԵՄ ՋՇԴ հոդվածներ 5-ի և 11-ի համաձայն կատարված ջրա​վա​զա​նի ե​լակետային պայմանների և մակերևութային ու ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վրա մար​դածին ազդեցությունների վերլուծությունների: Նաև կիրառվել է ՄԳՇՄՊ ծրագրի շրջա​նակ​​ներում մշակված «ԵՄ ՋՇԴ-ի համաձայն միջոցառումների ծրագրի մշակում և բնա​պահ​պա​նա​​կան նպատակների իրականացում» ուղեցուցային փաստաթուղթը:

ՄԾ-ն ներառում է հիմնական և լրացուցիչ միջոցառումներ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում բնա​պահ​պա​​նական նպատակների ապահովման համար: 

Հիմնական միջոցառումները նպատակաուղղված են ջրային մարմինների կարգավիճակի վատ​թարացման կանխարգելմանը, ջրային մարմիններում ջրի կարգավիճակի փուլային բարե​լավ​​մանը, ջրօգտագործման տեսակետից ջրերի կառավարման բարելավմանը (թույլտ​վու​թյուն​ներ, լիցենզիաներ): Դրանք պետք է իրականացվեն պլանավորման երկու փուլով` ՀՀ օրես​դրու​թյան պահանջների համաձայն: 
Լրացուցիչ միջոցառումերը հիմնվում են կառավարման պլանների մշակման ընթացքում հատկորոշված բացերի վրա և նպատակաուղղված են մոնիտորինգի, ազգային օրենսդրության և անձնակազմի տեխնիկական կարողությունների կատարելագործմանը ԵՄ ՋՇԴ-ին հա​մա​հունչ կառավարման պլանների իրականացումն ապագայում ապահովելու նպատակով: 

28. Հիմնական միջոցառումներ 

1) Գյումրիի և Արմավիրի ագլոմերացիաներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում 

Համաձայն ԵՄ Քաղաքային կեղտաջրերի մասին ԵՄ 91/271 դիրեկտիվի` ‹‹ագլոմերացիա›› տեր​​մի​նը նշանակում է տարածք, որտեղ կենտրոնացած բնակչությունը և/կամ տնտեսական գոր​​ծու​նեու​թյունը բավարար են քաղաքային կեղտաջրերը հավաքելու և դրանք մաքրելու նպա​տա​կով կեղ​տաջրերի մաքրման կայան կամ վերջնական արտանետման կետ ուղղելու հա​մար: Ա​խուր​յա​նի ՋԿՏ-ի ագլոմերացիաներում ներառվելիք բնակավայ​րերի որոշումն իրա​կա​նացվել է հա​​մա​ձայն ‹‹Ուղեցույց ԵՄ քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման 91/271 դիրեկտիվի շրջա​նակ​նե​րում ագ​լոմերացիաների սահմանման վերաբերյալ›› փաստաթղթի: 

Ագլոմերացիաների տարանջատման համար նախ և առաջ՝ որոշվել են Ախուրյանի ՋԿՏ-ի հիմ​​նա​կան խոշոր բնակավայրերը, որոնք էական ճնշում են գործադրում մակերևութային ջրային մար​​մինների վրա: Ի լրումն դրա` ագլոմերացիան նաև ներառել է բնակավայրեր, ո​րոնք կարող են միացվել մինչև 15 կմ հեռավորություն ունեցող կոյուղու կո​լեկ​տոր​նե​րին (հաշվի առնելով տե​ղան​​քի ռելիեֆի առնանձնահատկությունները և կոյուղու կո​լեկ​տո​րի` հնարավորության դեպ​քում, ինք​նահոս լինելը, քանի որ պոմպային համակարգի գոր​ծարկումը բավականին ծախ​սա​տար է), իսկ բնակչության խտությունը հա​մա​պա​տաս​խանում է Ուղեցույց-փաստաթղթի պա​հանջ​ներին: Այս​պիսով` բնակավայրը ագլոմերացիայում ներառելու չափանիշները հետևյալն են.
· բնակչության խտությունը. Նվազագույնը` 30 մարդ/հա (այն վայրերում, որտեղ ստորերկրյա ջրե​րի մակարդակը ավելի բարձր է, բնակչության պահանջվող խտությունը կարող է ավելի քիչ լինել), 

· կեղտաջրերի մաքրման կայան հասնելու ժամանակը. առավելագույնը՝ 6 ժամ (հաշվի առնելով օրական հոսքի փոփոխությունները),

· բաժանորդների նվազագույն թիվը 1 կմ կոյուղու համար. 45 տնային տնտեսություն (120 բնակիչ համարժեքով):

Համաձայն վերոնշյալ չափանիշների` ՋԿՏ-ում սահմանվել են  աղյուսակ 10.1-ում բերված հետևյալ 2 ագլոմերա​ցիա​նե​րը:

Աղյուսակ 10.1. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ագլոմերացիաները

	Ագլոմերա​ցիայի բնակա​վայրերը
	Հեռավորու​թյունը առա​ջարկ​վող ԿՄԿ-ից, կմ
	Տարած​քը, կմ2
	Տարածքը, հա
	Բնակ​չու​թյան թվա​քա​նա​կը
	Բնակչու​թյան խտու​թյունը, մարդ/կմ2
	Բնակչության խտությունը, մարդ/հա

	1. Գյումրիի ագլոմերացիա

	ք. Գյումրի
	6,2
	32,31
	3231,27
	150917
	4670
	46,7

	գ. Ախուրյան
	8,7
	2,52
	251,84
	9696
	3850
	38,5

	Ընդամենը
	160613
	
	

	2. Արմավիրի ագլոմերացիա

	ք. Արմավիր
	11,5
	5,06
	506,18
	32034
	6330
	63,3

	ք. Մեծամոր
	5,6
	0,9
	90,25
	9870
	10966
	109,7

	գ. Հոկտեմբեր
	14,6
	2,87
	287,02
	5727
	1995
	19,95

	գ. Մրգաշատ
	8,1
	2,7
	269,76
	5297
	1963
	19,63

	գ. Մայիսյան
	8,9
	0,23
	23,32
	2910
	12477
	124,77

	գ. Նորապատ
	10,9
	0,75
	75,16
	2780
	3698
	36,98

	գ. Ժդանով
	7,3
	0,52
	51,85
	1653
	3187
	31,87

	գ. Նորավան
	13,3
	0,45
	45,07
	962
	2134
	21,34

	Ընդամենը
	61233
	
	


Ագլոմերացիաներից հեռացվող կեղտաջրերում ԹԿՊ5-ի աճի հաշվարկի համար ԹԿՊ5 կոնցեն​տրացիան հաշվարկվում է՝ ելնելով բնակավայրի բնակչության թվից և օգտվելով ԹԿՊ5-ի համար ընդունված նոր​մից (60գ/օր*N, որտեղ N-ը բնա​կիչների թիվն է): Հաշվարկվել է ԹԿՊ5–ի կոն​ցենտրա​ցի​ան 2 ագլոմերացիայի համար` ըստ C=((60գ/օր*N*1000)/24*60*60)/Q0 մգ/լ բանաձևի, որտեղ Q0-ն գետի ծախսն է այդ հատվածում: 

Արդյունքում ստացվել են աղյուսակ 10.2-ում ներկայացված ԹԿՊ5-ի աճի արժեքները.
Աղյուսակ 10.2. ԹԿՊ5-ի աճը Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ագլոմերացիաներում
	Ագլոմերացիա
	Բնակչություն
	Հոսք, լ/վրկ
	ԹԿՊ5-ի աճ, մգ/լ

	Գյումրի
	160613
	4200
	26,5

	Արմավիր
	61233
	650
	65,4


[image: image68.jpg]Nuydwbwipwkp

- Puwjunjuypkp

Yhnuugptph htpwgdwt wpwgwplyynn Ynjkunpp

—— Qhkwuyhl gubg
[ Ry

Qynudphh
wgnutpughw

B ubtnunuwentph dwppiul wowewplyny Juywbp

Guinlint

onup. Waallloby

Nuljkhwuly

1]

\

i
1 Untuugbubl

o, qummh.





Նկար 11.1. Գյումրիի ագլոմերացիա
[image: image69.jpg]4 Upuwibrh
wqnutpughw

A atuhn
e _ | = D
Tvwbguby N
g
iy 0 1 2 4w
Z 2= Gnpuub — e —
o S ey
|Zughly e, ; L
'S,
P g // R e =
i 4 / n = -
k [ i =
s / Uptw e ulﬂsu)-mh\’ ' Jg‘ S
3 ol " s
. ,&)npm un / y /‘ J \,\‘ 4 /\ &
gy Ukdfutnp . o
o
o ;
S i
Sees il
U
\Pﬁ j
_4 y 5
vV
Quppnlp
7 ' Enlqunun
5 ‘Unp Updwihp ( L‘ﬂ‘l‘“‘l“‘h w =3
Udwiuhm /\\Q woBUTEL \ ) Uygkpwn (Updun]hph w/p) 2, ’/7





Նկար 11.2. Արմավիրի ագլոմերացիա
Անհրաժեշտ է նշել, որ Գյումրիի և Արմավիրի ագլոմերացիաներում ընդգրկված ոչ բոլոր գյու​ղա​կան բնակավայրերն են միացած կոյուղուն։ Այնուամենայնիվ, հաշվարկները կատարված են ամ​բողջ ագլոմերացիայի բնակչության համար՝ ելնելով հեռանկարում դրանց՝ կոյուղու միաս​նա​կան համակարգի մեջ ընդգրկման հնարավորությունից։ Համաձայն վիճակագրական կան​խա​տե​սումների՝ նշված ագլոմերացիաներում առաջիկա տասնամյակում բնակչության աճ չի նա​խա​տեսվում, նույնիսկ հնարավոր է բնակչության թվաքանակի աննշան նվազում:
Ե՛վ Գյումրի և՛ Արմավիր քաղաքներում Խորհրդային ժամանակաշրջանում գործել են կեղ​տա​​ջրե​րի մաքրման կայաններ: Կայանների հզորությունը Գյումրիում համապատասխանաբար կազ​​մել է 76000 մ3/օր, իսկ Արմավիրում` 24000 մ3/օր: Սակայն, ներկայումս երկու կայաններն էլ չեն գործում, հանգույցները վնասված են, շարքից դուրս եկած, իսկ տեխնիկական սարքավո​րում​​ների 70%-ից ավելին մաշված և անսարք վիճակում է: Ըստ այդմ, առաջարկվում է հին կա​յան​ների տեղում կառուցել ԿՄ նոր կայանները ` քանի որ այդ վայրերը ագլոմերացիաների ա​մե​նացածր կետերում են տեղակայված և տեղագրական առումով ամենահարմարն են մաքրման կայանների կառուցման համար: Այդպիսի տեղադրությունը թույլ է տալիս նաև կազմակերպել դեպի մաքրման կայաններ կեղտաջրերի ինքնահոս տեղափոխումը: Ստորև ներկայացված նկարներում ցուցադրված են յուրաքանչյուր ագլոմերացիայի բնակավայրերը, ինչպես նաև ԿՄԿ առաջարկվող տեղանքները: 

Գյումրիի և Արմավիրի ագլոմերացիաներում առաջարկվող կեղտաջրերի մաքրման կա​յան​նե​​րի (ԿՄԿ) հզորության գնահատման նպատակով հաշվի է առնվել ԹԿՊ5-ի քանակությունը ագ​​​լո​​մե​​րա​ցիաների բոլոր արդյունաբերական կազմակերպություններից բաց թողնվող կեղտա​ջրե​​րում: Հաշ​​վարկում ելակետային է համարվել տվյալ ձեռնարկությանը տրված ջրօգ​տա​գործ​ման թույլ​​տվու​թյան մեջ նշված յուրաքանչյուր արդյունաբերական հանգույցից բաց թողնվող կեղ​​տա​ջրե​​րի առավելագույն և ԹԿՊ5 քանակությունները: ԹԿՊ5 ցուցանիշը բնակչի համարժեքի փո​խարկ​ման նպատակով ԹԿՊ5-ի օրական քանակությունը վերահաշվարկվել է մեկ շնչի հաշվով, որի համար ԹԿՊ5-ի ընդհանուր քանակությունը բաժանվել է դրա օրական արժեքի վրա (60 գ/օր): Այս մեթոդով հաշվարկվել է յուրաքանչյուր ագլոմերացիայի «բնակչության համարժեքի» ընդ​​հանուր արժեքը, որի հիման վրա էլ հաշվարկվել են առաջարկվող ԿՄԿ-ների հզո​րու​թյուն​նե​​րը: 

Հիմնվելով բնակչի համարժեքի ընդհանուր արժեքի հաշվարկման արդյունքների և Եվրա​հանձ​​​նա​ժողովի քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման մասին դիրեկտիվի դրույթների վրա՝ ո​րոշ​​վել են կեղտաջրերի մաքրման տեսակները, ինչպես նաև Ախուրյանի ՋԿՏ-ում յուրա​քանչյուր ագ​լոմերացիայի համար առաջարկվող ԿՄԿ հզորությունները: Ինչպես Գյումրիի, այնպես էլ Արմավիրի ագլոմերացիաներում ընդհանուր բնակչությունը գերազանցում է 10000–ը։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկվող ԿՄԿ-ներում առաջարկվում է կիրառել առաջնային (մեխանիկական) և երկրորդական (կենսաբանական) մաքրման մեթոդները: Ագլոմերացիաներում առաջարկվող ԿՄԿ-ների տեսակը և հզորությունը բերված են աղյուսակ 10.3-ում: 
Աղյուսակ 10.3. Ախուրյանի ՋԿՏ ագլոմերացիաներում առաջարկվող ԿՄԿ-ների տեսակը և հզորությունը

	Ագլոմե​րացիա
	Բնակ​չու​թյուն
	Սննդի և ոչ սննդի արդյունաբերու​թյու​նից արտա​նետ​վող ԹԿՊ5-ի բնակչի համարժեքը
	Ընդհանուր 

բնա​կիչ համար​ժեք
	Առաջարկվող ԿՄԿ տեսակը
	Առաջարկ​վող ԿՄԿ հզորու​թյունը

	Գյումրի
	160613
	11527
	172140
	նախնական և երկրոր​դական մաքրում
	80000 մ3/օր

	Արմավիր
	61233
	4850
	66083
	նախնական և երկրոր​դական մաքրում t
	30000 մ3/օր


2) Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում ագլոմերացիաներից դուրս
Ըստ ԵՄ քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման մասին 91/271 դիրեկտիվի՝ ԿՄԿ-ն չի նախա​տես​​վում գործարկել սակավաթիվ բնակչություն ունեցող համայնքներում (500 բնակչից պա​կաս): Ախուրյանի ՋԿՏ-ում կա բնակչության քանակության այս շեմային արժեքը գերազանցող տասնյակից ավելի համայնք: Համայնքային կեղտաջրերի մաքրման կենսունակ այլընտրան​քային տարբերակների (սեպտիկ հորերի, մաքրման կենսաբանական ավազանների, տեղական կեղտաջրերի մաքրման օբյեկտների կառուցում և այլն) որոշման նպատակով այս հա​մայնք​նե​րի համար առաջարկվում է իրականացնել տեխնիկատնտեսական ուսում​նա​սի​րու​թյուն: 

3) Գյուղատնտեսության վարման օրինակելի մեթոդների կիրառում 

Անասնապահությունը էական ճնշում է հանդիսանում Ախուրյանի ՋԿՏ հետևյալ շրջան​նե​րում.

· Ախուրյանի գետավազանում՝ Անիի և Արթիկի շրջաններ,

· Մեծամորի գետավազանում՝ Թալինի և Բաղրամյանի շրջաներ:
[image: image70.jpg]



Նկար 11.3. Ինտենսիվ գյուղատնտեսությամբ շրջանները Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազաներում
Գյուղատնտեսության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է բնական ռեսուրսների (սննդանյութեր, հող, ոռոգման ջուր) ռացիոնալ օգտա​գոր​ծում՝ ներդնելով գյուղատնտեսության վարման օրինակելի մեթոդներ (ԳՎՕՄ): Ախուրյանի ՋԿՏ-ի վերը նշված շրջաններում առաջարկվում է իրականացնել ԳՎՕՄ ներդրման ծրագիր` հետևյալ միջոցառումներով.

· Ներկայումս իրականացվող գյու​ղա​տնտե​սա​կան գործունեության գնահատում, ներառյալ՝ պեստիցիդների օգտագործումը, ոռոգման և արածեցման մեթոդները,

· Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի վրա ազդեցություն ունեցող գյու​ղա​տնտե​սա​կան գործունեության բացահայտում (ճնշումներ գյուղատնտեսական գոր​ծու​նե​ութ​յունից),

· ԳՎՕՄ-ի որոշում` բարելավելու ֆերմերային տնտեսությունները և նվազագույնի հասցնելու գյուղատնտեսության ազդեցությունը ջրային մարմինների վրա,

· Պիլոտային ֆերմերային տնտեսությունների որոշում,
· ԳՎՕՄ ներդրման ծրագրի իրականացում պիլոտային ֆերմաներում,

· ԳՎՕՄ-ի վերաբերյալ ֆերմերների վերապատրաստման անցկացում` ներկայացնելով պիլոտային ծրագրի փորձը,

· ԳՎՕՄ-ի վերաբերյալ ֆերմերների, հանրության և այլ շահագրգիռ կողմերի իրազեկության բարձրացում:
Անասնապահության էական ճնշումներից է գոմաղբը, որը կարող է աղտոտել ջրային ռե​սուրս​ները: Ջրային ռեսուրսների որակի վրա գոմաղբի ազդեցությունը մեղմացնելու համար ա​ռա​ջարկվում է մշակել անաս​նա​պա​հա​կան ֆերմաներից գոմաղբի հավաքման համակարգ, որը կնե​րառի գոմաղբի կուտակումը հա​մա​​պատասխան հորերում և դրանց հետագա օգ​տա​գոր​ծու​մը գյուղատնտեսական հանդակների պարարտացման նպատակով: Գոմաղբի կառա​վարման նման համակարգը կընդգրկի հետևյալը բա​ղադրիչները. (1) գոմաղբի կուտակ​ման տա​րածք/շինություն, (2) գոմաղբի տարածման սարքավորումներ, (3) գոմաղբի օգտագործման տա​րածք (մշակաբույսերի դաշտեր), (4) գոմաղբի վերամշակում/վարակազերծում։ 
4) Արդյունաբերության ոլորտում լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների ներդնում 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում առաջարկվում է ներդնել լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաներ (ԼՀՏ), որոնք նպատակաուղղված կլինեն.

· Ախուրյանի գետավազանի շինանյութերի վերամշակման արդյունաբերական կազ​մա​կեր​պու​​թյուն​ներում ջրի նախնական մաքրմանն ու վերամշակմանը, 

· Մեծամորի գետավազանի ձկնաբուծական տնտեսություններում փակ և կիսափակ ջրային համակարգերի և հետադարձ հոսքի մաքրման համակարգերի տեղադրմանը:

Համաձայն ճնշում-ազդեցություն վերլուծության արդյունքների (Գլուխ 3)՝ Կարկաչուն գե​տում դիտ​վում է նատ​րիումով, մագնեզիումով, կալիումով, կալցիումով, բրոմով, մանգանով, ստրոն​​​ցիու​մով, մո​լիբ​դենով, մկնդեղով, սուլֆատի և քլորիդի իոններով աղտոտման և հան​քայ​նաց​​ման ծա​վալ​ների աճ, ինչը պայմանավորված է Արթիկի տարածաշրջանում տուֆի և այլ օգ​տա​​կար հա​նածոների արդ​յունահանմամբ: Կառավարման սույն պլանի շրջանակներում Ա​խուր​յա​նի գե​տա​վազանի Ար​թիկի տարածաշրջանում տուֆի և այլ շինանյութերի արդյունահանման գոր​​​ծըն​թա​ցում օգ​տա​գործվող ջրերի նախնական մաքրման և վերամշակման կենսունակ այլ​ընտ​​​րան​քա​յին տար​բե​րակների որոշման նպատակով առաջարկվում է իրականացնել տեխ​նի​կա​​տնտե​սա​կան ու​սում​նասիրություն: Այս ուսումնասիրության մեջ պետք է հաշվի առնվեն այն​պիսի հնա​րավոր լուծումներ, ինչպիսիք են մաքրման համար նախա​տեսված կեն​սա​բա​նա​կան ա​վա​զան​ների կառուցումը կամ արտադրական կազմակերպություն​ներում փակ ջրային հա​մա​կար​գերի տե​ղա​դրումը: 
Ինչ վերաբերում է Մեծամորի գետավազանի ձկնաբուծարաններին, ապա առաջարկվում է իրա​կա​նացնել ԼՀՏ ներդրմանն ուղղված հետևյալ քայլերը.

· Մեծամորի գետավազանի բոլոր գործող ձկնաբուծարանների գույքագրում, այդ թվում` այն կազմակերպությունների խմբերի որոշում, որոնք կարող են օգտագործել միևնույն փակ կամ կիսափակ համակարգերը,
· Գույքագրման ընթացքում բացահայտված ձկնաբուծարաններում ջրային ռեսուրսա​խնա​յող փակ և կիսափակ համակարգերի ներդրման նպատակով տեխնիկա​տնտեսա​կան ու​սում​նասիրությունների իրականացում,
· Ձկնաարտադրության ներկայիս մակարդակի պահպանության նպատակով 1-2 տարում Մե​ծամորի գետավազանի բոլոր ձկնաբուծարաններում ջրային ռեսուրսա​խնայող փակ և կի​սա​փակ համակարգերի ներդրում, որը, ըստ փորձագիտական ​​եզրակացությունների, 70%-ով կնվազեցնի ստորերկրյա ջրերի սպառման ծավալները, 
· Ձկնաբուծական տնտեսությունների հետադարձ հոսքերի որակի մոնիտորինգ և գնա​հա​տում թթվածնային ռեժիմի, հանքայնացման, սննդանյութերի կոնցենտրացիա​ների, ինչ​պես նաև այլ օրգանական միացությունների առկայությունը (այդ թվում` հա​կա​բիո​տիկ​ներ, հորմոններ և այլն) բացահայտելու համար, 

· Նախքան ջրային մարմիններ բեռնաթափումը հետադարձ հոսքերի մաքրմանն ուղղված կամ այլ նպատակների համար (օրինակ` ոռոգման նպատակով) դրանց օգտագործմանն առնչվող առաջարկությունների փաթեթի մշակում, 

· Փորձնական ձկնաբուծական տնտեսությունների հետադարձ հոսքերում նիտրիտների և ամոնիակի վերահսկման նպատակով ավազանների ջրիմուռներով մաքրման տեխ​նո​լո​գիա​նե​րի ներդրում, 
· Ձկնաբուծական տնտեսությունների ինքնամոնիտորինգի և հաշվետվողականության ընթա​ցա​կարգերի կիրառում:

5) Լքված և ապօրինի օգտագործվող ստորերկրյա ջրերի հորերի փակում 

Մեծամորի գետավազանի ստորերկրյա ջրերի մակարդակների վերականգնման նպատա​կով առաջարկվում է. 

· վերացնել գոյություն ունեցող 348 վթարային վիճակում գտնվող հակասանիտարական և լքված անտեր հորերը (ըստ 2006-2007թթ. և 2014 թ. հուլիս-հոկտեմբերի հաշվառման տվյալ​ների),

· հաշվի առնելով հորերի ազդեցության շառավիղը և տեխնիկական վիճակը արտեզյան հո​րերի միջոցով ջրառի ծավալների նվազեցման նպատակով ժամանակավորապես փակել կամ վերացնել անհրաժեշտ թվով հորերը, իսկ մնացած հորերի աշխատանքային ռեժիմը փո​խարինել փականային ռեժիմով:
29. Լրացուցիչ միջոցառումներ 

1) Աշոցքի և Արմավիրի տարածաշրջանի ընտրված տեղանքներում մկնդեղի բարձր կոնցենտրացիաների մոնիտորինգի իրականացում
Ի լրումն գործառնական և հսկողական մոնիտորինգի՝ ՋՇԴ-ն ներառում է երրորդ տիպի մո​նի​տո​րինգ, որը կոչվում է հետազոտական մոնիտորինգ: Այն պետք է իրականացվի, երբ սահ​մա​նա​յին թույլատրելի արժեքների գերազանցման պատճառներն անհայտ են, կամ կարիք կա պար​զե​լու պատահական աղտոտման ծավալն ու ազդեցությունները: Հետազոտական մոնի​տո​​​րին​գը պետք է տրամադրի տեղեկատվություն շրջակա միջավայրի որակի պահպանության նպա​տակ​նե​րին հասնելուն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակման, ինչպես նաև պատահական աղ​տոտման ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների վերաբերյալ:

ՄԳՇՄՊ ծրագրի շրջանակներում 2013 թ.-ին իրականացված ստորերկրյա ջրերի 1-ին դաշ​տա​յին հե​տազոտության արդյունքում Ախուրյանի ՋԿՏ-ի Աշոցքի և Արմավիրի ստորերկրյա ջրա​յին մար​միններում (G101 եւ G103) հայտնաբերվել են մկնդեղի համապատասխանաբար 80-250 մկգ/լ և 8-ից մինչև 25 անգամ ԵՄ խմելու ջրի նորմերը (10 մկգ/լ) գերազանցող բարձր կոն​ցեն​տրա​ցիա​ներ: Ենթադրվել է, որ քաղցկեղածին մկնդեղի նման բարձր կոնցենտրացիաները լա​բո​րատոր սխա​​լի արդյունք են, որի ապացուցման նպատակով կատարվել են հետագա հե​տա​​զո​տու​թյուն​ներ: Այսպիսով, 2014 թ. հունիսին երկրորդ դաշտային հետազոտությունը կազ​մա​​կերպվել է Ախուրյան-Մեծամոր գետավազանների ստորերկրյա ջրային մարմիններում թույ​լա​տրելի նորմերը փաստացիորեն գերազանցող մկնդեղի կոնցենտրացիաները պարզելու համար: Միկրո​տարրերի, ներառյալ՝ մկնդեղի կոնցենտրացիաների անալիզի նպատակով հա​վաք​վել է ստորերկրյա ջրերի տասնհինգ նմուշ: Դաշտային գործողությունների ընթացքում մո​նի​տորինգի հորերում կատարվել են ջրի մակարդակի, և բոլոր նմուշառման դիտակետերում՝ աշ​խարհագրական կոորդինատների և ջերմաստիճանի չափումներ (դիտա- և արտադրական հորեր, բնական աղբյուրներ և մակերևութային հոսքեր):

Ստորերկրյա ջրերի հինգ չափանմուշային նմուշ հավաքվել և ուղարկվել են Վրաստանի ազ​գա​յին բնապահպանական գործակալության լաբորատորիա և ազոտական ​​թթվով ստորեր​կրյա ջրերի լրացուցիչ հինգ նմուշ ուղարկվել է Վիլնյուսի (Լիտվա) հավատարմա​գրված լա​բո​րա​տորիա: 

Դաշտային չափումների և Հայաստանում, Վրաստանում ու Լիտվայում կատարված լա​բո​րա​տոր հետազոտությունների արդյունքները ներկայացված են ստորև բերված աղ​յու​սա​կ 10.4 ում: ԵՄ նորմերը գերազանցող քիմիական տարրերի կոնցենտրացիաներն ընդգծված են:
Աղյուսակ 10.4. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերի նմուշներում մկնդեղի կոնցենտրա​ցիա​ների (µգ/լ) համեմատական աղյուսակ

	Լաբորա​տորիա
	Ակնաշենի N108 հոր
	Ակնաշենի N198 հոր
	Արմավիրի հոր
	Աշոցքի աղբյուր
	Աշոցքի գետաբերան

	Հայկական
	չի որոշվել
	60,0
	չի որոշվել
	60,0
	չի որոշվել

	Վրացական 
	42,7
	75,8
	93,3
	-
	8,6

	Լիտվական
	19,4
	73,6
	24,7
	70,0
	21,9

	Հայկական ստանդարտ 50 µգ/լ

	ԵՄ նորմ 10 µգ/լ


Դաշտային հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ չափանմուշային նմուշներում մկնդե​ղի կոնցենտրացիաները գերազանցում են ԵՄ նորմերը (10 մկգ/լ) 2-ից 9 ան​գամ: Դաշտային հետազոտությունից հետո ակնհայտ դարձավ, որ մկնդեղի կոնցենտրա​ցիա​նե​րի գերազանցումը լաբորատոր սխալի արդյունք չէ, այլ, ամենայն հավանականությամբ, պայ​մանավորված է ջրատար հանքային ապարաշերտի քիմիական բաղադրությամբ: Մկնդեղը սո​վորաբար կուտակվում է սուլֆիդային, հատկապես՝ ոսկու հանքայնացում պարունակող հան​քա​վայրերում: Այն նաև կենտրոնացված է երկաթի հիդրօքսիդներում: Մկնդեղը կարող է տար​րա​լուծվել ստորերկրյա ջրերում՝ կախված pH ցուցիչից, օքսիդավերականգնման պայ​ման​նե​րից, ջերմաստիճանից և լուծույթի կազմից: Շատ երկրաջերմային ջրեր պարունակում են մկնդե​ղի բարձր կոնցենտրացիաներ: Ստորերկրյա ջրերում խմելու ջրի ստանդարտը 10 մկգ/լ գե​րա​զանցող մկնդեղի բնական բարձր կոնցենտրացիաները հաճախ են հանդիպում: Մկնդեղի տեխ​նածին աղբյուրները, ինչպիսիք են օգտակար հանածոների արդյունահանումը և թափոն​ների մշակումը, թռչունների և խոզի սննդային հավելումները, պեստիցիդները, ևս տարածված են և հողի ու ստորերկրյա ջրերի աղտոտման պատճառ են դարձել:

Այսպիսով, մկնդեղի տարածման գոտու և աղբյուրների բացահայտման նպատակով հետա​զո​տական մոնիտորինգն առաջարկվում է իրականացնել վերևում նշված հինգ կետերում: Այդ տե​ղանքներում նմուշարկումը պետք է ամեն տարվա յուրաքանչյուր սեզոնին կատարվի առնվազն 4 անգամ: 
Հետազոտական մոնիտորինգի արդյունքների ձեռքբերումից հետո, այդ թվում՝ մկնդեղի տա​րածման գոտիներից, Աշոցքի գետավազանի երկաթի և մոլիբդենի հանքավայրերում ա​ռա​ջարկ​վում է ստեղծել բուֆերային գոտի և իրականացնել պաշտպանիչ համապատասխան մի​ջո​ցառումներ:

Ընդ որում, Արմավիր քաղաքի պատասխանատու կառույցները պետք է տեղեկացվեն քա​ղա​քի մոտ գտնվող այլ ջրամատակարարման հորերում մկնդեղի կոնցենտրացիաների ստուգ​ման մասին: Ինչ վերաբերում է Աշոցքի տարածաշրջանին, ելնելով այն փաստից, որ մկնդեղը որ​պես քաղցկեղածին ճանաչված առաջին քիմիական տարրերից է (մասնավորապես՝ թոքերի, միզուղիների, միզապարկի և երիկամների քաղցկեղ), տեղական բնակչությանը զգուշացվելու է չօգտագործել Աշոցքի խմելու ջրի աղբյուրը:

2) Թավշուտի և Կառնուտի ջրամբարների վերանորոգման նախնական տեխնիկատնտեսական հետազոտություն
Թավշուտի և Կառնուտի ջրամբարները, համապատասխանաբար` 5.75 մլն մ3 և 22.6 մլն մ3 օգ​​​տակար ծավալով, կառուցվել են ոռոգման նպատակով: Մինչև հունիսի վերջ այս ջրամ​բար​նե​​​րում տեղի է ունենում գետային հոսքերի կուտակում, այսինքն` Թավշուտի և Կառնուտի ջրամ​​​​բարների ջրհավաք ավազաններից դեպի Ախուրյան գետ հոսքը դադարում է: Այդու​հան​դերձ, այս ջրամբարներում ամբարտակները գնտվում են վթարային վիճակում, ինչպես նաև բա​վականին մեծ են ֆիլտրացիոն կորուստները: Դա հնարավորություն չի տալիս ամբարել ջուր ջրամ​բարների օգտակար ծավալով, և վերոնշյալ ջրամբարների վերանորոգումը ջրավազանում ոռոգ​ման գերակայություններից է: 
Ուստի որպես լրացուցիչ միջոցառում առաջարկվում է իրականացնել Թավշուտի և Կառ​նու​տի ջրամբարների վերանորոգման նախնական տեխնիկատնտեսական  հետազոտություն: Հե​տա​զոտության շրջանակներում կգնահատվի ջրամբարների ամբարտակների վիճակը և վերա​նո​​րոգման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև կգնահատվի ֆիլտրացիոն կորուստների կրճատ​ման հնարավորությունը, ներառյալ տեխնիկա-տնտեսական գնահատումը: 

30. Միջոցառումների տնտեսական վերլուծություն 
1) Հիմնական միջոցառումների նախնական գնահատում

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի մակերևութային և ստորեկրյա ջրային մարմիններում ցանկալի վիճակին հաս​​​նելու նպատակով առաջարկվող հիմնական ու լրացուցիչ միջոցառումների ծախսերի նա​խա​​​հաշ​վարկն իրականացվել է Հայաստանում նմանատիպ միջոցառումների իրականացման (պե​​տական կառավարման բնագավառում և/կամ միջազգային ծրագրերի շրջանակներում) ծախ​​սերի վերաբերյալ տվյալների և տեղեկատվության հիման վրա, ինչպես նաև Հայաս​տա​նում և այլ երկրներում լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների (ԼՀՏ-ներ) և գյու​ղա​տնտե​սու​թյան վարման օրինակելի մեթոդների ծախսերի նախահաշվարկների կիրառմամբ: Միջո​ցա​ռում​ների ծրագրի ծախսերի նախահաշվարկներն իրականացնելիս հաշվի են առնվել նաև ազ​գա​յին և տարածաշրջանային մակարդակներում պետական լիազոր մարմինների հետ խորհրդակ​​ցությունների արդյունքները: 

ա. Գյումրիի և Արմավիրի ագլոմերացիաներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում

ՄԾ-ում առաջարկվում է կառուցել ԿՄԿ-ներ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում: Գյումրիի ագ​լո​մե​րա​ցիա​յում ա​ռաջարկվող ԿՄԿ-ի հզորությունը 80000 մ3/օր է` 172140 «բնակչի/ պայմանական» (բ.պ.): Ար​մա​վիրի ագ​լոմերացիայում առաջարկվող ԿՄԿ-ի հզորությունը 30000 մ3/օր է` 66083 բ.հ.: Եր​կու կա​յան​ներն էլ կապահովեն կեղտաջրերի նախնական (մեխանիկական) և երկրորդական (կեն​սաբանական) մաքրում: Առաջարկված քաղաքային ԿՄԿ-ների կառուցման ներդրումային ծախ​սերի նախահաշվարկի համար կիրառվել են Բոսնիայում և Հերցեգովինայում իրա​կա​նաց​ված նմանատիպ ծրագրի տվյալները, որի ներդրումային ծախսերը բերված են աղյուսակ 10.5-ում: 

Աղյուսակ 10.5. Բոսնիա-Հերցեգովինայում ԿՄԿ-ների և կոյուղացանցի կառուցման ներդ​րու​մա​յին ծախսերը 
	Ագլո​մերացիա
	բ.պ.
	Կոյուղացան​ցի ներդրու​մա​յին ծախս,
մլն. եվրո
	ԿՄԿ ներ​դրումային 
ծախս,
մլն. եվրո
	Ընդհանուր ներդրումա​յին ծախս,
մլն. եվրո
	եվրո/

բ.հ.
	Կոյուղա-ցանց,
եվրո/

բ.հ.
	ԿՄԿ,
եվրո/

բ.հ.

	Տուզլա
	115000
	11.01
	6.8
	17.82
	155
	96
	59

	Նեվեսինե
	9090
	3.33
	1.05
	4.38
	482
	366
	116

	Տոմիսլավգրադ 
	6000
	4.17
	0.77
	4.94
	823
	695
	128

	Բատկովիչի
	6301
	3.29
	0.8
	4.09
	649
	522
	127

	Սոկոլաց
	16738
	2.93
	1.64
	4.58
	274
	175
	98

	Պոսուժնե
	5000
	2.52
	0.68
	3.2
	640
	504
	136

	Լյուբինե
	3400
	0.27
	0.51
	0.78
	229
	79
	150

	Չիտլուկ
	3000
	1.03
	0.46
	1.5
	500
	343
	153

	Բոսանսկի Պետրովակ
	3000
	1.07
	0.46
	1.53
	510
	357
	153

	Կալինովիկ
	2500
	0.8
	0.41
	1.21
	484
	320
	164

	Օրահովա
	2487
	1.15
	0.41
	1.56
	627
	462
	165

	Վլասենիցա
	8000
	1.54
	0.95
	2.5
	313
	193
	119

	Օբուդովաչ 
	2675
	1.14
	0.43
	1.56
	583
	426
	161

	Նովա Տոպոլա
	2198
	1.18
	0.38
	1.56
	710
	537
	173

	Պալե
	25000
	8.35
	2.21
	10.56
	422
	334
	88

	Սարայեվո
	358389
	25.62
	20.39
	46.02
	128
	71
	57

	Կնեժևո
	3847
	1.47
	0.56
	2.02
	525
	382
	146

	Մրկոնիչ Գրադ 
	7953
	0.19
	0.95
	1.14
	143
	24
	119

	Տեշան
	10308
	4.65
	1.15
	5.8
	563
	451
	112

	Բանյա Լուկա
	204798
	41.4
	11.65
	53.05
	259
	202
	57

	Զենիցա
	106000
	18.56
	6.41
	24.96
	235
	175
	60

	Մոստար
	85582
	12.06
	5.47
	17.53
	205
	141
	64

	Ժիվնիցե
	27272
	10.65
	2.36
	13
	477
	391
	87

	Բիելինա
	53469
	22.32
	3.87
	26.19
	490
	417
	72


Հաշվի առնելով աղյուսակ 10.5-ում բերված տվյալները, կառուցվել են երեք ռեգրեսիոն կո​րեր` ըստ բ.հ. (1) ԿՄԿ-ի, (2) կոյուղացանցի, (3) ԿՄԿ-ի և կոյուղացանցի համար ծախսերի նա​խա​հաշվարկը ստանալու նպատակով: 

[image: image71.jpg]Outjuup Ukl £2 hupdny kpnynd

0 50000 100000 150000 200000
Puwljhy hwdwpdtp

250000 300000 350000

400 000

¢ unmnh + £4UY
=—Log. (unninh + LUUY)

= Unnunh
——Log. (unninh)

A 249Uy
——Log. (RuUT)





Նկար 11.4. ԿՄԿ-ի և կոյուղացանցի ծախսերի նախահաշվարկը ստանալու ռեգրեսիոն կորեր
Արդյունքում ստացված կորերը տրամադրում են ծախսերի կանխատեսումը Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ագլոմերացիաներից յուրաքանչյուրի համար: Ջրավազանի 2 ագլոմերացիայի համար ստացված ծախսերը ներկայացված են ստորև 10.6 աղյուսակում: 

Աղյուսակ 10.6. Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ագլոմերացիաներում ԿՄԿ-ների և կոյուղացանցի ներդրու​մա​յին ծախ​սերի մոտավոր նախահաշվարկը
	Ագլոմերացիա
	բ/պ
	ԿՄԿ, հազ դրամ/մարդ
	Կոյուղացանց, հազ դրամ/մարդ
	ԿՄԿ + կոյուղացանց, հազ դրամ/ մարդ
	Ընդամենը,

մլն դրամ

	Գյումրի
	172,140
	28.6
	80.6
	109.2
	18,797.69

	Արմավիր
	66,083
	41.6
	109.2
	150.8
	9,965.32

	Ընդամենը
	238,223
	70.2
	189.8
	260
	28,763.01


բ. Ագլոմերացիաներից դուրս կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում
Սահմանված ագլոմերացիաներում (Գյումրի և Արմավիր) չընդգրկված համայնքներում կեղ​տա​ջրերի հավաքման և մաքրման տարբերակների որոշման համար առաջարկվում է ի​րա​կա​նաց​նել տեխնիկակտնտեսական ուսումնասիրություն: Համայնքային կեղտաջրերի մաքրման կեն​սունակ այլընտրան​քային տարբերակների որոշման նպատակով առաջարկվող ու​սում​նա​սի​րության ծախսերի նախահաշվարկը հիմնվում է Հայաստանում դոնոր կազ​մա​կեր​պու​թյուն​նե​րի (Համաշխարհային բանկ, Վերակառուցման և վերականգնման գերմանական բանկ, Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գոր​ծա​կա​լություն, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ և այլն) աջակցությամբ կա​տար​ված տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների ծախսերի տեղայնացման վրա: 
Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ագլոմերացիաներում չընդգրկված ավելի քան 100 համայնքի համար, որ​տեղ բնակչությունը գերազանցում է 500 բ.պ.-ն, առաջարկվում է իրականացնել 18 ամիս տևո​ղությամբ տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Այն կիրականցվի ազգային փոր​ձա​գետ​ներից կազմված խմբի կողմից` միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ: Ուսում​նա​սի​րու​թյունը կներառի դաշտային ուսումնասիրություններ և գրասենյակային աշխատանքներ և կա​ռաջարկի վերը նշված համայնքներում կեղտաջրերի հավաքման, մաքրման և հեռացման տարբերակներ, ներառյալ` նախնական նախագիծ և ծախսերի նախահաշվարկ: 
Հաշվի առնելով միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ Հայաստանում հա​​մանման աշխատանքների բյուջեները` Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ավելի քան 100 համայնքում տեխ​նի​​կատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման նախնական ծախսը հաշվարկվել է 436,8 մլն ՀՀ դրամ: 
գ. Գյուղատնտեսության վարման օրինակելի մեթոդների կիրառում
Ներկայումս քիչ բան է հայտնի ՀՀ-ում գյուղատնտեսական գործունեության հետևանքով մա​կերևութային ջրային մարմինների վրա վնասակար նյութերի և պարարտանյութերի ազ​դե​ցու​թյան մասին, մասնավորապես բացակայում են պարարտանյութերի օգտագործման և նիտ​րատ​ների ազդեցության վերաբերյալ մանրամասն տվյալները: 

ՄԾ-ում առաջարկվում է Ախուրյանի ՋԿՏ-ում իրականացնել ԳՎՕՄ-երի ներդրման պիլո​տա​​յին ծրագիր: Պիլոտային տարածքում կներառվեն Ախուրյանի գետավազանի Անիի և Ար​թի​կի տարածաշրջնանների երկու համայնք և Մեծամորի գետավազանի Թալինի և Բաղրամյանի տա​րածաշրջանների երկու համայնք: Առաջարկվող չորս համայնքներում ԳՎՕՄ-երի ներդրման ծախսերը հաշվարկելու նպատակով օգտագործվել են Դեբեդի և Աղստևի գետա​վա​զան​ներում նմանատիպ գործունեության իրականացման համար կատարված նախա​հաշ​վարկ​ներ: Այսպիսով, յուրաքանչյուր համայնքում ԳՎՕՄ-երի ներդրման նախնական արժեքը գնա​հատ​​վել է 135.2 մլն ՀՀ դրամ, իսկ չորս համայնքներում` 540,8 մլն ՀՀ դրամ: 
դ. Արդյունաբերության ոլորտում լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների ներ​կա​յացում
Ախուրյանի արդյունաբերության ոլորտում ԼՀՏ-ների ներ​դրման ծախսերի նախահաշվարկը (այդ թվում` տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության ի​րա​​կա​նաց​ման համար) հիմնվում է Արևելյան Եվրոպայի երկրներում (մասնավորպաես` ԵՄ ՋՇԴ համապատասխան գետավազանային կառավարման պլաններ ընդունած երկրներ) կա​տար​ված նմանատիպ ուսումնասիրությունների ծախսերի տեղայնացման վրա և հաշվի առ​նե​լով Հայաստանում իրականացված համապատասխան աշխատանքների արժեքը: 

   Շինանյութերի վերամշակման արդյունաբերությունում ԼՀՏ-ների ներդրման համար տեխ​​​նի​կա​տնտեսական ուսումնասիրության իրականացում. Ախուրյանի գետավազանի շի​նա​նյու​​թերի վերամշակման արդյունաբերական կազմակերպություններում ջրի նախնական մաքրում ու վերամշակում
Առաջարկվում է իրականացնել 5 ամիս տևողությամբ տեխնիկատնտեսական ուսումնասի​րու​​թյուն Ախուրյանի գետավազանի Արթիկի տարածաշրջանում տուֆի և այլ շինանյութերի արդ​​​յունահանման գործընթացում օգտագործվող ջրերի կրկնակի օգտագործման և կեղ​տա​ջրե​րի նախնական մաքրման տարբերակների որոշման նպատակով: Ուսումնասիրությունը կի​րա​կա​​նացվի ազգային փորձագետներից կազմված խմբի կողմից` միջազգային փորձագետների ներ​​​գրավմամբ: Այն կներառի դաշտային ուսումնասիրություններ և գրասենյակային աշխա​տանք​​ներ և կառաջարկի շինանյութերի արդյունահանման գործընթացում օգտագործվող ջրե​րի կրկնակի օգտագործման և կեղտաջրերի նախնական մաքրման տեխնոլոգիաների ներ​դրման կենսունակ տարբերակներ, ներառյալ` նախնական նախագիծ և ծախսերի նա​խա​հաշ​​վարկ: Այս ուսումնասիրության իրականացման նախնական ծախսը հաշվարկվել է 156 մլն ՀՀ դրամ: 
ե) Մեծամորի գետավազանի՝ Արարատյան դաշտի հատվածում, ձկնային տնտեսություններում ԼՀՏ-ների ներդրման միջո​ցա​ռում​​ների իրականացում. ջրօգտագործման կիսափակ ջրային համակարգերի և արտահոսքի մաքրման համակարգերի տեղադրում՝ ըստ ստորև նկարագրվածի. 

- Կիսափակ, ջրախնայող, էներգախնայող տեխնոլոգիաների տեղադրում ձկնային տնտեսություններում։ Առաջարկվում է իրականացնել Մեծամորի գետավազա​նում գործող մոտ 92 ձկնային տնտեսություններում կիսափակ, ջրախնայող հա​մա​կար​​​​գեր ներդնելու նպատակով 12 ամիս տևողությամբ տեխնիկատնտեսական ուսում​նա​սի​րու​թյուն: Աշխատանքները կիրականցվեն ազգային փոր​ձա​գետներից կազմված խմբի կողմից` միջազգային փորձագետների ակտիվ ներգրավմամբ: Տեխնի​​կա​տնտե​​​սական ու​սում​նասիրությունը կներառի դաշտա​յին ուսում​նա​​​​սի​րութ​յուն​ներ, գրասենյակային աշխատանքներ և առաջարկներ՝ ձկնային տնտե​սու​թյուն​նե​րում կի​սափակ, ջրախնայող համակարգերի ներդրման կենսունակ տարբերակներ, նե​​րառյալ` նախ​նա​կան նախագիծ և ծախսերի նախահաշվարկ: Վերջին տարիներին կա​տար​վել են մի քանի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ, և մշակվել են տի​պա​յին նա​խա​գծեր Մեծամորի գետավազանի՝ ընտրված մի քանի ձկնային տնտե​սու​թյուն​նե​րում ջրօգ​տա​գործման կիսափակ համակարգեր տեղադրելու նպատակով: Ներ​կա​յումս իրա​կա​նացվում են ջրախնայող համակարգի տեղադրման աշխատանքներ մեկ տնտե​սու​թյու​նում: Ու​սում​նասիրություններն իրականացվել են «Եվրոֆիշ», «Բիոմար գրուփ» և գեր​մա​նա​կան «Ե.Էմ.Էֆ. Լեբենսմիթտեխնիկ-Անլագենբաու» ընկերությունների կողմից: Ըստ այս ու​սում​նա​սի​րու​թյունների արդյունքների՝ կիսափակ համակարգի տեղադրման նախնական ծախսը, կախ​ված ձկնային տնտեսության չափից, կարող է կազմել 364 մլն ՀՀ դրամից-ից 780 մլն ՀՀ դրամ: Սակայն վերջնական արդյունքները հնարավոր կլինի պարզել ավելի մանրամասն և ծավալում ուսումնասիրությունների արդյունքում: Այս ուսումնասիրության իրականացման նախնական ծախսը հաշվարկվել է 358,4 մլն ՀՀ դրամ: 
- Ձկնային տնտեսությունների արտահոսքի որակի մոնիտորինգի և գնահատման պիլոտային ծրագրի իրականացում։ Ա​​ռա​​ջարկ​վում է իրականացնել 12 ամիս տևողությամբ մոնիտորինգի պիլոտային ծրագիր ընտրված 30 ձկնային տնտեսություններում հետադարձ հոսքերում թթվածնային ռեժիմը, հան​քայ​նացումը, սննդանյութերի կոնցենտրացիա​ները, ինչպես նաև այլ օրգանական միա​ցու​թյուն​նե​րի առկայությունը (այդ թվում` հակաբիոտիկներ, հորմոններ և այլն) հատկորոշելու արտահոսքի որակը գնահատելու, դրանց` ոռոգման և այլ նպատակներով օգտագործման պի​տանելիությունը գնահատելու նպատակով: Մոնիտորինգի և գնահատման ծրագրում ընդգրկվելու են նաև նմուշառման, ինչպես նաև լաբորատոր անալիզների և որակի գնա​հատ​ման աշխատանքներ: Մոնիտորինգի ծրագրի իրականացման նախնական ծախսը հաշվարկվել է 26,1 մլն ՀՀ դրամ: 
- Ձկնային տնտեսությունների արտահոսքի մաքրման համար ա​ռա​ջար​կու​թյուն​նե​րի փաթեթի մշակում։ Առաջարակվում է մշակել և ՀՀ կառավարություն ներկայացնել Մե​ծա​մո​րի գետավազանում գործող ձկնային տնտեսությունների արտահոսքի մաքրման հա​մար առաջարկությունների փաթեթ: Առաջարկությունները հիմնված կլինեն արտահոսքի որակի մոնիտորինգի և գնահատման, ինչպես նաև ընտրված տնտեսություններում փորձ​նա​կան կենսաբանական մաքրման լճակների ստեղծման աշխատանքների վերջնարդյունքների վրա: Փաթեթը կմշակվի ազգային փորձագետներից կազմված խմբի կողմից վեց ամսվա ըն​թաց​քում: Առաջարկությունների փաթեթի մշակման նախնական ծախսը հաշվարկվել է 1,72 մլն ՀՀ դրամ: 
-Ձկնային տնտեսությունների արտահոսքի նախնական մաքրման նպատակով կեն​​​սա​բա​նական (ջրիմուռներով) մաքրման լճակների ստեղծում։ Առաջարկվում է կեն​սա​բա​նա​կան մաքրման լճակներ ստեղծել ընտրված 1-2 պիլոտային ձկնային տնտեսություններում` հե​տա​​​դարձ հոսքերում նիտրիտների և ամոնիակի վերահսկման նպատակով ջրիմուռների կի​րառ​​​մամբ: Երկու միջին ձկնային տնտեսություններում կենսաբանական մաքրման լճակների ներդրման նախնական ծախսը հաշվարկվել է 36,4 մլն ՀՀ դրամ:
-Ձկնային տնտեսություններում ինքնամոնիտորինգի և հաշվետվողականության ըն​թա​ցա​​​կար​գե​րի կիրառման համար առաջարկությունների փաթեթի մշակում։ Ինքնամոնիտորինգի և հաշ​վետ​​​վո​ղա​կանության ընթացակարգերով առաջորկությունների փաթեթը կմշակվի ազգային փոր​ձա​գետ​ներից կազմված խմբի կողմից երեք ամսվա ընթացքում: Առաջարկությունների փաթեթի մշակման նախնական ծախսը հաշ​վարկվել է 6,24 մլն ՀՀ դրամ: 
զ. Լցված, չշահագործվող և ապօրինի ստորերկրյա հորերի լուծարում կամ կոնսերվացում
Ախուրյանի ՋԿՏ-ի Մեծամորի գետավազանի՝ Արարատյան դաշտի հատվածում, ստորերկրյա լցված, չշահագործվող և ապօրինի ստորերկրյա հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման հիմնական նպատակն է վերականգնել ստորերկրյա ջրերի մա​կարդակները, որոնք զգալիորեն փոփոխվել են վերջին տարիներին: 

- Լցված, չշահագործվող և ապօրինի ստորերկրյա հորերի լուծարում կամ կոնսերվացում

Համաձայն 2015-2016թթ իրականացված ստորերկրյա ջրային աղ​բյուր​նե​րի և հորերի գույ​քագրման տվյալների՝ կա վթարային վիճակում գտնվող, հա​կա​սա​նի​տա​րա​կան և լցված  348 հոր, որոնք պետք է լուծարվեն կամ կոնսերվացվեն: Ընդ որում, ՀՀ կա​ռա​վա​րու​թյան 2016 թվականի մարտի 31-ի N 357- Ն որոշմամբ` ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախա​տես​ված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին ՀՀ բնա​պահպանության նախա​րա​րությանը արդեն հատկացվել է 18 մլն դրամ` թվով 15 հորերի լուծարման կամ կոն​սեր​վաց​ման համար: Ստեղծվել է աշխատանքային խումբ ՀՀ բնա​պահ​պա​նության նախարարության կող​մից, որն աշխատում է այս ուղղությամբ: ՀՀ բնապահպանության նա​խարարության գնա​հատ​մամբ՝ մեկ ստորերկրյա հորի փակման միջին արժեքը 1,2 մլն ՀՀ դրամ է: Այսպիսով, այս մի​​ջո​ցառման ընդհանուր արժեքը կկազմի 417,6 մլն ՀՀ դրամ: 

- Լցված, չշահագործվող և ապօրինի ստորերկրյա հորերի շարունակաբար հայտնաբերում։ Ա​րա​րատ​յան դաշտում ստորերկյա ջրային ռեսուրսների մակարդակների վերականգնմանը նպաստելու նպա​​տա​կով ՄԾ-ով նաև առաջարկվում է ժամանակավորապես կոնսերվացնել կամ լուծարել ան​հրա​ժեշտ թվով հորեր` հաշվի առնելով հորերի ազդեցության շառավիղը և տեխնիկական վիճակը: Այս միջոցառման ի​րա​կա​նաց​ման ա​ռաջին քայլն է Արարատյան դաշտի Մեծամորի գետավազանում տեխնիկա​տնտե​սա​կան ու​սում​նասիրության իրականացումը, որի արդյունքում կհատկորոշվեն այն հորերը, ո​րոնց փոխ​ազ​դեցության շառավիղն էական ազդեցություն ունի, և տեխնիկական վիճակն ան​հա​պաղ մի​ջա​մտու​թյուն է պահանջում: Արդյունքում կհատկորոշվեն նաև այն հորերը, որոնք պետք է ժամանակավորապես կոնսերվացնել կամ լուծարել: Ըստ փորձագիտական գնահատականի` այս ու​սում​նա​սի​րու​​թյան տևո​ղու​թյու​նը կկազմի 10 ամիս և իրականացումը կարժենա մոտ 31,2 մլն ՀՀ դրամ: 
2) Լրացուցիչ միջոցառումների նախնական գնահատում
ա. Արմավիրի և Աշոցքի տարածաշրջաններում մկնդեղի բարձր կոնցենտրացիաների հայտ​նա​բեր​մանն ուղղված հետազոտական մոնիտորինգ 

ՄԾ-ում առաջարկվում է իրականացնել հետազոտական մոնիտորինգ Ախուրյանի ՋԿՏ-ի հինգ կե​տերում մկնդեղի աղբյուրները և տարածման գոտին բացահայտելու նպատակով: Ա​ռա​ջարկ​վող հինգ կետերն են՝ Ակնաշենի թիվ 108 հորը, Ակնաշենի թիվ 198 հորը, Արմավիրի հորը, Ա​շոց​քի աղբյուրը և Աշոցքի գետաբերանը: Հետազոտական մոնիտորինգի նպատակը մկնդեղի բարձր կոն​ցենտրացիաների աղբյուրի հայտնաբերումն է և մկնդեղի տարածման գոտու հատկորոշումը, ո​րոնց հիման վրա պլանավորման երկրորդ ցիկլում կստեղծվի բու​ֆե​րա​յին գոտի, կմշկավեն և կի​րականացվեն պաշտպանիչ միջոցառումներ: 
Վերը նշված կետերից նմուշարկումը պետք է իրականացվի մեկ տարվա ընթացքում` բոլոր ե​​ղա​նակներին (4 անգամ): Նմուշների անալիզների արդյունքների հիման վրա պատրաստվելու է ման​րամասն հաշվետվություն, որում ներկայացված կլինեն դիտարկված երևույթի պատ​ճառ​նե​րը, և կառաջարկվեն միջոցառումներ իրավիճակը բարելավելու համար: 
Առաջարկվող միջոցառումների ծախսերի նախահաշվարկը կատարվել է ԵՄ ՄԳՇՄՊ ծրագ​րի շրջա​նակներում 2013 և 2014թթ. իրականացված համատեղ դաշտային հետա​զո​տու​թյուն​ների ի​րա​կանացման ծախսերի հիման վրա: Ստորերկրյա ջրային մարմիններում մոնի​տո​րին​գի ի​րա​կա​նացման մոտավոր բյուջեն ներկայացվում է ստորև բերված աղյուսակ 10.7-ում:
Աղյուսակ 10.7. Արմավիրի և Աշոցքի տարածաշրջաններում հետազոտական մոնիտորինգի իրականացման ծախսերի նախնական գնահատում (hիմնվում է ԵՄ ՄԳՇՄՊ ծրագրի աջակցությամբ 2012-2016 թթ. ՇՄՆՄԿ-ի և ՀՄԵԱՆԾ-ի մասնակցությամբ ի​րա​կա​նացված համատեղ դաշտային աշխատանքների ծախսերի վրա:) 
	
	Միավորի արժեք, ՀՀ դրամ
	Կետերի 

քանակ
	Մոնիտորինգի ցիկլերի քանակ
	Ընդհանուր արժեք, մլն ՀՀ դրամ

	Նմուշարկում
	26000
	5
	4
	0.52

	Քիմիական անալիզ
	104000


	5
	4
	2.08

	Մանրամասն հաշվետվության, այդ թվում` առաջարկությունների պատրաստում 
	1.04

	Ընդամենը
	5.2


բ. Թավշուտի և Կառնուտի ջրամբարների վերանորոգման նախնական տեխնիկատնտեսական հետազոտություն
Առաջարկվում է իրականացնել 18 ամիս տևողությամբ նախնական տեխնիկատնտեսական ուսում​նասի​րու​թյուն Ախուրյանի գետավազանի Թավշուտի և Կառնուտի ջրամբարների վե​րա​նո​րոգման վերաբերյալ: Ուսումնասիրությունը կի​րա​կա​նացվի ազգային փորձագետներից կազմված խմբի կողմից` միջազգային փորձագետների ներ​գրավմամբ: Այն կներառի դաշտային ու​​սում​նասիրություններ` գնահատելու ջրամբարների ամբարտակների վիճակը, ֆիլտրացիոն կո​​րուստները և, համապատասխանաբար, վերանորոգման անհրաժեշտությունը: Դաշտային աշ​​խատանքների արդյունքների հիման վրա կիրականացվի Թավշուտի և Կառնուտի ջրամ​բար​​ների վերանորոգման նախնական տեխնիկատնտեսական հետազոտություն, ներառյալ ծախ​​սերի նախահաշվարկը: Վերոնշյալ աշխատանքների իրականացման նախնական ծախսը հաշ​​​վարկվել է 26 մլն ՀՀ դրամ:

Ստորև բերվող աղյուսակ 10.8-ն ամփոփում է Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանի մի​ջո​​ցառումները ծրագիրը, ներառյալ կատարման առաջարկվող ժամկետները և պա​տաս​խա​նա​տու կազմակերպությունները:
Աղյուսակ  10.8. Միջոցառումների ծրագրի ամփոփ աղյուսակ
	Միջոցառում
	Ենթաբա​ղադրիչ
	Չափման միավորը
	Միավորի գինը, մլն ՀՀ դրամ
	Քանակը
	Ընդամենը, մլն ՀՀ դրամ
	Կատար​ման ժամկետ
	Պատասխա​նատու գե​րա​տես​չություն
	Ֆինանսավոր​ման աղբյուրը*

	1. Գյումրիի ագլո​մե​րա​ցիա​ներում կեղ​տա​ջրե​րի մաքրման կա​յան​նե​րի կառուցում
	բնակիչ

պայմանական
	0,1092
	17,2140
	17,797,69
	28763.01
	2018-2022թթ
	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածների և

 բնական պաշարների նախարարություն
	Միջազգային դո​նոր կազ​մա​կեր​պու​
թյուններ

	2. Արմավիրի ագլո​մե​րա​ցիա​​ներում կեղ​տա​ջրե​րի մաքրման կա​յան​ների կառուցում
	բնակիչ

պայմանական
	0,1508
	66,083
	9,965,32
	
	
	
	

	3.  Ախուրյանի գետավազանում շինանյութի վերամշակման արդյունաբերության ոլորտում լա​վա​գույն հասանելի տեխ​նո​լո​գիա​նե​րի ներդրման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում
	մարդ/օր
	0,12
	1050
	156.0
	2019-2020թթ
	ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նա​խա​րա​​րու​թյուն, ՀՀ բնա​պահ​պա​նու​թյան նա​խա​րա​րու​թյուն, ՀՀ տա​րածքային կա​ռա​վար​ման և զար​գաց​ման նա​խա​​րարություն
	Միջազգային դո​նոր կազ​մա​կեր​պու​թյուններ

	4. 
	դաշտային այցելություն
	2,0
	15
	
	
	
	

	4. Ձկնաբուծության ոլորտում լա​վա​գույն հասանելի տեխ​նո​լո​գիա​նե​րի ներդրման  վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում և պիլոտային ծրագրի իրականացում
	Կիսափակ, էներգախնայող և ջրախնայող տեխնոլոգիայի ներդրման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն 
	մարդ/օր
	1,6
	84
	428,86
	2017-2019թթ
	ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նա​խա​րա​​րու​թյուն, ՀՀ բնա​պահ​պա​նու​թյան նա​խա​րա​րու​թյուն, ՀՀ տա​րածքային կա​ռա​վար​ման և զար​գաց​ման նա​խա​​րարություն
	Օրենքով չարգել-ված այլ աղբյուր-ներ

	
	
	դաշտային այցելություն
	2,0
	112
	
	
	
	

	
	Արտահոսքի որակ մոնիտորինգի պիլոտային ծրագրի իրականացում
	ձկնային տնտեսու​թյուն
	0,87
	30
	
	
	
	

	
	Արտահոսքի մաքրման առաջարկություններ
	ձկնային տնտեսու​թյուն
	0,04
	43
	
	
	
	

	
	Կենսաբանական մաքրման կայանի տեղադրման պիլոտային ծրագրի իրականացում
	ձկնային տնտեսու​թյուն


	18.2
	2
	
	
	
	

	
	Ինքնամո​նի​տո​րին​գ
	մարդ/օր
	0,03
	208
	
	
	
	

	5. Լցված և ապօրինի շահագործվող ստորերկրյա հորերի լուծարում կամ կոնսերվացում
	Հորերի լուծարում կամ կոնսերվացում
	 հոր
	1,2
	348
	448,8
	2017-2020թթ
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	Օրենքով չար​գել​ված այլ աղ​բյուր​ներ


	
	Լուծարման կամ կոնսերվացման ենթակա  հորերի բացա​հայտում
	մարդ/օր
	0,04
	780
	
	
	
	

	6. Գյուղատնտեսության վարման օրինակելի մեթոդների կիրառում
	 համայնք
	135.2
	4
	540,8
	2018-2020թթ
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տա​րած​քա​յին կա​ռա​վար​ման և զար​գացման նա​խա​րա​րու​թյուն
	Միջազգային դոնոր կազ​մա​կեր​պություններ

	7. Արմավիրի և Աշոցքի շրջակայքի ստոր​երկրյա ջրային մար​մին​նե​րում մկնդեղի բարձր կոն​ցեն​տրա​ցիա​ների հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտական մոնիտո​րինգ

	դիտակետ
	0,26
	20
	5,2
	2018-2020թթ
	ՀՀ բնապահպանության նա​խա​րարություն, ՀՀ առող​ջա​պա​հության նա​խա​րա​րու​թյուն, ՀՀ տարածքային կա​ռա​վար​ման և զարգացման նա​խա​րարություն
	Միջազգային դոնոր կազ​մա​կեր​պություններ

	8. Թավշուտի և Կառ​նու​տի ջրամ​բարների վե​րա​նորոգման նախ​նա​կան տեխ​նի​կա​տնտե​սա​կան հետա​զո​տու​թյուն

	 մարդ/օր
	0.04
	225
	26,0
	2018-2020թթ
	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածների և բնական պաշարների նախարարություն
	Միջազգային դոնոր կազ​մա​կեր​պություններ

	
	դաշտային այցելություն
	1,7
	10


	
	
	
	

	9. Ագլոմերացիաներից դուրս կեղ​տա​​ջրերի մաքրման կայանների կառուցման տեխ​նի​կա​տնտե​սա​կան ուսումնասիրություն
	բնակավայր
	4,368
	100
	436,8
	2019-2022թթ
	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածների և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կա​ռա​վար​​ման և զարգացման նա​խա​րարություն
	Միջազգային դոնոր կազ​մա​կեր​պություններ

	Ընդամենը                                                                                                        30805.47 մլն ՀՀ դրամ


* Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվելիք միջոցառումները նախատեսվում է հիմնականում իրականացնել դրամաշնորհային միջոցների հաշվին, իսկ վարկային միջոցների գծով՝ առաջնորդվել արդեն իսկ գործող վարկային ծրագրերով:
Միջոցառումների իրականացման նախնական արժեքը գնահատվել է 30805.47 մլն. ՀՀ դրամ՝ այդ թվում.
Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից հատկացվող միջոցները ՝ 29927.81 մլն. ՀՀ դրամ,
ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ՝ 



      

877,66 մլն. ՀՀ դրամ
31. Միջոցառումների ծրագրից ընտրված պիլոտային ծրագրերի իրականացում

ԵՄ ՄԳՇՄՊ ծրագիրը, խորհրդակցելով շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ, Ախուր​յա​նի ՋԿՏ-ի գետավազանային կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրից ընտրել և ֆի​նան​​​​սա​​վո​​րել է շուրջ 100000 եվրո ընդհանուր բյուջեով հետևյալ 5 պիլոտային ծրագրի իրա​կա​նա​​​ցու​մը.

· «ՀՀ Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Մեծամորի գետավազանում փաս​​տացի ջրօգտագործ​ման ավտոմատ, կենտրոնացված, առցանց վերահսկման հա​մա​կար​​գի մշակման միջոցով  ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավում և ջրօգ​տա​գործ​​ման արդյունավետության ապահովում»,

· Ախուրյանի ՋԿՏ-ի Մեծամորի գետավազանի Ակնաշեն համայնքում ստորերկրյա ջրերի մո​նի​​տորինգի դիտահորի կառուցում և ավտոմատ չափիչ սարքավորումներով հագեցում,

· Ախուրյանի ՋԿՏ-ի Ախուրյանի գետավազանում ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի ընտրված 10 աղբյուրների վերականգնում,

· Ախուրյան-Ախուրիկ անդրսահմանային հիդրոլոգիական դիտակետի վերականգնում և ժա​մա​նակակից չափիչ սարքավորումների տեղադրում,
· Ախուրյան-Պաղակն հիդրոլոգիական դիտակետի վերականորոգում:

[image: image72.jpg]NMuydwbtwbywbtp
: Uhunipjuth QUS vwhdwbwghsdp

- RPuwwjuyptp

— — = dudwbtwluwynp hnuptp
- L&, (wyubp, opudpuputp
e Qpuiigpuitp

Ujtwobt hwdwjupunid uinnphpypyu
Y+ optph Unuhwninphigh nhinwhnph

Jurpnignid b wdwunndwn swithhs

uwppwynpnidutipny hwqgnid

Upunipjuih ghnwjuquiunid
unnpbplpyu gpkph unihninphligh
wnpnipubiph YEpuljuiqunid

Ulunipjut-Uuniphly
¥ bhypnpnghuljul gt
YhEpuljutqunid
duunugh opoqurugnpsuiwin
* wyundwn, jEunpnuwugdws,
wnguig yhpwhuldw
hwdwlwupgh tkpgpnod





Նկար 11.5. Պիլոտային ծրագրերի տեղադիրքը («Էն-Էյջ-Ար-Էս» ՍՊԸ, 2016 թ.)

ԳԼՈՒԽ XI. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
32.  Հայաստանի օրենսդրության պահանջները

ՀՀ Ջրային օրենսգիրքը ընդգրկում է դրույթներ տեղեկատվության մատչելիության և որո​շում​​ներ ընդունելու գործընթացին հասարակության մասնակցության վերաբերյալ: Այսպես՝ օրենս​​գրքի 5-րդ հոդվածը (ջրա​յին ռեսուրսների և ջրային համակարգերի կառավարման, օգ​տա​​գործ​ման և պահպանման հիմ​նա​կան սկզբունքները) ճանաչում է ջրային ռեսուրսների կա​ռա​​վար​ման և պահպանության գոր​ծըն​թացում հանրային մասնակցության և իրազեկման կարևո​​րու​թյու​նը, 20-րդ հոդվածը (հան​րա​յին մասնակցություն) նշում է այն նախագծերի ցան​կը, որոնք են​թակա են հանրային ծա​նուց​ման (գետավազանային կառավարման պլանների նա​խա​գծեր, ջրօգ​տագործման թույլ​տվութ​յուն​նե​րի հայտեր, ջրի սակագնի ռազմավարության նա​խա​գիծ և ջրե​րի ստանդարտների նախագիծ), և 106-րդ հոդվածը (ջրային ռեսուրսների և ջրա​յին հա​մա​կար​գերի պահպանությանը ոչ կա​ռա​վա​րական կազմակերպությունների և քա​ղա​քա​ցի​ների մաս​նակցությունը) սահմանում է ՈԿԿ-ների և հանրային մասնակցության դերը ջրային ռե​​սուրս​​ների և ջրային համակարգերի պահ​պա​նության գործում և նշում է, որ ջրային ռեսուրս​նե​​րի և ջրային համակարգերի կառավարման հա​մար պատասխանատու լիազոր պետական մար​​մի​նը իրավունք ունի հաշվի առնելու հասա​րա​կա​կան կազմակերպությունների և քա​ղա​քա​ցի​​նե​րի կարծիքը: 
Ինչ վերաբերում է ջրի ազգային քա​ղա​քականությանը, այն պահանջում է, որ ջրա​վա​զա​նա​​յին կա​​ռավարման պլաններ նա​խա​գծե​լիս ապահովվի հանրային մասնակցությունը հա​սա​րա​​​կա​կան լսումներին և քննարկումներին, ինչ​պես նաև տեղեկատվությունը լրատ​վա​մի​ջոց​նե​րով փո​խան​ցելու միջոցով:

Ուստի ծրագրի Հայաստանի շահառուները աջակցեցին ՄԳՇՄՊ ծրագրի թիմի ջանքերին` Ա​​խուր​​յանի ՋԿՏ-ի գետավազանային կառավարման պլանի նախագծի մշակման ժամանակ ի​րա​​կա​​նացնելու հաղորդակցության, տեղեկատվության տրամադրման և հանրային մաս​նակ​ցու​​թյան ապահովման միջոցառումներ:
33. Հանրային մասնակցությունը, տեղեկատվության հաղորդակցումը և հանրության իրազեկումը գետավազանային կառավարման պլանի նախագծի մշակման շրջանակներում 

Վերոնշյալ օրենսդրական շրջանակներում մշակվել է «Հաղորդակցության ռազ​մա​վա​րու​թյուն և պլան» (տե՛ս http://blacksea-riverbasins.net/en/downloads-library-search): Դրա հիման վրա իրա​կա​նաց​վել են տարբեր տեղեկատվական, խորհրդակցական, հանրության մաս​նակ​ցու​​​թյան և իրա​զեկ​ման միջոցառումներ:

Այդ միջոցառումները ներառել են տեղեկատվության տրամադրում հանրությանը, ինչպես օ​​րի​​​նակ` հանրությանը մատչելի տեխնիկական փաստաթղթերը և ընդհանուր հրա​պա​րա​կում​նե​​րը («Էա​կան ջրային հիմնախնդիրներ» բրոշյուր, ծրագրի “In the Flow” ամսագիր և այլն), ինչ​պես նաև հանրային խորհրդակցական հանդիպումներ գետավազանային կառավարման պլա​նի մշակ​ման առանցքային փուլերում:

ԳԿՊ-ի մշակման ընթացքում իրականացվել են հանրության իրազեկման և խորհրդակ​ցա​կան հետևյալ միջոցառումները.

· Ծրագրի կայքէջի միջոցով քննարկման է ներկայացվել Հաղորդակցության ռազ​մա​վա​րու​թյան և պլանի նախագիծը,

· Շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ կազմակերպվել է երեք խորհրդակցական հան​դի​պում Ախուրյանի ՋԿՏ-ի գետավազանային վերլուծության, ճնշումների և ազդեցությունների վերլուծության և գետավազանային կառավարման պլանի նախագծի վերաբերյալ,

· Ախուրյանի ՋԿՏ-ի գետավազանային կառավարման պլանի նախագիծը պաշտոնապես ներ​կա​​յացվել է հանրային խորհրդակցության 2016թ. մարտի 13-ին (տե՛ս http://www.mnp.am/?aid=3902):

Խորհրդակցություններին մասնակցությունը խրախուսվել է զանգվածային էլ-փոստերի, ոչ կա​ռա​վարական կազմակերպությունների ցանցերի միջոցով տեղեկատվության տարածման, ՄԳՇՄՊ ծրագրի կայքէջի նորությունների բաժնում համապատասխան հա​ղոր​դա​գրու​թյուն​նե​րի ներ​կայացման, շահառու գերատեսչությունների կայքէջերում տեղեկատվության տրա​մա​դրման, ինչ​պես նաև պարբերաբար տպագրով “In the Flow” ամսագրում համապատասխան տե​​ղե​կատ​վու​թյան զետեղման միջոցով:

Հանրային խորհրդակցության առաջին հանդիպումը կազմակերպվել է Գյումրիում 2012 թ. դեկտեմբերի 4-ին: Հանդիպման հիմնական նպատակն էր ներկայացնել Ախուրյանի ջրա​​վա​​զանային կառավարման տարածքի գետավազանային վերլուծությունը, ինչպես նաև մեկ​​նա​բա​նություններ ստանալ գետավազանի բոլոր առանցքային ոլորտների ներ​կա​յա​ցու​ցիչ​նե​րից, նե​րառյալ՝ քաղաքացիական հասարակությունը, համայնքային կազմակերպությունները և ոչ կա​ռավարական կազմակերպությունները: Մյուս նպատակներն էին գետավազանի շա​​հագրգիռ կող​մերին ՋՇԴ մեթոդաբանության և մոտեցումների մասին իրազեկումը, ինչպես նաև ԵՄ ՋՇԴ սկզբունքներին համահունչ գետավազանային կառավարման պլաններ մշակելու գոր​​ծում նրանց կարողությունների հզորացումը:

Հանդիպմանը մասնակցել է Ախուրյանի ՋԿՏ-ի շահագրգիռ կազմակերպությունների 19 ներ​​​​կա​​յացուցիչ, ներառյալ՝ ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի, ոռոգման ջրա​​​ռի և ՋՕԸ-ների, Շիրակի և Արմավիրի մարզպետարանների, քաղաքապետարանների, մո​նի​​տորինգի գերատեսչությունների, ձկնաբուծարանների և հասարակական կազ​մա​կեր​պու​թյուն​ների ներ​​կայացուցիչները: Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները ակտիվորեն քննար​կել են Ա​խուր​յանի ՋԿՏ-ի գետա​վա​զա​նային վերլուծության նախագծի բոլոր բաղադրիչները և ներ​կայացրել ար​ժեքավոր դի​տո​ղու​թյուն​ներ: Դրանց մի մասը հետագայում ներառվել է գետավազանային վեր​լուծության վերջնական տար​բերակում: Քննարկումների արդյունքներն ամփոփ ներ​կա​յաց​վում են ՄԳՇՄՊ ծրագրի կայքէջում (http://blacksea-riverbasins.net):

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի հանրային խորհրդակցության երկրորդ հանդիպումը կայացել է 2014 թ. հունիսի 20-ին Գյումրիում: Հանդիպման նպատակն էր ներկայացնել Ախուրյանի ՋԿՏ-ի վե​րա​​բերյալ հիմնական տեղեկատվությունը և ջրերի կառավարման էական հիմ​նա​խնդիր​​​ները, ստա​նալ շահագրգիռ կողմերի կարծիքը բացահայտված ջրերի կառավարման էա​կան հիմ​նա​խնդիր​ների վերաբերյալ, ինչպես նաև աջակցել կառավարման պլանների մշակմանը` քննար​կե​լով պի​​լո​տային գետավազանում ջրերի կառավարման էական հիմնախնդիրները:

Հանդիպմանը մասնակցում էր պետական մարմինների, Ախուրյանի և Մեծամորի գետա​վա​​զան​​ների, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների 23 ներկայացուցիչ: Հան​դիպ​ման ընթացքում ներկայացվեցին զեկույցներ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրերի կառավարման էա​կան հիմնախնդիրների վերաբերյալ ՋՇԴ կոնտեքստում: Ներկայացումներից և հարցերից ու պա​​տասխաններից հետո մասնակիցները շարունակեցին աշխատանքներն առանձին խմբերում: Աշ​​խատանքային խմբերում քննարկվեցին Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրերի կառավարման պրոբ​լեմ​նե​րի հիմնական պատճառները, գերակա էական խնդիրները, ինչպես նաև դրանց լուծման հնա​րա​վոր տարբերակները:

Աշխատանքային խմբերում քննարկումների արդյունքները ներկայացվեցին և քննարկ​վե​ցին պլե​​նար նիստում: Դրանց մի մասը հետագայում ներառվեց Ախուրյանի ՋԿՏ-ի գե​տա​վա​զա​​նա​յին կա​ռավարման պլանում: Քննարկումների արդյունքներն ամփոփ ներկայացվում են ՄԳՇՄՊ ծրագ​րի կայքէջում (http://blacksea-riverbasins.net):

Հանրային խորհրդակցության երրորդ հանդիպումը կազմակերպվել է 2015 թ. մարտի 26-ին Գյումրիում: Հանդիպման նպատակներն էին. ներկայացնել Ախուրյանի ՋԿՏ-ի գետա​վա​զա​​նային կառավարման պլանի նախագիծը և միջոցառումների ծրագիրը, քննարկել ԳԿՊ նա​խա​​​գիծը, ներառյալ՝ միջոցառումների ծրագիրը` ստանալու կարծիքներ, մեկնաբանություններ և ա​​​ռաջարկություններ, ինչպես նաև խթանել հանրային մասնակցությունը և աջակցել ԳԿՊ-ի վերջ​​​նական տարբերակի մշակմանը: Հանդիպմանը մասնակցում էին շահագրգիռ գերա​տես​չու​​թյուն​ների լայն շրջանակի ներկայացուցիչներ, ինչպես օրինակ` Ջրային ռեսուրսների կառա​վար​​ման գործակալություն, ՋՌԿԳ Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բա​​ժին, Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն, Հիդ​րո​երկ​րա​բա​նա​կան մոնիտորինգի կենտրոն (բոլորը՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներքո), ՀՀ է​ներ​​գե​տիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ար​տա​կարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զար​գաց​ման նախարարություն, Շիրակի մարզ​​պե​տա​րան, Արմավիրի մարզպետարան, Առող​ջա​պա​հական պետական տեսչության Շի​րա​կի մար​զա​յին կենտրոն, Բնապահպանական պե​տա​կան տեսչության Շիրակի տարածքային բա​ժին, Շի​րա​կի ջրմուղկոյուղի, «Արթիկ» փոքր ՀԷԿ, Երևանի ճարտարապետության և շի​նա​րա​րության պե​տական համալսարան, Գյումրու պետա​կան մանկավարժական ինստիտուտ, Երկ​րա​ֆիզիկայի և ինժեներային սեյս​մա​բա​նու​թյան ինս​տի​տուտ, Գյումրու Օրհուս կենտրոն, Տա​​րա​ծա​շրջա​նային բնա​պահպանական կեն​տրոն և մի շարք համայնքային և ոչ կա​ռա​վա​րա​կան կազ​մա​կեր​պու​թյուն​ներ: Մեկօրյա մի​ջո​ցառ​ման ըն​թաց​քում հակիրճ ներկայացվեց ԳԿՊ նախագիծը, ինչպես նաև երկու աշ​խա​տան​քա​յին խմբում ին​տերակտիվ քննարկումների մի​ջո​ցով հնարավորություն տրվեց ներկայացնել մեկ​նա​բա​նու​թյուն​ներ և դիտողություններ: Աշ​խա​տան​քային խմբերում քննար​կումները հա​մա​կար​գում էին ան​կախ վարողները, իսկ քննար​կում​նե​րի արդյունքները պլե​նար նիստում ներ​կա​յաց​վեցին խմբե​րում ընտրված ներկայացուցիչների կողմից:

ԳԼՈՒԽ XII. ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋԿՏ-ՈՒՄ ԱՌԿԱ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԵՖԻՑԻՏԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
34. Նախադրյալները

Ներկայումս աստիճանաբար ընկալվում է այն փաստը, որ գետավազանային կա​ռա​վար​ման պլան​ներից շատերը կարող են ֆինանսապես կայուն չլինել, քանի որ դրանցից բխող ծախ​​սերը գե​րա​զանցում են երկրների, ֆերմերների, արդյունաբերությունների և տնային տնտե​​ս​ու​թյուն​նե​րի բյուջետային հնարավորությունները: Ուստի անհրաժեշտություն կա ավելի հիմ​նա​վորված կեր​պող վերլուծելու ջրային ռեսուրսների կառավարման ծախսերը, այդ ծախ​սե​րը ծածկելու հա​մար առկա ֆինանսական աղբյուրները և այն օգուտները, որը կարելի է ստա​նալ ջրային ռե​սուրս​ների պատշաճ կառավարմամբ:

Ջրի շրջանակային դիրեկտիվը հատուկ անդրադառնում է ջրերի կառավարման ոլորտում տնտե​​​​սական մեխանիզմների կիրառման անհրաժեշտությանը: Այսպես, ՋՇԴ 9-րդ հոդվածը` «Ջրա​​​​յին ծառայությունների ծախսածածկում», անդրադառնում է ջրի պատշաճ գնագոյացմանը (ջրօգ​​​տագործման/ջրառի և աղոտոտման/բնապահպանական վճարներ), իսկ 6-րդ հոդվածը` տնտե​​​սական և ֆինանսական մեխանիզմներին` որպես գետավազանային կառավարման պլան​​​նե​րի միջոցառումների ծրագրի  հնարավոր լրացուցիչ միջոցառումներ: ԵՄ ՋՇԴ-ն ջրի գնա​​​գո​յաց​ման հարցը դիտարկում է երկու տարբեր տեսանկյունից` ծախսածածկում (արդյո՞ք տվյալ մե​խանիզմով հավաքագրվող եկամուտները ծածկում են ծախսերը) և արդ​յու​նա​վե​տու​թյուն ու ազ​դեցիկություն (արդյո՞ք տվյալ մեխանիզմը խթան է հանդիսանում` բարելավելու ջրօգ​​​տա​գործ​ման արդյունավետությունը, ինչն իր հերթին կնաստի ՋՇԴ-ի` շրջակա միջավայրի նպա​​​տակ​ներին հասնելուն): ՋՇԴ-ն նաև անդրադառում է ծախսերի լայն շրջանակի, որոնք պետք է հաշ​վի առնվեն, ինչպես օրինակ` ջրային ծառայությունների ֆինանսական ծախսերը, ո​​րոնք ա​վան​դաբար հաշվարկվում են կեղտաջրերի կամ խմելու ջրի ծրագրերում, ինչպես նաև բնա​​​​պահ​պա​նական և ռեսուրսի ծախսերը, որոնք հաշվի են առնում շրջակա ջրային մի​ջա​վայ​րի դեգ​րա​դա​ցիան: Վերոնշյալ ծախսերին առնչվող հիմնական հարցն այն է, թե արդյոք դրանք այս կամ այն կերպ հաշվի են առնվում որոշումների կայացման ընթացքում:
ՀՀ ջրային ոլորտի օրենսդրությունը ևս անդրադառնում է ջրերի կառավարման բնա​գա​վա​ռում տնտե​սական և ֆինանսական մեխանիզմներին: Այպես, ՀՀ Ջրային օրեսգրքի 5-րդ հոդ​վա​ծը, որը նա​խանշում է ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի կառավարման, օգ​տա​գործ​ման ու պահ​պանության հիմնական սկզբունքները, փաստում է, որ ջուրն ունի բնա​պահ​պա​նական և տնտե​սական արժեք, երբ այն օգտագործվում է և նույնիսկ երբ չի օգ​տա​գործ​վում: Ըստ այդ հոդ​վա​ծի` ջրի տնտեսական արժեքը հիմնականում կազմվում է ջրի խմելու, բնա​պահպանական, է​ներ​գետիկ ներուժի եւ գյուղատնտեսական արժեքների գումարից: Նշվում է նաև ջրային ռե​սուրս​ների օգտագործման, բաշխման եւ պահպանության գործընթացներում ջրի տնտեսական ար​ժե​քը հաշվի առնելու անհրաժեշտությունը: ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 76-րդ հոդ​վածն էլ առնչվում է ջրային ռեսուրսների, ջրամատակարարման և ջրահեռացման հա​մա​կար​գերի օգտագործման, վե​րա​կանգնման ու պահպանման տնտեսական կարգավորման սկզբունք​ներին: Այստեղ ման​րա​մասն անդրադարձ է կատարվում ջրի բաշխման արդյու​նա​վե​տու​թյանը և ջրի պատշաճ գնա​գո​յաց​ման անհրաժեշտությանը: ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 79-րդ հոդ​վածն անդրադառնում է ջրօգ​տա​գործ​ման սակագներին, ներառյալ՝ կարգավորվող սա​կա​գնե​րի ձևավորման սկզբունքները: Նշվում է, որ սակագները կարող են լինել տարբեր` ըստ սպառման ծավալի, տարվա եղանակի, օրվա ժամերի, ծառայությունների տեսակների, ինչպես նաև ըստ ավազանային բաժանումների՝ կախված ջրամատակարարման եղանակից:
Ներկայումս վերոնշյալ սկզբունքներն ամբողջովին չեն կիրառվում Հայաստանում ջրի բնա​պահ​​պա​​նական և տնտեսական արժեքի վերաբերյալ անբավարար տվյալների պատճառով, ինչ​պես նաև հաշվի առնելով մի շարք սոցիալ-տնտեսական նկատառումներ: Ջրերի կա​ռա​վար​ման բնա​գա​վառում ներկայումս կիրառվող հիմնական տնտեսական մեխանիզմներից են ջրօգ​տա​​գործման (ջրա​ռի) և բնապահպանական (աղտոտման) վճարները, որոնց հիմնական նպա​տակն է ա​պա​հո​վել ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտա​գոր​ծու​մը և արդյունավետ բաշխումը, ինչ​պես նաև պահ​պանել նվազագույն էկո​լո​գիական թողքը: Ջրօգտագործման վճարը կիրառ​վում է խմելու-կեն​ցաղային, արդ​յու​նա​բե​րական, ոռոգման, ձկնաբուծական ոլորտների վրա, իսկ բնա​պահ​պա​նա​կան վճարը կիրառվում է բաց ջրային ավազան կեղտաջրեր ար​տա​նե​տե​լիս:

35. Մոտեցումը

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի համար մշակված գետավազանային կառավարման պլանի նախագծում ֆի​​​նան​սական դեֆիցիտի գնահատումն իրականացվել է ՀՀ կառավարության 2011 թ. փետրվա​րի 3-ի նիստի թիվ 4 «Ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի բովան​դա​կու​թյու​նը հաս​տա​տե​​լու մասին» արձանագրային որոշման պահանջների համաձայն:

Որպես վերլուծության հիմնական մոտեցում՝ ընտրվել է Տնտեսական համագործակցության և զար​​գացման կազմակերպության բնապահպանական գործողությունների ծրագրի նպա​տա​կա​​​​յին խմբի կողմից 2014 թ.-ին մշակված «Հայաստանում ջրերի կառավարման տնտեսական մե​​​​խա​​նիզմ​ների բարեփոխումների խթանում» հետազոտության մոտեցումը: Այն մանրամասն վեր​​​լու​​ծել է ջրօգտագործման և բնապահպանական վճարների՝ Հայաստանում գործող հա​մա​կար​​գը, ա​ռա​ջարկել դրանց կառուցվածքային և բովանդակային բարեփոխումների ծրագրեր` ման​​րամասն գնա​հատելով նաև ակնկալվող սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական ազ​դե​ցու​​թյունները:

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրառի և բնապահպանական վճարների հավաքագրման վերաբերյալ տվյալ​​​​​նե​​րի աղբյուր է հան​դիսացել ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (http://www.armstat.am), ինչ​պես նաև ՀՀ բնապահպանութան նախարարությունը (http://www.mnp.am): Կա​ռավարական գե​րատեսչությունների ծախսերի մոտավոր գնահատա​կա​նը ստաց​վել է www.e-gov.am կայքէջում առկա տեղեկատվության, ինչպես նաև հա​մա​պա​տաս​խան գերատեսչությունների փոր​ձա​գետ​նե​րի հետ խորհրդակցությունների հիման վրա: Ջրօգ​տա​​​գործման թույլտվությունների վերաբերյալ տվյալները ձեռք են բերվել ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ-ի Ա​խուր​յա​​նի ՋՏԿԲ-ից: Ճյուղային ծառայություններին տրա​մա​դրվող սուբսիդիաների վերաբերյալ տվյալ​նե​​րը ձեռք են բեր​վել «ՀՀ 2015 թ. պետական բյուջեի մա​սին» և «ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջեի մա​սին» ՀՀ օրենք​նե​րից: Օգտագործվել է նաև ջրային ռե​սուրսների օպտիմալ կառավարման, մո​նիտորինգի և ի​րա​վա​կի​րարկման համար ան​հրա​ժեշտ ծախսերի վերաբերյալ ՏՀԶԿ հե​տա​զո​տա​կան թիմի գնա​հա​տա​կա​նը:

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ֆինանսական դեֆիցիտի գնահատումը ներառել է ջրային ռե​սուրս​նե​րի օպտիմալ կառավարման, մոնիտորինգի, իրավակիրարկման, ճյուղային ծառայությունների տրա​մա​դրման, ինչպես նաև գետավազանային կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագ​րի իրականաց​ման ֆինանսական դեֆիցիտը: Ֆինանսական դեֆիցիտը գնահատելիս վեր​լու​ծու​​թյան են ենթարկվել պետական բյուջեի հատկացումները ջրերի կառավարում, մոնիտորինգ և իրավակիրարկում իրականացնող կազմակերպություններին (Ախուրյանի ՋԿՏ-ի մասով), պե​տա​կան բյուջեից խմելու և ոռոգման և խմելու-կենցաղային ջրամատակարարում և ջրա​հե​ռա​ցում իրականացնող կազմակերպություններին հատկացվող սուբսիդիաները, ջրառի և բնա​պահ​պանական վճարներից ստացվող եկամուտները, տույժերը և տուգանքները: Դեֆիցիտի քննար​կումը, դրա բացահայտումից բացի, ներառում է դեֆիցիտի ծածկման տարբերակները` հաշ​վի առնելով առկա հնարավորությունների սահմանափակումները և տարբեր աղբյուրներից ֆի​նանսավորման ավելացման հնարավորությունները:

36. Ֆինանսական դեֆիցիտի գնահատում

1) Ջրերի կառավարման ոլորտում ֆինանսների հոսքը 

Ջրերի կառավարման ներկա տնտեսական մեխանիզմները նկա​րա​գրվում են ՀՀ Ջրային օրենսգրքի Հոդված 79-ում, որն ընդունվել է 2002 թ.: Օրենս​գիրքը ներդրեց ջրաղբյուրների տար​բերակման մի շարք չափանիշներ, որոնց համաձայն ջրառի վարձավճարները տար​բերվում են ըստ աղբյուրի (մակերևութային ջրեր, Սևանա լիճ, խմե​լու համար պիտանի ստորերկրյա ջրեր, խմե​լու համար ոչ պի​տա​նի ստորերկրյա ջրեր): Ներկայումս ջրառի և բնապահպանական վճար​նե​րը կար​գա​վոր​վում են ջրօգտագործման միևնույն թույլ​տվութ​յամբ:

Համաձայն «Բյուջետային համակարգերի մասին» ՀՀ օրենքի (1997 թ.)` ջրային ոլորտի բո​լոր վճարները, ներառյալ` ջրօգտագործման և բնա​պահ​​պանական վճարները, պարտադիր վճա​րումներ են պետական բյու​​ջեին: Դրանց միջոցով գոյանում են եկամուտներ, որոնցով պետք է իրա​կանացվեն բնապահպանական մի​ջոցառումներ: Ըստ օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ կե​տով 2006 թ. կատարված լրացման` բնապահպանական ծախսերի գծով յուրաքանչյուր տար​ված պետական բյուջեով նախատեսվող ծախսերը չեն կարող պակաս լինել, քան այդ տարվան նա​խորդող երկրորդ բյուջետային տարվա բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների գծով փաստացի մուտքերի հանրագումարը:
[image: image73.png]Uhunpgrey

St A i

Ybunpimizhby Spuh b P
g plasguispia || S st
rbpb s f Susplibppry g A W

Yy unf bty bl e inip Tonhe [ ——y

Sy

Nengiduls
Cundwljuip b

2w pnbls

Fhpdiplibp




Նկար 13.1. Ջրերի կառավարման ոլորտում եկամուտների հոսքը (աղբյուրը` ՏՀԶԿ «Հայաստանում ջրերի կառավարման տնտեսական մեխանիզմների բարեփոխումների խթանում» 2014 թ.)

Ընդհանուր առմամբ, հանրապետությունում ջրառի և բնապահպանական վճարներից, ինչ​պես նաև տույժերից և տու​գանքներից հավաքագրված գումարների շուրջ 90%-ը նո​րից ուղղվում է ջրա​յին ռեսուրսների կառավարման և մո​նիտո​րինգի կազմակերպություններին և այդ ֆի​նան​սա​​կան ռե​սուրս​ներն օգտագործվում են` ծածկելու ջրերի կառավարման միջո​ցա​​ռում​ները:

2) Ջրօգտագործման վճար

Հայաստանում ջրօգտագործման վճարների կիրառման հիմնական նպա​​տակն է ա​պա​հո​վել ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտա​գոր​ծու​մը և արդյունավետ բաշխումը, ինչպես նաև պահ​պանել նվազագույն էկո​լո​գիական թողքը: Վճարը կիրառվում է խմելու-կենցաղային, արդ​յու​​նա​բե​րական, ոռոգման, ձկնաբուծական ոլորտների վրա: Այն Հայաստանում ջրերի կա​ռա​վար​ման բնագավառում կիրառվող հիմ​նական տնտեսական մեխանիզմներից մեկն է:
Ներկայումս կիրառվող ջրառի վճարների դրույքաչափերը սահ​ման​վում են ՀՀ կա​ռա​վարության 1998 թ. դեկտեմբերի 30-ին N864-Ն որոշմամբ (հետագայում փոփոխվել է 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 և 2010 թթ.):

Ջրառի վճարի դրույքաչափերը բերված են աղյուսակ 12.1-ում (hամաձայն «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի (1998թ.) 9-րդ հոդվածի` ձկնա​բու​ծա​րանների համար ջրի սպառումը հաշվարկվում է ընդհանուր արդյունահանված ծավալի 5%-ի չափով: 2013 թ. դեկ​տեմ​բերի 12-ին օրենքը փոփոխության ենթարկվեց և, ըստ այդմ, ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում ձկնա​բու​ծա​րան​ների համար ջրի սպառումը հաշվարկվում է ընդհանուր արդյունահանված ծավալի 50%-ի չափով:)
Աղյուսակ 12.1. Ջրառի վճարի դրույքաչափերը (դրամով)0 TC \f t \l 2 "Table .
Water abstraction fees : unitary rates (in AMD)"  

	Ոլորտ
	Մակերևու​թա​յին ջրեր` բա​ցա​​ռութ​յամբ Սևանա լճի
	Մակերևութային ջրեր, Սևանա լիճ
	Խմելու համար պիտանի ստորերկրյա ջրեր
	Խմելու համար ոչ պիտանի ստորերկրյա ջրեր

	Ձկնաբուծական
	1
	1.5
	1
	1

	Արդյունաբերական
	0.5
	1.5
	1
	1

	Խմելու-կենցաղային (բացա​ռութ​յամբ` ՏԻՄ-երի և ջրա​մա​տա​կա​րար​​ման կազմակերպությունների)
	0.5
	1.5
	1
	1

	Խմելու-կենցաղային (ՏԻՄ-եր և ջրա​մատա​կա​րար​ման կազմա​կեր​պութ​​յուններ)
	0.025
	1.5
	0.05
	1

	Ոռոգում
	0
	0.2
	1
	0


Աղբյուրը` «Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» ՀՀ կառավարության 1998 թ. թիվ 864 որոշում։ 

Ջրօգտագործման վճարների հաշվարկման ընթացակարգերը ուրվագծվում են «Բնա​պահ​պա​նական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրեն​քով, որն ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժո​ղովի կողմից 1998 թ. դեկ​տեմ​բերի 28-ին (հետագա փոփոխությունների է ենթարկվել 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 և 2015 թթ.):

Ջրօգտագործման վճարների ընթացիկ համակարգն ունի մի շարք թերություններ: Ջրօգ​տա​գործման որոշ ոլորտներ ամ​բողջովին կամ մասնակիորեն ա​զատ​ված են ջրօգտագործման վճար​​ներից: Համակարգը հաշվի չի առնում նաև ջրային ռեսուրսների հարաբերական առա​տու​թյունը կամ սակավությունը (առաջարկ և պահանջարկ, սեզոնային տատանումներ), ինչը պա​հանջվում է ՀՀ Ջրային օրենսգրքով: Ավելին, այն միայն մասնակիորեն է հաշվի առնում ջրի տնտեսական արժեքը (ըստ օգտագործման ոլորտի, օգտագործված ջրի որակի): Օրինակ` հիդ​րո​էներգետիկայի բնագավառը ջրառի համար որևէ վարձ չի վճարում: Չնայած ընդունվում է, որ հիդրոէներգետիկան ոչ սպառողական ջրօգտագործող է, այդուհա​նդերձ ջրօգտագործման շնոր​հիվ ոլորտը ստանում է տնտեսական օգուտներ, իսկ հիմնական ռեսուրսը` ջուրը ստանում է անվճար: Ինչ վերաբերում է խմելու-կենցաղային ոլորտին, ապա ջրամատակարարման կազ​մա​կերպությունների համար ջրառի վար​​ձավճարները ավելի քան 10 տարի առաջ սահմանվեցին հա​տուկ ցածր դրույքաչափերով (1 դրամ/մ3-ի փոխարեն 0.025 դրամ/մ3), մինչդեռ նրանք էական ջրօգտագործող են հա​մար​վում:
Ի լրումն վերոնշյալի` ջրօգտագործման վճարը հաշվարկվում է ոչ թե օգ​տա​գործ​ման հա​մար թույլատրված ջրաքանակի, այլ փաստացի ջրօգ​տա​գործ​ման հիման վրա: Վերջին տա​րի​նե​րին ՋՌԿԳ-ի կողմից տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվությունների և փաստացի ջրօգ​տագործման համադրությունը ցույց է տալիս, որ ջրօգտագործման «կորցված» վար​ձա​վճար​ները կազմում են տարեկան ավելի քան 970 մլն ՀՀ դրամ, քանի որ չօգ​տա​գործված, սակայն «պատվիրված» ջրաքանակը կարող էր օգ​տա​գործ​վել այլ ջրօգտագործողի կողմից:

3) Բնապահպանական վճարներ

Բաց ջրային ավազան կեղտաջրերի արտանետման վճարները (բնա​​պահ​պա​նա​​կան/աղ​տոտ​​ման վճարներ) կարգավորվում են «Բնա​պահ​​պանական վճարների դրույ​քա​չա​փե​րի մա​սին» ՀՀ օ​րենքով, որն ըն​​դունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2006 թ. դեկտեմբերի 20-ին: 


Ջրային ավազան վնասակար նյու​թե​րի և միացությունների յուրաքանչյուր տոն​նա​յի արտանետման դի​մաց վճարի դրույքաչափերը բերված են աղյուսակ 12.2-ում: 
Աղյուսակ 12.2. Ջրային ավազան վնասակար նյու​թե​րի և միացությունների յուրաքանչյուր տոն​նա​յի արտանետման դի​մաց վճարի դրույքաչափեր0 TC \f t \l 2 "Table .
Water abstraction fees : unitary rates (in AMD)"  

	Նյութ
	Վճարի դրույքաչափ

	կախված նյութեր
	5 300 դրամ

	ազոտ ամոնիակային
	5 100 դրամ

	թթվածնի կենuաբանական պահանջ
	18 400 դրամ

	նավթամթերք
	204 600 դրամ

	պղինձ
	1 023 900 դրամ

	ցինկ
	1 023 900 դրամ

	uուլֆատներ
	100 դրամ

	քլորիդներ
	30 դրամ

	նիտրիտներ
	511 500 դրամ

	նիտրատներ
	1100 դրամ

	ընդհանուր ֆոuֆոր
	40 000 դրամ

	դետերգենտ (լվացող քիմիական) նյութեր
	102 300 դրամ

	ծանր մետաղների աղեր
	511 500 դրամ

	ցիան եւ ցիանի միացություններ
	 511 500 դրամ


Աղբյուրը` «Բնա​պահ​​պանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված

Վերոնշյալ վնասակար նյութերից և միացություններից բացի, վճարի օբյեկտ են նաև ջրա​յին ա​վա​զան փաստացի արտանետված մյուս բոլոր այն վնասակար նյութերը և միա​ցու​թյուն​նե​րը, ո​րոնց արտահոսքի փաստացի ծավալները գերազանցում են ջրօգտա​գործման թույլ​տվու​թյուն​​նե​​րով սահմանված՝ կեղտաջրերում վնաuակար նյութերի թույլատրելի uահմանային ար​տա​հոu​քի ծավալները, կամ բացակայում են արտահոսքի գծով ջրօգտագործ​ման թույլ​տվու​թյուն​ները կամ ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված չեն թույլատ​րելի uահ​մա​նա​յին ար​տա​հոu​քի ծավալները: Վերջապես, Սևանա լճի ջրահավաք ավա​զան, Հրազդանի կիրճի տա​րած​քում Հրազդան և Գետառ գետեր վնաuակար նյութերի եւ միացություն​ների ար​տա​նե​տումներ ի​րա​կանացնող իրավաբանական եւ ֆիզի​կական անձանց համար (բացա​ռու​թյամբ ջրա​մա​տա​կա​րարման և ջրահեռացման ծառայություն​ներ մատուցող կազմակեր​​պու​թյունների) հաշ​վարկ​վող դրույքաչափերը կրկնապատկվում են:

Բնապահպանական վճարների ներկա համակարգը ևս, ինչպես ջրօգտագործման վճարների հա​մակարգը, անմասն չէ թերություններից: Այսպես, վճարների և տուգանքների մա​կար​դակ​նե​րը որևէ խթան չեն հանդիսանում ջրի արդյունավետ օգտագործման հա​մար, և հաշ​վի չի առնվում ողջ բնապահպանական և ռեսուրսի արժեքը: Բնապահպանական վճարների ցածր մա​կարդակը և իրավակիրարկման կազմակերպությունների ցածր կարողությունները չեն խթա​նում աղտո​տողներին կրճատելու աղտոտիչների արտանետումները: Ավելին, աղտոտման վճար​​ները չեն կապակցվում ընդունող ջրային մարմնի որակի հետ, ինչը պահանջվում է ՀՀ Ջրա​​յին օրենսգրքով:

4) Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ֆինանսական դեֆիցիտը
2014-2015 թթ. տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրօգտա​գործ​ման և բնապահպանական վճարներից, ինչպես նաև տույժերից ու տու​գանքներից հա​վա​քա​​գրված գումարների շուրջ 54%-ը նո​րից ուղղվում է ջրային ռեսուրսների կառավարման և մո​նի​տո​​րինգի կազմակերպություններին (Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն, Շրջակա մի​ջա​վայ​րի վրա ներ​գոր​ծութ​յան մոնիտորինգի կեն​տրոն, Հիդ​րո​երկ​րա​բա​նա​կան մոնիտորինգի կենտրոն, Բնա​պահ​պանական պետական տես​չութ​յուն, Հիդ​րո​օդերևու​թաբանության և մոնիտորինգի պե​տական ծա​ռայություն) : Այսպես, 2015 թ.-ին Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրային մար​մին​նե​​րին պատճառած վնասի տույժերն ու տուգանքները, ջրային ավազան թափված վնասակար նյու​​թերի դիմաց վճարները և ջրօգտագործման վճարները միասին կազմել են շուրջ 124.02 մլն ՀՀ դրամ, մինչդեռ  ջրային ռեսուրսների համընդհանուր պահպանությանը (ՋՌԿԳ Ախուրյանի ջրա​​վազանային տարածքային կառավարման բաժին), մոնիտորինգին (Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն, Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն, Հա​​յաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներ​գոր​ծու​թյան ծառայություն) և ի​րա​վա​կիրարկմանը (Բնապահպանական պետական տեսչություն) 2015 թ.-ին մոտավոր հաշ​վարկ​նե​րով հատկացվել է շուրջ 66.56 մլն ՀՀ դրամ: Այդուհանդերձ այդ հատ​կացումները բավարար չեն` վերոնշյալ գործառույթները պատշաճ կերպով իրականացնելու հա​մար: Այսպես, ըստ ՏՀԶԿ «Հայաստանում ջրերի կառավարման տնտեսական մեխանիզմների բա​րեփոխում​ների խթա​նում» հետազոտության (2014 թ.)` ջրավազանային տարածքային կա​ռա​վար​ման բա​ժին​նե​​րին հատկացվող ֆինանսավորումն անհրաժեշտ է ավելացնել շուրջ 8 անգամ, տես​չական կազ​մա​կերպություններին հատկացվող ֆինանսավորումը` շուրջ 3,3 անգամ, մա​կերևութային ջրի քա​նակի և որակի մոնիտորինգի ֆինանսավորումը` համապատասխանաբար շուրջ 2,5 և 1,7 անգամ, իսկ ստորերկրյա ջրերի որակի և քանակի մոնիտորինգի ֆի​նան​սա​վո​րու​մը` 2,3 ան​գամ: Այսպիսով, Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների պատշաճ կառավարում, մո​նի​տո​րինգ և իրավակիրարկում իրականացնելու համար տարեկան անհրաժեշտ է շուրջ 206.44 մլն ՀՀ դրամ: Այսինքն` հաշվի առնելով ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման և բնապահպանական վճար​նե​​րից, ինչպես նաև տույժերից ու տու​գանքներից հավաքագրված գումարները` ջրերի կա​ռա​վար​​ման, մոնիտո​րինգի և իրավակիրարկման տարեկան դեֆիցիտը կազմում է շուրջ 82.42 մլն ՀՀ դրամ:

Ճյուղային ծառայություններում ֆինանսական դեֆիցիտն անհամեմատ ավելի մեծ է: Այսպես, Ա​խուրյանի ՋԿՏ-ում ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպությանը («Ախուրյան-Արաքս ջրառ» ՓԲԸ-ին) և ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին (բոլոր ՋՕԸ-ները) 2015 թ. տրամադրվել է շուրջ 2,434.64 մլն ՀՀ դրամ սուբսիդիա` ծածկելու շահագործման և պահ​պան​ման ծախսերը: Խմելու ջրամատակարարում և ջրահեռացում իրականացնող կազ​մա​կեր​​​պություններին («Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ, «Նոր Ակունք» ՓԲԸ, «Շիրակ ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ) Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ծառայությունների տրամադրման համար 2015 թ.-ին հատկացվել է շուրջ 1,761.24 մլն ՀՀ դրամ սուբսիդիա` ծածկելու շահագործման և պահպանման ծախսերը:
2017թ. հունվարի 1-ից ՀՀ-ում խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման  ծառայություններ է մատուցում «Վիոլա Ջուր» ՓԲԸ-ն, որին ՀՀ պետական բյուջեից սուբսիդավորում չի նախատեսվում:    
Վերջապես, Ախուրյանի ՋԿՏ-ի համար մշակված գետավազանային կառավարման պլանով ա​ռաջարկվող միջոցառումների ծրագրի իրականացման համար պահանջվում է շուրջ 30908,04 մլն ՀՀ դրամ և, հաշվի առնելով, որ միջոցառումների ծրագիրն առաջարկվում է իրականացնել պլա​նավորման 6-ամյա ցիկլի ընթացքում` միջոցառումների ծրագրի իրականացման տարեկան դե​ֆիցիտը կկազմի շուրջ 5151,3 մլն ՀՀ դրամ: Ստորև բերվող աղ​յու​սակ 12.3-ն ամփոփում է Ա​խուր​յա​նի ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների պատշաճ կառավարման, մո​նիտորինգի, իրա​վա​կի​րարկ​ման, ճյուղային ծառայությունների տրամադրման, ինչպես նաև գե​տավազանային կա​ռա​վար​ման պլանի միջոցառումների ծրագրի իրականացման ֆի​նան​սա​կան դեֆիցիտը:

Աղյուսակ 12.3. Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրային ոլորտի ֆինանսական դեֆիցիտը 2016-2021թթ. ժա​​մանակա​հատ​վածում

	Ոլորտ
	Տարեկան դեֆիցիտը, մլն ՀՀ դրամ

	Կառավարում, մոնիտորինգ, իրավակիրարկում
	82,42

	Խմելու ջրամատակարարում և ջրահեռացում
	1761,24

	Ոռոգման ջրամատակարարում
	2434,64

	Գետավազանային կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրի իրականացում
	5151,34

	Ընդամենը
	9429,64


37. Դեֆիցիտը ծածկելու առաջարկություն ներ

Ջրօգտագործման (ջրառի) և բնապահպանական  (աղտոտաման) վճարների շատ ցածր մա​​կար​դա​կը, ինչպես նաև ջրօգտագործողների խմբերի միջև վճարների ոչ ար​դա​րացի բաշ​խու​մը ցույց է տալիս «օգտագործողն է վճարում» և «աղ​տոտողն է վճարում» սկզբունքների ոչ պատ​շաճ կի​րա​ռումը` չնա​յած նրան, որ այս սկզբունքը Հայաստանի ջրային ոլորտի ներկա օ​րենս​​դրության հիմնասյուներից մեկն է և համահունչ է նաև ԵՄ ՋՇԴ մո​տե​ցում​նե​րին: Ըստ «աղ​տոտողը վճա​րում է» սկզբունքի` տնտեսական ոլորտ​նե​րը, որոնք աղտոտում են ջրային ռեսուրսները, պետք է հա​​մա​պատասխան ներդրում ունենան աղտոտման բնա​պահ​պա​նա​կան ծախսերը ծածկելու գոր​ծում: Ըստ «օգուտ ստացողը վճարում է» սկզբունքի` ջրային ծա​ռա​յութ​յուններից օգտվող​նե​րը (ինչպես նաև ջրերի պատշաճ կա​ռա​վարումից օգուտ ստացողները) պետք է հա​մա​պա​տաս​խան ներդրում ու​նենան այդ ծառայությունների մատակարարման գործում: Այս սկզբունքը սեր​տո​րեն փոխկապակցված է ծախ​սածածկման սկզբունքի հետ: Ըստ ծախսածածկման սկզբունքի` ջրա​յին ծառայության մա​տուց​ման ծախ​սերը փաս​տորեն պետք է ծածկվեն նման ծա​ռա​յութ​յուն​նե​​րից օգտվողների (օրինակ` ջրօգտագործողների) կող​մից:

Ինչպես նախորդ բաժնի վերլուծությունը ցույց տվեց, Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ֆինանսական դե​​ֆի​ցի​տը, ներառյալ` գետավազանային կառավարման պլանով նախատեսվող միջոցառում​նե​րի ծրագ​րի իրականացման համար, դեֆիցիտը տարեկան կտրվածքով կազմում է շուրջ 9429.64 մլն ՀՀ դրամ: Այս գումարն ակնհայտորեն չի կարող ծածկվել Ախուրյանի ՋԿՏ-ին ներ​​կա​յումս հատկացվող ֆինանսական աղբյուրներով, մասնավորապես՝ պետբյուջեի հատ​կա​ցում​ներով: 

Դեֆիցիտը ծածկելու համար առաջարկվում քննարկել հետևյալ նկատառումները.

· Ջրօգտագործման և բնապահպանական վճարները հիմնվում են փաստացի ջրօգ​տա​​գործ​ման և աղտոտիչների արտանետման վրա, այլ ոչ թե ջրա​​ռի և ջրահեռացման թույլատրված քա​​նակ​ների վրա: Ուս​տի համակարգի կառավարումը պահանջում է վարչական բարձր կա​րո​​​ղու​թյուններ և ենթադրում մեծ ծախսեր: Սա ջրօգ​տագործողներին չի խթանում ջրօգ​տա​գործ​​ման թույլտվության դի​մելիս ներկայացնելու իրա​տե​սական կարիքները, և նման իրա​վի​​ճակը ան​​ուղղակիորեն խո​չըն​դո​տում է լրացուցիչ ջրօգտագործման թույլ​տվութ​յունների տրա​​​մա​դրմա​​նը, ինչը կարող էր խթանել երկրի սո​ցիալ​-տնտեսական զարգացմանը` միևնույն ժա​մա​նակ ջրառի վճարների մի​ջոցով ոլորտին լրացուցիչ ե​կա​մուտ բերելով (ըստ մոտավոր փորձագիտական գնահատականների` 2014 թ.-ին Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման վճար​նե​րից «կորցված» ե​կա​մու​տը կազմել է շուրջ 166.4 մլն ՀՀ դրամ ): Այս ա​ռա​ջարկի կի​րառման դեպքում հնարավոր է եր​կու տարբերակ. ա) ջրօգտագործողները ա​վե​լի քիչ ջրի հայտ կներ​կա​յաց​նեն, բ) ներկայումս թույլատրված ջրաքանակը հիմնականում ան​փոփոխ կմնա: Առաջին տարբերակի դեպքում ՋՌԿԳ փոր​​ձա​գետ​նե​րը համարյա հա​մոզ​ված են, որ կգտնվեն այլ ջրօգ​տա​գոր​ծող​ներ, ով​քեր կդիմեն ջրօգտագործման թույլ​տվու​թյան համար, քա​նի որ ներկայումս շատ ջրօգտագործողներ հնարավորություն չունեն ստա​նա​լու ՋԹ երկ​րի շատ ջրային մարմիններում բարձր մրցակ​ցութ​յան և ան​բա​վա​րար ջրային ռե​սուրսների պատ​ճառով: Ուստի և՛ ա., և՛ բ. տարբերակ​ների դեպ​քում հնարավոր կլինի ստա​նալ բավա​կա​նին մեծ եկամուտ` ի լրումն վար​չական ծախսերի կրճատման:
· Ջրառի վարձավճար կիրա​ռել ոչ սպառողական ջրօգտագործման վրա ջրա​ռի մյուս ոլորտների դրույ​քաչափերի 10%-ի չափով: Այդուհանդերձ, ոլորտը ռիսկի չեն​թար​​կե​լու համար առաջարկվում է 1-100 կՎտ դրվածքային հզորություն ու​նե​ցող ՀԷԿ-երի հա​​մար ջրառի վարձավճար չկիրառել, այլ վճա​րը կիրառել մնացած ՀԷԿ-երի համար: Հաշվի առ​նելով այն, որ Հայաս​տա​նում ջրառի միջին վճարը կազմում է 1 ՀՀ դրամ մ3, ՀԷԿ-երի հա​մար կարելի է կիրառել 0,1 ՀՀ դրամ մ3 դրույքաչափը (Ախուրյանի ՋԿՏ-ում 100 կՎտ-ից ավելի հզորություն ունեցող ՀԷԿ-երի համար նման դրույքաչափի կիրառման դեպ​​քում կառաջանա տարեկան շուրջ 46.8 մլն ՀՀ դրամ լրացուցիչ եկամուտ): Նման մոտեցման կիրառմամբ տնային տնտե​սությունների կողմից վճարվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա էական ազդեցու​թյուն տեղի չի ունենա: Այսպես, միջին հաշ​վով 1մ3 ջրից ստացվում է 4 կՎտ ժամ էլեկ​տրա​էներ​​գիա, և հաշվի առնելով ՀԷԿ-երից ստաց​վող 4 կՎտ ժամ էլեկ​տրա​էներ​գիայի միջին գինը` հաշ​վարկվում է ակնկալ​վող աճը: Հիդրոէներգետիկայի բնագավառի համար ջրառի վճա​րը 0,1 դրամ/մ3 սահ​մա​նելով` հաշվարկվում է ՀԷԿ-երի կողմից ար​տա​դրվող էլեկ​տրա​էներ​գիա​յի միջին գինը: Ներկայումս Հա​յաս​տանում օգտագործվող է​լեկ​​տրաէներգիայի 40%-ը գա​լիս է ՀԷԿ-երից: Հաշվի առ​նելով դա` ՀԷԿ-երի կող​մից արտադրվող էլեկ​տրա​էներ​գիայի գնի 1.6%-ով թան​կացումը առավելագույնը 0,64%-ով կավելացնի էլեկ​տրաէներգիայի սա​կա​գի​նը տնա​յին տնտե​սութ​յուն​ների համար:

· Ինչ վերաբերում է բնապահպանական վճարներին, ապա հա​մա​ձայն 2006 թ. ընդունված «Բնա​​պահպանական վճարների դրույ​քա​չա​փե​րի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի` Սևա​նա լճի ջրհավաք ա​վա​զան, ինչպես նաև Հրազդանի կիրճի տարածքում Հրազդան և Գե​տառ գե​տեր աղտոտիչների արտանետման դեպքում բնապահպանական վճար​ների դրույ​քա​չափերը կրկնա​պատկվում են: ՏՀԶԿ հետազոտությունում առաջարկվում էր այս մո​տե​ցու​մը վերա​փո​խել, և ՀՀ բոլոր ռիսկային ջրային մարմիններ (որակի առումով) աղ​տո​տիչ​նե​րի ար​տա​նետ​ման դեպքում բնապահպանական վճարների դրույքաչափերը բազ​մա​պատ​կել 5-ով: Հա​մա​նման մոտեցում կարելի է կիրառել նաև Ախուրյանի ՋԿՏ-ի այն ջրային մար​մինների համար, ո​րոնք որակի առումով ռիսկային է (Ըստ մոտավոր գնահատականների` նման մոտեցման կիրառումը հնարավորություն կտա Ախուրյանի ՋԿՏ-ում տա​րեկան կտրվածքով ստանալու շուրջ 135.2 մլն ՀՀ դրամ լրացուցիչ եկամուտ): Ըստ գնահատականների` այս մո​տեցման կիրառման դեպ​քում Ախուրյանի ՋԿՏ-ում մի​ջին տնա​յին տնտեսության հա​մար խմե​լու ջրի վարձը կա​վե​​լա​նա մինչև 5,6%-ով:

· Խմելու-կենցաղային ջրա​մա​տա​կա​րար​ման կազմակերպությունների համար սահ​ման​վում են ջրառի հատուկ դրույքաչափեր` նպատակ ունենալով աջակցելու ջրա​մատակարարման կազմակերպությունների ֆինանսական հզո​րաց​մանը և վերականգնմանը: Այդուհանդերձ, դա արվել է ավելի քան 10 տարի առաջ, երբ երկիրը փորձում էր ներգրավել միջազգային օպե​րա​տորներ, իսկ այժմ անհրաժեշտություն կա փոփոխելու այդ ցածր դրույքաչափերը: Խմելու-կենցաղային ջրա​մա​տա​կա​րար​ման կազմակերպությունների համար կիրառվող դրույքաչափերը նույնիսկ տասնապատիկ բարձրացնելու դեպքում (Ըստ մոտավոր գնահատականների` նման մոտեցման կիրառումը հնարավորություն կտա Ախուրյանի ՋԿՏ-ում տա​​րեկան կտրվածքով ստանալու շուրջ 31.2 մլն ՀՀ դրամ լրացուցիչ եկամուտ) վճարունակության հարցեր չեն առաջանա:   Ներ​կայումս ջրառի վճար​նե​րը կազ​մում են ջրի ընդհանուր վար​ձի 0,34%-ը, իսկ բա​րե​փո​խու​​մից հետո կկազմեն 1%-ը, որը նույն​պես աննշան մասնաբաժին է:
Այսպիսով, վերոնշյալ քայլերի իրականացման դեպքում հնարավոր է Ախուրյանի ՋԿՏ-ի ջրա​յին ոլորտի տարեկան դեֆիցիտը կրճատել շուրջ 379.6 մլն ՀՀ դրամով` առանց տնտես​վա​րող​ների և տնային տնտեսությունների վրա որևէ էական սոցիալական ու տնտեսական ազդե​ցու​թյան: Ինչպես մանրամասն գնահատվել է ՏՀԶԿ «Հայաստանում ջրերի կառավարման տնտե​սական մեխանիզմների բարեփոխումների խթանում» հետազոտությունում, կան ջրերի կա​​ռա​վարման տնտեսական մեխանիզմների մի շարք այլ առաջարկվող բարեփոխումներ, ո​րոնց իրականացմամբ հնարավոր է էապես ավելացնել ջրային ոլորտի եկամուտները` այդ​պի​սով կրճատելով ֆինանսական դեֆիցիտը:
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրային ոլորտի դեֆիցիտը ծածկելու համար անհրաժեշտ է փնտրել նաև ֆի​նանսավորման լրացուցիչ կամ այլընտրանքային աղբյուրներ: Այսպես, կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման համար կարելի է դիմել միջազգային ֆինանսական հաս​տա​տու​​թյուններին (Համաշխարհային բանկ, Ասիական զարգացման բանկ, Վերակառուցման և զար​​գացման եվրոպական բանկ, Գերմանական KfW բանկ, Զարգացման ֆրանսիական գոր​ծա​​կալություն) վարկային միջոցներ ներգրավելու նպատակով։ Կառավարման արդ​յու​նա​վե​տու​թյան բարձացման, օրինակելի մեթոդների վարման և համանման միջոցառումներում, որոնք էա​կան կապիտալ ծախսեր չեն պարունակում, կարելի է ներգրավել ոլորտում ակտիվ այլ դոնոր կազ​մակերպությունների (Եվրոպական միություն, Միացյալ ազգերի կազմակերպության զար​գաց​ման ծրագիր, Միացյալ ազգերի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով, Տնտեսական հա​մա​գործակցության և զարգացման կազմակերպություն, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գոր​ծա​կալություն, Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության կազմակերպություն) դրա​մա​շնոր​հային միջոցներ ներգրավելու նպատակով:

ԳԼՈՒԽ XIII. ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ
Ախուրյանի ջրավազանի կառավարման պլանի լիազոր մարմին է հան​դի​սա​նա​լու ՀՀ բնա​պահ​պանության նախարարությունը, որը պատասխանատու է ջրային ռեսուրսների կա​ռա​վար​ման և պահպանության համար: 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կազմում գործում է ՀՀ բնա​​պահ​պա​նութ​յան նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառա​վար​​ման գործակալության, որի կանոնադրությունը հաստատված է  ՀՀ կա​ռավարության 2004 թ. ապրիլի 14-ի թիվ 649 –Ն որոշ​​մամբ: 
Գործակալության նպատակներն ու խնդիրներն են.

· Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների պահպանության ու արդյունավետ օգ​​տա​գործման նպատակով քաղցրահամ և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների քա​ղա​քա​կա​նու​թյան ձևավորումն ու կառավարումը,
· Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային պաշարի ապահովման ու ավելացման մի​ջո​​​ցա​ռում​ների իրականացման ապահովումը,
· Հայաստանի Հանրապետության օգտագործելի ջրերի քանակի և որակի նախնական գնա​հատ​​ման, բնակչության ու տնտեսության ներկայի և ապագայի ջրի պահանջարկի ուր​վա​գծման ա​պա​հովումը,
· Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային քաղաքականության և ջրի ազգային ծրագրի նա​խապատրաստման աշխատանքների կատարման ապահովումը,
· ջրի ազգային քաղաքականության և ջրի ազգային ծրագրի շրջանակներում ջրային ռե​սուրս​​նե​րի կառավարմանն ու պահպանությանն աջակցելը,
· ջրային ռեսուրսների կառավարման ու պահպանության բնագավառում գիտա​տեխ​նի​կա​կան հիմ​նարար ու կիրառական հետազոտությունների կատարման և արդյունքների ներ​դրման ա​պա​​հովումը,
· ջրային ռեսուրսների որակական և քանակական մոնիտորինգի պահանջարկի ձևավորման ա​​պա​հովումը,
· պետական ջրային կադաստրի վարման և ջրային հաշվեկշռի կազմման ապահովումը,
· ջրավազանային կառավարման պլանների մշակման ապահովումը:
Գործակալության գործառույթներն են.
· ջրավազանային կառավարման պլանների մշակման և դրանց իրականացման ա​պա​հո​վումը,
· ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրումը,
· ջրօգտագործման թույլտվությամբ տրված իրավունքի` այլ անձանց փոխանցման ձևա​կեր​պու​մը,
· Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ջրօգտագործողին ջրօգ​տագործման թույլտվության ստացման պահանջից ազատումը,
· ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի իրականացման առաջադրանքի ձևավորում և դրանց մա​սին հաշվետվությունների գրանցումը,
· պետական ջրային կադաստրում փաստաթղթերի գրանցում և տեղեկատվության տրա​մա​դրու​մը,
· ջրօգտագործման և ջրահեռացման, ինչպես նաև ջրային համակարգերում ջրի կորուստների չա​փաքանակների` սահմանված կարգով համաձայնեցումը,
· Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր կողմից մշակված փաս​տաթղթերի մասին հասարակությանը ծանուցման կազմակերպումը,
· ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների քարտեզների մշակման պատվերների տե​ղա​դրու​մը,
· ջրառով նախատեսված ջրային ռեսուրսների օգտագործման, հաշվառման, ռեժիմի, ջրա​չա​փա​​կան կառույցների սարքերի, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների փաստացի պահ​պա​նու​թյան նկատմամբ հսկողության իրականացումը,
· ջրավազաններ թափվող կեղտաջրերի քանակական և որակական ցուցանիշների հսկիչ ա​նա​լիզ​​ների կատարման` մասնագիտացված լաբորատորիաների միջոցով պարբերաբար կազ​մա​կեր​պումը,
· ջրօգտագործողների կողմից ջրօգտագործման թույլտվության պահանջների խախտման դեպ​քում` ջրօգտագործման թույլտվության կասեցում, փոփոխում կամ չեղյալ համարումը,
· ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի պատվերի տեղադրումը:

 ՀՀ բնա​պահ​պա​նութ​յան նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառա​վար​​ման գործակալության կազմում գործում է Ախուրյանի ջրա​վա​զա​նային կա​ռա​վարման տարածքային բաժինը, որի գործառույթներն են.

· Ջրի ազգային ծրագրի հիման վրա` համակարգելով  բնագավառի պետական  և հասարակական շահերը, ջրավազանային կառավարման պլանի մշակում, 

· ջրավազանային կառավարման պլանի իրականացում,

· ելնելով ջրավազանի առանձնահատկություններից և հիմնախնդիրներից` ավազանի ջրային ռեսուրսների կառավարման, օգտագործման և պահպանության հեռանկարային ծրագրերի նախագծերի մշակում, 

· ՋՌԿԳ-ի և ավազանում ընդգրկված իր կողմից սպասարկվող համայնքների համար կա​պող օղակի հանդիսացում,

· ջրօգտագործողներից և լիազոր ներկայացուցիչներից ջրօգտագործման թույլտվության հայ​տերի ընդունում, գրանցում ըստ ոլորտների և ներկայացում  ՋՌԿԳ` հետագա ընթացք տա​լու համար,   

· իր լիազորությունների սահմաններում համայնքների կողմից բարձրացված ջրային ռե​սուրս​ների կառավարմանը և պահպանությանը վերաբերող հարցերի լուծում, կամ ըն​թաց​քի տրում` ՀՀ օրենսդրությամբ  սահմանված կարգով լուծում տալու համար, 

· Ջրի ազգային քաղաքականության, Ջրի ազգային ծրագրի և ջրավազանային կա​ռա​վար​ման պլանի իրենց վերաբերվող մասերի մասին իրազեկում համայնքներին,

· ՋՌԿԳ-ի կողմից տրված ջրօգտագործման թույլտվությունների հաշվառում և գրանցում հա​տուկ գրանցամատյանում` դասակարգված ըստ ոլորտների, ջրօգտագործման բնա​գա​վառ​նե​րի,

· հսկողություն  ջրօգտագործման թույլտվությամբ տրված պայմանները կատարելու և ստան​դարտ​ները չխախտելու նկատմամբ հսկողության իրականացում 

· ՋՌԿԳ-ի հաստատմամբ` ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի սահմանում,

· ջրառով նախատեսված ջրային ռեսուրսների օգտագործման,  հաշվառման, ռեժիմի,    ջրա​​չափական կառույցների  սարքերի աշխատանքի, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների փաս​տացի վիճակի պահպանության նկատմամբ հսկողության իրականացում,

· օգտագործվող ջրային հոսքերի մակարդակը չգերազանցի   ջրօգտագործման թույլտ​վու​թյամբ  նշված թույլատրելի սահմանը չգերազանցէլու հսկողության իրականացում և դրա վե​րաբերյալ հաշվետվության ներկայացում ՋՌԿԳ,

· ջրօգտագործողների միջև ջրի բաշխման հեռանկարային պլանների ջրի մատակարարման սահ​մանային չափաքանակների և ջրամատակարարման ռեժիմի կազմմանը մասնակցում,

· ջրա​վազան թափվող կեղտաջրերի որակական և քանակական հսկիչ անալիզների կատարում մասնագիտացված լաբորատորիաների միջոցով,

· կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում ՋՌԿԳ:

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

	ԱԻՆ

ԱԼՏ
	Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Առկա լավագույն տեխնոլոգիա

	ԱԿԳ
ԱՋՄ 
ԱՎԾ
	Արագ կենսաբանական գնահատում
Արհեստական ջրային մարմին

Ազգային վիճակագրական ծառայություն

	ԲԸ
	Բաժնետիրական ընկերություն 

	ԲՆ
	Բնապահպանության նախարարություն

	ԳԿՊ
	Գետավազանային կառավարման պլան

	ԳՎՕՄ
	Գյուղատնտեսության վարման օրինակելի մեթոդ

	ԵՄ
	Եվրոպական միություն

	ԵՏՀ
	Երկրատեղեկատվական համակարգ

	ԷՈՀ
ԹԿՊ
	Էկոլոգիական որակի հարաբերություն 
Թթվածնի կենսաբանական պահանջ

	ԹՔՊ
	Թթվածնի քիմիական պահանջ

	ԽՓՋՄ
	Խիստ փոփոխված ջրային մարմին

	ԿՄԿ
	Կեղտաջրերի մաքրման կայան

	ԿՕԱ
	Կայուն օրգանական աղտոտիչներ

	ՀԴՈՒ
	Համատեղ դաշտային ուսումնասիրություն

	ՀԷԿ
	Հիդրոէլեկտրակայան

	ՀԻՌ
	Համընդհանուր իրականացման ռազմավարություն

	ՀՀ
	Հայաստանի Հանրապետություն

	ՀՄԵԱՆԾ
ՀՌՋՄ
	Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն
Հնարավոր ռիսկային ջրային մարմին

	ՄԳՇՄՊ

	Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն

	ՄԾ
	Միջոցառումների ծրագիր

	ՇՄՆՄԿ
	Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն

	ՉԱԻ
	Չափագրության ազգային ինստիտուտ 

	ՋԿՏ
	Ջրավազանային կառավարման տարածք

	ՋՇԴ
	Ջրի շրջանակային դիրեկտիվ

	ՋՄ
	Ջրային մարմին

	ՋՊԿ
ՋՊԿՏՀ
	Ջրային պետական կադաստր

Ջրային պետական կադաստրի տեեկատվական համակարգ

	ՋՌԿԳ
	Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

	ՋՌՀԿ
ՋՏԿԲ
	Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում

Ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

	ՌՋՄ
	Ռիսկային ջրային մարմին

	ՍԹԿ
	Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա

	ՍՋՄ
	Ստորերկրյա ջրային մարմին

	ՏԱ
	Տեխնիկական առաջադրանք

	ՓԲԸ
	Փակ բաժնետիրական ըկերություն

	ՔԿՎԴ
	Քաղաքային կեղտաջրերի վերամշակման դիրեկտիվ


PAGE  
79

_1514084445.unknown

