Լրացուցիչ հիմնավորում

ՀՀ Կոտայքի մարզի Սևաբերդի ջրամբարի հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների մշակման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ:

Ընդհանուր տվյալներ

Սևաբերդի ջրամբարի նախագիծը մշակվել է Հայպետջրնախագիծ՚ ինստիտուտի կողմից 1978թ. ջրամբարը սեզոնային կարգավորման է և նախատեսված է 1200 հա տարածքների ոռոգման համար: Ջրամբարը հանձնվել է շահագործման 1984թ:

Սևաբերդի ջրամբարի ընդհանուր ծավալն է 6.0 մլն.մ3:

Օգտակար ծավալը՝ 4.0 մլն.մ3:

Ջրամբարի թասի մակերեսը՝ 45 հա:

Ջրամբարի լցումը հիմնականում իրականացվում է աջակողմյան /5.36 կմ/ և ձախակողմյան /4.3 կմ/ մոտեցնող ջրանցքների միջոցով:

Ջրամբարի պատվարը հողային է՝ ճալաքարա-կոպճային գրունտներից, ավազակավային միջուկով:

Պատվարի բարձրությունը 40 մ, երկարությունը կատարով՝ 297 մ, կատարի լայնությունը՝ 6.6 մ:

Պատվարային հանգույցի կազմի մեջ են մտնում հեղեղային ջրթողը և իրիգացիոն ջրթողը:

Սևաբերդի ջրամբարի հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների շին. աշխատանքների արժեքը կկազմի մոտ 1.5 մլրդ. դրամ:

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի N 19-ն 15.02.2008թ. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը, հաստատելու մասին հրամանի համաձայն, Կարգի N8 աղյուսակի 1.5մլրդ.դարմ շին. աշխատանքների արժեքից նախագծային աշխատանքները կազմում են  3%,  IV-րդ կարգի բարդության օբյեկտների /հիդրոտեխնիկական/ համար, որը կազմում է 45մլն.դրամ:

Նախագծերի փորձաքննության արժեքը համաձայն Կարգի N13 աղյուսակի 30-50 մլն. դրամ նախագծային արժեքի համար  կազմում է 5%:

Տվյալ դեպքում 1.5 մլրդ. դրամ շին. աշխատանքների համար ըստ հաստատված կարգի նախագծման  արժեքը կկազմի՝ 45 մլն. դրամ, փորձաքննության արժեքը՝ 2.25 մլն. դրամ:

Ներկայացված 35 մլն. դրամ նախագծային արժեքի դեպքում այն կկազմի՝ շին. աշխատանքների արժեքից  3%-ի փոխարեն 2.33%, փորձաքննության արժեքը՝ 1.75մլն.դրամ:

Առկա վիճակը

Սևաբերդի ջրամբարի թասում որպես հակաֆիլտրացիոն միջոցառում կիրառված է պոլիթիլենային թաղանթ, որը ներկայումս ամբողջովին քայքայված է և իր նպատակին չի ծառայում: Ջրամբարի թասում պարբերաբար առաջանում են հարամիներ, որոնց չխցանումը հանգեցնում է ջրամբարի թասից մեծ ֆիլտրացիոն կորուստների:

Աջ և ձախ մոտեցնող ջրանցքները ամբողջովին քայքայված են և գրունտների մեծ ֆիլտրացիոն հատկության պատճառով ջուրը հիմնականում ջրամբար չի հասնում:

Սևաբերդի ջրամբարը շահագործման հանձնելուց հետո գործնականում նախագծային ծավալով չի լցվել: Հիմնականում Սևաբերդի ջրամբարը ներկայումս շահագործվում է ջրամբարի մեռյալ ծավալում կուտակվող ջրի հաշվին, հատակային իրիգացիոն ջրթողի միջոցով:

Հետազոտական աշխատանքներ

- Իրականացնել  ջրամբարի թասի, պատվարային հանգույցի, մոտեցնող աջ և ձախ ջրանցքների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություններ: Կազմել թերությունների ակտ, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնագետների մասնակցությամբ:

- Կատարել պատվարային հանգույցի, ջրամբարի թասի, աջ և ձախ մոտեցնող ջրանցքների տոպոգրաֆիական հանույթ 3D  ֆորմատով, նշելով ջրամբարի թասում առկա բոլոր հարամիների սահմանները:

- Ճշտել ջրամբարի հիդրոլոգիական պայմանները:

- Ճշտել ջրամբարի թասի, մոտեցնող ջրանցքների երկրաբանական պայմանները:

Նախագծային մշակումներ

- Մշակել ջրամբարի թասի և պատվարի վերին շեպի նոր հակաֆիլտրացիոն թաղանթի /մատերի/ տեղադրման նախագիծ, համաձայն բոլոր նորմատիվային պահանջների:

- Մշակել ջրամբարի թասում առկա բոլոր հարամիների խցանման նախագծերը:

- Մշակել աջ և ձախ մոտեցնող ջրանցքների վերականգնման նախագծերը:

Ներկայացվող նախագծի կազմը

Նախագիծը պատվիրատուին է հանձնվում հետևյալ կազմով՝

1.	Տեխնիկական մասնագրեր- 4 օրինակ

2.	Գծագրեր- 4 օրինակ

3.	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր- 4 օրինակ

4.	Նախահաշիվներ – 2 օրինակ

5.	Փորձագիտական եզրակացություն- 1 օրինակ

6.	Նախագծի էլեկտրոնային տարբերակ- 1 օրինակ

Բոլոր գծագրերը պետք է պատրաստված լինեն օգտագործելով համակարգչային CAD- ծրագրերը: