ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ՄԱՐՏԻ 7-ի ՆԻՍՏԻ N 9 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 29-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ որոշՄաՆ մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի նիստի N 9 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած «Երևան քաղաքում ավտոմայրուղի կառուցելու ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելված	ի 4.3-րդ կետում «2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ը» բառերը փոխարինել «2014 թվականի մայիսի 31-ը» բառերով:

Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան