Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

սեպտեմբերի 25-ի  N  1052  -  Ն  որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԵՎԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
/ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/ 
	NN

ը/կ
	Միջոցառման  անվանումը
	Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը
	Կատար
ման պատաս խանա
տուն
	Համակատարողը
	Ժամկետը
	2015թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և
պահանջվող գումարը

	2015թ. 1-ին կիսամյակի աշխատանքների և միջոցառում ների կատարման ընթացքը

	
	1  Կառավարման  համակարգի կատարելագործում

	1.1
	<<Սևան ազգա յին պարկ>> ՊՈԱԿ-ի կառա վարման համա կարգի կատա րելագործում
	Սևանա լճի և նրա ջրհվաք ավազա նի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիտորինգի իրա կանացում, միջո ցառումների մշա կում


	ՀՀ բնապահպանության նա խարարու թյուն
	ՀՀ գիտություն ների ազգա յին ակադե միա 
(համաձայ նությամբ)


	2015թ.  և  շարու
նակա կան
	<<Շրջակա միջա վայրի վրա ներ գործության մոնիտո րինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող <<Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվա ծության վիճակի մոնիթորինգի ծառա յություններ>> ծրագրի շրջանակներում: Ան տառմաքրման ենթա կա տարածքների հարակից հա մայնքները
	<<Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ն իրականա ցրել է հետևյալ միջոցառում ները.

 1.Սևանա լճի ջրի հիդրոքի միական մոնիթորինգ: Լճի ջրի որակի մոնիթորինգը իրակա նացվել է մայիս ամսին: Վերցվել է ջրի 50 փորձանմուշ (փորձանմուշներ վերցվել են ինչպես լճի մակերեսից, այնպես էլ տարբեր խորության շեր տերից), որոշվել է ջրի քիմիական և ֆիզիկաքիմիա կան որակի 2000 ցուցանիշ:

2.Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի 10 գետերի (Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոթք, Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, Շողվակ, Գավառագետ) և Արփա-Սևան թունելի հիդրո քիմիական մոնիթորինգ: 19 մոնիտորինգային դիտակետից վերցվել է ջրի 45 փորձանմուշ, որոշվել` ջրի քիմիական և ֆիզիկաքիմիական որակի 1840 ցուցանիշ: 

	
	
	Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրո կենսաբանական և հիդրոօդերևութա բանական մոնիթո րինգի իրականա ցում

	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախա րարություն


	ՀՀ գիտությունների ազգա յին ակադե միա (համաձայ նությամբ)


	
	<<Հայպետհիդրո
մետ>> ՊՈԱԿ-ի կող մից 2015թ. ընթաց քում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդ րո օդերևութաբա նական աշխատանք ների ծրագրին հա մապատասխան
	ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոմետ ծառայության կողմից իրակա նացվել է Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրո օդերևութաբանական մոնիտո րինգ, այդ թվում ջրի մա կարդակի, ջերմաստիճանի, թափանցելիության, սառցային երևույթների և գոլորշիացման դիտարկումներ, գետերով, Արփա-Սևան թունելով մուտք գործած և ոռոգման նպատակով բաց թողնված ջրաքանակի հաշվառում: Ստացված տեղե կատվությունը ամեն օր հա ղորդվել է շահագրգիռ կազմա կերպություններին, այդ թվում ՀՀ նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին: 
Ամիսը մեկ անգամ, էքսպեդիցիոն կարգով, լճի հայելու ֆիքսված կետերում ստանդարտ խորությունների վրա կատարվել են ջրի ջերմաստիճանի, ալիքի բար ձրության ու ջրի թափան ցելիության չափման աշխա տանքներ:

Սևանա լճի վրա, նավի միջոցով առնվազն ամիսը 1 անգամ կատարվել են տարբեր խորություններում ջրի ջերմաս տիճանի, ալիքի բարձրության, ջրի թափանցելիության սահ մանի չափման աշխատանքներ:
Սևանա լճի ավազանի 3 կայաններում/Սևան, Մարտու- նի, Յանըղ/ շուրջօրյա, 4 ժամը մեկ կատարվել են գոլորշիացման դիտարկումներ:

Սևանա լճի 4 դիտակետերում /Սևան, Շորժա, Կարճաղբյուր, Մարտունի/ յու րաքանչյուր 12 ժամը մեկ կատարվել է լճի մակարդակի և ջերմաստիճանի դիտարկումներ:

Մարտի  երրորդ տասն օրյակին ճշգրտվել  և հանրա պետության ղեկավար մար միներին, ՀՀ նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնա հարցերի հանձնաժողովին և այլ կազմակերպություններին  տրա մադրվել է Սևանա լճի մակար դակի կանխատեսում  2014թ.  հուլիսի 1-ի  համար(1900.52-1900.57մ), որն արդարացել է 100%-ով:

Իրականացվել է տեղեկա տվական ապահովում և ծառա յությունների մատուցում ՀՀ բնապահպանության նախարա րությանը, պետական կառա վարման և տեղական ինքնա կառավարման մարմիներին:

Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ տրվել է ամսական հաշվետվություն, իսկ Սևանա լճի մակարդակի,Արփա -Սևան ջրատարով Սևանա լիճ մուտք գործած ջրի քանակի և Սևանա լճից ջրի բացթողում ների քանակի վերաբերյալ ամենօրյա տվյալներ: 
ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբա նության ինստիտուտը տեղեկա ցնում է, որ Սևանա լճում ըն թացող էվտրոֆացման մեխա նիզմների բացահայտման նպատակով ինստիտուտի կող մից բազային ֆինանսավորման շրջանակներում 2015թ. իրա կանացվել են Սևանա լճի կեն սացենոզների հիմնական բաղա դրիչների կենսաբանական ցու ցանիշների հետազոտություն ներ: Պոպուլացիոն ցուցա նիշների հետազոտություններ, և վերջինիս հիման վրա ձկան և խեցգետնի արդյունագործական պաշարների գնահատման աշ խատանքներ չեն կատարվել` <<Սևանա լճի  էկոհամակար գերի վերականգնման, պահ պանության, վերարտադրու թյան, բնականոն զարգացման և օգտագործման 2015թ. ծրագրում>> նախատեսված չլինելու  պատճառով:

	
	
	Սևանա լճի ավա զանի ինժեներա եկրաբանական և սեյսմաշրջանաց
ման դիտարկում ների իրականա ցում

	ՀՀ արտակարգ իրավիճակ
ների նախա րարություն
	ՀՀ քաղաքաշի նության նա խարարու

թյուն
	     2014թ.  և  շարունակա կան
	Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայու թյուն 
	-ՀՀ քաղաքաշինության նախա րարությունը հայտնում է`
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերի կառուցա պատված տարածքներին վտանգ սպառնացող սողանք ային տեղամասերում ինժեներա եկրաբանական հետազոտու թյունների և ռեժիմային դիտարկումների (մոնիտորին գի) իրականացումը` համաձայն ՀՀ  կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 10-ի N 27 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած <<Հայաստանի Հանրապետու թյան սողանքային աղետի կառավարման հայեցակարգի>> 36-րդ կետի 2-րդ ենթակետի ե) պարբերության և 36-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջների, ՀՀ քաղաքաշինության նախա րարության 2014 թվականի փետրվարի 10-ի N 01/12.1/522-14 գրությամբ, <<Սողանքային աղետի դեմ պայքար>> ծրագրի  ՀՀ 2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտը ներկայացվել է սողանքային աղետի կառա վարման բնագավառի լիազոր մարմին` ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն:
   Սակայն այդ ուղղությամբ ՀՀ 2015-2017 թվականների միջնա ժամկետ ծախսային ծրագրով չափաքանակներ չեն հաս տատվել, ինչպես նաև ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով միջոցներ չեն հատկացվել:

	2.1
	Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառ​մաքրման աշխատանք​ների իրականացում
	Լճի շրջակայքի շուրջ 93 հա անտառաշերտե
րի մաքրում
	ՀՀ բնապահ
պանության նախարա
րություն
	ՀՀ Գեղար
քունիքի մարզպետարան

	2015 թ.  և  շարունա
կական
	ՀՀ պետական բյուջե`  125400,0 հազ.դրամ

<<Սևանա լճի ջրածածկ անտառ տնկարկների մաքր ման ծառայու թյուններ>>

	Սևանա լճի շրջակայքի ջրա ծածկ տարածքներում  իրակա նացվել են 108հա  անտառ մաքրման  աշխատանքներ: 
Նշված աշխատանքներն ըն թացքի մեջ են:



	2.2
	Սևանա  լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տա րածքում մար զերի և հա մայնքների` ըստ ոլորտների սո ցիալ-տնտեսա կան զարգաց ման երկարա ժամկետ ծրագրե րի մշակում

	Արդյունաբերու թյան, գյուղա տնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզ մի, քաղաքաշի նության և բնա պահպանության ոլորտների զար գացման միջո ցառումների մշա կում
	ՀՀ էկոնոմի կայի,

ՀՀ գյուղատնտեսության
ՀՀ քաղաքա շինության,

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների,

ՀՀ բնապահ պանու թյան նախարա րություն ներ
	Մարզպետներ,

ՀՀ արտակարգ իրավիճակ ների նախարարություն
	2015թ. և  շարունակական
	ՀՀ  օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին
	-ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության  կողմից իրականացվում են Վերակառուցման և զարգաց ման միջազգային բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ իրականացվող <<Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն>> և <<Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում>> վարկային ծրագրերը: 2015թ.-ին <<Էլեկտրամա տակարարման հուսալիություն>> ծրագրի շրջանակներում Գեղարքունիքի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարությունն ընդունել է 16.04.2015թ. № 403-Ն որոշումը: Որոշման շրջանակ ներում նախատեսվում է օտարել 7,6457 հա ընդհանուր մակերեսով թվով 105 հողակտոր, որն ընդգրկում է 6 համայնք, էլեկտրահաղորդման գծի երկարությունը կազմում է 27 կմ:  

2015թ-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման հետ կապված ջրածածկվող ափամերձ տարածքներից էներգատեղակայանքների դուրս բերման միջոցա ռումներով նախատեսված` <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ-ի  կողմից ավարտվել են Մարտունու ԳԲԿ-ն ու այն սնող բարձր ճնշման կողմնատար գազատարի կառուցման շինա հավաքակցման աշխատանք ները` 131.37 մլն. դրամ արժեքով: Իսկ Ճամբարակ-Ծովագյուղ միջին ճնշման գազատարի վերատեղադրման աշխատանքներ չեն իրականաց վել` անհրաժեշտություն չլինելու պատճառով:

<<ՀԷՑ>> ՓԲԸ-ի կողմից աշխատանքներ չեն իրակա նացվել: Ենթակայանների և օդային գծերի տեղափոխման աշխատանքները կիրակա նացվեն անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում: 

-Գեղարքունիքի մարզպետարա 

նը հայտնում է, որ Սևանա  լճի
ջրհավաք ավազանի համայնք ները ունեն սոցիալ-տնտե սական զարգացման քառամյա ծրագրեր, ինչպես նաև  2012թ.-ից գործողության մեջ է ՀՀ կառավարության  10.03.2012թ. թիվ 308 որոշմամբ հաս տատված մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2012-2015թթ. ծրագիրը:
Մասնակցություն են ունեցել ՍՍևանա լճում ձկան պաշարների հհամալրման աշխատանքներին, աայդ նպատակով <<Սևանի իիշխան>> ՓԲԸ-ի կողմից լիճ է բբաց թողնվել 43000  հատ 30 գգրամանոց Սևանի իշխանի մմանրաձուկ: 
- ՀՀ քաղաքաքաշինության նախարարության կողմից համակարգվում է համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակ ման աշխատանքները: Հաս տատվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի գլխավոր հատակագիծը: Լճափ համայնքի գլխավոր նախագիծը 2015 թվականի մայիսի 14-ին քննարկվել է նախարարու թյունում տեղի ունեցած քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնա ժողովի նիստում և ներկայաց ված դիտողությունների հիման վրա վերջնամշակման փուլում է:
- ՀՀ էկոնոմիկայի նախարա րությունը տեղեկացնում է, որ 2015թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Գեղարքունիքի մարզում <<Աջակցություն ՓՄՁ սուբյեկտներին>> 2015 թվա կանի ծրագրի շրջանակներում վարկային երաշխավորություն ների տրամադրման, սկսնակ գործարարների ձեռներեցու թյանն աջակցության, ոլոր տային աջակցության, գործարար տեղեկատվական, խորհրդատվական և ուսուցո ղական աջակցության, տեղա կան տնտեսական զարգացման ուղղություններով գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվել է 428 աջակ ցություն: 

      Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշ խվածքն ըստ ոլորտների հետևյալն է.
 -արտադրության ոլորտում` 33.5%,

  -  առևտրի ոլորտում` 33.5%,

  - ծառայությունների ոլորտում` 28.9,   

   - շինարարության ոլորտում`     2.1%:
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան, Ճամբարակ քա ղաքներում իրականացվել է <<Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցու թյան>> երկու ծրագիր, որին մասնակցել են 31 սկսնակ գործարարներ: 

      Սկսնակ գործարարներին վարկային երաշխավորություն ների տրամադրման ծրագրի շրջանակներում աջակցություն են ստացել առավել իրա տեսական գործարար ծրագրեր ներկայացրած 6 սկսնակ գոր ծարարներ: Ստացված վարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է 26.1 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավո րությունը` 26.5 մլն ՀՀ դրամ: Վարկավորումն իրականացվել է գործընկեր <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ-ի միջոցով:

      2015 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում <<ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման արժեքի փոխհատուցման>> ծրագրի շրջանակներում Գեղարքունիքի մարզում սուբսիդավորվել է ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից ներկայացված 92 հայտ: Սուբսիդավորման ընդհանուր գումարը կազմել է 2.990.000 ՀՀ դրամ: <<Գյուղական համայնքների զարգացում>> ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի մարզից ձեռք են բերել 1 հատ փխրեցուցիչ ՝ 520 հազ. դրամ արժողությամբ, 1 հատ կոմբայն՝ 27,5 մլն. դրամ արժողությամբ: 

	2.3
	Ձկան պաշարների համալրում
	Արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրու
թյան ապահո վում
	ՀՀ բնապահ
պանու
թյան նախարա
րություն
	ՀՀ Գեղար

քունիքի մարզպե տարան,
ՀՀ գիտու
թյուն
ների ազգային
ակադեմիա (համաձայ նությամբ)
	2015թ. և
շարունա
կական
	ՀՀ պետ.բյուջե` 60000,0 հազ դրամ

<<Ձկան պաշար ների համալրման ծառայություններ>> ծրագրի շրջանակ ներում
	<<Ձկան պաշարների համալ րման ծառայություններ>> ծրա գրով 2015 թվականին հայտա րարված մրցույթում հաղթել է <<Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների գիտա հետազոտական ինստիտուտ>> ՍՊԸ-ն, որի հետ անգործության ժամկետի ավարտից հետո սահմանված կարգով կկնքվի համապատասխան պայմանա գիր:

	2.4


	<<Սևան>> ազ գային պարկի պահպանություն, պարկում գիտա կան ուսումնասի րությունների և անտառտնտեսական աշխատանք ների կատարման ծառայություններ
	Պարկի տա րածքի բնական էկոհամակարգե րի, լանդշաֆտա յին ու կենսաբա նական բազմա զանության, գենո ֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտադրութ
յուն, գիտական  ուսումնասիրութ յուններ և շրջա կա միջավայրի դիտանցի իրա կանացում
	ՀՀ բնապահ պանու թյան նախարա րություն
	ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համա ձայնու

թյամբ)


	2015 թ. և շարունա կական
	ՀՀ պետ.բյուջե`

<<Սևան>> ազգային պարկի պահպանու թյուն, պարկում գիտական ուսումնա սիրությունների, ան տառ տնտեսական աշխատանքների կա տարման ծառայու թյուն ներ`  ծրագիր`  267861,7 հազ.դրամ


	<<Սևանա լճի էկոհամա կարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտա դրման, բնականոն զար գացման և օգտագործման 2015թ. միջոցառումների տա րեկան ծրագրի>> 2.4 կետով սահմանված 267861.7 հազար դրամ գումարը պետության կողմից համապատասխան դրամաշնորհի պայմանագրի հիման վրա <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ին տրամադրվող գումարն է, որի համար <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ը յուրա քանչյուր եռամսյակ ներկա յացնում է հաշվետվություն ՀՀ բնապահպանության նախարա րությանը, իսկ նշված գումարը ծախսվում է համաձայն <<Սևան>>  ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի ծախսերի և եկա մուտների նախահաշվի:

	2.5
	Սևանա լճի ջրհավաք ավա​զա​նում հանքա վայրերի շահա գործման արդ յունքում խախտ ված հողատա րածքների ռեկուլ տիվացիա
	Տարածքների վե րականգնման աշ խատանքների նախագծերի մշակում

	ՀՀ բնապահ պանության նախարա
րություն
ՀՀ Գեղար

քունիքի մարզպե տարան
	ՀՀ էներգե տիկայի և բնական պա շարների նախարա րություն,
ՀՀ Գեղար

քունիքի մարզպե տարան
	2015 թ. և

շարունակական
	Ըստ անհրաժեշտու թյան` շրջակա միջա վայրի պահպա նության դրամա գլխից, գումարը` ըստ գույքագրման ար դյունքների
	Մշակվել է <<Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաս տանի Հանրապետության օրեն քի նախագիծը, որն արժանացել է ՀՀ կառավարության հավա նությանը (02 հուլիսի 2015թ. N 29.6/[325864]-15 (31) արձանա գրություն):
Վերոնշյալ օրենքի ընդունումը ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից հնարավորություն կտա ապա հովել բնա​պահ​պանության բնա գավառի պետական կառա վարման լիազոր մարմնի կող մից շրջակա միջա​վայրի պահպանության դրամագլխին հատկացված միջոցներով դա դարեցված ընդերք օգտա գործման իրավունքների շրջա նակներում ապօրինի շա հագործված կամ լքված հանքա վայրերի տարածքներում, այդ թվում նաև Սևանա լճի ջրհավաք ավա​զա​նում հանքա վայրերի շահագործման արդյունքում խախտված հողա տարածք​ների բնապահպա նական (այդ թվում՝ ռեկուլտիվացիոն) աշխատանք ների իրականացումը:

	2..6
	Սևանա լճի ջրհա վաք ավազա նում կենդանա կան ռեսուրսների վերականգնում
	Ձկների ձվադր ման վայր հանդի սացող գետերում էներգետիկ նպա տակներով կա ռուցված գլխային ջրառ կառուց վածքներում ձըկ նանցարաննրի վերականգնում և ջրային ռեժիմի պահպանում
	 ՀՀ բնապահ պանության նախարարություն
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշար
ների նախարա
րություն
	
	2015թ.
	ՓՀԷԿ

շահագործող ընկերություն
	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարու թյունը, հայտնում է, որ ՀՀ վարչապետի 29.04.2015թ. թիվ 02/24.6/7083-15 հանձնարարա կանով` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գետի վրա կառուցված <<Գրիգոր Թա դևոսյանի կվարց>> ՍՊԸ-ի <<Անի>> ՓՀԷԿ-ի հետ կապված հարցի վերջնական արդյունք ների մասին տեղեկատվության տրամադրումը հանձնարարված է ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը: 

	2.7
	Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակ ներում Արփա-Սևան թունելի վթարային հատ վածների վերա կանգնման աշխատանքների ավարտում:
	Արփա-Սևան ջրատարի կայուն օգտագործումն ապահովող <<Արփա-Սևան>> թունելի հիմնանո րոգման ծրագրի իրականացում:
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախրարության ջրային տնտեսու թյան պետական կոմիտե

	
	2015թ.
	ՀՀ կառավարության համաֆինանսավո րում, Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրա կանացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր` 1356952,400 հազ.դրամ


	2015թ. նախատեսվել է 1517.861 մլն.դրամի շինարարական նո րոգման աշխատանքներ, որից առ 01.07.2015թ. կատարվել են 663.814 մլն. դրամի հիմնական նորոգման աշխատանքներ:








