Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2017 թվականի
----------- ----ի նիստի N    արձանագրային որոշման
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

Ոռոգման ջրամատակարարման ոլորտում ջրի փաստացի օգտագործումը հաշվի առնող կառավարման հայեցակարգի
	Միջոցառման անվանումը
	Նպատակը, խնդիրը, ոլորտում իրականացվելիք միջոցառման նկարագիրը
	Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները
	ժամկետը
	 ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը
	Ակնկալվող արդյունք

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Ջրօգտագործողներին մատակարարվող ջրի ծավալի հաշվառման տարբերակների առաջադրում:
	1.Մատակարարված ոռոգման ջրի հստակ հաշվառում իրականացնելու նպատակով ջրամատակարարման համակարգերում անհրաժեշտ է ջրառի կետերը, մայր ջրատարներից մինչև ներտնտեսային ցանցի բաժանարար հանգույցները հագեցնել ժամանակակից ջրաչափական սարքերով (նախնական հաշվարկներով շուրջ 2100 ջրաչափեր), դրանք միացնելով SCADA համակարգին, 
	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
	2019 թվականի ոռոգման շրջանի սկիզբը


	ՀՀ պետական բյուջե՝ համաֆինանսավորման մասով, 
ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	Հաշվառման համակարգի կատարելագործում

	2. Ջուր մատակարարող և ջուր սպառող սուբյեկտների միջև պայմանագրային հարաբերությունների կատարելագործում:
	Պայմանագրային հարաբերություններում իրավունքների և պարտավորությունների հստակեցման նպատակով նոր օրինակելի պայմանագրի ձևի մշակման համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան օրենսդրական հիմքեր:
	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
	2018 թվականի ոռոգման շրջանի սկիզբը
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	ՋՕԸ-ջրօգտագործող հարաբերությունների կանոնակարգում

	3.Գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող համայնքներում ջրօգտագործողների կողմից նորմատիվային ջրօգտագործումից ավել փաստացի ջրօգտագործված ծավալի փոխհատուցման մեխանիզմների սահմանում:
	Գերնորմատիվային և նորմատիվային հողատարածքներ մշակող ջրօգտագործողների ֆինանսական պայմանների իրավահավասարություն՝ գերնորմատիվային ջրօգտագործումից առաջացած լրացուցիչ հասույթի նվազեցման միջոցով:


	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, ՀՀ գյուղատնտեսու-թյան նախարարություն
	01.09.2018 թվականը
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	Համակարգի առավել արդյունավետ շահագործում, ոռոգման ջրի ու ոռոգելի հողատարածքների առավել արդյունավետ/նպատակային օգտագործում:


