Նախագիծ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«     » _________________ 2012 թվականի N______Ն

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈւՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ ՀԱՏՈւԿ ԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈւՄ» 

ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման հայեցակարգով նախատեսված սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1760-Ն որոշման  հավելվածի 7-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Երևանի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության գնահատում ծրագիրը` համաձայն հավելված  1-ի:
2.Հաստատել  Երևանի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  համաձայն  հավելված 2-ի:
3.Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին`

Երևանի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման աշխատանքներն իրականացնել ըստ սույն որոշման հավելվածում ներկայացված ժամանակացույցի:

4.Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` 

«Երևանի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության գնահատում» ծրագրի ֆինանսավորման հնարավորության հարցը` սահմանված կարգով ներկայացված հայտի առկայության պայմաններում, քննարկել համապատասխան տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակներում:

5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀՀ արտակարգ  իրավիճակների նախարար`      Ա.Երիցյան 
Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության

 կառավարության  2012 թվականի 

-----------------ի N----Ն որոշման

 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈւՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ ՀԱՏՈւԿ ԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈւՄ» ԾՐԱԳԻՐ

I.ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.
Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների գերակշռող մեծամասնությունը նախագծվել և կառուցվել են մինչև 1988 թվականը, և նրանց նախագծման հիմքում ընդունված սեյսմիկ ուժերը անհամեմատ ցածր  են սպասվելիք ուժերից: Այդ է վկայում Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն (այսուհետ՝ ՍՊԱԾ) գործակալության կողմից 1998թ-ին կազմված և հաստատված Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ գոտիացման (շրջանացման) նոր քարտեզը: Քանի որ Երևան քաղաքում մինչև 1988 թվականը կառուցված բոլոր շենքերի ու շինությունների նախագծային սեյսմակայունությունը ընդունված է եղել 7-8 բալ ըստ ՄՍԿ-64 (MSK-64) բալայնության սանդղակի, իսկ ըստ ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիացման քարտեզի Երևան քաղաքի տարածքը գտնվում է սեյսմիկ երրորդ գոտում` գետնի սպասվելիք առավելագույն Amax=0.4g արագացումով (բալականությունը IX և բարձր ըստ ՄՍԿ-64 (MSK-64 ) սանդղակի, ապա ակնհայտ է դառնում, որ տարածաշրջանի հնարավոր ուժեղ երկրաշարժի ժամանակ (մագնիտուդան` M>5.5) տեղի կունենան բազմաթիվ շենքերի կամ նրանց առանձին մասերի փլուզում, որը կբերի մեծ թվով մարդկային զոհերի և ահռելի նյութական կորուստների: Ծրագրի իրականացումն անհրաժեշտ նախադրյալներ կստեղծի հանրապետությունում շենքերի և շինությունների վերականգնմանն ու ուժեղացմանն ուղղված հիմնավորված ծրագրերի մշակման ու իրականացման համար, ինչն իր հերթին կնպաստի Երևանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանը:
II.ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
2.
1988թ. Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող շենքերի գերակշռող մասի սեյսմակայունությունն ավելի ցածր է, քան սպասվող սեյսմիկ վտանգի մակարդակը, և փաստորեն նրա ամբողջ տարածքը գտնվում է բարձր սեյսմիկ ռիսկի գոտում:

3.
1989 թվականից սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված մեծ մասշտաբի աշխատանքներ են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային շրջաններում: Կատարվել է շենքերի և շինությունների դասակարգում ըստ վնասվածության աստիճանի, ապամոնտաժվել են վթարային շենքերն ու շինությունները, իսկ չափավոր և զգալի վնասվածքներ ունեցողները` վերականգնվել և ուժեղացվել են: Միաժամանակ Երևանն ու ՀՀ մնացած մարզերը, որոնք նույնպես ընկած են բարձր սեյսմիկ ռիսկի գոտիներում, բավական անտեսվել են: Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը գտնվում է ՀՀ Կառավարության ուշադրության կենտրոնում և 1999թ. ընդունվել են երկու որոշումներ` ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքի և Երևան քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման Պետական համալիր ծրագրերի  կատարմանը (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 7-ի թիվ 392 և 1999 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 429 որոշումներ): ՀՀ «Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն» գործակալությունը հանդիսանում է այդ ծրագրերի պատասխանատու կատարողը և կոորդինատորը: Այս ծրագրի շրջանակներում առանձնահատուկ ուշադրության են արժանանում շենքերի ու շինությունների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման աշխատանքները` որպես սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների առաջին էտապ: 

4. Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության համար սեյսմիկ ռիսկը հասել է իր առավելագույն մակարդակին ամբողջ պատմության ընթացքում, ինչը պայմանավորված է սեյսմիկ ակտիվության նոր ցիկլով, շենքերի և շինությունների ցածր սեյսմակայունությամբ, ուրբանիզացման բարձր մակարդակով, հատուկ և կարևոր նշանակության շինություններին (քիմիական գործարաններ, հիդրոէլեկտրակայաններ, ջերմաէլեկրակայաններ, բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, դպրոցներ,  ջրամբարներ, կենսապահովման գծեր, առողջապահական հիմնարկներ և այլն) հատկացված ոչ բավարար ուշադրությամբ, բնակչության վատ տեղեկացմամբ, սոցիալ-տնտեսական վիճակով և այլ գործոններով:  Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ Ազգային ժողովի և ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել են բազմաթիվ օրենքներ և որոշումներ ուղղված ազգաբնակչության առողջության ու անվտանգության ապահովմանը, սակայն շատ խնդիրներ այս բնագավառում դեռևս մնում են չլուծված, մասնավորապես շենքերի ու շինությունների բարձր խոցելիությունը:

5.
Ոլորտի զարգացման միտումները 2013-2014 թվականներին անհրաժեշտ է առաջնահերթ ուղղել Երևանի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման, ՀՀ տարածքի սեյսմիկ շրջանացման նոր քարտեզի կազմման, բնակավայրերի և կենսաապահովման գծերի սեյսմիկ ռիսկի գնահատման ու ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ աշխատանքներ կատարելու, ՀՀ Կառավարությանը  առաջարկներ ներկայացնելու նպատակով: 

III.ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ


6. Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատումը և սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը պահանջում է գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների մանրակրկիտ հետազննում, որը հանդիսանում է նախնական փուլ տեխնիկատնտեսական առումով սեյսմակայունության նպատակահարմար մակարդակ ապահովելու համար:Կարևորագույն խնդիր է շենքերի փաստացի տեխնիկական վիճակի գնահատումը, նրանց ծավալահատակագծային ու կոնստրուկտիվ լուծումների ուսումնասիրումը, փաստացի սեյսմիկ խոցելիության գնահատումը` հաշվի առնելով վերջին երկրաշարժերի հետևանքներն ու կուտակված փորձը:


7. Հիմնվելով շենքերի և շինությունների մեր ունեցած մեծածավալ տվյալների բազայի վրա, ինչպես նաև մեր կողմից իրականացված բազմաթիվ նախնական հետազննությունների արդյունքների վրա, Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտները կարելի է դասել 4 խմբի:

1) Խումբ 1` 2-4 հարկանի քարե պատերով շենքեր են` կառուցված մինչև 1960-ական թվականները: Դրանք կառուցվել են անհատական նախագծերով (դիզայնով), և շատերն ունեն ճարտարապետական կարևոր նշանակություն: Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների մոտ 30%-ը պատկանում են այս խմբին: Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ սույն կետում նշված շենքերն հիմնականում ստացան ուժեղ վնասվածքներ, ձևախախտումներ, իսկ շատերն էլ փլուզվեցին:

Նշված խմբի շենքերն ունեն հետևյալ հիմնական ծավալահատակագծային ու կոնստրուկտիվ բնութագրերը.

ա.
բարդ հատակագծային լուծում, կոշտությունների և զանգվածների ոչ համաչափ բաշխում` ըստ շենքի գլխավոր երկրաչափական առանցքների ու շենքի բարձրության
բ.
սեյսմակայուն շինարարության նախագծման ժամանակակից նորմերի պահանջների բացակայություն
գ.
սեյսմապաշտպան համակարգերի բացակայություն
դ.

կրող պատերում գոյություն ունեցող պատուհանների ու դռների բացվածքների թույլատրելիից շատ մեծ չափեր
ե.  

փայտյա կոնստրուկցիաներից իրականացված ծածկեր:

2) Խումբ 2` 3-5 հարկանի, ներքին ե/բ կարկասով և պարփակող լայնական ու երկայանական քարե կրող պատերով շենքեր են: Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների մոտ 45%-ը պատկանում են այս խմբին: Դրանց մի մասը կառուցվել են տիպային նախագծերով և հատակագծում հիմնականում ուղղանկյունաձև են: Այս խմբի շենքերում կան բազմաթիվ անհամապատասխանություններ սեյսմակայուն շինարարության նախագծման ժամանակակից նորմերի պահանջների հետ: Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ սույն կետում նշված շենքերը ստացան ուժեղ վնասվածքներ, ձևախախտումներ, մի մասը  փլուզվեցին և մի մասն էլ ենթակա էին վերականգնման:
3) Խումբ 3` 9-12 հարկանի, հավաքովի երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներից իրականացված խոշորապանելային շենքեր են: Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների մոտ 15%-ը պատկանում են այս խմբին: Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ այս տիպի շենքերը ստացան չափավոր վնասվածքներ, ձևախախտումներ, բայց չփլուզվեցին և դրանք ենթակա էին վերականգնման:

4) Խումբ 4` 6-9
հարկանի, հավաքովի երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներից իրականացված կարկասային շենքեր են: Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների մոտ 10%-ը պատկանում են այս խմբին: Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ այս տիպի շենքերի հիմնական մասը փլուզվեց, քանի որ կարկասային շենքերում հավաքովի երկաթբետոնյա կոնստրուկտիվ տարրերի միացման հանգույցներն ընկած են առավելագույն ճիգերի գոտում և աշխատանքներն իրականացվում էին ցածր որակով, այն դեպքում, երբ սեյսմակայունությունը գլխավորապես կախված է այդ հանգույցների միացման տեղից և որակից: Դասակարգված չորս խմբերի բոլոր շենքերի նախագծային սեյսմակայունությունն ընդունված  է  եղել 7-8 բալ ըստ ՄՍԿ-64 (MSK-64) բալայնության սանդղակի, այն դեպքում, երբ Երևան քաղաքի տարածքի սեյսմայնությունն անհամեմատ ավելի բարձր է և ներկայումս գնահատվում է 9 բալ և բարձր ըստ նույն սանդղակի: Բոլոր շենքերի շինարարական աշխատանքերն իրականացվել են ցածր որակով և բազում թերություններով:
8. Ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է ստեղծել 3 աշխատանքային խմբեր` «Ա», «Բ», «Գ»: «Ա» խումբը կզբաղվի շենքերին և շինություններին վերաբերող տվյալների բազայի ստեղծմամբ, ինչպես նաև կօգնի «Բ» և «Գ» խմբերին, երբ վերջիններս զբաղված կլինեն շենքերի և շինությունների ակնադիտական և գործիքային հետազննությունների իրականացմամբ: «Բ» խումբը պետք է կատարի շենքերի և շինությունների համալիր վերլուծությունը և նրանց կրող կոնստրուկտիվ տարրերի ամրության բնութագրերի որոշումը: «Գ» խումբը պետք է ուսումնասիրի շենքերի և շինությունների դինամիկական բնութագրերը և կատարի տարածքի ուսումնասիրություններ: «Ա» խումբը կատարում է անհրաժեշտ տվյալների հավաքում` համաձայն նախօրոք որոշված ձևաչափի: Համապատասխանաբար «Բ» խումբը ակնադիտական հետազննությունների ժամանակ առանձնացնում է համապատասխան շենքեր և շինություններ՝ հետագա մանրակրկիտ ուսումնասիրելու համար:
Ծրագրի ընթացքում պետք է վերլուծվեն շենքերի նախագծային փաստաթղթերը, եթե դրանք պահպանվել են, հակառակ դեպքում պետք է իրականացվեն չափագրումային աշխատանքներ: «Բ» և «Գ» խմբերի կողմից մանրամասն կհետազննվեն Երևան քաղաքի թվով 5 հատուկ և թվով 25 կարևոր նշանակության օբյեկտներ: Կուսումնասիրվեն շենքերի կրող կոնստրուկտիվ տարրերը, կբացահայտվեն և  կգնահատվեն բետոնե, երկաթբետոնե ու մետաղական կոնստրուկցիաների վնասվածքների աստիճաններն ու առաջացման պատճառները, կորոշվեն բետոնի ամրության բնութագրերը, խտությունն ու որակը, կոնստրուկտիվ տարրերի միացումների որակը և այլն: Հետազննություններն ամբողջական դարձնելու համար նախատեսվում են օգտագործել կրող կոնստրուկտիվ տարրերի ամրության բնութագրերի որոշման ժամանակակից սարքավորումներ, թվային հեռաչափական գործիքներ, ինչպես նաև թվային ֆոտոխցիկ` ֆիքսելու համար կոնստրուկցիաների հայտնաբերված վնասվածքները, թերությունները, դեֆորմացիաներն և շենքերի ու շինությունների ընդհանուր տեսքերը: Դինամիկ բնութագրերը որոշելու համար կօգտագործվեն ուժեղ շարժումների Շվեյցարական արտադրության  ՍՄԱՉ (SMACH) գործիքը, որը թույլ է տալիս գրանցել շենքի և գրունտի միկրոտատանումները  հաճախականությունների լայն սպեկտրում:
IV.ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

9. Այս աշխատանքի արդյունքում կգնահատվեն Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող թվով 5 հատուկ և թվով 25 կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը (շենքի սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատումը շենքի վարքի կանխատեսումն է ուժեղ երկրաշարժի դեպքում) և կմշակվեն առաջարկություններ սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման նպատակով: Սույն ծրագրով նախատեսվում է գնահատել հետևյալ օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը.
1) Սեյսմիկ պաշտպանության հատուկ օբյեկտներ.
ա. ՀՀ Ազգային ժողովի վարչական շենք,
բ. ՀՀ կառավարության թիվ 1 տուն,
գ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ  Ոստիկանության վարչական շենք,
դ. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների  նախարարության վարչական շենք,
ե. ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության վարչական շենք:

2)
Նախագիծը կլինի շարունակական և հաջորդ փուլերում կներառվեն աղետների կառավարում ապահովող հատուկ նշանակության բոլոր օբյեկտները:
3)
Սեյսմիկ պաշտպանության կարևոր օբյեկտներ.
Կարևոր օբեկտներից կգնահատվեն Երևան քաղաքի 5 տարբեր վարչական շրջաններում գտնվող թվով 25 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր (յուրաքանչյուր վարչական շրջանում թվով 5 շենք), որոնք ունեն տարբեր ծավալահատակագծային ու կոնստրուկտիվ լուծումներ և կառուցված են տարբեր գրունտային պայմաններում` ըստ սեյսմիկ հատկությունների: Այս աշխատանքի արդյունքում պարզ կդառնան նաև գոյություն ունեցող մնացած բոլոր նմանատիպ շենքերի սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը: Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա բարձրացնել ինչպես բնակչության, այնպես էլ պետական մարմինների պատրաստվածության մակարդակը դիմակայելու ուժեղ երկրաշարժերին, զգալիորեն ցածրացնել տարածաշրջանի սեյսմիկ ռիսկը, պակասեցնել հետևանքները ինչպես ուժեղ երկրաշարժերից, այնպես էլ երկրաշարժի բնական և տեխնածին աղետներից, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական կայունությունը, ինտեգրել տարածաշրջանի ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի մոնիթորինգի ժամանակակից ձևերը միջազգային համակարգերում: 
10. Ընդհանուր առումով Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության գնահատումը հնարավորություն կտա զգալիորեն բարձրացնել ազգաբնակչության սեյսմիկ պաշտպանվածության մակարդակը՝ ունենալով.

1) դասակարգված շենքներն ու շինությունները ըստ կոնստրուկտիվ լուծումների և ըստ ծառայության ժամկետների,

2)  շենքերում բացահայտված հակասեյսմիկ միջոցառումների գոյությունն ու ծավալները,

3)  շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման գնահատված որակը,

4) առանձնացված առավել վտանգ ներկայցնող շենքերն ու շինություններն ըստ կոնստրուկտիվ   լուծումների և ըստ շինհրապարակի սեյսմիկ պայմանների,

5)
շենքերի և շինությունների գնահատված փաստացի սեյսմակայունությունը, որպեսզի ապահովվի պահանջվող սեյսմապաշտպանության մակարդակը,

6)
օբյեկտների ուժեղացման առավել ռացիոնալ մշակված ձևերը, որոնք կսահմանափակեն հակասեյսմիկ միջոցառումների կատարման ծավալը` հասցնելով նվազագույնի,

7) դասակարգված շենքերն ու շինությունները ըստ նրանց վնասվածության աստիճանի, համապատասխան գործող շինարարական նորմերի,

8)
շենքների և շինությունների քանդելու նպատակահարմարությունը, կամ անհրաժեշտությունը փոխելու նրանց գործասռնական նշանակությունը,

9)
հակասեյսմիկ միջոցառումների ծախսերի գնահատումը,

10) գնահատված շենքի վարքը հնարավոր սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում և մշակված միջոցառումներ նրանց ուժեղացման ու սեյսմակայունության բարձրացման համար: 

V.ՖԻՆԱՆՍԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿ
11. Նախատեսվող աշխատանքների իրականացման արժեքը 30 680 հազար դրամ է, իսկ ֆինանսա-տնտեսական հաշվարկը ներկայացված է NN 1 և 2 աղյուսակներում:
Աղյուսակ 1. Երևանի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման ընթացիկ ծախսեր` 2013-2014 թվականների
	Ընթացիկ ծախսեր
	Արժեքը
(դրամ)
	2013թ.
	2014թ.

	Ծրագրի ղեկավար  (1 մասնագետ)

(24 ամիս) x (1 մարդ) x (100000 դրամ)
	2 400 000


	1 200 000
	1 200 000

	Գլխավոր մասնագետներ  
(6 մասնագետներ)

(18 ամիս) x (6 մարդ) x (80000 դրամ)
	8 640 000


	4 000 000
	4 640 000

	Առաջատար մասնագետներ
(6 մասնագետ)
(18 ամիս) x (6 մարդ) x (70000 դրամ)
	7 560 000


	3 000 000
	4 560 000

	Առաջին կարգի մասնագետներ 
 (4 մասնագետ)

(16 ամիս) x (4 մարդ) x (50000 դրամ)
	3 200 000


	1 600 000
	1 600 00

	Տեխնիկներ (5 մասնագետ)

(16 ամիս) x (5 մարդ) x (40000 դրամ)
	3 200 000


	1  770 000
	1 430 000

	Համակարգչային աքսեսուարներ
	120 000


	120 000
	-

	Գրենական պիտույքներ
	120 000


	60 000
	60 000

	Տրանսպորտային և այլ ծախսեր
	1 560 000


	800 000
	760 000

	Ընթացիկ ծախսերի ֆոնդ
	26 800 000


	12 550 000
	14 250 000


Աղյուսակ 2. Երևանի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման կապիտալ ծախսեր` 2013-2014 թվականների.
	Կապիտալ ծախսեր
	Արժեքը
(դրամ)
	2013թ.
	2014թ.

	Դինամիկական փորձարկումների համակարգ (սեյսմիկ տատանումների եռաչափ սենսոր, բազմալիք անալոգաթվային փոխարկիչ, համակարգիչներ)
	1 100 000
	1 100 000

	-



	Թվային մակածող սարքավորում
	2x225000 =

450 000
	225 000
	225 000

	Թվային սքլերոմետր, առանց քայքայման բետոնի ամրությունը որոշող սարք
	2x300000 =

600 000
	300 000
	300 000

	Համակարգիչ 
	2x270000 =

540 000
	540 000
	-

	Դյուրակիր համակարգիչ

	450 000
	450 000
	-

	Թվային ֆոտոխցիկ
	240 000
	24 000
	-

	Գրասենյակային պարագաներ
	500 000
	300 000
	200 000

	Ընդամենը կապիտալ ծախսերի արժեքը
	3880 000
	3155 000
	725 000


Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության

 կառավարության  2012 թվականի 

-----------------ի N----Ն որոշման

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈւՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ ՀԱՏՈւԿ ԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈւՄ» ԾՐԱԳՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
	հ/հ
	ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	ԿԱՏԱՐՈՂԸ
	ԺԱՄԿԵՏԸ
	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

	1
	2
	3
	
	4
	5

	1
	Խնդիր 1. Երևան քաղաքի կառուցապատման տվյալների բազայի հավաքագրում
	Գործողություն 1. Ճշգրտել Երևան քաղաքի հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների քանակը, որոնք ենթակա են հետազննման
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	01.2013-03.2013
	ՀՀ պետական բյուջե

	
	
	Գործողություն 2. Ստեղծել շենքերի և շինությունների հետազննման ծրագրեր
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	02.2013-06.2013
	ՀՀ պետական բյուջե

	2
	Խնդիր 2. Շենքերի և շինությունների մանրակրկիտ հետազննում
	Գործողություն 1. Նախագծային-տեխնիկական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	04.2013-09.2013
	ՀՀ պետական բյուջե

	
	
	Գործողություն 2. Շենքերի և շինությունների դինամիկ բնութագրերի և կրող կոնստրուկցիաների ամրության բնութագրերի որոշումը գործիքիային եղանակով
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	05.2013-01.2014
	ՀՀ պետական բյուջե

	
	
	Գործողություն 3. Նախագծային լուծումների համեմատումը փաստացի շինությունների հետ և կատարված շին-մոնտաժային աշխատանքների որակի ստուգումը
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	10.2013-03.2014
	ՀՀ պետական բյուջե

	
	
	Գործողություն 4. Շենքերի և շինությունների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի գնահատումը
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	11.2013-06.2014
	ՀՀ պետական բյուջե

	3
	Խնդիր 3. Շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության գնահատումը
	Գործողություն 1. Սեյսմիկ բնութագրերով առավել անբարեհաջող շինարարական հրապարակների որոշումը
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	12.2013-01.2014
	ՀՀ պետական բյուջե

	
	
	Գործողություն 2. Գրունտի ռեակցիայի սպեցիֆիկ սպեկտորների և հաշվարկային ակսելլերոգրամաների կառուցումը
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	01.2014-06.2014
	ՀՀ պետական բյուջե

	
	
	Գործողություն 3. Շենքերի և շինությունների մոդելավորումը և հաշվարկը` հաշվի առնելով ՙգրունտ-կառույց՚ համագործակցու-թյունը
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	02.2014-07.2014
	ՀՀ պետական բյուջե

	
	
	Գործողություն 4. Սեյսմակայունության և սեյսմիկ խոցելիության գնահատման չափանիշների դասակարգում
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	04.2014-08.2014
	ՀՀ պետական բյուջե

	4
	Խնդիր 4. Առաջարկություններ խոցելի շենքերի և շինությունների ուժեղացման վերաբերյալ

	Գործողություն 1. Շենքերի և շինությունների ուժեղացման կոնստրուկտիվ լուծումների մշակումը
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	04.2014-11.2014
	ՀՀ պետական բյուջե

	
	
	Գործողություն 2. Շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման նոր ոչ ավանդական մեթոդների մշակում
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	05.2014-11.2014
	ՀՀ պետական բյուջե








