Նախագիծ

Հավելված
ՀՀ Կառավարության
2012թ. «                    »       -ի
                            որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ​ՊԵ​ՏՈՒ​ԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԶԱՐ​ԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

	Հ/հ
	Միջոցառման անվանումը
	Նպատակը
	Կատա​րող(ներ)ը
	Ժամկետը
	Ֆինանսական ապահովումը

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	«Հայաստանի Հանրա​պե​տու​թյան ռազ​​մա​կան ար​դյու​​նա​բե​րական համալիրի 2012-2015թթ. զարգաց​ման պետա​կան ծրագիրը հաս​տա​տե​լու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նա​խագծի մշակում և ներ​​կայացում:
	ՀՀ ռազմարդյունաբերության զարգացման իրա​վական, տնտեսական, սոցիա​լա​կան, ինչպես նաև գիտական և տեխ​նի​կա​կան կադ​րային քա​ղա​քականության հիմ​քերի ստեղծում` ի նպաստ երկրի ռազմական ան​վտանգության:
	ՀՀ ՊՆ, ԷՆ, ՖՆ, ԿԱՊԳԿՎ, ՀՀ ԳԱԱ համաձայ​նու​թյամբ, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ, ՌԱՀ-ի կազմակերպու-թյունների  համաձայնու​թյամբ

	30.06.2012թ.
	Ծրագրի կատարման համար
Ֆինանսական միջոցներ կպահանջվեն 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2. 
	Ռազմական, ռազմա​ուսում​նա​կան պատվերներ կա​տարող և զորա​հա​վա​քա​յին առաջադրանք ունեցող կազմակերպու​թյուն​նե​րի հա​մար համապա​տաս​խան հար​կա​բյուջե​տա​յին և վար​կային քա​ղա​քականության մե​խա​նիզմ​նե​րի մշա​կում, համա​պա​տասխան իրավա​կան ակ​տե​րում փո​փո​​խու​թյուն​ների նախա​գծե​րի կազ​​մում: 

	բյուջետային հատկացում​նե​րի արդյունավետ օգտա​գոր​ծում,

կազմակերպու​թյուն​նե​րի անընդ​հատ կայուն գործունե​ու​թյուն:
	ՀՀ ՊՆ, ՖՆ, ԷՆ, ՊԵԿ, ԿԲ համաձայնու​թյամբ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ  ԳԱԱ համաձայնու​թյամբ, ՌԱՀ-ի կազմակերպու​թյուն​նե​րի համա​ձայ​նու​թյամբ
	01.12.2012թ.
	չի նախատեսվում


	3. 
	Ռազմական անվտանգության ապա​հով​ման խնդիր​նե​րի լուծ​ման համար նյու​թատեխնիկական և մտա​վոր կարո​ղություն​ների կենտրոնացմանը նպա​տա​​կաուղղ​ված միջոցառումների իրա​կա​նացում.

· գիտահետազոտական կազմակերպու​թյուն​նե​րի հնա​րա​վո​րու​թյուն​ների ուսում​նա​սիրում,

· արտադրական հնարավորություն​նե​րի ուսումնա​սի​րում,
· նյութատեխնիկական և մտավոր կա​րո​ղություն​նե​րի կենտ​րո​նացմանը նպատակաուղղված տեղե​կա​տվական բազայի ստեղծում և թարմացում,

· ըստ աշխատանքների բնույթի` հա​մա​պա​տաս​խան առաջար​կության ներ​կայացում:

​

	ՀՀ գիտատեխնիկական և ար​տադրական կարողու​թյուն​նե​րի և գիտական մտքի ամ​բող​ջա​կան և ար​դյու​նավետ օգ​տա​գործում:

Կազմա​կեր​պություն​ների մտավոր կա​րողու​թյուն​ների և արտա​դրա​կան հնա​րա​վորությունների ար​դյու​նավետ օգտագործում և պե​տա​կան պատվերի ձևա​վո​րում:
	ՀՀ ՊՆ, ԷՆ, ՖՆ, ԿԳՆ, ԲՆ, ԳՆ, Է և ԲՊ​Ն, ՏրԿապՆ, ԱԱԾ, ԿԱՊԳԿՎ, ՀՀ ԳԱԱ համաձայնու​թյամբ, ԳՊԿ

	01.06.2012թ.

01.06.2012թ.

մշտապես

մշտապես


	առաջարկու​թյունների կա​տարման հա​մար կնա​խա​տեսվի


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. 
	կազմակերպու​թյուն​նե​րի` սպառազինության և   ռազմական տեխնիկայի զորահա​վա​քային նա​խա​​պատ​րաս​տության և զո​րահավաքային առաջա​դրանք​ների լրա​մշա​կում.

· զորահավաքային առաջադրանք ունեցող կազմակերպու​թյուն​նե​րի հետ հա​մապատասխան պայմա​նա​գրե​րի կնքում,

· զորահավաքային առաջադրանք​ներ ունեցող կազմակերպու​թյուն​նե​րի հետ զորահավաքային նախա​պատրաս​տության իրա​​կա​նացման և ռազ​մա​կան դրության աշխատանքային ռե​ժիմի բեր​ման պլան​ների մշակում,

· զորահավաքային առաջադրանք ունեցող կազմակերպու​թյուն​նե​րի զորա​հա​վաքային նախա​պատրաս​տու​թյան պլան​ներում ընդ​​գրկվող կապիտալ նո​րոգման ենթակա արտադրական և պա​հեստային տարածքների ցան​կի և զորահավաքային հզո​րու​թյուն​ների  ճշգրտում,
· զորահավաքային առաջադրանքների կատար​ման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բա​զայի ստեղծում:
	Երկրի պաշտպանության և ան​վտանգության ապահովում:
Զորահավաքային առաջա​դրանքների կատարման

երաշ​խիքների ստեղ​​ծում:
	ՀՀ ՊՆ, ԶՈՒ ԳՇ, ՀՀ ԱԻՆ,ՀՀ ԷՆ, ՌԱՀ-ի կազմակերպու​թյուն​նե​րի համաձայնու​թյամբ
	մշտապես
պայմանագրեր կնքելուց հետո եռամսյա ժամկետում

.

մշտապես

մշտապես
	նախատեսվում 
է


	5. 
	Ռազմարդյունաբերության ոլորտում միաս​նական նոր​մատիվ-իրավա​կան ակտերի բազայի ստեղծում. 

· ռազմարդյունաբերության աշխա​տանքները հա​մա​կարգող նորմա​տիվ-իրավա​կան ակտերի ցանկի մշա​կում,

· ռազմարդյունաբերության աշխա​տանքները հա​մա​​կար​գող նորմա​տիվ-իրավա​կան ակտերի մշա​կում և սահմանված կարգով ներկայացում:

	Ռազմարդյունաբերության ոլոր​​տի իրավական դաշտի կա​տարելագործում:


	ՀՀ ՊՆ, ԷՆ, ԱՆ 
	01.12.2012թ.

մշտապես
	չի նախատեսվում



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6. 
	Ռազմարդյունաբերության ոլորտում միաս​նական նոր​​մատիվ - տեխնիկական ակտերի բազայի ստեղ​ծում. 

· ռազմարդյունաբերության աշխա​տանքները հա​մա​կարգող նորմատիվ-տեխնիկական ակտերի ցանկի մշա​կում,

· ռազմարդյունաբերության աշխա​տանքները հա​մա​կար​գող նոր​մատիվ-տեխնիկական ակտերի մշակում և սահմանված կարգով ներ​կա​յա​ցում:
	Ռազմարդյունաբերության ոլոր​տում կատարվող աշխա​տանքների նորմատիվ-տեխ​նի​​կական ակտերի ապահո​վում:
	ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԷՆ, ԶՈՒ ԳՇ
	01.08.2012թ.

մշտապես
	չի նախատեսվում

կատարումը

կարող է

նախատեսել  

	7. 
	Ռազմական տեխնիկայի, սպառազի​նու​թյան և ռազ​մատեխ​նի​կական ունեց​ված​քի նորոգմանը զուգըն​թաց սեփական արտա​դրատեսակների (պահես​տա​մա​​սե​րի) տեսականու ընդլայնման ծրագրերի մշա​կում:
	Այլ երկրներից կախյալու​թյան մեղմացում:
	ՀՀ ՊՆ, ԶՈՒ ԳՇ, ՌԱՀ-ի կազմակերպությունների  համաձայնու​թյամբ
	մշտապես
	նախատեսվում է

	8. 
	Սպառազինության, ռազ​մական տեխնի​կա​յի և ռազ​մա​տեխ​նի​​կա​կան ունեցվածքի արտադրության (աշ​խատանքների, ծառա​յու​թյունների մատուցման) գնա​հաշվարկի մեթոդա​կան ուղե​ցույ​ցի մշակում:
	Միասնական գնային քաղա​քականու​թյան իրականացում:
	ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ՖՆ, ՌԱՀ-ի կազմակերպությունների  համաձայնու​թյամբ
	01.05.2012թ.
	չի նախատեսվում



	9. 
	Սպառազինության և ռազմական տեխ​նի​կայի զարգացման պե​տա​կան ծրագ​րի ռազմար​դյու​նաբերության մասով իրա​կանաց​ման հնա​րավորությունների գնահա​տում:
	Տեղական արտադրատեսակ​նե​րի ընդլայ​նում:
	ՀՀ ՊՆ, ԶՈՒ ԳՇ, ԷՆ, ՖՆ, ՌԱՀ-ի կազմակերպությունների  համաձայնու​թյամբ

	01.06.2012թ.
	չի նախատեսվում



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10. 
	Կազմակերպու​թյուն​նե​րի տեխնոլոգիական զար​գաց​ման և տեխնի​կա​կան վերա​զին​ման ծրագրերի մշակում և «Հայաստանի Հանրա​պե​տու​թյան ռազ​​մա​կան ար​դյու​​նա​բե​րական համալիրի 2012-2015թթ. զարգաց​ման պետա​կան ծրագիրը հաս​տա​տե​լու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նա​խագծում   ներառում:
	ՍՌՏ-ի նոր տեսակների մշա​կում և արտադրություն:
	ՀՀ ՊՆ, ՖՆ, ԷՆ, ԿԱ ՊԳԿՎ, ՌԱՀ-ի կազմակերպու-թյունների  համաձայնու​թյամբ
	01.06.2012թ.
	նախատեսվում է

	11. 
	Կազմակերպու​թյուն​նե​րում ժամանակակից միջազգային չա​​փանիշ​նե​րին համա​պա​տասխան կառավարման (կա​ռավարիչ​ների) հա​մակարգերի ներ​դրման հնա​րա​վորությունների ուսումնասիրում.
· միավորիչ կազմակերպությունների ստեղծման վերաբերյալ ըստ բնա​գա​վառների առաջար​կու​թյան ներկա​յա​ցում (միավորիչ (ունիտար) կազ​մա​կերպությունների և կոնցեռնների ստեղծում, որոնք կիրականացնեն իրենց կազմում ներառված ՌԱՀ-ի կազմակերպությունների  կառավարումը և (կամ) սահ​ման​ված կարգով իրեն հանձնված ՌԱՀ-ի կազմակերպու​թյուն​նե​րի բաժնետոմսերի կառավարումը):
	կառավարման համակար​գի արդյունա​վե​տու​թյան բարձ​րա​ցում, 

կազմակերպու​թյուն​նե​րի տնտե​սա​կան առողջաց​ման պայ​ման​ների ստեղծում:
	ՀՀ ՊՆ, ԷՆ, ՖՆ, ԿԱՊԳՎ, ՀՀ  ԳԱԱ համաձայնու​թյամբ 
	01.12.2012թ.
	չի նախատեսվում
առաջար​կու​թյան իրա​կա​նացմամբ կնա​խատեսվի  

	12. 
	Տեղական հումքով նոր տեխնոլոգիաների մշակում, ներդրում և արտադրության կազմակերպում. 

· ռազմավարական նշանակության հանքանյու​թե​րի և հում​քերի (բնա​կան պաշարներ, որոնց չլինելու կամ պա​կասելու պատճառով կվտանգվի ՀՀ ազ​գա​յին ան​վտան​գու​թյու​նը (մետաղներ, վա​ռե​լիք, քաղց​րա​համ ջուր, աղ և այլն)` ՀՀ հանքերի շա​հա​գործ​ման աս​տիճանի ուսում​նասի​րում, 

ռազմավարական նշանակության հանքանյու​թե​րի վերջնա​կան մշակման ծրագրերի նախագծերի մշա​կում:
	Այլ երկրներից կախյալու​թյան նվազեցում:


	ՀՀ ՊՆ, Է և ԲՊՆ, ՖՆ, ԷՆ, ՀՀ ԳԱԱ համաձայնու​թյամբ
	01.03.2013թ.


	նախատեսվում է

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13. 
	Ռազմական պատվերներ կատարող կազմակերպու​թյուն​նե​րի հեռանկարային ռազմավարական զարգաց​ման ծրագ​րերի մշակում (նկատառելով կազմակերպությունների հա​մախառն ար​տադրանքում քաղաքա​ցիա​կան նշա​նա​կության տեսականու ավելացման անհրաժեշ​տու​թյունը) և իրականա​ցում`
· շուկայի վերլուծություն (այդ թվում` ՀՀ-ում չար​տա​դրվող քա​ղա​​քացիա​կան ապրանքների պա​հան​ջարկն ուսում​նասիրելու համար),

· ապրանքների արտադրության հնարավո​րու​թյուն​ների ուսումնասիրում, դրանց ար​տա​դրու​թյան տնտե​սական արդյունավետու​թյան վերլու​ծու​թյուն և ծրագրի կազմում,
· ծրագրի կատարում:

	ՌԱՀ-ի կազմակերպու​թյուն​նե​րի տնտե​սա​​կան առող​ջաց​ման պայմանների ստեղ​ծում,
ծրագրի իրականացման շնոր​հիվ ունենալ կազմակերպու​թյուն​նե​րի անընդհատ կա​յուն գործունե​ու​թյուն ապա​հո​վող երաշխիք​ներ:
	ՀՀ ՊՆ, ՌԱՀ-ի կազմակերպությունների  համաձայնու​թյամբ
	մշտապես

01.12.2012թ. 

մշտապես
	չի նախատեսվում

չի նախատեսվում

նախատեսվում է

	14. 
	ՀՀ արդյունաբերական (մեքենաշինական, քիմիա​կան, ֆիզիկայի, ռադիո և օպտոէլեկտրոնիկայի կա​ռա​վարման և այլնի) ոլորտի կազ​մակերպու​թյուն​նե​րի գործու​նեության վերա​բեր​յալ տե​ղեկա​տվա​կան բա​զա​յի ստեղ​ծում, ար​​տադրա​կան կո​ոպերացիայի կազ​մա​​կերպում: 
	Արտադրության արդյունա​վե​տության բարձրացում:
	ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԷՆ, ՌԱՀ-ի կազմակերպու​թյուն​նե​րի համաձայնու​թյամբ
	մշտապես
	նախատեսվում է

	15. 
	Ռազ​մա​կան նշա​նակության պատ​վեր​ներ կատարող կազմակերպու​թյուն​նե​րի ամփոփ ցուցակների (ռեեստր) մշակում և վա​րում, քար​տա​գրման հա​մակարգերի ներդրում:

	կազմակերպու​թյուն​նե​րի ներուժի արդյունավետ օգտագործում
	ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԷՆ, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ
	01.12.2012թ.
	չի նախատեսվում



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16. 
	Սպառազինության, ռազմական և հատուկ տեխնի​կա​յի օգտա​հա​նում, ինչպես նաև սպառազինության և ռազմական տեխ​նի​կայի նոր նմուշների մշակման և ձեռքբերման արտադրա​տե​սակի կյանքի ցիկլի գնա​հաշ​վարկի իրականացում:
	Նոր մշակվող սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի հա​մար նախատեսվող ֆի​նան​սական մի​ջոցների ար​դյու​նավետ օգ​տա​գործում:
	ՀՀ ՊՆ, ԶՈՒ ԳՇ, ԷՆ, ՖՆ, ԲՆ,

ՌԱՀ-ի կազմակերպու​թյուն​նե​րի համաձայնու​թյամբ
	2015թ.-ից հետո մշտապես


	նախատեսվում է

	17. 
	Ռազմարդյունաբերության ոլորտի կադ​րե​րի պատ​րաս​​տում (նախնական մասնագիտական (արհեստա​գոր​ծական) մի​ջին մասնա​գի​տա​կան, բարձրագույն, հետ​​բուհական և գիտական), համապատասխան տեխնիկական բա​զա​յի ստեղծմամբ:
	Համապատասխան բնա​գա​վառ​ներում կադրերի ապա​հո​վում:
	ՀՀ ՊՆ, ԿԳՆ, ԷՆ, ՀՀ ԳԱԱ համաձայնու​թյամբ և ԳՊԿ
	մշտապես
	նախատեսվում է

	18. 
	<<Ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի և դրան կից ռազմատեխնիկական և գիտատեխնիկական խորհրդի կառուց​ված​քը և կանո​նա​դրու​թյունը հաստատելու մասին>>  ՀՀ Նախագահի  հրամանագրի նախագծի մշակում:
	Ռազմական պետական պատ​վերի ձևավորում և հաստա​տում:
	ՀՀ ՊՆ, ԷՆ, ՖՆ, ԿԳՆ, ԱԻՆ, ԱԱԾ, Ո, ՀՀ ԳԱԱ համա​ձայնու​թյամբ, ԳՊԿ
	01.12.2012թ.
	չի նախատեսվում

	19. 
	50% և ավելի պետական մասնակցությամբ ռազմա​կան նշանակության պատվերներ կատարող կազմակերպու​թյուն​նե​րի հզորությունների պահպանման, զարգաց​ման ծրագրի մշակում, իրականացում` «Հայաստանի Հանրա​պե​տու​թյան ռազ​​մա​կան ար​դյու​​նա​բե​րական համալիրի 2012-2015թթ. զարգաց​ման պետա​կան ծրագիրը հաս​տա​տե​լու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նա​խագծում  ներառում:


	Աշխատանքային պայման​նե​րի բարելավում:
	ՀՀ ՊՆ, ԷՆ, ՖՆ, ՊԳԿՎ
	01.06.2012թ.
	նախատեսվում է

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	20. 
	ՀՀ ռազմական արդյունաբերության ոլորտի աշ​խա​տանք​ները համա​կար​գող ստորաբաժանման համա​պա​տասխան կառուցվածքի և կանո​նա​դրական դրույթ​ների նախագծի կազմում (ներառյալ` ՀՀ ՊՆ ՌԱՎ-ում ռազմատեխնիկական ստորաբաժանումը):
	ՀՀ ռազմական արդյունաբե​րու​թյան համակարգի արդյու​նա​վետ կառավարում:
ՀՀ ռազմական արդյունաբե​րու​թյան համակարգի բարե​փո​խումների և զար​գացման հա​յեցակարգից բխող միջո​ցա​ռումների ծրագրի կատար​ման անհրաժեշտությամբ:

	ՀՀ ՊՆ
	մինչև 20.04.2012թ.
	չի նախատեսվում

	21. 
	Ռազմաարդյունաբերական ոլորտի նորարա​րու​թյուն​նե​րի մասով ամենամյա հանրապետական մրցույթ​նե​րի կազմակերպում և պարգևա​վճար​նե​րի սահմանում
	Այս ծրագրի իրականացմամբ կակտի​վա​նան ռազմա​արդյու​նաբե​րա​կան ոլորտի նո​րարա​րական աշ​խա​տանքները:
	ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԳԱԱ համաձայնու​թյամբ, ՀՀ ՖՆ, ՌԱՀ-ի կազմակերպու​թյուն​նե​րի հա​մա​ձայնու​թյամբ
	2014թ. հետո
	նախատես​վում է


Փաստաթղթում օգտագործված հապավումները` 
ՀՀ ԱՆ - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԱԻՆ - ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԱԱԾ - ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԲՆ - ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳԱԱ - ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՀՀ ԳՆ - ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ - ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲ
ՀՀ Է և ԲՊ​Ն - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԷՆ - ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԿԱՊԳԿՎ - ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԿԲ - ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ
ՀՀ ԿԳՆ - ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀՀ ՊԵԿ - ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ՀՀ ՊՆ - ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Ո - ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՏրԿապՆ - ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՖՆ - ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԱՀ-ի  ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ
29
5

