Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

«Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի ներդրման տեխնիկական առաջադրանքին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից ներկայացված առաջարակությունների մասին

| հ/հ | Պետական մարմնի անվանումը | Առաջարկությունների բովանդակությունը | ՀՀ ոստիկանության եզրակացությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 12.08.10 14.5/3748-10 | - 2-րդ մասի 4-րդ բաժնում «Ինտեգրում առկա համակարգերի (ԲՊՌ) և հավաստագրման կենտրոնի հետ» կետը փոխարարինել «Ինտեգրում առկա համակարգերի (ԲՊՌ) և նույնականացման քարտերի հավաստագրման կենտրոնի հետ» կետով: - 2-րդ մասի 4-րդ բաժնում «Ինտեգրում առկա համակարգերի (ԲՊՌ) և նույնականացման քարտերի հավաստագրման կենտրոնի հետ» կետից հետո ավելացնել նոր կետ` «Էլեկտրոնային անձնագրերի համար CSCA-ը պետք է մշակվի ICAO 9303 փաստաթղթի համաձայն: Մուտքի ընդլայնված վերահսկման ենթակառուցվածքը պետք է չընդգրկվի:» - 3-րդ մասի 5-րդ բաժնի 5.2 «Ընդհանուր պահանջներ» ենթաբաժնում ավելացնել նոր պահանջ` «Էլ. անձնագրերի համար CSCA-ը պետք է մշակվի ICAO 9303 փաստաթղթի համաձայն: Մուտքի ընդլայնված վերահսկման ենթակառուցվածքը պետք է չընդգրկվի:» - 3-րդ մասի 9-րդ բաժնի 9.1 ենթաբաժնում նշված «Այլ մանրամասներ ՀԲԵ բաժնում» արտահայտությունը հանել: - 3-րդ մասի 9-րդ բաժնի 9.1 «Նկարագրություն» ենթաբաժնի «Կենտրոնական համակարգ» կետում ավելացնել «Համակարգը բաղկացած է 2 ենթահամակարգերից` - CSCA էլ.անձնագրերի ՀԲԵ-ի համար - Առանձին Նույնականացման քարտերի ՀԲԵ» - 3-րդ մասի 5-րդ բաժնի 5.6 «Փորձարկում» ենթաբաժնում ավելացնել հետևյալ պահանջները. - «Հայտ ներկայացնողը պետք է տրամադրի առաքված համակարգերի ստուգման ցուցակ, որը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ նախքան օգտագործումը: Այն պետք է ներառի և չսահմանափակվի ծրագրային և ապարատային ապահովման, փաստաթղթերի ցուցակներով: Պատվիրատուն կարող է ապրանքների առաքումից հետո ցուցակի հիման վրա ստուգումներ իրականացնել: - Ի հավելումն հայտ ներկայացնողի ստանդարտ փորձարկումների և տեղադրման թեստերի` հայտ ներկայացնողը (պատվիրատուի աջակցությամբ) նախքան ներդրման ընդունումը և պատվիրատուի կողմից ներդրման հավաստագիր (հավաստագրեր) հանձնելը պետք է իրականացնի համակարգի և դրա ենթահամակարգերի հետևյալ թեստերը. ա. Ապարատային ապահովում: Կենտրոններում տեղադրվելիք ցանկացած տեսակի սարքավորում պետք է նախքան տեղադրումը փորձարկվի թեստային միջավայրում: Փորձարկողը պետք է ստուգի համապատասխանությունը արտադրողականության պահանջներին: բ. Կիրառական ծրագրի համակարգ: Կենտրոններում տեղադրվելիք կիրառական ծրագրի համակարգերը պետք է փորձարկվեն թեստային միջավայրում նախքան տեղադրումը: գ. Կենտրոնական համակարգ: Կենտրոնական համակարգը, ներառյալ` բոլոր համապատասխանեցման կամ կոնֆիգուրացման արդյունքները, պետք է իրականացնի համակարգի ինտեգրացիոն թեստ նախքան տեղադրումը: - Պատվիրատուն (հայտ ներկայացնողի աջակցությամբ) պետք է տեղադրումից հետո իրականացնի համակարգի և դրա ենթահամակարգերի ներքոհիշյալ թեստերը՝ պարզելու, թե արդյոք համակարգը և դրա ենթահամակարգերը համապատասխանում են գործառույթների ընդունման պահանջներին: - Ամբողջական համակարգ: Ամբողջական տեղադրումը ավարտելուց հետո հայտ ներկայացնողը պետք է աջակցի պատվիրատուին գործառույթների ընդունման թեստի իրականացման գործում: Հայտ ներկայացնողը պետք է տրամադրի ամբողջական համակարգը: - Հաստատված թեստային պլանի համապատասխան իրականացվելիք թեստերը կներառեն. ա. Համակարգի ընդունման թեստ, որը կիրականացվի համակարգի մշակումից հետո, բ. Գործառույթների ընդունման թեստ, որը կիրականացվի յուրաքանչյուր կենտրոնի համար, գ. Փուլային ներդրման գործառույթների ընդունման թեստ, որը կիրականացվի մարզերում յուրաքանչյուր փուլային ներդրումից հետո, դ. Եզրափակիչ ընդունման թեստ»: - 5-րդ մասի Բ «Սահմանումներ և հապավումներ» կետում ներկայացված աղյուսակի 19-րդ տողը լրացնել հետևյալ` «Երկրի ստորագրման հավաստագրման կենտրոն էլեկտրոնային անձնագրերի ՀԲԵ-ի համար» նախադասությամբ: - 3-րդ մասի 7-րդ` «Էլեկտրոնային քարտի պահանջներ» բաժնի 134-րդ «Գլոբալ պլատֆորմի (2.1.1 կամ ավելի բարձր) հետ համադրելիություն» պահանջը փաստաթղթից հանել, քանի որ այն շատ յուրատիպ է և կարող է խոչընդոտել ու սահմանափակել ընկերությունների մասնակցությունը: | 1. Առաջարկությունն ընդունվել է: 2. Առաջարկությունն ընդունվել է: 3. Առաջարկությունն ընդունվել է: 4. Առաջարկությունն ընդունվել է: 5. Առաջարկությունն ընդունվել է: 7. Առաջարկությունն ընդունվել է: 8. Առաջարկությունն ընդունվել է: |
| 2. | ՀՀ կենտրոնական բանկ 13.08.10թ. 16.3-06/0245-10 | 1. Փաստաթղթի 2-րդ կետի ՙա՚ ենթակետում անհասկանալի է ՙառանց պայմանների բանկային երաշխիք՚ արտահայտությունը, քանի որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 383-րդ հոդվածը տալիս է երաշխիքի հասկացություն, որի համաձայն երաշխիքն իրենից ներկայացնում է ստանձնված պարտավորության պայմաններին համապատասխան դրամական գումարի վճարում: 2. Փաստաթղթի 2.3.1 կետի ՙՊԱՀԱՆՋ 1-ում՚ ՙիրավական անձ՚ բառերը փոխարինել ՙիրավաբանական անձ՚ բառերով: Նույն կետի ՙՊահանջ 3-ը՚ առաջարկում ենք խմբագրել, քանի որ ՀՀ օրենսդրությամբ ընկերությունները հարկային մարմիններում չեն գրանցվում: 3. Փաստաթղթի 2.3.1 կետով սահմանված պետական մարմինների կողմից որոշակի փաստաթղթեր պահանջելու վերաբերյալ դրույթները անհրաժեշտ է խմբագրել, քանի որ որոշ պետական մարմիններ ՙՊահանջներում՚ նշված տեղեկատվությանը չեն տիրապետում կամ նման տեղեկատվություն տրամադրելու իրավասությամբ օժտված չեն: 4. Փաստաթղթի ՙՖինանսական և պայմանագրային դրույթներ՚ IV մասում առաջարկում ենք սահմանել արժույթի տեսակը (օրինակ` Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլար կամ եվրո), որով պետք է ներկայացվեն ֆինանսական գնահատականներ կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի ներդրման մրցույթի մասնակիցների կողմից: 5. Փաստաթղթի ՙՖինանսական և պայմանագրային դրույթներ՚ IV մասի 297-րդ, 298-րդ, 299-րդ և 300-րդ պահանջներով նախատեսված է, որ կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի ներդրման մրցույթին հայտ ներկայացնողները պետք է ներկայացնեն անձնագրի և նույնականացման քարտի գինը Հայաստանի քաղաքացու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար: Առաջարկում ենք հայտ ներկայացնողներից պահանջել անձնագրի և նույնականացման քարտի գինը միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար: Հետագայում նշված գնի հիման վրա անձնագրի կամ նույնականացման քարտի գինը կսահմանվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար: | 1. Առաջարկությունն ընդունվել է: 2. Առաջարկությունն ընդունվել է: 3. Առաջարկությունն ընդունվել է: 4. Առաջարկությունն ընդունվել է: 5. Առաջարկությունն ընդունվել է: |
| 3. | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13.08.10թ. 1/4. 1-1/5953-10 | 1. Նախագծի 1-ին կետով հավանության արժանացվող տեխնիկական առաջադրանքի վերաբերյալ առարկություններ չկան: 2. Նախագիծը հիմնավորող տեղեկանքում նշված է, որ կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող փաստաթղթերի ներդրման ծրագրի ֆինանսավորումը կկազմի շուրջ 12մլն. ԱՄՆ դոլար: ՀՀ կառավարության կողմից միջոցները տրամադրվելու են ԷԿԵՆԳ ԲԲԸ-ին` ըստ փուլերի: Վերը նշված տեղեկանքին կցված է նաև ծրագրի շրջանակներում կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվը` 4.17մլրդ դրամ ընդհանուր ծավալով : Այդ կապակցությամբ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ինչպես ՀՀ 2010 թ. պետական բյուջեով, այնպես էլ ՀՀ 2011-2013թթ. «. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող փաստաթղթերի ներդրման ծրագրի ֆինանսավորման համար միջոցներ չեն նախատեսված, հայտնում ենք, որ վերոհիշյալ նախահաշվին, ինչպես նաև նախագծի 2-րդ կետով նախատեսվող մրցույթի հայտարարման հարցին հնարավոր է անդրադառնալ համապատասխան հաշվարկ-հիմնավորումները ստանալուց և ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրը սահմանված կարգով հստակեցնելուց հետո: | 2. Առաջարկության հիման վրա համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել տեղեկաքն հիմնավորման մեջ: |

ՀՀ    ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ