ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

___________________ 2017թվականի N      –Ա

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N168-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 61-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առնթեր պետական եկամուտների կոմիտեին` «Այյունեթվորքս» սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հետ 2015 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կնքված թիվ ՖՆ-ԲԸՀԾՁԲ-15/22 գնման պայմանագրում կատարել փոփոխություն` պայմանագրում նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը սահմանելով մինչև 2017 թվականի ապրիլի 28-ը ներառյալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Ընթացիկ իրավիճակ և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 04.12.2015թ. կնքված N ՖՆ-ԲԸՀԾՁԲ-15/22 գնման պայմանագրի պայմանագրով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային ծառայության համար մոնիթորինգային կենտրոնի ստեղծման /տեղադրման/ ծառայությունների մատուցման ժամկետ է սահմանվել 18.12.2016թ.: Կողմերի միջև կնքված համաձայնագրով՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի 7.3 և 7.4 կետերը պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 18.01.2017թ.: Նշված համակարգի տեղադրումը պետք է իրականացվի բոլոր մաքսատներում և մաքսակետերում, մինչդեռ փաստացի Բագրատաշեն և Գոգավան մաքսակետերում կատարվել են վերակառուցման աշխատանքներ և դեռևս գտնվում են հանձման-ընդունման փուլում, իսկ Բավրա մաքսակետի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել ապրիլ ամսին: Հիմք ընդունելով վերոշարադարյալը և ելնելով արդյունավետությունից՝ նպատակահարմար է մոնիթորինգային կենտրոնի ստեղծման /տեղադրման/ ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարաձգել: ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է կնքված՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային ծառայության համար մոնիթորինգային կենտրոնի ստեղծման /տեղադրման/ ծառայությունների մատուցման պայմանագրով սահմանված ժամկետը 2017 թվականի հունվարի 18-ի փոխարեն տեղափոխել մինչև 2017 թվականի ապրիլի 28-ը ներառյալ:

2. Կարգավորման նպատակը և բնույթը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային ծառայության համար մոնիթորինգային կենտրոնի ստեղծման /տեղադրման/ ծառայությունների մատուցման նոր ժամկետի սահմանում՝ պայմանավորված Բավրա մաքսակետում ընթացող վերակառուցման շինարարական աշխատանքներով:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը Նախագիծը մշակվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի կողմից: 4. Ակնկալվող արդյունքը Կապահովվի ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային ծառայության համար մոնիթորինգային կենտրոնի ստեղծմում /տեղադրումը/: Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում չի նախատեսվում: Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: