Նախագիծ

Արձանագրային

  Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  2014  թվականի 
     ապրիլի 10-ի նիստի N 14 արձանագրության 44-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման N 2 հավելվածի մեջ փոփոխութուններ կատարելու մասին
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 10-ի նիստի N 14 արձանագրության 44-րդ կետով հավանության արժանացած «Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին»  արձանա​գրա​յին որոշման N 2 հավելվածի մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) 4.4-րդ կետի «Ժամկետ» սյունակում «2015թ. 3-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «շարունակական» բառով, իսկ «Արդյունք» սյունակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015թ. հոկտեմբերի 22-ի նիստի N 47 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի.
2) Ուժը կորցրած ճանաչել արձանա​գրա​յին որոշման N 2 հավելվածի 4.9-րդ կետը: 
3) 4.12-րդ կետի Ժամկետ սյունակում 2015թ. 3-րդ եռամսյակ բառերը փոխարինել 2016թ. 2-րդ եռամսյակ բառերով:
