Նախագիծ 
Արձանագրային որոշում
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ՆԻՍՏԻ N 49 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 13-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ արձանագ​րա​յին ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի  
նոյեմբերի 23-ի նիստի N 49 արձանագրության 13-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման.

1. 1-ին հավելվածի 11-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «և այս ամենի արդյունքում հաղթողի ընտրություն.» բառերը փոխարինել «և այս ամենի արդյունքում հաղթողի ընտրություն, վերջինիս հետ պայմանագրի կնքում:»,
2. 2-րդ հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
                                                                                   

Հավելված                                                                                         ՀՀ  կառավարության  2018 թ.

         -ի նիստի N 

                                                                                                                                            արձանագրային  որոշման
«Հավելված N 2

                                                                                         ՀՀ  կառավարության  2017 թ.

                                                                                               նոյեմբերի 23-ի նիստի N 49

                                                                                                                                                       րձանագրային  որոշման
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՈՑԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

	Հ/Հ
	Միջոցառումը
	Կատարման ժամկետը
	Կատարման պատասխանատուներ
	Հնարավոր ֆինանսավոր-ման 
աղբյուրը և անհրաժեշտ 
միջոցները
	Ակնկալվող արդյունքները

	1.
	Կենտրոնի հզորությունների և անվտանգության չափանիշների սահմանում
	2018 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ
	Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն
	Ֆինանսվորում չի պահանջում
	Քննարկման արդյունքում կձևավորվի Կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ միասնական տեսակետ՝ նշելով պահանջները, զարգացման հեռանկարները, ծավալը և այլ հարցեր

	2.
	Ներդրողների ներգրավման նպատակով քննարկումների իրականացում
	2018 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ
	Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն
	Ֆինանսվորում չի պահանջում
	Ձևավորված միասնական տեսակետի հիման վրա քննարկումներ իրականացնել ոլորտի առաջատար անդրազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ և ձևավորել վերջիներիս կողմից ներկայացված տեսլականը, որի հիման վրա մշակել ծրագրի իրականացման մրցութային փաթեթ, հայտարարել  երկու փուլով մրցույթ ։


	3.
	Երկու փուլով մրցույթի  արդյունքների ամփոփում, հաղթող կազմակերպության ընտրություն և պայմանագրի կնքում
	2018 թվականի  նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն
	Ֆինանսվորում
չի պահանջում
	Մրցույթի արդյունքում հաղթողի հետ պայմանագրի կնքում՝ սահմանելով երկու կողմերի իրավունքները և պարտականությունները



ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ – ՏԵՂԵԿԱՆՔ
 
ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման նախագծի 

ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման նախագիծը մշակվել է հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը, Կենտրոնի հզորությունների և անվտանգության չափանիշների սահմանման կարևորությունը և բարդ գործընթացը, ինչպես նաև երկու կողմերի իրավունքները ու պարտականությունները սահմանելու նպատակով մրցույթի արդյունքում հաղթող ընտրություն հետ համատեղ պայմանագրի մշակման բանակցային փուլի իրականացումը և պայմանագրի կնքում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին

ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների  ավելացման կամ նվազեցման մասին
ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

Ց Ա Ն Կ
ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման նախագծի հեղինակների (մշակողների)

ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվայնացման վարչության կողմից:

Ց Ա Ն Կ
Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման նախագիծը մշակվել է Իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  հիման վրա:
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրային որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների մասին
	Առարկության,

առաջարկության
հեղինակը, գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը
	Առարկության,

առաջարկության

բովանդակությունը
	Եզրակացութ

յուն
	Կատարված փոփոխությունները

	ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն

26.12.2017թ.

03/11.3/12664-17


	ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի N49 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) վերաբերյալ սկզբունքային դիտողություններ և առաջարկություններ չունի:

Միաժամանակ, առաջարկում ենք Նախագծի վերնագրում «փոփոխություններ» բառը փոխարինել «փոփոխություն» բառով, Հավելվածի 1-ին կետի «Ակնկալվող արդյունքները» սյունակում «ձևավորվի» բառը` «կձևավորվի» բառով, ինչպես նաև Հավելվածի 4-րդ կետի «Ակնկալվող արդյունքները» սյունակից հանել «ընտրություն» բառը:
	Ընդունվել է ի գիտություն:
Ընդունվել է:

	Որոշման նախագծի հավելվածը խմբագրվել է:



	ՀՀ տնտեսական ֆինանսների նախարարություն

10.01.2018թ.

01/9-4/130-18
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 28-րդ հոդվածի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետի համաձայն՝ հրավերը պետք է պարունակի պայմանագրի նախագիծը:

Միաժամանակ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 99-րդ կետի համաձայն՝  ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիրը կնքվում է Օրենքի 10-րդ և 36-րդ հոդվածներով նախատեսված կարգով:

Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ Օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ մինչև սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված ժամկետի ավարտը կողմերի համաձայնությամբ կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ՝ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը:

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ առաջարկում ենք հանել Նախագծով հաստատվող  ժամանակացույցի 4-րդ կետով նախատեսված միջոցառումը՝ նկատի ունենալով, որ երկու փուլով մրցույթի վերջնական հրավերը պետք է պարունակի պայմանագրի նախագիծը, իսկ մինչև պայմանագրի կնքումը պայմանագրի նախագծում կարող են կատարվել գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող փոփոխություններ:

Միաժամանակ առաջարկում ենք Նախագծի Հավելվածով հաստատվող ՀՀ տարածքում տվյալների պահոցի ստեղծման միջոցառումների ժամանակացույցի 1-ին կետի միջոցառման «Կատարման ժամկետը» սյունակում «2017» թիվը փոխարինել «2018» թվով:
	Ընդունվել է:
Ընդունվել է:

	Որոշման նախագծի հավելվածը 5-րդ կետը խմբագրվել է:

Որոշման նախագծի հավելվածը 1-ին կետը խմբագրվել է:



	ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն

11.01.2018թ.

11/13
	1. Հավելվածի նախագծի 1-ին կետի «Կատարման ժամկետ» սյունյակում «2017» թիվը փոխարինել «2018» թվով:

2. 4-րդ կետի «Ակնկալվող արդյունքները» սյունյակից հանել «ընտրություն» բառը:
	Ընդունվել է:
Ընդունվել է:

	Որոշման նախագծի հավելվածը 1-ին կետը խմբագրվել է:

Որոշման նախագծի հավելվածը 4-րդ կետը խմբագրվել է:



	ՀՀ արդարադատության նախարարություն
15.01.2018թ.

01/14/516-18
	1. Նախագծով նոր խմբագրությամբ շարադրվող ժամանակացույցի աղյուսակի 1-ին կետի 1-ին սյունակում  պարզ չէ, թե կենտրոնի հզորությունները և անվտանգության չափանիշներն ինչ իրավական ակտով պետք է սահմանվեն: 
2. Նախագծով նոր խմբագրությամբ շարադրվող ժամանակացույցի աղյուսակի 1-ին կետի 2-րդ սյունակում  «2017» թիվն անհրաժեշտ է փոխարինել «2018» թվով:

3. Նախագիծն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության հետ:
	Ընդունվել է ի գիտություն:
Ընդունվել է:
Ընդունվել է:

	Միջոցառման իրականացմամբ սահմանվելու է կենտրոնի ստեղծման համար ծառայությունների ձեռքբերման գնման տեխնիկական առաջադրանքով:

Որոշման նախագծի հավելվածը 1-ին կետը խմբագրվել է:

Որոշման նախագիծը համաձայնեցված է ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության հետ:


                 Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 3/3, հեռ.՝ (37410) 590001, էլ. փոստ՝ minister@mtcit.am

