ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻԻ 20-Ի N 24 ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարարության 2013թ.  հունիսի 20-ի նիստի «Հայաստանի Հանրապետությունում վերգետնյա թվային հեռուստահեռարձակման համակարգի ներդրման գործընթացի իրականացման ծրագրի» N 24 արձանագրային որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերգետնյա թվային հեռուստահեռարձակման համակարգի ներդրման գործընթացի իրականացման ծրագրում (այսուհետ ծրագիր) կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները

1. Ծրագրի 1-ին  կետի`

1) 8-րդ պարբերության «պասիվ վերահաղորդման  կետեր» բառերը  հանել

2) 9-րդ  և 10-րդ պարբերությունները  հանել

3) 11-րդ պարբերութունը շարադրել նոր խմբագրությամբ. «Անալոգային հեռարձակման դադարեցման նախատեսվող վերջնաժամկետը 2015թ. հուլիսի 10-ն է: Անալոգային և թվային համատեղ հեռարձակման ժամկետը հաշվարկվել է թվային և անալոգային հեռարձակման ընդգրկման գոտիների նույնականացման, թվային ընդունիչ սարքերով բնակչության առնվազն 95% ապահովածության և համատեղ հեռարձակման ոչ պակաս քան 6 ամիս տևողության ապահովման պայմաններով»:

2. Ծրագրի 2-րդ կետի` 5-րդ պարբերության 3-րդ ենթակետի «թվային  ռադիոռելեային  գծերի ցանց» բառերը փոխարինել «օպտիկա-մանրաթելային գծերի ցանց» բառերով:

3. Ծրագրի  2.1. կետի`

1) «Ընդհանուր  դրույթներ» բաժնի «թվային միկրոալիքային ռադիոգծերի» բառերը փոխարինել «օպտիկա-մանրաթելային գծերի» բառերով,

2) «Main  Head  End  Yeravan»  սխեմայի մեջ «SDH»-ը բառը փոխարինել «FO»-բառերով,

3) «Տեխնիկական պահանջները» բաժնի 4-րդ պարբերության «անխափան սնուցման աղբյուրներ  (UPS)»  բառերը հանել,  իսկ  «թվային ռադիոռելեային գծերի ցանցի» բառերը փոխարինել «օպտիկա-մանրաթելային կապի ցանցի վերջնակետային սարքավորումների»  բառերով:

4) «Տեխնիկական պահանջները» բաժնի 6-րդ պարբերությունից հանել «Հանգույցներում  պետք է  նախատեսել  անխափան  սնուցման աղբյուրներ (UPS)» բառերը:

5) «Աշխատանքների ցանկ» բաժնի 3-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ «Մարզային մյուս հանգույցներում կապալառուի հսկողությամբ և վերջնական արդյունքի համար պատասխանատվությամբ, մոնտաժային և համալարման աշխատանքները իրականացնում է «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը»:

4. Ծրագրի 2.2. կետի`

1) 3-րդ պարբերությունից հանել «նախատեսել 3 հզոր (30կՎտ) UPS-ներ»  բառերը,

2) 5-րդ պարբերությունից  հանել «ԵրՀՌՀԿ-ի և թվով  7 մարզային  ցանցերի համար»  և «Նույն քանակությամբ  նախատեսել նաև» բառերը,

3) 6-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ. «Նախատեսել մեկական հաղորդակի ամբողջական մոնտաժ և համալարում Երևանում և Գյումրիում : Մնակցած կայաններում կապալառուի հսկողությամբ և վերջնական արդյունքի համար պատասխանատվությամբ, մոնտաժային և համալարման աշխատանքները իրականացնում է «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը»:

5. Ծրագրի 2.3. կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2.3. Հեռահաղորդման օպտիկա-մանրաթելային գծերի ցանց

ՀՀ տարածքում թվային հեռուստատեսային ազդանշանների հեռահաղորդման համար Ծրագրով նախատեսված էր կառուցել 50ՄԲ/վրկ թողունակությամբ ռադիոռելեային ցանց:

Նշված թողունակությունը բավարար է միայն սահմանափակ թվով (8-10) SD որակի ազդանշանների հեռահաղորդման համար:

Նկատի ունենալով հեռուստատեսության ոլորտի զարգացման արագ տեմպերը և հեռահաղորդվող ազդանշանների քանակի ու որակի նկատմամբ ներկայացվող հարաճող պահանջները, մասնավորապես, հանրային հեռարձակողներին HD որակի հեռարձակման պարտադրման Եվրոպական հեռարձակողների միության միտումը, հեռարձակման SMART պլատֆորմաների ստեղծման անհրաժեշտությունը,  տվյալ թողունակությունը կխոչընդոտի հեռուստատեսության ոլորտի ուրվագծվող զարգացման հեռանկարին:

Վերոհիշյալը շրջանցելու նպատակով ռադիոռելեային ցանցը փոխարինվում է օպտիկա-մանրաթելային համակարգով:

Օպտիկա-մանրաթելային համակարգը նախատեսվում է թվով 64 կայանների միջև թվային հեռուստատեսային ազդանշանների հեռահաղորդումն ապահովելու համար:

Կայաններից 10-ը հանդիսանալու են թվային մուլտիպլեքսների ձևավորման կետեր: Դրանք են. Երևանի գլխակայանը (Head End) և Գյումրիի, Վանաձորի, Իջևանի, Գավառի, Աբովյանի (Պտղնի), Էջմիածնի, Արտաշատի, Եղեգնաձորի, Կապանի մարզային մուլտիպլեքս կայանները: Անհրաժեշտության դեպքում օպտիկա-մանրաթելային ցանցը պետք է հնարավորություն ընձեռնի վերահաստատելու նշված 10 կետերի տեղակայումը՝ 64 կայանների սահմաններում:

Վերոհիշյալ կայանները կապակցող ցանցը հանդիսանալու է հիմնական և պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին.

ընդհանուր թողունակությունը՝ 10 ԳԲ,

հուսալիությունը՝ 99.99 %,

կետերի միացումը՝ յուրաքանչյուրը 1ԳԲ թողունակությամբ երկու ինտերֆեյսով, «ամենքը-ամենքի» հետ սկզբունքով: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է հնարավորություն ընձեռնվի միացման ինտերֆեյսը փոխարինելու 10 ԳԲ-ով:

Մնացած 54 կայանները կապակցող ցանցերը հանդիսանալու են տարածաշրջանային և կրկնակի ֆիզիկական ռեդուրենտ գծերով ու ցանցային «աստղաձև» կամ «օղակաձև» լուծումներով պետք է միացվեն տվյալ մարզային մուլտիպլեքս կայանին համաձայն ստորև ցանկի: Տարածաշրջանային ցանցերը պետք է բավարարեն հետևյալ պայմաններին.

ընդհանուր թողունակությունը՝ 1ԳԲ յուրաքանչյուր տարածաշրջանային ցանցում, անհրաժեշտության դեպքում մինչև 10ԳԲ ավելացման հնարավորությամբ,

հուսալիությունը՝ 99.8 %

կետերի միացումը՝ յուրաքանչյուրը 1ԳԲ թողունակությամբ երկու ինտերֆեյսով:

Անհրաժեշտության դեպքում պետք է հնարավորություն ընձեռնվի ինտերֆեյսը փոխարինելու 10ԳԲ-ով:

| Հիմնական ցանց |  | Տարածաշրջանային ցանցեր |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Երևան | 1. | Ապարան |
|  |  | 2. | Գեղաձոր |
|  |  | 3. | Արեգ |
|  |  | 4. | Աշտարակ |
| 2. | Գյումրի | 5. | Ամասիա |
|  |  | 6. | Սարատակ |
| 3. | Աբովյան (Պտղնի) | 7. | Չարենցավան |
|  |  | 8. | Հրազդան |
|  |  | 9. | Ծաղկաձոր |
|  |  | 10. | Մեղրաձոր |
| 4. | Գավառ | 11. | Մարտունի |
|  |  | 12. | Վարդենիս |
|  |  | 13. | Ճամբարակ |
|  |  | 14. | Սևանի լեռնանցք |
|  |  | 15. | Սևան |
| 5. | Իջևան | 16. | Բերդ |
|  |  | 17. | Դիլիջան-1 |
|  |  | 18. | Սևքար |
|  |  | 19. | Նոյեմբերյան |
|  |  | 20. | Այրում |
|  |  | 21. | Դիլիջան-2 |
|  |  | 22. | Բլդանչայ |
|  |  | 23. | Վասիլև |
|  |  | 24. | Չինչին |
| 6. | Արտաշատ | 25. | Վեդի |
|  |  | 26. | Արմաշ |
|  |  | 27. | Զովաշեն |
| 7. | Էջմիածին | - | - |
| 8. | Եղեգնաձոր | 28. | Ջերմուկ |
|  |  | 29. | Վայք |
|  |  | 30. | Թերփ |
| 9. | Կապան-1 | 31. | Կապան-2 |
|  |  | 32. | Սիսիան |
|  |  | 33. | Գորայք |
|  |  | 34. | Եղվարդ |
|  |  | 35. | Քաջարան |
|  |  | 36. | Վարդանիձոր |
|  |  | 37. | Ագարակ |
|  |  | 38. | Գորիս |
|  |  | 39. | Կատարի |
|  |  | 40. | Մեղրի |
|  |  | 41. | Խնածախ |
|  |  | 42. | Շիկահող |
|  |  | 43. | Ծավ |
| 10. | Վանաձոր | 44. | Պուշկինի լեռնանցք |
|  |  | 45. | Ստեփանավան |
|  |  | 46. | Չկալով |
|  |  | 47. | Օձուն |
|  |  | 48. | Սանահին |
|  |  | 49. | Ախթալա |
|  |  | 50. | Սարալանջ |
|  |  | 51. | Սպիտակ |
|  |  | 52. | Նորաշեն |
|  |  | 53. | Շնող |
|  |  | 54. | Թեղուտ |

Հիմնական և տարածաշրջանային ցանցերը պետք է ապահովեն հեռահաղորդվող թվային հեռուստատեսային ազդանշանների IP հոսքերի տեղափոխման բավարար պայմաններ (Packet Loss, Delay, Jitter):

Հիմնական և տարածաշրջանային ցանցերի ընդհանուր կառուցվածքը պետք է հնարավորություն ընձեռնի լոկալ վերահսկման և կառավարման համակարգի միջոցով իրականացնել թվային հեռուստատեսային հոսքերի համապատասխան կարգավարումներ և երթուղումներ (маршрутизация), առանց ծառայություն մատուցողի միջամտության:

Հիմնական և տարածաշրջանային ցանցերի բոլոր կետերը պետք է ապահովված լինեն  ֆիզիկական ռեդուրենտ <տաք պահուստով>:

Ծառայություն մատուցողի և <Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց> ՓԲ ընկերության պարտավորությունների սահմանազատումը կատարվելու է ցանցի և վերջնակետային սարքավորումների համակցման կետերում:

Ելնելով վերոգրյալից, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ  Էրիքսոն ընկերությունը համաձայն գործող պայմանագրի ժամանակացույցի դեռևս չի սկսել ռադիոռելեային սարքավորումների մատակարարումը, Ծրագրի ներդրման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների սահմաններում անհրաժեշտ է.

մասնակիորեն լուծել Էրիքսոնի հետ կնքված պայմանագիրը՝ ռադիոռելեային համակարգի սարքավորումների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման մասով:

թվային հեռարձակման համակարգի նախատեսված ֆունկցիոնալությունը պահպանելու, ինչպես նաև, ամբողջականությունը և տեխնիկական ու մաթեմատիկական միասնականությունը ապահովելու նպատակով, Էրիքսոն ընկերության հետ քննարկել օպտիկա-մանրաթելային համակարգի վերջնակետային սարքավորումների և վերահսկման ու կառավարման համակարգի ձեռքբերման հնարավորությունը՝ պայմանագրում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու միջոցով:

ազատված ֆինանսական միջոցները մրցակցային եղանակով ուղղել օպտիկա-մանրաթելային համակարգով թվային հոսքերի հեռահաղորդման ծառայությունների ձեռք բերմանը:

6. Ծրագրի 2.4. կետի «Ընդհանուր դրույթներ» բաժնի.

1) 1-ին պարբերության «թվային ռադիոռելեային գծերի (ԹՌՌԳ)» բառերը  փոխարինել  «օպտիկա-մանրաթելային կապի»  բառերով,

2) 2-րդ պարբերությունից հանել «4.6մ (Andrew)», «թվով  200» բառերը, իսկ  «ԹՌՌԳ-ի հնարավոր խափանումների դեպքում» բառերը փոխարինել «օպտիկա-մանրաթելային կապի ցանցին» բառերով:

7. Ծրագրի 2.4. կետի «Տեխնիկական  պահանջները»  բաժնում.

1) 2-րդ պարբերության  30Մս/վրկ  բառերը փոխարինել 30Մսիմվոլ/վրկ բառերով

2) 4-րդ պարբերությունից հանել «Հիմնական  և պահուստային լրակազմերի միջև անցումը նախատեսել  ալիքատարային  փոխանջատիչներով» բառերը,

3) 5-րդ պարբերությունը  հանել

4) 6-րդ պարբերությունից հանել «Թվով 200» և «(ենթակա է ճշգրտման արբանյակի  ընտրության  ժամանակ)» բառերը:

8) Ծրագրի 4-րդ կետը հանել»: