ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
2011  թվականի                N       - Ն
ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՎՏԱՆԳԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՀՍԿՄԱՆ` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
Եվրամիություն ձկնաբուծական մթերքների արտահանման գործընթացը կանոնակարգելու նպատակով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է`
 1. Հաստատել ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 
                                                                               Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2011 թ. …………   …N…. -Ն որոշման
Ծրագիր
Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների
	Հ/հ
	Միջոցառման անվանումը
	Կատարման ժամկետը
	Պատասխանատու կատարողը
	Արդյունքը

	1. 
	ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման կարիքների մոնիթորինգ իրականացնող աշխատանքային խմբի ձևավորում 
	մինչև 2011թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

	Կձևավորվի ՀՀ կառավարության, ՀՀ գյուղատնտեսության, առողջապահության և էկոնոմիկայի նախարարությունների,  սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, <Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն> հիմնադրամի (CARD) և Հիգիենիկ ինժիներիայի և դիզայնի եվրոպական խմբի հայաստանյան մասնաճյուղի` ձկնաբուծական  մթերքների արտադրության ոլորտում ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման աջակցության գործում անհրաժեշտ կարողություններ ունեցող մասնագետներից կազմված աշխատանքային խումբ:  

	2. 
	Աշխատանքային խմբի կողմից ձկնաբուծական մթերքներ արտադրող ձեռնարկություններում ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման կարիքների մոնիթորինգի իրականացում, միջոցառումների ծրագրերի մշակում և համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ  ծախսերի հաշվարկում

	մինչև 2011թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

	 1. Յուրաքանչյուր ձեռնարկությունում 10-15 օրյա ժամկետում կիրականացվի ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման կարիքների մոնիթորինգ, կմշակվի համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիր և կհաշվարկվի դրա իրականացման համար պահանջվող ծախսերը:

  2. Մոնիթորինգի արդյունքները, միջոցառումների ծրագրերը և ծախսերի հաշվարկը կտրամադրվեն ձեռնարկություններին` միջոցառումներն իրականացնելու և                  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետին` 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին ներկայացնելու համար: 

	3. 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին սույն ծրագրի 2-րդ կետում նշված միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ   հաշվետվությունների ներկայացում 
	մինչև 2011թ. սեպտեմբերի 
3-րդ տասնօրյակ` պարբերաբար
 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

	Աշխատանքային խումբը յուրաքանչյուր ընկերությունում կատարված աշխատանքների ավարտին հաջորդող 3 օրվա ընթացքում` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին ներկայացնելու նպատակով,                             ՀՀ  գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետին կներկայացնի հաշվետվություն` կատարված աշխատանքների վերաբերյալ: 

	4. 
	Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման քաղաքականության և ծախսատարության  ներկայացում 

ՀՀ վարչապետին  
	մինչև 2011թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ`
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	Սույն ծրագրի 2-րդ կետի միջոցառման ամբողջական արդյունքների հիման վրա ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը կմշակի և ՀՀ վարչապետին  կներկայացնի ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ոլորտում ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման քաղաքականությունն ու ծախսատարությունը: 


Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

<Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ
Անհրաժեշտությունը - <Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի փետրվարի 8-ի      N 02/23.20/1559-11 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու և Եվրամիություն ձկնաբուծական մթերքների արտահանման գործընթացը կանոնակարգելու անհրաժեշտությամբ:
Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները – Վերջին տարիներին հանրապետությունում զգալիորեն ավելացել են ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ծավալները, որոնք ունեն նաև արտահանման մեծ ներուժ: Մի շարք երկրներ, մասնավորապես Եվրամիության անդամ երկրները, կենդանական ծագման, այդ թվում`  ձկնաբուծական արտադրանք ներմուծելու համար պահանջում են նաև, որ արտադրող ձեռնարկություններում ներդրված լինի ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ձեռնարկություններից ոչ մեկում այն ներդրված չէ:
Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը – Ձկնաբուծական մթերքն այն արտադրատեսակներից է, որը հնարավոր է արտահանել մեծ քանակությամբ: Այդ պատճառով և իրականացվող եվրաինտեգրման պետական քաղաքականության շրջանակներում անհրաժեշտ է օժանդակել արտահանման ներուժ ունեցող  ձեռնարկություններին` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման գործում:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը – Սույն նախագիծը նպատակ ունի սահմանելու միջոցառումների ծրագիր, որի շրջանակներում համապատասխան աշխատանքային խմբի կողմից ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում կկատարվի ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման կարիքների մոնիթորինգ, կկազմվեն միջոցառումների ծրագրեր և կհաշվարկվեն համակարգի ներդրման համար պահանջվող ծախսերը, որոնց արդյունքների հիման վրա կմշակվի տվյալ ոլորտում համակարգի ներդրման քաղաքականությունը և ծախսատարությունը:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք – Նախագիծը մշակվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի կողմից, մշակման աշխատանքներում խորհրդատվության կարգով ներգրավվել են նաև <Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն> հիմնադրամի (CARD) մասնագետները: 

  Ակնկալվող արդյունքը - Սույն որոշման նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանում գործող և արտահանման առավել մեծ ներուժ ունեցող ձկնաբուծական  մթերքներ թողարկող ձեռնարկություններում կներդրվի ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգը, որը կերաշխավորի թողարկվող մթերքների անվտանգությունը` նպաստելով արտահանման խթանմանն ու սպառողների շահերի պաշտպանությանը:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
<Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում 

վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
<Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումն այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
<Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում 

վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծն ընդունելու դեպքում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին
<Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի առաջացնում:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
<Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում 

վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծմանը և քննարկմանը հասարակության մասնակցության մասին
<Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի մասին հասարակությանն իրազեկելու նպատակով այն տեղադրվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ինտերնետային կայքում:

Հասարակության կողմից նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չեն ստացվել: Նախագծման և/կամ քննարկման աշխատանքներին հասարակությունը մասնակցություն չի ունեցել:
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
< Ձկնաբուծական մթերքների արտադրության ձեռնարկություններում վտանգի աղբյուրների վերլուծության և 
կրիտիկական կետերի հսկման` ՎԱՎԿԿՀ (HACCP) համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին> 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների, դրանց ընդունման կամ չընդունման վերաբերյալ
	Առարկության, առաջարկության հեղինակը, 

գրության ստացման ամսաթիվը, 

գրության համարը

	Առարկության. առաջարկության բովանդակությունը

	Եզրակացություն
	Կատարված փոփոխությունները

	1
	2
	3
	4

	1. ՀՀ արդարադատության նախարար,

03.03.2011թ.

N 01/1200-11
	Նախագծով հաստատվող հավելվածի 4-րդ կետում «համակարգի ներդրման ծրագրում ընդգրկված ընկերություններ» բառերից հետո անհրաժեշտ է լրացնել «/համաձայնությամբ/» բառով, քանի որ ՀՀ կառավարությունը իրավաբանական անձանց հանձնարարականներ տալու իրավասություն չունի:


	Ընդունվել է: 
	Նախագծի լրամշակված տարբերակով հաստատվող հավելվածի 4-րդ կետի միջոցառումն ամբողջությամ փոխվել է:

	2. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար,

16.02.2011թ.

N 07/16.22/695-11
	Առարկություններ և առաջարկություններ չկան
	
	

	3. ՀՀ առողջապահության նախարար, 

15.02.2011թ.

N ՀՔ/934-11
	Առարկություններ և առաջարկություններ չկան
	
	








