ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1018-Ն որոշմամբ «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ-ին (այսուհետ` Ընկերություն) տրամադրվել է 1,1 մլրդ դրամի բյուջետային վարկ, 10 տարի մարման ժամկետով, որի մարման ժամկետը սկսվում է` սույն թվականի հունիսի 10-ից: Ներկայում ծրագրի I փուլը դեռ ավարտված չէ և Ընկերությունը իր հիմնական գործունեությունը դեռ չի սկսել, հետևաբար չունի ֆինանսական բավարար միջոցներ նշված վարկի մարման համար, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել վարկի մարման ժամկետը երկարաձգել ևս 5 տարով, մարումները սահմանելով 2019 թվականի հունիս ամսից: Ընկերության 2015 թվականի ընթացիկ գործունեության համար անհրաժեշտ է 10,9 մլն դրամ, «Ցիկլոն 18/18» հիմնական սարքավորման տեղափոխման և տեղադրման համար 4,3 մլն դրամ և ներկրված սարքերի «Ապավեն» ՍՊԸ-ում պահպանման և վարձակալության ծախսերի համար 0,6 մլն դրամ, որը նախատեսվում է հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից (հաշվարկ 1-ը, 2-ը, 3-ը կցվում են): Ընկերության շինարարության մասնագիտական խորհրդատվությունը իրականացվում է արտասահմանյան Այ Բի Էյ և ՖԻԼԻՓՍ կազմակերպությունների կողմից, որոնք իրենց մասնավոր այցերի և էլեկտրոնային փոստի միջոցով առաջադրել են լրացուցիչ հատուկ պահանջներ նախագծային լուծումների և համակարգերի կառավարման նկատմամբ, որոնց մասին նախնական առաջադրանքներում հղումներ չեն եղել: Հաշվի առնելով խորհրդատվական կազմակերպությունների հատուկ պահանջները` մշակվել են նախագծային փոփոխություններ և հստակեցվել է այդ փոփոխությունների պահանջով համակարգերի կառավարումն ապահովող լրացուցիչ սարք–սարքավորումների ցանկը, որոնց ձեռքբերման և մոնտաժման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է` 254,7 մլն դրամ (հաշվարկ 4-ը կցվում է), ինչը նախատեսվում իրականացնել բյուջետային վարկի միջոցով:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունում` որի միջոցով առկա խնդիրների կարգավորումն կունենա հետևյալ բնույթը` 1) կհետաձգվի վարկի մարման ժամկետը ևս 5 տարով, մարումները սահմանելով 2019 թվականի հունիս ամսից, 2) կապահովվի Ընկերության 2015 թվականի ընթացիկ գործունեությունը (10,9 մլն դրամ), 3) կֆինանսավորվեն «Ցիկլոն 18/18» հիմնական սարքավորման տեղափոխման և տեղադրման (4,3 մլն դրամ) և ներկրված սարքերի «Ապավեն» ՍՊԸ-ում պահպանման (0,6 մլն դրամ) ծախսերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին: 4) կհատկացվի 254,7 մլն դրամ լրացուցիչ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով և կավարտվի ծրագրի I փուլի ռադիոիզոտոպների արտադրության ստեղծումը:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը 3.1 Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի, իրավաբանական վարչության և «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ տնօրենի կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է, որ Ընկերությունը հնարավորություն կստանա վարկի մարումն սկսել 2019 թվականից, միջոցներ կնախատեսվեն 2015 թվականի ընթացիկ գործունեության, «Ցիկլոն 18/18» հիմնական սարքավորման տեղափոխման ու տեղադրման, ներկրված սարքերի «Ապավեն» ՍՊԸ-ում պահպանման ծախսերի փոխհատուցման, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերման ու մոնտաժման համար, արդյունքում կավարտվի ծրագրի I փուլի ռադիոիզոտոպների արտադրության ստեղծումը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2-Ի               N 1018-Ն, 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, «ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1018-Ն, 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու,  Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու, «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը բյուջետային վարկ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2-Ի               N 1018-Ն, 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, «ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1018-Ն, 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու,  Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու, «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը բյուջետային վարկ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության չկա:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2-Ի               N 1018-Ն, 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, «ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1018-Ն, 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու,  Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու, «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը բյուջետային վարկ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումների անհրաժեշտություն չկա:

| Պետական բյուջեի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների վրա ազդեցությունը հազ. դրամ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ցուցանիշներ | Ընթացիկ 2015թ (№-րդ) տարի |  | Հաջորդող 3 տարիները |  |  |
|  |  |  | № +1 | № +2 | № +3 |
|  | Ըստ № - րդ տարվա պետական բյուջեի | փոփոխու-թյունը № - րդ տարվա պետա-կան բյուջեի համեմատ | Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (№) | Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (№) | Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (№) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Եկամուտներ | 238.627,8 | (509.176,8) | (162.869,2) | (157.302,4) | (151.840,4) |
| 1.1. պետական բյուջեի եկամուտներ | 238.627,8 | (509.176,8) | (162.869,2) | (157.302,4) | (151.840,4) |
| 1.2. ՏԻՄ եկամուտներ |  |  |  |  |  |
| 2. Ծախսեր |  |  |  |  |  |
| 2.1. պետական բյուջեի ծախսեր |  |  |  |  |  |
| 2.2. ՏԻՄ բյուջեի ծախսեր |  |  |  |  |  |
| 3.Ֆիսկալ ազդեցության գնահատական |  |  |  |  |  |
| 3.1. պետական բյուջե |  |  |  |  |  |
| 3.3. ՏԻՄ բյուջե |  |  |  |  |  |
| 4. Եկամուտների և ծախսերի հաշվարկների մանրամասն ներկայացում (անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկայացվել հավելվածի տեսքով): | Սյունակ 2-ում արտահայտված է 1.100.000,0 հազ. դրամ վարկի 2015 թվականին վճարվելիք 125.899,5 հազ. դրամ մայր գումարը և 112.728,3 հազ. դրամ հաշվարկված տոկոսագումարը, նույնը հաջորդող 3 տարիների կտրվածքով, իսկ սյունակ 3-ում ավելացված է նաև Ընկերությանն անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքավորումների ձեռքբերման ու տեղադրման 254.672,3 հազ. դրամ և 2015 թվականի ընթացիկ գործունեության, «Ցիկլոն 18/18» հիմնական սարքավորման տեղափոխման ու տեղադրման և ներկրված սարքերի «Ապավեն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում պահպանման ծախսերի փոխհատուցման 15.876,7 հազ. դրամ գումարները: |  |  |  |  |
| 4.1.Եկամուտների գնահատում |  |  |  |  |  |
| 4.2.Ծախսերի գնահատում |  |  |  |  |  |
| 5. Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են) |  |  |  |  |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ`                                     ԱՐՄԵՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ