Ա Մ Փ Ո Փ-  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության   <<Հայաստանի հարավային երկաթուղու կառուցման նախնական ծրագծին և իրագործելիության ուսումնասիրության նախնական արդյունքներին (տեխնիկատնտեսական հիմնավորմանը) հավանություն տալու մասին>> որոշման նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ մարմիններից ստացված առաջարկությունների և առարկությունների

|  | Առարկության, առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը, համարը | Առաջարկության, առարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն Թիվ ՍԿ/ԱԲ-1/1787-14 11.04.2014թ. | Առարկություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 2 | ՀՀ մշակույթի նախարարություն թիվ 05/14.2/1435-14 09.04.2014թ. | Առարկություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 3 | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Թիվ 07/11.1/2239-14 14.04.2014 | Առարկություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 4 | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Թիվ ԱԱ/ՀՄ-2-4/2407-14 14.04.2014 | Առարկություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 5 | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Թիվ1/043/10800-14 14.04.2014 | ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը հիմք ընդունելով <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքում ամրագրված սահմանափակումներն անհրաժեշտ է համարում արգելոցի տարածքը շրջանցելը: Այս կապակցությամբ առաջարկվում է ծրագծի նախագծում կատարել համապատասխան փոփոխություն Շիկահող պետական արգելոցի տարածքով անցնող՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի տարածաշրջանում նախատեսվող 7450մ թունելի և երկաթգծի կառուցման Ծավ-Շիկահող հատվածում: Միաժամանակ հայտնում եմ, որ երկաթուղու կառուցման ծրագիծը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության: | Առաջարկությունը կքննարկվի նախագծի 3-րդ կետով ներկայացվող առաջարկությունների հետ մեկտեղ |
| 6 | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն Թիվ 01//23.2/1336-14 15.02.2014 | Նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը չի ներառում երկաթուղու էլեկտրամատակարարման ապահովման համար պահանջվող հզորության հաշվարկը և երկաթգծի քարշային ենթակայանները բաշխման ցանցին միանալու հետ կապված ծախսերը: | Բարձրացված հարցերը կքննարկվի 4-րդ կետի համաձայն ՀՀ կառավարություն առաջարկություն ներկայացնելու ընթացքում |
| 7 | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն Թիվ01/11/1709-14 11.04.2014 | որոշման նախագծի 2-րդ կետով նախատեսվում է, որ երկամսյա ժամկետում թվով 13 գործադիր մարմիններ և 3 մարզպետներ` յուրաքանչյուրն իր մասով 27 համայնքների ղեկավարների հետ պետք է ուսումնասիրեն Հայաստանի հարավային երկաթուղու կառուցման նախնական ծրագիծն ու իրագործելիության ուսումնասիրության ծրագիրը և սահմանված կարգով առաջարկություններ ներկայացնեն ՀՀ կառավարություն` ծրագծով նշված հողամասում գտնվող հողերի կատեգորիաների փոփոխությունների, երկաթուղագծի շահագործման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման և այլ անձանց սեփականություն հանդիսացող հողամասերը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գերակա հանրային շահ ճանաչելու վերաբերյալ: Վերը նշված գործընթացն, արդյունավետության առումով, ներկայանում է ոչ նպատակահարմար, հատկապես այն պարագայում, որ հետագայում չի բացառվում ծրագծի փոփոխության անհրաժեշտությունը: Ելնելով վերոգրյալից առաջարկվում է նշված գործառույթներն իրականացնել համակարգված` ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 1157-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի գործունեության շրջանակներում, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության ղեկավարությամբ: | Չի ընդունվել: Հաշվի առնելով աշխատանքի ծավալը և մասնագիտական ուսումնասիրություններ իրականացնելու անհրաժեշտությունը նախնական ծրագծի վերաբերյալ առաջարկությունները պետք են ուսումնասիրեն գործադիր մարմինները և մարզպետարանները համայքների ղեկավարների հետ համատեղ: Վերջիններիս կողմից ներկայացված առաջարկությունները մինչև ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կքննարկվի նաև նշված աշխատանքային խմբի կողմից |
| 8 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Թիվ 1/4.2/5769-14 04.04.2014 | 1. «Ընդհանուր նախնական գնահատման և ֆինանսավորման հայթայթում» բաժնի համաձայն (էջ 14)՝ << նախագծի իրականացման համար պահանջվող ներդրումը կազմելու է 3,207.25 մլն ԱՄՆ դոլար, որը չի ներառում հողամասերի ձեռքբերման, վերաբնակեցման և այլ ծախսերը, տուրքեր, ԱԱՀ և այլ հարկեր, տեխնիկական և այլ ծախսերի բարձրացումը և պահուստները, միաժամանակ տարբեր ծախսերը պետք է առանձին կատարվեն ՀՀ կառավարության կողմից, ֆինանսավորման ծախսերը, և գրավները և կոնցեսիոների ծախսերը>>: Հաջորդ պարբերության համաձայն` նախագիծը հնարավորություն է տալիս վարկեր ստանալ Չինաստանի արտահանման-ներմուծման բանկից (նախնական) առնվազն ծրագրի 60 տոկոսի չափով` տարեկան 3.5 տոկոս տոկոսադրույքով (նաև էջ 188), ինչպես նաև սեփական ուժերով հայթայթված դրամական միջոցներ նախագծի իրականացումից շահող շահագրգիռ տարածաշրջանային կառավարությունների մասնակցությամբ: Այս կապակցությամբ նախ ենթակա են հստակեցման առկա նախնական պայմանավորվածությունները, հնարավոր պոտեցիալ ներդրողները, վարկերի ներգավման պայմանները և ներգրավողները, ՀՀ կառավարության կողմից ստանձնվելիք հստակ պարտավորությունները և այդ պարտավորությունների կատարման աղբյուրները: Այդ կապակցությամբ հարկ է նկատի ունենալ նաև, որ արտաքին աղբյուրերից ստացվող նպատակային վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ կառավարությունը հիմնականում ստանձնում է ծրագրի իրականացմամբ առաջացող հարկերի և տուրքերի համաֆինանսավորման պարտավորությունը` հարկերից ազատման փոխարեն (հարկերից ազատելու մասին նշվում է էջ 198-ում): Հետևաբար, հաշվի առնելով իրականացվող հարկային քաղաքականությունը` հարկերից ազատելու մոտեցումն անհրաժեշտ է վերախմբագրել: Միաժամանակ հաշվի առնելով, որ քննարկումների համաձայն` Նախագծի իրականացման համար վարկերը ներգրավում է կոցեսիոները և նախագծի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության համար արտաքին պարտքի տեսանկյունից լրացուցիչ բեռ չի առաջացնի, առաջարկում ենք այդ մասին հստակ նշել փաստաթղթում: 2. «Ուսումնասիրության եզրակացությունները» բաժնի 2-րդ կետի համաձայն` կառուցման գծով ներկայացված երեք մակրոտեղադրության սխեմաներից առավելությունը տրվել է միջին գծի տեղադրությանը (Գագարինի տարբերակը, որը շրջանցում է Երևանը), սակայն սխեմաների առավելություններն ու թերությունները քննարկելիս չի խոսվել Երևանի շրջանցումը որպես թերություն դիտարկելու հանգամանքը (օրինակ, բեռնափոխադրումների մասով հաշվի է առնվել նաև Հայաստանի հարավային շրջաններից արդյունահանվող գունավոր մետաղային հանքաքարի որոշակի մասի Եվրոպա արտահանման հնարավորությունները, մինչդեռ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը հանքանյութը վերամշակում (հարստացնում) է նաև Երևանում, և առաջարկվող տարբերակի դեպքում այս առումով երկաթուղուց օգտվելու առումով որևէ գնահատական կամ վերլուծություն չի ներկայացվել): Բացի այդ, չի հստակեցվել, թե ինչպիսի հնարավորություններ կան հարավային ուղղությամբ Մ2 միջպետական մայրուղու հետ Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային միջանցքի ճանապարհի գծով առանձին հատվածներում ենթակառուցվածքների կառուցման համատեղման առումով, որը հնարավորություն կտա խնայել զգալի ռեսուրսներ: 3. Փոխադրումների ծավալների վրա ազդող հիմնական գործոնն է (էջ 30) Իրանից եվրոպա արտանահվող նավթի 30%-ը (այն կազմում է գծով դեպի վեր փոխադրումների 80 տոկոսը (էջ 177)), սակայն կարևորելով դրա ապահովումը, միաժամանակ հստակեցված չէ նոր կառուցվող երկաթուղով դրա ապահովման իրական համաձայնությունները և/կամ երաշխավորված գնահատականները, որի ծավալները շատ կարևոր են նախագծի համար այն դեպքում, երբ 2011թ. Եվրոպան ներմուծել է արտահանվող իրանական նավթի 18 տոկոսը (էջ 37): Ավելին, կառուցման ժամկետները մասում (էջ 45) նշվում է, որ այդ ժամկետները կախված են Իրանի, Վրաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությունից և համագործակցությունից, սակայն չի նշվում դրա գծով առկա հնարավոր առաջընթացի կամ քննարկումների, պայմանավորվածությունների մասին` կառուցման մեկնարկ նախատեսելով 2015թ.-ը: Կարևորելով ծրագրի շուտ մեկնարկը, այդուհանդերձ անհրաժեշտ ենք համարում իրականացման ենթակա հիմնավոր քայլերի հաջորդականության և վերոհիշյալ ժամկետի հստակեցումը: 4. Ուղևորափոխադրումների ծավալների կանխատեսման համաձայն (էջ 33) ներկայացվել է տարեկան կանխատեսվող ուղևորների քանակը (ներհանրապետական մասով), սակայն այն ավելի մեծ կլիներ, եթե գնահատվեր նաև տարանցիկ ուղևորափոխադրումների հնարավորությունները և խթանները (օրինակ` դեպի Վրաստանի հանրապետության հանգստի գոտիներ Իրանի բնակչության տուրիզմի առումով): 5. Գագարին-Ագարակ ընդհանուր բյուջե և ծախսերի նախահաշվարկում նախատեսված է նաև «Հիմնական պահուստային միջոցներ» հոդվածը` 483.26 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով, որի բացվածքը ներկայացված չէ: Բացի այդ, ծախսերի նախահաշվում ներառված են նաև դինամիկ ներդրումները` փոխառությունների տոկոսների վճարման գծով մոտ 192.5 մլն ԱՄՆ դոլար, շարժակազմերի ձեռքբերման արժեքի գծով` 112.1 մլն ԱՄՆ դոլար և շրջանառու կապիտալի գծով` 2.63 մլն ԱՄՆ դոլար: Հաշվի առնելով, որ տվյալ դեպքում խնդիրը դիտարկված է ընդհանուր ձևով և ներկայացված չեն նշված ցուցանիշների հաշվարկ-հիմնավորումները, իսկ ներկա փուլում դեռևս խոսվում է միայն շինարարության իրականացման մասին, կարծում ենք, որ ներդրումների գծով առավելապես անհրաժեշտ է հստակեցնել կառուցման (շինարարության) հետ կապված կայուն ներդրումների ծավալները, իսկ մյուս ծախսերը քննարկել ֆինանսավորման մասնաբաժինների և շահագործման պայմանների գծով բանակցությունների ժամանակ` «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող ներդրումների շրջանակներում: 6. Նախագծի ռիսկերին դիմակայելու մեծ պոտենցիալի մասին եկամտաբերության ներքին դրույքի (IRR) և այլ ֆինանսա-տնտեսական ցուցանիշների գծով տրված գնահատականները և կանխատեսումները ներկայացված տեսքով բավարար չեն արտացոլում կապը ՀՀ մակրոտնտեսական զարգացումների և ցուցանիշների (օրինակ, ՀՆԱ-ի ոլորտային աճ, սղաճ, գնաճ, փոխարժեք, արտաքին առևտուր և այլն), ինչպես նաև նախագծի վրա էական ազդեցություն ունեցող նավթի փոխադրումների իրատեսական մանրամասն գնահատումների հետ: 7. Անհրաժեշտ է Ուսումնասիրության 3-րդ գլխի 2-րդ «Տրանսպորտային կառուցվածքը» բաժնի 1-ին «Տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանցը» կետում նշված միջպետական, հանրապետական և տեղական ավտոմոբիլային ճանապարհների ցուցանիշները համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարության 13.02.2014թ N 265-Ն որոշմամբ սահմանված համապատասխան ցուցանիշներին (միջպետական` 1758.8կմ, հանրապետական` 1963.7կմ և տեղական` 3825.3կմ): Ինչ վերաբերում է Նախագծի ձևակերպումների իրավական կողմին ապա Նախագծում անհրաժեշտ է նշել ակտի տեսակը, այսինքն` վերնագրից առաջ անհրաժեշտ է լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում» բառերը: Միաժամանակ Նախագծի 1-ին կետի 1)-ին ենթակետով նախատեսվում է հաստատել Հայստանի հարավային երկաթուղու կառուցման նախնական ծրագիրը, սակայն որպես <<Հավելված 1>> ներկայացվել է Հայաստանի Հարավային երկաթուղու քարտեզը: Իսկ նույն կետի 2)-րդ ենթակետով` նախատեսվում է հավանություն տալ Հայաստանի հարավային երկաթուղու իրագործելիություն ուսումնասիրության (տեխնիկական հիմնավորմանը) ծրագրին, մինչդեռ Հավելված 2-ում ցանկի անվանումը նշված չէ: Հաշվի առնելով, որ վերոհիշյալ միջգերատեսչական խմբի քննարկումների ժամանակ ներկայացված բովանդակային դիտողություններն ու առաջարկությունները հիմնականում ընդունվել են մշակողի` «Ռասիան» ներդրումային խմբի կողմից, մասամբ առանձին հարցերի շուրջ ներկայացվել են պարզաբանումներ, և նշվել է, որ դրանք հաշվի կառնվեն, առաջարկում ենք մեկ անգամ ևս դիտարկել դրանք լրամշակվող տարբերակում: | Հայաստանի Հարավային երկաթուղու կոնցեսիոն պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն իսկ ստանձնել է նման պարտավորություն: Առաջարկությունը հնարավոր կլինի քննարկել ելնելով ծրագծի հստակեցված վերջնական տարբերակի գումարից և համաձայնագրի ստորագրումից հետո: Առաջարկությունը ընդունելի է, բացառությամբ հողերի օգտագործման, հարկերի և տուրքերի մասով: Ներկայացված առաջարկությունները հանդիսանում են ներդրողի ռիսկը: Առաջարկությունները կքննարկվեն նախագիծը ՀՀ օրենսդրությամբ համալիր փորձաքննություն անցկացնելու ընթացքում: Ընդունվել է, նախագիծը խմբագրվել է: |
| 9 | ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն Թիվ2/4-431 15.04.2014 | Առարկություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 10 | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն Թիվ ՊՆ/510-632 16.04.2014թ. | Առարկություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 11 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ԹիվԴԴ/3795-14 22.04.2014թ. | Առարկություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 12 | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Թիվ1/02.3/3230-14 17.04.2014թ. | Նախագծի N2 «Հայաստանի հարավային երկաթուղու իրագործելիության ուսումնասիրություն (տեխնիկատնտեսական հիմնավորում)» հավելվածի 1.«Երկրաբանություն» գլխի «Անբարենպաստ երկրաբանական երևույթներ և ինժեներաերկրաբանական խնդիրներ» բաժնում նշել երկաթգծին հարող տարածքներում սողանքային և քարաթափման վայրերը, որոնք երկաթգծի կառուցման աշխատանքների կատարման ընթացքում և շահարգործումից հետո կարող են ակտիվանալ: 2.«Նախագծման սկզբունքները և հիմնական տեխնիկական սպառազինության հիմնական աշխատանքները» գլխի - «Հրահանգներ անվտանգության և աղետների կանխարգելման վերաբերյալ» բաժնում անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստան-Իրան երկաթգծի որոշ հատվածներ անցնելու են Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում գտնվող հիդրոտեխնիկական կառույցների (ջրամբարներ, պոչամբարներ) անմիջական հարևանությամբ: Անհրաժեշտ է հաշվարկել երկաթգծի կառուցման աշխատանքների և շահագործման ընթացքում ցնցումային երևույթների հանգամանքով պայմանավորված հիդրոտեխնիկական կառույցների պատվարների և խողովակաշարերի վրա հնարավոր ազդեցությունը, - «Լոկոմոտիվների համար նախատեսված օբյեկտներ և շարժակազմ» և «Շենքերի շինարարությունը» ենթագլուխներում նախատեսել լոկոմատիվային դեպոներում և կայարաններում աշխատող անձնակազմի, ինչպես նաև ուղևորների պատսպարումն ապահովող պաշտպանական կառույցների կառուցում, առկա պաշտպանական կառույցների վերանորոգում: | Առաջարկությունները կքննարկվեն նախագիծը ՀՀ օրենսդրությամբ համալիր փորձաքննություն անցկացնելու ընթացքում: |
| 13 | ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Թիվ Ե/7.2/2610-14 29.04.2014թ. | Նախագծի 2-րդ կետում նշված աշխատանքները իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1441-Ն որոշման պահանջների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձանց միջոցով պետք է իրականացվի հարավային երկաթուղու նախնական ծրագծի տարածքի նկատմամբ չափագրման աշխատանքեր: Անշարժ գույքի չափագրման տվյալները ՎիՋիԷս-84/WGS-84/ կոորդինատային համակարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին տրամադրելուց հետո, հնարավոր կլինի տրամադրել ծրագծի հարակից տարածքներում գտնվող հողամասերի մակերեսների, նպատակային նշանակության և սեփականության սուբյեկտների մասին տեղեկատվություն, նշվածը վերաբերում է նաև նախագծի 3-րդ կետում նշված հանձնարարությանը: Միաժամանակ առաջարկում ենք նախագծի 2-րդ կետում նշված աշխատանքները իրականացնելու համար նշված պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցներից ստեղծել աշխատանքային խումբ: | Ընդունվել է նախագիծը խմբագրվել է: Չի ընդունվել, քանի որ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը անշարժ գույքի չափագրման տեխնիկական հնարավորություններ չունի: Չի ընդունվել, քանի որ ՀՀ վարչապետի 13.12.2013թ. թիվ1157-Ա արդեն իսկ ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ |
| 14 | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն Թիվ 01/16/2037-14 18.04.2014 | Նախագծի 2-րդ կետում «ներկայացնել նախնական առաջարկություն» բառից հետո լրացնել «ծրագծի փոփոխությունների» բառերը, այլապես նախագծի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի հետ տրամաբանական շղթան ընդհատվում է. այնտեղ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարին առաջարկվում է «հաշվի առնելով սույն որոշման 2-րդ կետի արդյունքները անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի հարավային երկաթուղու կառուցման նախնական ծրագծում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ», իսկ նախագծի ներկայացված տարբերակի 2-րդ կետով ծրագծում որևէ փոփոխություն կատարելու առաջարկությամբ հանդես գալու վերաբերյալ դրույթ չի նախատեսվում: Առաջարկում ենք քննության առնել ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի կողմից արված առաջարկությունը և, նպատակահարմարության դեպքում՝ փոփոխել ծրագիծը: | Ընդունվել է, նախագիծը խմբագրվել է: |
| 15 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Առարկություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 16 | ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան | Առարկություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 17 | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Տրանսպորտի և կապի նախարարության առաջարկած երկաթգծի ծրագիծը նախատեսվում է անցկացնել ՀՀ պետական սահմանի երկայնքով, ինչը անվտանգության և ռազմավարական նշանակության հեռանկարի տեսակետից խոցելի է, շարունակվում է Շիկահողի արգելոցով՝ առաջացնելով բնապահպանական լուրջ խնդիրներ, ինչպես նաև մոտ 15 կմ-ով ավելի երկար է, քան մեր կողմից առաջարկվող ծրագիծը, ինչը զգալիորեն կթանկացնի ծրագրի արժեքը: Հաշվի առնելով, որ երկաթուղով իրականացվող բեռնափոխադրումների ծավալում մեծ մասնակցություն են ունենալու մարզի լեռնահանքային արդյունաբերության կոմբինատները, մարզպետարանը առաջարկում է երկաթուղու ծրագիծը անցկացնել ավելի կարճ ճանապարհով, երկաթուղու համար մատչելի աշխարհագրական դիրքերով և որ ամենակարևորն է, ավելի քիչ ծախսերով: Այդ նպատակով առաջարկվում է Սիսիան կայարանից հետո երկաթգծի ծրագիծը փոխել արևմուտք և այն անցկացնել Ույծ, Աշոտավան, Հացավան, Բնունիս, Դաստակերտ, Աջաբաջ, Գեղի, Կավճուտ, Ալվանք, Մեղրի և Ագարակ համայնքներով /կցվում է ծրագծի առաջարկվող տարբերակի սխեմատիկ պատկերը/: | Առաջարկությունները կքննարկվեն նախագիծը ՀՀ օրենսդրությամբ համալիր փորձաքննություն անցկացնելու ընթացքում: |
| 18 | ՀՀ արդարադատության նախարարություն 05.06.2014թ. թիվ01/3726-14 | - Նախագծի 2-րդ կետում անհրաժեշտ է «երկամսյա» բառից առաջ լրացնել «սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո» բառերը: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև նախագծի 3-րդ և 4-րդ կետերին: - Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետից անհրաժեշտ է հանել «ծրագրին» բառը, քանի որ նախագծի վերնագրում խոսքը Հայաստանի հարավային երկաթուղու կառուցման նախնական ծրագծին և իրագործելիության ուսումնասիրությանը /տեխնիկատնտեսական հիմնավորմանը/ հավանություն տալու մասին է: - Նախագծի 3-րդ և 4-րդ կետերում անհրաժեշտ է «օրենսդրությամբ» բառը փոխարինել «օրենքով» բառով` համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածի դրույթների: - Նախագծով հաստատվող հավելվածի N 2-ի /այսուհետ` հավելված N 2/ 3-րդ գլխում անհրաժեշտ է «Հրազդանի և Աբովյանի շրջաններում» բառերը փոխարինել «Հրազդանի և Աբովյանի քաղաքներում» բառերով` նկատի ունենալով «Վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթները: - Հավելված N 2-ի 8-րդ գլխում անհրաժեշտ է «ձեռնարկություն» բառը փոխարինել «կազմակերպություն» բառով՝ համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի պահանջների: | Ընդունվել է, նախագիծը խմբագրվել է Ընդունվել է, նախագիծը խմբագրվել է Ընդունվել է, նախագիծը խմբագրվել է Առաջարկությունը կներկայացվի նախագծի 4-րդ կետով ներկայացվող առաջարկությունների հետ մեկտեղ |
| 19 | ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար 18.06.2014 թիվ Ղ-945 | Նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: |  |
| 20 | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 10.07.2014թ թիվ01/23.2/2742-14 | նախագծի 3-րդ կետից առաջարկում ենք հանել «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին» բառերը, քանի որ Հայաստանի հարավային երկաթուղու կառուցման ծրագծով նշված հողամասում գտնվող հողերի կատեգորիաների փոփոխության, ինչպես նաև այլ անձանց սեփականությունը հանդիսացող հողամասերը գերակա հանրային շահ ճանաչելու վերաբերյալ գործառույթները դուրս են ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության իրավասությունից | Չի ընդունվել, քանի որ նախագծով նախատեսվող ծրագիծը անցնում է մի շարք մարզերով, որտեղ առկա են էներգետիկայի և բնական պաշարների նշանակության հողեր: |
| 21 | ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ 16.07.2014թ. թիվ ՄՍ/4514-14 | նախագծի լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ վերահաստատում է իր դիրքորոշումը և առաջարկում է նախագծի 2-րդ և 3-րդ կետերը խմբագրել, քանի որ 2-րդ կետում նշված աշխատանքները իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1441-Ն որոշման պահանջների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձանց միջոցով պետք է իրականացվի հարավային երկաթուղու նախնական ծրագծի տարածքի նկատմամբ չափագրման աշխատանքներ: Անշարժ գույքի չափագրման տվյալները ՎիՋիԷս-84/WGS-84/ կոորդինատային համակարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին տրամադրելուց հետո, հնարավոր կլինի տրամադրել ծրագծի հարակից տարածքներում գտնվող հողամասերի մակերեսների, նպատակային նշանակության և սեփականության սուբյեկտների մասին տեղեկատվություն, նշվածը վերաբերում է նաև նախագծի 3-րդ կետում նշված հանձնարարությանը: | Ընդունվել է, նախագիծը խմբագրվել է: |