ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  4-Ի ԹԻՎ 1419-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայատանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի <<Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 1942-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> թիվ 1419-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Որոշմամբ հաստատված կարգի (այսուհետ` Կարգ) 3-րդ կետի <<5 տարի>> բառերը փոխարինել  <<5-ից 7 տարի >> բառերով:

2) Կարգի  8-րդ կետի  <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 112-Ն որոշման 3-րդ կետում>> բառերը փոխարինել  <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 265-Ն որոշման 3-րդ  կետում>>  բառերով:

3) Կարգի  8-րդ կետի  1-ին և  2-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

<< 1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 265-Ն որոշման հավելվածում նշված միջպետական և հանրապետական նշանակության Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության ենթակայության ճանապարհների մասով` «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 265-Ն որոշման հավելվածում նշված համապատասխան մարզի ենթակայության ճանապարհների մասով` մարզպետի որոշմամբ սահմանված պատասխանատու ստորաբաժանումը:>>:

4) Կարգի 10-րդ կետի <<ճանապարհի հիմնական նորոգումից >> բառերը փոխարինել  <<ճանապարհի միջին, հիմնական նորոգումից >> բառերով:

5) Կարգը լրացնել նոր 10.1 կետով

<<10.1 Պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների միջին, հիմնական նորոգման կամ վերակառուցման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման  աշխատանքների իրականացման համար կարող է կնքվել  մեկ պայմանագիր: Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման  աշխատանքների իրականացման համար պայմանագրով կարող է սահմանվել գործոնային գին` համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշման:

6) Կարգի 11-րդ կետի 4-րդ, 8-րդ և 12-րդ ենթակետերից հանել << Նշված վիճակում գտնվող ճանապարհահատվածները ենթակա են հիմնանորոգման կամ վերակառուցման և ենթակա չեն ընթացիկ ամառային պահպանման. >> բառերը:

7) Կարգի 13-րդ կետով նախատեսված Ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման նորմատիվ մակարդակների բնութագրերը  Աղյուսակ 2-ը լրացնել նոր պարբերությամբ`

| Թուլատրելի | 1. Բավարարված են սույն կարգի Աղյուսակ 3-ում նշված պահանջները` ըստ կոնստրուկտիվ տարրերի: 2. Թույլատրվում է երթևեկության ժամանակավոր սահմանափակում (բացի տեխնածին կամ բնածին աղետների դեպքերից)` ոչ ավելի, քան 8 օր: |
| --- | --- |

8) Կարգի 22-րդ կետով նախատեսված ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման ցուցանիշներին առաջադրվող պահանջների 3-րդ աղյուսակի <<Ընթացիկ ամառային պահպանում>> աղյուսակը շարադրել հետևյալ նոր  խմբագրությամբ

<<1) Ընթացիկ ամառային պահպանում

| Ցուցանիշի ծածկագիրը | Ցուցանիշի անվանումը, թերության բովանդակությունը | Վիճակի գնահա-տականը | Պահպանման մակարդակը |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | լավ | միջին | բավա-րար | Թույլատրելի |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Հողային պաստառ և օտարման շերտ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Կողնակը բարձր է երթևեկելի մասի եզրից և/կամ կողնակը ցածր է երթևեկելի մասի եզրից` ավելի քան 5 սմ և/կամ կողնակը հարթեցված չէ և/կամ կողնակին առկա է 10սմ-ից բարձր խոտածածկույթ և/կամ առկա են երթևեկությանը խանգարող ճյուղեր և/կամ բաժանարար գոտում առկա են 25սմ-ից բարձր խոտածածկույթ և/կամ տեսանելիությանը խանգարող 1.2մ-ից բարձր թփեր (գծմ/կմ): Թերության վերացման ժամկետը 10 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում 50 - - | - 100 100 - | - - 150 - | - - - 150 |
| 1.2 | Չմաքրված կողային առուներ և/կամ վաքեր (ջրի բերվածքներ, լանջերի թափվածքներ) (լցվածության տոկոս) Թերության վերացման ժամկետը 5 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | 10 20 - - | - 30 40 - | - - 50 - | - - - 50 |
| 1.3 | Աղբ և օտար առարկաներ` ճանապարհի օտարման շերտի սահմաններում, որոնք հանդիպում են հաճախ, քան (մ) Թերության վերացման ժամկետը 1 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | 300 300 - - | - 200 150 - | - - 100 - | - - - 100 |
| 2. Երթևեկելի մաս և մայթեր |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Փոսեր` երթևեկելի մասի վրա ոչ ավելի (տոկոս ընդհանուր մակերեսից) Թերության վերացման ժամկետը` 7 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում 0.2 - - | - 0.3 0.6 - | - - 0.7 - | - - - Բավարար անցանելիություն և ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխափան երթևեկություն ապահովող վիճակ |
| 2.2 | Չմշակված ճաքեր (լայնական կամ երկայնական)` 3 մմ-ից ավելի լայնությամբ (գծմ/կմ):I-ին տեխնիկական կարգի ավտոճանապարհների համար նշված ցուցանիշները կրկնապատվում են: Թերության վերացման ժամկետը 15 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում 100 - - | - 200 400 - | - - 500 - | - |
| 2.3 | Կոպճածածկի անհարթություններ (աղուրներ, անձրևաջրի հոսքի հետքեր) 5 սմ-ից ոչ ավելի խորությամբ ոչ ավելի (տոկոս ընդհանուր մակերեսից) Թերության վերացման ժամկետը 7 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում 0.5 - - | - 0.8 1 - | - - 1.5 - | - - - Բավարար անցանելիություն և ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխափան երթևեկություն ապահովող վիճակ |
| 3. Արհեստական կառուցվածքներ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Բերվածքների, տիղմի նստվածք որևէ խողովակում` ուղղանկյուն խողովակի աշխատող բարձրության, կլոր խողովակի տրամագծի մասերով: Թերության վերացման ժամկետը 5 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում չի թույլատրվում - - | - 1/10 1/5 - | - - 1/4 - | - - - 1/4 |
| 3.2 | Որևէ խողովակի մուտքի և ելքի հուների լցվածք` գլխամասից 5 մ հեռավորությամբ (հունի մակերեսի տոկոսը): Թերության վերացման ժամկետը 10 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում 5 - - | - 10 20 - | - - 30 - | - - - 30 |
| 3.3 | Որևէ կամրջի (ուղեանցի) երթևեկելի մասի ջրթող հարմարանքների, մայթերի տակ ջրթող անցքերի խցանում (ընդհանուր քանակի տոկոսը):Թերության վերացման ժամկետը 3 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում չի թույլատրվում - - | - 10 20 - | - - 25 - | - - - 25 |
| 3.4 | Թեքված, չներկված, կեղտոտ բազրիքներ և պաշտպանիչներ, ոչ ավելի (ընդհանուր երկարության տոկոսը): Թերության վերացման ժամկետը 5 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում 5 - - | - 10 10 - | - - 20 - | - - - 20 |
| 4. Կահավորանք |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Թեքված, ծռված, վնասված ճանապարհային նշաններ, (ընդհանուր թվի տոկոսը): Թերության վերացման ժամկետը 5 օր է, | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում չի թույլատրվում - - | - 10 20 - | - - 30 - | - - - 30 |
| 4.2 | Թեքված, ծռված, չներկված, կախված կամ իջեցված հենարանով պաշտպանիչներ (պաշտպանիչի երկարության տոկոս) Թերության վերացման ժամկետը 5 օր է, | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում չի թույլատրվում - - | - 10 20 - | - - 30 - | - - - 30 |
| 4.3 | Միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներին բացակայող ճանապարհային նշաններ (պահանջվող ընդհանուր թվի տոկոսը) | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում 5 - | - 10 15 - | - - 20 - | - - - 20 |
| 4.4 | Թեքված, չներկված կարճասյուներ (ընդհանուր թվի տոկոսը): Թերության վերացման ժամկետը 3 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում 10 - - | - 20 20 - | - - 30 - | - - - 30 |
| 4.5 | Բացակայող լուսանդրադարձիչներ պաշտպանիչների և կարճասյուների վրա (պահանջվող ընդհանուր թվի տոկոսը): Թերության վերացման ժամկետը 3 օր է: | երաշխիքային լավ բավարար վատ | չի թույլատրվում 15 - - | - 20 20 - | - - 30 - | - - - 30 |

1) Երաշխիքային վիճակում գտնվող ճանապարհահատվածների համար չի կարող պահանջվել ընթացիկ ամառային պահպանման միջին, բավարար և թույլատրելի մակարդակներ: Լավ վիճակում գտնվող ճանապարհահատվածների համար չի կարող պահանջվել ընթացիկ ամառային պահպանման բավարար և թույլլատրելի մակարդակ: Բավարար վիճակում գտնվող ճանապարհահատվածների համար չի կարող պահանջվել ընթացիկ ամառային պահպանման լավ և թույլատրելի մակարդակ:

2) Անբարենպաստ բնակլիմայական պայմաններից ելնելով երթևեկելի մասի ընթացիկ ամառային պահպանումով նախատեսված աշխատանքների (փոսային նորոգում և ճաքերի մշակում) սկիզբը, ինչպես նաև դրանց դիմաց վճարումները, տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի համապատասխան հրամանով կարող են տեղափոխվել հաջորդ ամիս: Նշված դեպքում երթևեկելի մասի ընթացիկ ամառային պահպանման գնահատումը կիրականացվի տվյալ աշխատանքների իրականացման սկսման ամսից:

3) Թույլատրելի մակարդակը նախատեսում է կոպճային կամ խճային նյութերի կիրառմամբ կամ հարթեցման աշխատանքների միջոցով ապահովել ճանապարհի երթևեկելի մասի բավարար անցանելիությունը>>:

9) Կարգի 33-րդ կետի  4-րդ ենթակետով նախատեսված  Ձև N 6-ի  6-րդ  և  6.1-րդ  աղյուսակները շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

<< Ձև N 6. Աղյուսակ 6

I տեխնիկական կարգի ճանապարհների սպասարկման արժեքի գնագոյացում

(Պահպանման ժամանակաշրջանը` ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ- ԱՇՈՒՆ)

| Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր) | Տարվա կտրվածքով (դրամ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում`1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) | Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում`1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) | Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում`1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) | Թույլատրելի պահպանման մակարդակի դեպքում`1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) |
| Երաշխիքային ՄԵ |  |  |  |  |
| Լավ ՄԼ |  |  |  |  |
| Բավարար ՄԲ |  |  |  |  |
| Վատ ՄՎ |  |  |  |  |

N 6. Աղյուսակ 6.1

II-IV տեխնիկական կարգի ճանապարհների սպասարկման արժեքի գնագոյացում

(Պահպանման ժամանակաշրջանը` ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ- ԱՇՈՒՆ)

| Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր) | Տարվա կտրվածքով (դրամ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում`1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) | Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում`1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) | Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում`1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) | Թույլատրելի պահպանման մակարդակի դեպքում`1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) |
| Երաշխիքային ՄԵ |  |  |  |  |
| Լավ ՄԼ |  |  |  |  |
| Բավարար ՄԲ |  |  |  |  |
| Վատ ՄՎ |  |  |  |  |

>>:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից: