ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

… ……………. 2016 թվականի N …-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ և 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետերի, ինչպես նաև ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ կետի պահանջով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1555-Ն որոշման NN 11 և 12 հավելվածներում կատարել ւ լրացումներ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի թատրոնի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին 2016 թվականին հատկացնել` 100,450.0 հազար դրամ, որից 96,450.0 հազար դրամ` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով և 4,000.0 հազար դրամ` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով:

3. Սահմանել, որ՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի թատրոնի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման գործընթացում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պատվիրատուի լիազորություններն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը.

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

1.Անհրաժեշտությունը

Որոշման  նախագծի ընդունման առաջնահերթությունը պայմանավորված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ 2016 թվականի ընթացքում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թատրոնի կառուցման և Երևանի «Հրանտ Մաթևոսյան» մշակութային կենտրոնի շահագործման նվազագույն պահանջների ապահովման  անհրաժեշտությամբ:

2.      Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թատրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման անհրաժեշտության և լրացուցիչ աշխատանքների ֆինանսավորման վերաբերյալ

Օբյեկտի փաստացի վիճակի վերաբերյալ

Նախագիծ

Թատրոնի շենքի (կիսակառույցի ավարտման) նախագծման և կառուցման աշխատանքները պատվիրվել են  ՀՀ Նախագահի 2012-2013 թվականներին ՀՀ մարզեր կատարած այցերի ընթացքում տրված հանձնարարականների համաձայն:

Գավառի թատրոնի շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվել են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ՝ 2013-2014 թվականներին, «Գագնախշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2013 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կնքված N ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/22-3 պայմանագրի համաձայն:

Թատրոնի կառուցման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 672 995.850 հազ. դրամ գումար:

Նախագծված թատրոնի շենքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2210 քմ, այն  նախատեսվել է 420 հանդիսատեսի համար:

Թատրոնի ամբողջական կառուցման աշխատանքների շրջանակներում նախատեսվում են՝ քանդման և կառուցման համաշինարարական աշխատանքներ, ներքին հաղորդակցուղիների կառուցման (այդ թվում ջրամատակարարման, կոյուղու, էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, օդափոխության, տեսահսկման, հակահրդեհային համակարգեր), տանիքում գտնվող կաթսայատան ջերմատեխնիկական, օդափոխության և ծխահեռացման համակարգեր, արտաքին գազամատակարարման համակարգ, տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի տեղաշարժման համար  հատուկ կոնստրուկտիվ լուծումներ և այլն:

Շինարարություն

Շինաշխատանքներն իրականացվել /-վում/ են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ՝ 2014-2016 թվականներին, «Բազալտշին» արտադրական կոոպերատիվի  հետ 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11 պայմանագրի համաձայն:

Շինաշխատանքների պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է՝ 585556.639 հազ.դրամ, տեխնիկական հսկողության ընդհանուր արժեքը՝ 7590.0 հազ.դրամ, հեղինակային հսկողության ընդհանուր արժեքը 3513.3 հազ.դրամ:

Օբյեկտն ավարտական է 2016-2017 թվականներին: ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով օբյեկտին հատկացվել է 346579.2 հազ.դրամ, պայմանագրի (շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների) մնացորդային արժեքը 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է՝ 10468.5 հազ.դրամ:

Ներկայումս, իրականացվել են ավելի քան 402000.0 հազ.դրամի շինմոնտաժային աշխատանքներ՝ մասնավորապես, գոյություն ունեցող հանդիսասրահի հատվածի ապամոնտաժման և նորի կառուցման հողային աշխատանքներ, հիմքերի, նկուղի, արտաքին պատերի և միջհարկային ծածկերի, երկաթբետոնե միաձույլ կոնստրուկցիաների, միջնորմների կառուցման, ներքին ջրամատակարարման, ջեռուցման, էլեկտրամատակարարման, օդափոխության համակարգերի, ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ և այլն:

Սակայն՝ թատրոնի շինաշխատանքներն ամբողջական ավարտին հասցնելու և իր նպատակային նշանակությամբ շահագործելու համար առաջարկվում է, սահմանված կարգով, ֆինանսավորել.

Պետական գնման պայմանագրով չնախատեսված (16181.5+73800.0)հազ.դրամի աշխատանքները .

- պետական գնման պայմանագրի 16181.5 հազ.դրամ արժեքով համադրված (տարածքի բարեկարգման և դահլիճի ներքին հարդարման) ծավալները, որոնց դիմաց ֆինանսավորվել են շինարարության ընթացքում ի հայտ եկած (գրունտի տեղափոխման և հետլիցքի, նկուղի պատերի հիդրոմեկուսացման, երկաթբետոնե հենապատի և երկաթ-բետոնե կոնստրուկցիաների (հեծանների, պարզունակ սյուների, բարավորների և այլն), մետաղական կոնստրուկցիաների, արտաքին կոյուղագծի, արտաքին ջրամատակարարման, արտաքին էլեկտրամատակարարման համակարգերի կառուցման) լրացուցիչ աշխատանքները՝

- 73800.0հազ.դրամի (այդ թվում 4000.0 հազ.դրամ նախագծման) դահլիճային հատվածի բեմական մասի հատուկ միջոցառումները, որոնց իրագործման վերաբերյալ 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսին՝ տեղում կատարած այցելության ընթացքում, ՀՀ Նախագահի  կողմից տրվել է հանձնարարական և հավանության արժանացել ՀՀ վարչապետի կողմից՝ 2016 թվականի օգոստոսի 3-ի այցելության արդյունքներով:

Մասնավորապես, հեռահար լուսային սարքի, ֆոկուսացնող լուսարձակի, ֆոնային լույսերի, պտտվող լուսարձակի, պրոյեկտորի, բարձրախոսների,  բազմալարային մալուխի, բեմական վարագույրի (մեխանիզմով) ձեռքբերման և տեղադրման, ինչպես նաև ձայնային համակարգի կառուցման ու ներքին մասնակի հարդարման աշխատանքները:

Պետական գնման պայմանագրի մնացորդային 10468.5հազ.դրամի աշխատանքները .

- 2016 թվականի համաձայնագրի 10468.5 հազ.դրամ (ՀՀ կառ.21.07.2016թ թիվ757-Ն որ.նվազեցված) արժեքով ներքին էլեկտրամատակարարման համակարգի սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման և մոնտաժման ծախսերը:

Նախագծի լրամշակման արժեքի վերաբերյալ

Հաշվի առնելով  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 15-ի N 19-Ն հրամանի դրույթները (34-րդ կետի 8-9-րդ ենթակետեր և այլն)՝ խնդրի բարդության կարգի գնահատմամբ, նշված Նախագծում վերը նշված միջոցառումների (հատուկ հարմարանքների և սարքերի նախագծման) ընդգրկման  ու լրամշակման ծախսերի համար կկիրառվի 4.0% (7%-7.5%-ի փոխարեն) նորմատիվը՝ ինչի արդյունքում կունենանք (16181.5+73800.0)x 4%≈3600.0 հազ.դրամ գումար:

Բացի այդ՝ ըստ գործող նորմերի փաստաթղթերի փորձաքննության ծախսերը կկազմեն՝ 3600.0x 10% ≈ 360.0 հազ.դրամ:

Կամ Ընդամենը Նախագծման նվազագույն ծախսերի համար կպահանջվի 3600.0+360.0≈4000.0 հազ.դրամ գումար:

Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը, առաջարկվում է.

- ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին ֆինանսավորել թատրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման աշխատանքները՝ 4000.0 հազ.դրամ գումարով,

- «Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն՝ ԲԸԱՀ ընթացակարգի կիրառմամբ՝  Հեղինակ –Նախագծողի հետ կնքել նախագծման (լրամշակման) լրացուցիչ աշխատանքների պայմանագիր` 4000.0 հազ.դրամ արժեքով,

- ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին լրացուցիչ ֆինանսավորել 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11 պետական գնման պայմանագրով նախատեսված միջոցառումները՝ 94651.6 հազ.դրամ գումարով, տեխնիկական հսկողությունը՝ 1230.5 հազ.դրամով և հեղինակային հսկողությունը՝ 567.9հազ.դրամով, կամ ընդամենը՝ 96450.0 հազ.դրամով,

- գործող Կապալառուների (շինարարություն, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ իրականացնողների) հետ, սկզբնական պայմանագրերի քսան տոկոսը չգերազանցող ծախսերի շրջանակներում՝ կնքել լրացուցիչ համաձայնագրեր և/կամ պայմանագրեր՝ պայմանագրային արժեքների ավելացման միջոցով,

- Նախագծման և շինաշխատանքների գնման ու համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին, որպես սկսված և չավարտված շինարարական ծրագիր:

Պահանջվող գումարի չափը՝ 100450.0 հազ.դրամ:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ինչպես նաև պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություններ չեն առաջանում։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ  ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ինչպես նաև պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության   որոշման   նախագծի   ընդունման կապակցությամբ   այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ինչպես նաև պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը համապատասխանում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄՄԱՆԸ, ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Հասարակությանը որոշման նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ինչպես նաև պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը տեղադրված է www.minurban.am կայքում.

2. Հասարակության մասնակցությունը

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ինչպես նաև պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ներկայացվել: