ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկի քողարկող պատը (արտաքին արգելապատը) կառուցվել է 1962թ.-ին և մինչ օրս վերանորոգման չի ենթարկվել: Պատի ցոկոլն ու վերին հատվածն  ամբողջ պարագծով քայքայված են, քանի որ պարսպի հիմքն ու վերին հատվածը պաշտպանված չեն եղել մթնոլորտային ջրերից, իսկ ցոկոլային հատվածն իրականացված է տուֆե քարերով` բազալտի կամ ծանր բետոնի փոխարեն:

2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի և «Արթուն» ԲԲԸ միջև 17.10.2014թ. կնքվել է NԴԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ 14/04  պայմանագիր «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկում արգելապատի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար, սակայն Կապալառուի կողմից պայմանագրային ժամկետը խախտելու պատճառով: Պատվիրատուի կողմից լուծվել է նշված պայմանագիրը և պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները մնացել են անավարտ:

Արգելապատի անավարտ վիճակը կարող է պատճառ հանդիսանալ դատապարտյալների փախուստի համար և լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծում «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկի պահպանությունը լիարժեք իրականացնելու համար: Այս առումով «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկի համար անհետաձգելի և հրատապ խնդիր է մնում արգելապատի վերակառուցումն ավարտին հասցնելը: Արգելապատի անավարտ մասի շինարարությունը մաքսիմալ արագ ավարտին հասցնելու նպատակով նշված հատվածի շինարարական աշխատանքներն իրականացվելու են «Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամի ուժերով:

«Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամի կողմից իրականացվել են նախատեսվող կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերում անհրաժեշտ վերահաշվարկման աշխատանքները, որոնց համար պահանջվել է 200.0 հազար դրամ:

Նախագծով նախատեսված աշխատանքների նախահաշվի վերահաշվարկման արդյունքում շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող գումարը կազմել է 38,800,0 հազար դրամ:Նախատեսված կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները քրեակատարողական վարչությունը նախատեսում է հատկացնել «Կենցաղային  և հանրային սննդի նյութեր» հոդվածով 2017 թվականի պետական գնումների արդյունքում արձանագրված խնայողությունների հաշվին` Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով 03.05.01 «01.Քրեակատարողական համակարգի պահպանում» ծրագրով նախատեսված ծախսերի ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներում միջհոդվածային վերաբաշխում կատարելու և գնումների անվանացանկում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով:

2. Ներկա իրավիճակը և խնդիրները.

Ներկայումս քրեակատարողական հիմնարկների շինությունների մեծ մասը ունեն կապիտալ վերանորոգման անհրաժեշտություն: Քրեակատարողական հիմնարկներում վերջին կապիտալ վերանորոգումները իրականացվել են 2006 թվականին, իսկ վերոնշյալ խնդիրները այդ ծրագրերում ներառված չեն եղել` չնայած, որ ի հայտ են եկել 2000-ական թվականներին:

Հրատապ խնդիր է հնարավորինս արագ լուծում տալ առաջացած իրավիճակին և բարձրացնել քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության մակարդակը:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը.

Քրեակատարողական վարչությունը հետևողականորեն ծրագրեր է մշակում քրեակատարողական համակարգում պահվող ազատազրկվածների բնակվելու, կոմունալ-կենցաղային պայմանների և անվտանգության մակարդակի բարելավման ուղղությամբ:

4. Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

«Սևան» քրեակատարողական հիմնարկի արգելապատի կապիտալ վերանորոգումը թույլ կտա բարելավել կալանավայրերում պահվող ազատազրկվածների պահման անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք N 1

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ընդունելու կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունելու անհրաժեշտությունը բացակայում է։

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք N 2

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐՈՒՄ  ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծն ընդունելու դեպքում պետական բյուջեում ծախսերի ավելացում չի նախատեսվում:

| Ցուցանիշներ | ընթացիկ 2017 տարի |  | Հաջորդող 3 տարիները |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Ըստ 2017թ. պետական բյուջեի | փոփոխու-թյունը 2017թ. պետական բյուջեի համեմատ | Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n) | Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n) | Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Եկամուտներ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.պետական բյուջեի եկամուտներ |  |  |  |  |  |
| 1.2.ՏԻՄ եկամուտներ |  |  |  |  |  |
| 2. Ծախսեր | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.պետական բյուջեի ծախսեր | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.ՏԻՄ բյուջեի ծախսեր |  |  |  |  |  |
| 3.Ֆիսկալ ազդեցության գնահատական | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.պետական բյուջե | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. ՏԻՄ բյուջե |  |  |  |  |  |
| 4. Եկամուտների և ծախսերի հաշվարկների մանրամասն ներկայացում (անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկայացվել հավելվածի տեսքով)։ |  |  |  |  |  |
| 4.1.Եկամուտների գնահատում |  |  |  |  |  |
| 4.2.Ծախսերի գնահատում |  |  |  |  |  |
| 5.Այլ եղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են) |  |  |  |  |  |