1

                                                                                                                         Նախագիծ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«_____»   _____________  2016 թվականի     N   -Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 329-Ն որոշումը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման  1-ին կետով հաստատված թիվ 1 հավելվածի 61-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահավող միջոցառումների մասին» N1555-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3 հավելվածների:
2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առնթեր պետական եկամուտների կոմիտեին  «Սահակյանշին» փակ  բաժնետիրական  ընկերության հետ 2015 թվականի հուլիսի 14-ին կնքված թիվ «ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2», «Պռոշաբերդշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2015 թվականի օգոստոսի 5-ին կնքված թիվ «ՀՀ ՔՆ-ԲԸՀԾՁԲ-15/2» և «Դի-Ար-Գե Շին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2015 թվականի հուլիսի 2-ին կնքված թիվ «ՀՀ ՔՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/10Հ» պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ` պայմանագրերում նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնա​ժամկետները սահմանելով մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
     ՎԱՐՉԱՊԵՏ



                            
                 Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
               2016 թ. ----------------- -------
           Երևան
 Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
« ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
	1. Ընթացիկ իրավիճակ և իրավական ակտի ընդունման  անհրաժեշտությունը 

Իջևանի ՏՀՏ վարչական շենքի վերակառուցման աշխատանքները, համաձայն 2015 թվականի հուլիսի 14-ին կնքված պայմանագրի (պայմանագրային արժեքը 261 723 353 ՀՀ դրամ), պետք է ավարտվեին մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ը: 

2015 թվականին կատարվել են 92 760 667 ՀՀ դրամ արժեքով շինարարական աշխատանքներ: Պայմանագրային գնի մնացորդը 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 168 962 686 ՀՀ դրամ: 2016 թվականի ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ գնման պլանով աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել է 144 720 980 ՀՀ դրամ: Պակաս է նախատեսվել 24 241 706 ՀՀ դրամ:

Շինարարության ընթացքում ի հայտ եկած նոր հանգամանքների պատճառով կառույցի նախագծում կատարվել են փոփոխություններ, որոնց հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնց արժեքը՝ համաձայն կազմված լրացուցիչ ծավալաթերթ-նախահաշվի, 25 051 160 ՀՀ դրամ է: 

Տեխնիկական հսկողության ծառայության իրականացման պայմանագրային գինը կազմել է 2 530 000 ՀՀ դրամ, որից 2015 թվականի ընթացքում վճարվել է 700 000 ՀՀ դրամ, մնացորդը 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 1 830 000 ՀՀ դրամ: 2016 թվականի ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ գնման պլանով կառույցի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների իրականացման համար նախատեսվել է 1 398 000 ՀՀ դրամ: Պակաս է նախատեսվել 432 000 ՀՀ դրամ: 

Լրացուցիչ աշխատանքների համար իրականացվող տեխնիկական հսկողության ծառայության արժեքը կկազմի 326 097 ՀՀ դրամ:

Հեղինակային հսկողության ծառայության իրականացման պայմանագրային գինը 1 450 000 ՀՀ դրամ է, որից 2015 թվականի ընթացքում վճարում չի իրականացվել: 2016 թվականի ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ գնման պլանով հեղինակային հսկողության ծառայության իրականացման համար նախատեսված է 801 780 դրամ: Պակաս է նախատեսվել 648 220 ՀՀ դրամ:

 Լրացուցիչ աշխատանքների համար հեղինակային հսկողության ծառայության արժեքը կկազմի 108 699 ՀՀ դրամ:

Ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների արժեքը կազմում է 50 807 882 ՀՀ դրամ, որից 49 292 866 ՀՀ դրամ շինարարական աշխատանքների, 758 097 ՀՀ դրամ տեխնիկական հսկողության ծառայության և 756 919 ՀՀ դրամ հեղինակային հսկողության ծառայության իրականացման համար:

Լրացուցիչ աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտություն է առաջացել նաև երկարաձգել պայմանագրերի կատարման ժամկետները, մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ:

Որոշման նախագծով նախատեսվում է համապատասխան ֆինանսական միջոցներն ապահովվել ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի 2016 թվականի գնումների պլանով նախատեսված, սակայն անհրաժեշտությունը վերացած ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սյունիքի տարածաշրջանային մաքսատան վարչական շենքի կառուցման համար նախատեսված գումարից, ինչպես նաև, երկարացվում է պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ:



	2. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Իջևանի ՏՀՏ վարչական շենքի ժամանակակից պահանջներին համապատասխան շահագործման հանձնում և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ապահովում: 

	

	3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինսիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

   Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատանքի բնականոն ընթացքի ապահովում:


ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրերում  փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել անհրաժեշտ չէ:

        ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրերում  փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

վերաբերյալ ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների, դրանց ընդունման կամ չընդունման վերաբերյալ 

	Առարկության,

առաջարկության հեղինակը, գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը
	Առարկության,

առաջարկության բովանդակությունը
	Եզրակացություն
	Կատարված փոփոխությունները

	1
	2
	3
	4

	ՀՀ արդարադատության նախարարություն
01/14/14237-16

2016-11-04
	1. Նախագծի վերնագրում «ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ,» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ» բառերով, իսկ «ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ» բառը՝ «ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ» բառով՝ նկատի ունենալով նախագծի     2-րդ կետի, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի  36-րդ և 40-րդ հոդվածների պահանջները:

2. Նախագծի նախաբանից անհրաժեշտ է հանել «Համաձայն» բառից հետո նախատեսված «Հայաստանի Հանրապետության» բառերը, քանի որ դրանք «Իրավական ակտերի մասին» բառերից հետո կրկնվում են:

3. Նախագիծն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ:
	1. Ընդունվել է

2. Ընդունվել է

3. Ընդունվել է
	1. Նախագծում կատարվել են ուղղումներ

2. Նախագծում կատարվել են ուղղումներ

3. Համաձայնեցվել է

	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 

01/82-4/25083-16

2016-11-08
	1. Նախագծով Իջևանի տարածքային հարկային տեսչության վարչական շենքի վերակառուց​ման աշխատանքներին հատկացվող 50,807.9 հազար դրամից 25,486.0 հազար դրամը, ըստ ներկայացված հիմնավորումների, հանդիսանում է շինարարու​թյան ընթացքում ի հայտ եկած նոր հանգամանք​ների պատճառով առաջացած լրացուցիչ աշխատանքներ: Սակայն ներկայացված չեն նշված լրացուցիչ աշխատանքների փորձագի​տական դրական եզրակացու​թյուն ունեցող նախագծա​նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Նախագծի 2-րդ կետով ներկայացված «ՀՀ ՖՆ ԲԸՀԾՁԲ 15/2» և «ՀՀ ՖՆ ԲԸԱՀԾՁԲ 15/10» ծածկագրերի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել «ՀՀ ՔՆ ԲԸՀԾՁԲ 15/2» և «ՀՀ ՔՆ ԲԸԱՀԾՁԲ 15/10Հ» ծածկագրերը:

3.  Անհրաժեշտ է Նախագծի N 2 հավելվածից հանել «ինն ամիս» սյունակը:

Նախագծի N 3 հավելվածի գնումների պլանի «Կոդը» սյունակում գնման առար​կաների CPV կոդից հետո անհրաժեշտ է նշել միայն հերթական համարակալման թվերը, իսկ 71351540/5 CPV կոդով «տեխնիկական հսկողության ծառայություններ» գնման առարկայի «Գնման ձևը» սյունակում անհրաժեշտ է նշել «ԲԸԱՀ»:
	1. Ընդունվել է

2. Ընդունվել է

3. Ընդունվել է
	1. Փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը 2016 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 18-3/34169-16 գրությամբ ներկայացվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը

2. Նախագծում կատարվել են ուղղումներ

3. Նախագծում կատարվել են ուղղումներ




02_Voroshman-Naxagic-Ijevan

