Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

«Հայաստանի Հանրապետությունում կիսակառույցների շինարարության ավարտման և  հետագա  օգտագործման ծրա​գրին  հավանություն  տալու մասին»   ՀՀ կառավարության  արձանագրային  որոշման  նախագծի  վերաբերյալ ստացված  դիտողությունների

	Հ/Հ
	Առարկության, առաջարկության հեղինակը, գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը
	Առարկության և առաջարկության բովանդակությունը 
	Եզրակացություն
	Կատարված փոփոխությունները

	1
	2
	3
	4
	5

	Մշտապես գործող տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի
2017 թվականի  հոկտեմբերի 12-ի նիստի N 02/24.9/[424919]-17 արձանագրության 6-րդ կետի
 հանձնարարականի համաձայն ստացված կարծիքներ



	1
	ՀՀ  տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն 

2017-11-16 

N 01/16.1/7358-17


	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	2
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

2017-12-15

N 0..1/8-4/23485-17


	 <<Հայաստանի Հանրապետությունում կիսակառույցների շինարարության ավարտման և հետագա օգտագործման ծրագրին հավանություն տալու մասին>>  ՀՀ կառավարու​թյանն արձանագրային որոշման նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը.

1.  Նախագծի 1-ին կետով հավանության արժանացող Ծրագրի իրականացման արդյուն​քում նախատեսվում է շահագործման հանձնել ընդ​հանուր առմամբ 147 շենք` 164,525.0 քառ. մ մակերեսով, որից` 119-ը բնակելի (140,088 քառ. մ), 28-ը` հասարակական (24,437 քառ. մ): Մինչդեռ Ծրագրում վերլուծված չէ պա​հան​ջարկը, Ծրագրից պարզ չէ, թե ինչ խնդիր է առաջարկվում լուծել և որն է Ծրագրի նպատակը (այն, ինչ Ծրագրում ձևակերպված է որպես ծրագրի հիմնական նպատակ, կարծում ենք, չի կարող հանդիսանալ ծրագրի նպատակ): Օրինակ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Օհանավանում գտնվող կիսակա​ռույցն առաջարկվում է ավարտել որպես երկհարկանի դպրոց, որի համար, ըստ խոշորաց​ված հաշվարկների, կպահանջվի 330.0 մլն դրամ: Մինչդեռ նշված գյուղում արդյո՞ք առկա է նոր դպրոց կառուցելու անհրաժեշտություն: Կամ, ք. Աշտարակի Արցախի N 1 կիսակառույցն առաջարկ​վում է ավարտել որպես 945 քառ. մ մակերեսով եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք, որի համար, ըստ խոշորացված հաշվարկների, կպահանջվի 236.3 մլն դրամ կամ 1 քառ. մ-ի համար 250.0 հազար դրամ: Մինչդեռ պարզ չէ, թե ովքեր են լինելու բնակե​լի շենքի շահա​ռուները, ինչպես է այն տնօրինվելու: Բացի այդ, բնակարանային ապահով​ման նպատակով որքանով է նշված գումարի ներդումն արդյունավետ, այն պարագայում, երբ ք. Աշտարակում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների 1 քառ.մ մակերե​սի համար 2017 թվականի I կիսամյակում  ձևավորված շուկայական միջինացված գինը կազմում է 110.7 հազար դրամ կամ ավելի քան 2 անգամ պակաս:

Հաստատել ծրագիր, ընդամենը նպատակ դնելով կիսակառույցները դարձնել կառուց​ված (ավարտված), կարծում ենք հիմ​նա​վորված չէ: Կիսակառույցները հանդիսանում են ռեսուրսներ, որոնք կարող են օգտա​գործ​վել ծրագրերի իրականացման (օրինակ` 4-րդ կարգի վթա​րային շենքերի ընտանիքների վերաբնակեցման) և այդ ծրագրերով նա​խանշված խնդիրների լուծման համար, ուստի նշված շենքերի հետագա օգտագործման հարցը, կարծում ենք, նպատակահարմար է դիտարկել այդ ծրագրերում: 

2.Ծրագրի իրականացման ընդհանուր ֆինանսական գնահատականը կազմում է շուրջ 34.3 մլրդ դրամ, որից 34.0 մլրդ դրամի ֆինանսավորման աղբյուր դիտարկվել է ՀՀ պետական բյուջե և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ, իսկ 0.3 մլրդ դրամինը` ՀՀ համայնքի բյուջե և ֆինան​սավորման այլ աղբյուրներ: Ընդ որում, Ծրագրի Ժամանակացույցի համաձայն` Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2019-2023 թվականներին: Նախագծին կից ամփոփաթերթում նշված եզրակացության համաձայն` կիսակառույցների շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա երեք տարիներին` ոլորտին տրվող չափաքանակների շրջանակներում, լրացուցիչ ներգրավելով լրացուցիչ ֆինանսավորման աղբյուրներ: Մինչդեռ ՀՀ 2018-2020 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նշված նպատակներով միջոցներ նախատեսված չեն:

3.Նախագիծն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի նիստի N 42 արձանագրության 45-րդ կետով հավանության արժանացած` պետական եկամուտների և ծախսերի վրա ազդեցություն ունեցող ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման, ներկայացման և հսկողության իրականացման մեթոդական հրահանգին


	Ընդունվում է մասնակի  

Չի ընդունվում: 

Ընդունվել Է:


	Համաձայն ստացված կարծիքի Հավելված N 1 լրամշակվել է `  18-րդ կետում ներկայացված է   շահառուների շրջանակը և պահանջարկը:

 Միաժամանակ Նախագծի ընդունման հիմնավորումների 5-րդ կետում ներկայացված է Ծրագրի նպատակից բխող արդյունքները` այդ թվում նշված է սոցիալական բնակֆոնդի համալրում  սոցիալական բնակարաններով:

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական    կոմիտեն հանդիսանալով քաղաքաշինության բնագավառի լիազոր մարմին 

Ծրագրի նպատակ  է նախանշել   հանրապետության մարզերում  առկա խորհրդային ժամանակաշրջանում սկսված և մինչ օրս  չավարտված  բնակելի և հասարակական նշանակության կիսակառույցների շինարարության ավարտման, հետագա օգտագործման, ինչպես նաև վթարավտանգ կիսակառույցների քանդման արդյունքում կառուցապատման նոր  տարածքների  ուղղությամբ պետական քաղաքականության մշակումը; 

Նշենք նաև , որ բնակարանային շինարարության  խթանումն  ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության 86-րդ հոդվածի 3-րդ ենթակետում:

Ներկայումս կիսակառույցները զբաղեցնելով զգալի տարածքներ որևէ արդյունավետություն չեն ապահովում միաժամանակ քաղաքաշինական առումով խաթարում են բնակավայրերի ընդհանուր համայնապատկերը: Որպես ոլորտի լիազոր մարմին անհրաժեշտ ենք համարում  ՀՀ  մարզերում  իրականացնել  նմանատիպ ծրագրեր:  

<<Հաստատել ծրագիր, ընդամենը նպատակ դնելով կիսակառույցները դարձնել կառուց​ված (ավարտված), կարծում ենք հիմ​նա​վորված չէ>> դիտարկման վերաբերյալ հայտնում ենք , որ ցանկացած 

քաղաքաշինական ծրագրերի վերջնական արդյունքների շահառուները ՀՀ բնակչությունն է:  

Կիսակառույցների շինարարական աշխատանքների ավարտմամբ հնարավորություն կստեղծվի լուծել  ՀՀ կառավարության սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշմամբ սահմանված բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին դասված անձանց բնակարանային խնդիրները:

<<Ծրագում վերլուծված չէ պահանջարկը >> դիտարկման վերաբերյալ հայտնում ենք, որ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը 2016 թվականի  ապրիլի 1-ի          N 01/14.2/1632-16,   ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեն
  2017 թվականի ապրիլի 19-ի  N 01/14.1/2104-17 գրություններով դիմել է ՀՀ մարզպատարաններին  համայնքներում կիսակառույցների նպատակային օգտագործման,  բնակարանի կարիք ունեցող բազմազավակ ընտանիքների և հատուկ խմբերում հաշվառված շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով   ( ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեն 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ի   N 01/14.1/5689-17 գրությամբ  ՀՀ կառավարություն է ներկայացրել  նշված գրությունների պատճենները):

Նշենք նաև, որ պահանջարկը վերլուծվել է և `համաձայն մարզպետարանների տեղեկատվության առկա է 287 բազմազավակ ընտանիք և սոցիալապես անապահով հատուկ խմբերում հաշվառված շուրջ 302 ընտանիք և  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարությունն  առձեռն տրամադրել է հատուկ խմբերում հաշվառված անձանց ցանկեր (շուրջ 344 անձանց) : Ուսումնասիված պահանջարկի հիման վրա հաշվարկվել և Հավելված 3-ում ներկայացված է կիսակառույցը ավարտին հասցնելուց հետո քանի բնակարան` ըստ սենյակների,  հնարավոր կլինի շահագործման հանձնել: Նշենք նաև, որ  4-սենյականոց բնակարանները նախատեսված են բազմազավակ ընտանիքների համար,      1,2,3- սենյականոցները հատուկ խմբերի շահառւների համար:                                         

Միաժամանակ  նշենք որ բնակելի տարածության իրավունք ունեցող շահառուների ցանկերը յուրաքանչյուր օր կարող են փոփոխվել և բնակարանի շահառու կարող է ճանաչվել տվյալ պահին հաշվառված անձինք ` այս հարցը գտնվում է սոցիալական ծառայությունների գործառույթների շրջանակներում և Նախագծում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա: Նախագծի ընդունումից հետո ֆինանանսավորման աղբյուրները հստակեցնելուց հետո ըստ  կիսակառույցների (այդ թվում` ք. Աշտարակի Արցախի  N 1) :որոշակի կդառնա կոնկրետ շահառուների տվյալները և բնակարանների տնօրինումը:

Մարզպետարաններից ստացված տեղեկատվությունն աշխատանքային կարգով համայնք առ համայնք քննարկվել է  համայնքների ղեկավարների հետ, որից հետո կիսակառույցների նպատակային օգտագործման առաջարկներն ամփոփվել են Նախագծի N 2 Հավելվածում:

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղում գտնվող կիսակառույցը,  որպես դպրոց ավարտելու խնդիրը քննարկվել է  Օհանավան համայնքի ղեկավարի հետ ում կողմից նշվել է, որ  ներկայումս գործող դպրոցից բացի մեկ այլ դպրոցի անհրաժեշտություն համայնքում առկա է:

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներկայացրած համեմատականը  բնակարանների շուկայական գների և կառուցման գների հետ անհարկի է: Շուկայական գները չեն կարող ուղղորդող կամ քննարկման ենթակա  ցուցանիշ  հանդիսանալ  նոր  կառուցվող բնակելի շենքերի  ուղղությամբ տարվող պետական ծրագրերի իրականացման համար: Ներկայացված համեմատականով առաջնորդվելու պարագայում Երևան քաղաքում ես նոր բնակելի շենքերի կառուցման անհրաժեշտություն չկա մասնավորապես Նուբարաշեն համայնքում շուկայական գինը 1 ք.մ 150000 դրամ է: Իսկ մատչելի բնակարան պետական ծառայողներին ծրագրով ` Ադոնցի փողոցում կառուցվող բնակելի   շենքերում կազմում է 275000 դրամ, 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի նիստի N 42 արձանագրության 45-րդ  կետով հավանության արժանացած` պետական եկամուտների և ծախսերի վրա ազդեցություն  ունեցող  ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման,  ներկայացման և հսկողության իրականացման մեթոդական հրահանգի  22.րդ կետով սահմանված է,  որ պետական ծախսերի վրա ազդեցության  առումով միջին մակարդակի ռազմավարական փասռաթուղթը ( ՄՄՌՓ),  որպես կանոն կարող է հանգեցնել ՄԺԾԾ ընդհանուր և ոլորտային սահմանաչափերի ներսում   միջծրագրոյին վերաբաշխումների,  այդ  թվում նոր բյուջետային ծրագրերի նախատեսմամբ:

Նախագիծը լրամշակվել է:

	3
	ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 

2017-12-06

ՊՆ/510-1716
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	4
	  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2017-11-10

N ԱԱ/ՀՄ-2-2/11693-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	5
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2017-11-10

N ԼԱ/11.1/13998-17

	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	6
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2017-11-16

N 05/14.1/6960-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	7
	ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

2017-11-08

N 01/12.2/15517-17


	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	8
	ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

2017-11-08

N 1/05/1409-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	9
	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

2017-11-09

N 01/14.2/4416-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	10
	ՀՀ Արարատի  մարզպետարան

2017-11-13

N  1/6/1-1/6995-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	11
	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

2017-11-16

N 01.1/04/4787-17


	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանում քննարկվել է  <<Հայաստանի Հանրապետությունում կիսակառույցների շինարարության ավարտման և  հետագա  օգտագործման ծրա​գրին  հավանություն  տալու մասին>>  ՀՀ կառավարության  արձանագրային  որոշման  նախագիծը, որի վերաբերյալ մարզպետարանը առաջարկություններ և առարկություններ չունի` բացառությամբ այն, որ Արմավիր քաղաքի Բաղրամյան փողոցի 9/2 հասցեում գտնվող,  համայնքային սեփականություն հանդիսացող կիսակառույց բազմաբնակարան բնակելի շենքը ընդգրկված չէ, ոչ նախագծի N 2 հավելվածում  (ավարտման ենթակա  կիսակառույցների  ցանկ),   և  ոչ էլ  N 4 հավելվածում (ծրագրի իրականացման 1-ին փուլով, 2019-2021 թվականներին, նախատեսված   քանդման ենթակա կիսակառույցների ժամանակացույց):
Առաջարկում ենք Արմավիր քաղաքի Բաղրամյան փողոցի 9/2 հասցեում գտնվող,  համայնքայինսեփականություն հանդիսացող կիսակառույց բազմաբնակարան բնակելի շենքը ընդգրկել ավարտման ենթակա կիսակառույցների ցանկում:

	Չի ընդունվել 
	Արմավիր քաղաքի Բաղրամյան փողոցի 9/2 հասցեում գտնվող,  համայնքային սեփականություն հանդիսացող կիսակառույց բազմաբնակարան բնակելի շենքը չի ընդգրկվել Նախագծում քանի որ շենքի  երեք հարկերն բնակեցված են և դրա գլխավոր և բակային ճակատներում առկա են բնակիչների կողմից ինքնակամ կառուցված  տարբեր կոնստրուկտիվ լուծումներով  և շինանյութերով կառուցված կցակառույցներ և լրացուցիչ պատշգամբներ:2014-2015 թվականներին բնակիչների կողմից կառուցվել է լանջավոր տանիք: Համաձայն տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացության կառույցի տեխնիկական վիճակը գնահատվել է անբավարար վնասվածության մակարդակը 3-րդ աստիճան:Շենքի բնականուն ու անվտանգ շագագործումն ապահովելու համար իրականացնել ուժեղացման և հիմնանորոգման աշխատանքներ:Կազմատել բնակիչների կողմից ավելացված շինությունները և վերականգնել դրանցից առաջացած վնասված տեղամասերը:Կառուցել  բնականոն տանիք կազմակերպված ձրահեռացմամբ: Առաջարկվում է Նշված օբյեկտ որպես ուժեղացման-հիմնանորոգման ենթակա բազմաբնակարան շենք ներկայացնել 2019-2021 ՄԺԾԾ հայտում 


	12
	ՀՀ  Գեղարքունիքի

մարզպետարան

2017-11-15
N 01/08/5473-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	13
	ՀՀ  Լոռու

մարզպետարան

2017-11-21

N 101/108.3.3/5863-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	14
	ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան

2017-11-09

N 01/11.1/5095-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	15
	ՀՀ Շիրակի  

մարզպետարան

2017-11-09
N 01/7612-17

	Հայաստանի Հանրապետությունում կիսակառույցների շինարարության ավարտման և հետագա օգտագործման ծրագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի №2 հավելվածի ավարտման ենթակա կառույցների ցանկից, ինչպես նաև արձանագրային որոշման մյուս հավելվածներից անհրաժեշտ է հանել ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Անի թաղամասի կիսակառույց շենքերի 3-րդ կետի 13-2-4ա բնակելի շենքը: Այդ շենքը 2017 թվականին ԱՌԴԱ բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ կառուցվել է որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք և թվով 11 բնակարանները տրամադրվել են քաղաքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին:

Նախագծի վերաբերյալ այլ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք:

	Ընուդնվել է 
	Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն 



	16
	ՀՀ Սյունիքի 

մարզպետարան

2017-11-21

N 01/8038-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	17
	ՀՀ Տավուշի

մարզպետարան

2017-11-09  

N 01/10.3/4736-17


	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	Մշտապես գործող տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի
 2017 թվականի մարտի 9-ի  նիստի N 24.9/397738-17 արձանագրության  4-րդ կետի
 հանձնարարականի համաձայն ստացված կարծիքներ:

	1
	ՀՀ  տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

2017-03-31

N 01/16.1/2001-17


	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	2
	ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

2017-03-31

N 01/12.2/4274-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	3
	ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

2017-03-28

N ԱՄ/2137-17
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 

 2016 թվականի նոյեմբերի 29-ի  N 01/14.2/6195-16 գրությամբ

 ստացված կարծիքներ

	1
	  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2016-12-01

N ԱԱ/ՀՄ-2-2/11440-16


	Հավելված N 1-ի 5-րդ գլխի 18-րգ կետի 2-րդ ենթակետում նշված բնակելի մակերեսի հետ միասին անհրաժեշտ է նշել, թե միջինը քանի բնակարան  կստացվի տվյալ մակերեսից: 

Տվյալ առաջարկը վերաբերում է նաև նույն հավելվածի աղյուսակ 4-ում  ըստ մարզերի տրված բնակելի մակերեսներին:Վերոնշյալ առաջարկների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հեռանկարում ներդրվելիք բնակարանային ապահովության պետական նպատակային ծրագրի համար, բնակարանի պահանջարկի հետ միասին անհրաժեշտ է ճշգրտել նաև առաջարկը:

Հավելված N 1-ի 5-րդ գլխի 18-րգ կետի 7-րդ ենթակետում նշված <<արդի պահանջներին>> բառերից հետո լրացնել <<հաշվի առնելով նաև   հաշմանդամություն ունեցող անձանց   համար մատչելի միջավայրի ստեղծման համար նախատեսված շինարարական նորմեը >> բառերը:

Հավելված N 2-ում անհրաժեշտ է ճշտել կիսակառույց բնակելի շենքերի` ավարտված կառույցների ընդհանուր մակերեսների և խոշորացված ցուցանիշներով հաշվարկված շինարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցների հանրագումարները; 

Օրինակ Արագածոտնի մարզի համար ավարտված կառույցների ընդհանուր մակերսը ըստ հավելված N 2-ում  բերված տվյալների կազմում է 14019 քառ. Մետր, հանագումարի մասում այն ներկայացված է 10239 քառ մետր:Նմանատիպ անճշտություն է նկատվել նաև
ՀՀ Շիրակի մարզի համար բերված ցուցանիշներում: 

Հավելված N 2-ում կատարված փոփոխությունների արդյունքում փոփոխություններ պետք է կատարվեն նաև Հավելված N 1-ի 4-րդ աղյուսակում:


	 Ընդունվել:

Ընդունվել է 

Ընդունվել է:

Ընդունվել է:

Ընդունվել է:
	Ավարտման ենթակա կիսակառույցների ցանկերում  հաշվարկված մակերեսներին ղուգահեռ  ներկայացված  է նաև հնարավոր  բնակարանների քանակը ըստ սենյակների: Հաշվարկները կատարվել են հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի  24-ի N 309-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ և 9 1
կետերը : Նշենք նաև , որ  կիսակառույցների նախագծերի   մշակման փուլում` ելնելով վերակառուցման լուծումներից նախագծային առաջադրանքներում  բնակարանների, սենյակների  քանակը հնարավոր է փոփոխել և համապատասխանեցնել տվյալ պահին արձանագրված շահառուների պահանջարկին:   

Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն

Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն

Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն

Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն

	2
	ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն 

2016-12-08

N 01/13.23/6511-16


	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության տնօրինության ավարտման ենթակա կիսակառույցների ցանկում ընդգրկված 10 միավոր կիսակառույցներից 9-ը և քանդման ենթակա կիսակառույցների ցանկում ընդգրկված 7 միավոր կիսակառույցներից 5-ն ունեն պետական գրանցում՝ որպես ոչ բնակելի նշանակության շինություններ (ցանկերը կցվում են):

Կիսակառույցների ապամոնտաժումը կամ կառուցումն ավարտելուց հետո պետք է կատարվի պետական գրանցում, որի համար անհրաժեշտ են լինելու համապատասխան փաստաթղթեր:

Ելնելով վերոգրյալից անհրաժեշտ է ծրագրով սահմանել աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման պատասախանատու մարմին, որի կողմից պետք է կատարվի նաև փաստաթղթերի պատշաճ ձևակերպումը և պետական գրանցման համար համապատասխան մարմիններին փոխանցումը:


	Ընդունվել է:
	Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն

	3
	ՀՀ  տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

2016-12-05

N 01/16.1/5377-16


	Քննարկելով <<Հայաստանի Հանրապետությունում կիսակառույցների շինարարության ավարտման և  հետագա  օգտագործման ծրագրին  հավանություն  տալու մասին>>   ՀՀ կառավարության  արձանագրային  որոշման նախագիծը՝ առաջարկում ենք հստակեցնել ծրագրի նախագծի 21-րդ կետով նախատեսվող, ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով համայնքների կողմից կատարվելիք ներդրումների չափը:


	Ընդունվել է:
	Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն

	4
	ՀՀ արդարադատության նախարարություն 

2017-02-14                                      N 01/14/2076-17


	1. Նախագծի նախաբանն անհրաժեշտ է խմբագրել և համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու  մասին>>  N 131-Ն որոշմամբ հաստատված  N 1 հավելվածի  53-րդ կետի և նախագծի վերնագրի պահանջներին, մասնավորապես նախագծի  «օգտագործման ծրագրին,» բառերից հետո անհրաժեշտ է հանել «ավարտման և քանդման ենթակա  կիսակառույցների  ցանկերին» բառերը:
2. Նախագծի հավելված 1-ի 1-ին կետում անհրաժեշտ է նշել  ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» N 1060-Ա որոշման   կրճատ անվանումը:

3.Նախագիծն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ:


	Ընդունվել է:

Ընդունվել է: 

Ընդունվել է:                                                               
	Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն 

Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:   

Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն

	5
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 

2017-02-20                                      N 01/14/2076-17


	1. ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ-ի N 1060-Ա որոշմամբ հավանության արժա​նա​ցած Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության ծրագրի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 4-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված է մշակել Հայաստանի Հանրապետության մարզերում առկա պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող՝ բնակելի և հասարակական նշանակության կիսակառույցների հետագա օգտագործմանն ուղղված առաջարկություններ: Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք Ծրագրի աղյուսակներում տեղեկատվությունը ներկայացնել ըստ սեփականության ձևերի (պետական և համայնքային)` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալները:

2. Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է շահագործման հանձնել ընդ​հանուր առմամբ 153 շենք` 180,731.0 քառ. մ մակերեսով, որից` 124-ը բնակելի (156,006 քառ. մ), 29-ը` հասարակական (24725 քառ. մ): Մինչդեռ Ծրագրում վերլուծված չէ պա​հան​ջարկը, Ծրագրից պարզ չէ, թե ինչ խնդիր է առաջարկվում լուծել և որն է Ծրագրի նպատակը (այն, ինչ Ծրագրում ձևակերպաված է որպես ծրագրի հիմնական նպատակ, կարծում ենք, չի կարող հանդիսանալ ծրագրի նպատակ): Օրինակ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Օհանավանում գտնվող կիսակառույցն առաջարկվում է ավարտել որպես երկհարկանի դպրոց, որի համար, ըստ խոշորացված հաշվարկների, կպահանջվի 330.0 մլն դրամ: Մինչդեռ նշված գյուղում արդյո՞ք առկա է նոր դպրոց կառուցելու անհրաժեշտություն: Կամ, ք. Աշտարակի Արցախի N 1 կիսակառույցն առաջարկվում է ավարտել որպես 945 քառ. մ մակերեսով եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք, որի համար, ըստ խոշորացված հաշվարկների, կպահանջվի 236.3 մլն դրամ կամ 1 քառ. մ-ի համար 250.0 հազար դրամ: Մինչդեռ պարզ չէ, թե ովքեր են լինելու բնակելի շենքի շահառուները, ինչպես է այն տնօրինվելու:        Բացի այդ, բնակարանային ապահովման նպատակով որքանով է նշված գումարի ներդումն արդյունավետ, այն պարագայում, երբ ք. Աշտարակում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի համար 2016  թվականին  ձևավորված շուկայական միջինացված գինը կազմում է 116.1 հազար դրամ կամ ավելի քան 2 անգամ պակաս:

3- Ծրագրի իրականացման ընդհանուր ֆինանսական գնահատականը կազմում է 37.3 մլրդ դրամ, որից 37.0 մլրդ դրամի ֆինանսավորման աղբյուր դիտարկվել է ՀՀ պետական բյուջե և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ, իսկ 283.4 մլն դրամինը` ՀՀ համայնքի բյուջե և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ: Ընդ որում, Ծրագրի 20-րդ կետի համաձայն` Ծրագիրը  նպատակահարմար և անհրաժեշտ է իրականացնել առաջիկա երեք   տարիներին (2018-2020 թվականներին): Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսվող ֆինանսավորումն անհրաժեշտ է դիտարկել ՀՀ 2017-2019 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին 2018-2019 թվականների համար նախատեսված չափաքանակների շրջանակներում:


	Ընդունվել է:                                                               

Չի ընդունվել:         

Ընդունվել է: 
	Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

Հիմք ընդունելով  ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ-ի N 1060-Ա որոշմամբ հավանության արժա​նա​ցած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 4-րդ կետի «բ» ենթակետը ՀՀ կառավարության 2017 թվականի միջոցառումների ցանկում ներառվել է      որպես <<Հայաստանի Հանրապետությունում կիսակառույցների շինարարության ավարտման և  հետագա  օգտագործման ծրա​գրին  հավանություն  տալու մասին>>   ՀՀ կառավարության  արձանագրային  որոշման  նախագիծ, հետևաբար ՀՀ կառավարության աշխատակազմ է ներկայացվում ոչ թե առաջարկություններ  այլ արձանագրային որոշման նախագիծ: Կիսակառույցների սեփականության ձևը նշված է ավարտման և քանդման ենթական կիսակառույցների ցանկերում
2. Ավարտման ենթակա յուրաքանչյուր կիսակառույցի նպատակային օգտագործման (որպես բնակելի շենք, դպրոց, մանկապարտեզ և այլն), ինչպես նաև համայնքում  դրանց պահանջարկի խնդիրները աշխատանքային կարգով քննարկվել են  համայնքների հետ և այն հիմք է հանդիսացել  Ծրագրի մշակման համար:  Կիսակառույցների նախնական ֆունկցիոնալ նշանակությունը պահպանվել և ներկայումս արդիական է:  Համայնքներում  առկա է բնակելի շենքերի  մեծ պահանջարկ և շահառուներ կարող են լինել ինչպես սոցիալապես անապահով խավի ներկայացուցիչներն,   այնպես էլ երիտասարդ ընտանիքները, 4-րդ կարգի վթարային շենքերից վերաբնակեցված ընտանիքները: Ուստի հաշվի առնելով այս հանգամանքն,  ինչպես նաև պահանջարկի հնարավոր փոփոխությունները տարիների ընթացքում, նպատակահարմար է գտնվել խնդրին անդրադառնալ ծրագրի իրականացման նախնական փուլում: 

Կիսակառույցների ավարտման աշխատանքների համար նախատեսվող  ներդրումային  գումարները համարում ենք արդյունավետ, քանի որ այն կխթանի արդիական  նախագծերով բնակելի շենքերի կառուցմանը , կբարելավվի և կլրացվի  մարզերի բնակֆոնդը:

Հակառակ պարագայում բավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող կիսակառույցները  տարիների ընթացքում կդառնան վթարավտանգ:   Քանդման  կամ կոնսերվացման աշխատանքներն իրենց հերթին  ծախսատար են և միաժամանակ չհիմնավորված:

3 Հաշվի առնելով  ներկայումս հետազննված կիսակառույցների տեխնիկական վիճակի,  վնասվածության մակարդակի  հնարավոր վատթարացումը` նախատեսվում է կիսակառույցների շինարարական աշխատանքները իրականացնել առաջիկա երեք տարիներին` ոլորտին տրվող չափաքանակների շրջանակներում, լրացուցիչ ներգրավելով լրացուցիչ ֆինանսավորման աղբյուրներ:

	6
	ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն 

2017-08-16                                    N 02/24.9/1864917


	1.Ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող` բնակելի և հասարակական նշանակության յուրաքանչյուր կիսակառույցի շինարարության կամ քանդման հիմքում պետք է լինի կոնկրետ նպատակային ծրագիր, հստակ ձևակերպված պահանջարկ, որը կներառի նաև շինությունների` ըստ նշանակության, շահագործման վերաբերյալ դրույթներ: Վերոնշյալ ծրագրերի առկայության պարագայում հնարավոր կլինի արձանագրել նոր կառուցվող շենքերի համեմատ վերջիններիս տնտեսական արդյունավետությունը:
2 Ծրագրի իրագործման գործընթացում ներգրավել նաև մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներին` հնարավորություն ընձեռելով վերջիններիս ներդրումներ ներգրավել կոնկրետ ծրագրերի իրականացման համար` նախանշելով որոշակի պայմաններ
	Չի ընդունվել

Չի ընդունվել:
	1.ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը 2016 թվականի  ապրիլի 1-ի                  N 01/14.2/1632-16, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեն  2017 թվականի ապրիլի 19-ի  N 01/14.1/2104-17 գրություններով դիմել է ՀՀ մարզպատարաններին  համայնքներում կիսակառույցների նպատակային օգտագործման,  բնակարանի կարիք ունեցող բազմազավակ ընտանիքների և հատուկ խմբերում հաշվառված շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով
Նախագծի N 1 Հավելվածի 18-րդ կետի 12-րդ ենթակետում, ինչպես նաև 21-րդ կետում ամրագրված են դրույթներ պետություն-մասնավոր փոխշահավետ համագործակցության մասին:

	7
	<<Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն>> հիմնադրամ 

2017-08-16                                     

ՌՆԿ-02/39
	1.Ինչ հիմնավորմամբ են ընդունվել կառուցելու կամ քանդելու որոշումները և արդյոք կատարվել է գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք պահանջարկի ուսումնասիրություն:

2.Ծրագրի իրագործման գործընթացում ներգրավել նաև մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներին
	Չի ընդունվել

Չի ընդունվել


	Կիսակառույցների ավարտման կամ քանդման  մոտեցումները ներկայացված են Նախագծի N 1 Հավելվածի 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ կետերում:
Մարզպետարաններից ստացված տեղեկատվությունն աշխատանքային կարգով համայնք առ համայնք քննարկվել է  համայնքների ղեկավարների հետ, որից հետո կիսակառույցների նպատակային օգտագործման առաջարկներն ամփոփվել են Նախագծի N 2 Հավելվածում

Նախագծի N 1 Հավելվածի 18-րդ կետի 12-րդ ենթակետում, ինչպես նաև 21-րդ կետում ամրագրված են դրույթներ պետություն-մասնավոր փոխշահավետ համագործակցության մասին: Նախագծի ընդունումից հետո` ծրագրի իրականացման գործընթացի փուլում  համայնքների հետ կմշակվեն յուրաքանչյուր համայնքի  մասով մասնավոր ներդրողների համար փոխշահավետ առաջարկներ:



	8
	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

2016-11-29 

N 01/14.2/4448-16
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	9
	ՀՀ Արարատի    մարզպետարան

2016-12-02  

N 1/6/1-2/6946-16


	Արաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	10
	ՀՀ Արմավիրի   մարզպետարան

2016-11-28  

N  01/04/4621-16


	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	11
	ՀՀ  Գեղարքունիքի

մարզպետարան

2016-11-29

N 01/08/4558-16


	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	12
	ՀՀ Լոռու

մարզպետարան

2016-12-05

N 101/108.3/5699-16
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	13
	ՀՀ Կոտայքի

մարզպետարան

2016-11-30                                           N 01/11.1/4753-16
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	14
	ՀՀ Շիրակի

մարզպետարան

2016-11-28                                    N 01/7151-16


	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	15
	ՀՀ Սյունիքի       մարզպետարան

2016-12-05  

N 01/5766-16


	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	Ընդունված է ի գիտություն
	

	16
	ՀՀ Տավուշի

մարզպետարան

2016-11-29

N 01/10/4673-16


	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու  մասին>>   N 131-Ն որոշմամբ հաստատված  N 1 հավելվածի  53-րդ կետի հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով  մեր քննարկմանը ներկայացված <<Հայաստանի Հանրապետությունում կիսակառույցների շինարարության ավարտման և  հետագա  օգտագործման ծրա​գրին  հավանություն  տալու մասին>>   ՀՀ կառավարության  արձանագրային  որոշման  նախագիծը ուսումնասիրվել է մարզպետարանում:

Առաջարկում ենք ծրագրում ընդգրկել Իջևանի կիսակառույց վարչական շենքը: Նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և այլ առաջարկություններ չկան:
	Չի ընդունվել:
	Նախագիծը մշակվել է մարզպետարաններից ներկայացված կիսակառույցների հայտերի հիման վրա  մասնագիտացված կազմակերպության կողմից տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացությունների արդյունքներով:

Տավուշի մարզպետարանը Իջևանի կիսակառույց վարչական շենքը հայտում չի ներկայացրել:


