Հավելված  2
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

« --------------- »  «---» -ի N ___

արձանագրային որոշման
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
	Հ/Հ
	Միջոցառման անվանումը
	Պատասխանատու մարմինը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	Կատար-ման ժամկետը
	Ակնկալվող արդյունքը

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգերի (ՀԿՏՀ) ներդրում ՀՀ քաղաքապետարաններում և գյուղապետարաններում
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ) (համաձայնությամբ)
ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) 
	GIZ-ի կողմից իրականացվող «Համայնքների զարգացումը Հարավային Կովկասում» ծրագիր 
	2014թ., հոկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակ
	ՀԿՏՀ-ի ներդրում թվով 70 գյուղապետարաններում: 

ՏԻՄ-երի կողմից կատարվող աշխատանքների արդյունավետության և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում:

	2. 
	ՀԿՏՀ-ով ապահովված մոտ 150 համայնքներում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության գործարկում
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, 
ՀՀ մարզպետարաններ, 

ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ)
	ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ 
	2014թ., դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակ
	Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև էլեկտրոնային փաստաթղթերի  փոխանակման հնարավորության ապահովում

	3. 
	ՀՀ մարզպետարանների և ՏԻՄ-երի ներառում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի ծառայության հասցեների միասնական  տիրույթում 
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, 

ՀՀ մարզպետարաններ, 

ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ)
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	2014թ., հունիսի առաջին տասնօրյակ
	Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասանելիության ապահովում

	4. 
	Համայնքային պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման օրինակելի կարգի մշակում և տրամադրում ՏԻՄ-երին
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	2015թ., ապրիլի երկրորդ տասնօրյակ
	Կայքերի վարման միասնական պահանջների և չափորոշիչների սահմանում

	5. 
	​Համայնքային պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման մշտադիտարկում իրականացնելու նպատակով  ՏԻ ոլորտում գործող ՀԿ-ների ներկայացուցիչներից բաղկացած և հասարակական հիմունքներով գործող խորհրդի կազմավորում
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, 

տեղական ինքնակառավարման և խոսքի ազատության պաշտպանության ոլորտում գործող ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ)
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	2015թ., հունիսի  երրորդ տասնօրյակ
	Հա​մայնք​նե​րի պաշ​տո​նա​կան կայ​քե​րի բովանդակության առկայության և դրանց հասանելիության ապահովման վերահսկում, կայքերի գնա​հատ​ման օբյեկտիվության աստիճանի բարձրացում

	6. 
	Հա​մայնք​նե​րի պաշ​տո​նա​կան կայ​քե​րի պարբերաբար մշ​տա​դի​տար​կում` նրանց բո​վան​դա​կային, գոր​ծառ​նա​կան և տեխ​նի​կա​կան չա​փա​նիշ​նե​րով
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, 

ՀՀ մարզպետարաններ

տեղական ինքնակառավարման և խոսքի ազատության պաշտպանության ոլորտում գործող ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ)
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	Սկսած 2015թ.-ից, շարունակական
	Հա​մայնք​նե​րի պաշ​տո​նա​կան կայ​քե​րի սպասարկման և  դրանց հասանելիության նկատմամբ վերահսկելիության ավելացում

	7. 
	Հա​մայնք​նե​րի պաշ​տո​նա​կան կայ​քե​րի ա​մե​նա​մյա մր​ցա​նա​կա​բաշ​խու​թյան սահ​մա​նում և կազմակերպում` ելնելով կայքերի մշտադիտարկման արդյունքներից
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, 

ՀՀ մարզպետարաններ

տեղականինքնակառավարմանևխոսքիազատությանպաշտպանությանոլորտումգործող ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ)
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	Սկսած 2015թ.-ից, շարունակական
	Կայքերի վարման արդյունավետության բարձրացում:

Լավագույն կայքեր ունեցող ՏԻՄ-երի խրախուսում

	8. 
	Հա​մայն​քային պաշ​տո​նա​կան կայ​քե​րի գրան​ցա​մա​տյանի ստեղ​ծում և վարում
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	2015թ., սեպտեմբերի առաջին տասնօրյակ
	ՏԻՄ-երի գործունեության հրապարակայնության և թափանցիկության բարձրացում

	9. 
	ՀՀ մարզպետարանների պաշտոնական համացանցային կայքերում համայնքների վերաբերյալ առավել ամբողջական, հավաստի և արդիական տեղեկատվության առկայության ապահովում
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
ՀՀ մարզպետարաններ
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	2014թ.-ից սկսած, շարունակական
	ՀՀ համայնքներին վերաբերող տեղեկատվության հասանելիության ընդլայնում համացանցում

	10. 
	ՏԻՄ-երում շահագործվող կառավարման տեղեկատվական համակարգերի գրանցամատյանի ստեղծում և վարում
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

ՀՀ մարզպետարաններ
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	2015թ., մայիսի երկրորդ տասնօրյակ
	Տեղեկատվական համակարգերի լիարժեք և անխափան շահագործման ապահովում, վերահսկելիության մակարդակի բարձրացում

	11. 
	Քաղաքապետարաններում և գյուղապետարաններում կի​րառ​վող հա​մա​կարգ​չային տեխ​նի​կայի, տե​ղե​կատ​վա​կան հա​մա​կար​գե​րի և ցան​ցե​րի շա​հա​գործ​ման օ​րի​նա​կե​լի կարգի մշակում և հաստատում, ո​րի հի​ման վրա ՏԻՄ​–ե​րը կա​րող են ըն​դու​նել ի​րենց հա​մայնք​նե​րում կի​րառ​վող տեխ​նի​կա​կան մի​ջոց​նե​րի և տե​ղե​կատ​վա​կան հա​մա​կար​գե​րի շա​հա​գործ​ման կարգերը
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, 

ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ)
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	2015թ., դեկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակ
	Քաղաքապետարաններում և գյուղապետարաններում շահագործվող  հա​մա​կարգ​չային տեխ​նի​կայի, տե​ղե​կատ​վա​կան հա​մա​կար​գե​րի և ցան​ցե​րի շահագործման արդյունավետության բարձրացում


