Հավելված 2

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի ------ N-- Լ

որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու կատարող | Համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1-ին փուլ | ՀՀ վարչապետի որոշմամբ աշխատանքային խմբի ստեղծում | Աշխատանքների արագ և արդյունավետ իրականացում | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  | 2019 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2 | Հայեցակարգից բխող իրավական կարգավորումներ, մասնավորապես հասցեավորման ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործում,իրավական ակտերի փոփոխություններ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նոր օրենսդրական նախաձեռնություններ | Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, համապատասխանեցում հայեցակարգին | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  | 2019 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3 | 2-րդ փուլ | Տեխնիկական առաջադրանքի կազմում | Հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի ծրագրային ապահովում | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  | 2019 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե  10 մլն. ՀՀ դրամ |
| 4 | Հասցեների միասնական ռեգիստրի և տեղեկատվական համակարգի ստեղծում և փորձարկում | Թերությունների վերհանում և դրանց վերացում | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  | 2020 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5 | Երկու համայնքներից հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում, համակցում կադաստրային քարտեզներին և համակարգի պիլոտային գործարկում | Նախապատրաստական աշխատանքներ հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգում ճշտված ռեեստրի և կադաստրային քարտեզների ներբեռնման համար | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարություն | 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե  10 մլն. ՀՀ դրամ |
| 6 | 3-րդ փուլ | Մարզկենտրոններում, քաղաքային համայնքներում համայնքի ղեկավարների հետ հանդիպումների կազմակերպում ներկայացնել հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգից օգտվելու կարգի ներկայացում մասնագետների վերապատրաստում: Բոլոր համայնքներից հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում և համակցում կադաստրային քարտեզներին | Համակարգում ներառված հասցեների վերաբերյալ տեղեկատվության առցանց թարմացում, ՏԻՄ մարմիններին համակարգ մուտք գործելու և անշարժ գույքի համարակալման հայտ ներկայացնելու հնարավորություն | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարություն | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (փուլային) | ՀՀ պետական բյուջե  Շուրջ 230 մլն. ՀՀ դրամ |
| 7 | Հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ (ավտոմատացված) տեղեկատվական համակարգի գործարկում՝ ինտեգրված կադաստրի և փոխգործելիության շրջանակներում | Հասցեների ռեեստրում անշարժ գույքի հասցեի անվանափոխման, համարակալման ցանկացած փոփոխության արտացոլում և հասանելիություն օգտվողների համար, հասցեի հիման վրա գործող պետական և մասնավոր ռեգիստրների և այլ համակարգերի փոխգործելիության ապահովում, ինչպես նաև տեղեկատվության ինքնաշխատ ձևով արտացոլում կադաստրային և առցանց տիրույթում առկա քարտեզներում, մասնավորապես՝ Google Maps, Yandex.Map և այլն, | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |