ՆԱԽԱԳԻԾ
Արձանագրային
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 22-Ի ՆԻՍՏԻ N25 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 6-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
____________________________________________________________________________

1.  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 22-ի նիստի N25 արձանագրության 6-րդ կետով հավանության արժանացած <<Գոռավանի ավազուտներ>> պետական արգելավայրի վերականգնման աշխատանքների 2013-2015 թվականների ծրագրին հավանություն տալու մասին>>  արձանագրային որոշման  մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

1) վերնագրերում "2013-2015" թվերը փոխարինել "2015-2017" թվերով.

2) հավելվածի 4.3-րդ` “Ծրագրի ժամկետները” կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
   
<<4.3. Ծրագրի ժամկետները
Ծրագրում ներառված  միջոցառումները նախատեսվում է իրականացնել 2015-2017թթ.ժամանակահատվածում` դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում` ներքոհիշյալ ժամանակացույցով`

	Հ/հ
	          Միջոցառումները

	Միջոցառումների իրականացման  Ժամկետը

	Միջոցառումների իրականացման  շրջանակներում  կատարվող  աշխատանքների  ծավալը

	1
	Արգելավայրի տարածքի հազվագյուտ, անհետացող, էնդեմիկ բուսատեսակների գույքագրում և նշագրված ցուցակների կազմում
	2015թ.
	x

	2
	Արգելավայրի տարածքի քարտեզագրում և բուսատեսակների կադաստրի ստեղծում
	2015թ.
	95.99 հա

	3
	Խնամքի, մշակման, պաշտպանական, պահպանության և այլ անհրաժեշտ աշխատանքների համար տրանսպորտային միջոցի  ձեռքբերում
	     2015թ.
	Մինի տրակտոր` 1 հատ

Ավտոմեքենա` 1 հատ



	4
	Ջուզգունի բնական վերաճը ապահովելու նպատակով  խնամքի և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
	    2015թ.
	95.99 հա

	5
	Ջուզգունի բուսակներ աճեցնելու նպատակով տնկարանային տնտեսության հիմնում:

Տնկարանի տարածքի ցանկապատում 
	     2015թ.
	2 հա

400 մ

	6
	Արգելավայրի պահպանման գոտում աճող  ջուզգունի բնական վերաճի տնկիներով, ինչպես նաև հիմնադրվող տնկարանում աճեցված տնկիներով  արգելավայրի բուսականությունից զուրկ տարածքներում տնկման աշխատանքներ
	2015-2017թթ.
	4 հա

	7
	Տարածքի ցանկապատում, ինչպես նաև  բնական ցանկապատի ստեղծում
	2015-2017թթ.
	1.5 կմ

	8
	Հակահրդեհային միջոցառումների համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ձեռքբերում
	2015թ.
	x

	9
	Ցուցապաստառների, ցուցանակների և ուղեցույցների ձեռքբերում  և տեղադրում
	2015թ.
	50 հատ

	10
	Տնակի գնում և տեղադրում
	2015թ.
	2 տնակ

	11
	Տարածքի ցանկապատում և անասնապահության նպատակով արգելավայրին հարակից արոտավայրերի օգտագործումը չխոչընդոտելու համար անցուղիների առանձնացում
	2015-2017թթ.
	0.5 կմ

	12
	Արգելավայրի ռեժիմին համապատասխան զբոսաշրջության  տարբեր  ձևերի կազմակերպում և համապատասխան  ենթակառուցվածքի ստեղծում
	2016-2017թթ.
	

	
	ա/. <<Գոռավանի ավազուտներ>>պետական արգելավայրի վերաբերյալ ուղեցույցների, բուկլետների և ֆոտոալբոմների պատրաստում և տպագրում
	2016թ.
	3 հատ` 1000-ական տպաքանակով

	
	բ/. Կարճատև հանգստի կազմակերպման նպատակով առանձնացված մասերում հանգստյան գոտիների, համապատասխան տաղավարների, ցուցանակների տեղադրում
	2016-2017թթ.
	Ցուցանակներ` ըստ անհրաժեշտության

Տաղավարներ` 5 հատ

	13
	Արգելավայրի    տարածքում   անտառտնտեսական  աշխատանքների  իրականացում`

	
	

	
	Տնկարանի   խնամք 
	
	2 հա

	
	Ոռոգման  ցանցի   ընթացիկ  նորոգում 
	2016թ-ից սկսած
	10 կմ

	
	Ոռոգման  աշխատանքներ 
	
	200.0 խմ

	
	Հողի նախապատրաստում
	
	15 հա

	
	Տնկանյութի աճեցում / ջուզգունի բուսակների աճեցում/
	
	20.0 հազ. հատ

	14


	Արգելավայրի տարածքում գտնվող <<Դամբարանադաշտ>> պատմամշակո-թային հուշարձանի անխաթար պահպանությունն ապահովելու նպատակով դրա պահպանական գոտու սահմանների առանձնացում հատուկ նշաններով >>
	2015-2017թթ.
	


>>






















































































































































