Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ____________ թիվ _____ որոշման

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2014 թվականի        -ի  N          -Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
-----------------------------------------------------------------------------

     Հիմք ընդունելով <<Իրավական ակտերի մասին >> ՀՀ օրենքի 14- րդ հոդվածի 3- րդ մասը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության սողանքային աղետի կառավարման հայեցակարգի կիրարկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի
ժամանակավոր պաշտոնակատար                            Հ. Մխիթարյան
ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ 
ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
	Հ/Հ
	Միջոցառման անվանումը
	Կատարող
	Համակատարող
	Ժամկետներ
	Ֆինանսա-վորման չափը 

	1.
	Սողանքների վերաբերյալ տեղե-կատվական բազաների տրա-մադրում Հայաստանի Հանրա-պետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը
	Հայաստանի Հանրապետության քաղա-քաշինության նախարարություն, Հայաս-տանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն, Հայաս-տանի Հանրապետության մշակույթի նա-խարարություն, Հայաստանի Հանրա-պետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, Հայաս-տանի Հանրապետության բնապահպա-նության նախարարություն(Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավի-ճակների նախարարության կողմից հա-մապատասխան մասնագետներ տրա-մադրվելու դեպքում), Հայաստանի Հան-րապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն, Հայաստանի Հանրա-պետության գյուղատնտեսության նախա-րարություն, Հայաստանի Հանրապետու-թյան Գիտությունների ազգային ակադեմ-իայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (համաձայնությամբ)
	Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	01.03.2015 թ.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Սողանքների վերաբերյալ միասնական տեղեկատվական բազայի ստեղծում
	Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության Գի-տությունների ազգային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (համաձայնությամբ)
	30.01.2015 թ
	

	3.
	Սողանքների տեղամասերի գույքագրման և մոնիթորինգի իրականացման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում
	Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն


	Հայաստանի Հանրապետության Գի-տությունների ազգային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (համաձայնությամբ)
	30.04.2015 թ
	

	4.
	Գեոտեղեկատվական ինֆոր-մացիոն համակարգի ստեղծում
	Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության Գի-տությունների ազգային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (համաձայնությամբ)
	30.10.2015 թ
	

	5.
	Սողանքային աղետի կառա-վարման պլանը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում

	Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության քաղա-քաշինության նախարարություն, Հայաս-տանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն,  Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և 
	30.10.2016 թ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	կապի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (համաձայնությամբ)
	
	


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
           ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                       Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ






