ՆԱԽԱԳԻԾ

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ի Ց

___________ 2013 թվականի N

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ՄԱՐՏԻ 7-ի ՆԻՍՏԻ N 9 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 29-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ որոշՄաՆ մեջ փոփոխությունՆԵՐ կատարելու մասին

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի նիստի N 9 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած «Երևան քաղաքում ավտոմայրուղի կառուցելու ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) նախաբանում «5,3 հա ազատ հողամաս» բառերը փոխարինել «9,16 հա ազատ հողամաս» բառերով,

2) 1-ին կետում.

ա. «2,6 կմ» և «1,9 կմ» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «2,9 կմ» և «2,3 կմ» բառերով,

բ. «ըստ «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի նախնական հաշվարկների այն կազմում է շուրջ 3710,0 մլն ՀՀ դրամ» բառերը փոխարինել «ըստ «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից կազմած և փորձաքննություն անցած աշխատանքային նախագծի` ավտոմայրուղու շինարարության նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է 7896,0 մլն ՀՀ դրամ» բառերով,

գ. «մայթերի լայնությունը’ 2x2,25 մ» բառերը փոխարինել «մայթերի լայնությունը’ 2,25 և 2,5 մ» բառերով,

դ. հանել «գազատար» բառը,

3) 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Երևան համայնքի և «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն է ձեռք բերվել 1-ին կետում նշված աշխատանքները և ծառայությունները «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի կողմից 6,409.3 մլն դրամով իրականացնելու հարցում:  1-ին կետում նշված աշխատանքների իրականացման և ծառայությունների բանակցված արժեքի` 6,409.3 մլն դրամ, դիմաց Երևան համայնքը կազմակերպությանն ուղղակի վաճառքի ձևով հատկացնում է նշված ճանապարհին կից առաջացող 9,16 հա մակերեսով հողամասը, որի գինը սահմանվելու է մեկ քառ. մետրի շուկայական արժեքը մոտ 70,0 հազար ՀՀ դրամ հաշվարկով»,

4) 3-րդ կետում «3-7 տարի» բառերը փոխարինել «5-10 տարի» բառերով,

5) 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հողամասի առուվաճառքի և գրավի պայմանագիրը կնքելուց հետո քաղաքապետարանը տրամադրում է այդ հողամասի ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները, ինժեներական հաղորդակցուղիների թույլտվությունները և տեխնիկական պայմանները:»,

6) 4.3-րդ կետի 4.3.1-ին, 4.3.2-րդ և 4.3.3-րդ ենթակետերն ուժը կորցրած ճանաչել,

7) 4.3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4.3. Ավտոմայրուղու շինարարության ավարտման ժամկետ սահմանել 2013թ. հոկտեմբերի 31-ը:»

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                              Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ