Ð³í»Éí³Í

ՀՀ կառավարության 2009թ. “__________“ “____“

N______  արձանա·րային որոշմ³Ý
Տ  Ա  Ր  Ե  Կ  Ա  Ն      Ծ   Ր   Ա   Գ   Ի   Ր
ՍևԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
	հ/հ
	Միջոցառման  անվանումը
	Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարա·իրը
	Կատարման պատասխանատուն
	Համակատարողը
	Ժամկետը
	2010թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և 
պահանջվող ·ումարը
  (հազար դրամ)


	1  Կառավարման  համակար·ի կատարելա·ործում

	1.1
	§Սևան¦ ազ·ային պարկի կառավարման համակար·ի կատարել³·áñÍáõÙ
	Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի ·ետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիտորին·Ç իրականացում
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ ԳԱԱ /համաձայնությամբ/ 

  
	2010թ.  և  շարունակական
	“Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող “ Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ” ծրագրի շրջանակներում:

	
	
	Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում:
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	ՀՀ ԳԱԱ /համաձայնությամբ/
	
	«Հայպետհիդրոմետ¦ՊՈԱԿ-ի կողմից 2010թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրա·րին համապատասխան

	
	
	“Սևան ազգային պարկ” ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհրդի ստեղծում:
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ արդարադատության , ՀՀ ֆինանսների , ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների , ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ առողջապահության, ՀՀ գյուղատնտեսության, ՀՀ քաղաքաշինության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների, ՀՀ մշակույթի նախարարություններ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեներ, ՀՀ Գեղարքունիքի, ՀՀ Վայոց Ձորի, ՀՀ Սյունիքի մարզպետներ, ՀՀ ԳԱԱ
	2010թ.
	


	
	2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական  և բնօ·տա·ործման ·ործառույթների կատարելա·ործման  միջոցառումներ


	2.1 
	Ջրօ·տ³·ործման պլանների մշակում և հայտերի  ներկայացում պետական  լիազորված  մարմնին

	Գյուղատնտեսական, արդյունաբերական և կենցաղային ջրօգտագործման տարեկան ծրագրերի կազմում, ջրասակավության դեպքում Սևանա լճից ջրթողումների պահանջարկի հիմնավորում, էկոլոգիական թողքերի ծավալի սահմաններում:
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Մարզպետներ
	ՀՀ բնապահպանության, ՀՀ ·յուղատնտեսության ՀՀ առողջապահության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություններ,  մարզպետներ
	2010թ և  շարունակական
	-

	
	
	Ջրօգտագործման  տնտեսական արդյունավետության վերլուծություն և դրա հիման վրա ջրօգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղղված նպատակային ծրագրի մշակում, հաշվի առնելով նաև Սևանա լճից ջրառի ծավալների սահմանման ժամանակ Սևանա լճի բուսական աշխարհի` մասնավորապես անտառային տարածքների  պահպանման, ինչպես նաև այլ նպատակով օգտագործվող ջրաքանակները:
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
	
	
	

	
	
	Լճի մակարդակի բարձրացման հետևանքով առաջացող ջրածածկվող տարածքների, շինությունների և հաղորդակցուղիների իրացման գործընթացների վրա մոնիտորինգի սահմանում` ընդգրկելով Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի կողմից մշակված միջոցառումները:
	ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛուն
	ÐÐ ïñ³ÝëåáñïÇ ¨ Ï³åÇ, ÐÐ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ¨ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ, ÐÐ  ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛուններ,    ÐÐ  ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý çñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï», ÐÐ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½å»ï
	
	

	
	
	ՈՒսումնասիրություններ լճի   մակարդակի բարձրացման հետևանքով ջրի տակ  մնացող վարձակալած տարածքների կարգավիճակի փոփոխության և վնասված սեփական գույքի փոխհատուցման հետ` ընդգրկելով Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի կողմից մշակված միջոցառումները:
	ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇïե
	ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
	
	

	2.2
	Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների հաշվառում, օ·տա·ործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում
	Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում. ձկան և խեց·ետնի պաշարների  հաշվառում և օ·տա·ործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում 
	ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
	ՀՀ ԳԱԱ /համաձայնությամբ/
	2010թ և  շարունակական
	Պետբյուջեª 7526.0
 ¦Սևանա լճում ձկան և խեց·տնի պաշարների  հաշվառում¦ ՄԺԾ շրջանակներում իրականացվող ծրա·ր

	2.3 
	Սևանա  լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զար·ացման երկարաժամկետ ծրա·րերի մշակում
	Արդյունաբերության, ·յուղատնտեսության, տրանսպորտի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զար·ացման միջոցառումների մշակում
	ՀՀ էկոնոմիկայի,

ՀՀ ·յուղատնտեսության,

ՀՀ քաղաքաշինության, 

 ՀՀ բնապահպանության նախարարություններ
	Մարզպետներ,

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	2010թ և  շարունակական
	-

	
	
	Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների էներ·ետիկայի ոլորտի սոցիալ-տնտեսական զար·ացում
	ÐÐ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ¨ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
	
	
	ԱÝÑñ³Å»ßï ‎ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ Ý»ñ·ñ³í»É Ù³ëÝ³íáñ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇó

	2.4 
	Արտադրական և կենցաղային թափոնների տեղադրման համակար·ի կատարելա·ործում
	¶áրծող աղբավայրերի բարեկար·ում և անհրաժեշտության դեպքում նորերի ստեղծում: Մարզի տարածքում կափարիչով աղբի կոնտեյներների տեղադրում, փակ թափքերով աղբատար մեքենաներով ապահովում, անխափան աղբաթափման ապահովում:
Արտանետումների, արտահոսքերի և թափոնների թույլատրելի նորմերի սահմանում:
	Ø³ñ½å»ïÝ»ñ
	ÐÐ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý նախարարություն, ÐÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý նախարարություն, ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý նախարարություն, ÐÐ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ նախարարություն
	2010Ã. ¨

ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
	ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙª 

( ֆինանսավորման աղբյուրի հնարավորության հարցը ճշտման կարիք ունի)

	2.5
	Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում
	Իրականացնել և սահմանել մոնիտորինգ Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքների կոյուղու մաքրման կայանների կառուցման, Սևան, Ջերմուկ, Գավառ, մարտունի և Վարդենիս քաղաքների կոյուղու ցանցերի վերակառուցման գործընթացների վրա և մշակել միջոցառումների հեռանկարային ծրագրեր ջրավազանի խոշոր համայնքների կոյուղացման ցանցերի աստիճանաբար կառուցման համար, առաջնահերթություն տալով Վարդենիկ համայնքին:
Սևանա  լճի ավազանում կենտրոնացված կոյուղացանց չունեցող  բնակավայրերում  շահագործվող և նոր կառուցվող օբյեկտներում կոյուղաջրերի տեղային մաքրման կայանների պարտադիր տեղադրում:
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
	ՀՀ ¶եղարքունիքի մարզպետ, 

ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
	2010թ.  և
շարունակական
	§Վերակառուցման և զարգացման Եորոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող   Սևանա լճի բնապահպանական ծրագիր¦ և §Վերակառուցման և զարգացման Եորոպական բանկի աջակցությամբ իռականացվող   §Սևանա լճի բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր¦

	2.6


	ÒÏ³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñáõÙ 
	Արժեքավոր և հազվա·յուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ ¶եղարքունիքի մարզպետ, 

ՀՀ ¶ԱԱ /համաձայնությամբ/
	2010թ. և 
շարունակական
	Պետ.բյուջեª 60000.0
ՄԺԾ շրջանակներում իրականացվող ծրա·Çñ

	2.7


	Լճի շրջակայքի շուրջ 5000հա անտառաշերտերի մաքրում, կոճղերի հեռացում եւ նոր անտառաշերտերի հիմնում
	Lճի մակարդակը 6 մ բարձրացնալու հետ կապված  ջրի տակ մնացող 600 հա անտառածածկ տարածքների  ծառաթփային բույսերի հեռացում
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ÐÐ ¶²² /համաձայնությամբ/ 
	2010թ. և շարունակական
	Պետ.բյուջե` 257468.7 հազար դրամ ՄԺԾ շրջանակներում իրականացվող ծրա·Çñ


	2.8
	§Սևան¦ ազ·ային պարկի պահպանություն, պարկում ·իտական ուսումնասիրությունների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ
	Պարկի տարածքի բնական էկոհամակար·երի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, ·ենոֆոնդի, բնության ժառան·ության պահպանություն, վերարտադրություն, ·իտական  ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ ¶ԱԱ /համաձայնությամբ / 
	2010թ. և շարունակական
	Պետ.բյուջե`

ՄԺԾ շրջանակներում իրականացվող §Սևան ազգային պարկի պափպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ ¦ ծրա·Çñ` 177350.0 հազար դրամ ֆինանսավորման ծավալով 

	2.9
	Արփա-Սևան թունելի վերանորոգում 
	Արփա-Սևան ջրատարի կայուն օգտագործումը ապահովող “Արփա-Սևան” թունելի հիմնանորոգման ծրագրի իրականացում”
	ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý  Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý çñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»
	
	2010թ. ¨ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
	Աբու-Դաբի Զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ


PAGE  
5

