ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈւՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

__   _____________  2020 թ. N ____ -Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 169-Ա ԵՎ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 273-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 15-ի Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին N 169-Ա որոշման՝

  - 2-րդ կետից հանել և դրա զբաղեցրած, օգտագործման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողատարածքը՝ կադաստրային արժեքով բառերը.

  - 3-րդ կետում  և 2-րդ կետերում բառերը փոխարինել կետում բառով, իսկ  և N 2 գույքի բառերը հանել.

  - 4-րդ կետում սույն որոշման 3-րդ կետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո, երկամսյա ժամկետում բառերը փոխարինել մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ը բառերով և թվերով.

  - 1-ին և 2-րդ կետերում կառավարությանն առընթեր  պետական  գույքի  կառավարման  վարչության տնօրինության» բառերը փոխարինել «տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական  գույքի  կառավարման  կոմիտեի տնօրինության» բառերով.

  - 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերում կառավարությանն առընթեր  պետական  գույքի  կառավարման  վարչության պետին» բառերը փոխարինել «տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական  գույքի  կառավարման  կոմիտեի նախագահին» բառերով:

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 15-ի Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին N 273-Ա որոշման՝

  - 1-ի կետից հանել և դրա զբաղեցրած ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողատարածքը՝ կադաստրային արժեքով բառերը.

  - 2-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել.

  - 3-րդ կետում սույն որոշման 2-րդ կետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո, եռամսյա ժամկետում, հիմք ընդունելով անշարժ գույքի չափագրման, առանձնացման և գրանցման արդյունքում ստացված տվյալները  բառերը փոխարինել մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ը բառերով և թվերով.

  - 1-ին կետում կառավարությանն առընթեր  պետական  գույքի  կառավարման  վարչության տնօրինության» բառերը փոխարինել «տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական  գույքի  կառավարման  կոմիտեի տնօրինության» բառերով.

  - 3-րդ կետում կառավարությանն առընթեր  պետական  գույքի  կառավարման  վարչության պետին» բառերը փոխարինել «տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական  գույքի  կառավարման  կոմիտեի նախագահին» բառերով:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 169-Ա ԵՎ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 273-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 15-ի N 169-Ա և մարտի 15-ի N 273-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներին համապատասխան։ Համաշխարհային Բանկի «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության վարկային երկրորդ ծրագրի» (այսուհետ՝ ծրագիր) շրջանակներում նախատեսվել է Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցել 54 համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման կենտրոններ (այսուհետ՝ համալիր կենտրոններ): ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 15-ի N 169-Ա որոշմամբ՝ Երևան քաղաքի Ծարավ Աղբյուրի 21/1 հասցեում «Երևանի Սամվել Շահմուրադյանի անվան թիվ 85 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից զբաղեցրած 1166 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով դպրոցի մասնաշենքը և դրա զբաղեցրած, օգտագործման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողատարածքը հետ է վերցվել և ամրացվել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը (այսուհետ՝ նախարարություն)՝ Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում համալիր կենտրոնի կառուցման նպատակով: ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 15-ի N 273-Ա որոշմամբ՝ Երևան քաղաքի Մոլդովական փողոցի 35 հասցեում «Գառնիկ Ադդարյանի անվան N 133 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից զբաղեցրած 717.7 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով N 7 մասնաշենքը և դրա զբաղեցրած ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողատարածքը հետ է վերցվել և ամրացվել է նախարարությանը՝ Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանում համալիր կենտրոնի կառուցման նպատակով: Մինչ օրս՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն չի կարողանում իրականացնել վերոնշյալ անշարժ գույքերի առանձնացման, դրանց նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և նախարարությանը հանձնման աշխատանքները, քանի որ հատկացված տարածքներում առկա են զավթած տարածքներ, որոնց վրա առկա են ապօրինի շինություններ (այդ թվում՝ ընտանիքներով բնակեցված բնակելի տներ) և այլն: Երևանի քաղաքապետարանը համապատասխան գործընթացներ է սկսել տարածքների ազատման (երկու ապօրինի կառույցներ արդեն ապամոնտաժվել են) ուղղությամբ, սակայն չի կարողանում կանխատեսել, թե երբ տարածքները ամբողջությամբ կազատվեն: Իր հերթին, մինչև հատկացված տարածքները չհանձնվեն նախարարությանը՝ նախարարությունը հնարավորություն չունի սկսել համալիր կենտրոնների նախագծման, կապալառու և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների հայտարարման և այլ աշխատանքները: Հաշվի առնելով մինչև Համաշխարհային Բանկի ծրագրի ավարտը ընկած ժամանակահատվածի տևողությունը, անհրաժեշտ է ընդունել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում, որը հնարավորություն կտա սկսել Քանաքեռ-Զեյթուն և Նոր Նորք վարչական շրջաններում համալիր կենտրոնների կառուցման հետ կապված աշխատանքները:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Ըստ էության, մինչև հատկացված տարածքների նկատմամբ նախարարության իրավունքների պետական գրանցումը՝ նախարարությունը հնարավորություն չունի որևէ աշխատանք կատարել Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն և Նոր Նորք վարչական շրջաններում համալիր կենտրոնների կառուցման ուղղությամբ: Մյուս կողմից, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից զավթած տարածքների ազատման, դրանց վրա կառուցված ապօրինի կառույցների ապամոնտաժման, նախարարությանը հատկացված հողամասերի սահմանների ճշգրտման և նոր գլխավոր հատակագծերի թողարկման աշխատանքների իրականացման ավարտի անորոշությունը կասկածի տակ է դնում Համաշխարհային Բանկին ծրագրի ամբողջ ծավալով կատարումը: Ստեղծված իրավիճակից ելնելով՝ նախարարությունը դիմել է Համաշխարհային Բանկին ծրագրի ավարտի համար նախատեսված ժամկետը երկարացնելու նպատակով:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Նախագծի նպատակը բնակչությանը մատուցվող սոցիալական ծառայությունները հնարավորինս մատչելի դարձնելու և Համաշխարհային Բանկի վարկային ծրագրի ամբողջ ծավալով կատարման ապահովումն է: Հաշվի առնելով համալիր կենտրոնների նախագծման աշխատանքների շուտուփույթ սկսելու հրատապությունը, սույն որոշման նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 15-ի N 169-Ա և մարտի 15-ի N 273-Ա որոշումներում՝ դրանցից հանելով նախարարությանը նշված հասցեներում գտնվող անշարժ գույքի զբաղեցրած հողամասերից հողատարածքներ ամրացնելու և գույքային բաժանում կատարելու վերաբերյալ դրույթները, իսկ տարածքների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումները կատարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա կադաստրի կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 284-Ն հրամանի համաձայն։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների մասնագետների կողմից:

Ակնկալվող արդյունքը

Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում կապահովվի բնակչությանը մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակի բարելավումը և Համաշխարհային Բանկի վարկային ծրագրի ամբողջ ծավալով կատարումը:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 169-Ա ԵՎ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 273-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 169-Ա ԵՎ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 273-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Որոշման ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտությունը բացակայում է:

| 1 | Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը |
| --- | --- |
|  | Որոշման նախագծի կարգավորմանն առաջարկվող հարցերի մասով միջազգային պայմանագրերով պարտավորություններ չեն ստանձնվել: |
| 2 | Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը |
|  | Նախագիծը նախարարության e_draft ինտերնետային կայքում տեղադրելու անհրաժեշտություն չկա: |