ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ն  Ա  Խ  Ա  Ր  Ա  Ր

0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1

Վեբ կայք՝  www.minfin.am, ֆիննախ.հայ

Էլ. փոստ՝ secretariat@minfin.am

Հեռ.՝ (+374 11) 800 002

Վեբ կայք՝  www.minfin.am

N ____________________________

<<_______>>     ________________20    թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ն  Ա  Խ  Ա  Ր  Ա  Ր

0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1

Վեբ կայք՝  www.minfin.am, ֆիննախ.հայ

Էլ. փոստ՝ secretariat@minfin.am

Հեռ.՝ (+374 11) 800 002

Վեբ կայք՝  www.minfin.am

N ____________________________

<<_______>>     ________________20    թ.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև 2015 թվականի ապրիլի 14-ին ստորագրված «Հյուսիս-հարավ» ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)» նախագծի ֆինանսավորման համար Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրի Լրացուցիչ համաձայնագիր N 3-ի հաստատման նպատակահարմարության վերաբերյալ

2015 թվականի ապրիլի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև կնքվել է «Հյուսիս-հարավ» ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)» նախագծի ֆինանսավորման համար Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկ տրամադրելու մասին» 150 մլն ԱՄՆ դոլարի համաձայնագիր (այսուհետ՝ Համաձայնագիր), որի համաձայն՝ վարկը ենթակա է մարման 2020 թվականի հունիսի 30-ից մինչև 2034 թվականի դեկտեմբերի 30-ը 30 հավասարաչափ կիսամյակային վճարումներով՝ յուրաքանչյուրը  5 մլն ԱՄՆ դոլար:

2020թ. փետրվարի 29-ի դրությամբ վարկից ընդհանուր առմամբ մասհանվել է ընդամենը 0,65 մլն ԱՄՆ դոլար (կամ վարկի ամբողջ գումարի 0,4%-ը), ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայելու վարկային համաձայնագրով ամրագրված վարկի մարման ժամանակացույցը, քանի որ հերթական մարման ամսաթվի դրությամբ վարկի գծով պարտքի մնացորդը ավելի պակաս է ստացվում, քան ամրագրված մարման մասնաբաժինը:

Ելնելով վերոգրյալից՝ հարցը ներկայացվել է Եվրասիական զարգացման բանկի երևանյան ներկայացուցչություն և առաջարկվել է վերանայել Համաձայնագրով սահմանված մայր գումարի մարման ժամանալացույցը՝ վարկից օգտագործված մասի նկատմամբ կիրառելով համամասնական մարման ժամանակացույց: Առաջարկն ընդունվել է Եվրասիական զարգացման բանկի կողմից, որի հիման վրա վերջինս ներկայացրել է «Հյուսիս-հարավ» ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)» նախագծի ֆինանսավորման համար Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրի Լրացուցիչ համաձայնագիր N 3-ի նախագիծ, որում ներառված են նշված նկատառումները:

Առաջարկված տարբերակը համահունչ է միջազգային այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից վարկի մայր գումարի մարման համար կիրառվող մեխանիզմներին և ավելի ճկուն է դարձնում վարկի մարման գործընթացը: Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև 2015 թվականի ապրիլի 14-ին ստորագրված «Հյուսիս-հարավ» ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)» նախագծի ֆինանսավորման համար Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրի Լրացուցիչ համաձայնագիր N 3-ի հաստատումը համարում ենք նպատակահարմար:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

ԱՏՈՄ ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ