Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

-ի N    -Լ որոշման

«Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 23-ի N 672-Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Միջոցառման իրականացմանն ուղղված քայլեր | Ակնկալվող արդյունք | Պատասխա-նատու կատարող | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսա-վորման աղբյուր և կանխատես-վող չափ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Վարչապետի որոշման նախագիծ՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման և աշխատակարգի հաստատման մասին | Գործընկեր մարմինների շրջանում աշխատանքների համակարգված պլանավորում և իրականացում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 1.Շրջակա միջավայրի նախարարություն 2. Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 3. Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 4. Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 5. Էկոնոմիկայի նախարարություն 6. Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 7. Քաղաքաշինության կոմիտե 8. Ոստիկանություն 9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) 10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019 թ. հունիս | Ֆինանսա-վորում չի պահանջում |
| 2. Առկա իրավական հենքի և իրականացված ծրագրերի գույքագրում, միջազգային փորձի ուսումնասիրման հիման վրա ռազմավարական ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության հաստատմանը | Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագիր |  |  | 2020 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսա-վորում չի պահանջում |
| 3. Համակարգի տեղեկատվական անվտանգության ապահովման միջոցառումների մշակում՝ ըստ միջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտների՝ մասնավորապես ISO 27000 շարքից |  |  | 11. ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2019 թ. օգոստոս | 5 մլն դրամ |
| 4. Ինտեգրված կադաստրի ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և գործարկում | Ծրագրային ապահովման կադաստրային քարտեզագրական (բազային շերտերի) մոդուլների գործարկում |  | 1. Շրջակա միջավայրի նախարարություն 2. Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 3. Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 4. Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 5. Էկոնոմիկայի նախարարություն 6. Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 7. Քաղաքաշինության կոմիտե 8. Ոստիկանություն 9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) 10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022 թ. դեկտեմբեր | 500 մլն դրամ |
| 5. Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) միջոցների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ձեռքբերում և տեղադրում | Սերվերային համակարգի տեղադրում և ծրագրային ապահովում, կադաստրային և քարտեզագրական մոդուլի գործարկում, բազային և ոլորտային կադաստրների ռեգիստրների ծրագրային ապահովում, կառավարման կենտրոնի ստեղծում, սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարման կենտրոնի ստեղծում |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2022 թ. դեկտեմբեր | 400 մլն դրամ |
| 6. Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/GIS) մասնագետների վերապատրաստում | Որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումը իրականացնելու նպատակով |  |  | 2021 թ. դեկտեմբեր (շարունա-կական) | 50 մլն դրամ |
| 7. Կադաստրի բազային շերտերի մշակման աշխատանքների իրականացում և գործարկում | Ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում, որը հնարավորություն կտա օրենքով վերապահված լիազորություններ ունեցող մարմիններին պարբերաբար թարմացմամբ ստանալու առկա տարածական տվյալները |  |  | 2020 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում, որը հնարավորություն կտա օրենքով վերապահված լիազորություններ ունեցող մարմիններին իրական ժամանակային ռեժիմում ստանալու առկա տարածական տվյալները |  |  | 2022 թ. դեկտեմբեր | 185 մլն ՀՀ դրամ |
| 8. Պիլոտային ոլորտային կադաստրի ստեղծում և ներդրում | Ոլորտային կադաստրի ինտեգրման խնդիրների վերհանում և անհրաժեշտության դեպքում խմբագրումներ նախորդ քայլերով մշակված իրավական և այլ գործառնական փաստաթղթերում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022 թ. դեկտեմբեր | 300 մլն դրամ |
| 9. Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստվածության | 1․ Տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում 2. Տարածքների, տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում 3. Ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն 4. Հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագություն և արդյունավետություն | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 1. Շրջակա միջավայրի նախարարություն 2. Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 3. Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 4. Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 5. Էկոնոմիկայի նախարարություն 6. Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 7. Քաղաքաշինության կոմիտե 8. Ոստիկանություն 9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) 10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսա-վորում չի պահանջում |
|  |  |  |  |  | Ընդամենը՝ 1.44 մլրդ դրամ |

»: