ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«Գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ մարմինների առաջարկությունների և առարկությունների

| N | Առաջարկության հեղինակը | Առաջարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն | Կատարված փոփոխությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 01/26/17005-2020 19.11.2020թ. | Ուսումնասիրելով ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ հայտնում ենք հետևյալը. նկատի ունենալով, որ ներկայացված փաստաթղթերը չեն պարունակում տեղեկատվություն նոր պայմանների մշակման և հաստատման ժամկետների մասին, այսինքն՝ հնարավոր է 2021թ. ևս առաջանա պայմանագրերը երկարաձգելու անհրաժեշտություն, ինչի արդյունքում գնումները կշարունակվեն կատարվել մեկ անձից գնման ձևով, առաջարկում ենք նախագիծը հանել շրջանառությունից, կազմակերպել գնման մրցակցային նոր ընթացակարգեր, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսելով, որ դրանց գործողությունը կդադարեցվի պատվիրատուի կողմից կապալառուին նախապես ծանուցում տրամադրելու միջոցով: | Չի ընդունվել: Նկատի ունենալով ճանապարհային տրանսպորտի պահպանման, սպասարկման ոլորտի բարեփոխման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև հաշվի առնելով սպասարկող կազմակերպությունների հետ տեղի ունեցած քննարկման արդյունքներն, առավել նպատակահարմար է մեկ տարի ժամկետով երկարաձգել գործով սպասարկման պայմանագրերը, քան իրականացնել նոր գնման գործընթաց: Ընդ որում՝ հնարավոր է, որ նոր գնման գործընթացի դեպքում սպասարկող կազմակերպությունները չկարողանան մասնակցել մրցութային գործընթացին՝ մրցութային պահանջներին չբավարարելու պատճառով: Մասնավորապես մրցութային գործընթաց իրականացնելու դեպքում կապալառու կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն սեփականության, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրենց պատկանող՝ ճանապարհների ամառային, ձմեռային պահպանման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ, մինչդեռ ռազմական դրությամբ պայմանավորված սպասարկող կազմակերպությունների սարքավորումների մի մասը տրամադրվել է բանակի կարիքների համար և վերջիններս դեռ չեն մոբիլիցացրել իրենց ռեսուրսները: Ավելին, ներկայում գնման գործընթացի շրջանակներում գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորությունը սպասարկող կազմակերպությունների մոտ լրացուցիչ պարտավորություն է առաջացնում և վերջիններս հրաժարվում են ճանապարհների սպասարկան ոլորտի գործող գնային քաղաքականության պայմաններում մասնակցել նոր գնման գործընթացներին: Ստեղծված իրավիճակում, հաշվի առնելով, որ գործող սպասարկման պայմանագրերի կատարման ժամկետն ավատվում է 31.12.2020թ., անհրաժեշտ է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել ճանապարհների սպասարկման աշխատանքների իրականացման շարունակականությունն ապահովելու համար: Նշվածով պայմանավորված՝ սպասարկող կազմակերպությունների հետ տարբեր աշխատանքային հանդիպումների արդյունքում համաձայնություն է ձեռք բերվել գործող պայմանագրերը նույն պայմաններով 1 տարի ժամկետով երկարաձգելու վերաբերյալ՝ զուգահեր իրականացնելով ոլորտի բարեփոխման աշխատանքները: |  |
|  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն 01/27.1/25941-2020 20.11.2020թ. | «Գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի նախաբանում «որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «որոշման N 1 հավելվածի» բառերով՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 7-րդ մասի պահանջները: | Ընդունվել է: | Առաջարկվող փոփոխությունը կատարվել է: |
|  | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 01 //06538-2020 18.11.2020թ. | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |
|  | ՀՀ Վայոց ձոր 01 /06.1/7234-2020 17.11.2020թ. | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |
|  | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 01 /7/06802-2020 17.11.2020թ. | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |
|  | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 01 /5.2/05741-2020 18.11.2020թ. | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |
|  | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 02//06842-2020 16.11.2020թ. | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |
|  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 02 //7684-2020 16.11.2020թ. | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |
|  | ՀՀ Արարատի մարզպետարան 01 //10407-2020 16.11.2020թ. | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |
|  | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 01.1 /04.1/08346-2020 13.11.2020թ. | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |
|  | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 01 //11325-2020 13.11.2020թ. | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |
|  | ՀՀ Լոռու մարզպետարան | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |