ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

___  ________ 2020 թվականի   N ___ -Ա

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի  3-րդ կետի պահանջով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարարությանը փոփոխություն կատարել սույն որոշման թիվ 1 հավելվածում ընդգրկված Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վրա գտնվող առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների, թունելների, պարսպող հարմարանքների (մետաղական արգելափակոցներ) պահպանման, միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզորական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրերում՝ պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելով մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի, Արմավիրի մարզպետներին փոփոխություն կատարել սույն որոշման թիվ 2 հավելվածում ընդգրկված Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման համապատասխան պետական գնման պայմանագրերում՝ պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելով մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

3. Սահմանել, որ`

1) սույն որոշման 1-ին, 2-րդ կետերում նշված ժամկետի փոփոխությունից բացի՝ սույն որոշման թիվ 1, 2 հավելվածներում ներառված պայմանագրերի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ,

2) սույն որոշման թիվ 1, 2 հավելվածներում ընդգրկված պայմանագրերում փոփոխությունները կատարվում են հիմք ընդունելով նույն պայմանագրերի կնքման օրվա դրությամբ գործող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված  կարգի պահանջները:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման

1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը (նպատակը)

Նախագծի նպատակն է թույլատրել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի, Արմավիրի մարզպետներին փոփոխություն կատարել ՀՀ ընդհանուր օգտագործման  ավտոճանապարհների  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության  ավտոճանապարհների վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների, թունելների, պարսպող հարմարանքների (մետաղական արգելափակոցներ) պահպանման, միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզորական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների կատարման համապատասխան պետական գնման պայմանագրերում՝ դրանցով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելով 1 տարով:

2.Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

Ճանապարհային տրանսպորտի պահպանման, սպասարկման երկարաժամկետ բարեփոխումները հանդիսանում եմ Հայաստանի գերակա խնդիրներից մեկը:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442-Ն որոշմամբ հաստատված` ՀՀ 2014-2025 թվականների հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի 297-րդ կետի համաձայն՝ ճանապարհային ցանցի արագացված մաշվածությունը կանխելու և տրանսպորտային փոխադրումների ավելի անվտանգ, արագ և դյուրին իրականացումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է ընդլայնել ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ պահպանմանը և շահագործմանն ուղղվող պետական միջոցների ծավալները և բարձրացնել դրանց ծախսման արդյունավետությունը:

Բացի այդ՝ Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև կնքված Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի-Ծրագիր 3 վարկային համաձայնագրով (վարկ թիվ 2993) Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվել է, որ Ճանապարհների ակտիվների կառավարման և ճանապարհների պահպանման համակարգերը կվերանայվեն և ճանապարհների պահպանումը կիրականացվի միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան: Մասնավորապես, ի թիվս այլի, վարկային համաձայնագրի հավելված 5-ի «Ճանապարհների պահպանումը» բաժնի 10-րդ կետով վարկառուն պարտավորվել է պատրաստել և իրականացման համար հաստատել Ճանապարհի Ենթաոլորտի զարգացման ծրագիր (Road Subsector Plan), որը պետք է սահմանի հստակ միջոցառումներ ու գործողություններ, ուղղված՝ ա/ ճանապարհի ակտիվների կառավարման և ճանապարհի պահպանման համակարգի ներդրմանը, ներառյալ ճանապարհի պահպանման համապատասխան ստանդարտների ու կիրառման ուղեցույցերի/կարգերի մշակմանը, ճանապարհների պահպանման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորում ստանալուն, տեղական ընկերությունների կարողությունների հզորացմանն ուղղված վերապատրաստումների անցակացմանը:

Ներկայում ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները, դրանց վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների, թունելների, պարսպող հարմարանքների (մետաղական արգելափակոցներ) պահպանման, ավտոճանապարհների ծածկի հորիզորական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքներն իրականացվում են հիմք ընդունելով դեռ 2010 թվականին կատարված աշխատանքների ինքնարժեքի հաշվարկները: Անցել է 10 տարի՝ բարձր գնաճի պայմաններում աշխատանքներն իրականացվում են նույն արժեքով: Նշված հանգամանքն ուղղակիորեն ազդում է աշխատանքի որակի վրա, կապալառու կազմակերպությունների դժգոհության տեղիք է տալիս, վերջիններս հրաժարվում են առկա պայմաններով մասնակցել աշխատանքների գնման ընթացակարգերին, ինչը պետության համար գերակա ոլորտի շուկայում անխուսափելիորեն առաջացնելու է պահանջարկի և առաջարկի մեծ ճեղքվածքի: Ընդ որում՝ բացի գնային քաղաքականությունից բարեփոխման անհրաժեշտություն ունեն նաև աշխատանքների կատարման, դրանց նկատմամբ հսկողության իրականացման ընթացակարգերը, անհրաժեշտ է վերանայել կապալառու կազմակերպություններին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջները, կանոնակարգել բետոնե պատվածքով ճանապարհների պահպանման գործընթացը:

Ճանապարհային տրանսպորտի պահպանման, սպասարկման ոլորտի բարեփոխումների, վարկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը նախաձեռնել է օրենսդրական փոփոխությունների գործընթաց, որում ըստ անհրաժեշտության կներգրավվեն նաև միջազգային փորձագետներ:

Սակայն նշված գործընթացը պահանջում է մեծածավալ աշխատանք, որն էլ իր հերթին պահանջում է որոշակի ժամանակ, մինչդեռ տվյալ ժամանակահատվածում  անհրաժեշտ է  ապահովել ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոճանապարհների, դրանց վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների, թունելների, պարսպող հարմարանքների (մետաղական արգելափակոցներ) պահպանման, ավտոճանապարհների ծածկի հորիզորական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների անընդհատությունը:

Ներկայում գործողության մեջ են գտնվում Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման միջպետական, հանրապետական, մարզային նշանակության ավտոճանապարհների  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության  ավտոճանապարհների վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների, թունելների, պարսպող հարմարանքների (մետաղական արգելափակոցներ) պահպանման, միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզորական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների կատարման պետական գնման մի շարք պայմանագրեր, որոնց գործողության ժամկետը լրացում է 31.12.2020թ.:

Ճանապարհների պահպանումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նախաձեռնել նոր մրցութային գործընթաց, որի արդյունքում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ կնքվում են պետական գնման պայմանագրեր 5 տարի ժամկետով (ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ. թիվ 1419-Ն որոշման կարգ 3-րդ կետ): Մինչդեռ ոլորտի բարեփոխումները հնարավորինս շուտ շոշափելի դարձնելու համար նպատակահարմար է նոր պայմանագրերը կնքել բարեփոխումներից հետո, հակառակ դեպքում պատվիրատուն կաշկանդված է լինում արդեն իսկ կնքված երկարաժամկետ կապալի պայմանագրերով:

Արդյունքում՝ ճանապարհային տրանսպորտի պահպանման, սպասարկման բնագավառում օրենսդրական, գնային քաղաքականության երկարաժամկետ բարեփոխումների կատարման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանավորված պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն է առաջացել: Նշվածից ելնելով՝ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված  Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 57-րդ կետի պահանջներով նախագծով առաջարկվում է՝ մինչև նախատեսվող բարեփոխումների կատարումը նախագծի թիվ 1 և 2 հավելվածներում ներառված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 1 տարի ժամկետով՝  պայմանագրի մնացած պայմանները, այդ թվում՝ աշխատանքների արժեքը թողներով անփոփոխ:

Բացի այդ՝ նախագծի  հավելվածներում ներառված պայմանագրերը կնքվել են 2015-2016թթ., սակայն մինչօրս Կարգում կատարվել են բազմաթիվ փոփոխություններ, որոնք, ի թիվս այլոց, կապալառուների համար սահմանում եմ պարտադիր այլ պահանջներ:Նկատի ունենալով, որ նման պահանջներ սահմանող իրավական ակտերին հետադարձ ուժ տրված չէ, ուստի նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ սույն որոշման թիվ 1, 2 հավելվածներում ընդգրկված պայմանագրերում փոփոխությունները կատարվում են հիմք ընդունելով նույն պայմանագրերի կնքման օրվա դրությամբ գործող Կարգի պահանջները:

3.Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Սույն որոշման ընդունման արդյունքում 1 տարի ժամկետով կերկարաձգվի Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոճանապարհների  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության  ավտոճանապարհների վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների, թունելների, պարսպող հարմարանքների (մետաղական արգելափակոցներ) պահպանման, միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզորական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ ինչը թույլ կտա մինչև ոլորտի գնային քաղաքականության, օրենսդրական բարեփոխումների կատարումը ապահովել ճանապարհային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի պատշաճ պահպանումը և սպասարկումը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ կառավարության «Գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ

Սույն որոշման նախագծի ընդունումը ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսում:

ՑԱՆԿ

Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է ՀՀ կառավարության «Գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման նախագիծը

Սույն որոշման նախագիծը մշակվել է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման պահանջների հիման վրա:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ կառավարության «Գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում  փոփոխություններ կան լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության կամ դրա բացակայության վերաբերյալ

Սույն նախագծի ընդունումն այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

ՑԱՆԿ

ՀՀ կառավարության «Գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման նախագծի հեղինակների (մշակողների)

Սույն նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից: