**ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ**

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ** **ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

**1. Անհրաժեշտությունը**

Հաշվի առնելով Հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին օրերին տիրող լարված դրությունն անհրաժեշտություն է առաջացել ընդունել «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

**2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները**

ՀՀ կառավարության 23.07.2020թ., թիվ 1237-Ն և 06.08.2020թ.,թիվ 1308-Ն որոշումներով, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ ընթանում են Բերդ համայնքի Այգեպար, Ներքին Կարմիրաղբյուր և Չինարի գյուղերում 2020թ. հուլիսյան ռմբակոծությունների հետևանքով վնասված տների վերականգնման աշխատանքներ:

Աշխատանքների մեկնարկից առաջ Տավուշի մարզպետարանն իրականացրեց բնակելի տներին պատճառված վնասների գույքագրումը և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.04.2009թ., թիվ 35-Ն հրամանով նախատեսված կարգով հաշվարկեց այդ վնասների վերացման խոշորացված արժեքը, որը կազմեց մոտ 133,9 մլն. դրամ:

Հետագայում ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներով հստակեցվեց կառավարության դիրքորոշումը նշված գյուղերում իրականացվող վերականգնողական գործընթացի նկատմամբ` հրետակոծությունից տուժած բնակելի տների վերանորոգման շինարարական աշխատանքները կազմակերպելիս կիրառել միասնական մոտեցում, պահպանել տեղական կոլորիտը, ապահովել գեղագիտական տեսքը:

Գյուղերի բնակելի տների ամենախոցված մասերն են տանիքները և պատուհանները: Տների գերակշռող մեծամասնության տանիքների ծածկը հին և կոտրատված ազբոշիֆերից է` ծածկի փոխարինումը նոր ազբոշիֆերով գործող նորմերով անթույլատրելի է, իսկ պատուհանները փայտից են, մաշված, հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի, ինչի պատճառով միայն կոտրած ապակիների փոխարինումը անարդյունավետ է: Արձանագրված իրավիճակում կառավարության որոշումների կատարման համար անհրաժեշտ էր հին տանիքները և պատուհանները փոխարինել նորով:

Հաշվի առնելով նշված բնակավայրերում բնակելի տների տեխնիկական վիճակը, հին տանիքների և պատուհանների ապամոնտաժման արդյունքում անխուսափելի է տների և կցակառույցների հիմնակմախքների ուժեղացումը, արտաքին և ներքին մակերեսների հարդարումը և այլն: Իր հերթին, միջավայրի միասնականությունը և ոճաբանությունը ապահովելու նպատակով պահանջվում է իրականացնել նաև համապատասխան վերականգնողական աշխատանքներ տնամերձ հողատարածքներում տեղաբաշխված որոշ օժանդակ շինությունների վրա, ինչպես նաև հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ:

Ծրագիրը կասեցված է անավարտ վիճակում: Հաշվարկային 464,6 մլն.դրամ անհրաժեշտ ֆինանսական ծավալից ՀՀ կառավարության 23.07.2020թ-ի N 1237-Ն և 06.08.2020թ-ի N 1308-Ն որոշումներով հատկացված միջոցների ծավալը ընդամենը կազմում է 135,9 մլն. դրամ, ինչը բացասական է ազդում արդեն իսկ կատարված աշխատանքների արդյունավետության վրա:

Կատարված աշխատանքների արդյունքում կապալառւի մոտ առաջացել են մեծ ծավալի կրեդիտորական պարտքեր, այդ թվում աշխատավարձի հոդվածով:

Աշխատանքների կասեցման պահին փաստածի կատարված աշխատանքների ծավալը կազմում է 296,9 մլն.դրամ /այդ թվում՝ 4,4 մլն.դրամ տեխնիկական հսկողություն/, վճարված է՝ 129,8 մլն.դրամ /այդ թվում՝ 1,96 մլն.դրամ տեխնիկական հսկողություն/:

Ակնհայտ է, որ իրականացվող ծրագիրը, ըստ էության, գյուղերի վերակառուցապատում է, որի արդյունավետությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է վերանայել ծրագրի երեք առանցքային բաղադրիչները` շինարարական աշխատանքների ծավալները, հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը և իրականացման համար սահմանված ժամկետները: Ռազմական իրավիճակի պատճառով անխուսափելի է ծրագրի ժամկետի տեղափոխումը 2021 թվական:

Այսպիսով՝ 30.11.2020թ դրությամբ պահանջվող գումարի ծավալն ընդամենը կազմում է 328,7 մլն.դրամ (որից աշխատանքների խոշորացված արժեքը - 324,4 մլն.դրամ, տեխնիկական հսկողություն – 4,3 մլն.դրամ), այդ թվում՝

- 2020 թվականի համար 167,1 մլն. դրամ (որից աշխատանքների խոշորացված արժեքը - 164,7 մլն.դրամ, տեխնիկական հսկողություն – 2,4 մլն.դրամ),

- 2021 թվականի համար 161,6 մլն.դրամ (որից աշխատանքների խոշորացված արժեքը - 159,7 մլն.դրամ, տեխնիկական հսկողություն – 1,9 մլն.դրամ)

**3. Կարգավորման նպատակը**

Հրետակոծությունից տուժած ՀՀ Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքների բնակիչների բնակելի տների և շենք-շինությունների կենցաղային պայմանների բարելավում:

**4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք**

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կողմից:

**5. Ակնկալվող արդյունքը**

ՀՀ Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին ցուցաբերվում է պետական աջակցություն՝ վերականգնվում և վերանորոգվում են հրետակոծությունից վնասված բնակելի տները և կառույցները:

**ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

**ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

**ՑԱՆԿ**

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ (ՄՇԱԿՈՂՆԵՐԻ)**

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:

**ՑԱՆԿ**

**ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԿԱՄ ՈՐՈՆՑԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ ՄՇԱԿՎԵԼ Է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ**

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին»ՀՀ կառավարությանորոշման նախագիծը մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքների հիման վրա: