«Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրի նախագծի ստորագրման նպատակահարմարության մասին հիմնավորում

Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև 2013 թվականի մայիսի 17-ին ստորագրված 22.8 մլն. ՓՀԻ (XDR) արժեքով (համարժեք 35 մլն. ԱՄՆ դոլարին) «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» ֆինանսավորման թիվ 5222-ԱՄ Համաձայնագրով նախատեսված Վարկային ծրագրի (այսուհետ՝ Վարկային ծրագիր) Բաղադրիչ 2-ի` «Առանձին հիվանդանոցների արդյունավետության և որակի բարելավման» շրջանակներում նախատեսված էր ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու ԲԿ և ՀՀ Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի արդիականացման աշխատանքները, մասնավորապես՝ կառուցման շինարարական աշխատանքներ, բժշկական սարքավորումների և կահույքի ձեռքբերում։ Նշված նպատակով Վարկային ծրագրի շրջանակներում մշակվել են 2 բժշկական կազմակերպությունների համար նոր շենքերի կառուցման Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը (այսուհետ՝ ՆՆՓ)։

Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև 2020թ․ մարտի 6-ին կնքված «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» ֆինանսավորման թիվ 5222-ԱՄ Համաձայնագրի փոփոխությամբ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի նոր մարզային հիվանդանոցի կառուցման և հագեցման աշխատանքները հանվեցին Վարկային ծրագրից՝ հաշվի առնելով նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված շինարարական աշխատանքների բարձր արժեքը։ Մասնավորապես՝ Վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի և ՀՀ Վայոց ձորի Եղեգնաձոր քաղաքներում նոր բժշկական կենտրոնների (այսուհետ՝ ԲԿ) շենքերի կառուցման համար մշակված ՆՆՓ-ով շինարարական աշխատանքների նախահաշվային արժեքը գրեթե կրկնակի անգամ գերազանցել էր ի սկզբանե ծրագրով պլանավորված արժեքը․ 2 ԲԿ շենքերի կառուցման համար նախահաշվային արժեքը կազմել է շուրջ 9,4 մլն ԱՄՆ դոլար (Մարտունու ԲԿ շենքի կառուցում՝ 5,1 մլն ԱՄՆ դոլար և Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի շենքի կառուցում՝ 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ ծրագրի բյուջեով պլանավորված 4,9 մլն ԱՄՆ դոլարի փոխարեն (Մարտունու ԲԿ շենքի կառուցում՝ 3,0 մլն ԱՄՆ դոլար և Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի շենքի կառուցում՝ 1,9 մլն ԱՄՆ դոլար): Միաժամանակ, Վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքում XDR և դոլար փոխարժեքի տարբերության հետևանքով առաջացել են ֆինանսական կորուստներ։ Նշված պատճառներով Վարկային ծրագրի ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել 2 բժշկական հաստատության արդիականացման համար։

Արդյունքում, նպատակահարմար է համարվել Վարկային ծրագրում թողնել միայն Մարտունու ԲԿ արդիականացման աշխատանքները։

Տեղեկացնում եմ, որ «ՀՀ Վայոց ձորում նոր բժշկական կենտրոնի կառուցում և բժշկական սարքավորումներով, բժշկական կահույքով և պարագաներով հագեցում» միջոցառումը դիտարկվում է որպես ՀՀ կառավարության առաջնահերթություն և ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 16․05․2019թ․ թիվ 650-Լ որոշմամբ հաստատված «ՀՀ կառավարության 2019-2023թթ․գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» միջոցառումների ցանկում։

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզը ընդգրկում է 3 քաղաք` Եղեգնաձոր, Վայք, Ջերմուկ, ինչպես նաև 41 գյուղական համայնք և 52 գյուղ: Մարզի ընդհանուր բնակչության թիվը 01.01.2020թ. դրությամբ կազմել է 48.7 հազ. մարդ:

Եղեգնաձորի տարածաշրջանում գործող «Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն (45 մահճակալ) զբաղեցնում է շուրջ 4224 քմ տարածքով գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում և կարիք ունի կապիտալ հիմնանորոգման, իսկ սարքավորումները, կահույքը և պարագաները ֆիզիկապես մաշված են, մեծ մասն արտադրված են դեռևս Խորհրդային Միության տարիներին:

Վայքի տարածաշրջանում գործող «Վայքի բուժական միավորում» ՓԲԸ (30 մահճակալային ֆոնդով) գլխավոր մասնաշենքը կառուցվել է 1962-70-ական թվականներին։

Ելնելով վերոնշյալից, առավել ծախսարդյունավետ և նպատակահարմար է գտնվել մարզի Եղեգնաձորի և Վայքի հիվանդանոցային բուժհաստատությունների օպտիմալացում իրականացնել, ինչը թույլ կտա խուսափել ծառայությունների կրկնությունից: Մասնավորապես՝ նախատեսվում է միավորել Եղեգնաձորի և Վայքի բժշկական հաստատությունների հիվանդանոցային և ծննդօգնության ծառայությունները` կառուցելով նոր մոդուլային տիպի բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոց 36(5) մահճակալ հզորությամբ շուրջ 3000 քմ մակերեսով, որը մարզի բնակչությանը կտրամադրի բժշկական ծառայություններ ամբողջ ծավալով։ Պոլիկլինիկական ծառայությունները կշարունակեն տեղակայվել ներկայիս վայրերում՝ Եղեգնաձորում և Վայքում: Մարզի նշված օպտիմալացումը հաստատվել է նաև ՀՀ կառավարության  06․11․2006թ․«Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի առողջապահության համակարգերի oպտիմալացման ծրագրերը հաuտատելու մաuին» թիվ 1911-Ն որոշմամբ (ՀՀ կառավարության 10.10.2019թ․ թիվ 1425-Ն որոշում)

Նորակառույց Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցը կտեղակայվի Եղեգնաձոր քաղաքում:

Այնուհետև, կապված Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19-ին համավարակին հնարավորինս արագ և արդյունավետ հակազդելու, ինչպես նաև երկրի բժշկական կազմակերպությունները անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով, պարագաներով և այլ ապրանքատեսակներով համալրելու հրատապ անհրաժեշտությամբ՝ ազգաբնակչությանը պատշաճ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություներ մատուցելու նպատակով, ՀՀ կառավարությունը, դիմել է Համաշխարհային բանկին  «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» N 5222-ԱՄ վարկային ծրագրից 3 մլն ԱՄՆ դոլար գումարը վերաբաշխելու և COVID-19-ին դիմակայելու համար երկրին անհրաժեշտ սարքավորումներ ձեռքբերելու նպատակով։ «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» N 5222-ԱՄ ֆինանսավորման Համաձայնագրի 29․03․2020թ․ փոփոխությամբ Վարկային ծրագրի շրջանակներում 10․07․2020թ․ մեկնարկած ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու ԲԿ նոր շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված 3 մլն ԱՄՆ դոլար գումարը վերաբաշխվեց և ծախսվեց COVID-19 համավարակին դիմակայելու համար անհրաժեշտ բժշկական նշանակության ապրանքներ ձեռք բերելու նպատակով։

Արդյունքում, ներկայում առկա է 3մլն․ ԱՄՆ դոլար դեֆիցիտ Մարտունու ԲԿ արդիականացման աշխատանքների ֆինանսավորման մասով։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Մարտունու ԲԿ արդիականացման աշխատանքները արդեն իսկ մեկնարկել են, դրանք ավարտին հասցնելու, ծրագրի արդյունավետությունն ու հասցեականությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է 3 մլն ԱՄՆ դոլարը համալրել ծրագրի միջոցները։

Հիմք ընդունելով նշվածը, մարզային առողջապահական համակարգի արդիականացման, ՀՀ Գեղարքունիքի և ՀՀ Վայոց ձորի ազգաբնակչությանը բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների բարելավման, «Հիվանդությունների վերահսկում և կանխարգելում» վարկային թիվ 5222-ԱՄ ծրագրի արդյունավետ շարունակականության ապահովման տեսանկյունից անհրաժեշտ և նպատակահարմար եմ համարում 7․4 մլն ԱՄՆ դոլար գումարի տրամադրման վերաբերյալ նոր Վարկային Համաձայնագրի ստորագրումը։

ՀՀ առողջապահության նախարարություն