ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀՀ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՁԵՌՔԲԵՐԵԼՈՒՀԱՄԱՐՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵՈՒՄՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-ՆՈՐՈՇՄԱՆՄԵՋՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| N | Առաջարկությանհեղինակը | Առաջարկությանբովանդակությունը | Եզրակացություն | Կատարվածփոփոխությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ՀՀ ֆինանսների նախարարության 02.02.2021թ. N01/8-1/1230-2021 գրություն | ՔննությանառնելովՁեր 01.02.2021թ. NՍՊ/23.1/1620-2021 գրությամբներկայացված ««ՀայաստանիՀանրապետության 2021 թվականիպետականբյուջեիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքումվերաբաշխումևՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2020 թվականիդեկտեմբերի 30-իN 2215-Նորոշմանմեջփոփոխություններուգնմանպայմանագրերումփոփոխություններկատարելումասին» ՀՀկառավարությանորոշմաննախագիծը (այսուհետ՝Նախագիծ), հայտնումենքհետևյալը. ա) Նախագծինկիցներկայացվածչենհիմնանորոգմանենթակաճանապարհահատվածներինախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիձեռքբերմանհամարանհրաժեշտգումարներիհամապատասխանհաշվարկ-հիմնավորումները, բ) Նախագծովնախատեսված՝թվով 6 օբյեկտներիգծով (ՄարտունիքաղաքիՍայաթՆովափողոցի (Մ-10-իշրջանց) ավտոճանապարհի, ԻջևանքաղաքիՍարիբեկ-Օհանյանփողոցիկմ0+000-կմ1+145 հատվածի, Հրազդանքաղաքիհարավայինթաղամաս 1069 գծ.մ(Նոյեմբերյանփողոց 627 գծ.մ, Մյասնիկյանփողոց 442 գծ.մ) հատվածների, ՀրազդանքաղաքիՋրառատթաղամասեր 2572 գծ.մ (դեպիՀրազդանիՋեկ 1264 գծ.մ, 3-րդփողոց 670 գծ.մ, Պուրակյանփողոց 638 գծ.մ) հատվածների, ՀրազդանքաղաքիՎանատուրթաղամասիմիջթաղամասայինփողոցների 3384 գծ.մ (626 գծ.մ, 310 գծ.մ, 176 գծ.մ, 1235 գծ.մ, 950 գծ.մև 87 գծ.մ) հատվածներիևՀրազդանքաղաքիՏիգրանՄեծփողոցի 290 գծ.մհատվածիհիմնանորոգում) գումարներիհատկացմանհարցնամբողջությամբՀՀպետականբյուջեիցֆինանսավորելուփոխարենառաջարկումենքքննարկելՀՀհամայնքներինենթակառուցվածքներիզարգացմաննպատակովհամաֆինանսավորմանսկզբունքովտրամադրվողսուբվենցիաներիշրջանակներում։ Նախագծումառկախմբագրականբնույթիթերություններիկապակցությամբառաջարկումենք. ա) Նախագծի 2-րդհավելվածիաղյուսակիվերջին՝ «Պետականնշանակությանավտոճանապարհներիհիմնանորոգում» տողըհանել, բ) ճշտել 3-րդհավելվածիաղյուսակումնշված 1049 ծրագրի 21001 միջոցառմանգծովհատկացվողգումարիբյուջետայինծախսերիտնտեսագիտականդասակարգմանհոդվածը, գ) 3-րդհավելվածիհամաձայննախատեսվումէ 25,200.0 հազ. դրամովնվազեցնել «Շենքերիևկառույցներիընթացիկնորոգումևպահպանում» հոդվածից, ուստիհիշյալփոփոխությունըանհրաժեշտէարտացոլելՆախագծի 8-րդհավելվածում, դ) նկատիունենալով, որնախագծինկիցհիմնավորմանմեջնշվածNՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/2Ն-1, NՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/4Ն-1, NՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/2Ն-3 ևNՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/4Ն-3 պայմանագրերըՀՀֆինանսներինախարարությանկողմիցհաշվառվելեն 2020 թվականին, ուստիանհրաժեշտէհավելված 8-ումհիշյալպայմանագրերիհամարնախատեսվածհատկացումներիտողերումլրացնելԳՄԱկոդերինորհերթականհամարներ (ՆախագծինկիցհիմնավորմանմեջԱ/ՁԱնահիտԳևորգյանիհետ 07/10/2020թ. կնքվածNՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/4Ն-3 պայմանագրիծածկագիրընշվելէNՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/2Ն-3, որնանհրաժեշտէուղղել), ե) Նախագծինկիցհիմնավորմանհամաձայն՝Ա/ՁԱնահիտԳևորգյանիհետ 07/10/2020թ. կնքվածNՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/4Ն-3 պայմանագրիշրջանակներումծառայությունների 70%-ըմատուցվելեն 2020 թվականին, սակայնդրանցդիմացվճարմանընթացքումՊատվիրատուիկողմիցԱ/ՁԱնահիտԳևորգյանիտվյալներըոչլիարժեքնշվածլինելուպատճառովբանկիկողմիցտրվածհ.004711 վճարմանհանձնարարագրովնշվածգումարըետէվերադարձվել, ինչովպայմանավորվածանհրաժեշտէվերջինիսվճարմանենթակա 25,200.0 հազ. դրամգումարընախատեսելորպեսԳՉԾ, իսկ 2021 թվականինմատուցվելիքծառայություններիհամարնախատեսվածֆինանսականմիջոցները /10,800.0 հազ. դրամ/ հավելված 8-իգնումներիպլանումներառել «ՀԲՄ» գնմանձևով: | ա)Չիընդունվել: բ)Չիընդունվել: ա)Ընդունվել է: բ)Ընդունվել է: գ)Ընդունվել է: դ)Ընդունվել է: ե)Ընդունվել է: | ա)Հիմնանորոգմանենթակաճանապարհահատվածներինախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիձեռքբերմանհամարանհրաժեշտգումարները նախատեսված են առանց միջոց կնքված պայմանագրերով` կից ներկայացված են: բ) Նշված թվով 6 օբյեկտներիգծովհիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել ՀՀ պետական բյուջեի միջոցով, հաշվի առնելով որ դրանց հիմնանորոգումը խիստ անհրաժեշտ է և համայնքային բյուջեով հնարավոր չէ 2021թ․ իրականացնել։ ա)Համապատասխան փոփոխությունը կատարվել է: բ)Համապատասխան փոփոխությունը կատարվել է: գ)Համապատասխան փոփոխությունը կատարվել է: դ)Համապատասխան փոփոխությունը կատարվել է: ե)Համապատասխան փոփոխությունը կատարվել է: |
| 2 | ՀՀարդարադատությաննախարարության03.02.2021թ. N//2339-2021 գրություն | 1. ««Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ ու գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) նախաբանում առաջարկում ենք հղում կատարել նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետին: 2. Նախագծի 1-ին կետում «N 2 աղյուսակում» բառերից հետո անհրաժեշտ է լրացնել «կատարել» բառը: 3. Նախագծով հաստատվող Հավելված 5-ում նախատեսվում է «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 6 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ, սակայն Նախագծի 1-ին կետում դրա վերաբերյալ դրույթներ նախատեսված չեն: 4. Նախագծի 3-րդ կետում նշված «հրապարակման օրվանից» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «հրապարակմանը հաջորդող օրվանից» բառերով՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջները: | 1. Ընդունվել է: 2. Ընդունվել է: 3. Ընդունվել է: 4. Ընդունվել է: | 1. Համապատասխան փոփոխությունը կատարվել է: 2.Համապատասխան փոփոխությունը կատարվել է: 3.Համապատասխան փոփոխությունը կատարվել է: 4.Համապատասխան փոփոխությունը կատարվել է: |
| 3. | Ֆինանսատնտեսականնախարարականկոմիտեի 2021թ. փետրվարի 9-ին կայանալիքնիստիօրակարգումընդգրկված«ՀայաստանիՀանրապետության 2021 թվականիպետականբյուջեիմասին» Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 2021թ. փետրվարի 9-ինկայանալիք նիստի տեղեկանք | Նախագծով նախատեսված թվով 6 համայնքային նշանակության ճանապարհներից 5-ի մասով գումարները հանդիսանում են ՀՀ կառավարության 26.11.2020թ. N 1894–Ն որոշմամբ նախատեսված հատկացումների մնացորդային (շուրջ 30%-ը) գումարները, իսկ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի Սայաթ Նովա փողոցի (Մ-10-ի շրջանց) ավտոճանապարհը հանդիսանում է նոր օբյեկտ: Ուստի առաջարկվել էր նշված օբյեկտի մասով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռք բերման (հետագայում նաև հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման) գումարի հատկացման հարցը քննարկել ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. N 1708-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված համաֆինանսավորման սկզբունքով տրամադրվող սուբվենցիաների շրջանակներում՝ ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջությամբ ֆինանսավորելու փոխարեն։ Մինչդեռ Նախագծին կից ամփոփաթերթում նշված եզրակացության համաձայն վերոգրյալ դիտողությունը չի ընդունվել, քանի որ «հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել ՀՀ պետական բյուջեի միջոցով, հաշվի առնելով որ դրանց հիմնանորոգումը խիստ անհրաժեշտ է և համայնքային բյուջեով հնարավոր չէ 2021թ․ իրականացնել», սակայն վերջինս չի բխում վերը նշված ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. N 1708-Ն որոշումից և անհասկանալի կլինի 2021 թվականին Մարտունի համայնքի կողմից սուբվենցիոն հայտերի ներկայացման փաստը։ | Չիընդունվել: | 2021 թվականին հիմնանորոգման ենթակա մի շարք ճանապարհահատվածների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար մրցույթները հայտարարվել են 2020 թվականին: Մրցույթները հայտարարվել են առանձին ճանապարհահատվածներ մեկչափաբաժնում ներառելու սկզբունքով, հետևաբար հայտարարված մրցույթների արդյունքում պայմանագրերը կնքվել են նշված սկզբունքով (յուրաքանչյուր չափաբաժնում ներառված առանձին ճանապարհահատվածները համարվում են մեկ չափաբաժին), այդ թվում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի Սայաթ Նովա փողոցի (Մ-10-ի շրջանց) ավտոճանապարհը, որը մի քանի ճանապարհահատվածների հետ նույնպես ներառված է մեկ չափաբաժնում, ուստ ինշված օբյեկտը պայմանագրից հանելու համար անհրաժեշտություն կառաջանա լուծել տվյա լչափաբաժն իհամար կնքված պայմանագիրը և սկսել գնումների նոր գործընթաց, ինչը կհետաձգի նաև 2021 թվականի հիմնանորոգման ծրագրում ներառված այն օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերումը, որոնք ընդգրկված են տվյալ չափաբաժնում:Հաշվի առնելով նշված հանգամանքը, առաջարկում ենք նշված օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ձեռքբերել արդենիսկ կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/2Ն-2 պայմանագրիշրջանակներում: |