Հավելված N 1  
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
 _____________ -ի  N     -Ա որոշման

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ - ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

«ՋԻԷՄ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ

«ՋիԷմ Քոնսթրաքշն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հանդիսանում է Երևանի Շինարարների փողոցի հ.23/1 հասցեում գտնվող հողամասի սեփականատերը, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել 18 վերգետնյա և 2 ստորգետնյա հարկեր ունեցող ընդհանուր 11 556 քմ. բնակելի մակերեսով բնակելի շենքի կառուցապատման աշխատանքներ:

Շինարարների փողոցի հ.23/1 հասցեի հարևանությամբ տեղակայված է 3-րդ կարգի վթարային վիճակում գտնվող Շինարարների փողոցի հ.23 հասցեում գտնվող շենքը, որն ունի 36 բնակարան մոտ 2000 ք/մ մակերեսով: Բնակիչների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն՝ նոր կառուցվող շենքից բնակիչներին կտրամադրվեն բնակարաններ և կլուծվի նրանց վերաբնակեցման խնդիրը:

Ծրագրով առաջարկվում է Շինարարների 23 հասցեի հարևանությամբ գտնվող, 3-րդ կարգի վթարային շենքի հարակից հատվածում առկա համայնքային սեփականություն հանդիսացող  0.020193 հա մակերեսով հողամասն ուղղակի վաճառքի ձևով օտարել ընկերությանը՝ բազմաբնակարան շենքային համալիր կառուցելու նպատակով:

Երևան համայնքի կողմից ուղղակի վաճառքի ձևով տրամադրվող հողամասի և Շինարարների փողոցի 23 հասցեում գտնվող 3-րդ կարգի վթարային շենքի զբաղեցրած հողամասի վրա նախատեսվում է կառուցել 16 408 քմ ընդհանուր մակերեսով 18 վերգետնյա և 2 ստորգետնյա հարկերից բաղկացած բազմաբնակարան բնակելի շենք:

Ներդրումային ծրագիրը բաղկացած է թվով 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքից: Ծրագիրն իրականացվելու է երկու փուլով:

- Առաջին փուլ (Ա մասնաշենք)

Ընկերությունը պարտավորվում է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Շինարարների փողոց 23/1 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքից տրամադրել մոտ  2000.0 քմ մակերեսով բնակելի տարածք՝ Շինարարների փողոց 23 հասցեում գտնվող 3-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչներին վերաբնակեցնելու նպատակով: Այս փուլում նախատեսում է կառուցել 11 556 ք/մ ընդհանուր մակերեսով 18 վերգետնյա և 2 ստորգետնյա հարկ ունեցող բազմաբնակարան բնակելի շենք, որը ունենալու է 94 բնակարան և 22 ստորգետնյա ավտոկայանատեղի:

- Երկրորդ փուլ (Բ մասնաշենք)

Երկրորդ փուլով նախատեսվում է ապամոնտաժել Շինարարների փողոց 23 հասցեում գտնվող 3-րդ կարգի վթարային շենքը  և տեղում կառուցել 16 408 ք/մ ընդհանուր մակերեսով 18 վերգետնյա և 2 ստորգետնյա հարկ ունեցող  բազմաբնակարան բնակելի շենք, որը ունենալու է 126 բնակարան և 52 ստորգետնյա ավտոկայանատեղի: Այս փուլը նախատեսվում է սկսել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Շինարարների փողոց 23 հասցեում գտնվող 3-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչներին վերաբնակեցնելուց կամ համապատասխան փոխհատուցում տալուց հետո:	
 	Ընկերությունը պարտավորվում է նաև ամբողջությամբ բարեկարգել, կանաչապատել և բնակիչների պահանջներին հարմարեցնել երկու մասնաշենքերի դիմացի հատվածում առկա 750 քմ մակերեսով տարածքը:	
           Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է կառուցել երկու բազմաբնակարան շենք, որոնք կունենան շուրջ 220 բնակարան և 74 ստորգետնյա ավտոկայանատեղի: Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտին հասցնել մոտ 5 տարում: Ընդհանուր առմամբ իրականացվելու է 13.000.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումներ:  Ծրագրի իրականացման ընթացքում աշխատանքով կապահովվի  140 մարդ և կներգրավվի մինչև 10 լիցենզավորված կազմակերպություն: